**Projekt umowy**

zawarta w dniu ………….… …… roku w Białych Błotach

pomiędzy:

Gminą Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 – 005 Białe Błota, NIP 554 28 41 796, REGON 092350636, zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy / Zastępcę Wójta Gminy - …………………

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Katarzyny Strzygockiej - Kowalskiej

a

…………………………………………………

zwanym dalej w tekście „ Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………

łącznie w dalszej części Umowy zwani również **Stronami,** każdy z osobna zwany **Stroną.**

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., nr 2019, ze zm. zwanej dalej ustawą Pzp), w trybie podstawowym, które to zamówienia wpisano do Rejestru Zamówień Publicznych pod numerem **RZP.271.24.2021.KZP**
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

**Naprawy dróg utwardzonych na terenie Gminy Białe Błota.**

1. Na wykonanie robót będących przedmiotem Umowy, Zamawiający będzie składał pojedyncze zlecenia zawierające lokalizację, zakres i wymagany termin zakończenia realizacji zlecenia. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności realizowanych w ramach danego zlecenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i aktualnymi zasadami wiedzy technicznej.
2. Zakres i sposób wykonania robót określają:
	1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowiąca integralną część umowy;
	2. Specyfikacja Warunków Zamówienia, w opis przedmiotu zamówienia - stanowiące integralną część Umowy;
	3. udzielone w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiedzi Zamawiającego na pytania zadane przez Wykonawców oraz dokonane przez Zamawiającego modyfikacje treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - stanowiąca integralną część Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym sprzętem oraz pracownikami do odpowiedniego wykonywania robót objętych niniejszą umową.

§ 2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w ST.
3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w ST.
4. Materiały z rozbiórki, które stanowią własność Zamawiającego (np. nadmiar destruktu
z frezowania), Wykonawca przetransportuje oraz złoży na swój koszt i ryzyko w miejscu wskazanym przez Zamawiającego jednak nie dalej niż 30 km od remontowanego odcinka drogi. Pozostałe materiały powinny być usunięte przez Wykonawcę poza teren robót przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
5. Zakres ilościowy prac określonych w kosztorysie ofertowym jest szacunkowy. Dopuszcza się zmiany ilościowe między poszczególnymi pozycjami kosztorysu ofertowego,
w zakresie kwoty o której mowa w § 5 ust. 1, bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu.
6. W przypadku niewykorzystania w okresie trwania umowy zakresów ilościowych przewidzianych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie, w tym roszczenie o zrealizowanie Umowy do pełnego wyczerpania kwoty,
o której mowa w § 5 ust. 1, jak i roszczenie o odszkodowanie.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest dopełnić następujące formalności:
2. Zatwierdzić projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia prac (PCOR) – o ile będą wymagane przepisami prawa;
3. Uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie recept i certyfikatów materiałowych.
4. Realizacja robót rozpocznie się po dopełnieniu formalności, o których mowa w ust. 1.
5. Teren robót będzie przekazywany Wykonawcy każdorazowo wraz z pojedynczym zleceniem.

§ 4

1. Przedmiot Umowy będzie realizowany sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego,
w okresie **12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy**, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, lub do wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:
2. wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy

lub

1. do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia robót objętych przedmiotem Umowy
* w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
1. Rozpoczęcie realizacji poszczególnych zleceń będzie następowało w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, tj. w ciągu ………….. godzin (od poniedziałku do piątku oprócz świąt ustawowo wolnych od pracy), od przekazania zlecenia Wykonawcy w formie określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu.
2. Termin zakończenia realizacji robót określony w zleceniu będzie wyliczony:
3. na podstawie założonych w ST minimalnych dziennych przerobów, dla asortymentów robót dla których w ST przewidziano minimalne dzienne przeroby;
4. na podstawie uzgodnionych z Wykonawcą minimalnych dziennych przerobów, dla asortymentów robót dla których w ST nie przewidziano minimalnych dziennych przerobów.
5. Zlecenia przekazywane będą pocztą e-mail na adres Wykonawcy ……………………………… .
6. Strony przewidują możliwość zmiany terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia realizacji zlecenia określonego w ust. 2 i 3 w przypadku następujących okoliczności:
7. siła wyższa, to znaczy niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie przekazania zlecenia i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, burzę, huragan, strajk;
8. niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w ST, normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
9. rozszerzenie przez Zamawiającego zakresu zlecenia, po jego dostarczeniu Wykonawcy;
10. wstrzymanie prac na wniosek Zamawiającego ze względu na szczególne okoliczności np. zwiększony ruch świąteczny, weekendowy itp.;
11. wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których Strony w dniu przekazania zlecenia nie przewidziały, a które będą miały wpływ na termin wykonania zlecenia;

§ 5

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy, według faktycznie wykonanych prac. Wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy za cały okres jej obowiązywania nie przekroczy kwoty ……………….. złotych netto (słownie złotych: ……………………………/100), plus podatek VAT w wysokości 23% - ………………. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto **…………………. zł, (słownie złotych: …………………………………………../100).**
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całość kosztów związanych
z realizacją Przedmiotu Umowy, jak również wszystkie inne wydatki nieuwzględnione przez Zamawiającego, a niezbędne do prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Umowy.
3. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę na Gminę Białe Błota,
ul. Szubińska 7, 86–005 Białe Błota, NIP 554 28 41 796, nie częściej niż raz w miesiącu.
4. Podstawą naliczenia przez Wykonawcę należności za prace wykonane w danym okresie rozliczeniowym będzie rzeczywista ilość wykonanych prac, potwierdzonych przez Zamawiającego jako wykonane prawidłowo.
5. Zasady rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy zostało szczegółowo określone w § 6 i § 7 Umowy.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
o którym mowa w §5 ust 1 niniejszej umowy, w niżej wymienionych przypadkach:

1. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm. - na pisemny wniosek Wykonawcy;
3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
4. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.) - na pisemny wniosek Wykonawcy.

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, będzie polegać na tym, że do niezafakturowanej części wynagrodzenia netto, należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej.

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku
z wypłatą wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy.

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku
z wpłatami do pracowniczych planów kapitałowych.

9. Złożony przez Wykonawcę wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany o której mowa w ust. 4 pkt 2 - 4, musi zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości cen jednostkowych wskazanych w ofercie wraz z uzasadnieniem zmiany oraz następujące dokumenty określające:

1. przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia co do przyszłych kosztów jej wykonania, w tym:
2. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy wraz z określeniem zakresu (części etatu / ilość godzin), w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
3. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne) osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę,
z określeniem zakresu (części etatu / ilość godzin), w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3;
4. pisemne zestawienie wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych
w realizację przedmiotu umowy – wraz z określeniem zakresu (części etatu / ilość godzin), w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – wraz z wysokością wpłaty podstawowej (i ewentualnie wpłaty dodatkowej) dokonywanej przez Wykonawcę na pracownicze plany kapitałowe – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
5. różnicę w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wyniku wnioskowanej zmiany cen jednostkowych wskazanych w ofercie (kosztorysie ofertowym);
6. wysokość wnioskowanej zmiany poszczególnych cen jednostkowych wskazanych
w ofercie.

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 1 lit. b, ust. 9 pkt 2 oraz ust. 9 pkt 3.

11. Wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy musi być złożony w terminie od dnia opublikowania przepisów do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmianę, o której mowa w ust. 4 pkt 1 lub pkt 2. Wniosek złożony po upływie terminu określonego w zdaniu poprzednim nie będzie rozpatrywany.

12. W terminie 60 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 11, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

13. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dokonujące te zmiany.

14. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej informacji, ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 11. W takim przypadku przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

15. Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawę do zawarcia aneksu o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5 ust. 1 Umowy, rozliczane będzie po realizacji każdego zlecenia, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę. Każdorazowo podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru robót. Protokół odbioru robót będzie sporządzany po dopełnieniu formalności, o których mowa w § 7. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zestawienie wartości wykonanych robót. Dołączone do protokołu odbioru robót zestawienie wartości wykonanych robót musi być uprzednio sprawdzone i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku, gdy zapłata dotyczy robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, do faktury należy dołączyć dokumenty, tj. fakturę obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę oraz dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty w terminie do 30dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury oraz prawidłowych dokumentów określonych w ust. 1. Brak któregokolwiek dokumentu lub jego błędne wystawienie zostanie zgłoszone Wykonawcy i spowoduje, iż nie nastąpi rozpoczęcie biegu terminu płatności do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy podać następujące dane: nabywca: **Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota NIP : 554 2841796.**
4. Wykonawca będzie wystawiał faktury nie częściej niż raz w miesiącu.

§ 7

1. Odbiór robót będzie potwierdzany pisemnym protokołem odbioru robót zawierającym wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbioru wad (usterek), zostanie sporządzony protokół z czynności odbioru, w którym zostanie wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie wad (usterek). Po ich usunięciu zostaną ponownie przeprowadzone czynności odbiorowe.
3. Wszystkie odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w ST.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich Umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych Umową.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
	* 1. roboty objęte Umową;
		2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa
w ust. 1, przez cały okres związania niniejszą Umową i na wezwanie Zamawiającego przedstawi dowód tego ubezpieczenia.

§ 9

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

2) odbieranie robót na zasadach określonych w § 6 i § 7 Umowy;

3) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w umowie.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;
2. przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w Wymaganiach ogólnych ST;
3. wykonywanie przedmiotu Umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w ST;
4. kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST;
5. umożliwienie przedstawicielowi Zamawiającego przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych, w szczególności geodezyjnych;
6. realizacja zaleceń Zamawiającego;
7. skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót w zakresie określonym postanowieniami Wymagań ogólnych ST;
8. utrzymanie ładu i porządku na terenie robót, a po ich zakończeniu usunięcie poza teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania;
9. informowanie przedstawiciela Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST;
10. informowanie przedstawiciela Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
11. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przeprowadzanych na terenie robót kontrolach oraz o zaistniałych wypadkach;
12. umożliwienie wstępu na teren robót pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą;
13. umożliwienie wstępu na teren robót innym osobom, które Zamawiający wskaże
w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 10

* 1. Kierownikiem robót jest \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach praw i obowiązków określonych
	w art. 22 i 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
	3. Wykonawca zapewni wykonanie robót i kierowanie robotami objętymi Umową, przez cały okres obowiązywania Umowy, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w zdaniu poprzednim.
	4. Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chce dokonać zmiany osoby
	o której mowa w ust. 1 to nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami nowej osoby przekazuje Zamawiającemu pisemny wniosek wraz
	z uzasadnieniem. Zgoda na zmianę będzie potwierdzona przez Zamawiającego pisemnie w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej (nowej) osoby – oceniane na dzień przedstawienia propozycji zmiany – będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła
	z przyczyn zależnych od Wykonawcy, co zostanie odnotowane w dzienniku budowy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
	5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być dokonana w formie pisemnej i nie wymaga aneksu do Umowy. Dodatkowo zmiana kierownika robót winna być dokonana wpisem do dziennika budowy.

§ 11

1. W imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą upoważnieni są:

1) Michał Kostkowski;

2) Maciej Piasecki.

3) Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji inspektora nadzoru Andrzeja Kempę, który będzie działać w granicach praw i obowiązków określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1 lub w ust. 2. O dokonaniu zmiany przedstawiciel Zamawiającego powiadomi na piśmie Wykonawcę co najmniej na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana nie wymaga aneksu do Umowy. Dodatkowo zmiana Inspektora nadzoru winna być dokonana wpisem do dziennika budowy.

§ 12

1. Wykonawca - zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie - zamówienie wykona:
2. *bez udziału podwykonawców;*
3. *przy udziale podwykonawców, w zakresie robót ;*
4. *przy udziale , tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby*

*w zakresie robót: .*

1. Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona siłami własnymi,
z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 to nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowę, o której mowa w ust. 5. Dalszy tryb postępowania określają ust. 6 - 12. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,
w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu - co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót będących przedmiotem umowy
o podwykonawstwo - projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane

w przypadku, gdy:

1. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust. 2;
3. umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
4. umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego,
5. brak jest zastrzeżenia, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną względem Podwykonawcy za wykonane roboty do wysokości cen ofertowych Wykonawcy;
6. umowa nie zawiera cen (również jednostkowych), przy czym dopuszcza się utajnienie tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osób przez niego uprawnionych,
w szczególności tych wskazanych w § 12 ust. 1.
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,
o których mowa w ust. 6.
10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł brutto.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
13. Przepisy ust. 4 - 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którymi w szczególności są: oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku bankowego Wykonawcy.
15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
20. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

albo

1. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

1. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
2. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 13

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót (czynności) objętych zamówieniem i opisanych w ST, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób wskazanych na stanowiska: kierownika ds. robót bitumicznych.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
3. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
4. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
5. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
7. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie Umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju Umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

i/lub

1. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię Umowy/Umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia Umowy/Umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Informacje takie jak imię
i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, data zawarcia Umowy, rodzaj Umowy o pracę oraz wymiar etatu nie podlegają anonimizacji;

i/lub

1. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie Umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

i/lub

1. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko osoby, która świadczyć będzie czynności na rzecz Zamawiającego nie podlega anonimizacji;
2. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§14

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości:
2. zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w formularzu oferty, dla remontów cząstkowych oraz napraw nawierzchni z kostki brukowej, na okres ………… miesięcy.
3. zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w formularzu oferty, dla pozostałych robót związanych z nawierzchniami bitumicznymi, na okres ………… miesięcy.
4. zgodnie z wymaganiami Zamawiającego:
	1. dla pozostałych robót na okres 36 miesięcy.
5. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się:

1) w dniu następnym licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót albo od daty podpisana dokumentu potwierdzającego usunięcie wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze robót;

2) dla wymienianych materiałów z dniem ich wymiany.

1. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie określonym ust. 1 i ust. 2, jeżeli zgłosił wadę(usterkę) przed upływem tego okresu.
2. Okres rękojmi na przedmiot każdego zlecenia jest równy okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1. Okres rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ostatecznego albo od daty podpisania dokumentu potwierdzającego usunięcie wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym danego zlecenia.
3. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich (usterek) w przedmiocie Umowy w okresie trwania gwarancji jakości.
4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji/rękojmi wad (usterek), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia, uwzględniając technologię usuwania wady (usterki).
5. Usunięcie wady (usterki) uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony Protokołu odbioru robót z usuwania wady (usterki) w okresie gwarancji. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady (usterki).
6. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady (usterki) w wyznaczonym terminie określonym w ust. 6, Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady (usterki) podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami
i ryzykiem takiego zlecenia, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości
i rękojmi za wady (usterki).

§ 15

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za zwłokę w dopełnieniu formalności, o których mowa w § 3 ponad termin określony w § 3 ust. 1 Umowy – w wysokości 200,00 zł brutto, (słownie: dwieście złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki za każdą czynność, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt od 1) do 2);
3. za przekroczenie terminu rozpoczęcia realizacji zlecenia, w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
4. za przekroczenie terminu zakończenia realizacji zlecenia, w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na zakończenie realizacji zlecenia;
5. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót – w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych, 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 4 Umowy;
6. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi/gwarancji jakości –
w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych, 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 6 Umowy;
7. za niezgodne z PCOR oznakowanie miejsca prowadzonych robót – w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych, 00/100), za każdy stwierdzony przypadek;
8. z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy;
9. w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności brutto;
10. w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,5% niezapłaconej należności brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
11. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wartości brutto pozycji kosztorysu ofertowego dla elementów realizowanych przez Podwykonawcę, za każdy rozpoczęty dzień od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia jej realizacji;
12. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wartości brutto pozycji kosztorysu ofertowego dla elementów realizowanych przez Podwykonawcę, za każdy rozpoczęty dzień od daty jej popisania przez Strony do dnia przedłożenia Umowy Zamawiającemu;
13. w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% wartości brutto tej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 12 ust. 10 Umowy;
14. jeżeli roboty objęte Przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub ustanowiony zgodnie z niniejszą Umową Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca– karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień wykonywania robót;
15. jeżeli Podwykonawca będzie wykonywał roboty w zakresie innym niż wskazany
w § 12 ust. 1 Umowy lub zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z § 12 ust. 3 Umowy – karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień wykonywania robót;
16. jeżeli czynności zastrzeżone dla odpowiedniego kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w § 10 ust. 1 Umowy lub zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z § 10 ust. 5 Umowy – w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień wykonywania tych czynności;
17. za niezatrudnienie, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie Umowy
o pracę osoby (osób) do wykonywania czynności wskazanych w § 13 ust. 1 Umowy - w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych, 00/100) za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie za niespełnienie obowiązku wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);
18. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
19. z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji gdy odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 16 ust. 4 oraz § 16 ust. 2 Umowy.
20. Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnych mu kar umownych z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy.
21. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
22. Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1 i obciążenia nimi Wykonawcy w ich łącznym wymiarze.
23. **Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.**
24. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 16

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w terminie 60 dni od powzięcia informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności, jeżeli:

1. Wykonawca trzykrotnie nie rozpoczął realizacji zlecenia w terminie wskazanym
w § 4 ust. 2 Umowy z przyczyn leżących po jego Stronie, a zwłoka wyniosła co najmniej 7 dni;
2. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy realizację zlecenia
i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni;
3. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny
z ST lub wskazaniami Zamawiającego lub Umową oraz w ciągu 7 dni od doręczenia pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie;
4. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy;
5. wystąpi konieczność co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót;
2. Wykonawca sporządzi wykaz zakupionych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. Zamawiający odkupi materiały, konstrukcje lub urządzenia, o których mowa w zdaniu poprzednim
w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte;
3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W terminie 21 dni od daty przerwania Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona odbioru robót przerwanych. Jednocześnie Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół odbioru robót przerwanych wraz ze szczegółowym protokołem inwentaryzacji robót w toku inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, która zostanie zapłacona w terminie określonym w § 6 ust. 2 Umowy;
4. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone;
5. przejęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór
w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru robót przerwanych.

4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w terminie 60 dni od powzięcia informacji o braku płatności przez okres 30 dni po upływie terminu do zapłaty określonego zgodnie z § 6 ust. 2 Umowy.

§ 17

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Za wyjątkiem okoliczności wprost przewidzianych w umowie, które nie wymagają aneksu, wszelkie inne zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.
3. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić
w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
4. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem
§12 ust. 21 Umowy.
5. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Strony ustalają następujące dane kontaktowe do korespondencji:
7. Zamawiający: Gmina Białe Błota, e-mail: michał.kostkowski@bialeblota.eu lub maciej.piasecki@bialeblota.eu
8. Wykonawca: ………………………, e-mail: …………………………….
9. Uznaje się, że korespondencja przekazana na adres lub adres e-mail wskazany
w ust. 6 doszła do adresata w sposób określony w art. 61 kodeksu cywilnego:
10. po upływie 14 dni od dnia pierwszej awizacji – w przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;
11. po przyjęciu wiadomości e-mail przez serwer obsługujący pocztę elektroniczną adresata.
12. W przypadku zmiany adresu lub adresu e-mail wskazanego w ust. 6, Strona której dotyczy zmiana, zobowiązuje się – w ciągu 5 dni od dokonania zmiany – poinformować o tym fakcie drugą Stronę. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.
13. W przypadku zaniechania obowiązku określonego w ust. 8, uznaje się, że korespondencja doszła do adresata w sposób określony w art. 61 kodeksu cywilnego:
14. w przypadku jej wysłania na adres podany w ust. 6, nawet, gdy zostanie zwrócona
z powodu nieaktualnego adresu – w przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;
15. w przypadku jej wysłania na adres e-mail podany w ust. 6, nawet, gdy zostanie odrzucona przez serwer obsługujący pocztę elektroniczną adresata.

§ 18

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.
2. Integralną częścią Umowy są:
3. SWZ;
4. udzielone w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiedzi Zamawiającego na pytania zadane przez Wykonawców oraz dokonane przez Zamawiającego modyfikacje treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
5. oferta Wykonawcy z dnia ……………………..

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

OSOBOM DZIAŁAJĄCYM W JEGO IMIENIU

1. Kategorie danych osobowych, które zostaną zawarte w treści umowy albo przekazane Gminie Białe Błota (Gminie) na jej podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) danych zawartych w treści umowy, są następujące: imię i nazwisko, serie i numer dokumentu tożsamości, nazwy podmiotu w imieniu którego dana osoba będzie działać.
2. Z chwilą udostępnienia Gminie danych osobowych, administratorem tych danych staje się Gmina Białe Błota.
3. Gmina zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@bialeblota.eu lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej www. www.bip.bialeblota.pl oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota*.*
4. Celem udostępnienia Gminie danych osobowych jest ustalenie uprawnień i zobowiązań stron, poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez Wykonawcę i Gminę;
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, jest art. 6 ust. 1 a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
6. Kategorie danych, określone w ust. 1, dotyczą wyłącznie osób, których dane zawarte są w treści umowy lub zostaną przekazane Gminie w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) tych danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie Gminy Białe Błota przez okres 5 lat, licząc od początku roku następnego po zakończeniu rozliczeń związanych z zakończeniem Umowy.
8. Dane osobowe nie będą udostępniane innym niż Gminie odbiorcom danych lub kategoriom odbiorców danych, poza przypadkami ich udostępnienia organom administracji publicznej lub innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.
10. Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Gminie, przysługuje prawo żądania od Gminy, jako ich administratora, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych (**Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul Stawki 2, 00-193 Warszawa**).
11. Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Gminę do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania*.*
12. Realizacja praw osób, o których mowa w pkt 9 jest realizowana za pośrednictwem Wykonawcy.

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ GMINĘ BIAŁE BŁOTA

OSOBOM DZIAŁAJĄCYM W JEGO IMIENIU

1. Kategorie danych osobowych, które zostaną zawarte w treści umowy albo przekazane Wykonawcy na jej podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) danych zawartych w treści umowy, są następujące: imię, nazwisko, nazwa podmiotu w imieniu którego dana osoba będzie działać.
2. Z chwilą udostępnienia Wykonawcy danych osobowych, administratorem tych danych staje się **………………………………………………….** *(nazwa i adres Wykonawcy)*.
3. Celem udostępnienia Wykonawcy danych osobowych jest ustalenie uprawnień i zobowiązań stron, poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez Gminę Białe Błota i Wykonawcę.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w celu realizacji Umowy, jest art. 6 ust. 1 a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

 6) Kategorie danych, określone w ust. 1, dotyczą wyłącznie osób, których dane zawarte są w treści umowy lub zostaną przekazane Wykonawcy w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) tych danych.

7) Dane osobowe będą przechowywane przez Wykonawcę przez okres 3 lat, licząc od początku roku następnego po zakończeniu realizacji Umowy.

8)Dane osobowe nie będą udostępniane innym niż Wykonawca odbiorcom danych lub kategoriom odbiorców danych, poza przypadkami ich udostępnienia organom administracji publicznej lub innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem.

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.

10) Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Kontrahentowi, przysługuje prawo żądania od Kontrahenta, jako ich administratora, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych (**Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa**).

11)Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Wykonawcę do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania*.*