Załącznik nr 5 do SWZ

UMOWA NR ZP/……../2021 - wzór

zawarta w dniu …….. 2022 roku w Gryficach pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

w  Gryficach

ul. Niechorska 27,

72-300 Gryfice,

NIP 857 – 168 – 85 – 60

figurującym w KRS pod nr 0000001803

reprezentowanym przez:

Dyrektora Piotra Sołtysińskiego

zwanym dalej – „Zamawiającym”

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

............................................................ z siedzibą w ......................... przy ulicy ............., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ........... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ......., wysokość kapitału zakładowego ......., 
w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego ....... zł i kapitału wpłaconego ...... zł,  NIP .........., REGON ............... reprezentowaną przez:

…………………………………………………….

##### zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

lub

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)

(imię i nazwisko)..............., przedsiębiorcą działającym pod firmą ............. z siedzibą w ............ przy ulicy ..................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP .........., REGON ........, działającym osobiście/reprezentowanym przez pełnomocnika .........., działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ........ przez ..........(imię i nazwisko)

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy 
z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), została zawarta umowa 
o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem umowy jest zakup oraz dostawa, instalacja (montaż) i uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego i gotowego do eksploatacji rezonansu magnetycznego, stanowiącego wyposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPZZOZ w Gryficach, zwanego w dalszej części umowy „Sprzętem” wraz z wyposażeniem i akcesoriami spełniającymi warunki techniczne określone w SWZ i Ofercie Wykonawcy, stanowiącymi integralną część umowy oraz konfiguracja 
i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie korzystania z rezonansu magnetycznego. Szczegółowy wykaz i specyfikację techniczną w/w Sprzętu zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbędne prace adaptacyjne pomieszczeń zgodnie  z wytycznymi oraz z wymogami dla oferowanego aparatu.

- Przedmiot umowy obejmuje między innymi:

- Demontaż rezonansu magnetycznego wraz z całym osprzętem

- Nabycie przez Wykonawcę od Zamawiającego zdemontowanego rezonansu magnetycznego na zasadach określonych w § 21 niniejszej umowy.

- Opracowanie  dokumentacji  projektowej pracowni rezonansu magnetycznego zgodnie 
z wymogami zawartymi w PFU oraz załącznikach do PFU,

- Wykonanie remontu i adaptacji pracowni rezonansu do wymogów nowego aparatu 
i Zamawiającego w zakresie zgodnym z PFU,

- Dostawę, transport,  instalację  i  uruchomienie  kompletnego, fabrycznie  nowego,  rezonansu  magnetycznego,  wraz z wszystkimi  częściami  składowymi, jego  wyposażeniem,  akcesoriami,  urządzeniami  pomocniczymi  i  współpracującymi /zakres  dostawy,  parametry  graniczne,  funkcjonalność systemu i warunki  związane  z dostawą określone  zostały  
w  załączniku  nr  1  do niniejszej  umowy/.

- Sporządzenie  dokumentacji powykonawczej i pomiarów.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jej wykonania określają załączniki, które wchodzą w skład umowy:

- załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych oferowanego rezonansu.

- załącznik  nr  5  Program  Funkcjonalno-Użytkowy  adaptacji  pomieszczeń  dla rezonansu magnetycznego, które wchodzą w skład umowy.

- Wykonawca za wynagrodzeniem, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych prac we wszystkich branżach, które będą konieczne dla prawidłowego zainstalowania, uruchomienia i funkcjonowania urządzenia rezonansu magnetycznego. Jeżeli zaistnieje konieczność wzmocnienia stropu pod oferowany Sprzęt Wykonawca wykona niezbędne prace (w tym naprawa uszkodzeń powstałych podczas wykonywania prac adaptacyjnych) w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy zgodnie z Umową, SWZ i wszystkimi załącznikami do niej oraz złożoną przez Wykonawcę Ofertą. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są wszystkie warunki wykonania Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje Przedmiot Umowy z należytą starannością, według najwyższych profesjonalnych standardów, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

- W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostawy  i montażu Sprzętu, zgodnego z Umową, fabrycznie nowego i nieużywanego oraz wolnego od wad fizycznych
i prawnych.

- Koszt ubezpieczenia Sprzętu na czas transportu oraz od momentu dostawy Sprzętu do siedziby Zamawiającego do chwili zakończenia jego montażu i podpisania protokołu odbioru ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu oraz jego instalacji (montażu), a także uruchomienia w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

- W ramach przedmiotu umowy i ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie sposobu korzystania ze Sprzętu. Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym szczegółowo przez  strony.

- Sprzęt wraz z wyposażeniem dodatkowym, jeżeli jest wymagane, zostanie dostarczony 
w oryginalnych opakowaniach, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie Szpitala w celu określenia istniejących warunków transportu Sprzętu na terenie szpitala. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji transportu/dostawy Sprzętu, aby uwzględniała ona warunki techniczne 
i przestrzenne panujące w szpitalu (w szczególności Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić szerokości otworów drzwiowych, korytarzy, nośności wind itp.). Opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy wynikłe z nieprawidłowej organizacji transportu/dostawy będzie podstawą do naliczania kar umownych za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy.

# Dostarczone urządzenia muszą posiadać założony paszport techniczny z wypełnioną metryką urządzenia oraz wpisem o dokonanym uruchomieniu instalacji przez autoryzowany serwis lub autoryzowanego dostawcę, datę przeglądu.

- Dostarczony Sprzęt powinien posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w dwóch egzemplarzach (w wersji papierowej i elektronicznej) oraz niezbędne dokumenty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa i aprobaty techniczne itp. wymagane dla tego rodzaju sprzętu oraz winien być wyposażony we wszelkie elementy (przyłącza, kable, baterie itp.) niezbędne do jego uruchomienia i korzystania w celu, w jakim został zakupiony. Wszystkie dokumenty załączone do Sprzętu powinny być sporządzone w języku polskim, bądź przekazane Zamawiającemu wraz 
z prawidłowym tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz dysponuje osobami i środkami

finansowymi pozwalającymi na prawidłową i terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności, obejmującej przedmiot zamówienia.

Termin wykonania umowy

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy w terminie do 112 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

- W terminie określonym w ust. 1 Wykonawca wykona wszelkie czynności, tj. adaptację pomieszczeń, dostawę, transport, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego, przeprowadzi niezbędne odbiory i pomiary oraz przeszkoli personel w zakresie obsługi urządzenia.

- Terminy montażu i przeprowadzenia szkoleń będą uzgadniane po dostarczeniu rezonansu magnetycznego do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie później niż 14 dni kalendarzowych przed planowaną dostawą zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie dostarczenia sprzętu. Zawiadomienie powinno być dokonane w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym odbiorem końcowym.

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których pomimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności będących następstwem siły wyższej.

- Pod pojęciem siły wyższej strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne, niezależne od woli stron, którego strona nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz któremu nie mogła zapobiec, a które bezpośrednio uniemożliwia lub istotnie utrudnia realizację przedmiotu umowy.

- O wystąpieniu siły wyższej lub każdej innej przeszkodzie w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności 
w terminie 3 dni kalendarzowych od daty wystąpienia tej okoliczności lub od daty, w której zawiadomienie stało się możliwe, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te okoliczności 
w przyszłości jako uzasadniające brak winy Wykonawcy w opóźnieniu wykonania przedmiotu umowy.

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn wskazanych w ust. 5-6 może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest również dopuszczalna w przypadku, gdy zmiana ta będzie wynikała z potrzeb organizacyjnych Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za naruszenie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy opóźnienie będzie wynikało z opóźnień dostawców Wykonawcy lub jego podwykonawców.

Obowiązki Wykonawcy

§ 3

- Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania, za wynagrodzeniem, o którym mowa w  § 7 ust.1, niezbędnych opracowań projektowych, adaptacyjnych, montażowo – instalacyjnych,  rozruchowych,  specjalistycznych  pomiarów,  pozwalających  uruchomić i stworzyć  warunki  dla prawidłowej  pracy  systemu  zaoferowanego  urządzenia  oraz  zapewnić  bezpieczeństwo  dla pacjentów,  personelu,  osób  znajdujących  się  w sąsiednich  pomieszczeniach (na kondygnacji z zaoferowanym urządzeniem i kondygnacji poniżej) oraz zabezpieczyć system przed wprowadzeniem zakłóceń do otoczenia jak i instalacji.

- Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z  opisem przedmiotu zamówienia - Zestawieniem parametrów Techniczno-użytkowych (Opis przedmiotu zamówienia),   Programem  Funkcjonalno-Użytkowym, opracowaną dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej, Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się użyć do realizacji przedmiotu umowy materiały i urządzenia własne.

- Materiały  i  urządzenia  powinny  odpowiadać,  co  do  jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych do obrotu  i  stosowania  w  budownictwie.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania stosownych decyzji administracyjnych związanych z zgłoszeniem robót oraz  dopuszczeniem  do  użytkowania  przedmiotu  zamówienia,  jeżeli  będą  one  prawem wymagane.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
o której mowa w § 1, pkt. 15 najpóźniej przed przekazaniem placu budowy do prac adaptacyjnych pod rygorem prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się również do:

- pełnienia  funkcji  koordynacyjnych  w  stosunku do  wszystkich  robót  realizowanych  przez

podwykonawców;

- przestrzegania  regulaminów  wewnętrznych  i  zarządzeń  Dyrektora  Szpitala z zastrzeżeniem,

iż  Zakład  Diagnostyki  Obrazowej  musi  funkcjonować bez zakłócania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych,  a  prace  muszą  być  prowadzone  w  taki sposób, aby nie przerwać funkcjonalności Pracowni Diagnostyki Obrazowej.

- Wykonawca zobowiązuje się przy prowadzeniu prac adaptacyjnych do konsultowania istotnych rozwiązań z Inspektorem Zamawiającego, w tym wszelkich ustaleń technicznych,  zgłaszanie  odbiorów, a w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- Wykonawca  zobowiązuje  do  umożliwienia  wstępu  na teren  budowy  Inspektorowi  nadzoru Zamawiającego,  do  którego  należy  wykonywanie  zadań  określonych  zgodnie  z  ustawą  –  Prawo budowlane oraz do udostępnienia mu danych i informacji wymaganych ustawą.

- Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedstawienia  Zamawiającemu  wymaganych  prawem certyfikatów,  atestów  i  specyfikacji  technicznych  dla  zastosowanych  materiałów,  najpóźniej  
w dniu odbioru.

- Zamawiający po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą przekaże Wykonawcy pomieszczenia, celem wykonania prac adaptacyjnych  w terminie określonym w pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi koszty poboru mediów (woda, ścieki, energia elektryczna) w formie stawki ryczałtowej za zużyte media: energia elektryczna 200 zł brutto, woda i ścieki 100 zł brutto miesięcznie. Zamawiający obciąży Wykonawcę za media jednorazowo po otrzymaniu zawiadomienia o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego. Termin płatności za media wynosi 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego.

- Podłączenie mediów energetycznych i odprowadzenie ścieków sanitarnych Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie prowadzonych robót, a także oświadcza, że zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady, 
w tym niebezpieczne (np. ołów) oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca zapewni na czas trwania prac budowlanych kontener na odpady. Po zakończeniu realizacji zamówienia przekaże Zamawiającemu kartę utylizacji odpadów.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest  na swój koszt uporządkować teren prowadzonych robót. Przekazanie wykonanych robót nastąpi po dostawie, instalacji i uruchomieniu rezonansu magnetycznego.

- Wykonawca  oświadcza,  że  rezonans magnetyczny wraz z wyposażeniem  odpowiada  warunkom określonym w dokumentach dopuszczających  do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi oraz, że jest zgodny z parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji do protokolarnego przekazania  wszystkich  niezbędnych  kodów,  loginów  i haseł  oraz  innych  niezbędnych  informacji do wszystkich  dostarczonych  elementów  przedmiotu  zamówienia  umożliwiających  świadczenie  usług serwisowych, innym niż producent, autoryzowanym lub certyfikowanym firmom serwisowym.

- Z chwilą  przekazania  urządzeń  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przekazania  Zamawiającemu wykazu adresów z telefonami autoryzowanych lub certyfikowanych przedstawicieli serwisowych oraz powiadomi Zamawiającego w przypadku zmian tych danych.

Obowiązki Zamawiającego

§ 4

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Konsultowanie i zatwierdzanie istotnych rozwiązań przez Zamawiającego

- Wniesienie uwag lub Zatwierdzenie opracowanej dokumentacji projektowej w terminie  4 dni roboczych liczonych od daty przekazania Zamawiającemu

- Niezwłoczne przekazanie Wykonawcy wszelkich dodatkowych dokumentów i danych, których potrzeba wyłoni się w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

- Dokonywanie odbiorów zgłoszonych przez Wykonawcę do odbioru zgodnie z umową;

- Współdziałanie z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

Odbiory

§ 5

- Dostawa  Sprzętu wraz z wymaganym wyposażeniem oraz dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 13, a także pracami adaptacyjnymi zostanie potwierdzona protokołami odbiorowymi   podpisanym przez komisję składającą się z przedstawicieli obu stron, a także podwykonawców, którzy realizowali zamówienie.

- Podczas odbioru, Wykonawca dokona próbnego uruchomienia Sprzętu oraz demonstracji jego działania. W dniu odbioru Sprzęt powinien być w pełni sprawny, podłączony, skonfigurowany                  i gotowy do natychmiastowego użycia w pełnym zakresie, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

- Przedmiotem odbioru końcowego są także roboty dot. adaptacji pomieszczeń wykonane zgodnie 
z niezbędną dokumentacją, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, postanowieniami umowy i szczegółowym zakresem robót budowlanych.

- W przypadku, gdy podczas odbioru Sprzętu i prac adaptacyjnych, zostaną stwierdzone wady, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru Sprzętu i prac adaptacyjnych oraz wyznaczyć Wykonawcy termin do dostarczenia przedmiotu wolnego od wad, a po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub zatrzymać przedmiot umowy obarczony wadą nieistotną i obniżyć wysokość wynagrodzenia Wykonawcy  z tytułu realizacji umowy.

- Do dnia protokolarnego odbioru, ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Sprzętu lub robót wykonanych w ramach adaptacji pomieszczeń spoczywa na Wykonawcy.

- Przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń dla personelu Zamawiającego zostanie potwierdzone odrębnym protokołem, podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

Szkolenia

§ 6

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: dla techników i lekarzy 
w wymiarze min. 10 dni roboczych, zgodnie z punktem 6 Opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ.

- Udzielenia telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników pracowni rezonansu po uruchomieniu urządzenia przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy rezonansu, dostępnego 24 h na dobę, we wszystkie dni tygodnia;

- Przeszkolenia personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Wynagrodzenie

§ 7

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ........ zł (słownie .........................................................................................) brutto.

- Ceny jednostkowe zostały określone w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę sprzedaży Sprzętu, koszty transportu, dostawy, ubezpieczenia, wniesienia, instalacji, montażu, a także koszty testów i próbnych uruchomień, wyposażenia dodatkowego (kabli, przyłączy, baterii, itp.) niezbędnego do rozruchu urządzenia,  
a także koszty przeszkolenia personelu Zamawiającego oraz adaptacji pomieszczeń wg opisu 
w programie funkcjonalno-użytkowym oraz niezbędnych do wykonania dla prawidłowego funkcjonowania rezonansu magnetycznego oraz niezakłócania pracy wrażliwej aparatury medycznej znajdującej się pod Pracownią Diagnostyki Obrazowej.

Warunki zapłaty wynagrodzenia

§ 8

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 60 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT przez Wykonawcę.

- Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT po wykonaniu adaptacji pomieszczeń, dostawie, montażu, uruchomieniu, konfiguracji Sprzętu przez Wykonawcę oraz dokonaniu odbioru Sprzętu i wykonanych robót przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem                                 zdawczo-odbiorczym, a także po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego przeprowadzenia przez Wykonawcę szkolenia dla personelu Zamawiającego.

- Płatność zostanie dokonana w PLN przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany                      w treści faktury VAT.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia  zamawiającemu,  w  przypadku  gdy  część  zamówienia  jest wykonana przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, oryginał pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego  podwykonawcy,  wystawiony  najpóźniej w terminie płatności faktury, o  otrzymaniu  kwot  należnych mu z tej faktury oraz dowodów potwierdzający  zapłatę  wynagrodzenia  podwykonawcy  przez  Wykonawcę.  Powyższe oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, powinno zawierać  zestawienie  kwot,  które  były  należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

- W przypadku niedostarczenia  oświadczeń  oraz  dowodów  potwierdzających  zapłatę  wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę, o którym mowa w  ust. 4, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

- Dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego na rzecz Wykonawcy.

- Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego i podmiot, który utworzył zakład, tj.: Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Podmiot, który utworzył zakład wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy za rok poprzedni. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego jest nieważna.

Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady

§ 9

- Wykonawca oświadcza, iż dostarczony Sprzęt jest należytej jakości, a nadto, że Sprzęt jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nadaje się do użytku w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Dotyczy to także wszystkich indywidualnych elementów Sprzętu.

- Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  na  dostarczone  urządzenie  wraz  z  częściami  zmiennymi, materiałami eksploatacyjnymi wymaganymi do przeglądów ….. (min. 36 miesięcznej) gwarancji i rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia dokonania bezusterkowego, protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

- Gwarancja obejmuje między innymi: czas i koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania serwisanta, pracę serwisu,  oględziny  i diagnostykę  urządzenia,  naprawę,  wymianę  części  zamiennych,  materiałów i elementów  zużywalnych  wskazanych  w  instrukcji  serwisowej  oraz  uzupełnienie  helu  w  magnesie w czasie odpowiednich przeglądów gwarancyjnych, jeśli poziom helu będzie poniżej poziomu zalecanego przez producenta (nie dotyczy ubytków helu powstałych z winy użytkownika, a także osób trzecich oraz czynników zewnętrznych takich jak np. brak zasilania, powstałych w wyniku awaryjnego rozładowania pola magnetycznego, tzw. Quench, jeśli Quench nastąpi w okolicznościach innych niż trwające w tym samym czasie czynności serwisowe przy aparacie MR, prowadzone przez pracowników Wykonawcy;

- Wykonawca  zobowiązuje  się  w  ramach  zawartej umowy  do  wykonywania  przeglądów okresowych  oraz  konserwacji  sprzętu,  urządzeń,  technologii  (m.in.  wykonanie  konserwacji  części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu zapewnienia sprawności działania sprzętu, dokumentacji techniczno-rozruchowej, nie rzadziej niż 2 razy w roku;

- Wykonawca  zapewnia  wykonanie  testów  akceptacyjnych,  gdy  jest  to  wymagane  stosownymi przepisami (zgodnie z dokumentacją techniczno-rozruchową);

- Ostatni  przegląd  gwarancyjny  wraz  z  ewentualną  wymianą  części  zamiennych,  które  na  dzień przeglądu  uległy  awarii  /  uszkodzeniu,  konserwacją urządzenia,  uzupełnienia  helu  przez wyspecjalizowany  serwis  fabryczny  powinien  być  dokonany  w  ostatnim  miesiącu  udzielonej gwarancji, co najmniej na 15 dni kalendarzowych  przed jej zakończeniem, zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu.

- Gwarancja obejmuje wady Sprzętu lub jego elementów powstałe z przyczyn tkwiących w nim samym lub jego elementach, a także wady będące efektem wad projektu, użytych materiałów, bądź też nieprawidłowego wykonania lub montażu Sprzętu przez Wykonawcę.

- W celu usunięcia wady Wykonawca może według własnego wyboru:

  - dostarczyć Zamawiającemu w zamian za rzecz wadliwą przedmiot wolny od wad lub

  - naprawić wadliwą rzecz w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy,

Wszelkie koszty związane z wymianą lub naprawą Sprzętu, w szczególności związane z dostawą Sprzętu lub jego części do siedziby Wykonawcy i do siedziby Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

- Elementy Sprzętu użyte do jego naprawy powinny być nowe i oryginalne.

- W przypadku wymiany Sprzętu, dostarczona przez Wykonawcę rzecz powinna odpowiadać pod względem technicznym rzeczy wymienianej.

- W przypadku naprawy lub wymiany Sprzętu lub jego części, gwarancja dotycząca tego przedmiotu lub jego części biegnie od nowa i rozpoczyna się w dniu odbioru przez Zamawiającego wymienionego lub naprawionego Sprzętu lub jego części. Zamawiający uzna wymienioną część lub istotną naprawę skutkującą rozpoczęciem biegu gwarancji na nowo, taką część lub naprawę, której koszt przekracza 40% ceny brutto urządzenia. W pozostałych przypadkach Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły zgodnie
 z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, 
w zależności który termin upłynie później.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi naprawy lub wymiany Sprzętu w terminie, o którym mowa w ust. 17, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1 000 złotych za każdy przypadek  zwłoki względem terminów określonych w ust. 17.

- W przypadku wystąpienia trzykrotnie wady tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się wymienić ten element lub podzespół na nowy, oryginalny 
i wolny od wad w terminie do 14 dni od wezwania, a Wykonawca będzie zobowiązany zadośćuczynić żądaniu.

- Wymiana  każdego z podzespołów na nowy musi nastąpić po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy.

- Wszelkie koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym (w szczególności koszty transportu reklamowanej części lub całego urządzenia) ponosi Wykonawca.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd serwisowy (zgodnie z zaleceniami producenta Sprzętu), z wymianą elementów eksploatacyjnych i kosztami dojazdu serwisanta na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie rzadziej niż 2 razy w roku.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do:

  - Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane jako dni  od pn.-pt. 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako reakcję rozumie się przyjazd serwisu lub interwencję za pomocą systemu zdalnej diagnostyki,

  - Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy – do 24 godzin. Jako reakcję rozumie się przyjazd serwisu lub interwencję za pomocą systemu zdalnej diagnostyki,

  - Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt.  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

  - Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt.  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

  - Możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową , czynną 24 godziny na dobę, 365 dni 
w roku,

od otrzymania na piśmie bądź faksem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego aparatu.

- W  przypadku  nie  usunięcia  przez  Wykonawcę  awarii,  usterki  lub  wady  dostarczonego i zamontowanego  urządzenia/urządzeń  w  czasie  określonym  w  ust.  17 od  chwili  powzięcia wiadomości  o awarii,  usterce  lub  wadzie  Wykonawca  zobowiązuje  się  do:  dostarczenia  urządzenia zamiennego (podzespół)  tej  samej  klasy  i o  tych  samych parametrach  technicznych  bez  dodatkowych opłat;

- W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania opisanego w ust. 18, będzie on zobowiązany   do   pokrycia   w   całości   kosztów   przestoju   oraz   utraconych   korzyści przez zamawiającego, zgodnie z zapisem zawartym w punkcie 242 załącznika nr 1 do SWZ.;

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w  ust.  17, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wymiany  podzespołu  na  nowy  w  przypadku  wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek i wad tego samego podzespołu.

- Wymiana gwarancyjna podzespołu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji;

- Wykonawca  zobowiązany  jest  do  bezpłatnej aktualizacji aplikacji  –  oprogramowania  w  czasie  gwarancji i rękojmi, zalecanych przez producenta;

- Wykonawca gwarantuje produkcję i dostarczanie wszelkiego rodzaju akcesoriów, osprzętu, części zamiennych oraz zużywalnych, niezbędnych w trakcie eksploatacji Sprzętu, przez okres 10 lat od daty zawarcia niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że dla oprogramowania i sprzętu IT okres ten wynosi 5 lat;

- W przypadku wycofania ze sprzedaży wymienionych w ust. 24 akcesoriów, osprzętu, części zamiennych oraz zużywalnych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, bezpłatnie wymienić przedmiot umowy na urządzenie o parametrach nie gorszych od zawartych w załączniku nr 1 do umowy i zapewnić możliwość dalszego użytkowania przedmiotu umowy.

- Gwarancja obejmuje również wykonane roboty w ramach prac adaptacyjnych i obowiązuje przez cały okres gwarancji na rezonans magnetyczny w odniesieniu do wszystkich robót budowlanych oraz instalacyjnych, a także wszystkich zamontowanych urządzeń, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia awarii, wad lub usterek, które ujawniły się w toku używania przedmiotu umowy poprzez naprawę lub wymianę wadliwego elementu na fabrycznie nowy wolny od wad.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad, usterek i awarii ujawnionych w zrealizowanych robotach adaptacyjnych w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie:

- usterki lub wady w terminie do 4 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia (w formie pisemnej, faxem lub poczta elektroniczną) wysłanego na adres wskazany siedziby Wykonawcy (w przypadku zgłoszenia pisemnego), tel. ………., fax ………, e-mail …………….

- wystąpienia awarii w terminie do 24 godzin od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia 
(w formie pisemnej, faxem lub poczta elektroniczną) wysłanego na adres siedziby Wykonawcy 
(w przypadku zgłoszenia pisemnego), tel. ………., fax ………, e-mail ………………………...

- Wykonawca  zapewni  zdalną  diagnostykę  serwisową  urządzenia/urządzeń  przez połączenie sieciowe/internetowe.

- Roszczenia z tytułu rękojmi za wady mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

- W  przypadku  sporów  dotyczących  napraw  gwarancyjnych,  które  w  ocenie  Wykonawcy  będą następstwem nieprawidłowego użytkowania, Zamawiający może przekazać aparat/aparaty do oceny niezależnemu  podmiotowi  bez  utraty  gwarancji.  W  przypadku,  gdy  wynik  ekspertyzy  będzie negatywny  dla  Wykonawcy,  Wykonawca  poniesie  koszt  ekspertyzy;  jeśli  wynik  ekspertyzy  będzie pozytywny dla Wykonawcy, jej koszt ponosi Zamawiający.

- W  przypadku  sprzeczności  zapisów  pomiędzy  gwarancją  producenta,  a  treścią  umowy pierwszeństwo w interpretacji przepisów będą miały zapisy umowy.

Kary umowne

§ 10

- Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych lub przez zapłatę odszkodowania.

- Zamawiający uprawniony jest do naliczenia i wyegzekwowania od Wykonawcy następujących kar umownych:

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy – jeżeli którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy – jeżeli Wykonawca odstąpi od wykonywania umowy z powodu przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi winy lub za które nie odpowiada Zamawiający,

- w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy - za każdy dzień zwłoki  w stosunku do terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1.

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy – za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek w okresie rękojmi lub gwarancji.

- w wysokości 5 000 zł – za każdy przypadek nieprzedłożenia do akceptacji umowy 
z podwykonawcą.

- w wysokości 1 000 zł, za każdy przypadek opóźnienia w stosunku do terminów określonych w 
§ 9 ust. 17 umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 70% wartości brutto przedmiotu umowy.

- W przypadku gdy kary umowne przewidziane w ust. 2 nie pokrywają szkody Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

Prawa autorskie

§ 11

- Wykonawca, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do: dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz innej dokumentacji lub innych rozwiązań stworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy (zwanych dalej „Utworami") z chwilą ich dostarczenia Zamawiającemu.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do każdego z Utworów nastąpi każdorazowo                           z chwilą ich dostarczenia Zamawiającemu i będzie obejmowało zakresy i pola eksploatacji obejmujące w szczególności:

- utrwalanie na wszelkich znanych nośnikach,

- zwielokrotnianie za pomocą wszystkich znanych technik, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz cyfrową,

- wprowadzanie do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie, przesyłanie                                            i udostępnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym sieci Internet.

- wykorzystanie Utworów w celach promocyjnych, informacyjnych, rozliczeniowych itp.

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów na polach eksploatacji określonych w ust. 2.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych i  innych  praw osób trzecich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, a w przypadku skierowania roszczeń z tego tytułu przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

Odstąpienie od umowy

§ 12

- Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:

- w  terminie  30  dni kalendarzowych od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  istotnej  zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może  zagrozić  podstawowemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

- Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury przewidzianej  w  art.  258  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,  że Rzeczpospolita  Polska  uchybiła  zobowiązaniom,  które  ciążą  na  niej  na  mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z  uwagi  na  to,  że  Zamawiający  udzielił  zamówienia  z  naruszeniem  prawa  Unii Europejskiej.

- W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Warunki zmiany umowy

§ 13

- Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w przypadku:

- wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w niniejszej umowie,

- zmiany terminu wykonania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 18.

- Zmiana niniejszej umowy jest możliwa:

- gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

- wystąpią przeszkody o charakterze obiektywnym (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne                              i niemożliwe do zapobieżenia, w tym mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”) np. pogoda uniemożliwiająca wykonanie umowy, inne zdarzenia niezawinione przez żadną ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

- w innych przypadkach, uzasadnionych interesem Zamawiającego, przy czym zmiana wymaga zgody Zamawiającego.

- Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Podwykonawcy

§ 14

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy własnymi siłami bądź przy udziale podwykonawców.

- W przypadku, jeśli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robót podwykonawcom, zastosowanie będą miały zasady określone w ust. 3 i następnych niniejszego paragrafu.

- Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać co najmniej:

    - zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową;

    - kwotę wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy. Rodzaj wynagrodzenia musi być taki sam jak Wykonawcy, czyli wynagrodzenie ryczałtowe;

    - termin wykonania robót objętych umową;

    - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych  od dnia doręczenia faktury, potwierdzonej protokołem odbioru prac objętych umową. Przy czym termin zapłaty podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego;

    - kopia polisy ubezpieczeniowej OC podwykonawcy w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia;

    - zapis umożliwiający Zamawiającemu udział w odbiorze końcowym;

    - postanowienie, wg którego podwykonawca zobowiązuje się:

  - na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu umowy 
i w razie ujawnienia się wad lub usterek (w zakresie objętym umową o podwykonawstwo) w okresie gwarancji, do usunięcia tych wad lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - wobec Zamawiającego do zapłaty kar umownych wynikających z niniejszej umowy 
w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad lub usterek (w zakresie objętym umową podwykonawstwa). Skuteczne i prawidłowe usunięcie wad i usterek przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zwalnia z tego obowiązku Wykonawcę (także w przypadku kary umownej za przekroczenie terminu usunięcia wad lub usterek);

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 7.

- Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich doręczenia w przypadkach:

    - niespełnienia wymagań określonych w niniejszej umowie,

    - ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 5 pkt 4,

    - zawierająca zapisy uzależniające zapłatę wynagrodzenia lub zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy od zapłaty wynagrodzenia lub zwrotu zabezpieczenia przez Zamawiającego;

    - dopuszczenia zabezpieczeń roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w formie potrącenia lub zatrzymania kwot z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

    - zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy;

    - będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych  od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zatrudnienie jakiegokolwiek podwykonawcy bez zgody Zamawiającego uprawnia go do naliczenia kary umownej Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia wykonawcy brutto określonego w § 7 ust.1.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań podwykonawców na terenie budowy.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca na protokole odbioru końcowego opisze zakres oraz wartość robót wykonywanych przez podwykonawców.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 
nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu   podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 16, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

- Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty podwykonawcom, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezpośredniej zapłaty dalszym podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty dalszym podwykonawcom.

- Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy Wykonawca powinien zgłosić w formie pisemnej, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejście na teren budowy.

- W sytuacji, gdy Zamawiający jako dłużnik solidarny dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczeń regresowych, uprawniony będzie do żądania zwrotu całości spełnionego świadczenia od pozostałych współdłużników.

- Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do regulowania należności podwykonawców w sposób wyżej opisany.

- Wykonawca zobowiązuje się  do niepotrącania z wierzytelności podwykonawców swoich wierzytelności z innych stosunków prawnych niż  umowa niniejsza oraz umowa pomiędzy Wykonawcą  a podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje się,  że powyższe zasady zostaną  odpowiednio wprowadzone do jego umów z podwykonawcami  i umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej opłaty za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunków niniejszej umowy.

- W przypadku sporu Wykonawcy z podwykonawcami co do zgodności z umową  wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców faktur, Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy poddają się rozstrzygnięciom(ciu) sporu przez Zamawiającego. Rozstrzygnięcia te są wiążące dla Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców.

Rozstrzyganie sporów

§ 15

- Wszelkie różnice poglądów lub spory, strony zobowiązują się załatwić w drodze polubownych negocjacji.

- Jeśli próba pojednania stron nie powiedzie się, spór zostaje ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Odesłanie

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

§ 17

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest …………………….

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ………………..

§ 18

Osobami upoważnionymi do wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową (w tym 
w sprawach finansowych) są osoby wymienione w nagłówku umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 19

            - Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. .................... zł w formie: ..........................................................

  - w wysokości 100% .................................. zł (słownie: ................................... ......../.. złotych) tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,

  - w wysokości 30% ...................................... zł (słownie: ........................................... ........./… złotych) tytułem nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad lub usterek powstałych 
w przedmiocie umowy.

            - W przypadku gdy jest to forma pieniężna, wpłaty należy dokonać w ………………. z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ………………………..”.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 
w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w sposób następujący:

- 70% zabezpieczenia Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji za wady.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zwraca się w wysokości i w terminach określonych w ust. 4, zaś wniesione w postaci niepieniężnej wygasa w wysokości i w terminach określonych w ust. 4.

- Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie jej obowiązywania jest traktowana jako zmiana nieistotna, która nie pociąga za sobą konieczności zmiany umowy.

- W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie miało postać inną niż pieniężną, Zamawiający wymaga, aby zawierało w swej treści następujące zapisy:

  - „Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne wezwanie do zapłaty, niezwłocznie zapłacić kwotę do łącznej wysokości [........................... zł]”,

  - „Spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej itd., podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego”.

- Gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie miało postać niepieniężną, jego treść musi uwzględniać zapisy wzoru dokumentu gwarancyjnego.

§ 20

- Zamawiający sprzedaje zaś Wykonawca nabywa aparat do rezonansu magnetycznego, określony w punkcie 7 Opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty ceny w kwocie ………………………............................ złotych (słownie: ..................................................) na rachunek bankowy Zamawiającego ………………………………………………………………………………………. w terminie 7 dni od zawarcia umowy przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że przedmiot sprzedaży stanowi jego własność, był wykorzystywany 
w działalności leczniczej, jest sprawny, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego jest przedmiotem ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

- Wykonawca oświadcza, że znany mu jest istniejący stan techniczny zakupionego sprzętu i nie wnosi oraz nie będzie wnosił w przyszłości z tego tytułu żadnych roszczeń, w szczególności strony wyłączają odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

- Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 3 dni licząc od daty dokonania przez Wykonawcę zapłaty, w terminie uzgodnionym przez strony.

- Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zakupionego przedmiotu umowy na własny koszt i we własnym zakresie.

- Umowa sprzedaży określona w ust. 1 zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Zamawiającego zgody podmiotu tworzącego tj Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na odpłatne zbycie przedmiotu umowy. W razie udzielenia zgody własność przedmiotu umowy przechodzi na Wykonawcę z datą jej uzyskania, zaś w razie odmowy Zamawiającemu nadal przysługuje własność przedmiotu umowy zaś strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy informacji w tym przedmiocie.

§ 21

- Strony potwierdzają, że Wykonawca zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, zawierających m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz załączniki do umowy.

§ 22

- Adres Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adresem wskazanym powyżej w umowie. O każdej jego zmianie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysyłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.

- Wykonawca  jest  zobowiązany  do  informowania  Zamawiającego  o  zmianie  formy  prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub  upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

## WYKONAWCA                                                                                                                             ZAMAWIAJĄCY

………………………                                                                                                              ………………………

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1 - Zestawienie parametrów  techniczno-użytkowych;

Załącznik nr 2 - Program funkcjonalno – użytkowy;

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy

Załącznik nr 4 - Wykaz Podwykonawców (firm), uczestniczących w wykonywaniu zamówienia- jeżeli dotyczy;

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. Podwykonawcy- jeżeli dotyczy

Załącznik nr 5 do Umowy

Wzór oświadczenia podwykonawcy

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY*

Ja  (my),  niżej  podpisany  (ni)  ……………………………………………………………………………  działając  w  imieniu  i  na  rzecz

………………………………………………………………………………………………………. 
z  siedzibą/adres    ……………………………  NIP  ……………………………………,  REGON

……………………………………., wpisanym do …………………………….  (dalej  –  Podwykonawca) w związku z Umową Podwykonawcą Nr …./…./…./…….  do przetargu nieograniczonego znak: …………………. (dalej – Umowa) zawartą 
z ……………………………………………….. (dalej – Wykonawca) oświadczam, iż:

1.  Wykonawca nie posiada wobec nas żadnych nieuregulowanych wymagalnych zobowiązań*

2   Podwykonawca posiada wobec Wykonawcy następujące zobowiązania*:

a)  Nieuregulowane wymagalne zobowiązania Wykonawcy

| Lp. | Podstawa zobowiązania (Umowa …/…./…/…..) | Zakres robót | Faktura (nr faktury, dzień sporządzenia faktury (d-m-r)) | Termin zapłaty faktury (d-m-r) | Należność do zapłaty Podwykonawcy (kwota netto plus VAT) | Należność zapłacona Podwykonawcy na dzień niniejszego oświadczenia (kwota netto plus VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b)  Nieuregulowane niewymagalne zobowiązania Wykonawcy

| Lp. | Podstawa zobowiązania (Umowa …/…./…/…..) | Zakres robót | Faktura (nr faktury, dzień sporządzenia faktury (d-m-r)) | Termin zapłaty faktury (d-m-r) | Należność do zapłaty Podwykonawcy (kwota netto plus VAT) | Należność zapłacona Podwykonawcy na dzień niniejszego oświadczenia (kwota netto plus VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* oświadczenie składa również dalszy Podwykonawca wskazując odpowiednio na zobowiązania Podwykonawcy wobec dalszego Podwykonawcy;

**niepotrzebne skreśli, w przypadku gdy Wykonawca posiada wobec Podwykonawcy zobowiązania, wówczas należy wypełnić odpowiednio do danego przypadku jedną lub obie tabele (jeżeli Wykonawca posiada wobec Podwykonawcy zarówno zobowiązania wymagalne, ja i niewymagalne należy wypełnić obie tabele)

....................., dnia ……………. r.             ………………………………………………………..

(miejscowość, data) 	 (podpis Podwykonawcy)