UMOWA Nr ………./DZP/2024

OPRACOWANIE  EKSPERTYZY  TECHNICZNEJ , PROJEKTU WYKONAWCZEGO            I PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2023r, poz. 1605 ze zm. )  - do umowy nie mają zastosowania jej przepisy.

zawarta w dniu ............. .2024r. w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin-Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych, siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25 ,70-546 Szczecin.

reprezentowaną przez:

Tomasza Srokę        -    Dyrektora ZBiLK

za akceptacją finansową

Dagmary Korbel- Gołąb   	-  Głównej Księgowej ZBiLK

zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………

NIP                                    REGON

zwanym  dalej  Wykonawcą

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na opracowaniu ekspertyzy technicznej wraz z projektem zabezpieczeń elementów  konstrukcyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nad Odrą 115 w Szczecinie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Charakterystyka budynku:

  - budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący  położony na działce nr 3/6 z obrębu 3072, o powierzchni  zabudowy 331,00 m2 i kubaturze 4 745,97 m3 w otoczeniu budynków o przeznaczeniu mieszkalnym;

  - budynek z 3 kondygnacjami nadziemnymi,  poddaszem oraz kondygnacja podziemną (piwnice) wybudowany  w technologii tradycyjnej ze ścianami murowanymi z cegły ceramicznej pełnej – wysokość budynku do okapu wynosi ok. 13 metrów:

  - strop nad piwnicą typu Kleina, pozostałe stropy w budynku o konstrukcji drewnianej.

- Przedmiot zamówienia obejmuje ,w szczególności :

  - pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

  - opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej elementów  konstrukcyjnych budynku mieszkalnego przy ul. Nad Odrą 115 - ze wskazaniem rozwiązań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości .

  - opracowanie projektu wykonawczego koniecznych zabezpieczeń i wzmocnień;

  - sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót naprawczych;

  - pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie zaprojektowanych robót.

- Dokumentacja o której mowa ust.3 winna obejmować pełen zakres robót, uwzględniać wszystkie konieczne prace i koszty oraz być sporządzona w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych na etapie realizacji robót.

- Przedmiot umowy należy wykonać, z należytą starannością w formie i dokładności, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,  na podstawie niniejszej umowy , wykonanych oględzin, odkrywek, badań i pomiarów oraz uzyskanych opinii lub uzgodnień - w tym dokonanych z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w  § 7 ust.2 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i dokumentacji związanych z przedmiotem umowy.

§ 2

- Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym  w   § 7 ust.2.

- Wszelkie prace, czynności i badania nie ujęte w umowie a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę, który zobowiązany jest je wykonać w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 8 ust. 1.

- Przedstawiciel Zamawiającego udostępni Wykonawcy dokumentację dotyczącą  budynku - o ile znajduje się ona w jego posiadaniu.

- Obowiązek wykonania niezbędnych badań i odkrywek oraz uzyskania i dostarczenia odpowiednim instytucjom i organom dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym technologię planowanych do wykonania robót i wybór zastosowanych materiałów, a uzgodnienia projektowe dokonywane będą w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 34C w Szczecinie.

- Zamawiający wymaga aby wszelkie uzgodnienia dotyczące zakresu robót i przyjętych rozwiązań dokonywane były podczas osobistych spotkań roboczych i w formie pisemnej tj. dokumentu podpisanego przez obie strony. Niedopuszczalna jest forma elektroniczna, za wyjątkiem uzgodnień dotyczących terminów.

- O terminie spotkań roboczych strony mają obowiązek powiadamiania się z 3 dniowym wyprzedzeniem.

- Ewentualne wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i decyzje należy formułować w imieniu Zamawiającego.

§ 3

            - Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia i doświadczenie zawodowe potrzebne do prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu  niniejszej umowy.

            - Wykonawca w ramach prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 upoważniony jest do współpracy z osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do wykonania ekspertyzy, projektu wykonawczego oraz kosztorysów.

§ 4

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z należytą starannością, w pełnym zakresie zgodnie z  aktualnymi obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności :

- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz.725, ze zm.);

- ustawą  z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 ze zm.);

- ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021r., poz.1213 ze zm.);

- ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2023r., poz.1622 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  z 2021r., poz. 2454);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1679);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021r., poz. 2458);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

- oraz innymi nie wymienionymi wyżej obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Przedmiotowa dokumentacja stanowić będzie podstawę do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających naprawie stwierdzonych nieprawidłowości elementów konstrukcyjnych budynku, w związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość powinna być wystarczająca dla tego celu.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie stanowić podstawę do przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych i winna być opracowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, służąc do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia.

- Projektant jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy,  które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Projektant może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudnić uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia.

- Projekt i ekspertyzę należy sporządzić w sposób służący Zamawiającemu do zgodnego z ustawą  Prawo zamówień publicznych zlecenia realizacji robót budowlanych.

- Kosztorys inwestorski należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie KNR, w programie NORMA  ( format .ath) , którym dysponuje Zamawiający i może w tym programie dokonać aktualizacji..

  - wartość cen czynników produkcji oraz wartość narzutów należy przyjmować w oparciu o aktualnie podane, w bieżącym kwartale w cennikach Sekocenbud ;

  - narzuty w kosztorysach przyjąć następująco: koszty pośrednie (Kp)- do R (robocizna) i S ( sprzęt), zysk – do RiS i KP oraz podatek VAT jako narzut do całej wartości kosztorysowej w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami;

  - strona tytułowa każdego kosztorysu  inwestorskiego  będzie wykazywać wartość netto, brutto i Vat oraz wartość nośników cenowych.

- Przedmiar robót powinien być sporządzony na formularzach zawierających :

  - liczbę porządkową pozycji;

  - podstawę ustalenia nakładów rzeczowych (katalog, tablica, pozycja itp.);

  - podstawę obliczenia ilości (nazwę i numer projektu, rysunku itp.);

  - szczegółowy opis danej pozycji i obliczenie ich ilości;

  - jednostki miary;

  - ilość robót (jednostek przedmiarowych) do wykonania;

  - zestawienie ilości robocizny, materiałów i sprzętu bez podania ich cen jednostkowych ;

podawanie w przedmiarze robót tylko wyniku końcowego obliczeń ilości robót jest nieprawidłowe i niedopuszczalne, gdyż uniemożliwia sprawdzenie prawidłowości przedmiaru.

- Projektant zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z zastosowaniem standardów projektowania uniwersalnego dla nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących barier, z uwzględnieniem zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności w zakresie dostępności architektonicznej .

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane , w szczególności do:

- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektowo - kosztorysową,

- uzupełniania, dokonywania poprawek dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej przedmiotem zamówienia za pomocą opisów, niezbędnych szczegółowych rysunków, uzgodnień, pozwoleń itp.,

- analizowania, rekomendacji i uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, na wyłączny wniosek Zamawiającego,

- dokonywania oceny (opiniowania) wyników badań sprawdzających i kontrolnych lub zaproponowanych zmian materiałów budowlanych – na żądanie Zamawiającego,

- sporządzanie dodatkowych szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja na budowie będzie tego wymagała,

- uczestnictwa w radach budowy i radach technicznych, komisjach lub spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,

- pełnienia nadzoru nad realizacją robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej przedmiotem zamówienia do dnia w którym nastąpi końcowy odbiór robót budowlanych,

- uczestniczenia na wniosek Zamawiającego w rozwiązywaniu zagadnień związanych z przedmiotem zamówienia oraz w odbiorze końcowym,

- aktualizacji projektu i kosztorysów inwestorskich, (jeżeli zajdzie taka potrzeba), dokonania uszczegółowień, obliczeń, nowych rysunków - w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

- udzielania wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz przedmiarów robót, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

- udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przedmiotu zamówienia składane w trakcie postępowania na realizację robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektowo-kosztorysową, w terminie nie później niż 3 dni robocze od daty ich zgłoszenia,

- zwracanie uwagi na zgodność rozwiązań technicznych i materiałowych z dokumentacją projektowo-kosztorysową,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji robót, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektowo-kosztorysową,

- stawiania się na miejsce robót budowlanych na każde wezwanie i w terminach wskazanych przez Zamawiającego – nie później niż w trzecim dniu od daty wezwania,

- każdorazowy pobyt Wykonawcy na budowie potwierdzony będzie wpisem do dziennika budowy,

- uczestnictwa w odbiorach.

- Wykonawca ma obowiązek realizować wszystkie czynności nie wymienione w ust. 9), które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia zakończenia  robót wykonywanych na podstawie dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 5

            - Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć kompletną dokumentację obejmującą ekspertyzę, projekt wykonawczy wraz z kosztorysami i przedmiarami robót oraz pisemne oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu, wykonaniu zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa i  normami.

            - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niżej wymienione dokumenty:

  - w wersji pisemnej (papierowej) w ilości :

    - Ekspertyza techniczna – 4 egz.;

    - Projekt wykonawczy – 4 egz. ;

    - Kosztorys inwestorski – 3 egz. ;

    - Przedmiar robót – 3 egz.

  - w wersji elektronicznej niezabezpieczonej przed kopiowaniem na nośnikach płycie CD lub DVD albo pendrive z dokładnie opisanymi oddzielnymi plikami ( pliki w formatach : .pdf cała dokumentacja oraz części odpowiednio w plikach umożliwiających edycję .ath, .dwg, .doc, xls ) -  2 egz.

            - Ewentualne, dodatkowe egzemplarze ekspertyzy lub jej części potrzebne do przeprowadzenia i uzyskania potrzebnych uzgodnień lub opinii, Wykonawca sporządza i dostarcza odpowiednio we własnym zakresie oraz na własny koszt.

            - Wykonawca wraz z kompletną dokumentacją dostarczy Zamawiającemu oświadczenia autorów tej dokumentacji w przedmiocie przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do tej dokumentacji - jako warunek dokonania odbioru.

            - Z czynności odbioru dokumentacji określonej w § 1 wraz z oświadczeniami określonymi w ustępach 1 i 4, strony spiszą protokół odbioru po jednym egzemplarzu dla każdej strony.

            - Za datę wykonania przedmiotu umowy, strony przyjmują dzień protokolarnego przekazania przedmiotu umowy - z wpisem Zamawiającego o odbiorze.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 40 dni      kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ……..…..2024r.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie przedstawiciela Zamawiającego o każdej istotnej przeszkodzie w realizacji umowy, w szczególności mającej lub mogącej mieć wpływ na jakość lub terminowość wykonania (podając przyczyny i skutki oraz czas o jaki termin wykonania może ulec przesunięciu).

- Zamawiający, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia przez Zamawiającego wykonanej kompletnej dokumentacji, dokona jej sprawdzenia pod kątem jej kompletności  oraz  zgodności  z  wcześniejszymi  ustaleniami  i  pisemnie  oświadczy  o ich zgodności z wymogami określonymi w umowie bądź zgłosi swoje zastrzeżenia i przekaże ewentualne uwagi, które należy uwzględnić w ostatecznej wersji dokumentacji. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia niezgodności. W przypadku wezwania Wykonawcy do usunięcia niezgodności bądź dokonania poprawek w przedłożonej dokumentacji projektowej, Wykonawca dokona poprawek dokumentacji zgodnie z dyspozycją Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i w tym terminie przedłoży ją Zamawiającemu. Wówczas za datę odbioru dokumentacji uważa się datę spisania bezusterkowego protokołu odbioru stanowiącego podstawę do wystawienia faktury.

- Sprawdzenie projektu przez Zamawiającego nie narusza ogólnej zasady odpowiedzialności projektantów za rozwiązania przyjęte w projekcie.

- Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski w terminie wskazanym w § 4 ust.11.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy, strony przyjmują dzień protokolarnego przekazania przedmiotu umowy - z wpisem Zamawiającego o odbiorze.

§ 7

            - Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie do współdziałania przy wykonywaniu umowy.

            - Na koordynatora w zakresie realizacji obowiązków  wynikających z umowy, ze strony Zamawiającego wyznacza się: Pana ………………………tel………………, adres e-mail:….

………………  - inspektora z  Działu Inwestycji ZBiLK  .

            - Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza: ………………………………

            - Do reprezentowania Wykonawcy Pana/nią ………….. tel.: …………………………………

§ 8

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty cenowej Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy:

- w wysokości:………., … zł brutto za opracowanie kompletnej dokumentacji ( słownie: …………………………..złotych );

- w wysokości: …….., … zł brutto za sprawowanie nadzoru autorskiego ( słownie:…… ………………………złotych).

- Maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty : ………………. zł brutto.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu niepełnionego nadzoru autorskiego, ani żadne roszczenie z tego tytułu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ma charakter ryczałtowy, jest stałe obejmuje wszystkie koszty i wydatki oraz wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób:

- wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 pkt.1 płatne będzie jednorazowo po wykonaniu i odbiorze kompletnej dokumentacji przez przedstawiciela Zamawiającego;

- wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1) pkt. 2 płatne będzie jednorazowo po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych objętych dokumentacją.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia :

- o którym mowa w ust. 1 pkt.1) będzie prawidłowo wystawiona (w terminie do 10 dni od dnia zakończenia odbioru) i dostarczona przez Wykonawcę faktura lub e-faktura wraz z protokołem odbioru kompletnej dokumentacji z wpisem Zamawiającego o odbiorze ;

- o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) będzie prawidłowo wystawiona (w terminie do 10 dni od dnia odbioru końcowego robót) i dostarczona przez Wykonawcę faktura lub e-faktura z protokołem odbioru robót budowlanych, objętych dokumentacją projektowo -kosztorysową z wpisem Zamawiającego o odbiorze.

- Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub e-faktury do siedziby Zamawiającego. Na fakturze należy wskazać numer umowy w oparciu o którą nastąpi płatność.

- Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze , z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

- Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:

Nabywca:  Gmina Miasto Szczecin

pl. Armii Krajowej 1,  70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

Płatnik:      Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  Jednostka Budżetowa

ul. Mariacka 25     70-546  Szczecin

10.Na fakturze nie należy podawać numeru NIP Płatnika, a jedynie Nabywcy.

- Płatność nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment).

- Zamawiający nie  przewiduje udzielania zaliczek.

- Zamawiający udostępnia Wykonawcy możliwość złożenia faktury elektronicznej za pośrednictwem   Platformy Elektronicznego Fakturowania.

- Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku  Zamawiającego.

§ 9

            - W ramach wynagrodzenia, określonego w § 8 ust.1 pkt. 1)  Wykonawca przenosi na Zamawiającego, całość autorskich praw majątkowych oraz własność dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy („utworu” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - t.j. Dz.U. 2022 poz. 2509), w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a także oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych Wykonawcy.

            - Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do dokumentacji, opracowań, dzieł - stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczególności:

  - prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części,

  - prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  w tym:

    - w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową- m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,

    - udzielanie licencji na wykorzystanie,

    - w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji)  wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna,

    - w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony w lit. c) – wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu (dokumentacji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;

  - zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2),

  - prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2) i 3).

            - Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną w ramach realizacji niniejszej umowy oraz własność nośników, na których te utwory się znajdują, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1 pkt. 1) niniejszej umowy a korzystanie przez Zamawiającego z przekazanej dokumentacji  na wymienionych w ust. 2 polach nie narusza praw osób trzecich.

            - W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się takich roszczeń.

            - Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy (utworu). Wraz z przekazaniem dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy (utworu), Wykonawca zobowiązuje się przekazać oświadczenia autorów dokumentacji na podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, również w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiązań z tytułu rękojmi.

§ 10

- Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną za:

  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 6 ust.1;

  - zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust.1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za użycie nazwy własnej z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych lub pominięcie dokonania opisu równoważnego, zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokości 300,00 zł  za każde tego rodzaju naruszenie;

  - za nieterminowe i nienależyte wykonanie jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego w wysokości  100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

  - odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 6 pkt.6 .

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w   § 8 ust. 2 umowy.

- Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania  umowy przez Wykonawcę Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z należnym Wykonawcy  wynagrodzeniem , nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstawania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca nie może zlecić wykonania umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, pod rygorem natychmiastowego odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli:

  - właściwy sąd rejestrowy orzeknie, choćby  nieprawomocnie, o rozwiązaniu spółki Wykonawcy lub podjęta zostanie uchwała o rozwiązaniu spółki,

  - zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

  - Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy w odniesieniu do upływu terminu określonego w § 6 ust. 1  lub ust. 3 ;

  - Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

  - w przypadku określonym w § 11 ust. 3 ;

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 60 dni od dnia uzyskania wiedzy o okolicznościach określonych w ust.5 lub ust.6 w formie pisemnej  i winno zawierać uzasadnienie.

§ 11

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja o której mowa w § 1, ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach prawa .

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w przedmiocie umowy przez okres 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem protokolarnego odbioru dokumentacji  będącej przedmiotem umowy.

- Zamawiający, w przypadku otrzymania wadliwej ekspertyzy, projektu wykonawcze lub kosztorysów - poza uprawnieniami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym - ma prawo w zakresie rękojmi do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym Wykonawcy terminie na usunięcie wad,  Zamawiający  uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad dokumentacji osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub  do odstąpienia od umowy.

- Z tytułu rękojmi za wady w przedmiocie umowy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawy szkody, w szczególności powstałej wskutek nie osiągniecia w zrealizowanych robotach, parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

§ 12

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy  wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności  przenieść praw wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

§ 13

            - Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu swojej siedziby.

            - W przypadku nie dokonania powyższego, wszelkie pisemne oświadczenia kierowane na  adresy  podane w umowie, uznaje się za skutecznie doręczone.

            - Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 6 września 2001r.o dostępie do informacji publicznej  i podlega  udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

            - W związku z przekazanymi przez Wykonawcę danymi osobowymi pracowników upoważnionych do kontaktu ze ZBiLK w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu ZBiLK obowiązku informacyjnego w stosunku do ww. pracowników wynikającego z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Klauzula Informacyjna ZBiLK jako Administratora danych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 14

- W sprawach  nie  uregulowanych w  treści umowy,  mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego  i  Prawa budowlanego.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo  sąd   w Szczecinie.

§ 15

Umowę sporządzono w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  stron

ZAMAWIAJĄCY:					                     WYKONAWCA:

Załącznik  nr 1

...........................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  O  KOMPLETNOŚCI  I  ZGODNOŚCI

Oświadczam, że opracowana przez …………………………………………………………………………………………………... ...................................................................................................................................................

z siedzibą w .………………………………………………………….……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… dokumentacja  …..   i  projektowo-kosztorysowa wg załączonego wykazu dotycząca ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

przekazana Zarządowi Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

..............................., dnia  ...............................

................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik  nr  3  do umowy

KLAUZULA    INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)   (Dz .Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

− informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem   iod@zbilk.szczecin.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

- wykonania umowy zawartej z naszym Wykonawcą …………………………., będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust.1 lit. f RODO);

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z naszym Wykonawcą  ……………………………………………………….a także po jej zakończeniu, w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem umowy,

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- statystycznych i archiwizacyjnych.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom  uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą również:

- podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:

- podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,

- podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;

- innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

IX. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania