Zebrzydowice, dnia 11.01.2021 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR- P 1/2022

# **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. ks. A Janusza 6 tel. 0-32 4755107 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.:

**„Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej ul. Chabrowej   
w Zebrzydowicach – III etap.”**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci oświetleniowej z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy i wykonanie zaprojektowanej sieci oświetleniowej przy drodze gminnej ul. Chabrowej w Zebrzydowicach na odcinkach:

- od pos. nr 18A w kierunku pos. nr 13 o długości ok. 360 mb wg mapy zasadniczej (zakres obejmuje wykorzystanie istniejących słupów linii nN, zabudowę 4 słupów oświetleniowych wirowych oraz montaż 4 opraw oświetleniowych typu LED 78 W)

- od pos. nr 18 A w kierunku pos. nr 21 o długości ok. 140 m wg mapy zasadniczej (zakres obejmuje wykorzystanie istniejących słupów linii nN i montaż 2 opraw oświetleniowych typu LED 78 W).

**Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r. Sołectwa Zebrzydowice Górne.**

W zakres prac wchodzi m. in.:

1. pozyskanie mapy w zakresie niezbędnym do realizacji zadania,
2. uzyskanie zgód właścicieli gruntów (jeżeli zajdzie taka konieczność),
3. zaprojektowanie sieci oświetleniowej wraz z uzyskaniem warunków zasilania z: TAURON Dystrybucja S.A.,
4. uzyskanie pozytywnych uzgodnień branżowych,
5. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzgodnieniami,
6. złożenie wymaganych dokumentów w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie   
   w celu otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót,
7. wykonanie zadania wraz z przycięciem istniejących drzew w zakresie kolidujących gałęzi i ich zagospodarowaniem,
8. obsługa geodezyjna wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą wybudowanej sieci.

Oprócz czynności związanych ze sporządzeniem projektu budowlano-wykonawczego oraz  
z wykonaniem zamówionych robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek:

1. świadczenia usług geodezyjnych (siłami własnymi lub przez uprawnioną osobę trzecią) w zakresie wymaganym przepisami do prawidłowego prowadzenia geodezyjnego,
2. udokumentowania inwestycji (wytyczenie i utrwalenie w terenie osi głównych obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktów projektowanych numerycznie) na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w otwartym wykopie,
3. zagwarantowania nadzorów specjalistycznych (użytkownicy uzbrojenia terenu) nad realizacją robót budowlanych – jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ponadto uporządkowanie terenu po zakończeniu prac (w tym odtworzenie nawierzchni dróg, chodników) należy do obowiązków Wykonawcy.

KODY CPV:

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **do 30.10.2022 r.**

Wykonawca w terminie do dnia **15.05.2022 r.** przedłoży do zatwierdzenia koncepcję proponowanego rozwiązanie projektowego.

Specyfikacja warunków zamówienia zamieszczona będzie na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice>

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

* informacje dotyczące przedmiotu zamówienia – Kierownik Referatu KD - mgr inż. Marian Botorek – tel. 32 / 4755131
* informacje dotyczące postępowania - mgr inż. Natalia Frogowska – tel. 32/ 4755107

Termin składania ofert **- do dnia 19.01.2021 r. do godz. 09:30** na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice>.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **19.01.2021 r.** o godz. **09:35**.

**WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE**

**Andrzej KONDZIOŁKA**