Zasady odbioru technicznego/końcowego autobusu

- [Odbiór techniczny]

  - Odbiór techniczny autobusu odbywa się u Zamawiającego, po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru technicznego jest protokół odbioru technicznego, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego.

  - O dacie odbioru technicznego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 3 dni robocze przed planowanym odbiorem technicznym u Wykonawcy.

  - Odbiór techniczny autobusu polega na badaniu zgodności jego wykonania z  ofertą oraz wymaganiami zawartymi w załączniku – Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ). Ocenie będzie podlegała także jakość wykonania autobusu i jego elementów.

  - Odbiór techniczny odbędzie się na koszt Wykonawcy (m. in. paliwo potrzebne do prób autobusów, miejsce, przyrządy, pomiary, ubezpieczenie autobusu, opłaty drogowe dotyczące jazd próbnych autobusu itp.).

  - Zamawiający może zadecydować o dokonaniu odbioru technicznego jednocześnie z odbiorem końcowym (wówczas odbiór będzie mieć charakter zarówno odbioru technicznego jak i końcowego), o czym zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę.

  - Przed przystąpieniem do odbioru technicznego autobusu Wykonawca udostępni Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zakończenie montażu i przeprowadzenie kontroli odbioru końcowego wyrobu dokonane przez służby Wykonawcy.

  - Podczas przeprowadzania odbiorów obowiązujący jest język polski. Koszty niezbędnych tłumaczeń (na żywo i dokumentów) ponosi Wykonawca.

  - Podstawą przerwania odbioru technicznego może być stwierdzenie wad produkcyjnych  w autobusie przedstawionym do odbioru.

  - Ponowny odbiór techniczny będzie odbywał się na zasadach określonych w ust. 1.1-1.8.

- [Odbiór końcowy].

  - Odbiór końcowy każdego autobusu odbywa się u Zamawiającego i obejmuje swoim zakresem cały przedmiot umowy w   zakresie rzeczowym i funkcjonalnym. Odbiór końcowy autobusu następuje wraz z elementami wskazanymi w pkt 2.6. Potwierdzeniem dokonania odbioru końcowego jest podpisanie protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 3 dni robocze przed terminem dostarczenia autobusu. Zamawiający ustala termin rozpoczęcia odbioru końcowego autobusu niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości do odbioru, lecz nie później niż od pierwszego dnia roboczego po dniu dostarczenia autobusu

  - Odbioru końcowego autobusu dokonuje Zamawiający w obecności przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru końcowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od rozpoczęcia czynności odbiorowych.. W przypadku dostawy autobusu niezgodnego z umową, dotkniętego wadami fizycznymi lub prawnymi, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, stwierdzając ten fakt w protokole. Wykonawcy nie przysługują z powyższego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Po usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności Wykonawca dokonuje ponownego zgłoszenia autobusu do odbioru.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania autobusu do odbycia jazd próbnych w warunkach miejskich, w szczególności zapewnić na własny koszt aktualne ubezpieczenie OC.

  - W ramach odbioru końcowego, autobus ma wykonać co najmniej 50 km jazdy próbnej w warunkach komunikacji miejskiej.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za autobus do czasu dokonania odbioru końcowego (z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności gdy Autobus pozostaje w posiadaniu Zamawiającego)..

  - Wraz z odbiorem pojazdu Zamawiający dokona odbioru wyposażenia, dedykowanych systemów informatycznych.