**Umowa nr ……**

Zawarta w dniu ………… w …………………….. pomiędzy:

**Gminą Tuchów**,

ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów,

reprezentowaną przez Burmistrza Tuchowa w osobie:

**Magdalena Marszałek**

przy kontrasygnacie skarbnika gminy:

**Szczepana Makarskiego**

zwaną w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”,

**a**

............................................................................................................

............................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ........................................................................................................

2. ........................................................................................................

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

wspólnie zwanymi dalej „**Stronami**”,

**o następującej treści:**

**OŚWIADCZENIA STRON**

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 uPzp) pn. „Projekt grantowy e-Tuchów w ramach projektu „Cyfrowa gmina”na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą” lub „uPzp”.

2. Zamawiający oświadcza, iż zamówienie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 319/1/2021.

**§ 1.**

**Definicje**

Strony przyjmują, iż poniższe terminy w Umowie oznaczają odpowiednio:

**1. Dni robocze** – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy u Zamawiającego, w godzinach od 7:30 do 15:30,

**2. Protokół Odbioru Etapu/Części Etapu** – dokument potwierdzający prawidłową realizację prac w danym Etapie,

**3. Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy** – dokument potwierdzający prawidłową realizację przedmiotu Umowy,

**4. Harmonogram realizacji projektu –** podpisany przez Strony dokument będący rezultatem uzgodnień Stron w kwestii określenia ram czasowych i szczegółów realizacji przedmiotu Umowy,

**5. Dokumentacja** – stworzony przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach wykonania przedmiotu Umowy zbiór dokumentów specjalistycznych (analitycznych, technicznych, użytkowych itp.),

**6. Użytkownik** – pracownik Zamawiającego lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego, który będzie korzystać z Systemu,

**7. Oprogramowanie –** wszelkie oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach wykonania Umowy, którego producentem jest Wykonawca lub podmiot trzeci, niezbędne do prawidłowej pracy lub funkcjonowania Systemu,

**8. System –** całość sprzętu i oprogramowania składająca się na przedmiot Umowy,

**9. Błąd krytyczny –** błąd, który uniemożliwia poprawne użytkowanie Systemu w zakresie którejkolwiek z jego funkcjonalności,

**10. Błąd zwykły** –każdy błąd nie będący błędem krytycznym,

**11. Projekt** – przedsięwzięcie pt. „Projekt grantowy e-Tuchów w ramach projektu Cyfrowa gmina” – dotyczy realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 319/1/2021,

**12. Umowa -** niniejsza umowa zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą z załącznikami,

**13. SWZ** – Specyfikacja Warunków Zamówienia w postepowaniu o udzielenie zamówienia, przywołanym w treści ust. 1 komparycji Umowy,

**14. Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia** (zwany dalej zamiennie: **SOPZ**) – dokument stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), który uszczegóławia zakres przedmiotu Umowy.

**§ 2.**

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania systemowego wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie, która jest realizowana w ramach projektu grantowego e-Tuchów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” . Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określony został w SWZ, a w szczególności w SOPZ.

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności dostawę infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania systemowego jak niżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa** | **Liczba sztuk** | **Etap realizacji** |
| 1 | Serwer fizyczny | 2 | 1 |
| 2 | Przełącznik korowy | 2 |
| 3 | Przełącznik do punktów dystrybucyjnych | 3 |
| 4 | Macierz dyskowa | 1 |
| 5 | UTM | 1 |
| 6 | Zasilacz awaryjny UPS do serwerowni | 1 |
| 7 | Biblioteka taśmowa do archiwizacji danych | 1 |
| 8 | System operacyjny do zarządzania pracą w sieci lokalnej | 1 |
| 9 | Program do wirtualizacji | 1 |
| 10 | Program do archiwizacji danych | 1 |
| 11 | Program do zarządzania IT | 1 |
| 12 | Usługa wdrożeniowa sprzętu i oprogramowania | 1 | 2 |
| 13 | Szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania | 1 | 3 |
|

3. Wykonawca nie odpowiada za działanie i utrzymanie Infrastruktury Zamawiającego nieobjętej przedmiotem Umowy, chyba że nieprawidłowe działanie Systemu jest następstwem działań lub zaniechań Wykonawcy powodujących nieprawidłowe działanie Infrastruktury Zamawiającego, w szczególności wadliwej konfiguracji.

4. Strony zgodnie potwierdzają, że celem współpracy w ramach Umowy jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości realizacji celów Projektu.

5. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że celem Zamawiającego jest otrzymanie produktu w postaci wdrożonego, w pełni funkcjonalnego Systemu i oświadcza, że wykona taki produkt.

6. Sprzęt oraz pozostałe elementy infrastruktury dostarczane w ramach Umowy muszą być prawidłowo dobrane dla realizacji celu któremu mają służyć, być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy, a także spełniające normy bezpieczeństwa i wymagania techniczno-funkcjonalne zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.

**§ 3.**

**Prawa i obowiązki Stron**

1. Każda ze Stron zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i treścią Umowy.

2. Strony deklarują współpracę w celu realizacji Umowy. W szczególności Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o istotnych okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opóźnienia. Powiadamianie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie następować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Koordynatora Projektu drugiej Strony. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza pozostałych obowiązków umownych, ani też nie wyłącza ani nie ogranicza ewentualnej odpowiedzialności Stron.

3. Zamawiający na wniosek Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zapytania, udzieli Wykonawcy wszelkich informacji i danych będących w posiadaniu Zamawiającego koniecznych dla prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z najwyższą zawodową starannością, przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu lub działającej w jego imieniu i na jego rzecz osobie trzeciej, bieżącej kontroli realizacji przedmiotu Umowy, w formie pisemnego sprawozdania wykonywanego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania na piśmie stosownego oczekiwania ze strony Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji mających wpływ na realizację Umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących postępu realizacji prac w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji przedmiotu Umowy7. Prawo kontroli, o którym mowa w ust. 5ust., Zamawiający może wykonać osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich.

8. Wykonawca oświadcza, iż:

1) posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia informatyczne niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy,

2) personel Wykonawcy wykonujący prace w ramach realizacji Umowy posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.

9. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że:

1) dostarczone oprogramowanie będzie zgodne z Umową i będzie realizowało wszystkie funkcjonalności opisane w SWZ,

2) sprzęt i oprogramowania wchodzące w skład przedmiotu dostawy dostarczone zostaną wraz z kompletną dokumentacją techniczną i zainstalowane na koszt Wykonawcy w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego,

3) Wykonawca dokona dostawy, uruchomienia i wdrożenia systemu w terminach uzgodnionych i uszczegółowionych z Koordynatorem, mieszczących się w terminach realizacji Umowy określonych w § 4 ust. 1,

4) dostarczone w ramach przedmiotu Umowy elementy infrastruktury będą wolne od jakichkolwiek wad fizycznych bądź  prawnych,

5) nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest lub będzie przedmiot Umowy dostarczony przez Wykonawcę,

6) nie jest on obciążony zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi obciążeniami lub roszczeniami, w szczególności ograniczonymi prawami rzeczowymi,

7) dostarczone w ramach przedmiotu Umowy oprogramowanie będzie wolne od mechanizmów blokujących jego funkcje, jak również wolne od jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich, robaków i innych szkodliwych programów,

8) rozwiązania przyjęte do wdrożenia systemu zapewnią kompatybilność z innymi użytkowanymi przez Zamawiającego narzędziami IT – w zakresie przewidzianym Umową.

10. Wykonawca zobowiązuje się do należytego zrealizowania przedmiotu Umowy, w szczególności do:

1) zrealizowania przedmiotu Umowy w terminach określonych w § 4 ust. 1,

2) przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów wewnętrznych o ochronie informacji.

11. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, o których mowa w § 2, oraz wykonania i dostarczenia dokumentacji (instrukcje do systemu) związanej z realizacją Umowy w języku polskim.

12. W przypadku konieczności dostępu Wykonawcy do danych zawierających dane osobowe, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych:

1) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonania prac wymagających dostępu do danych osobowych, zawierającej dane niezbędne do jednoznacznej identyfikacji każdej z osób, która będzie miała dostęp do danych osobowych według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Umowy,

2) Zamawiający upoważni wskazane przez Wykonawcę osoby do dostępu do tych danych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy,

3) jeśli okaże się to niezbędnym lub zasadnym w ocenie Zamawiającego, Strony doprowadzą do zawarcia Umowy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach wskazanych przez Zamawiającego.

13. Wykonawca skieruje do realizacji zadania następujące osoby:

1) ………………………….. - ……………………………….., tel. ……………………….,   
e-mail …………………,

2) …………………………. - ……………………………….., tel. ……………………….,   
e-mail …………………,

14. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 12 w trakcie realizacji Umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

15. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn lub zdarzeń losowych.

16. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wskazanej osoby lub osób w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu propozycji przez Wykonawcę, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania postawione przez Zamawiającego, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania Umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.

17. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania Zamawiającego.

18. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 12 nie wymaga zmiany Umowy.

19. W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

1) przedstawienia, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania, na piśmie wymaganych wytycznych dotyczących realizacji wymagań określonych w Umowie oraz niezbędnych dla Wykonawcy dokumentów i informacji celem wykonania przedmiotu Umowy,

2) przekazywania dostępu do obecnie używanego systemu informatycznego celem wykonania przez Wykonawcę importu danych, o ile takowy okaże się niezbędny,

3) udzielenia Wykonawcy niezbędnych informacji w przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów prawa i procedur mających wpływ na wykonywany przedmiot Umowy.

20. Strony zobowiązują się do ścisłego współdziałania w okresie obowiązywania Umowy. W tym celu obydwie Strony wyznaczą osoby odpowiedzialne za właściwą realizację zobowiązań Stron wynikających z Umowy i zapewnienie zgodnego współdziałania, a Zamawiający zobowiązuje się, iż na bieżąco będzie utrzymywać z Wykonawcą kontakt w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, w tym przekazywał będzie Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do jej należytego wykonania.

21. Zamawiający ustanawia Koordynatora Projektu w osobie: ………………………, tel. ……………………, e-mail ………………………………………..

22. Koordynatorem Projektu ze strony Wykonawcy będzie ………………………………………

23. Osoby wymienione w ust. 20 i 21 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę postanowień Umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych Umową. Czynności te wymagają zgody wyrażonej przez osoby uprawnione do reprezentowania stron.

**§ 4.**

**Etapy i terminy realizacji prac**

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie **….. dni** od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem obowiązku wykonania poszczególnych etapów przedmiotu Umowy w terminach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etap** | **Zakres prac** | **Termin zakończenia etapu** |
| 1 | Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania | do ….. dni od dnia podpisania Umowy |
| 2 | Wdrożenie i konfiguracja sprzętu i oprogramowania | do 10 dni od dnia następnego po dniu zakończenia Etapu 1 |
| 3 | Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu | do 10 dni od dnia następnego po dniu zakończenia Etapu 2 |

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od podpisania Umowy przedłożyć do dalszych uzgodnień i akceptacji Zamawiającego projekt Harmonogramu Realizacji Projektu. W przypadku nieprzedłożenia projektu Harmonogramu Realizacji Projektu przez Wykonawcę w tym terminie. Zamawiający przedstawi Wykonawcy wiążący Harmonogram Realizacji Projektu, który będzie stanowił podstawę do dokonywania odbiorów częściowych oraz rozliczeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany etapów w toku realizacji przedmiotu umowy wg własnego uznania.

3. Wzór Harmonogramu Realizacji Projektu stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

4. Przez termin wykonania poszczególnych etapów i całości Przedmiotu Umowy rozumie się datę odbioru etapu lub całości zrealizowanego przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić terminy określone w § 5.

**§ 5.**

**Zasady odbioru prac**

1. Wykonanie etapu prac objętego Umową lub wykonanie Umowy kończy się podpisaniem przez przedstawicieli Stron odpowiednio Protokołu Odbioru Etapu wg załącznika nr 3 lub Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, wg załącznika nr 4, na zasadach przewidzianych poniżej.

2. O gotowości do odbioru poszczególnych Etapów przedmiotu Umowy lub ich części Wykonawca powiadamiać będzie Zamawiającego, który w terminie 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia jest zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji przedmiotu odbioru. Weryfikacja zostanie przeprowadzona wspólnie przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego.

3. W przypadku pomyślnego wyniku weryfikacji lub testów wstępnych Strony podpiszą protokół odbioru. Przez pomyślne wyniki weryfikacji Strony rozumieją poprawne i należyte działanie elementów sprzętu oraz Oprogramowania odbieranych w ramach danego Etapu, zgodnie z **Harmonogramem realizacji projektu** dostarczonym przez Wykonawcę.

4. W przypadku niepomyślnego wyniku weryfikacji przedmiotu odbioru Zamawiający odmówi dokonania odbioru i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy, co najmniej 5-ciodniowy termin na wykonanie przedmiotu Umowy, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki Wykonawcy w realizacji Umowy zgodnie z § 12. W takim wypadku zostanie sporządzony protokół, w którym Strony opiszą stwierdzone uchybienia i wady oraz potwierdzą dodatkowy termin wyznaczony przez Zamawiającego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.

5. Odbioru prac, w tym podpisania Protokołu Odbioru Etapu oraz Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy dokonują Koordynatorzy Projektu Zamawiającego i Wykonawcy.

6. Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporządzony na podstawie podpisanych Protokołów Odbioru Etapów przewidzianych do realizacji w ramach niniejszej Umowy, po realizacji całości zakresu przedmiotu Umowy oraz pomyślnych wynikach weryfikacji przedmiotu Umowy.

7. Ciężary i ryzyka związane ze stanowiącym przedmiot odbioru elementem Umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą przyjęcia od Wykonawcy danego elementu przedmiotu Umowy protokołem odbioru danego Etapu.

8. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn w toku realizacji przedmiotu Umowy, świadczenie stanie się niemożliwe do wykonania, bądź jedna ze Stron odstąpi od Umowy, Strony zobowiązane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia takiej przyczyny lub zdarzenia, sporządzić i uzgodnić Protokół stanu zaawansowania Projektu (wg brzmienia załącznika nr 5 5 do Umowy).

9. Termin sporządzenia Protokołu stanu zaawansowania projektu proponuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, w trybie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień i wad stosuje się odpowiednio ust. 4ust.

10. W Protokole stanu zaawansowania projektu Strony określą zakres dostaw i usług dotychczas wykonanych oraz – w razie potrzeby – zasady rozliczenia i wynagrodzenia za dostawy i usługi rozpoczęte, z uwzględnieniem zasad przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy.

**§ 6.**

**Zasady realizacji prac wdrożeniowych**

1. Wykonawca wykona wszystkie usługi szczegółowo opisane w SWZ, a w szczególności w SOPZ.

2. Usługa Wdrożeniowa zrealizowana będzie w siedzibie Zamawiającego poprzez wizyty wdrożeniowe wykonywane w terminach uzgodnionych przez Strony.

3. Usługa Wdrożeniowa może być wykonywana również zdalnie przez Wykonawcę w ilości i terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przy czym łączny czas świadczenia Usługi Wdrożeniowej w formie zdalnej nie może przekroczyć 80 % całkowitego czasu realizacji Usługi Wdrożeniowej.

4. Zasady dotyczące udzielania zdalnego dostępu określone zostały w załączniku nr 2 do Umowy.

**§ 7.**

**Prawa autorskie i licencje**

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że korzystanie przez Zamawiającego z utworów wytworzonych ramach realizacji przedmiotu Umowy i dostarczonego oprogramowania oraz korzystanie z nich przez inne osoby zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów ani praw do baz danych.

2. Wykonawca oświadcza, że:

1) wszelkie prawa do nowych wersji, modyfikacji, aktualizacji i innych zmian Oprogramowania poszczególnych obszarów funkcjonalnych Oprogramowania będą przysługiwały Wykonawcy lub Wykonawca będzie posiadał prawo do dysponowania nimi,

2) nie istnieją i nie będą istnieć w przyszłości żadne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające lub ograniczające możliwość udzielenia Zamawiającemu licencji, na warunkach określonych w Umowie, na korzystanie z Oprogramowania, poszczególnych obszarów funkcjonalnych Oprogramowania, a także z nowych wersji, modyfikacji, aktualizacji i innych zmian Oprogramowania oraz poszczególnych obszarów funkcjonalnych Oprogramowania.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji, a w obszarach, w których Wykonawca nie posiada majątkowego prawa autorskiego – dalszej licencji (sublicencji), na korzystanie z Oprogramowania, z poszczególnych obszarów funkcjonalnych Oprogramowania na następujących polach eksploatacji:

1) korzystanie z wszystkich funkcjonalności, wszystkich funkcjonalności poszczególnych obszarów funkcjonalnych bez ponoszenia dodatkowych opłat;

2) instalowanie, deinstalowanie, uruchamianie, odtwarzanie, wyświetlanie, przechowywanie, stosowanie Oprogramowania bez ograniczeń;

3) korzystanie z nowych wersji, modyfikacji, aktualizacji i innych zamian Oprogramowania wydanych w okresie gwarancji, o którym mowa w § 8 Umowy;

4) sporządzania kopii zapasowych Oprogramowania, poszczególnych obszarów funkcjonalnych Oprogramowania.

4. Licencja/sublicencja jest udzielana na czas nieokreślony na całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji przedmiotu Umowy na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu i formatu oraz zwielokrotniania dokumentacji – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) wykorzystywania dokumentacji lub jej dowolnych części,

4) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

5) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,

6) sporządzanie wersji obcojęzycznych,

7)łączenie fragmentów z innymi utworami,

8) dowolnego przetwarzania dokumentacji, w tym na adaptacje, modyfikacje dokumentacji, aktualizacje dokumentacji, wykorzystywanie dokumentacji jako podstawę lub materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

- z tym zastrzeżeniem, że korzystanie przez Zamawiającego z ww. prawa przysługuje mu wyłącznie na potrzeby wewnętrzne (w ramach organizacji Zamawiającego).

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonej Dokumentacji nastąpi w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na warunkach określonych w ust. 7, z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru danego Etapu bez żadnych uwag czy zastrzeżeń. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono Dokumentację wytworzoną w ramach realizacji niniejszej Umowy.

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na mocy niniejszej Umowy dokonuje się na czas nieokreślony oraz w sposób nieograniczony, co do miejsca, bez dodatkowego wynagrodzenia.

**§ 8.**

**Gwarancja**, **serwis gwarancyjny**

1. Wykonawca oferuje dla wszystkich dostarczonych urządzeń jak również oprogramowania – gwarancję jakości na okres nie krótszy niż **24 miesiące** od dnia podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy – ( wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy) na zasadach wynikających z SWZ.

2. Jeżeli gwarancja oferowana przez producenta sprzętu, urządzeń lub oprogramowania jest dłuższa niż wymagana lub oferowana zgodnie z ust. 1, nie ulega ona skróceniu.

3. Wykonawca, o ile zaistnieje taka konieczność, przeniesie na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji, niezbędne do uzyskania świadczeń z tytułu gwarancji.

4. Klasyfikacja zmian oprogramowania w trakcie eksploatacji dokonywanych w ramach gwarancji jest następująca:

1) poprawki – zmiany Oprogramowania naprawiające wady produktu, które ujawniły się po jego wdrożeniu. Wady te powodują, że program nie posiada gwarantowanych przez Wykonawcę funkcjonalności,

2) udoskonalenia – zmiany Oprogramowania mające na celu poprawienie funkcjonalności, stabilności lub bezpieczeństwa użytkowania. Nie zmieniają cech podstawowych produktu, poprawiają jego funkcjonowanie, objęte realizowanym zamówieniem,

3) uaktualnienia – zmiany prowadzące do uaktualnienia wersji Oprogramowania objęte realizowanym zamówieniem.

5. Wykonawca w ramach trwania gwarancji zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do czynności serwisowych, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania czynności serwisowych głównie poprzez łącza zdalne oraz w wymagających tego okolicznościach przyjazd do siedziby Zamawiającego.

6. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się usuwać wykryte lub powstałe błędy w zakresie wynagrodzenia umownego w terminach określonych w serwisie gwarancyjnym w ust. 9.

7. Wykonawca świadczyć będzie usługi gwarancyjne na zasadach określonych poniżej.

8. W ramach gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać wykryte błędy a Wykonawca usuwać je zgodnie z uzgodnioną procedurą zgłaszania wad lub błędów.

9. Naprawy gwarancyjne odbywać się będą w terminach:

1) błędu krytycznego – 12 h od momentu zgłoszenia;

2) błędu zwykłego – do 24 h od momentu zgłoszenia.

10. Określa się następujące pozostałe warunki gwarancji:

1) gwarancja na produkty od osób trzecich dostarczone przez Wykonawcę będzie świadczona zgodnie z warunkami zapewnianymi przez ich producenta;

2) Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest wolny od wad prawnych oraz od wad fizycznych, produkcyjnych lub wynikających z jakiegokolwiek działania, lub zaniechania Wykonawcy;

3) dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy;

4) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie Zamawiający ma prawo do usunięcia wad we własnym zakresie lub powierzenia naprawy sprzętu innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

**§ 9.**

**Współdziałanie Stron i organizacja prac**

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam / sam, z wyjątkiem następującego zakresu:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

który zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ów.

3. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych zadań niż wskazane w ust. ust. 2, bez zgody Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w Ustawie, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób   
i podmiotów przy pomocy, których wykonuje Przedmiot Umowy. W szczególności Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak i własne.

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, w szczególności będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności.

6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań podwykonawców.

7. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi o ile Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także będzie przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym powierzy realizację zamówienia.

**§ 10.**

**Wynagrodzenie, warunki i terminy płatności wynagrodzenia oraz obowiązki w zakresie ubezpieczenia**

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje łączne niezmienne w trakcie realizacji Umowy wynagrodzenie w wysokości ………………………… zł netto, powiększone o należny podatek VAT …. % w wysokości ………….., tj. …………………… zł brutto, w tym:

**1) za wykonanie Etapu I:**

netto.......................................... zł;

brutto ....................................... zł,

**2) za wykonanie Etapu II:**

netto.......................................... zł;

brutto ....................................... zł,

**3) za wykonanie Etapu III:**

netto.......................................... zł;

brutto ....................................... zł.

2. W przypadku wszelkich odwołań co do łącznej wysokości wynagrodzenia brutto, należy przez to rozumieć łączne wynagrodzenie brutto określone w ust.1.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie częściowo, po odbiorze poszczególnych Etapów, potwierdzonych Protokołem Odbioru danego Etapu.

4. Rozliczenia między stronami będą dokonywane w walucie polskiej.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem wszystkich zadań składających się na przedmiot Umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych itd. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności koszty dostawy oprogramowania, w tym zakup niezbędnych licencji, instalacji i konfiguracji, szkoleń, wykonanie kompletnej dokumentacji, koszty podróży, udzielenie gwarancji i świadczenie serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w Umowie oraz wartość przekazywanych Zamawiającemu autorskich praw majątkowych, autorskich praw zależnych oraz uprawnień licencyjnych na wszystkich polach eksploatacji. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat, ceł i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.

6. Wynagrodzenie za poszczególne Etapy Zamawiający zapłaci przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu odpowiednio Protokołu Odbioru Etapu lub Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, w terminie do 30 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

7. Za termin zapłaty uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu.

8. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie dostarczonego Zamawiającemu przez Wykonawcę:

1) w zakresie wynagrodzenia za wykonanie określonego Etapu:

a) oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT dotyczącej tego Etapu na kwotę wynagrodzenia dotyczącego tego Etapu,

b) kopii Protokołu Odbioru tego Etapu podpisanego przez obie Strony;

2) w zakresie wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu Umowy:

a) oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT na kwotę wynagrodzenia stanowiącą różnicę całkowitego łącznego wynagrodzenia Wykonawcy i kwot wypłaconych Wykonawcy na podstawie wcześniej wystawionych faktur,

b) kopii Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, podpisanego przez Strony.

9. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

10. Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności.

11. W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego ww. Wykazie

12. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie objętym niniejszą Umową, **na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), ważnego przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy**.

13. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres.

14. Wykonawca **najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy do dyspozycji Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, polisę,** a także przedłoży niezwłocznie do wglądu, na każde żądanie Zamawiającego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji przedmiotu Umowy, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

**§ 11.**

**Warunki zmiany Umowy**

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 Ustawy i innych przypadków wskazanych w niniejszej Umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy lub terminów realizacji poszczególnych Etapów może nastąpić w następujących przypadkach:

1) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy,

2) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 14 Umowy,

3) postoju w wykonaniu świadczenia wynikającego bezpośrednio z okoliczności związanych z utrzymywaniem się lub ponownym ogłoszeniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium RP o ile okoliczności te w sposób jednoznaczny uniemożliwią realizację przedmiotu Umowy w umówionym terminie. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia będzie możliwe w przypadku wykazania i udowodnienia przez Wykonawcę wskazanych powyżej okoliczności, nie dłużej aniżeli o czas postoju spełniającego ww. wymagania, który nie może trwać dłużej niż do momentu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego,

3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia (zmiana oferowanych urządzeń lub oprogramowania) jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia jednej z podanych okoliczności:

1) wystąpienia niezależnych od wykonawcy przeszkód uniemożliwiających dostawę wskazanych w ofercie produktów w szczególności w przypadku zakończenia ich produkcji lub niedostępności ich na rynku w momencie realizowania dostaw – pod warunkiem, że Wykonawca dochował najwyższej zawodowej staranności i w momencie uzyskania zamówienia wykonał odpowiednie czynności w celu ich zamówienia, co jednoznacznie wykaże. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym Wykonawca może dostarczyć i zamontować inne urządzenia lub zainstalować inne oprogramowanie, które jednak muszą spełniać wymogi opisane w SWZ i załącznikach do SWZ, co musi zostać jednoznacznie wykazane przez Wykonawcę,

2) ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego Oprogramowania lub urządzenia - pod warunkiem, że Oprogramowanie lub urządzenie mające być dostarczone w miejsce oferowanego spełnia wymogi opisane w SWZ i załącznikach do SWZ, co musi zostać jednoznacznie wykazane przez Wykonawcę

4. Dopuszczalne są pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

1) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego;

2) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy i zmiana zasad płatności tego wynagrodzenia w sytuacji, kiedy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, które nie były znane w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, w razie, gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy;

3) zmiana sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

4) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności Umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów;

5) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy,

6) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi lub organizacyjnymi, w szczególności ujawnionymi na etapie prac analitycznych i projektowych, konieczności zmiany:

a) sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji;

b) zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji;

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest również możliwa z uwagi na:

1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie obowiązujących przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

3) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, na zasadach i w sposób określony w ust. 3-8, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt. 1 będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt. 2, wartość wynagrodzenia netto oraz ceny jednostkowe netto nie zmienią się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych przy czym:

1) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt. 1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

2) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługę.

3) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

9. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 8 powyżej na zmianę wynagrodzenia umownego Wykonawcy należy wyłącznie do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

10. Warunkiem dokonania zmian może być także zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie jego organizacji i funkcjonowania, w tym zmiana adresu dostaw.

11. Zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian, które mogą dotyczyć w szczególności.:

1) prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, gospodarności, efektywności itp.

12. zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron,

13. zmiana musi być zgodna z Ustawą, w tym w szczególności nie może naruszać zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców,

14. zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno–organizacyjną Umowy,

2) zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami,

3) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia.

**§ 12.**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:

1) z tytułu zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek Etapu Umowy – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie tego Etapu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) za nieterminową naprawę/wymianę sprzętu lub niedostarczenie sprzętu zastępczego oraz za zlecenie naprawy we własnym zakresie w wysokości 0,5 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

3) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – karę w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto,

4) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto.

2. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego w ust. 1, mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i nie podlegają łączeniu. Łączna wysokość nałożonych na Wykonawcę kar umownych z ust. 1 nie może przekraczać 50% łącznego wynagrodzenia brutto.

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, każda ze Stron może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia spełniające kryteria siły wyższej, o której mowa w §14 Umowy.

**§ 13.**

**Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w sytuacji wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych poniżej:

1) zwłoka Wykonawcy skutkująca opóźnieniem odbioru jednego z Etapów realizacji przedmiotu Umowy, które wyniesie co najmniej 14 dni. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia w terminie do 60 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia;

2) zwłoka Wykonawcy skutkująca opóźnieniem odbioru końcowego, która wyniesie co najmniej 21 dni. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia;

3) gdy po drugim zgłoszeniu do odbioru Etapu, przedmiot Umowy jest nadal niezgodny z Umową mimo wskazywania wad i usterek oraz nie zostanie odebrany przez Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia w terminie do 60 dni od poinformowania Wykonawcy o odmowie odbioru;

4) w przypadku wszczęcia postępowania likwidacyjnego w stosunku do Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia w terminie do 60 dni od powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia;

5) Wykonawca nie rozpoczął prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 10 dni od daty otrzymania pisma. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia w terminie do 60 dni od ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na rozpoczęcie prac;

2. Ponadto jeżeli Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia). Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia.

3. W razie wykonania przez Zamawiającego umownego prawa odstąpienia od Umowy, oświadczenie o odstąpieniu ma skutek w stosunku do całej Umowy lub jej niezrealizowanej części, stosownie do woli Zamawiającego.

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinno zawierać uzasadnienie.

5. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od Umowy nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania Stron do zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia.

**§ 14.**

**Siła wyższa**

1. Termin „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie występujące po zawarciu Umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków, w szczególności takie, jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne.

2. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach niniejszej Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej.

3. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej bezzwłocznie, nie później jednak aniżeli w terminie 7 dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomi na piśmie drugą Stronę o zaistnieniu Siły Wyższej i jej przyczynach, pod rygorem utraty prawa powoływania się na Siłę Wyższą i jej skutki.

4. Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 21 dni od dnia zaistnienia Siły Wyższej przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły Wyższej.

5. Jeżeli po zawiadomieniu Strony w formie pisemnej nie uzgodnią inaczej, każda ze Stron będzie kontynuowała prace w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań.

6. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły Wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowiązań.

**§ 15.**

**Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy**

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ……………….. w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie   
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

3. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Ustawy, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 5 i 6.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy określonego w § 2 ust. 1 Wykonawca przed zawarciem aneksu do Umowy, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do Umowy.

**§ 16.**

**RODO**

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO lub jest uprawniony, na mocy art. 28 ust.. 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), do dalszego powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.

3. Na warunkach określonych w niniejszym paragrafie Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie (w rozumieniu, jakie nadaje przetwarzaniu art. 4 ust. 2 RODO) danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do należytego zrealizowania Umowy.

4. Pod pojęciami „dane osobowe” lub „dane” użytymi w niniejszej Umowie, Strony rozumieją dane osobowe zdefiniowane w art. 4 ust. 1 RODO, których rodzaj i zakres zostały wskazane w niniejszej Umowie.

5. Dostęp do danych osobowych przydzielany jest w oparciu o zasadę minimalnych koniecznych uprawnień tj. tylko uprawnień niezbędnych do wykonania czynności określonych w Umowie.

6. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,   
z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu dotyczących obowiązków i uprawnień Stron.

7. Charakter i cel przetwarzania wynikają z przedmiotu Umowy w szczególności celem przetwarzania jest świadczenie usług nadzoru autorskiego oraz serwisu o których mowa w Umowie.

8. Wykonawca przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Zamawiającego, przy czym Strony uzgadniają, że za udokumentowane polecenia uznaje się zadania i czynności zlecane do wykonania Wykonawcy na potrzeby realizacji Umowy.

9. Przetwarzanie obejmować będzie rodzaje danych osobowych wskazane poniżej:

1) dane identyfikacyjne,

2) dane adresowe,

3) dane kontaktowe,

4) numery identyfikacyjne,

5) Informacje związane z realizowanymi zadaniami Zamawiającego w szczególności informacje opisujące relacje Zamawiającego z Pracownikiem Zamawiającego.

10. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

* 1. Pracownicy Zamawiającego, Klienci Urzędu, itd.

11. W Wykonawca może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy dalszego przetwarzania („Umowa podpowierzenia”) w imieniu Zamawiającego innemu przetwarzającemu („Podwykonawca”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podwykonawcy przez Zamawiającego lub braku sprzeciwu Zamawiającego, który to sprzeciw Zamawiający może wyrazić w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji do Wykonawcy. Strony przyjmują, iż wskazani w niniejszym punkcie Podwykonawcy są podmiotami, którym Wykonawca może powierzyć dalsze przetwarzanie danych osobowych i uzyskanie dodatkowej zgody Zamawiającego, o której mowa powyżej nie jest wymagane. Strony zgodnie postanawiają, że osoby fizyczne współpracujące z Wykonawcą na podstawie umów cywilno-prawnych są traktowane jak personel Wykonawcy i nie stanowią Dalszych Przetwarzających w rozumieniu Umowy. Zamawiający zastrzega, że nie ma możliwości podpowierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

12. Wykonawca bezzwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od jego wystąpienia - zgłosi na adres e-mail: [um@tuchow.pl](mailto:um@tuchow.pl) Zamawiającemu każde naruszenie ochrony danych osobowych powierzonych niniejszą Umową którego będzie uczestnikiem.

13. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do ustaleń z Zamawiającym. Czynności zwrotu, zniszczenia każdorazowo winny zostać potwierdzane odpowiednio przez Strony.

14. Wykonawca udostępni Zamawiającemu informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO oraz umożliwia Zamawiającemu przeprowadzenie audytów w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

**§ 17.**

**Poufność danych i informacji**

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania i nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek danych o Zamawiającym powziętych w związku z zawarciem lub realizacją przedmiotu Umowy, jak również:

1) informacji i danych dotyczących podejmowanych przez Zamawiającego czynności w toku realizacji niniejszej Umowy,

2) informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3) innych informacji prawnie chronionych,

które to informacje uzyska w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania Wykonawcy. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wykonawca ma prawo do wykorzystania informacji o fakcie zawarcia i realizacji Umowy oraz wskazania ogólnego przedmiotu i Stron Umowy, dla celów referencyjnych i marketingowych, w tym podania tych informacji do wiadomości publicznej, pod warunkiem nieujawniania szczegółów handlowych oraz technicznych.

**§ 18.**

**Rozstrzyganie sytuacji spornych**

W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów między Stronami dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu rzeczowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

**§ 19.**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

2. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień niniejszej Umowy winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują, skutków prawnych ani faktycznych. Za termin przekazania przyjmuje się datę potwierdzenia odbioru.

5. Wszelka korespondencja dotycząca niniejszej Umowy winna być przekazywana na następujące adresy:

1) Do Wykonawcy:

* Nazwa Wykonawcy: ...........................
* Adres:............................................
* Numer telefonu.....................................
* Adres email:.................................

2) Do Zamawiającego

* Nazwa; …………………..…….………..
* Adres: …………………………….…….
* Numer telefonu…………….…………....
* Adres email:…………………………..…

6. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie swojego adresu, numeru telefonu lub numeru faksu, adresu e-mail tak szybko jak będzie to możliwe po dacie wystąpienia zmiany, w żadnym wypadku, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia takiej zmiany.

7. W przypadku niewywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 6, korespondencja wysłana na podany w Umowie adres lub numer uważana będzie za doręczoną.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

9. Załączniki stanowią integralną część Umowy:

1. Załącznik Nr 1 - Harmonogram REALIZACJI PROJEKTU (WZÓR);
2. Załącznik Nr 2 - Zasady Udzielenia Zdalnego Dostępu Do Zasobów;
3. Załącznik Nr 3 - Protokół odbioru Etapu;
4. Załącznik Nr 4 - Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy (Końcowy);
5. Załącznik Nr 5 -Protokół Stanu Zaawansowania Projektu;
6. Załącznik Nr 6 - Wykaz osób skierowanych do realizacji Umowy.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

## ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy nr ……….. z dnia …………

# Harmonogram REALIZACJI PROJEKTU (WZÓR)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etap** | **Zakres prac** | **Termin zakończenia etapu** | **Data rozpoczęcia realizacji etapu** |  | **Data zakończenia realizacji etapu** |
| 1 | Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania | do … (termin zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie) dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy |  |  |  |
| 2 | Wdrożenie sprzętu i oprogramowania | do 10 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu zakończenia Etap 1 |  |  |  |
| 3 | Szkolenie dla pracowników urzędu | Do 10 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu zakończenia Etap 2 |  |  |  |

## ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy nr ……….. z dnia …………

**ZASADY UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW**

Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy.

**§ 1. Udostępnienie**

1. Zdalny Dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie   
   3 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszej umowy.
2. Zdalny Dostęp udostępniony zostanie na cały czas trwania Umowy.
3. Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł.
4. W przypadku zgłoszenia błędu krytycznego Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego dostępu

**§ 2. Zasady korzystania**

1. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca:

1) będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy;

2) nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.

1. Zdalny dostęp udostępnia się do diagnozy przyczyn błędów i przeglądu danych.

**§ 3. Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu**

1. Zamawiający zapewni jeden z czterech rodzajów połączeń:

1) zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego kanału VPN;

2) bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego terminala;

3) bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych.

4) poprzez aplikację Team Viewer.

1. Zamawiający przekaże wskazanym przez Wykonawcę osobom, zestaw odpowiadających im identyfikatorów użytkowników (login) wraz z ich hasłami dostępu oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Wykonawca zobowiązują się do nie udostępniania tych identyfikatorów i haseł innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
2. Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne konta e-mail. Tą samą drogą dostarczone zostanie również oprogramowanie Klienta VPN lub klienta terminalowego. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach użytkowników przez Wykonawcę.

## ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy nr ……….. z dnia …………

**Protokół odbioru Etapu**

Sporządzony dnia ……………….. w ………………….pomiędzy:

**Gminą Tuchów**,

ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów,

reprezentowaną przez :

……………………………………………………………

jako **Zamawiający**

**a**

............................................................................................................

............................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ........................................................................................................

2. ........................................................................................................

Jako **Wykonawcą**

Strony potwierdzają realizację Etapu nr ………na dzień ………….

Zakres prac objętych przedmiotem odbioru:

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy należne za prace odebrane niniejszym protokołem odbioru: ………………………

Strony potwierdzają, że prace związane z realizacją Etapu nr ………zostały zrealizowane należycie.

…………………………………………. ……………………………………………

**Zamawiający Wykonawca**

## Załącznik nr 1 do Protokołu Odbioru Częściowego / Końcowego**[[1]](#footnote-1)** Etapu nr……..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp**. | **Pozycja z oferty** | **Nazwa** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa (zł)** | | | | **Razem (zł)** | | |
| **Netto** | **VAT (%)** | **VAT (zł)** | **Brutto** | **Netto** | **VAT** | **Brutto** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **RAZEM** |  |  |  |

## ZAŁĄCZNIK NR 4 do umowy nr ……….. z dnia …………

**Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy (Końcowy)**

Sporządzony dnia ……………….. w ………………….pomiędzy:

**Gminą Tuchów**,

ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów,

reprezentowaną przez :

……………………………………………………………

jako **Zamawiający**

**a**

............................................................................................................

............................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ........................................................................................................

2. ........................................................................................................

Jako **Wykonawca**

Strony potwierdzają realizację Przedmiotu Umowy nr ……… **z dnia …………..**

Strony potwierdzają, że prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy zostały zrealizowane należycie i w całości.

…………………………………………. …………………………………

**Zamawiający Wykonawca**

## ZAŁĄCZNIK NR 5 do umowy nr ……….. z dnia …………

**Protokół Stanu Zaawansowania Projektu**

Sporządzony dnia ……………….. w ………………….pomiędzy:

**Gminą Tuchów**,

ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów,

reprezentowaną przez :

……………………………………………………………

jako **Zamawiający**

**a**

............................................................................................................

............................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ........................................................................................................

2. ........................................................................................................

Jako **Wykonawca**

Zgodnie z paragrafem6 ust. 9 Umowy, Strony postanawiają potwierdzić, że do dnia………….. zostały zrealizowane przez Wykonawcę następujące czynności:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Opis wykonanych czynności |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Strony potwierdzają, że za realizację ww. czynności Wykonawcy należy się wynagrodzenie w wysokości ……………………. netto, powiększone o podatek VAT obowiązujący w chwili wykonania usługi.

Faktura VAT za wykonanie ww. czynności zostanie wystawiona na zasadach ogólnych. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

Czynności zostały zrealizowane w sposób prawidłowy.

Zamawiający nie zgłasza żadnych uwag do jakości wykonanych przez Wykonawcę usług.

…………………………………………. ……………………………………………

**Zamawiający Wykonawca**

## ZAŁĄCZNIK NR 6 do umowy nr ……….. z dnia …………

**Wykaz osób skierowanych do realizacji Umowy**

Osoby skierowane do realizacji Umowy nr ………… z dnia ………….. przez Wykonawcę …………..

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię** | **Nazwisko** | **Firma** | **Telefon kontaktowy** | **Adres e-mail** | **Zakres wykonywanych prac** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

**Wykonawca**

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)