Umowa nr ………………..

zawarta w dniu …………. r. w Oleśnie

pomiędzy:

Gminą Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

NIP: 576-156-23-52,

REGON: 151398600

reprezentowaną przez:

Burmistrza – Sylwester Lewicki

zwanym dalej Inwestorem,

a

……………………………………..

NIP: …………………………

REGON: ………………………

reprezentowanym przez

…………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby montażu odnawialnych źródeł energii tj. paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła dla c.o. i c.w.u. oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Wielkie Przedmieście 51 w Oleśnie.

§ 2

Szczegółowy zakres robót

- Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. poprawienia efektywności energetycznej w zakresie modernizacji c.o. i c.w.u. poprzez montaż pompy ciepła, modułu kogeneracyjnego oraz instalacji fotowoltaicznej PV w budynku Oleskiej Laguny w Oleśnie przy ul. Wachowskiej 10A. Zadaniem wykonawcy jest zaproponowanie optymalnego wyboru najlepszego pod względem ekonomicznym w stosunku do uzyskania poprawy efektywności energetycznej.

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w tym:

- Projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, badaniami i opiniami stanowiący podstawę uzyskania pozwolenia na budowę,

- Branżowe projekty wykonawcze,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- Przedmiary robót,

- Kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów,

- Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji.

- Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W pierwszej kolejności Wykonawca zobowiązany jest wykonać Projekt Budowlany. Musi być on wykonany zgodnie z następującymi przepisami i wymaganiami:

- Ustawy Prawo Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

- Projekt powinien zawierać informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Wszystkie rozwiązania w projekcie budowlanym powinny brać pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, tak aby zrealizować optymalnie funkcjonalny obiekt z zastosowaniem rozwiązań oszczędzających energię, wodę, nakład pracy itp.,

- Wykonawca działając jako pełnomocnik Zamawiającego, złoży wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, opiniami i uzgodnieniami

- Wykonawca wykona Projekt Budowlany w tym:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu – w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz 1 egz. w wersji elektroniczne (PDF, DOC, DWG),

- projektu architektoniczno-budowlany - w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz 1 egz. w wersji elektroniczne (PDF, DOC, DWG),

- projekt techniczny – w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz 1 egz. w wersji elektroniczne (PDF, DOC, DWG).

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Projekt Wykonawczy. Musi być on wykonany zgodnie z następującymi przepisami:

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

- Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz realizacji robót budowlanych,

- Wymagania dotyczące formy projektu wykonawczego przyjmuje się jak dla projektu budowlanego.

- Wykonawca wykona Projekt Wykonawczy w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (PDF, DOC, DWG ).

Opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego powinno być zgodne z podanymi przepisami i wymaganiami:

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)

- Przedmiar i Kosztorys inwestorski powinien być podzielony (w oddzielnych tomach) na poszczególne branże.

- Kosztorys inwestorski powinien być opracowany w oparciu o aktualne, średnie stawki SEKOCENBUD,

- Wykonawca wykona Przedmiar i Kosztorys Inwestorski w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (PDF, ath).

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować przed realizacją robót budowlanych i uzgodnić z Zamawiającym (STWiOR). Specyfikacje powinny być opracowane zgodne z podanymi przepisami i wymaganiami:

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

- STWiOR stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót

- Przy sporządzaniu STWiOR należy się kierować najbardziej aktualnymi wymogami dotyczącymi jakości wykonywania robót budowlanych oraz właściwości wyrobów budowlanych publikowanych w Aprobatach Technicznych, Instrukcjach ITB, Krajowych Ocenach Technicznych, normach polskich i europejskich, publikacjach naukowych i technicznych oraz aktualną wiedzą i sztuką budowlaną,

- Wykonawca wykona STWiOR w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (PDF, doc, dwg).

- Proponowane rozwiązania techniczne muszą być zgodne z normami i wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie oraz przepisami prawnym i technicznymi. Rozwiązania techniczne powinny zapewnić racjonalnie niskie koszty budowy i eksploatacji obiektu.

- Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga, aby w dokumentacji projektowej nie występowały nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji   (art. 99 Pzp), tj. aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta, nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia. W takim przypadku podając nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń należy dodać zapis lub równoważny.

- Główne założenie - zgodnie z audytem efektywności energetycznej.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów i uzgodnień projektów i warunków technicznych wykonania przyłączy.

- Wszystkie rozwiązania w projekcie powinny brać pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, tak aby zrealizować optymalnie funkcjonalny obiekt z zastosowaniem rozwiązań oszczędzających energię.

- Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami.

§ 3

Obowiązki Inwestora

Inwestor jest zobowiązany:

a) dokonać odbioru wykonanych prac,

b) zapewnić środki finansowe na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4

Obowiązki wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest:

1) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z umową i jej załącznikami,

2) konsultować się z Zamawiającym, na etapie opracowywania dokumentacji, w sprawach mających wpływ na koszt wykonania zadania będącego przedmiotem opracowania,

3) opisywać proponowane materiały za pomocą parametrów technicznych,  tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli jedyną możliwością będzie podanie nazwy, to Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy producenta tych materiałów wraz ze zwrotem „lub równoważny” i określeniem minimalnych parametrów równoważności,

4) wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami,

5) wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi

6) wykonać przedmiot umowy z zapewnieniem dostępności rozwiązań projektowych dla potrzeb wszystkich użytkowników obiektu, w szczególności osób niepełnosprawnych.

7) zastosować w projekcie materiały posiadające dopuszczenie do obrotu  i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo Budowlane,

8) działając z upoważnienia Zamawiającego, uczestniczyć w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych, pozwoleń, opinii, uzgodnień i decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian oraz uzupełnień w dokumentacji i jej załącznikach,

9) w przypadku dokonania zmian w dokumentacji projektowej w toku postępowania administracyjnego, wykonawca zobowiązany jest nanieść zmiany na wszystkie egzemplarze dokumentacji, bez dodatkowego wynagrodzenia,

10) ponieść wszystkie opłaty administracyjne i inne podobne świadczenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy,

11) w ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przekazywane przez Zamawiającego  w trakcie  prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji objętej dokumentacją projektowo-kosztorysową,

12) w ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót dotyczących  dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem, dla którego ma być wykonane  zadanie i zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  i postanowieniami niniejszej umowy.

§ 5

Przekazanie autorskich praw majątkowych

1. Wykonawca oświadcza, iż:

1) będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jaka powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy, zarówno przez samego wykonawcę jak i podmioty działające na jego zlecenie. Prawa te nie będą obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich.

2) dokumentacja projektowo-kosztorysowa będąca przedmiotem niniejszej umowy nie będzie naruszała praw autorskich osób trzecich zarówno osobistych, jak i majątkowych.

2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej umowy i rozporządzania nią na wszystkich polach eksploatacji.

W szczególności zamawiający będzie miał prawo do:

1) zwielokrotniania i utrwalania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dowolną techniką,

2) wprowadzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do pamięci komputerów i innych tego typu urządzeń,

3) wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej we wszelkich formach i w każdy sposób w Internecie oraz innych sieciach komputerowych,

4) wystawiania i publikowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dowolną techniką,

5) wykorzystywania dokumentacji projektowo–kosztorysowej w postępowaniach przetargowych o udzielenie zamówień na wykonanie przedmiotu objętego dokumentacją,

6) wykorzystywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji prac, których ona dotyczy,

7) wykorzystywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przy wykonywaniu innych opracowań,

8) wprowadzania do obrotu oraz oddawania dokumentacji projektowo -kosztorysowej do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi również na zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.

4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez zamawiającego oraz inne podmioty działające na zlecenie zamawiającego zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań oraz adaptacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz do rozporządzania i korzystania przez zamawiającego lub podmioty działające na zlecenie zamawiającego z dokonanych zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań i adaptacji tej dokumentacji. Jeżeli wymagana jest w powyższym zakresie zgoda innej osoby, której przysługują prawa autorskie do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na rzecz zamawiającego pisemnej zgody tej osoby i dostarczenia jej zamawiającemu.

5. Przejście na rzecz zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje na mocy niniejszej umowy z chwilą podpisania przez zamawiającego protokołu obioru dokumentacji.

6. W ramach Wykonawca oświadcza, że przenosi na zamawiającego własność wszystkich nośników, na których dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowiąca przedmiot umowy została utrwalona i przekazana zamawiającemu. Przejście własności nośników następuje z chwilą podpisania przez wykonawcę protokołu obioru dokumentacji.

7. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich praw autorskich będących przedmiotem przeniesienia na zamawiającego oraz prawa do wyrażania zgody wymienionego w ust. 4, poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez wykonawcę tych praw do części dokumentacji opracowanej przez podwykonawców lub też poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, że cała dokumentacja lub jej odpowiednia część jest jego samodzielnym dziełem i że posiada wszelkie wyłączne i samodzielne prawa autorskie.

8. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wymienionych w niniejszym paragrafie następuje bez ograniczeń co do czasu, ilości i terytorium.

9. Zamawiający z chwilą nabycia majątkowych praw autorskich do dokumentacji wytworzonej w ramach niniejszej umowy, posiada prawo do dalszego rozporządzenia tą dokumentacją zarówno poprzez dalsze przeniesienie praw majątkowych autorskich jak i udzielenia licencji.

§ 6

Nadzór autorski

- W ramach sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objętej przedmiotową dokumentacją projektowo-kosztorysową, Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski.

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w posiedzeniach rady budowy związanej z realizacją inwestycji objętej przedmiotową dokumentacją projektowo-kosztorysową, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

- Nadzór autorski będzie sprawowany na zlecenie Zamawiającego.

- O planowanym rozpoczęciu robót budowlanych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

- Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.

- W przypadku przeniesienia majątkowych praw autorskich lub udzielenia licencji na rzecz osób trzecich, nadzór autorski będzie wykonywany na zlecenie nabywcy praw autorskich lub licencjobiorcy, na zasadach wynikających z niniejszej umowy.

§ 7

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

§ 8

Odbiory

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną  i zgodną  z umową dokumentacje projektowo kosztorysową, w siedzibie Zamawiającego, w terminach określonym powyżej.

2. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej  przystąpi do czynności odbioru,  który zakończy się podpisaniem protokołu odbioru w terminie 14 dni od daty przekazania, albo zwrotem dokumentacji z podaniem  na piśmie przyczyn   odmowy odbioru.

3. W przypadku wystąpienia istotnych wad przy odbiorze Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, wyznaczy termin usunięcia wad nie dłuższy niż 14 dni i do tego czasu zostaną przerwane czynności odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych wznowi czynności odbioru.

4. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku za dokumentację projektowo – kosztorysowa jest podpisany protokół odbioru. Z uwagi na to, że Zamawiający nie posiada wiedzy specjalnej w zakresie weryfikacji przedłożonej dokumentacji projektowej, protokół zdawczo-odbiorczy stanowi jedynie potwierdzenie wykonania wymaganych umową dokumentów/projektów, nie stanowi natomiast potwierdzenia wykonania dokumentacji projektowej wolnej od wad. .

§ 9

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy, w tym również za sprawowanie nadzoru autorskiego i przeniesienie majątkowych praw autorskich, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie  ………………. zł brutto (słownie: ………………………………….. złotych …../100).

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonaną dokumentację projektowo- kosztorysową nastąpi na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru bez istotnych wad.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury potwierdzonej protokołem odbioru.

- Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego.

§ 10

Płatność

- Inwestor zrealizuje płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury i protokołu odbioru wykonanych robót.

- Inwestor nie udziela Wykonawcy zaliczek na wykonanie zamówienia.

- Płatności będą dokonane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr

…………………………………………………………………………….

- Za datę płatności uważa się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

§ 11

Podwykonawcy

1. Wykonawca realizował będzie przedmiot umowy siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

2. Określenie prac które Wykonawca wykonywać będzie samodzielnie lub za pomocą podwykonawców oraz wybór podwykonawców należy do Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania każdorazowo akceptacji Inwestora.

6. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca poda Zamawiającemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe znanych mu już podwykonawców, za pomocą których wykonywać będzie przedmiot zamówienia (wraz z danymi osób do kontaktu z nimi). Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje usługi w sposób wadliwy, niezgodny z Umową lub przepisami.

8. Wykonawca bierze odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie całości usług i odpowiada za działanie i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 12

Rękojmia

1. Uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców prac projektowych wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie tego projektu, jednakże w każdym przypadku nie może być to okres krótszy niż   36 miesięcy od dnia odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po tym okresie, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. W okresie obowiązywania rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 3 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż 30 dni.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie obowiązywania rękojmi za wady w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Zamawiający ma prawo usunąć wady zastępczo na koszt Wykonawcy

4. Zastosowanie wykonania zastępczego nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych.

5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej obejmuje ponadto odpowiedzialność jednostki projektowania (architekta) za wady robót budowlanych (obiektu budowlanego), spowodowane wadliwością dokumentacji projektowej.  Odpowiedzialność projektanta wskazana w zdaniu pierwszym, rozszerzona jest umownie do odpowiedzialności typu gwarancyjnego na zasadzie ryzyka i nie może się skończyć przed upływem 60 miesięcy od dnia zakończenia sprawowania nadzoru autorskiego, a w przypadku gdy dojdzie do zmiany projektanta sprawującego nadzór autorski, od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych pozwoleniem na budowę bazującym na projektach wykonanych przez Wykonawcę.

6. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady dokumentacji projektowej obejmuje ponadto odpowiedzialność jednostki projektowania (architekta) za dokonanie wadliwego prognozowania kompleksowych kosztów utrzymania inwestycji po jej zakończeniu, w okresie 15 lat. W przypadku gdy zaprojektowana inwestycja, nie będzie spełniała wskazanych w dokumentacji projektowej założeń co do kosztów utrzymania inwestycji w okresie jej eksploatacji, Wykonawca obowiązany jest naprawić szkodę, jaką poniósł Zamawiający wskutek braku spełniania przez zaprojektowaną inwestycję przedłożonych przez Wykonawcę założeń. Odpowiedzialność projektanta wskazana w zdaniu pierwszym, rozszerzona jest umownie do odpowiedzialności typu gwarancyjnego na zasadzie ryzyka i może być rozliczona w formie kary umownej stanowiącej równowartość pięciokrotności różnicy pomiędzy rzeczywistymi kosztami utrzymania inwestycji w pierwszym roku jej funkcjonowania, a kosztami utrzymania obliczonymi z uwzględnieniem założeń przedłożonej przez wykonawcę prognozy.

7. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy, dokonać cesji praw z gwarancji i rękojmi na osoby trzecie.

§ 13

Zmiana umowy

1. Zamawiający przewiduje zmianę terminów realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem ilości dni, w których niemożliwe będzie wykonywanie zamówienia z powodu:

1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na termin i zakres wykonania zamówienia,

2) konieczności wykonania większej ilości map zawierających projekty podziału nieruchomości i szczegółowych inwentaryzacji stanu zagospodarowania dzielonych nieruchomości w stosunku do ilości przewidzianych w specyfikacji, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz mających wpływ na termin wykonania zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje zmianę zakresu przedmiotu umowy (zamówienia), poprzez zwiększenie ilości map zawierających projekty podziału nieruchomości i szczegółowych inwentaryzacji stanu zagospodarowania dzielonych nieruchomości, w przypadku gdy konieczny będzie podział większej ilości działek niż została przewidziana w specyfikacji, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

3. Zamawiający ma prawo zmiany osoby wyznaczonej do koordynacji realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiający przewiduje zmianę zakresu przedmiotu umowy zgodnie z art. 455 ustawy pzp.

§ 14

Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tym a wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w części wykonanej lub niewykonanej bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania w przypadku:

1) dwukrotnego nie usunięcia w ustalonym terminie istotnych wad  w wykonaniu przedmiotu umowy,

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe, naruszenia przez wykonawcę postanowień niniejszej umowy, pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszenia i do należytego wykonywania umowy,

3) gdy wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu umowy o ponad 90 dni.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie

§ 15

Kary  umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za wykonanie przedmiotu zamówienia:

2) za zwłokę w stosunku do terminu określonego  w  § 7 w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do wysokości 50 % tego wynagrodzenia,

3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie obowiązywania rękojmi za wady, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do wysokości 50 % tego wynagrodzenia,

4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1,

5) za każdy przypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania zlecenia w zakresie nadzoru autorskiego w wysokości 2 000,00 zł.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie znosi obowiązku zapłaty kar umownych, w tym kar umownych  za opóźnienie lub zwłokę, w sytuacji gdy obowiązek zapłaty takich kar umownych powstał przed odstąpieniem od umowy lub w związku z odstąpieniem od umowy.

3. Roszczenia z tytułu poszczególnych kar umownych mają charakter samoistny.

4. Kary umowne mogą zostać potrącone z płatności objętych fakturą/rachunkiem  wystawioną/ym  przez Wykonawcę.

5. Roszczenia o zapłatę kar umownych stają się wymagalne w następujących terminach:

1) kary umowne z tytułu opóźnienia, ustalane za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, stają się wymagalne:

2) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia, w tym dniu,

3) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia, odpowiednio w każdym z tych dni.

4) kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy staje się wymagalna w dniu doręczenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu.

6. Kary umowne mogą zostać potrącone z płatności objętych fakturą/rachunkiem  wystawioną/ym  przez Wykonawcę.

§ 17

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

1. Zamawiający ustanawia koordynatora w osobie: …………………….

2. Wykonawca ustanawia koordynatora w osobie: …………………….

3. Wykonawca ustanawia głównego projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  stosownie do powierzonych czynności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: …………………………………….

§ 18

Postanowienia końcowe

1.	Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

2.	W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego  oraz innych obowiązujących ustaw.

3.	Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Inwestor									Wykonawca