-Projekt-

Umowa Nr ………

zawarta w dniu ………… r. w Wejherowie

pomiędzy Gminą Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, NIP 588-237-58-50,

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………….

zwanymi dalej „Wykonawcą”,

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
o następującej treści:

§ 1

Opis przedmiotu umowy:

- Zamawiający, w ramach przedmiotu niniejszej umowy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową sieci oświetlenia ulicznego, w celu zasilania obwodów oświetleniowych własności Gminy Wejherowo z sieci oświetleniowej Gminy Wejherowo oraz budowy i przebudowy tej sieci w tym celu, w ramach części ……* (*wpisać nr części) obejmującą ……………..**

(**wpisać zakres opracowania)

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają mapki z zaznaczonym zakresem projektu, zapisy STWiOR, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji, odpowiedzi na pytania oferentów, zapytanie ofertowe i jego modyfikacje oraz oferta Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

- do 30 września 2022 r. – złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Wejherowie/zgłoszenie robót budowlanych wraz z udokumentowaniem powyższej czynności (w zależności od rodzaju opracowania);

- do 30 października 2022 r. – uzyskanie zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie o braku podstaw do wydania sprzeciwu na zgłoszenie (dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę);

- do 15 grudnia 2022 r. – uzyskanie skutecznego, ostatecznego pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wejherowie (dla robót wymagających pozwolenia na budowę) .

§ 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy 
w wysokości: ………………………. zł brutto (słownie: ………………………………… złotych ).

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

- W przypadku zmiany stawki VAT przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej stawki VAT. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.

§ 4

Obowiązki i prawa Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie właściwymi przepisami, w szczególności zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, oraz zgodnie z właściwymi, obowiązującymi normami.

- Przedmiot umowy należy wykonać w sposób zgodny z:

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.);

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
( Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r., Nr 2458);

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz.1126);

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463 z późn. zm.);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.);

- ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117);

- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.);

- ustawą z dnia 10 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

- ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503);

- ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 2233 z późn. zm.);

- ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029);

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839);

- ustawą z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania poszczególnych etapów projektu z Zamawiającym.

- Do obowiązku Wykonawcy należy dokonanie jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego.

- Zamawiający zaleca/wymaga, aby kosztorys inwestorski wykonany był w oparciu o ceny jednostkowe na podstawie danych rynkowych (regionalnych), w tym danych z umów na roboty budowlane tego samego rodzaju, zawartych wcześniej przez Zamawiającego.

- W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zamawiający wymagać będzie, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej, oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie, bez podawania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w sposób zgodny z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r., poz. 1233).

W przypadku  powoływania się, podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych, na konkretne nazwy własne gotowych produktów lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, Wykonawca ma obowiązek sprecyzować zakres minimalnych parametrów równoważności przedmiotu  oraz opisać metodę oceny ich spełniania. Opisy takie nie mogą być kryteriami wieloznacznymi i nieprecyzyjnymi. W tym celu należy wskazać istotne  konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informacje o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego, pod warunkiem spełnienia wskazanych uprzednio, istotnych parametrów technicznych i jakościowych. Na bazie opracowanej dokumentacji projektowej, Wykonawcy robót obiektu budowlanego na etapie składania oferty przetargowej  nie powinni mieć wątpliwości, jakie parametry i warunki ma mieć oferowany przez nich produkt aby spełniał wymogi równoważnego. W przypadku niemożliwości sprecyzowania zakresu minimalnych parametrów równoważności, gdy jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń i wskazania, że są to przykładowi producenci.

- Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru, Wykonawca zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). Wykaz opracowań i pisemne oświadczenia będą stanowić integralną część wykonanego przedmiotu umowy.

- Dokumentacja projektowa, a w szczególności wynikające z niej rozwiązania funkcjonalne i materiałowe winny spełniać wymagania określone we właściwych przepisach.

- Zamawiający uprawniony jest żądać wprowadzenia zmian w wykonywanych 
i zaakceptowanych przez niego pracach projektowych, w związku, z czym Wykonawca uprawniony jest do żądania zmiany terminu realizacji niniejszej umowy. Wszelkie postanowienia w przedmiocie zmian w projekcie, a także w przedmiocie zmian warunków niniejszej umowy, to jest w szczególności przedłużenia terminu wykonania niniejszej umowy spowodowane żądaniami zmian przez Zamawiającego, winny znaleźć się w aneksie do niniejszej umowy.

- Wykonawca może również żądać zmiany umowy w zakresie terminu, zakończenia prac 
i usług, jeżeli:

    - Zamawiający zmieni w istotny sposób przedmiot umowy lub go rozszerzy;

    - zmienią się w trakcie wykonania umowy warunki projektowania z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy;

    - w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zaistnieją przyczyny niezależne od Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności wymaganej od niego jako profesjonalisty.

- Wykonawca ma obowiązek udzielania odpowiedzi na zapytania 
Zamawiającego lub skierowanie do Zamawiającego zapytania od Wykonawców ubiegających się o realizację inwestycji, wykonywanej na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy oraz udzielanie wyjaśnień w trakcie realizacji inwestycji,  w terminach określonych przez Zamawiającego.

- W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń ,,równoważnych”, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń.

§ 5

Podwykonawcy

- Wykonawca może zlecić część zamówienia podwykonawcom.

- Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.

- Umowa o podwykonawstwo oraz wszelkie jej zmiany muszą określać termin realizacji przedmiotu umowy, spójny z terminem określonym w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie usług, które ściśle odpowiadają zamówieniu, określonemu umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy, niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty, znajdujące się w jego posiadaniu, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający, w razie potrzeby, udzieli Wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego, w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania Wykonawcy informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do uzgadniania dokumentacji.

§ 7

Odbiór dokumentacji

1.	Wszystkie projekty budowlane należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy:

- 6 egz. w wersji papierowej, w tym 2 egz. wydruk ze skanu projektu - załącznika do decyzji o pozwoleniu na budowę;

- 2 egz. skanu projektu - załącznika do decyzji o pozwoleniu na budowę w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym.

- Wszystkie projekty wykonawcze należy wykonać i przekazać w następującej  ilości egzemplarzy:

- 4 egz.  w wersji papierowej;

- 2 egz.  w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym.

- Ponadto w ramach opracowania dla każdego zadania należy przekazać Zamawiającemu:

- mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia – 1 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej;

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej;

- przedmiary – 3 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej;

- kosztorysy inwestorskie 3 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej;

- wymagane prawem opinie i uzgodnienia (w tym branżowe);

- ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

- Wersję elektroniczną przedmiotu umowy, należy przedstawić na nośniku elektronicznym. Wersja edytowalna, wersja *.pdf oraz wersja *.pdf do odczytu (w układzie tożsamym z wersją papierową) oznacza, że jest ona odzwierciedleniem wersji papierowej w jednym pliku.

- Wykonawca dołączy do dokumentacji – projekty budowlane, wersję elektroniczną w formacie skanu opieczętowanej dokumentacji projektowej, dla której wydano decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami i opiniami, w ilości 2 egzemplarzy, przy czym wielkość 1 pliku nie może przekraczać 100 MB, (zapis pliku powyżej 100 MB wymaga zgody Zamawiającego).

- Wykonawca opatrzy dokumentację, jak również jej części, stanowiące przedmiot umowy, w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, właściwymi obowiązującymi przepisami prawa i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu, potwierdzający jedynie datę i stan ilościowy przekazanego opracowania.

- W ciągu 14 dni od daty dostarczenia dokumentacji projektowej Zamawiający sporządzi protokół odbioru przekazanego opracowania. W protokole tym Zamawiający określi kompletność przekazanej dokumentacji oraz przekaże Wykonawcy opinię zawierającą ewentualne uwagi z uwzględnieniem jednorazowego terminu na usunięcie stwierdzonych wad lub braków. W przypadku stwierdzenia istotnych braków lub wad w dokumentacji Zamawiający może wstrzymać czynność odbioru do czasu usunięcia wad lub braków.

- Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę lub brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę sporządzony zostanie protokół końcowy wykonania przedmiotu umowy, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

- Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego nie oznacza przyjęcia dokumentacji lub jej części bez zastrzeżeń. Zastrzeżenia, błędy, usterki i braki oraz wady w projekcie mogą być zgłaszane w każdym czasie i będą przez Wykonawcę uzupełnione lub poprawione w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne ich usunięcia, bez dodatkowego wynagrodzenia, przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie rękojmi.

§ 8

Prawa autorskie

- Dokumentacja projektowa, jak również jej części stanowiące przedmiot umowy, podlegają ochronie, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca zezwala na rozporządzanie i wykonywanie zależnych praw autorskich 
do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy, w postaci wykonywania zmian, przeróbek, modyfikacji wraz z możliwością ich  zlecenia osobom trzecim. Dotyczy to również pełnienia nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją, przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe 
do wykorzystania przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego;

- w zakresie wykorzystania i udostępniania w całości lub w części;

- w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia całości lub jego części;

- w zakresie rozpowszechniania w całości lub w części.

- Przeniesienie praw autorskich, o jakich mowa w ust. 2 i 3 następuje z chwilą przekazania przedmiotu umowy lub jego fragmentu Zamawiającemu.

- Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać listę twórców dokumentacji wraz z ich oświadczeniami o przeniesieniu ich praw autorskich i praw zależnych na Wykonawcę oraz dalszego przeniesienia tych praw przez Wykonawcę na Zamawiającego.

- Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością autora dokumentacji projektowej.

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość powielania rysunków, opisów, specyfikacji i innych dokumentów do celów informacji 
i promocji idei budowy inwestycji tego typu.

- Wniesienie lub rozesłanie dokumentacji projektowej do właściwych instytucji celem realizacji ustawowych zadań wykonywanych przez Zamawiającego nie będzie traktowane, jako publikacja naruszająca zastrzeżone prawa Wykonawcy i autorów projektu.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich
z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich, w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, praw zależnych oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji projektowej.

§ 9

Fakturowanie

      - Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji zgodnej z umową oraz po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę/zaświadczenia o braku podstaw do wydania sprzeciwu na zgłoszenie.

- Podstawą do wystawienia faktur VAT jak w ust.1 będzie podpisany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego, protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr ………………………… , w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem.

- Faktury za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić dla płatnika:

Gmina Wejherowo,

84-200 Wejherowo,

ul. Transportowa 1,

NIP 588-237-58-50.

- Termin płatności uważa się za zachowany z datą obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

- Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty przekazania przedmiotowej dokumentacji. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady 
na wykonaną dokumentację projektową. Z tytułu udzielonej rękojmi Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy określonego w § 1, zmniejszające jego wartość lub użyteczność, ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z jego przeznaczenia, a w szczególności za rozwiązania niezgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady dokumentacji projektowej ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, niezależnie od pozostałych uprawnień z tytułu rękojmi.

- Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej i ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają w stosunku 
do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

- Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu gwarancji i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił go o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.

- W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć 
w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej 
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad 
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 11

Kary umowne

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 
    przypadkach i wysokościach:

- odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca — w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w ciągu 
14 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie;

- zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki,

- zwłoka w usunięciu wad opracowania w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad;

- nie wskazania i nie wpisania cech dla produktów równoważnych w przypadku, o którym  mowa w § 4 ust. 13 za każdy element, w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy.

2. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary, o jakiej mowa w ust. 1 niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do jej naliczania i potrącania z należności o objętej fakturą, wystawioną przez Wykonawcę lub wezwania lub wezwania Wykonawcy do jej zapłaty, w terminie wskazanym w wezwaniu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – do wysokości poniesionej szkody.

- Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują także po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu umowy.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, między innymi w przypadkach, gdy:

  - Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni lub opóźnia się z wykonaniem prac przez okres 14 dni;

  - Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy o okres dłuższy niż 21 dni.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zgodnie z protokołem zaawansowania prac.

§ 13

Przedstawiciele stron:

- Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza ……………………;

- Przedstawicielami Zamawiającego dla celów realizacji projektu będą:

  - ………………

  - ………………

§14

Zmiany umowy

      - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

- wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy, których Zamawiający realizuje przedmiot umowy;

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i których nie był w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, wymaganej od niego jako profesjonalisty;

- zmiana sposobu rozliczenia umowy i płatności na rzecz Wykonawcy;

- wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy,

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 
(brak lub zmiana numeru rachunku bankowego),

- zmiana danych teleadresowych,

- oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy;

- konieczności zmiany osób w szczególności, które wskazano w formularzu ofertowym, przy założeniu spełnienia wymagań postawionych w zapytaniu ofertowym;

- zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom;

- podziału zakresu na części z uwzględnieniem możliwości zapłaty za zrealizowane części w ramach wynagrodzenia;

- regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

      - W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu.

- Wszelkie spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym, właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa niniejsza sporządzona została w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem: 
3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

Załącznik 1 – Zapytanie ofertowe

Załącznik 2 - Mapki zakresu realizacji

Załącznik 3 – Oferta wykonawcy

Załącznik 4.1 – STWiOR oprawy,

Załącznik 4.2 – STWiOR linia kablowa,

Załącznik 5 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

ZAMAWIAJĄCY		           						 WYKONAWCA