Załącznik nr 1

Starachowice dnia 20.02.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ciągu pieszego od ul. Czerwonego Krzyża do ul. Jana Kilińskiego w Starachowicach” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU – ul. Kilińskiego – etap II”.

# Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej „przebudowy ciągu pieszego od ul. Czerwonego Krzyża do ul. Jana Kilińskiego 
w Starachowicach” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU – ul. Kilińskiego – etap II” wraz z uzyskaniem zgłoszeń lub/i decyzji umożliwiających ich realizację według obowiązujących przepisów wraz z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie projektowe obejmuje opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla:

Etap I – ul. Czerwonego Krzyża – ul. Ludwika Waryńskiego (górny odcinek):

  - przebudowa ciągu pieszego od ul. Czerwonego Krzyża do ul. Ludwika Waryńskiego (górny odcinek);

  - przebudowa schodów terenowych wraz z budową/przebudową muru oporowego przy budynku handlowym przy Alei Armii Krajowej 5;

  - przebudowa muru oporowego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Czerwonego Krzyża 1;

  - budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego;

  - rozbudowa/przebudowa kanalizacji deszczowej ciągu pieszego;

  - rozlokowanie elementów małej architektury np. ławki, kosze na śmieci;

  - inne prace i kolizje wynikające z projektowanego zagospodarowania terenu.

Etap II – ul. Ludwika Waryńskiego (górny odcinek) – ul. Ludwika Waryńskiego (dolny odcinek):

- przebudowa ciągu pieszego wraz z przebudową schodów terenowych od 
 ul. Ludwika Waryńskiego (górny odcinek) – ul. Ludwika Waryńskiego (dolny odcinek);

- przebudowa muru oporowego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ludwika Waryńskiego 6;

- budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego;

- budowa kanalizacji deszczowej lub odwodnienia ciągu pieszego;

- rozlokowanie elementów małej architektury np. ławki, kosze na śmieci;

- inne prace i kolizje wynikające z projektowanego zagospodarowania terenu.

Etap III – ul. Ludwika Waryńskiego (dolny odcinek)– ul. Jana Kilińskiego:

- przebudowa ciągu pieszego wraz ze schodami terenowymi od ul. Ludwika Waryńskiego (dolny odcinek) – ul. Jana Kilińskiego;

- budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego;

- budowa kanalizacji deszczowej lub odwodnienia ciągu pieszego;

- rozlokowanie elementów małej architektury np. ławki, kosze na śmieci;

- inne prace i kolizje wynikające z projektowanego zagospodarowania terenu.

UWAGI:

- Dla każdego z etapów Zamawiający wymaga sporządzenia oddzielnego opracowania.

- Wykonawca może uzyskać jedno zezwolenia dla wszystkich odcinków lub dla każdego osobno.

- Wszystkie założenia projektowe dotyczące opracowywanej dokumentacji należy uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację. Przy realizacji zamówienia należy kierować się aktualnymi przepisami na dzień sporządzenia ww. opracowania dokumentacji projektowej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość optymalizacji zabezpieczeń oporowych w postaci jej częściowej rozbiórki, przebudowy, wprowadzenia ergonomicznych oraz ekonomicznych rozwiązań zamiennych tj. skarp umacnianych, elementów palisad bądź konstrukcji z gruntu zbrojonego.

- Rozwiązania powinny stanowić powtarzalną, spójną funkcjonalnie oraz użytkowo całość.

- Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu.

- Zamawiający informuje, że posiada decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Datą wykonania przedmiotu zamówienia będzie data spisania protokołu zdawczo-odbiorczego, nie wcześniejsza niż data wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany – udzielającej pozwolenia na budowę lub/i uzyskanie skutecznego zgłoszenia.

- W załączniku mapa poglądowa.

Zamawiający:

Gmina Starachowice

ul. Radomska 45

27-200 Starachowice

NIP: 664-19-09-150

Regon: 291009892

Strona www: www.starachowice.eu

tel. 41 322 10 00

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45221244-4	Roboty budowlane w zakresie kanałów

45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Główny zakres rzeczowy:

- Opracowanie mapy do celów projektowych.

- Opracowanie projektu koncepcyjnego ciągu pieszego z obiektami towarzyszącymi.

- Uzyskanie wypisu z rejestru gruntów.

- Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej badań podłoża gruntowego - w 3 egz.

- Opracowanie ekspertyzy technicznej konstrukcji oporowych – w 3 egz.

- Opracowanie projektu budowlanego (we wszystkich branżach) - 5 egzemplarzy (w tym 2 egz.  opieczętowane dla Zamawiającego), w tym:

  - Projekt zagospodarowania terenu;

  - Projekt architektoniczno-budowlany;

  - Projekt techniczny.

- Opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego – w 3 egz.

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów) – w 3 egz.

- Opracowanie planu wycinki / nasadzenia drzew i krzewów, jeśli konieczne.

- Opracowanie ekspertyzy dendrologicznej drzew i krzewów (w przypadku, jeżeli inwestycja wymusza wycinkę drzew i krzewów) – w 2 egz.

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (tzw. STWiORB) – w 3 egz.

- Uzyskanie innych decyzji lub dokumentów, uzgodnień, warunków, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania, w celu uzyskania zezwolenia na realizację.

- Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.

- Przekazanie oświadczenia o wykonaniu projektu technicznego zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.).

- Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji w możliwym do odczytu ogólnodostępnym programie, w formatach: opis techniczny– doc lub odt i pdf, rysunki techniczne – dwg lub dxf i pdf, kosztorysy i przedmiary - ath i pdf).

- Pełnienie, na podstawie odrębnej umowy nadzoru autorskiego w okresie zbieżnym z okresem realizacji robót budowlanych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane tj. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymagania ogólne:

- Wykonawca - projektant zobowiązany będzie uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, decyzje i inne wymagane dokumenty, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania.

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie, której możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, m. in. zgodnie z:

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.);

  - Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320);

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454);

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458);

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518);

  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. 2024 r., poz. 311);

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze zm.).

- Projektant wykona wszystkie (także niewyszczególnione wyżej) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację.

- Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne. W szczególności Zamawiający wymaga przedstawienia mu do akceptacji projektu koncepcyjnego. Projekt koncepcyjny należy przedstawić Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac nad dokumentacją przekazując mu kopie wystąpień o warunki, uzgodnienia, opinie oraz kopie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych czy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym założenia wyjściowe do kosztorysowania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia nazwy dokumentacji, w uzgodnieniu z Projektantem oraz właściwym organem zezwalającym na realizację robót.

- Zestawienie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, winno zawierać zestawienie drzew z podaniem ilości, gatunku i obwodu oraz krzewów z podaniem gatunków i powierzchni.

- Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

- Do projektów należy załączyć:

  - kserokopie (potwierdzone "za zgodność z oryginałem") uprawnień budowlanych (projektowych) oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

  - oświadczenie projektantów, a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie Projektanta o jej kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Zamawiający wymaga przekazania dokumentacji w wersji papierowej w ilościach określonych w "Głównym zakresie rzeczowym". Egzemplarze dokumentacji, które są przekazywane instytucjom przy uzgodnieniu dokumentacji nie będą wliczone w tę ilość.

- Dokumentację należy przekazać w wersji elektronicznej na nośniku / -ach (pamięć masowa) w 2 kompletach, osobno dla każdego etapu:

  - w formacie pdf,

  - w formacie edytowalnym:

    - dokumenty tekstowe – doc lub odt,

    - pliki graficzne – dwg lub dxf,

    - kosztorysy i przedmiary – ath,

    - tabele, zestawienia np. kosztorysów branżowych – xls lub ods.

- Dokumentację projektową należy opracować w sposób umożliwiający Zamawiającemu                prawidłowe udzielenie zamówienia na realizację robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a także na jej podstawie realizację pełnego zakresu robót budowlanych,      niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

- Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ust. 1-7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, gdy będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca powoła się na znak towarowy, patent lub pochodzenie (markę, producenta, dostawcę) materiałów oraz na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 99 ust. 1-7 ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

- Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich (w ramach wynagrodzenia). Aktualizacja kosztorysów dokonana zostanie na pisemne zgłoszenie Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane po upływie 6 miesięcy od daty 	ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub w razie wystąpienia okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia. Kosztorysy te niezbędne będą do przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.

Sporządził:

Radosław Stanecki

Biuro Architekta Miejskiego

- radoslaw.stanecki@starachowice.eu

- 41 322 10 23