Umowa Nr IR.7013……...2023.GC

z dnia ………...2023r.

o pełnienie nadzoru inwestorskiego

zawarta pomiędzy: Miastem Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2  zwanym dalej „Zamawiającym”, posiadającym NIP: 599-27-71-328, w imieniu którego działa:

1. Burmistrz - dr Andrzej Kunt

2. Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Mirelli Ławońskiej

z jednej strony, a

…………………………….. prowadzącym …………………………………………………, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej 
…………………………., ul. ………………………………, działającym w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym 
NIP: ………………………, REGON …., zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści:

§1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do wykonania świadczenie usług związanych z kontrolą  i nadzorem inwestorskim nad realizacją zadania objętego umową o roboty budowlane nr IR.272.2.2023.GC pn.: „Budowa drogi zbiorczej             KN 4 w Kostrzynie nad Odrą”.

Zakres zadania obejmuje:

1. Budowę drogi zbiorczej KN 4 na odcinku od ul. Leśnej  do ul. Szkolnej oraz         od ul. Szkolnej do ulicy Rzemieślniczej  w Kostrzynie nad Odrą

Zakres robót budowlanych obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki SMA na odcinku od ul. Leśnej                       do ul. Szkolnej o powierzchni ok. 6.912,00 m2 na podbudowie z betonu asfaltowego oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki SMA na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Rzemieślniczej o powierzchni ok. 6.938,00 m2 na podbudowie z betonu asfaltowego oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie ciągu pieszo – rowerowego z betonu asfaltowego na odcinku                  od ul. Leśnej do ul. Szkolnej o powierzchni ok. 3152,00 m2, wykonanie ciągu pieszo – rowerowego z betonu asfaltowego na odcinku od ul. Szkolnej                     do  ul. Rzemieślniczej o powierzchni ok. 2.879,00 m2, ustawienie krawężników, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącej sieci wodociągowej, budowa linii oświetlenia drogowego, budowa kanalizacji teletechnicznej, montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego, zagospodarowanie terenów zieleni.

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają: oferta Wykonawcy wraz                    z kosztorysem ofertowym, specyfikacja warunków zamówienia, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja projektowa - załączniki do umowy o roboty budowlane, stanowiące jej integralną część.

§2

Do obowiązków  Wykonawcy, oprócz określonych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682) należy, w szczególności:

- realizacja praw i obowiązków, wynikających z: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022r. poz. 840 ze zm.) wraz 
z przepisami wykonawczymi oraz z ustawy Pzp z dnia z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, umowy              o pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy Wykonawcy z Zamawiającym, SWZ, wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązujących norm,

-  obecność na terenie robót z częstotliwością uwzględniającą specyfikę
       realizowanych robót, jednakże nie rzadziej niż  raz w tygodniu w trakcie realizacji
       inwestycji, a także na wezwanie Wykonawcy realizującego prace projektowe, 
        roboty budowlane oraz na wezwanie Zamawiającego,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych - organizowanie narad koordynacyjnych (Rada Budowy), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,

- organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było przerw  w realizacji robót,

- uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,

- weryfikacja dokumentacji technicznej zadania,

- sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania                    w zakresie  zabezpieczającym interesy Zamawiającego,

- kontrola zgodności wykonywanych robót m.in. z projektem budowlanym/wykonawczym, specyfikacją techniczną warunków wykonania                     i odbioru robót, przedmiarami robót, kosztorysami nakładczymi oraz umową,

- weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) wykonawców robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zawartą umową,

- dbanie o realizację robót w zgodności z harmonogramem rzeczowo                           – finansowym i podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót,

- sprawdzenie jakości wykonywanych robót i w przypadku konieczności powiadamianie wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

- zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania  w  budownictwie,

- sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę oraz decydowanie                   o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów                    i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez  Wykonawcę robót, materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa,

- wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej                         i pisemnej, oraz udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek                     ( w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem),

- uzgadnianie z autorem projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeżeli zaistnieje taka konieczność,

- kontrola udziału podwykonawców w realizacji zamówienia,

- sprawdzanie rozliczeń wykonawców i podwykonawców robót budowlanych                i potwierdzania należytych im kwot wraz z  kontrolą prawidłowości fakturowania robót,

- przygotowywanie opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku spraw spornych                  z Wykonawcą oraz przedłożenie do rozstrzygnięcia Zamawiającemu,

- spisywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe wspólnie                               z   kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i uczestniczenie              w   Komisji odbioru robót,

- sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementów, robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbioru częściowego,

- poświadczenie terminu zakończenia robót, sprawdzenie kompletności                       i prawidłowości  dokumentacji powykonawczej,

- uzupełnienie Książki Obiektu Budowlanego po dokonaniu odbioru końcowego zadania,

- stała współpraca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z Zamawiającym, Wykonawcą prac projektowych, robót budowlanych oraz Nadzorem autorskim.

§3

1.Umowa zostaje zawarta na okres trwania umowy o roboty budowlane                           pn.. świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania pn: „Budowa drogi zbiorczej KN 4                         w Kostrzynie nad Odrą”.tj. od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych zadania pn „Budowa drogi zbiorczej KN 4 w Kostrzynie nad Odrą”. –  wrzesień 2024r.

2.W przypadku przedłużenia się terminu wykonania robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa drogi gminnej   w ul. Pralników z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 - ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą”, termin wykonania nadzoru inwestorskiego ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków Wykonawcy.

3.Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wystąpieniu okoliczności skutkujących koniecznością przedłużenia oraz nowym terminie wykonania umowy.

§4

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy, na czas pełnienia nadzoru, dokumentację projektowo-kosztorysową wraz  z odpisem umowy zawartej z wykonawcą robót o realizację zadania.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę Robót o powierzeniu  pełnienia nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia przyjazdu projektantów                     w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez Inspektora Nadzoru.

- Po zakończeniu robót Zamawiający wyznaczy termin odbioru a  Wykonawca weźmie udział  w pracach  komisji.

§5

W razie zawiadomienia Wykonawcy Robót przez Zamawiającego o wadach ujawnionych  w okresie gwarancji -  Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego weźmie udział nieodpłatnie w komisji stwierdzającej zaistniałe wady i komisji stwierdzającej usunięcie wad.

§6

1.Zamawiający upoważnia przedstawiciela Wykonawcy do przeprowadzenia odbiorów częściowych. Przedstawicielem tym będzie …………………………. posiadający uprawnienia inspektora nadzoru w zakresie drogowym, bez ograniczeń wpisany na listę członków  Okręgowej Izby Budownictwa   w …………………….                pod numerem ……………………..

2.Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.

§7

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy,  Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………  zł (słownie: ………………złotych), w tym podatek VAT 23% ………….. zł, wynagrodzenie netto w wysokości ……………….. zł.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest  wynagrodzeniem ryczałtowym, które uwzględnia wszystkie koszty związane z pełną i prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy może nastąpić fakturami częściowymi. Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie proporcjonalnie do zaawansowania wykonanych i odebranych robót budowlanych i będzie stanowić procentową część liczoną od zafakturowanej wartości wykonanych i odebranych robót budowlanych.

- Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie podpisany przez obie Strony protokół potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę usług nadzoru inwestorskiego za dany okres, określający procent zaawansowania robót objętych nadzorem.

- Pozostała część należnego wynagrodzenia z wysokości określonej w § 7 ust.1 umowy będzie wypłacona na podstawie faktury końcowej przedłożonej po zakończeniu realizacji robót tj. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowalnych.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie dokonywana na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat. Płatnikiem jest Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, NIP 599-27-71-328

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP …………..

- Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiającego.

§8

Uprawnionymi  do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg  oraz realizację umowy są:

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego – Zbigniew Biedulski

Ze strony Wykonawcy -…………………..

§9

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części, jeżeli Wykonawca nie podjął obowiązków wynikających z  niniejszej umowy  lub przerwał ich wykonanie na okres dłuższy niż 10 dni, bądź rażąco narusza swoje obowiązki wynikające 
z niniejszej umowy.

3.W razie odstąpienia od umowy lub jej części z przyczyn określonych w ust. 2, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy zryczałtowaną karą umowną 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za pełnienie nadzoru inwestorskiego, określonego w § 7 ust.1.

4. W razie odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust.1 umowy. 
5.Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi, Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy.

6.Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
w przypadku, gdy powstała szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

§ 10

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w następującym zakresie:

1) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

a)  przedłużenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych, nad którymi nadzór sprawuje Wykonawca, do czasu ukończenia robót budowlanych,

b) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność wykonania dodatkowych usług nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę lub ich pełnienia przez okres dłuższy niż określono w Umowie o czas niezbędny do wykonania takich usług,

c) wystąpienia warunków siły wyższej w zakresie, w jakim ma to wpływ na wykonanie Umowy w przewidzianym w niej terminie,

d)  zmiany obowiązków Wykonawcy, których wykonanie nie jest możliwe w przewidzianym w Umowie terminie, o czas niezbędny do wykonania takich usług nadzoru inwestorskiego,

e) rozwiązania umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcą i konieczności dokonania wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane                o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych, nad którymi nadzór sprawuje Wykonawca,

f) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego w związku z rozwiązaniem umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcą i koniecznością przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania celem wyboru nowego wykonawcy robót – o czas niezbędny do przeprowadzenia tych czynności,

g) skrócenia terminu wykonania Umowy w sytuacji wcześniejszego wykonania umowy o roboty budowlane, nad którymi nadzór sprawował Wykonawca, odpowiednio do wcześniejszego terminu ukończenia robót budowlanych lub rozwiązania umowy o roboty budowlane, nad którymi nadzór sprawował Wykonawca, odpowiednio do terminu obowiązywania umowy o roboty budowlane;

2) zmiany obowiązków Wykonawcy  w sytuacji:

a) zmiany przepisów obowiązującego prawa lub innych regulacji obowiązujących Zamawiającego, które weszły w życie po terminie składania ofert, z których wynikają dodatkowe obowiązki związane ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego,

b) konieczności powtórzenia usług lub zwiększenia ich zakresu, w tym                                 w szczególności:

- jeżeli rozwiązana zostanie umowa z dotychczasowym wykonawcą robót budowlanych, co spowoduje konieczność ponownego wykonania poszczególnych usług przez Wykonawcę,

- przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych w sytuacji, gdy rozwiązana została umowa o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcą lub z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie doszło do zawarcia umowy o roboty budowlane,

c) na żądanie Zamawiającego dopuszczalne jest ograniczenie obowiązków Wykonawcy ze względu na to, że ich wykonanie okazało się zbędne dla realizacji Umowy. W takiej sytuacji zmianie ulega wynagrodzenie Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie proporcjonalnie do zakresu ograniczonych obowiązków;

3) zmiany podwykonawcy lub osób skierowanych do realizacji umowy:

a) dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia                          w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie zawarcia Umowy,

b) zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą posiadającą doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę,

c) dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie, jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu,

d) zmiana o której mowa w pkt.3 może być  dokonana na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac lub na wniosek Wykonawcy w przypadku śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, nienależytego wykonywania powierzonych prac, innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji);

4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji:

a)  zmiany terminu wykonania Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, proporcjonalnie do zmienionego terminu obowiązywania Umowy,

b) wystąpienia innych okoliczności, mogących mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,                            z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 5% pierwotnej wartości zamówienia.

3. W celu dokonania zmiany każda ze stron umowy zobowiązania jest wystąpić                  z wnioskiem o dokonanie zmiany, zawierającym uzasadnienie i dowody wskazujące jaki wpływ mają te zmiany na wykonanie umowy.

4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, strona umowy, która wniosek otrzymała przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

11.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na  piśmie, pod rygorem nieważności.

§11

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

a)administratorem Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, tel. 95-727-81-00, adres e-mail: urzad@kostrzyn.um.gov.pl;

b)inspektorem ochrony danych osobowych w Mieście Kostrzyn nad Odrą jest Pan Zbigniew Miszczak kontakt: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl;

c)Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO                    w celu związanym z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

d)odbiorcami Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                  z 2022r. poz.1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

e) Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1. ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia  postępowania o udzielenie zamówienia,                  a jeżeli czas trwania umowy przekracza  4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

f) w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                    w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

g)posiada Pan:

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących;

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych;

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa                  w art. 18 ust. 2 RODO *;

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

h)nie przysługuje Panu:

−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO.

*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2.Ponadto Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art.13 RODO jest także: Wykonawca – wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności:

a)osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

b)podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

c)podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

d)pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

e)członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną.

Podwykonawca/podmiot trzeci – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Wobec powyższego Wykonawca, Podwykonawca, Podmiot trzeci musi podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania  o

udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.

3.Strony zobowiązują się do ochrony przetwarzanych danych osobowych, do których mają dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego zgodnie z RODO.

4.Strony  zobowiążą swój personel do zabezpieczenia danych o których mowa w ust.3 w poufności, także po ustaniu zatrudnienia.

5.Strony zobowiązują się zapewnić właściwa ochronę danych osobowych przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.W przypadku naruszenia przepisów dotyczących danych osobowych przez którąkolwiek ze Stron lub ich pracowników, bądź osoby im podległe, Strony ponoszą względem siebie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

7.Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust.1 i 2 RODO wobec reprezentantów oraz pracowników Wykonawcy, których dane zostały udostępnione Zamawiającemu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy.

§ 12

Zmiany treści umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron i wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

§13

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie  przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§14

Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, będą rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                    ZAMAWIAJĄCY: