Załączniki nr 5  do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

które zostaną wprowadzone do treści umowy na roboty budowalne

UMOWA BGKMiD NR 272………2021

zawarta w dniu ……………………………………………………………… w Łagiewnikach, pomiędzy:

Łagiewnikach  pomiędzy:

Gminą Łagiewniki z siedzibą w Łagiewnikach przy ul. Jedności Narodowej 21, NIP 9140005812,

reprezentowaną przez Wójta Gminy Łagiewniki - Jarosława Tyńca

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jolanty Piaseckiej - Kozyra

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………………….

……………………………………

reprezentowanym przez

- ……………………………

- ……………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ

wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt  1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Remont korytarzy, toalet i pokoi biurowych w budynku urzędu gminy- zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), złożoną ofertą przetargową: przedmiar robót budowlanych, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, (zał. nr 1 do umowy) stanowiące integralną część niniejszej umowy.

§ 2

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- protokolarnego przekazania Wykonawcy obiektu do remontu wraz z podaniem terminu wykonania remontu, przekazania protokołu szczegółowego typowania prac w terminie do 3 dni od dnia pisemnego powiadomienia (pocztą elektroniczną) o terminie przekazania,

- zapewnienia nadzoru  inwestorskiego,

- udostępnienia w budynku urzędu gminy nieodpłatnego zaopatrzenia w niezbędne do prawidłowej realizacji zadania media (prąd elektryczny, dostęp do wody i energii elektrycznej, pomieszczenie dla pracowników z dostępem do toalety, pomieszczenie magazynowe na materiały budowlane)

- zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie                       z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy,

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 zgodnie ze złożoną ofertą, z materiałów własnych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót z zestawieniem materiałów, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do remontu przekazanego protokołem obiektu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego protokołu szczegółowego typowania prac.

- Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do remontu zgodnie z paragrafem 1 przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek sporządzenia kosztorysu powykonawczego w oparciu o obustronnie podpisany protokół szczegółowego typowania prac. W przypadku robót nie ujętych w protokole typowania, a niezbędnych do wykonania należy zgłosić ich zakres i ilość, drogą elektroniczną, celem akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznaczyć roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za remontowane elementy obiektu.

- Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji umowy, ma obowiązek 
poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osób z wymaganymi uprawnieniami oraz wykwalifikowanych robotników do pracy w celu terminowego wykonania robót.

- Materiały i wyroby zastosowane w czasie realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać                             w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, atesty, aprobaty techniczne na wbudowane materiały.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdego protokołu odbioru certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną dotyczące materiałów wbudowanych w danym etapie robót.

- Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu każdego podwykonawcę robót pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kary umownej o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 10.

- Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu do odbioru wszystkie roboty zanikowe i przedłożyć niezbędne protokoły badań i sprawdzeń  niezbędnych do odbioru danego elementu robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do udziału w odbiorze końcowym robót i odbiorze pogwarancyjnym.

§ 4

TERMIN WYKONANIA UMOWY

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2021 roku.

§ 5

WYNAGRODZENIE

- Ustalone w wyniku przetargu podstawowego wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy nie przekroczy kwoty brutto ………………………… (słownie:……………………………………………………………) w tym: cena netto …………………………zł. i podatek VAT w wysokości 23% co stanowi kwotę……………………… zł.

- Ceny jednostkowe netto robót, materiałów, sprzętu przyjęte w kosztorysie ofertowym oraz składniki cenotwórcze są stałe przez cały okres realizacji umowy.

- Do kosztorysów powykonawczych będą stosowane:

- składniki cenotwórcze określone w ofercie Wykonawcy:

Branża budowlana:

- stawka roboczogodziny R ………………… zł,

- koszty pośrednie Kp (od R+S) ………… %,

- zysk (od R+S+Kp)                …………… %,

Koszty zakupu materiałów uwzględniono w cenie materiałów.

- dla materiałów i sprzętu nieokreślonych w ofercie Wykonawcy - minimalne ceny materiałów i sprzętu 
z kwartału poprzedzającego datę wystawienia Protokołu przekazania obiektu do remontu                               wg wydawnictwa „SEKOCENBUD” podawane dla regionu (województwa dolnośląskiego),

- dla materiałów i sprzętu nie występujących w cennikach wydawnictwa „SEKOCENBUD” należy stosować ceny zakupu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i uzyskaniu jego akceptacji.

- Roboty nie ujęte w kosztorysie ofertowym rozliczane będą w oparciu o katalogi KNR i kalkulacji własnej na ogólnych zasadach dotyczących kosztorysowania robót w budownictwie z zastosowaniem składników cenotwórczych z oferty.

- Dla materiałów nie ujętych w kosztorysie ofertowym ceny materiałów jak w ust. 3 pkt 2 i pkt 3 niniejszego paragrafu.

- Za wykonanie poszczególnych robót ustala się rozliczenie ilościowo obmiarowe kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, potwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiającego.

- Wartość końcowa umowy wynikać będzie z rozliczenia wykonanych remontów do dnia 31.08.2021 r.

§ 6

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru praca realizowana będzie w następujący sposób: zapłata fakturą częściową, po zakończeniu remontu każdego działu i jego komisyjnym odbiorze bez zastrzeżeń. Przez fakturę częściową rozumie się wystawioną fakturę za wykonany remont danego działu.

- Fakturę za wykonane roboty wykonawca przedłoży zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia komisyjnego odbioru robót bez zastrzeżeń. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy i zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w Banku 
nr ………………………………………… w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że podany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla której bank otworzył powiązany z nim rachunek VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT na podstawie ……………… (podać podstawę prawną). W przypadku zmiany statusu podatkowego w trakcie obowiązywania umowy wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zaistniałym fakcie i wskazanie rachunku firmowego powiązanego z rachunkiem VAT.

- Wystawiane przez Wykonawcę faktury będą zawierały następujące dane:

NABYWCA:     Gmina Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21,58-210 Łagiewniki, NIP 9140005812

ODBIORCA: Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21,58-210 Łagiewniki 
Strony ustalają, że za każdy wyremontowany i odebrany dział Wykonawca wystawi fakturę.

- Faktury, dla których nie zostały dopełnione formalne wymogi tj.: brak protokołu odbioru robót potwierdzonego przez Zamawiającego, nie będą regulowane.

- Za  termin  zapłaty  uznaje  się  dzień,  w  którym  Zamawiający  polecił  swojemu  bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

- Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 9140005812. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

§ 7

WARUNKI ODBIORU

- Odbiory robót zanikowych:

- Zamawiający zobowiązany jest dokonać ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty                      ich  zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę,

- Wykonawca dokona zgłoszenia robót zanikowych Zamawiającemu, pisemnie lub drogą elektroniczną, w terminie 3 dni przed planowanym odbiorem,

- W przypadku braku potwierdzenia prawidłowości wykonania robót, w tym terminie, Wykonawca musi je poprawić i ponownie zgłosić. W przypadku gdy Zamawiający nie dokona czynności odbioru robót zanikających w/w terminie Wykonawca ma prawo je zakryć.

- Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie przekazanym do remontu:

- Zamawiający, po zgłoszeniu w formie papierowej lub elektronicznej przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego w ciągu 5 dni dokona odbioru robót lub odmówi ich odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie,

- dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad,

- jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia - Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie,

- w przypadku wad istotnych nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy,

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury częściowej po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę. Z czynności tych zostanie spisany protokół odbioru końcowego. Do faktury wymagane jest załączenie dokumentów o opłaceniu przez Wykonawcę wszystkich należności i wywiązanie się z zobowiązań umownych,

- żądając usunięcia stwierdzonych wad Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

- w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do czasu zakończenia odbioru Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty i za plac budowy.

3.  Końcowy odbiór przedmiotu umowy jest tożsamy z odbiorem ostatniego zgłoszonego działu do remontu.

§ 8

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia prac, określonego w § 4 niniejszej umowy 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót oraz w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy inne niż określone w § 8 ust. 1                  pkt 1), 2), 3) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2000,00 złotych brutto, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom               w wysokości 200,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego                          z podwykonawcą / dalszym podwykonawcą,

- za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000,00 złotych brutto,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2000,00 złotych brutto,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2000,00 złotych brutto, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustaw Pzp,

- od każdego nieujawnionego Zamawiającemu podwykonawcy robót 5000,00 złotych brutto,

- za nieprzedstawienie w terminie zakreślonym przez Zamawiającego wykazu pracowników wykonujących czynności, które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w wysokości 
200,00 złotych brutto za każdy dzień zwłoki,

- za obecność na budowie pracowników nie wykazanych w wykazie pracowników przedstawionym na wezwanie Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 2 do powyższej umowy, a wykonujących czynności, które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia                26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w wysokości 1 000,00 złotych brutto za każdego pracownika; powyższe dotyczy podwykonawcy,

- Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku niedostarczenia w wymaganym przez Zamawiającego terminie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 litera a) w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za brak udziału innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych art. 118-122 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu w realizacji zamówienia) w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto 
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionej faktury Wykonawcy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania rzeczywistego, przewyższającego wysokość zastrzeżonej łącznej kary umownej, o której mowa w ust. 4, do wysokości szkody rzeczywiści poniesionej.

- W przypadku opóźnienia w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 9

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca niniejszym udziela na wykonane roboty wraz z materiałami ……… miesięcznej gwarancji od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego danego obiektu:

- wady ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową.

- Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy,

- ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

§ 10

PRZEDSTAWICIELSTWO STRON

- Przedstawicielami Wykonawcy będą:

- upoważniony przedstawiciel Wykonawcy - ……………………………………………………………………………,

- osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji „E” w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci (GRUPA 1) dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie większym niż 1 kV - ………………………………………………………………,

- osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku kierownika robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej w ograniczonym zakresie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

- Nadzór inwestorski sprawować będzie inspektor nadzoru robót budowlanych.

- Wykonawca może dokonać zmiany swojego przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, za zgodą Zamawiającego. Zgoda może zostać wyrażona drogą elektroniczną. Zmiana nie wymaga zmian umowy.

- Zamawiający może dokonać zmiany swoich przedstawicieli. Nie wymaga to zmiany umowy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji zamówienia, wynikająca z braku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie za pomocą innych podmiotów, na których zasoby zdolności technicznej lub zawodowej (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) powoływał się w ofercie: nazwa ………………………………… 
w zakresie ……………………………………………………… w formie: …………………………………………………………

§ 11

ZMIANA UMOWY

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności 
i muszą być zgodne z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. poz. 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

- Na podstawia art. 455 ust. 1 pkt 1 litera a) b) i c) ustawy Pzp dopuszcza się zmianę umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, gdy zachodzi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności:

- niezależnie od wartości tej zmiany, o ile zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki (określają rodzaj i zakres zmian, określają warunki wprowadzenia zmian, nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy):

- możliwość przedłużenia terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

- działania siły wyższej, tzn. zdarzenia nagłego, nieprzewidzianego, nie do uniknięcia 
i niezależnego od woli stron, uniemożliwiającego wykonanie umowy w całości lub części 
(np. powódź, huragan, pożar, wojna, zamieszki uliczne, stan epidemii),

- przerwania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- opóźnień spowodowanych niewykonaniem przez Zamawiającego zobowiązań dotyczących terminu przekazania placu budowy, dokumentów koniecznych do realizacji zamówienia, dokumentacji zamiennej,

- zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1:

- w przypadku zmiany stawki VAT,

- zmiany obowiązujących przepisów prawa

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 
2-3, jeżeli uzna, że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany osób, nowe osoby muszą posiadać uprawnienia wymagane stosownie do wykonywanych czynności oraz kwalifikacji, takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w SWZ,

- Wykonawca może dokonywać zmiany innych podmiotów, o których mowa w § 10 ust. 6, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał za zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118-122 ustawy Pzp,

- zmiany podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnienie przez nowego podwykonawcę co najmniej takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny,

- zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga podpisania stosownego aneksu do umowy,

- Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy w skutek działania siły wyższej jest zobowiązania do podjęcia wszelkich możliwych aktów staranności, w tym poinformowania drugiej strony o wystąpieniu działania siły wyższej w terminie do 7 dni od wystąpienia zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność. W przypadku wystąpienia siły wyższej termin realizacji umowy przesuwa się o każdy dzień przestoju związanego z działaniem siły wyższej,

- warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- Na podstawia art. 455 ust. 2 ustawy Pzp dopuszcza się zmianę umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 3, zamawiający:

- nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp,

- po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Na podstawie art. 454 ust. 2 ustawy Pzp  zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:

- wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści,

- narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie,

- w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,

- polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

Oprócz wypadków zawartych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- zgodnie z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- jeżeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

- w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 litera b), zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 litera a), b), c) i d) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz nie rozpoczyna ich, pomimo dwóch wezwań Zamawiającego złożonych na piśmie lub wysłanych pocztą elektroniczną

- Wykonawca przerwał realizację robót  i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- wykonania robót niezgodnie z niniejszą umową,

- Wykonawca nie wykonał zamówienia w terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy,

- konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy odstąpiono od umowy, Wykonawca sporządzi wykaz materiałów wbudowanych, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót objętych niniejszą umową. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od niego, Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni roboczych usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8 w terminie 
14 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu powyższych okoliczności w formie pisemnej z podaniem przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia uzasadnieniem.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony ustalają procentowo wartość wynagrodzenia na podstawie protokołów inwentaryzacji wykonanych robót.

§ 13

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca, może realizować przedmiot umowy korzystając z podwykonawstwa na zasadach określonych w załączniku nr 3 do umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

§ 14

POSTANOWIENIA UMOWY DOTYCZĄCE WERYFIKACJI ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 
o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Wymagania dotyczące zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy (art. 95 oraz art. 438 ustawy Pzp):

- na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę od wykonawcy lub podwykonawcy osób wykonujących wskazane poniżej przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- czynności polegające na wykonywaniu robót rozbiórkowych,

- czynności polegające na wykonywaniu robót tynkarskich,

- czynności polegające na wykonywaniu ścianek działowych,

- czynności polegające na wykonywaniu robót w zakresie stolarki budowlanej,

- czynności polegające na wykonywaniu robót malarskich,

- czynności polegające na kładzeniu i wykładaniu podłóg, ścian i tapetowaniu ścian,

- czynności polegające na wykonywaniu instalacji elektrycznych,

- czynności polegające na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych.

- w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 pkt 1 litera od a) do j) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,

- w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 pkt 1 litera od a) do j) czynności:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,   zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

- z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 pkt 1 litera od a) do h) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 13. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 pkt 1 litera od a) do j) czynności,

- w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy,

- Wykonawca lub podwykonawca składa potwierdzenie zawarcia umowy o pracę na druku załącznik 
nr 2 do umowy.

§ 15

ZACHOWANIE TAJEMNICY I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łagiewniki reprezentowana na przez Wójta Gminy Łagiewniki Adres: ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, tel. 74-8939455.

- W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: biuro@msvs.com.pl

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i rozliczenia umowy.

- W związku z realizacją czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz jej realizacji i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b) co jest zadaniem realizowanym w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e), a także w związku prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z przepisów Ustawy o finansach publicznych i Ordynacji Podatkowej.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została rozliczona umowa.

- Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom –osoby będące stroną postępowania zgodnie z art.73 K.p.a. w zakresie wglądu w akta sprawy, a także podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (Zakład Informatyki „INFO-SPÓŁKA” s.c., doradztwo prawne, MADKOM S.A., Doskomp Sp. z o.o.) oraz osobą otrzymującym dostęp do informacji publicznej.

- Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych.

- możliwości poprawiania danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem, iż wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik postępowania) oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

- Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

- Strony umowy zobowiązują się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku  z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa,

- wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniejszej umowy,

- podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje,

- tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy,

- nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy,

- tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową,

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy,                       o których strona ta poinformowała,

- stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych                   i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

- informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych,

- informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła                    wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności,

- informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie   przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych 
w zdaniu poprzednim,

- udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani   udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.

§ 16

Wykonawca nie ma prawa do przekazania, bez pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności finansowych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§ 19

Wykonawca wskazuje  Zamawiającemu adres do przekazywania korespondencji: …………………………………… oraz email ………………………………………………… .

Kierowana na powyższy adres korespondencja w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę będzie traktowana ze skutkiem doręczenia. Zmiana wskazanego adresu nie stanowi zmiany umowy, wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Oferta przetargowa, stanowiące załącznik nr 1 do umowy.

- Wzór potwierdzenia zawarcia umowy o pracę stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Podwykonawstwo stanowi załącznik nr 3 do umowy.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) 
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.