Koło, dnia 15.03.2021 roku

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Znak sprawy: 1/DGZ/POIŚ/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Nadzór inwestorski i Usługa Inżyniera Kontraktu

dla zadania:

„Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło

wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o. o.”

1. ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Przesmyk 1

62-600 Koło

www.mzeckolo.pl

Email: sekretariat@mzeckolo.pl

Tel: tel. 63 26-17 010

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zadanie 1 – Usługa inspektora nadzoru inwestorskiego

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm. dalej „Prawo budowlane”, doradztwa technicznego tj. wykonywania czynności związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczeniem finansowym budowy oraz nadzoru geologicznego dla inwestycji pn.: „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”
2. Podmiot wyłoniony w wyniku niniejszego postępowania zobowiązany będzie w szczególności do świadczenia usług polegających na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz doradcy technicznego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”:
3. Szczegółowy zakres i opis obowiązków wynikający z przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do treści zapytania ofertowego.
4. Językiem służącym do komunikacji (tak pisanej i mówionej) w trakcie realizacji zamówienia jest język polski.

Co oznacza, że wykonawca, chcąc realizować przedmiot zamówienia powinien korzystać z osób posługujących się językiem polskim w stopniu min. komunikatywnym lub zapewnić pomoc tłumacza.

Zadanie 2 – Usługa inżyniera kontraktu

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.: „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”
2. Podmiot wyłoniony w wyniku niniejszego postępowania zobowiązany będzie w szczególności do prowadzenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego inwestycji w zakresie:
	1. opiniowania rozwiązań projektowych zaproponowanych przez wykonawcę projektu budowlanego, wykonawczego oraz projektu robót geologicznych,
	2. kontroli kosztów inwestycji i rozliczenia finansowego inwestycji,
	3. kompleksowego merytoryczno-technicznego przygotowania postępowań przetargowych w celu wyłonienia Wykonawców Inwestycji,
	4. pełnienia dozoru i nadzoru geologicznego w trakcie prac wiertniczych w otworze Koło GT-2.
3. Szczegółowy zakres i opis obowiązków wynikający z przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do treści zapytania ofertowego.
4. Językiem służącym do komunikacji (tak pisanej i mówionej) w trakcie realizacji zamówienia jest język polski. Co oznacza, że wykonawca, chcąc realizować przedmiot zamówienia powinien korzystać z osób posługujących się językiem polski w stopniu min. komunikatywnym lub zapewnić pomoc tłumacza.

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu / projektu: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Osi priorytetowej i Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:

|  |
| --- |
| Wspólny Słownik Zamówień: |
| Numer CPV | Opis |
| 71340000-3 | Zintegrowane usługi inżynieryjne |
| 71540000-5 | Usługi zarządzania budową |
| 71520000-9 | Usługi nadzoru budowlanego |
| 71541000-2 | Usługi zarządzania projektem budowlanym |
| 71310000-4 | Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane |
| 79110000-8 | Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej |
| 71350000-6 | Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne |
| 71247000-1 | Nadzór nad robotami budowlanymi |
| 71248000-8 | Nadzór nad projektem i dokumentacją |
| 79421000-1 | Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych |
| 71631000-0 | Usługi nadzoru technicznego |
| 71631300-3 | Usługi technicznego nadzoru budowlanego |
| 71521000-6 | Usługi nadzorowania placu budowy |
| 79994000-8 | Usługi zarządzania umowami |
| 71332000-4 | Geotechniczne usługi inżynieryjne |
| 71351910-5 | Usługi geologiczne |
| 71351220-1 | Geologiczne usługi doradcze |
| 71355200-3 | Wykonywanie badań |

4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

5. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania zamówienia:

* W zakresie Zadania 1: 30.06.2023 roku
* W zakresie Zadania 2: 20.07.2023 roku

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.2. Wykonawca posiada doświadczenie.

W zakresie Zadania 1:

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

W zakresie Zadania 2:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. aby wykazał, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na wsparciu przy rozliczeniu projektu (zakończonych lub
w toku) współfinansowanego ze środków z dotacji zewnętrznych o wartości projektu nie niższej niż 18.000.000,00 PLN netto.

W celu udokumentowania posiadanego doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

6.1.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.

W zakresie Zadania 1:

Wykonawca dysponuje, co najmniej:

1. Specjalista 1 – koordynator – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, tj.

• w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres jego działalności jest krótszy w tym okresie wykonywał min. 1 zadanie polegające pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji ciepłowni geotermalnej
o całkowitej zainstalowanej mocy cieplnej nie mniejszej niż 10 MW,

• posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania w dowolnej specjalności przewidzianej przez przepisy Prawa Budowlanego.

1. Specjalista 2 – inspektor nadzoru branży instalacyjno–technologicznej – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:

• w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres jego działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonywał min. 1 zadanie polegające na wykonaniu nadzoru lub kierowaniu robotami instalacyjnymi przy realizacji ciepłowni geotermalnej o całkowitej zainstalowanej mocy cieplnej nie mniejszej niż 10 MW,

• posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

1. Specjalista 3 – inspektor nadzoru branży elektrycznej – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:

• w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres jego działalności jest krótszy w tym okresie wykonywał min. 1 zadanie polegające na wykonaniu nadzoru lub kierowaniu robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy realizacji ciepłowni geotermalnej o całkowitej zainstalowanej mocy cieplnej nie mniejszej niż 10 MW,

• posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

1. Specjalista 4 – inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno–budowlanej – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:

• w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres jego działalności jest krótszy w tym okresie wykonywał min. 1 zadanie polegające na pełnieniu nadzoru lub kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej przy realizacji ciepłowni geotermalnej o całkowitej zainstalowanej mocy cieplnej nie mniejszej niż 10 MW,

• posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

1. Specjalista 5 – wiertnik – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, tj.:

• posiadająca kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności wiertniczej w zakładach wykonujących roboty geologiczne zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2019 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2020 poz. 1064 tj.),

• osoba ta musi posiadać świadectwo wydane przez Okręgowy Urząd Górniczy potwierdzające ww. kwalifikacje,

• w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres jego działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonywał zadanie polegające na nadzorowaniu prac wiertniczych podczas wiercenia co najmniej dwóch otworów geotermalnych o głębokości min. 2700 m p.p.t.

1. Specjalista 6 – geolog – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, tj. :

• w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres jego działalności jest krótszy w tym okresie wykonywał usługę nadzoru geologicznego podczas wiercenia co najmniej jednego otworu geotermalnego o głębokości min. 2700 m p.p.t. ,

• posiada kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie kategorii IV, zgodnie z ustawą z dnia 9.VI.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj.Dz.U.2020 r. poz. 1064), posiadający świadectwo wydane przez Ministra ds. Środowiska potwierdzające ww. kwalifikacje.

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia możliwe jest łączne spełnienie powyższego warunku (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli łącznie wszystkie podmioty, składające wspólnie ofertę wykażą, że dysponuje w/w osobami).*

W zakresie Zadania 2:

Wykonawca dysponuje, co najmniej:

1. Specjalista 1 – geolog – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, tj.:

• w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres jego działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonywał usługę nadzoru geologicznego podczas wiercenia, co najmniej jednego otworu geotermalnego o głębokości min. 2700 m p.p.t.

• posiada kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie kategorii IV, zgodnie z ustawą z dnia 9.VI.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj.Dz.U.2020 r. poz. 1064), posiadający świadectwo wydane przez Ministra ds. Środowiska potwierdzające ww. kwalifikacje.

1. Specjalista 2 – wiertnik – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, tj.:

• posiadająca kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności wiertniczej w zakładach wykonujących roboty geologiczne zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2019 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2020 poz. 1064 tj.),

• osoba ta musi posiadać świadectwo wydane przez Okręgowy Urząd Górniczy potwierdzające ww. kwalifikacje,

• w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres jego działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonywał zadanie polegające na nadzorowaniu prac wiertniczych podczas wiercenia, co najmniej dwóch otworów geotermalnych o głębokości min. 2700 m p.p.t.

1. Specjalista 3 – specjalista ds. rozliczeń i administracji – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, tj.:

• w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres jego działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonywał zadanie polegające na wsparciu i pomocy w ewaluacji i finansowym rozliczeniu projektu oraz przygotowaniu wniosków o płatność, w ramach inwestycji przemysłowych, energetycznych lub infrastrukturalnych, dla min. 1 zadania inwestycyjnego współfinansowanego z zewnętrznych dotacji na inwestycje infrastrukturalne o wartości zadania nie niższej niż 18.000.000,00 PLN netto,

1. Specjalista 4 – branży instalacyjno–technologicznej – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:

• w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres jego działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonywał min 1 zadanie polegające na wykonaniu nadzoru lub kierowaniu robotami instalacyjnymi lub pełnienia funkcji nadzoru autorskiego, jako projektant przy realizacji ciepłowni geotermalnej o całkowitej zainstalowanej mocy cieplnej nie mniejszej niż 10 MW,

• posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia możliwe jest łączne spełnienie powyższego warunku (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli łącznie wszystkie podmioty, składające wspólnie ofertę wykażą, że dysponuje w/w osobami).*

6.1.5. Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych w pkt. 6.1.4. uprawnień budowlanych.

6.1.6. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6.2. Oświadczenie, które należy przedstawić na potwierdzenie w/w warunków zostały w wskazane w punkcie 12.4 Zapytania Ofertowego

6.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymienione warunki uznane zostaną za spełnione wyłącznie, jeżeli Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

7. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY

7.1 Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

1. uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadanie, co najmniej 10 % udziałów lub akcji
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7.2 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:

* 1. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
	2. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego
	3. przedstawi nieprawdziwe informacje
	4. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
	5. złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

7.3 W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

8. RAŻĄCO NISKA CENA

8.1 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (powiększonej o podatek od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

* 1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.);
	2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
	3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
	4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
	5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

8.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. W przypadku, gdy oferta wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego, co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

10.1. Oferty należy składać do dnia **26.03.2021 roku**, do godz. **10:00**. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.

10.2. Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: http //platformazakupowa.pl/pn/mzec\_kolo

10.3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2021 roku, o godz. 12:00

10.5. Miejsce otwarcia ofert: Siedziba Wielkopolskiej Grupy Prawniczej (ul. Grudzieniec 64, Poznań)

11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT

11.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

W zakresie Zadania 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| 1 | Cena | 100% |

W zakresie Zadania 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| 1 | Cena | 100% |

11.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 11.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

W zakresie Zadania 1:

|  |  |
| --- | --- |
| Nr kryterium | Wzór |
| 1 | C=(Cmin /Cof) × 100 × 100% gdzie:Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofertCof – cena podana w ofercie |

W zakresie Zadania 2:

|  |  |
| --- | --- |
| Nr kryterium | Wzór |
| 1 | C=(Cmin /Cof) × 100 × 100% gdzie:Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofertCof – cena podana w ofercie |

11.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.

11.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

11.5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą punktację w ramach każdego z Zadań.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

12.1. Oferty należy składać:

1. drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem **http //platformazakupowa.pl/pn/mzec\_kolo**, zwanej dalej Platformą

12.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

12.3 Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania oferty drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawcę).

12.4 Złożona oferta winna zawierać wypełniony formularz ofertowy

12.5. W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były
w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza *„Wyślij wiadomość”* znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku *„Wyślij wiadomość”*, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

12.6. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności i Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany treści zapytania, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał w Bazie Konkurencyjności i na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy i będzie widoczna w sekcji „Komunikaty” dla każdego odwiedzającego stronę, na której jest zamieszczone postępowanie.

12.7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem <https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view>

12.8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

12.9 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

12.10 Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>, z wyłączeniem informacji o stosowaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego

12.11. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku do maksymalnie 500 MB.

12.12. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

12.13. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

12.14. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

12.15. Zalecenia dotyczące formy elektronicznej oferty:

* 1. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF
	2. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość”, nie za pośrednictwem adresu email.
	3. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
	4. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

13.1 Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

13.2 Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

13.3 Cenę deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

14. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik do treści Ogłoszenia.

15. INFORMACJE DODATKOWE

15.1 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.2 Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych przez wykonawców.

15.3 Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

15.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę.

15.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert).

15.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu wyboru wykonawcy.

15.7 Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

15.8 Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 22.03.2021 roku (tj, do 23:59 21.03.2021) Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane w terminie pytania do dnia 24.03.2021 roku .(tj, do 23:59 23.03.2021 roku).

15.9 Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

15.10. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:

1. kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (w zakresie Zadania nr 1 i Zadania nr 2),
2. w przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną - umowę spółki w oryginale lub kserokopię potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. kopie polisy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem opłacenia) na kwotę co najmniej 500 000,00 zł na cały okres realizacji zamówienia (w przypadku Zadania nr 1) i na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł na cały okres realizacji zamówienia (w przypadku Zadania nr 2). W przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców musi indywidualnie przekazać kopię w/w polisy ubezpieczeniowej.

15.11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę konsorcjum).

15.12. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

15.13 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole, przy ul. Przesmyk 1
2. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, tel. 63 2617018, iod@mzeckolo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: „Nadzór inwestorski i Usługa Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o. o.”, prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan:
	1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
	2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
	3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
	4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
	1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
	2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

...........................................................................

Osoba działająca w imieniu Zamawiającego

ZAŁĄCZNIKI

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 1
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 2
3. Formularz oferty
4. Wzór umowy w zakresie Zadania 1
5. Wzór umowy w zakresie Zadania 2