Wołomin, 02.11.2023 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.165.2023**

**INFORMACJA**

**Dotyczy: Zwiększenie dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy**

**ul. Prądzyńskiego 3 – wymiana platformy dźwigowej na dźwig osobowy.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. W celu przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośba o wydłużenie terminu składania oferty 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

2. dot.: umowy & 6 Czy Zamawiający przewiduje trzy płatności?  
- pierwsza po wykonaniu rozbiórki w 2023 roku?  
- dwie płatności w 2024 roku?

Odpowiedź: § 6

Wynagrodzenie i warunki jego płatności

1.            Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

1)           na rok 2023 – jedna płatność;

2)           na rok 2024 –  jak ust. 7 IPU

7.            Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach:

1)           po wykonaniu i pozytywnym odbiorze części robót, zgodnie z § 5 ust. 5, wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 1   ust. 4 umowy, z zastrzeżeniem, że łączna kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbiorów części robót budowlanych, nie może przekroczyć 50 % kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona

do podejmowania czynności w jego imieniu