INW.271.2.2018

Główczyce 08.01.2018r.

**Zapytanie ofertowe na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej   
na budowę kompleksu boisk sportowych w miejscowości Główczyce**

**1. Przedmiot opracowania**

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wszystkich branż oraz uzyskanie pozwolenia na budowę umożliwiającego realizację inwestycji polegającej   
na budowie kompleksu boisk w miejscowości Główczyce zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 383/4, 378/2, 31, 32, 33.

**1.2 Kompleks boisk składać się musi z następujących elementów:**

1.2.1 Boiska do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 m (pole gry 26 x 56 m) o nawierzchni sztucznej, wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem, oświetleniem sztucznym wykonanym   
w technologii LED, piłkochwytami umiejscowionymi za bramkami,

1.2.2 Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19 x 32 m (pole gry 15,1m x 28,1m)   
o nawierzchni sztucznej umożliwiających wydzielenie boiska do piłki siatkowej, koszykówki i tenisa ziemnego, wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem, oświetleniem sztucznym wykonanym w technologii LED,

1.2.3 Ciągiem pieszym wykonanym z kostki brukowej wraz   
z infrastrukturą towarzyszącą (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery).

**2 Zakres opracowania**

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej,

Opracowanie mapy do celów projektowych,

Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień , decyzji, pozwoleń oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,

Opracowanie badań geologicznych gruntu - jeżeli będą wymagane,

Opracowanie dokumentacji projektowej branży architektoniczno budowlanej, projektu zagospodarowania terenu,

Opracowanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej,

Opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej,

Opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż,

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wszystkich branż,

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

Opracowanie przedmiaru robót.

**2. Termin wykonania**

Koncepcję programowo-przestrzenną w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy,

Kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie   
7 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji programowo-przestrzennej.

**3. Kryteria oceny ofert**

Kryterium najniższej ceny - 100%

**4 . Warunki płatności**

20% ceny po wykonaniu koncepcji programowo przestrzennej,

80% ceny po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Termin płatności faktur 30 dni.

**5. Informacje dodatkowe**

5.1 miejsce realizacji inwestycji objęte jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - funkcja w planie - **Tereny ogólnodostępnych usług publicznych   
w zakresie oświaty, sportu i rekreacji a także obiektów i urządzeń ochrony historycznej,**

5.2 projekt musi być wykonany zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia,

5.3 projekt umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.