**Załącznik nr 2.2 do SWZ**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Spis treści:

Załącznik nr 2.2.1. – planowany rozmiar prac;

Załącznik nr 2.2.2. - szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 2.2.3.1. – charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna;

Załącznik nr 2.2.3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie;

Załącznik nr 2.2.3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 2.2.3.4. – zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki;

Załącznik nr 2.2.3.5. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Załącznik nr 2.2.3.6. – informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał);

Załącznik nr 2.2.3.7. - informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna;


Załącznik nr 2.2.4.1. - potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych.


**Załącznik nr 2.2.1. do SWZ**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Planowany rozmiar prac** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pakiet: 2 | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nr poz. w STWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** | **Czynność - opis prac** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| 1 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 7 671,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe cięcia rębne** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nr poz. w STWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** | **Czynność - opis prac** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| 2 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 194,00 |
| 3 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 3 053,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nr poz. w STWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** | **Czynność - opis prac** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| 4 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 3 025,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nr poz. w STWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** | **Czynność - opis prac** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| 5 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 1 338,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cięcia przygodne i pozostałe** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nr poz. w STWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** | **Czynność - opis prac** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| 6 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 710,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nr poz. w STWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** | **Czynność - opis prac** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| 7 | 8 | WYK SZLN | Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych | M | 340,00 |
| 8 | 9 | REM SZLZN | Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych | M | 340,00 |
| 9 | 18 | PORZ-STOS | Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe | M3P | 180,00 |
| 10 | 19 | PORZ-SPAL | Spalanie gałęzi ułożonych w stosy | M3P | 180,00 |
| 11 | 22 | WPOD-BN | Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem na powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren równy lub falisty) | HA | 0,35 |
| 12 | 39 | ROZDR-PP | Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą | HA | 17,32 |
| 13 | 40 | ROZDR-PDR | Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą | HA | 12,39 |
| 14 | 49 | OPR-OCHRO | Chemiczna ochrona roślin opryskiwaczem ręcznym | HA | 0,78 |
| 15 | 59 | WYK-TAL40 | Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm | TSZT | 0,81 |
| 16 | 80 | WYK-FRECZ | Przygotowanie gleby frezem w pasy | KMTR | 117,53 |
| 17 | 83 | WYK-FREZ | Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem | KMTR | 65,17 |
| 18 | 85 | WYK WAŁK | Przygotowanie gleby pługofrezarką | KMTR | 3,87 |
| 19 | 101 | SADZ 1R | Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym | TSZT | 186,89 |
| 20 | 102 | SADZ WIEL | Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym | TSZT | 27,19 |
| 21 | 104 | SADZ POP | Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach | TSZT | 0,81 |
| 22 | 105 | SAD-BRYŁ | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym | TSZT | 10,94 |
| 23 | 110 | DOW-SADZ | Dowóz sadzonek | TSZT | 241,02 |
| 24 | 122 | KOSZ UA | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II | HA | 63,00 |
| 25 | 123 | KOSZ UB | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV | HA | 23,00 |
| 26 | 124 | KOSZ UC | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI | HA | 8,00 |
| 27 | 125 | OPR-CHWAS | Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym | HA | 2,00 |
| 28 | 127 | CW-W | Czyszczenia wczesne | HA | 30,79 |
| 29 | 131 | CP-W | Czyszczenia późne | HA | 12,51 |
| 30 | 132 | ZAB-REPEL | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów | HA | 1,94 |
| 31 | 133 | ZAB-UPAK | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie drzewek | TSZT | 0,90 |
| 32 | 147 | GRODZ-DEM | Demontaż (likwidacja) ogrodzeń | HM | 46,52 |
| 33 | 148 | K GRODZEŃ | Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych | H | 80,00 |
| 34 | 155 | PUŁ-RYJ | Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. | SZT | 408,00 |
| 35 | 157 | SZUK-PĘDR | Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 | SZT | 70,00 |
| 36 | 159 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiwania owadów w ściółce | SZT | 12,00 |
| 37 | 165 | SMAR-PBIO | Smarowanie pni biopreparatem | HA | 0,73 |
| 38 | 167 | ZAW-BUD | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT | 40,00 |
| 39 | 169 | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT | 250,00 |
| 40 | 172 | PPOŻ-PORZ | Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych | HA | 2,38 |
| 41 | 175 | SZK-1R | Szkółkowanie sadzonek do 1 roku z doniesieniem do miejsca szkółkowania | TSZT | 24,35 |
| 42 | 177 | SZK-WR | Szkółkowanie wielolatek z doniesieniem do miejsca szkółkowania | TSZT | 3,10 |
| 43 | 178 | GRAB-WYR | Grabienie i wyrównanie powierzchni przed obsiewem | AR | 12,26 |
| 44 | 189 | OPR-SCA | Opryskiwanie pól siewnych szkółek opryskiwaczem ciągnikowym | AR | 413,10 |
| 45 | 193 | DOŁ-1I | Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 1 latek iglastych | TSZT | 100,00 |
| 46 | 194 | DOŁ-1L | Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 1-latek liściastych | TSZT | 83,40 |
| 47 | 195 | DOŁ-2I | Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 2-3-latek iglastych | TSZT | 99,34 |
| 48 | 196 | DOŁ-2L | Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 2-3-latek liściastych | TSZT | 364,90 |
| 49 | 206 | GRAB-R | Wygrabianie powierzchni z korzeni i pozostałości drzewnych | AR | 51,20 |
| 50 | 209 | UKŁ-SUB | Układanie warstwy substratu o grubości 15 cm | AR | 10,66 |
| 51 | 210 | OSŁ-ATM | Osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi | AR | 118,72 |
| 52 | 211 | OSŁ-REG | Regulowanie położenia osłon | AR | 63,66 |
| 53 | 219 | ZAŁ-1 | Załadunek lub rozładunek sadzonek - 1 latek | TSZT | 529,00 |
| 54 | 220 | ZAŁ-2 | Załadunek lub rozładunek sadzonek - 2-3 latek | TSZT | 464,24 |
| 55 | 223 | NAW-MINEC | Nawożenie mineralne w sadzonkach -wykonywane mechanicznie | AR | 204,80 |
| 56 | 224 | SIEW-KC | Rozsiew kompostu rozrzutnikiem | M3P | 150,00 |
| 57 | 227 | NAW-MIND | Nawożenie mineralne  dolistne | AR | 309,30 |
| 58 | 241 | TERMO-NAS | Wykonanie termoterapii żołędzi | KG | 1 120,00 |
| 59 | 245 | PIEL-RN | Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów | AR | 414,60 |
| 60 | 246 | PIEL-RN1 | Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów | AR | 30,00 |
| 61 | 251 | SPUL-C | Spulchnianie gleby na międzyrzędach opielaczem wielorzędowym | AR | 69,10 |
| 62 | 252 | SPUL-SC | Spulchnianie gleby | AR | 605,00 |
| 63 | 253 | BRON-SC | Bronowanie | AR | 605,00 |
| 64 | 254 | ORKA-SC | Orka pełna | AR | 605,00 |
| 65 | 256 | WYOR-CK | Wyorywanie i podcinanie sadzonek ciągnikowym wyorywaczem klamrowych | AR | 63,00 |
| 66 | 257 | WYOR-CS | Wyorywanie lub podcinanie sadzonek ciągnikowym podcinaczem sekcyjnym | AR | 34,80 |
| 67 | 259 | WŁÓK-SC | Wyrównywanie powierzchni włóką | AR | 51,20 |
| 68 | 260 | WAŁ-SC | Wałowanie pełnej orki - jednokrotne | AR | 51,20 |
| 69 | 261 | WYC-SC | Wyciskanie rządków siewnych lub wyciskanie szpar | AR | 2,20 |
| 70 | 267 | SIEW-PRC | Siew nasion rzutem | AR | 12,26 |
| 71 | 272 | SPUL-R | Spulchnianie gleby na międzyrzędach - dla DB i BK również w okresie wschodów | AR | 409,20 |
| 72 | 273 | SPUL-R1 | Spulchnianie gleby na międzyrzędach w okresie wschodów motyką. | AR | 30,00 |
| 73 | 274 | DEZ-OPR | Dezynfekcja podłoża opryski | AR | 3,20 |
| 74 | 287 | WAŁ-FOL | Wałowanie | AR | 12,26 |
| 75 | 290 | SIEW-DC | Siew nasion drobnych | AR | 30,00 |
| 76 | 291 | SIEW-GC | Siew nasion grubych | AR | 19,20 |
| 77 | 296 | NAW MINES | Startowy wysiew nawozów ręcznie | AR | 12,80 |
| 78 | 299 | WYJ-1IN | Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 1 latek iglastych | TSZT | 100,00 |
| 79 | 300 | WYJ-1LN | Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 1 latek liściastych | TSZT | 83,40 |
| 80 | 302 | WYJ-2IN | Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 2-3 latek iglastych | TSZT | 5,54 |
| 81 | 303 | WYJ-2LN | Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 2-3 latek liściastych | TSZT | 31,90 |
| 82 | 306 | WYJ 1R | Wyjęcie 1-latek | TSZT | 345,60 |
| 83 | 307 | WYJ 2-3L | Wyjęcie 2-3 latek | TSZT | 426,80 |
| 84 | 310 | ROZŁ-SUB | Przygotowanie substratu do ponownego obsiewu | AR | 7,46 |
| 85 | 313 | SIEW-R | Siew nasion | AR | 279,10 |
| 86 | 314 | PRZYG-SUB | Przygotowanie substratu | M3P | 187,00 |
| 87 | 315 | ZAŁ-SUB | Załadunek lub rozładunek trocin lub substratu | M3P | 251,00 |
| 88 | 316 | PRZER-SUB | Jednorazowe przerobienie substratu z wapnem lub nawozami | M3P | 187,00 |
| 89 | 328 | PIEL-NAM | Pielenie z wyniesieniem chwastów | AR | 76,80 |
| 90 | 329 | ŻEL-1 | Żelowanie 1-latek | TSZT | 445,60 |
| 91 | 330 | ŻEL-2 | Żelowanie 2-latek | TSZT | 99,34 |
| 92 | 336 | ZEBR-SUB | Zebranie zużytego substratu z wywiezieniem | AR | 4,80 |
| 93 | 338 | N-ZSGDNSO | Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych | KG | 1 300,00 |
| 94 | 339 | N-ZSGDNŚW | Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych świerkowych | KG | 200,00 |
| 95 | 343 | N-ZSDNSO | Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych sosnowych | KG | 500,00 |
| 96 | 346 | N-ZSDNJD | Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych jodłowych | KG | 200,00 |
| 97 | 359 | ZB-OCENA | Prognostyczny zbiór szyszek z drzew stojących | SZT | 10,00 |
| 98 | 360 | ZB-NASDB | Zbiór nasion dęba | KG | 1 000,00 |
| 99 | 362 | ZB-NASBRZ | Zbiór nasion brzozy | KG | 10,00 |
| 100 | 363 | ZB-NASLP | Zbiór nasion lipy | KG | 5,00 |
| 101 | 369 | ZB-NASP | Zbiór nasion pozostałych gatunków | KG | 15,00 |
| 102 | 370 | GODZ RH8 | Prace wykonywane ręcznie | H | 2351,48 |
| 103 | 372 | GODZ PILA | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki | H | 10,00 |
| 104 | 373 | GODZ RU8 | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem | H | 105,00 |
| 105 | 375 | GODZNOC | Prace godzinowe w porze nocnej | H | 32,00 |
| 106 | 376 | GODZ HH8 | Prace wykonywane harwesterem | H | 2,00 |
| 107 | 378 | GODZ MF8 | Prace wykonywane forwarderem | H | 22,00 |
| 108 | 380 | GODZ MH8 | Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny | H | 209,00 |
| 109 | 381 | GODZ MH23 | Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny | H | 4,00 |
| 110 | 382 | GODZ MC8 | Prace wykonywane ciągnikiem z przyczepą samozaładowczą | H | 24,00 |


**Załącznik nr 2.2.2. do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet: 2** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **Dział** | **Grupa czynn.** | **Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz** | **Adres** | **Kod czynności** | **Nazwa czynności** | **Stopień trudności** | **J.M.** | **Ilość** | **roboczo- godziny** | **nr poz.  STWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** |
|  |  | HOD | CP | Krzyżówki | 16-12-1-03-342 -f -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 2 | HA | 2,42 | 55,68 | 131 | CP-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-342 -m -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 2 | HA | 1,48 | 34,05 | 131 | CP-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-343 -c -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 2 | HA | 1,29 | 29,68 | 131 | CP-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-343 -i -00 | CP>05D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 0,94 | 21,65 | 131 | CP-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-346 -a -00 | CP>05D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 0,40 | 9,21 | 131 | CP-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-346 -g -00 | CP>05D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 0,75 | 17,27 | 131 | CP-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-357 -b -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 2 | HA | 3,96 | 91,11 | 131 | CP-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-358 -d -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 2 | HA | 0,43 | 9,89 | 131 | CP-W |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-33 -b -00 | CZ>75S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75% | 5 | HA | 0,84 | 39,27 | 131 | CP-W |
|  |  | CW | Krzyżówki | 16-12-1-03-304 -b -01 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 2,24 | 40,62 | 127 | CW-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-306 -a -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 0,30 | 5,44 | 127 | CW-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-306 -c -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 3 | HA | 0,33 | 7,03 | 127 | CW-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -g -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 0,27 | 4,9 | 127 | CW-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -m -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 2,34 | 42,43 | 127 | CW-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-313 -i -00 | CZ<05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% | 1 | HA | 2,30 | 28,1 | 127 | CW-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-313 -l -00 | CZ<05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% | 1 | HA | 1,38 | 16,86 | 127 | CW-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-315 -f -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 3,32 | 60,2 | 127 | CW-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-339 -c -01 | CW>50D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% | 4 | HA | 0,25 | 12,55 | 127 | CW-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-339 -c -99 | CW>50D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% | 4 | HA | 0,30 | 15,06 | 127 | CW-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-339 -g -01 | CW>50D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% | 4 | HA | 0,75 | 37,65 | 127 | CW-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-339 -g -99 | CW>50D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% | 4 | HA | 0,35 | 17,57 | 127 | CW-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-339 -h -01 | CW>50D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% | 4 | HA | 0,45 | 22,59 | 127 | CW-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-339 -h -99 | CW>30D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% | 3 | HA | 0,90 | 33,45 | 127 | CW-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-343 -d -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 2,94 | 53,31 | 127 | CW-W |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-358 -d -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 1,26 | 22,85 | 127 | CW-W |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-20 -g -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 2,90 | 52,59 | 127 | CW-W |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-21 -g -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 3 | HA | 2,81 | 73,55 | 127 | CW-W |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-22 -g -00 | CZ>75S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75% | 5 | HA | 2,17 | 101,45 | 127 | CW-W |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-40 -j -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 3,23 | 58,57 | 127 | CW-W |
|  |  | H-POZ | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 20,00 | - | 373 | GODZ RU8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 20,00 | - | 373 | GODZ RU8 |
|  |  | MA-PORZ | Krzyżówki | 16-12-1-03-306 -i -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 1,96 | 9,54 | 40 | ROZDR-PDR |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -f -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 1,59 | 7,74 | 40 | ROZDR-PDR |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -l -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 3 | HA | 0,50 | 8,96 | 39 | ROZDR-PP |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -p -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 1,76 | 8,56 | 40 | ROZDR-PDR |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-309 -a -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 3 | HA | 3,11 | 55,75 | 39 | ROZDR-PP |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-315 -m -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 0,76 | 3,7 | 40 | ROZDR-PDR |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-319 -j -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 2 | HA | 1,55 | 22,77 | 39 | ROZDR-PP |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-328 -c -99 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 1 | HA | 3,18 | 38,27 | 39 | ROZDR-PP |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-329 -b -99 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 1 | HA | 3,30 | 39,72 | 39 | ROZDR-PP |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-331 -h -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 2 | HA | 0,95 | 13,95 | 39 | ROZDR-PP |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-12 -k -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 0,45 | 2,19 | 40 | ROZDR-PDR |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-12 -k -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 1 | HA | 0,45 | 5,42 | 39 | ROZDR-PP |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-12 -k -00 | WPOD-3BN | Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | 1 | HA | 0,35 | - | 22 | WPOD-BN |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-25 -c -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 1,00 | 4,87 | 40 | ROZDR-PDR |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-25 -c -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 1 | HA | 1,57 | 18,9 | 39 | ROZDR-PP |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-26 -a -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 1,00 | 4,87 | 40 | ROZDR-PDR |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-26 -a -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 1 | HA | 1,06 | 12,76 | 39 | ROZDR-PP |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-27 -d -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 2,00 | 9,73 | 40 | ROZDR-PDR |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-27 -d -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 1 | HA | 1,65 | 19,86 | 39 | ROZDR-PP |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-28 -a -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 0,62 | 3,02 | 40 | ROZDR-PDR |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-7 -b -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 1,25 | 6,08 | 40 | ROZDR-PDR |
|  |  | ODN-GLEB | Krzyżówki | 16-12-1-03-306 -i -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy | 3 | KMTR | 13,13 | 15,87 | 80 | WYK-FRECZ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -f -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy | 1 | KMTR | 9,94 | 7,72 | 80 | WYK-FRECZ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -l -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy | 3 | KMTR | 3,13 | 3,78 | 80 | WYK-FRECZ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -p -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy | 1 | KMTR | 11,00 | 8,55 | 80 | WYK-FRECZ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-309 -a -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy | 3 | KMTR | 19,44 | 23,5 | 80 | WYK-FRECZ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-315 -m -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy | 3 | KMTR | 4,75 | 5,74 | 80 | WYK-FRECZ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-319 -j -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy | 2 | KMTR | 9,69 | 9,39 | 80 | WYK-FRECZ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-328 -c -99 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy | 1 | KMTR | 19,88 | 15,45 | 80 | WYK-FRECZ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-329 -b -99 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy | 1 | KMTR | 20,63 | 16,03 | 80 | WYK-FRECZ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-331 -h -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy | 2 | KMTR | 5,94 | 5,76 | 80 | WYK-FRECZ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-342 -g -01 | WYK-TAL40 | zdarcie pokr.na talerz.40x40 | 2 | TSZT | 0,81 | 13,99 | 59 | WYK-TAL40 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-12 -k -00 | WYK-FREZ | przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. | 1 | KMTR | 5,62 | - | 83 | WYK-FREZ |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-25 -c -00 | WYK-FREZ | przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. | 1 | KMTR | 16,06 | - | 83 | WYK-FREZ |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-26 -a -00 | WYK-FREZ | przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. | 1 | KMTR | 12,87 | - | 83 | WYK-FREZ |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-27 -d -00 | WYK-FREZ | przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. | 1 | KMTR | 22,81 | - | 83 | WYK-FREZ |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-28 -a -00 | WYK WAŁK | Przyg. gleby pługofrezarką | 1 | KMTR | 3,87 | - | 85 | WYK WAŁK |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-7 -b -00 | WYK-FREZ | przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. | 1 | KMTR | 7,81 | - | 83 | WYK-FREZ |
|  |  | ODN-POZ | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | DOŁ-1I | dołow. 1 lat. igl. z donies. | 1 | TSZT | 149,39 | 45,71 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | DOŁ-2I | dołow. 2-3 lat. igl. z donies. | 1 | TSZT | 1,44 | 0,69 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | DOŁ-2L | dołow. 2-3 l liśc. z donies. | 1 | TSZT | 33,48 | 21,96 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | DOW-SADZ | dowóz sadzonek | 1 | TSZT | 184,31 | - | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | ZAŁ-1IL | załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. | 1 | TSZT | 149,39 | 12,1 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | ZAŁ-2IL | załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 1,44 | 0,2 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | ZAŁ-2LL | załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 33,48 | 6,06 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | DOŁ-1I | dołow. 1 lat. igl. z donies. | 1 | TSZT | 53,81 | 16,47 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | DOŁ-2L | dołow. 2-3 l liśc. z donies. | 1 | TSZT | 2,90 | 1,9 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | DOW-SADZ | dowóz sadzonek | 1 | TSZT | 56,71 | - | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | ZAŁ-1IL | załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. | 1 | TSZT | 53,81 | 4,36 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | ZAŁ-2LL | załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 2,90 | 0,52 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | ODN-ZŁOŻ | Krzyżówki | 16-12-1-03-321 -k -00 | SAD-B<150 | sadz.zakryty s.korz.brył do150 | 1 | TSZT | 7,81 | 49,25 | 105 | SAD-BRYŁ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-321 -k -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 0,06 | 1,33 | 102 | SADZ WIEL |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-334 -d -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 25,42 | 254,33 | 101 | SADZ 1R |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-334 -d -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 0,06 | 1,33 | 102 | SADZ WIEL |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-345 -a -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 2 | TSZT | 5,55 | 153,21 | 102 | SADZ WIEL |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-38 -n -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 36,36 | 363,78 | 101 | SADZ 1R |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-38 -n -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 0,40 | 8,83 | 102 | SADZ WIEL |
|  |  | ODN-ZRB | Krzyżówki | 16-12-1-03-305 -i -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 9,17 | 91,75 | 101 | SADZ 1R |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-305 -i -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 2,95 | 65,15 | 102 | SADZ WIEL |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-305 -k -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 18,44 | 184,49 | 101 | SADZ 1R |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-305 -k -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 2,70 | 59,63 | 102 | SADZ WIEL |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -o -00 | SAD-B<150 | sadz.zakryty s.korz.brył do150 | 1 | TSZT | 3,13 | 19,74 | 105 | SAD-BRYŁ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -o -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 0,69 | 15,24 | 102 | SADZ WIEL |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -w -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 15,42 | 154,28 | 101 | SADZ 1R |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -w -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 2,37 | 52,34 | 102 | SADZ WIEL |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-312 -i -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 26,98 | 269,93 | 101 | SADZ 1R |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-312 -i -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 4,12 | 90,99 | 102 | SADZ WIEL |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-317 -i -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 13,75 | 137,57 | 101 | SADZ 1R |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-317 -i -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 2,12 | 46,82 | 102 | SADZ WIEL |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-322 -g -02 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 23,85 | 238,62 | 101 | SADZ 1R |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-322 -g -02 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 3,62 | 79,94 | 102 | SADZ WIEL |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-22 -d -01 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 17,50 | 175,09 | 101 | SADZ 1R |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-22 -d -01 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 2,55 | 56,31 | 102 | SADZ WIEL |
|  |  | PIEL | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | KOSZ UA | Wyk chw i us zb nal st. I-II | 1 | HA | 62,00 | 1211 | 122 | KOSZ UA |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | KOSZ UB | Wyk chw i us zb nal st. III-IV | 3 | HA | 10,00 | 341 | 123 | KOSZ UB |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | KOSZ UC | Wyk chw i us zb nal st. V-VI | 5 | HA | 7,00 | 383 | 124 | KOSZ UC |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | KOSZ UA | Wyk chw i us zb nal st. I-II | 1 | HA | 1,00 | 20 | 122 | KOSZ UA |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | KOSZ UB | Wyk chw i us zb nal st. III-IV | 3 | HA | 13,00 | 443 | 123 | KOSZ UB |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | KOSZ UC | Wyk chw i us zb nal st. V-VI | 5 | HA | 1,00 | 55 | 124 | KOSZ UC |
|  |  | POPR | Krzyżówki | 16-12-1-03-342 -g -01 | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamkę w popr | 2 | TSZT | 0,81 | 24,91 | 104 | SADZ POP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAS | N-NASIONA | LEŚNA | 09- - / | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 50,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | TERMO-NAS | Wykonanie termoterapii żołędzi | 1 | KG | 1120,00 | - | 241 | TERMO-NAS |
|  |  | N-ZNGOSP | LEŚNA | 09- - / | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 30,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | ZB-NASBRZ | Zbiór nasion brzozy | ----- | KG | 10,00 | - | 362 | ZB-NASBRZ |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | ZB-NASDB | Zbiór nasion dęba | ----- | KG | 1000,00 | - | 360 | ZB-NASDB |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | ZB-NASLP | Zbiór nasion lipy | ----- | KG | 5,00 | - | 363 | ZB-NASLP |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | ZB-NASP | Zbiór nasion pozostałych gat. | ----- | KG | 15,00 | - | 369 | ZB-NASP |
|  |  | N-ZSDN | LEŚNA | 09- - / | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 10,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | N-ZSDNJD | Zbiór szyszek z WDN jodłowych | 1 | KG | 200,00 | - | 346 | N-ZSDNJD |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | N-ZSDNSO | Zbiór szyszek z WDN sosnowych | 1 | KG | 500,00 | - | 343 | N-ZSDNSO |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | ZB-OCENA | Progn. zb. szyszek z drz. st. | 1 | SZT | 10,00 | - | 359 | ZB-OCENA |
|  |  | N-ZSGOSP | LEŚNA | 09- - / | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 10,00 | - | 373 | GODZ RU8 |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | N-ZSGDNSO | Zbiór szyszek z GDN Sosna | 1 | KG | 1300,00 | - | 338 | N-ZSGDNSO |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | N-ZSGDNŚW | Zbiór szyszek z GDN świerk | 1 | KG | 200,00 | - | 339 | N-ZSGDNŚW |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OCHRL | O-GRODZR | Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -f -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 3,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -f -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 2 | HM | 2,51 | 9,38 | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-317 -p -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 6,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-317 -p -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 2 | HM | 7,87 | 29,41 | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-319 -h -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 12,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-319 -h -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 2 | HM | 11,76 | 43,95 | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-339 -g -01 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 8,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-339 -g -01 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 2 | HM | 9,03 | 33,75 | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-339 -g -99 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 1,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-339 -g -99 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 2 | HM | 3,60 | 13,45 | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-340 -c -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 5,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-340 -c -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 2 | HM | 6,30 | 23,54 | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-25 -a -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 1,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-25 -a -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 1 | HM | 1,70 | 3,64 | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-2 -h -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 4,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-2 -h -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 3 | HM | 3,75 | 24,44 | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | O-GRODZS | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ KGR | Godz. transp. konserw. grodz. | 1 | H | 2,00 | - | 148 | K GRODZEŃ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | K GRODZEŃ | Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. | 1 | H | 50,00 | - | 148 | K GRODZEŃ |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ KGR | Godz. transp. konserw. grodz. | 1 | H | 1,00 | - | 148 | K GRODZEŃ |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | K GRODZEŃ | Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. | 1 | H | 30,00 | - | 148 | K GRODZEŃ |
|  |  | O-POZ | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 28,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 8,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 3,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 6,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | O-PROGNŚ | Krzyżówki | 16-12-1-03-303 -h -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -d -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-309 -i -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-311 -r -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-336 -d -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-347 -b -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 2 | SZT | 1,00 | 3,79 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-358 -a -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 2 | SZT | 1,00 | 3,79 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-12 -b -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 2 | SZT | 1,00 | 3,79 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-23 -a -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-36 -c -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-45 -a -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-4 -b -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | O-SMIECI | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 7,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 85,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 4,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 45,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | O-SPALGAŁ | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | PORZ-SPAL | spalanie pozost.pozręb. | 1 | M3P | 100,00 | 9,9 | 19 | PORZ-SPAL |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | PORZ-STOS | wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy | 1 | M3P | 100,00 | 45,1 | 18 | PORZ-STOS |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | PORZ-SPAL | spalanie pozost.pozręb. | 1 | M3P | 80,00 | 7,92 | 19 | PORZ-SPAL |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | PORZ-STOS | wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy | 1 | M3P | 80,00 | 36,08 | 18 | PORZ-STOS |
|  |  | O-ZGRYZC | Zalesie | 16-12-1-10-22 -d -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 2,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-22 -d -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 1 | HA | 1,94 | 27,88 | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | O-ZGRYZM | Zalesie | 16-12-1-10-8 -c -00 | ZAB-UPAK | zabezp.upraw przed zw.pakułowa | 4 | TSZT | 0,90 | 7,31 | 133 | ZAB-UPAK |
|  |  | O-ZWGRZBD | Krzyżówki | 16-12-1-03-317 -m -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | 1 | H | 2,00 | - | 165 | SMAR-PBIO |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-317 -m -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 1 | HA | 0,73 | 3 | 165 | SMAR-PBIO |
|  |  | O-ZWRYJK | Krzyżówki | 16-12-1-03-305 -i -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 26,46 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-305 -i -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 2,50 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-305 -i -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 21,00 | 2,86 | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-305 -k -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 73,50 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-305 -k -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 4,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-305 -k -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 35,00 | 4,76 | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -f -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 21,42 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -f -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 1,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -f -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 17,00 | 2,31 | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -o -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 10,08 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -o -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 0,50 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -o -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 8,00 | 1,09 | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -w -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 35,28 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -w -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 2,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -w -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 28,00 | 3,81 | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-312 -i -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 60,48 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-312 -i -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 3,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-312 -i -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 48,00 | 6,53 | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-317 -i -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 32,76 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-317 -i -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 2,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-317 -i -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 26,00 | 3,54 | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-321 -d -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 66,78 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-321 -d -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 5,50 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-321 -d -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 53,00 | 7,21 | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-322 -g -02 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 56,70 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-322 -g -02 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 4,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-322 -g -02 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 45,00 | 6,12 | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-334 -d -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 47,88 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-334 -d -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 2,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-334 -d -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 38,00 | 5,17 | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-22 -d -01 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 36,54 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-22 -d -01 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 2,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-22 -d -01 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 29,00 | 3,94 | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-38 -n -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 75,60 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-38 -n -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 8,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-38 -n -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 60,00 | 8,16 | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | O-ZWRYJM | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 3,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 150,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 2,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 150,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OCHRP | P-INFO | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 1,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 1,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 1,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 1,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | P-PORZ | Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -b -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 1 | HA | 1,71 | 19,32 | 172 | PPOŻ-PORZ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -d -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 1 | HA | 0,50 | 5,65 | 172 | PPOŻ-PORZ |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-317 -m -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 1 | HA | 0,17 | 1,92 | 172 | PPOŻ-PORZ |
|  |  | P-POŻAR | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 16,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 1,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZNOC | Prace godzinowe w porze nocnej | ----- | H | 16,00 | - | 375 | GODZNOC |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 16,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 1,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZNOC | Prace godzinowe w porze nocnej | 1 | H | 16,00 | - | 375 | GODZNOC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OCHRPR | OP-BUDKIN | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | ZAW-BUD | W. n. bud. lęg. i schr. nietop | 1 | SZT | 20,00 | - | 167 | ZAW-BUD |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | ZAW-BUD | W. n. bud. lęg. i schr. nietop | 1 | SZT | 20,00 | - | 167 | ZAW-BUD |
|  |  | OP-BUDKIS | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek/schronów | 1 | SZT | 100,00 | - | 169 | CZYSZ-BUD |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek/schronów | 1 | SZT | 150,00 | - | 169 | CZYSZ-BUD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POZ | IB | Krzyżówki | 16-12-1-03-312 -f -99 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 536,00 | 26,01 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-312 -f -99 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 1,00 | 1,78 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-312 -f -99 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 536,00 | 72,49 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-312 -f -99 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 1,00 | 0,22 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-327 -b -99 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 787,00 | 40,39 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-327 -b -99 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 3,00 | 5,33 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-327 -b -99 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 787,00 | 117,75 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-327 -b -99 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 3,00 | 0,69 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-328 -c -99 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 774,00 | 45,21 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-328 -c -99 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 4,00 | 6,79 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-328 -c -99 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 774,00 | 102,65 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-328 -c -99 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 4,00 | 0,83 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-329 -b -99 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 988,00 | 52,6 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-329 -b -99 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 6,00 | 9,35 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-329 -b -99 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 988,00 | 125,44 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-329 -b -99 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 6,00 | 1,13 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-340 -j -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 307,00 | 13,15 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-340 -j -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 7,00 | 9,02 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-340 -j -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 307,00 | 34,88 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-340 -j -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 7,00 | 1,05 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-342 -g -99 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 291,00 | 13,16 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-342 -g -99 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 10,00 | 13,82 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-342 -g -99 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 291,00 | 34,73 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-342 -g -99 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 10,00 | 1,64 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-342 -l -99 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 272,00 | 12,87 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-342 -l -99 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 4,00 | 5,65 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-342 -l -99 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 272,00 | 35,26 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-342 -l -99 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 4,00 | 0,71 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-343 -f -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 699,00 | 33,01 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-343 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 4,00 | 6,03 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-343 -f -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 699,00 | 91,22 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-343 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 4,00 | 0,84 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-357 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 1049,00 | 45,32 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-357 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 40,00 | 49,32 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-357 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 1049,00 | 150,05 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-357 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 40,00 | 6,42 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-29 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 143,00 | 75,66 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-29 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 143,00 | 25,42 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-29 -j -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 79,00 | 40,85 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-29 -j -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 79,00 | 12,94 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-48 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 160,00 | 6,82 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-48 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 3,00 | 4,54 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-48 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 160,00 | 18,51 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-48 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 3,00 | 0,49 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-50 -b -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 279,00 | 13,32 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-50 -b -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 279,00 | 32,4 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-50 -g -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 291,00 | 13,05 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-50 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 3,00 | 3,83 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-50 -g -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 291,00 | 31,71 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-50 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 3,00 | 0,53 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-58 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 651,00 | 31,35 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-58 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 16,00 | 20,06 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-58 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 651,00 | 88,77 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-58 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 16,00 | 2,72 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-58 -k -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 254,00 | 12,44 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-58 -k -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 10,00 | 13,07 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-58 -k -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 254,00 | 28,61 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-58 -k -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 10,00 | 1,53 | 2 | CWD-D |
|  |  | IIIAU | Krzyżówki | 16-12-1-03-313 -o -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 1046,00 | 57,04 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-313 -o -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 53,00 | 69,76 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-313 -o -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 1046,00 | 131,17 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-313 -o -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 53,00 | 7,24 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-314 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 978,00 | 48,4 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-314 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 26,00 | 31,9 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-314 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 978,00 | 123,98 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-314 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 26,00 | 4,25 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-15 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 728,00 | 24,87 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-15 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 87,00 | 86,83 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-15 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 728,00 | 83,48 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-15 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 87,00 | 18,81 | 2 | CWD-D |
|  |  | IIIC | Krzyżówki | 16-12-1-03-319 -j -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 135,00 | 79,74 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-319 -j -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 135,00 | 24,57 | 2 | CWD-D |
|  |  | IVD | Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -m -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 112,00 | 51,63 | 1 | CWD-P |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -m -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 112,00 | 15,88 | 1 | CWD-P |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -p -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 82,00 | 22,97 | 1 | CWD-P |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -p -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 82,00 | 11,05 | 1 | CWD-P |
|  |  | PM | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ MC8 | Pr. ciągnik. z prz. samozaład. | ----- | H | 1,00 | - | 382 | GODZ MC8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ MC8 | Pr. ciągnik. z prz. samozaład. | ----- | H | 1,00 | - | 382 | GODZ MC8 |
|  |  | POZ-P | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ HH8 | Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | ----- | H | 1,00 | - | 376 | GODZ HH8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ MC8 | Pr. ciągnik. z prz. samozaład. | ----- | H | 1,00 | - | 382 | GODZ MC8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ MF8 | Prace wykonywane forwarderem | ----- | H | 1,00 | - | 378 | GODZ MF8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 5,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ PILA | Prace godz. wyk. pilarką | ----- | H | 5,00 | - | 372 | GODZ PILA |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 5,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ HH8 | Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | ----- | H | 1,00 | - | 376 | GODZ HH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ MC8 | Pr. ciągnik. z prz. samozaład. | ----- | H | 1,00 | - | 382 | GODZ MC8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ MF8 | Prace wykonywane forwarderem | ----- | H | 1,00 | - | 378 | GODZ MF8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 5,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ PILA | Prace godz. wyk. pilarką | ----- | H | 5,00 | - | 372 | GODZ PILA |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 5,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | PR | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 250,00 | 213,31 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ MC8 | Pr. ciągnik. z prz. samozaład. | ----- | H | 10,00 | - | 382 | GODZ MC8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ MF8 | Prace wykonywane forwarderem | ----- | H | 10,00 | - | 378 | GODZ MF8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 250,00 | 62,16 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 100,00 | 70,52 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ MC8 | Pr. ciągnik. z prz. samozaład. | ----- | H | 10,00 | - | 382 | GODZ MC8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ MF8 | Prace wykonywane forwarderem | ----- | H | 10,00 | - | 378 | GODZ MF8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 100,00 | 19,69 | 2 | CWD-D |
|  |  | PTP | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 300,00 | 251,21 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 300,00 | 74,36 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 60,00 | 48,24 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 60,00 | 12,4 | 2 | CWD-D |
|  |  | PTW | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 50,00 | 37,9 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 50,00 | 12,2 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 40,00 | 40,06 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 40,00 | 9,05 | 2 | CWD-D |
|  |  | TPP | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 52,00 | 5,56 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 5,00 | 5,73 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 52,00 | 8,62 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 5,00 | 0,83 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 70,00 | 10,71 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2,00 | 2,91 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 70,00 | 12,58 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2,00 | 0,4 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -o -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 101,00 | 11,68 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -o -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 4,00 | 8,02 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -o -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 101,00 | 17,41 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -o -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 4,00 | 1,1 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -r -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 13,00 | 1,74 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -r -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 1,00 | 1,41 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -r -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 13,00 | 2,08 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -r -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 1,00 | 0,17 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 48,00 | 7,39 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 4,00 | 8 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 48,00 | 8,64 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 4,00 | 0,97 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -f -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 14,00 | 1,6 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2,00 | 2,47 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -f -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 14,00 | 2,22 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2,00 | 0,32 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -g -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 36,00 | 5,62 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 1,00 | 1,46 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -g -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 36,00 | 6,49 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 1,00 | 0,2 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 11,00 | 1,1 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2,00 | 2,41 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 11,00 | 1,64 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2,00 | 0,32 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -i -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 26,00 | 4,07 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2,00 | 2,6 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -i -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 26,00 | 4,7 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2,00 | 0,35 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -j -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 23,00 | 3,61 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -j -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2,00 | 2,58 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -j -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 23,00 | 4,17 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -j -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2,00 | 0,34 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -n -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 25,00 | 3,22 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -n -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2,00 | 2,57 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -n -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 25,00 | 4,09 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -n -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2,00 | 0,34 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -p -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 50,00 | 5,47 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -p -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 1,00 | 1,38 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -p -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 50,00 | 8,38 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -p -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 1,00 | 0,22 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 288,00 | 28,63 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 5,00 | 7,01 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 288,00 | 46,01 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 5,00 | 1,11 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -b -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 215,00 | 15,65 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 6,00 | 14,08 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -b -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 215,00 | 31,23 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 6,00 | 1,78 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 147,00 | 16,17 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 10,00 | 19,03 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 147,00 | 24,63 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 10,00 | 2,35 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-11 -i -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 132,00 | 10,55 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-11 -i -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 132,00 | 24,58 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-12 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 135,00 | 17,62 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-12 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 135,00 | 26,96 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -f -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 55,00 | 5,38 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 7,00 | 8,08 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -f -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 55,00 | 10,59 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 7,00 | 1,48 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -l -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 127,00 | 11,92 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -l -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 127,00 | 22,12 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-14 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 48,00 | 5,74 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-14 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 1,00 | 1,36 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-14 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 48,00 | 8,36 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-14 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 1,00 | 0,22 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-14 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 256,00 | 29,23 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-14 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 256,00 | 50,38 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-14 -f -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 106,00 | 11,6 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-14 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 16,00 | 18,08 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-14 -f -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 106,00 | 19,65 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-14 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 16,00 | 3,05 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-14 -g -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 111,00 | 15,22 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-14 -g -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 111,00 | 25,71 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-14 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 33,00 | 25,79 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-14 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 33,00 | 7,41 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-8 -l -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 122,00 | 14,44 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-8 -l -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 4,00 | 5,72 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-8 -l -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 122,00 | 25,89 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-8 -l -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 4,00 | 0,94 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -g -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 136,00 | 17,67 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 5,00 | 6,26 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -g -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 136,00 | 30,81 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 5,00 | 1,22 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -i -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 130,00 | 12,93 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 15,00 | 22,9 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -i -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 130,00 | 23,82 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 15,00 | 3,61 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -j -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 56,00 | 6,76 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -j -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 1,00 | 1,34 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -j -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 56,00 | 11,35 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -j -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 1,00 | 0,24 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -k -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 174,00 | 16,51 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -k -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 35,00 | 47,48 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -k -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 174,00 | 35,84 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -k -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 35,00 | 8,67 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -m -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 90,00 | 7,08 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -m -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2,00 | 2,59 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -m -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 90,00 | 15,71 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -m -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2,00 | 0,48 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -n -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 59,00 | 5,8 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -n -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 1,00 | 1,34 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -n -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 59,00 | 11,39 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -n -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 1,00 | 0,24 | 2 | CWD-D |
|  |  | TWP | Krzyżówki | 16-12-1-03-301 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 75,00 | 78,21 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-301 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 75,00 | 16,1 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-303 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 78,00 | 82,74 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-303 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 78,00 | 16,19 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-304 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 27,00 | 25,67 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-304 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 27,00 | 5,08 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-306 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 76,00 | 78,88 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-306 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 76,00 | 15,55 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-313 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 43,00 | 37,86 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-313 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 43,00 | 9,14 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-317 -m -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 15,00 | 16,32 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-317 -m -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 15,00 | 2,88 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 16,00 | 14,88 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 16,00 | 2,98 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -j -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 64,00 | 62,25 | 2 | CWD-D |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -j -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 64,00 | 12,8 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 60,00 | 8,76 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 17,00 | 17,72 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 60,00 | 14,3 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 17,00 | 3,38 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -g -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 45,00 | 6,69 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2,00 | 2,55 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -g -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 45,00 | 16,71 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2,00 | 0,75 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 78,00 | 11,7 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 6,00 | 7,24 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 78,00 | 18,77 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 6,00 | 1,39 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -k -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 15,00 | 15,12 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -k -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 15,00 | 3,61 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-1 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 39,00 | 32,85 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-1 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 39,00 | 10,06 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-6 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 71,00 | 10,34 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-6 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 71,00 | 17,56 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-6 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 106,00 | 99,28 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-6 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 106,00 | 28,4 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-6 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 200,00 | 28,64 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-6 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 200,00 | 44,48 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-6 -j -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 120,00 | 113,63 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-6 -j -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 120,00 | 27,34 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-8 -i -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 50,00 | 7,33 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-8 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 8,00 | 8,83 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-8 -i -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 50,00 | 25,19 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-8 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 8,00 | 3,74 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 37,00 | 29,85 | 2 | CWD-D |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-9 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 37,00 | 8,46 | 2 | CWD-D |
|  |  | ZS | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | REM SZLZN | Napr. szlaku operac. niziny | ----- | M | 170,00 | - | 9 | REM SZLZN |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | WYK SZLN | Wyk. szlaku oper. war. nizinne | ----- | M | 170,00 | - | 8 | WYK SZLN |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | REM SZLZN | Napr. szlaku operac. niziny | ----- | M | 170,00 | - | 9 | REM SZLZN |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | WYK SZLN | Wyk. szlaku oper. war. nizinne | ----- | M | 170,00 | - | 8 | WYK SZLN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SZKL | SL-DESZCZ | TUNEL | 08- - / | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 10,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | TUNEL | 08- - / | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 300,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 40,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 500,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | SL\_KONT | TUNEL | 08-01-25/01 | DEZ-OPR | dezynfekcja podłoża - opryski | 1 | AR | 1,60 | 1,11 | 274 | DEZ-OPR |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/01 | GRAB-WYR | grabienie i wyrówn.pow. w szk | 1 | AR | 1,60 | 1,33 | 178 | GRAB-WYR |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/01 | PRZER-SUB | jedn.przer.substr.z nawozami | 1 | M3P | 48,00 | 10,75 | 316 | PRZER-SUB |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/01 | PRZYG-SUB | przygotow. substratu środ.kont | 1 | M3P | 48,00 | 5,52 | 314 | PRZYG-SUB |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/01 | UKŁ-SUB | układanie warstwy substr.15cm | 1 | AR | 5,33 | 55,37 | 209 | UKŁ-SUB |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/01 | WAŁ-FOL | wałow.w namiot.i szklar.reczn | 1 | AR | 1,60 | 0,42 | 287 | WAŁ-FOL |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/01 | ZAŁ-SUB | zał/rozł trocin lub substratu | 1 | M3P | 80,00 | 32,88 | 315 | ZAŁ-SUB |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/01 | ZEBR-SUB | ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. | 1 | AR | 1,60 | 26,81 | 336 | ZEBR-SUB |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/02 | DEZ-OPR | dezynfekcja podłoża - opryski | 1 | AR | 1,60 | 1,1 | 274 | DEZ-OPR |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/02 | GRAB-WYR | grabienie i wyrówn.pow. w szk | 1 | AR | 3,20 | 2,66 | 178 | GRAB-WYR |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/02 | PRZER-SUB | jedn.przer.substr.z nawozami | 1 | M3P | 64,00 | 14,34 | 316 | PRZER-SUB |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/02 | PRZYG-SUB | przygotow. substratu środ.kont | 1 | M3P | 64,00 | 7,36 | 314 | PRZYG-SUB |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/02 | UKŁ-SUB | układanie warstwy substr.15cm | 1 | AR | 5,33 | 55,37 | 209 | UKŁ-SUB |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/02 | WAŁ-FOL | wałow.w namiot.i szklar.reczn | 1 | AR | 3,20 | 0,84 | 287 | WAŁ-FOL |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/02 | ZAŁ-SUB | zał/rozł trocin lub substratu | 1 | M3P | 96,00 | 39,46 | 315 | ZAŁ-SUB |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/02 | ZEBR-SUB | ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. | 1 | AR | 3,20 | 53,61 | 336 | ZEBR-SUB |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/03 | GRAB-WYR | grabienie i wyrówn.pow. w szk | 1 | AR | 4,80 | 3,99 | 178 | GRAB-WYR |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/03 | PRZER-SUB | jedn.przer.substr.z nawozami | 1 | M3P | 48,00 | 10,75 | 316 | PRZER-SUB |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/03 | PRZYG-SUB | przygotow. substratu środ.kont | 1 | M3P | 48,00 | 5,52 | 314 | PRZYG-SUB |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/03 | ROZŁ-SUB | przygot. substr. do obsiewu | 1 | AR | 4,80 | 105,21 | 310 | ROZŁ-SUB |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/03 | WAŁ-FOL | wałow.w namiot.i szklar.reczn | 1 | AR | 4,80 | 1,26 | 287 | WAŁ-FOL |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/03 | ZAŁ-SUB | zał/rozł trocin lub substratu | 1 | M3P | 48,00 | 19,73 | 315 | ZAŁ-SUB |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/04 | GRAB-WYR | grabienie i wyrówn.pow. w szk | 1 | AR | 2,66 | 2,21 | 178 | GRAB-WYR |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/04 | PRZER-SUB | jedn.przer.substr.z nawozami | 1 | M3P | 27,00 | 6,05 | 316 | PRZER-SUB |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/04 | PRZYG-SUB | przygotow. substratu środ.kont | 1 | M3P | 27,00 | 3,11 | 314 | PRZYG-SUB |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/04 | ROZŁ-SUB | przygot. substr. do obsiewu | 1 | AR | 2,66 | 58,3 | 310 | ROZŁ-SUB |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/04 | WAŁ-FOL | wałow.w namiot.i szklar.reczn | 1 | AR | 2,66 | 0,7 | 287 | WAŁ-FOL |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/04 | ZAŁ-SUB | zał/rozł trocin lub substratu | 1 | M3P | 27,00 | 11,1 | 315 | ZAŁ-SUB |
|  |  | SL\_NAW | TUNEL | 08- - / | NAW-MIND | Nawożenie mineralne - dolistne | 1 | AR | 38,40 | - | 227 | NAW-MIND |
|  |  | TUNEL | 08- - / | NAW MINES | Startowy wysiew nawozów ręczn. | 1 | AR | 12,80 | - | 296 | NAW MINES |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | GODZ SKC | Koszt. transp. do SIEW-KC | 1 | H | 20,00 | - | 224 | SIEW-KC |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | NAW-MIND | Nawożenie mineralne - dolistne | 1 | AR | 270,90 | - | 227 | NAW-MIND |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | NAW-MINEC | Naw. min. w sadz. wyk. mechan. | 1 | AR | 204,80 | - | 223 | NAW-MINEC |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | SIEW-KC | rozsiew komp.rozrzut.-szkółka | 1 | M3P | 150,00 | 17,7 | 224 | SIEW-KC |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | SIEW-R | ręcz.siew nasion na pow.otwart | 1 | AR | 276,90 | 392,37 | 313 | SIEW-R |
|  |  | SL\_PIEL | TUNEL | 08-01-25/01 | OSŁ-ATM | osł.szkółki przed wpływ.atmosf | 1 | AR | 3,20 | 1,67 | 210 | OSŁ-ATM |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/01 | OSŁ-REG | regulowanie położenia osłon | 1 | AR | 1,60 | 0,32 | 211 | OSŁ-REG |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/01 | PIEL-NAM | ręczne pielenie w namiotach | 1 | AR | 9,60 | 73,93 | 328 | PIEL-NAM |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/02 | OSŁ-ATM | osł.szkółki przed wpływ.atmosf | 1 | AR | 6,40 | 3,34 | 210 | OSŁ-ATM |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/02 | OSŁ-REG | regulowanie położenia osłon | 1 | AR | 3,20 | 0,63 | 211 | OSŁ-REG |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/02 | PIEL-NAM | ręczne pielenie w namiotach | 1 | AR | 19,20 | 147,86 | 328 | PIEL-NAM |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/03 | OSŁ-ATM | osł.szkółki przed wpływ.atmosf | 1 | AR | 9,60 | 5,01 | 210 | OSŁ-ATM |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/03 | OSŁ-REG | regulowanie położenia osłon | 1 | AR | 4,80 | 0,95 | 211 | OSŁ-REG |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/03 | PIEL-NAM | ręczne pielenie w namiotach | 1 | AR | 28,80 | 221,79 | 328 | PIEL-NAM |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/04 | OSŁ-ATM | osł.szkółki przed wpływ.atmosf | 1 | AR | 5,32 | 2,78 | 210 | OSŁ-ATM |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/04 | OSŁ-REG | regulowanie położenia osłon | 1 | AR | 2,66 | 0,52 | 211 | OSŁ-REG |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/04 | PIEL-NAM | ręczne pielenie w namiotach | 1 | AR | 15,96 | 122,91 | 328 | PIEL-NAM |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/05 | PIEL-NAM | ręczne pielenie w namiotach | 1 | AR | 2,40 | 18,48 | 328 | PIEL-NAM |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/06 | PIEL-NAM | ręczne pielenie w namiotach | 1 | AR | 0,84 | 6,47 | 328 | PIEL-NAM |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/01 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 1,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/01 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 0,60 | 1,69 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/01 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 0,10 | 0,01 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/01 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 1,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/01 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 0,60 | 0,82 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/02 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 1,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/02 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 0,60 | 1,69 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/02 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 0,10 | 0,01 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/02 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 1,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/02 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 0,60 | 0,82 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/03 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 1,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/03 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 0,60 | 1,69 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/03 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 0,10 | 0,01 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/03 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 1,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/03 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 0,60 | 0,82 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/04 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 1,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/04 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 6,00 | 2,81 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/04 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 1,00 | 0,04 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/04 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 2,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/04 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 6,00 | 8,22 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/05 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 1,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/05 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 3,00 | 1,41 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/05 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 0,50 | 0,02 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/05 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 1,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/05 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 3,00 | 4,11 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/06 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 3,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/06 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 12,90 | 36,29 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/06 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 2,15 | 0,09 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/06 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 4,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/06 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 12,90 | 17,67 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/07 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 1,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/07 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 5,10 | 14,35 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/07 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 0,85 | 0,03 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/07 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 2,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/07 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 5,10 | 6,99 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/08 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 3,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/08 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 18,00 | 50,63 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/08 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 3,00 | 0,12 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/08 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 5,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/08 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 18,00 | 24,66 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/01 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 1,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/01 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 3,00 | 8,44 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/01 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 0,50 | 0,02 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/01 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 1,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/01 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 3,00 | 4,11 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/02 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 7,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/02 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 38,40 | 108,02 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/02 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 6,40 | 0,26 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/02 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 11,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/02 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 38,40 | 52,61 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/03 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 2,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/03 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 9,60 | 27 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/03 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 1,60 | 0,07 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/03 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 3,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/03 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 9,60 | 13,15 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/04 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 2,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/04 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 9,60 | 27 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/04 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 1,60 | 0,07 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/04 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 3,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/04 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 9,60 | 13,15 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/05 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 4,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/05 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 19,20 | 54,01 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/05 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 3,20 | 0,13 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/05 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 2,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/05 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 19,20 | 26,3 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-03-25/01 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 10,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-03-25/01 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 57,60 | 162,03 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-03-25/01 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 9,60 | 0,39 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-03-25/01 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 16,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-03-25/01 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 57,60 | 78,91 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-03-25/02 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 6,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-03-25/02 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 36,00 | 101,27 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-03-25/02 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 6,00 | 0,25 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-03-25/02 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 10,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-03-25/02 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 36,00 | 49,32 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-03-25/03 | OSŁ-ATM | osł.szkółki przed wpływ.atmosf | 1 | AR | 12,80 | 6,68 | 210 | OSŁ-ATM |
|  |  | LEŚNA | 09-03-25/03 | OSŁ-REG | regulowanie położenia osłon | 1 | AR | 12,80 | 2,52 | 211 | OSŁ-REG |
|  |  | LEŚNA | 09-03-25/04 | OSŁ-ATM | osł.szkółki przed wpływ.atmosf | 1 | AR | 6,40 | 3,34 | 210 | OSŁ-ATM |
|  |  | LEŚNA | 09-03-25/04 | OSŁ-REG | regulowanie położenia osłon | 1 | AR | 6,40 | 1,26 | 211 | OSŁ-REG |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/01 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 24,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/01 | GODZ RN1 | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 4,00 | - | 246 | PIEL-RN1 |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/01 | OSŁ-ATM | osł.szkółki przed wpływ.atmosf | 1 | AR | 48,00 | 25,06 | 210 | OSŁ-ATM |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/01 | OSŁ-REG | regulowanie położenia osłon | 1 | AR | 24,00 | 4,73 | 211 | OSŁ-REG |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/01 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | 1 | AR | 144,00 | 405,07 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/01 | PIEL-RN1 | ręczne pielenie w okresie wsch | 1 | AR | 24,00 | 100,25 | 246 | PIEL-RN1 |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/01 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 24,00 | 0,98 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/01 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 39,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/01 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 144,00 | 197,28 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/01 | SPUL-R1 | spulchn. międzyrzęd. motyką | 1 | AR | 24,00 | 52,61 | 273 | SPUL-R1 |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/02 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 6,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/02 | GODZ RN1 | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 1,00 | - | 246 | PIEL-RN1 |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/02 | OSŁ-ATM | osł.szkółki przed wpływ.atmosf | 1 | AR | 12,00 | 6,26 | 210 | OSŁ-ATM |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/02 | OSŁ-REG | regulowanie położenia osłon | 1 | AR | 6,00 | 1,18 | 211 | OSŁ-REG |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/02 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | 1 | AR | 36,00 | 101,27 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/02 | PIEL-RN1 | ręczne pielenie w okresie wsch | 1 | AR | 6,00 | 25,06 | 246 | PIEL-RN1 |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/02 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 6,00 | 0,25 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/02 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 10,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/02 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 36,00 | 49,32 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/02 | SPUL-R1 | spulchn. międzyrzęd. motyką | 1 | AR | 6,00 | 13,15 | 273 | SPUL-R1 |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/03 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 1,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/03 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 6,00 | 16,88 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/03 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 1,00 | 0,04 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/03 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 2,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/03 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 0,60 | 0,82 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/04 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 1,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/04 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 2,40 | 6,75 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/04 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 0,40 | 0,02 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/04 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 1,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/04 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 2,40 | 3,29 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/05 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 1,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/05 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 2,40 | 6,75 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/05 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 0,40 | 0,02 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/05 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 1,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/05 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 2,40 | 3,29 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/06 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 1,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/06 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 2,40 | 6,75 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/06 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 0,40 | 0,02 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/06 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 1,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/06 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 2,40 | 3,29 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/07 | GODZ RN | Wyn, zał i wywóz chwastów | 1 | H | 1,00 | - | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/07 | PIEL-RN | ręczne pielenie w rzędach | ----- | AR | 1,20 | 3,38 | 245 | PIEL-RN |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/07 | SPUL-C | spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół | 1 | AR | 0,20 | 0,01 | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/07 | SPUL POM | Pomoc przy opielaczu | 1 | H | 1,00 | - | 251 | SPUL-C |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/07 | SPUL-R | ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. | 1 | AR | 1,20 | 1,64 | 272 | SPUL-R |
|  |  | LEŚNA | 09-06-25/01 | OSŁ-ATM | osł.szkółki przed wpływ.atmosf | 1 | AR | 1,10 | 0,57 | 210 | OSŁ-ATM |
|  |  | LEŚNA | 09-06-25/01 | OSŁ-REG | regulowanie położenia osłon | 1 | AR | 1,10 | 0,22 | 211 | OSŁ-REG |
|  |  | LEŚNA | 09-06-25/02 | OSŁ-ATM | osł.szkółki przed wpływ.atmosf | 1 | AR | 1,10 | 0,57 | 210 | OSŁ-ATM |
|  |  | LEŚNA | 09-06-25/02 | OSŁ-REG | regulowanie położenia osłon | 1 | AR | 1,10 | 0,22 | 211 | OSŁ-REG |
|  |  | SL-PODC | LEŚNA | 09- - / | WYOR-CS | wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za | 1 | AR | 34,80 | 6,23 | 257 | WYOR-CS |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | WYORSPOM | Pomoc przy wyor. sekcyjnym | 1 | H | 20,00 | - | 257 | WYOR-CS |
|  |  | SL\_POZ | TUNEL | 08- - / | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 5,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | TUNEL | 08- - / | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 20,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | TUNEL | 08- - / | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 5,00 | - | 373 | GODZ RU8 |
|  |  | TUNEL | 08- - / | OSŁ-ATM | osł.szkółki przed wpływ.atmosf | 1 | AR | 12,80 | 6,68 | 210 | OSŁ-ATM |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 50,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 200,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 50,00 | - | 373 | GODZ RU8 |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | OPR-CHWAS | chemiczne zniszczenie chwastów | 1 | HA | 2,00 | 6,92 | 125 | OPR-CHWAS |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | SZUK-PĘDR | badanie zapędraczenia gleby | 1 | SZT | 70,00 | 47,53 | 157 | SZUK-PĘDR |
|  |  | SL\_UPR | LEŚNA | 09- - / | BRON-SC | bronowanie na szkółce | 1 | AR | 605,00 | 13,31 | 253 | BRON-SC |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | GRAB-R | Wygrab. pow korzenie poz.drzew | 1 | AR | 51,20 | 19,4 | 206 | GRAB-R |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | ORKA-SC | orka pełna ciągnikiem na szkół | 1 | AR | 605,00 | 26,62 | 254 | ORKA-SC |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | SPUL-SC | spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół | 1 | AR | 605,00 | 11,5 | 252 | SPUL-SC |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | WAŁ-SC | wałowanie po orce 1 raz szkółk | 1 | AR | 51,20 | 2,15 | 260 | WAŁ-SC |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | WŁÓK-SC | włókowanie pow. włóką szkółka | 1 | AR | 51,20 | 0,87 | 259 | WŁÓK-SC |
|  |  | SL\_WIEL | LEŚNA | 09-02-25/03 | SZK-1R | ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku | 1 | TSZT | 5,00 | 14,7 | 175 | SZK-1R |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/04 | SZK-1R | ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku | 1 | TSZT | 5,00 | 14,7 | 175 | SZK-1R |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/05 | SZK-1R | ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku | 1 | TSZT | 10,00 | 29,39 | 175 | SZK-1R |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/03 | SZK-WR | ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek | 1 | TSZT | 3,10 | 20,83 | 177 | SZK-WR |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/04 | SZK-1R | ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku | 1 | TSZT | 1,25 | 3,67 | 175 | SZK-1R |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/05 | SZK-1R | ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku | 1 | TSZT | 1,25 | 3,67 | 175 | SZK-1R |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/06 | SZK-1R | ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku | 1 | TSZT | 1,25 | 3,67 | 175 | SZK-1R |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/07 | SZK-1R | ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku | 1 | TSZT | 0,60 | 1,76 | 175 | SZK-1R |
|  |  | SL\_WYJM | TUNEL | 08- - / | DOŁ-1I | dołow. 1 lat. igl. z donies. | 1 | TSZT | 100,00 | 15,3 | 193 | DOŁ-1I |
|  |  | TUNEL | 08- - / | DOŁ-1L | dołow. 1 lat. liśc. z donies. | 1 | TSZT | 83,40 | 17,43 | 194 | DOŁ-1L |
|  |  | TUNEL | 08- - / | DOŁ-2I | dołow. 2-3 lat. igl. z donies. | 1 | TSZT | 5,54 | 1,34 | 195 | DOŁ-2I |
|  |  | TUNEL | 08- - / | DOŁ-2L | dołow. 2-3 l liśc. z donies. | 1 | TSZT | 31,90 | 10,46 | 196 | DOŁ-2L |
|  |  | TUNEL | 08- - / | WYJ-1IN | ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran | 1 | TSZT | 100,00 | 94,8 | 299 | WYJ-1IN |
|  |  | TUNEL | 08- - / | WYJ-1LN | ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran | 1 | TSZT | 83,40 | 178,06 | 300 | WYJ-1LN |
|  |  | TUNEL | 08- - / | WYJ-2IN | ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. | 1 | TSZT | 5,54 | 7,95 | 302 | WYJ-2IN |
|  |  | TUNEL | 08- - / | WYJ-2LN | ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś. | 1 | TSZT | 31,90 | 78,38 | 303 | WYJ-2LN |
|  |  | TUNEL | 08- - / | ZAŁ-1IP | zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. | 1 | TSZT | 100,00 | 2,2 | 219 | ZAŁ-1 |
|  |  | TUNEL | 08- - / | ZAŁ-1LL | załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. | 1 | TSZT | 83,40 | 10,59 | 219 | ZAŁ-1 |
|  |  | TUNEL | 08- - / | ZAŁ-2IL | załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 5,54 | 0,76 | 220 | ZAŁ-2 |
|  |  | TUNEL | 08- - / | ZAŁ-2LL | załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 31,90 | 5,77 | 220 | ZAŁ-2 |
|  |  | TUNEL | 08- - / | ŻEL-1 | Żelowanie 1-latek | 1 | TSZT | 100,00 | 48,9 | 329 | ŻEL-1 |
|  |  | TUNEL | 08- - / | ŻEL-2 | Żelowanie 2-latek | 1 | TSZT | 5,54 | 5,89 | 330 | ŻEL-2 |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | DOŁ-2I | dołow. 2-3 lat. igl. z donies. | 1 | TSZT | 93,80 | 22,61 | 195 | DOŁ-2I |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | DOŁ-2L | dołow. 2-3 l liśc. z donies. | 1 | TSZT | 333,00 | 109,22 | 196 | DOŁ-2L |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | GODZ 23L | prace transp. przy wyj. sadz. | 1 | H | 148,00 | - | 307 | WYJ 2-3L |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | GODZ W1R | prace transp. przy wyj. sadz. | 1 | H | 61,00 | - | 306 | WYJ 1R |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | SORT-1I | sort., licz., zabezp. 1l igl. | 1 | TSZT | 345,60 | 137,89 | 306 | WYJ 1R |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | SORT-2I | sort., licz. i zabezp. 2l igl. | 1 | TSZT | 93,80 | 46,43 | 307 | WYJ 2-3L |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | SORT-2L | sort., licz. i zabezp. 2l liś | 1 | TSZT | 333,00 | 195,47 | 307 | WYJ 2-3L |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | WYJ-1IW | wyj.1lat.igl.wyoranych | 1 | TSZT | 345,60 | 166,23 | 306 | WYJ 1R |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | WYJ-2IW | wyj.2-3l.igl.wyoranych | 1 | TSZT | 93,80 | 80,95 | 307 | WYJ 2-3L |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | WYJ-2LW | wyj.2-3l.liś.wyoranych | 1 | TSZT | 333,00 | 423,91 | 307 | WYJ 2-3L |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | WYOR-CK | wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz | 1 | AR | 63,00 | 7,62 | 256 | WYOR-CK |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | ZAŁ-1IP | zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. | 1 | TSZT | 345,60 | 7,6 | 219 | ZAŁ-1 |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | ZAŁ-2IL | załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 3,80 | 0,52 | 220 | ZAŁ-2 |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | ZAŁ-2IP | zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem | 1 | TSZT | 90,00 | 3,96 | 220 | ZAŁ-2 |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | ZAŁ-2LL | załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 333,00 | 60,27 | 220 | ZAŁ-2 |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | ŻEL-1 | Żelowanie 1-latek | 1 | TSZT | 345,60 | 169 | 329 | ŻEL-1 |
|  |  | LEŚNA | 09- - / | ŻEL-2 | Żelowanie 2-latek | 1 | TSZT | 93,80 | 99,71 | 330 | ŻEL-2 |
|  |  | SL\_WYS | TUNEL | 08-01-25/01 | SIEW-PRC | ręczny siew nas.rzutem | 1 | AR | 1,60 | 5,26 | 267 | SIEW-PRC |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/02 | SIEW-PRC | ręczny siew nas.rzutem | 1 | AR | 3,20 | 10,52 | 267 | SIEW-PRC |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/03 | SIEW-PRC | ręczny siew nas.rzutem | 1 | AR | 4,80 | 15,79 | 267 | SIEW-PRC |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/04 | SIEW-PRC | ręczny siew nas.rzutem | 1 | AR | 2,66 | 8,75 | 267 | SIEW-PRC |
|  |  | LEŚNA | 09-03-25/03 | SIEW-GC | wysiew nasion grubych-szkółka | 1 | AR | 12,80 | 1,59 | 291 | SIEW-GC |
|  |  | LEŚNA | 09-03-25/04 | SIEW-GC | wysiew nasion grubych-szkółka | 1 | AR | 6,40 | 0,79 | 291 | SIEW-GC |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/01 | SIEW-DC | wysiew nasion drobnych-szkółka | 1 | AR | 24,00 | 2,3 | 290 | SIEW-DC |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/02 | SIEW-DC | wysiew nasion drobnych-szkółka | 1 | AR | 6,00 | 0,58 | 290 | SIEW-DC |
|  |  | LEŚNA | 09-06-25/01 | SIEW-R | ręcz.siew nasion na pow.otwart | 1 | AR | 1,10 | 1,56 | 313 | SIEW-R |
|  |  | LEŚNA | 09-06-25/01 | WYC-SC | wycisk. rządków siewnych ciągn | 1 | AR | 1,10 | 0,06 | 261 | WYC-SC |
|  |  | LEŚNA | 09-06-25/02 | SIEW-R | ręcz.siew nasion na pow.otwart | 1 | AR | 1,10 | 1,56 | 313 | SIEW-R |
|  |  | LEŚNA | 09-06-25/02 | WYC-SC | wycisk. rządków siewnych ciągn | 1 | AR | 1,10 | 0,06 | 261 | WYC-SC |
|  |  | SL-ZWGRZC | TUNEL | 08-01-25/01 | GODZ OOP | Godz. transp. ochr. rośl. | 1 | H | 1,00 | - | 49 | OPR-OCHRO |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/01 | OPR-OCHRO | Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny | 2 | HA | 0,10 | 2,38 | 49 | OPR-OCHRO |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/02 | GODZ OOP | Godz. transp. ochr. rośl. | 1 | H | 1,00 | - | 49 | OPR-OCHRO |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/02 | OPR-OCHRO | Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny | 2 | HA | 0,19 | 4,52 | 49 | OPR-OCHRO |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/03 | GODZ OOP | Godz. transp. ochr. rośl. | 1 | H | 1,00 | - | 49 | OPR-OCHRO |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/03 | OPR-OCHRO | Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny | 2 | HA | 0,29 | 6,91 | 49 | OPR-OCHRO |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/04 | GODZ OOP | Godz. transp. ochr. rośl. | 1 | H | 1,00 | - | 49 | OPR-OCHRO |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/04 | OPR-OCHRO | Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny | 2 | HA | 0,16 | 3,81 | 49 | OPR-OCHRO |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/05 | GODZ OOP | Godz. transp. ochr. rośl. | 1 | H | 1,00 | - | 49 | OPR-OCHRO |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/05 | OPR-OCHRO | Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny | 2 | HA | 0,03 | 0,71 | 49 | OPR-OCHRO |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/06 | GODZ OOP | Godz. transp. ochr. rośl. | 1 | H | 1,00 | - | 49 | OPR-OCHRO |
|  |  | TUNEL | 08-01-25/06 | OPR-OCHRO | Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny | 2 | HA | 0,01 | 0,24 | 49 | OPR-OCHRO |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/01 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 0,10 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/02 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 0,10 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/03 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 0,10 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/04 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 6,00 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/05 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 3,00 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/06 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 12,90 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/07 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 5,10 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-01-25/08 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 18,00 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/01 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 3,00 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/02 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 38,40 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/03 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 9,60 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/04 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 9,60 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-02-25/05 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 19,20 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-03-25/01 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 57,60 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-03-25/02 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 36,00 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/01 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 144,00 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/02 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 36,00 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/03 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 6,00 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/04 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 2,40 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/05 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 2,40 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/06 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 2,40 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  | LEŚNA | 09-04-25/07 | OPR-SCA | Opr. ciągn. na szkółkach | 1 | AR | 1,20 | - | 189 | OPR-SCA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UBOCP | CHOINKIL | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 2,00 | - | 381 | GODZ MH23 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 5,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 2,00 | - | 381 | GODZ MH23 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 5,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UTRZ | UT-TURYST | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 13,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 50,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 20,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 50,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-17 -c -00 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 10,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Zalesie | 16-12-1-10-17 -c -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 100,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |













**Załącznik nr 2.2.3.1. do SWZ**









**Załącznik nr 2.2.3.2. do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa czynn. | Adres leśny | Iglaste | | | | | Iglaste |  | Liściaste | | Liściaste |  | Razem |
| S2A D | S2AP | S4 | W (dłużyca) | W (kłoda) |  | S2A D | S4 |  |
| IB | 16-12-1-03-312 -f -99 | 134 |  | 82 | 235 | 85 | 536 |  |  | 1 | 1 |  | 537 |
| 16-12-1-03-327 -b -99 | 137 | 59 | 1 | 527 | 63 | 787 |  |  | 3 | 3 |  | 790 |
| 16-12-1-03-328 -c -99 | 173 | 106 |  | 422 | 73 | 774 |  |  | 4 | 4 |  | 778 |
| 16-12-1-03-329 -b -99 | 250 |  | 120 |  | 618 | 988 |  |  | 6 | 6 |  | 994 |
| 16-12-1-03-340 -j -00 | 67 |  | 43 |  | 197 | 307 |  |  | 7 | 7 |  | 314 |
| 16-12-1-03-342 -g -99 | 64 |  | 38 |  | 189 | 291 |  |  | 10 | 10 |  | 301 |
| 16-12-1-03-342 -l -99 | 60 | 35 | 1 |  | 176 | 272 |  |  | 4 | 4 |  | 276 |
| 16-12-1-03-343 -f -00 | 152 |  | 96 |  | 451 | 699 |  |  | 4 | 4 |  | 703 |
| 16-12-1-03-357 -d -00 | 259 |  | 136 | 517 | 137 | 1049 |  |  | 40 | 40 |  | 1089 |
| 16-12-1-10-29 -g -00 | 12 |  | 6 |  | 41 | 59 |  | 41 | 43 | 84 |  | 143 |
| 16-12-1-10-29 -j -00 | 10 |  | 1 |  | 21 | 32 |  | 19 | 28 | 47 |  | 79 |
| 16-12-1-10-48 -a -00 | 32 |  | 11 |  | 117 | 160 |  |  | 3 | 3 |  | 163 |
| 16-12-1-10-50 -b -00 | 67 |  | 8 | 204 |  | 279 |  |  |  |  |  | 279 |
| 16-12-1-10-50 -g -00 | 64 |  | 9 | 218 |  | 291 |  |  | 3 | 3 |  | 294 |
| 16-12-1-10-58 -h -00 | 161 |  | 19 |  | 471 | 651 |  |  | 16 | 16 |  | 667 |
| 16-12-1-10-58 -k -00 | 61 |  | 8 | 185 |  | 254 |  |  | 10 | 10 |  | 264 |
| Razem: IB | 1703 | 200 | 579 | 2308 | 2639 | 7429 |  | 60 | 182 | 242 |  | 7671 |
| IIIAU | 16-12-1-03-313 -o -00 | 307 | 116 | 2 |  | 621 | 1046 |  | 13 | 40 | 53 |  | 1099 |
| 16-12-1-03-314 -a -00 | 257 |  | 79 |  | 642 | 978 |  |  | 26 | 26 |  | 1004 |
| 16-12-1-10-15 -h -00 | 66 | 7 | 73 |  | 582 | 728 |  | 19 | 68 | 87 |  | 815 |
| Razem: IIIAU | 630 | 123 | 154 |  | 1845 | 2752 |  | 32 | 134 | 166 |  | 2918 |
| IIIC | 16-12-1-03-319 -j -00 | 27 |  | 17 |  | 71 | 115 |  |  | 20 | 20 |  | 135 |
| Razem: IIIC | 27 |  | 17 |  | 71 | 115 |  |  | 20 | 20 |  | 135 |
| IVD | 16-12-1-03-333 -m -00 | 19 | 10 |  |  | 82 | 111 |  |  | 1 | 1 |  | 112 |
| 16-12-1-03-333 -p -00 | 11 | 4 |  |  | 67 | 82 |  |  |  |  |  | 82 |
| Razem: IVD | 30 | 14 |  |  | 149 | 193 |  |  | 1 | 1 |  | 194 |
| PR | 16-12-1-03- - - | 100 |  | 150 |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 250 |
| 16-12-1-10- - - | 50 |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| Razem: PR | 150 |  | 150 |  | 50 | 350 |  |  |  |  |  | 350 |
| PTP | 16-12-1-03- - - | 100 |  | 200 |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |
| 16-12-1-10- - - | 40 |  |  |  | 20 | 60 |  |  |  |  |  | 60 |
| Razem: PTP | 140 |  | 200 |  | 20 | 360 |  |  |  |  |  | 360 |
| PTW | 16-12-1-03- - - |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |
| 16-12-1-10- - - | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |
| Razem: PTW | 40 |  | 50 |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |
| TPP | 16-12-1-03-307 -c -00 | 24 | 15 | 1 |  | 12 | 52 |  |  | 5 | 5 |  | 57 |
| 16-12-1-03-307 -d -00 | 65 |  | 5 |  |  | 70 |  |  | 2 | 2 |  | 72 |
| 16-12-1-03-307 -o -00 | 66 | 5 |  |  | 30 | 101 |  | 4 |  | 4 |  | 105 |
| 16-12-1-03-307 -r -00 | 8 |  |  |  | 5 | 13 |  |  | 1 | 1 |  | 14 |
| 16-12-1-03-308 -d -00 | 45 |  | 3 |  |  | 48 |  | 4 |  | 4 |  | 52 |
| 16-12-1-03-308 -f -00 | 7 |  | 2 |  | 5 | 14 |  |  | 2 | 2 |  | 16 |
| 16-12-1-03-308 -g -00 | 35 |  | 1 |  |  | 36 |  |  | 1 | 1 |  | 37 |
| 16-12-1-03-308 -h -00 | 4 |  | 1 |  | 6 | 11 |  |  | 2 | 2 |  | 13 |
| 16-12-1-03-308 -i -00 | 25 |  | 1 |  |  | 26 |  |  | 2 | 2 |  | 28 |
| 16-12-1-03-308 -j -00 | 22 |  | 1 |  |  | 23 |  |  | 2 | 2 |  | 25 |
| 16-12-1-03-308 -n -00 | 18 |  | 1 |  | 6 | 25 |  |  | 2 | 2 |  | 27 |
| 16-12-1-03-308 -p -00 | 30 |  | 2 |  | 18 | 50 |  |  | 1 | 1 |  | 51 |
| 16-12-1-03-316 -a -00 | 150 |  | 6 |  | 132 | 288 |  |  | 5 | 5 |  | 293 |
| 16-12-1-03-316 -b -00 | 40 |  | 10 |  | 165 | 215 |  | 6 |  | 6 |  | 221 |
| 16-12-1-03-316 -d -00 | 80 |  | 2 |  | 65 | 147 |  | 7 | 3 | 10 |  | 157 |
| 16-12-1-10-11 -i -00 | 52 |  | 3 |  | 77 | 132 |  |  |  |  |  | 132 |
| 16-12-1-10-12 -a -00 | 115 |  |  |  | 20 | 135 |  |  |  |  |  | 135 |
| 16-12-1-10-13 -f -00 | 25 |  |  |  | 30 | 55 |  |  | 7 | 7 |  | 62 |
| 16-12-1-10-13 -l -00 | 58 |  | 5 |  | 64 | 127 |  |  |  |  |  | 127 |
| 16-12-1-10-14 -c -00 | 35 |  |  |  | 13 | 48 |  |  | 1 | 1 |  | 49 |
| 16-12-1-10-14 -d -00 | 178 |  | 1 |  | 77 | 256 |  |  |  |  |  | 256 |
| 16-12-1-10-14 -f -00 | 59 |  | 2 |  | 45 | 106 |  |  | 16 | 16 |  | 122 |
| 16-12-1-10-14 -g -00 | 100 |  |  |  | 11 | 111 |  |  |  |  |  | 111 |
| 16-12-1-10-14 -h -00 | 15 | 1 | 1 |  | 3 | 20 |  |  | 13 | 13 |  | 33 |
| 16-12-1-10-8 -l -00 | 82 |  |  |  | 40 | 122 |  |  | 4 | 4 |  | 126 |
| 16-12-1-10-9 -g -00 | 120 |  |  |  | 16 | 136 |  |  | 5 | 5 |  | 141 |
| 16-12-1-10-9 -i -00 | 60 |  |  |  | 70 | 130 |  | 10 | 5 | 15 |  | 145 |
| 16-12-1-10-9 -j -00 | 45 |  | 1 |  | 10 | 56 |  |  | 1 | 1 |  | 57 |
| 16-12-1-10-9 -k -00 | 94 |  |  |  | 80 | 174 |  | 20 | 15 | 35 |  | 209 |
| 16-12-1-10-9 -m -00 | 40 |  | 2 |  | 48 | 90 |  |  | 2 | 2 |  | 92 |
| 16-12-1-10-9 -n -00 | 32 |  | 2 |  | 25 | 59 |  |  | 1 | 1 |  | 60 |
| Razem: TPP | 1729 | 21 | 53 |  | 1073 | 2876 |  | 51 | 98 | 149 |  | 3025 |
| TWP | 16-12-1-03-301 -f -00 | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  | 5 | 5 |  | 75 |
| 16-12-1-03-303 -b -00 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  | 6 | 6 |  | 78 |
| 16-12-1-03-304 -i -00 | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  | 3 | 3 |  | 27 |
| 16-12-1-03-306 -f -00 | 68 |  |  |  |  | 68 |  |  | 8 | 8 |  | 76 |
| 16-12-1-03-313 -f -00 | 30 |  | 1 |  |  | 31 |  |  | 12 | 12 |  | 43 |
| 16-12-1-03-317 -m -00 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |
| 16-12-1-03-333 -c -00 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 1 |  | 16 |
| 16-12-1-03-333 -j -00 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  | 4 | 4 |  | 64 |
| 16-12-1-10-13 -d -00 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  | 17 | 17 |  | 77 |
| 16-12-1-10-13 -g -00 | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  | 2 | 2 |  | 47 |
| 16-12-1-10-13 -h -00 | 78 |  |  |  |  | 78 |  |  | 6 | 6 |  | 84 |
| 16-12-1-10-13 -k -00 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |
| 16-12-1-10-1 -b -00 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  | 3 | 3 |  | 39 |
| 16-12-1-10-6 -a -00 | 71 |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  | 71 |
| 16-12-1-10-6 -c -00 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 6 | 6 |  | 106 |
| 16-12-1-10-6 -d -00 | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |
| 16-12-1-10-6 -j -00 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 120 |
| 16-12-1-10-8 -i -00 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | 8 | 8 |  | 58 |
| 16-12-1-10-9 -h -00 | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  | 15 | 15 |  | 37 |
| Razem: TWP | 1151 |  | 1 |  |  | 1152 |  |  | 96 | 96 |  | 1248 |
| Razem | | 5600 | 358 | 1204 | 2308 | 5847 | 15317 |  | 143 | 531 | 674 |  | 15991 |

**Załącznik nr 2.2.3.3. do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET** | **Leśnictwo** | **Grupa czynności** | **Adres leśny** | **Odległość zrywki [metr]** | **Odległość zrywki po lesie [metr]** | **Odległość zrywki poza lasem [metr]** | **Typ nawierzchni** | **Nachylene terenu %** |
| 2 | 03.Krzyżówki | IB | 16-12-1-03-312 -f -99 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | IB | 16-12-1-03-327 -b -99 | 500 | 400 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 03.Krzyżówki | IB | 16-12-1-03-328 -c -99 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | IB | 16-12-1-03-329 -b -99 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | IB | 16-12-1-03-340 -j -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | IB | 16-12-1-03-342 -g -99 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | IB | 16-12-1-03-342 -l -99 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | IB | 16-12-1-03-343 -f -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | IB | 16-12-1-03-357 -d -00 | 500 | 500 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | IIIAU | 16-12-1-03-313 -o -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | IIIAU | 16-12-1-03-314 -a -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | IIIC | 16-12-1-03-319 -j -00 | 400 | 400 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | IVD | 16-12-1-03-333 -m -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 2 | 03.Krzyżówki | IVD | 16-12-1-03-333 -p -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 2 | 03.Krzyżówki | PR | 16-12-1-03- - - | 1000 | 1000 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | PTP | 16-12-1-03- - - | 1000 | 1000 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | PTW | 16-12-1-03- - - | 1000 | 1000 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-307 -c -00 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 2 | 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-307 -d -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-307 -o -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-307 -r -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-308 -d -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-308 -f -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-308 -g -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-308 -h -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-308 -i -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-308 -j -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-308 -n -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-308 -p -00 | 200 | 200 | 0 |  | 0 |
| 2 | 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-316 -a -00 | 200 | 200 | 0 |  | 0 |
| 2 | 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-316 -b -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-316 -d -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | TWP | 16-12-1-03-301 -f -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 2 | 03.Krzyżówki | TWP | 16-12-1-03-303 -b -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 03.Krzyżówki | TWP | 16-12-1-03-304 -i -00 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 2 | 03.Krzyżówki | TWP | 16-12-1-03-306 -f -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | TWP | 16-12-1-03-313 -f -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | TWP | 16-12-1-03-317 -m -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 2 | 03.Krzyżówki | TWP | 16-12-1-03-333 -c -00 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 2 | 03.Krzyżówki | TWP | 16-12-1-03-333 -j -00 | 200 | 200 | 0 |  | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | IB | 16-12-1-10-29 -g -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | IB | 16-12-1-10-29 -j -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | IB | 16-12-1-10-48 -a -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 2 | 10.Zalesie | IB | 16-12-1-10-50 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | IB | 16-12-1-10-50 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | IB | 16-12-1-10-58 -h -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | IB | 16-12-1-10-58 -k -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | IIIAU | 16-12-1-10-15 -h -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | PR | 16-12-1-10- - - | 500 | 500 | 0 |  | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | PTP | 16-12-1-10- - - | 500 | 500 | 0 |  | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | PTW | 16-12-1-10- - - | 500 | 500 | 0 |  | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-11 -i -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-12 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-13 -f -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-13 -l -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-14 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-14 -d -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-14 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-14 -g -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-14 -h -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-8 -l -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-9 -g -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-9 -i -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-9 -j -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-9 -k -00 | 600 | 300 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-9 -m -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-9 -n -00 | 700 | 100 | 600 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-13 -d -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-13 -g -00 | 4000 | 100 | 3900 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-13 -h -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-13 -k -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-1 -b -00 | 900 | 200 | 700 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-6 -a -00 | 900 | 100 | 800 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-6 -c -00 | 900 | 200 | 700 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-6 -d -00 | 600 | 300 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-6 -j -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-8 -i -00 | 7000 | 200 | 6800 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 2 | 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-9 -h -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |

**Załącznik nr 2.2.3.4. do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leśnictwo** | **Grupa czynności** | **Adres leśny** | **Utrudnienia (przyczyna)  w zakresie pozyskania drewna** | **Współczynnik** | **Utrudnienia (przyczyna)  w zakresie zrywki drewna** | **Współczynnik** |
| 03.Krzyżówki | IB | 16-12-1-03-327 -b -99 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 03.Krzyżówki | IB | 16-12-1-03-328 -c -99 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 03.Krzyżówki | IB | 16-12-1-03-329 -b -99 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 03.Krzyżówki | IB | 16-12-1-03-342 -g -99 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 03.Krzyżówki | IB | 16-12-1-03-342 -l -99 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 03.Krzyżówki | IB | 16-12-1-03-343 -f -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 03.Krzyżówki | IIIAU | 16-12-1-03-313 -o -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-307 -d -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-307 -r -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,2 |  | 1 |
| 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-308 -d -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-308 -f -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-308 -g -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-308 -h -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-308 -i -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-308 -j -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-308 -n -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-316 -b -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 03.Krzyżówki | TPP | 16-12-1-03-316 -d -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 03.Krzyżówki | TWP | 16-12-1-03-301 -f -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 03.Krzyżówki | TWP | 16-12-1-03-303 -b -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 03.Krzyżówki | TWP | 16-12-1-03-306 -f -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 03.Krzyżówki | TWP | 16-12-1-03-317 -m -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 10.Zalesie | IB | 16-12-1-10-29 -g -00 | Miejscowe przeszkody terenowe | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 10.Zalesie | IB | 16-12-1-10-48 -a -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 10.Zalesie | IB | 16-12-1-10-50 -g -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 10.Zalesie | IB | 16-12-1-10-58 -k -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-11 -i -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-12 -a -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-13 -f -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-14 -d -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-14 -f -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-14 -g -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-14 -h -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-8 -l -00 | teren podmokły, bagno | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-9 -g -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-9 -k -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 10.Zalesie | TPP | 16-12-1-10-9 -m -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-13 -d -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-13 -g -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-13 -h -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-13 -k -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-1 -b -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-6 -a -00 | Rabatowałki | 1,1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-6 -c -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-8 -i -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 10.Zalesie | TWP | 16-12-1-10-9 -h -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |

**Załącznik nr 2.2.3.5. do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz** | **Adres leśny** | **Powierzchnia {Ha]** | **Nachylenie [%]** | **Typ siedliskowy lasu** | **Pokrywa** | **Rzeźba** | **Ilość [m3]** |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -m -00 | 1,43 | 5 | LMŚW | ZAD | NIZ FAL | 112,00 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -p -00 | 1,36 | 3 | LMŚW | ZAD | NIZ RÓW | 82,00 |

**Załącznik nr 2.2.3.6. do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leśnictwo** | **Adres leśny** | **Grupa czynn.** | **Pozyskanie maszynowe [m3]** | **%** | **Pozyskanie ręczne [m3]** | **%** | **Razem [m3]** |
| Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | PR |  |  | 250 | 100 | 250 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | PTP |  |  | 300 | 100 | 300 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | PTW |  |  | 50 | 100 | 50 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-301 -f -00 | TWP |  |  | 75 | 100 | 75 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-303 -b -00 | TWP |  |  | 78 | 100 | 78 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-304 -i -00 | TWP |  |  | 27 | 100 | 27 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-306 -f -00 | TWP |  |  | 76 | 100 | 76 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -c -00 | TPP | 52 | 91 | 5 | 9 | 57 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -d -00 | TPP | 70 | 97 | 2 | 3 | 72 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -o -00 | TPP | 101 | 96 | 4 | 4 | 105 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -r -00 | TPP | 13 | 93 | 1 | 7 | 14 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -d -00 | TPP | 48 | 92 | 4 | 8 | 52 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -f -00 | TPP | 14 | 88 | 2 | 13 | 16 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -g -00 | TPP | 36 | 97 | 1 | 3 | 37 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -h -00 | TPP | 11 | 85 | 2 | 15 | 13 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -i -00 | TPP | 26 | 93 | 2 | 7 | 28 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -j -00 | TPP | 23 | 92 | 2 | 8 | 25 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -n -00 | TPP | 25 | 93 | 2 | 7 | 27 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -p -00 | TPP | 50 | 98 | 1 | 2 | 51 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-312 -f -99 | IB | 536 | 100 | 1 | 0 | 537 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-313 -f -00 | TWP |  |  | 43 | 100 | 43 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-313 -o -00 | IIIAU | 1046 | 95 | 53 | 5 | 1 099 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-314 -a -00 | IIIAU | 978 | 97 | 26 | 3 | 1 004 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -a -00 | TPP | 288 | 98 | 5 | 2 | 293 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -b -00 | TPP | 215 | 97 | 6 | 3 | 221 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -d -00 | TPP | 147 | 94 | 10 | 6 | 157 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-317 -m -00 | TWP |  |  | 15 | 100 | 15 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-319 -j -00 | IIIC |  |  | 135 | 100 | 135 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-327 -b -99 | IB | 787 | 100 | 3 | 0 | 790 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-328 -c -99 | IB | 774 | 99 | 4 | 1 | 778 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-329 -b -99 | IB | 988 | 99 | 6 | 1 | 994 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -c -00 | TWP |  |  | 16 | 100 | 16 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -j -00 | TWP |  |  | 64 | 100 | 64 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -m -00 | IVD |  |  | 112 | 100 | 112 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -p -00 | IVD |  |  | 82 | 100 | 82 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-340 -j -00 | IB | 307 | 98 | 7 | 2 | 314 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-342 -g -99 | IB | 291 | 97 | 10 | 3 | 301 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-342 -l -99 | IB | 272 | 99 | 4 | 1 | 276 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-343 -f -00 | IB | 699 | 99 | 4 | 1 | 703 |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-357 -d -00 | IB | 1049 | 96 | 40 | 4 | 1 089 |
| Zalesie | 16-12-1-10- - - | PR |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Zalesie | 16-12-1-10- - - | PTP |  |  | 60 | 100 | 60 |
| Zalesie | 16-12-1-10- - - | PTW |  |  | 40 | 100 | 40 |
| Zalesie | 16-12-1-10-11 -i -00 | TPP | 132 | 100 |  |  | 132 |
| Zalesie | 16-12-1-10-12 -a -00 | TPP | 135 | 100 |  |  | 135 |
| Zalesie | 16-12-1-10-13 -d -00 | TWP | 60 | 78 | 17 | 22 | 77 |
| Zalesie | 16-12-1-10-13 -f -00 | TPP | 55 | 89 | 7 | 11 | 62 |
| Zalesie | 16-12-1-10-13 -g -00 | TWP | 45 | 96 | 2 | 4 | 47 |
| Zalesie | 16-12-1-10-13 -h -00 | TWP | 78 | 93 | 6 | 7 | 84 |
| Zalesie | 16-12-1-10-13 -k -00 | TWP |  |  | 15 | 100 | 15 |
| Zalesie | 16-12-1-10-13 -l -00 | TPP | 127 | 100 |  |  | 127 |
| Zalesie | 16-12-1-10-14 -c -00 | TPP | 48 | 98 | 1 | 2 | 49 |
| Zalesie | 16-12-1-10-14 -d -00 | TPP | 256 | 100 |  |  | 256 |
| Zalesie | 16-12-1-10-14 -f -00 | TPP | 106 | 87 | 16 | 13 | 122 |
| Zalesie | 16-12-1-10-14 -g -00 | TPP | 111 | 100 |  |  | 111 |
| Zalesie | 16-12-1-10-14 -h -00 | TPP |  |  | 33 | 100 | 33 |
| Zalesie | 16-12-1-10-15 -h -00 | IIIAU | 728 | 89 | 87 | 11 | 815 |
| Zalesie | 16-12-1-10-1 -b -00 | TWP |  |  | 39 | 100 | 39 |
| Zalesie | 16-12-1-10-29 -g -00 | IB |  |  | 143 | 100 | 143 |
| Zalesie | 16-12-1-10-29 -j -00 | IB |  |  | 79 | 100 | 79 |
| Zalesie | 16-12-1-10-48 -a -00 | IB | 160 | 98 | 3 | 2 | 163 |
| Zalesie | 16-12-1-10-50 -b -00 | IB | 279 | 100 |  |  | 279 |
| Zalesie | 16-12-1-10-50 -g -00 | IB | 291 | 99 | 3 | 1 | 294 |
| Zalesie | 16-12-1-10-58 -h -00 | IB | 651 | 98 | 16 | 2 | 667 |
| Zalesie | 16-12-1-10-58 -k -00 | IB | 254 | 96 | 10 | 4 | 264 |
| Zalesie | 16-12-1-10-6 -a -00 | TWP | 71 | 100 |  |  | 71 |
| Zalesie | 16-12-1-10-6 -c -00 | TWP |  |  | 106 | 100 | 106 |
| Zalesie | 16-12-1-10-6 -d -00 | TWP | 200 | 100 |  |  | 200 |
| Zalesie | 16-12-1-10-6 -j -00 | TWP |  |  | 120 | 100 | 120 |
| Zalesie | 16-12-1-10-8 -i -00 | TWP | 50 | 86 | 8 | 14 | 58 |
| Zalesie | 16-12-1-10-8 -l -00 | TPP | 122 | 97 | 4 | 3 | 126 |
| Zalesie | 16-12-1-10-9 -g -00 | TPP | 136 | 96 | 5 | 4 | 141 |
| Zalesie | 16-12-1-10-9 -h -00 | TWP |  |  | 37 | 100 | 37 |
| Zalesie | 16-12-1-10-9 -i -00 | TPP | 130 | 90 | 15 | 10 | 145 |
| Zalesie | 16-12-1-10-9 -j -00 | TPP | 56 | 98 | 1 | 2 | 57 |
| Zalesie | 16-12-1-10-9 -k -00 | TPP | 174 | 83 | 35 | 17 | 209 |
| Zalesie | 16-12-1-10-9 -m -00 | TPP | 90 | 98 | 2 | 2 | 92 |
| Zalesie | 16-12-1-10-9 -n -00 | TPP | 59 | 98 | 1 | 2 | 60 |
|  |  | **Suma:** | **13450** | **84** | **2541** | **16** | **15 991** |

**Załącznik nr 2.2.3.7. do SWZ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Leśnictwo** | **Adres leśny** | **Grupa czynn.** | **Wariant** |
| Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | PR | 1a |
| Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | PTP | 1a |
| Krzyżówki | 16-12-1-03- - - | PTW | 1a |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-301 -f -00 | TWP | 1a |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-303 -b -00 | TWP | 1a |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-304 -i -00 | TWP | 1a |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-306 -f -00 | TWP | 1a |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -c -00 | TPP | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -d -00 | TPP | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -o -00 | TPP | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -r -00 | TPP | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -d -00 | TPP | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -f -00 | TPP | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -g -00 | TPP | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -h -00 | TPP | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -i -00 | TPP | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -j -00 | TPP | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -n -00 | TPP | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -p -00 | TPP | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-312 -f -99 | IB | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-313 -f -00 | TWP | 1a |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-313 -o -00 | IIIAU | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-314 -a -00 | IIIAU | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -a -00 | TPP | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -b -00 | TPP | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-316 -d -00 | TPP | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-317 -m -00 | TWP | 1a |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-319 -j -00 | IIIC | 1a |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-327 -b -99 | IB | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-328 -c -99 | IB | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-329 -b -99 | IB | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -c -00 | TWP | 1a |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -j -00 | TWP | 1a |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -m -00 | IVD | 1a |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -p -00 | IVD | 1a |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-340 -j -00 | IB | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-342 -g -99 | IB | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-342 -l -99 | IB | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-343 -f -00 | IB | 3ab |
| Krzyżówki | 16-12-1-03-357 -d -00 | IB | 3ab |
| Zalesie | 16-12-1-10- - - | PR | 1a |
| Zalesie | 16-12-1-10- - - | PTP | 1a |
| Zalesie | 16-12-1-10- - - | PTW | 1a |
| Zalesie | 16-12-1-10-1 -b -00 | TWP | 1a |
| Zalesie | 16-12-1-10-6 -a -00 | TWP | 1ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-6 -c -00 | TWP | 1a |
| Zalesie | 16-12-1-10-6 -d -00 | TWP | 1ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-6 -j -00 | TWP | 1a |
| Zalesie | 16-12-1-10-8 -i -00 | TWP | 3ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-8 -l -00 | TPP | 3ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-9 -g -00 | TPP | 3ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-9 -h -00 | TWP | 1a |
| Zalesie | 16-12-1-10-9 -i -00 | TPP | 3ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-9 -j -00 | TPP | 3ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-9 -k -00 | TPP | 3ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-9 -m -00 | TPP | 3ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-9 -n -00 | TPP | 3ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-11 -i -00 | TPP | 2ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-12 -a -00 | TPP | 1ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-13 -d -00 | TWP | 3ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-13 -f -00 | TPP | 3ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-13 -g -00 | TWP | 3ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-13 -h -00 | TWP | 3ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-13 -k -00 | TWP | 1a |
| Zalesie | 16-12-1-10-13 -l -00 | TPP | 1ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-14 -c -00 | TPP | 3ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-14 -d -00 | TPP | 1ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-14 -f -00 | TPP | 3ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-14 -g -00 | TPP | 2ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-14 -h -00 | TPP | 1a |
| Zalesie | 16-12-1-10-15 -h -00 | IIIAU | 1ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-29 -g -00 | IB | 1a |
| Zalesie | 16-12-1-10-29 -j -00 | IB | 1a |
| Zalesie | 16-12-1-10-48 -a -00 | IB | 3ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-50 -b -00 | IB | 1ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-50 -g -00 | IB | 3ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-58 -h -00 | IB | 3ab |
| Zalesie | 16-12-1-10-58 -k -00 | IB | 3ab |

**Obraz zawierający tekst, Czcionka, list, papier

Opis wygenerowany automatycznie**

**Załącznik nr 2.4.1. do SWZ**

**Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pakiet: 2** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Leśnictwo** | **Adres leśny** | **akt. adr.** | **Rok założenia uprawy** | **Grupa czynności (założenie uprawy)** | **Wersja planu** | **powierzchnia  uprawy (ha)** |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-301 -c -00 | T | 2024 | ODN-ZRB | wykonane | 0,67 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-302 -a -00 | T | 2024 | ODN-ZRB | wykonane | 0,65 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-302 -b -01 | T | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 2,91 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-302 -g -01 | T | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 0,69 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-303 -a -00 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 0,72 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-304 -b -01 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 2,35 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-305 -g -00 | T | 2024 | ODN-ZRB | plan zasadn. | 0,43 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-305 -i -00 | T | 2025 | ODN-ZRB | prowizorium | 1,46 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-305 -j -00 | T | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 3,68 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-305 -k -00 | T | 2025 | ODN-ZRB | prowizorium | 2,35 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -i -01 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 2,71 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-307 -j -01 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 0,65 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -o -00 | T | 2025 | ODN-ZRB | prowizorium | 0,55 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-308 -w -00 | T | 2025 | ODN-ZRB | prowizorium | 1,85 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-310 -b -00 | T | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 0,62 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-310 -h -01 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 1,75 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-310 -j -00 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 2,36 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-311 -l -00 | T | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 2,43 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-311 -y -00 | T | 2024 | ODN-ZRB | plan zasadn. | 0,97 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-312 -f -01 | T | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 2,9 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-312 -i -00 | T | 2025 | ODN-ZRB | prowizorium | 3,24 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-313 -j -01 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 1,01 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-313 -n -01 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 1,39 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-314 -f -00 | T | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 3,06 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-317 -i -00 | T | 2025 | ODN-ZRB | prowizorium | 1,74 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-318 -c -00 | T | 2023 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 2,37 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-318 -c -00 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 0 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-318 -f -01 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 2,31 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-320 -i -00 | T | 2023 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 0,7 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-321 -i -00 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 3,32 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-321 -k -00 | T | 2025 | ODN-ZŁOŻ | prowizorium | 1 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-322 -g -01 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 3,43 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-322 -g -02 | T | 2025 | ODN-ZRB | prowizorium | 3,01 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-325 -h -01 | T | 2024 | ODN-ZRB | wykonane | 3,06 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-326 -b -00 | T | 2024 | ODN-ZRB | wykonane | 3,13 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-327 -b -01 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 3,92 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-327 -f -01 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 3,78 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-328 -c -03 | N | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 3,85 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-329 -b -01 | T | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 3,82 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -b -00 | T | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 0,36 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -g -01 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 1,86 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -i -00 | T | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 1,63 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-333 -n -00 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 1,06 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-334 -b -01 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 2,59 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-334 -c -00 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 0,82 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-334 -d -00 | T | 2025 | ODN-ZŁOŻ | prowizorium | 2,58 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-334 -f -00 | T | 2022 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 1,3 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-334 -g -00 | T | 2022 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 1,25 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-334 -h -00 | T | 2022 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 1,35 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-337 -c -01 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 2,8 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-338 -g -02 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 3,18 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-339 -i -00 | T | 2022 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 2,75 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-342 -g -01 | T | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 2,15 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-342 -j -01 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 3 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-342 -l -01 | T | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 1,05 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-345 -a -00 | T | 2025 | ODN-ZŁOŻ | prowizorium | 0,7 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-345 -c -00 | T | 2022 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 1,61 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-345 -f -00 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 0,63 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-346 -d -00 | T | 2024 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 0,85 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-357 -a -00 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 2,63 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-357 -c -00 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 3,6 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-358 -h -01 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 2 |
|  | Krzyżówki | 16-12-1-03-358 -l -00 | T | 2022 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 1,55 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-6 -n -00 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 1,58 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-11 -j -00 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 2,92 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-13 -m -00 | T | 2022 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 2,7 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-22 -d -01 | T | 2025 | ODN-ZRB | prowizorium | 2,54 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-22 -g -00 | T | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 1,73 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-23 -f -01 | T | 2024 | ODN-ZRB | wykonane | 3,22 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-24 -b -00 | T | 2024 | ODN-ZRB | wykonane | 3,32 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-27 -b -00 | T | 2024 | ODN-ZRB | wykonane | 1,79 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-27 -c -01 | T | 2024 | ODN-ZRB | wykonane | 1,2 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-28 -b -00 | T | 2021 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 2,88 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-33 -t -00 | T | 2024 | ODN-ZRB | wykonane | 1,01 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-34 -g -00 | T | 2024 | ODN-ZRB | wykonane | 1,84 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-34 -h -00 | T | 2024 | ODN-ZRB | wykonane | 0,54 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-37 -p -00 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 1,81 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-38 -g -00 | T | 2022 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 3,28 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-38 -g -00 | T | 2023 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 0 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-38 -n -00 | T | 2025 | ODN-ZŁOŻ | prowizorium | 4,41 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-48 -c -01 | T | 2024 | ODN-ZRB | wykonane | 2,92 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-49 -g -00 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 2,7 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-49 -h -00 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 1,53 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-50 -h -00 | T | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 3,03 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-50 -s -00 | T | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 1,68 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-53 -a -00 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 1,45 |
|  | Zalesie | 16-12-1-10-53 -c -00 | T | 2022 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 1,7 |