**Załącznik nr 4.2 do Umowy**

**Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy**

Sporządzony w oparciu o załącznik nr 2.2.2. do SWZ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakiet 02** | | |
| **Typ planu** | **Grupa czynności** | **Termin wykonania** |
| **HOD\*** | CP | I-IX |
|  | CW | II-VI |
|  | H-POZ | I-XII |
|  | MA-PORZ | VII-XII |
|  | ODN-GLEB | VII-XII |
|  | ODN-POZ, ODN-ZRB,  ODN-ZŁOŻ, POPR | III-V |
|  | PIEL | V-X |
| **NAS\*** | N-NASIONA | X-XI |
|  | N-ZNGOSP | VIII-XI |
|  | N-ZSDN | I-II, X-XII |
|  | N-ZSGOSP | I-II, X-XII |
| **OCHRL\*** | O-PROGNŚ, O-ZGRYZC,  O-ZGRYZM | IX-XII |
|  | O-GRODZN, O-GRODZS,  O-GRODZR, O-SPALGAŁ,  O-POZ, O-SMIECI | I-XII |
|  | O- ZWRYJM, O-ZWRYJK | III-VII |
|  | O-ZWGRZBD | II-XI |
| **OCHRPR** | OP-BUDKIN, OP-BUDKIS | IX-XII |
| **OCHRP** | P-PORZ, P-INFO | I-XII |
|  | P-POŻAR | III-X |
| **UBOCP** | CHOINKIL | I-XII |
| **POZ\*/\*\*** | POZ | I kw. min. 25% II kw. min. 15%  III kw. min. 15%  IV kw. min. 15% |
| **SZKL** | SL-DESZCZ | IV-IX |
|  | SL-PODC | III-V |
|  | SL-ZWGRZC | V-IX |
|  | SL-KONT | IV-V |
|  | SL-NAW | IV-IX |
|  | SL-PIEL | V-X |
|  | SL-POZ | III-XI |
|  | SL-UPR | IV-X |
|  | SL-WIEL | IV-V |
|  | SL-WYJM | III-V |
|  | SL-WYS | IV-V, IX-X |
| **UTRZ** | UT-TURYST | I-XII |

\*ze względu na występujące na terenie Nadleśnictwa obszary ochrony ostoi zwierząt, ostateczny termin wykonania prac na tych powierzchniach ostanie określony przez RDOŚ w Kielcach.

\*\* masa grubizny [m3] przewidziana do pozyskania w 2025 r. według załącznika 2.2.3.2 do SWZ

Zamawiający informuje, iż powyższy harmonogram ma na celu jedynie udzielenie orientacyjnej wiedzy na temat planowego zakresu prac w poszczególnych okresach realizacji Przedmiotu Umowy. Ponadto termin wykonania poszczególnych prac stanowiących przedmiot Zlecenia określony zostanie każdorazowo w Zleceniu.