Załącznik nr 2.1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści:

Załącznik nr 2.1.1. – 	planowany rozmiar prac;

Załącznik nr 2.1.2. -	szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 2.1.3.1. – 	charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna;

Załącznik nr 2.1.3.2. – 	układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie;

Załącznik nr 2.1.3.3. – 	zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 2.1.3.4. – 	zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki;

Załącznik nr 2.1.3.5. – 	zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Załącznik nr 2.1.3.6. – 	informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał);

Załącznik nr 2.1.3.7. -	informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna;

Załącznik nr 2.1.4.1. - 	potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych;

Załącznik nr 2.1.1. do SWZ

| Planowany rozmiar prac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cięcia zupełne - rębne (rębnie I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia |  | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | CWD-D |  | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 1 015,00 |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe cięcia rębne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia |  | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | CWD-P |  | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 587,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | CWD-D |  | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 4 239,00 |  |  |  |  |  |  |
| Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia |  | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | CWD-P |  | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 1 085,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | CWD-D |  | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 6 563,00 |  |  |  |  |  |  |
| Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia |  | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 | CWD-D |  | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 458,00 |  |  |  |  |  |  |
| Cięcia przygodne i pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia |  | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2 | CWD-D |  | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 597,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia |  | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | WYK SZLN |  | Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych | M | 334,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | REM SZLZN |  | Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych | M | 319,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 12 | PORZ>100 |  | Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz drzewostanów planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia | HA | 1,17 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 18 | PORZ-STOS |  | Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe | M3P | 28,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 19 | PORZ-SPAL |  | Spalanie gałęzi ułożonych w stosy | M3P | 28,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22 | WPOD-BN |  | Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem na powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren równy lub falisty) | HA | 6,35 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 39 | ROZDR-PP |  | Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą | HA | 3,67 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 40 | ROZDR-PDR |  | Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą | HA | 8,05 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 59 | WYK-TAL40 |  | Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm | TSZT | 4,15 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 70 | WYK-PLWY |  | Wykonanie placówek wywyższonych | TSZT | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 80 | WYK-FRECZ |  | Przygotowanie gleby frezem w pasy | KMTR | 61,11 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 85 | WYK WAŁK |  | Przygotowanie gleby pługofrezarką | KMTR | 2,25 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 101 | SADZ 1R |  | Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym | TSZT | 46,86 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 102 | SADZ WIEL |  | Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym | TSZT | 24,04 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 104 | SADZ POP |  | Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach | TSZT | 1,80 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 105 | SAD-BRYŁ |  | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym | TSZT | 18,24 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 110 | DOW-SADZ |  | Dowóz sadzonek | TSZT | 90,94 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 122 | KOSZ UA |  | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II | HA | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 123 | KOSZ UB |  | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV | HA | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 124 | KOSZ UC |  | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI | HA | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 127 | CW-W |  | Czyszczenia wczesne | HA | 14,48 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 131 | CP-W |  | Czyszczenia późne | HA | 18,33 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 132 | ZAB-REPEL |  | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów | HA | 14,90 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 144 | GRODZ-SRN |  | Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową | HM | 3,20 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 147 | GRODZ-DEM |  | Demontaż (likwidacja) ogrodzeń | HM | 56,30 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 148 | K GRODZEŃ |  | Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych | H | 81,90 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 155 | PUŁ-RYJ |  | Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. | SZT | 149,00 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 159 | SZUK-OWAD |  | Próbne poszukiwania owadów w ściółce | SZT | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 167 | ZAW-BUD |  | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 169 | CZYSZ-BUD |  | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT | 189,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 370 | GODZ RH8 |  | Prace wykonywane ręcznie | H | 525,72 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 372 | GODZ PILA |  | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki | H | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 373 | GODZ RU8 |  | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem | H | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 375 | GODZNOC |  | Prace godzinowe w porze nocnej | H | 32,00 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 376 | GODZ HH8 |  | Prace wykonywane harwesterem | H | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 378 | GODZ MF8 |  | Prace wykonywane forwarderem | H | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 380 | GODZ MH8 |  | Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny | H | 56,50 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 381 | GODZ MH23 |  | Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny | H | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 382 | GODZ MC8 |  | Prace wykonywane ciągnikiem z przyczepą samozaładowczą | H | 23,50 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2.1.2. do SWZ

| Dział | Grupa czynn. | Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz | Adres | Kod czynności do wyceny | Nazwa czynności | Stopień trudności | J.M. | Ilość | roboczo- godziny | Nr poz. OSTWPL | Kod czynności do rozliczeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOD | CP | Kapałów | 16-12-1-02-471 -c -00 | CP>30D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% | 2 | HA | 0,33 | 11,69 | 131 | CP-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-488 -b -00 | CP>05D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 1,00 | 23,03 | 131 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -01 | CP>05D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 0,18 | 4,15 | 131 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -99 | CP>30D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% | 2 | HA | 0,60 | 17,53 | 131 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-356 -b -00 | CP>30D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% | 2 | HA | 0,75 | 21,92 | 131 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-370 -b -00 | CP>30D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% | 4 | HA | 1,00 | 38,11 | 131 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-373 -a -00 | CP>30D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% | 4 | HA | 0,55 | 20,96 | 131 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -g -00 | CP>30D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% | 2 | HA | 1,00 | 29,22 | 131 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -h -00 | CP>30D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% | 2 | HA | 0,80 | 23,38 | 131 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-379 -j -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 2 | HA | 1,63 | 37,5 | 131 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-384 -b -00 | CP<05D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 1 | HA | 2,80 | 43,44 | 131 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -d -00 | CP>30D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% | 3 | HA | 1,17 | 38,89 | 131 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -d -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 3 | HA | 0,13 | 3,4 | 131 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-403 -b -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 3 | HA | 3,57 | 93,44 | 131 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-407 -c -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 3 | HA | 2,82 | 73,81 | 131 | CP-W |
|  | CW | Kapałów | 16-12-1-02-471 -d -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 2 | HA | 1,00 | 21,13 | 127 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-472 -k -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 2 | HA | 0,30 | 6,34 | 127 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-479 -o -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 2 | HA | 0,46 | 9,72 | 127 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-479 -o -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 1,09 | 19,76 | 127 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-480 -p -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 2 | HA | 0,46 | 9,72 | 127 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-480 -p -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 1,86 | 33,73 | 127 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-480 -s -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 2 | HA | 0,11 | 2,32 | 127 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-480 -s -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 0,27 | 4,9 | 127 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-483 -g -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 3 | HA | 0,30 | 7,69 | 127 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-496 -d -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 3 | HA | 0,09 | 2,31 | 127 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-502 -b -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 2 | HA | 0,70 | 14,79 | 127 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-505 -c -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 3 | HA | 0,30 | 7,69 | 127 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-506 -a -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 2 | HA | 0,40 | 8,45 | 127 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-507 -a -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 2 | HA | 0,35 | 7,4 | 127 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-514 -a -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 4 | HA | 0,80 | 24,86 | 127 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-514 -d -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 4 | HA | 0,80 | 24,86 | 127 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-514 -f -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 4 | HA | 0,30 | 9,32 | 127 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-528 -f -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 4 | HA | 0,85 | 21,36 | 127 | CW-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -g -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 2,69 | 48,78 | 127 | CW-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-403 -d -00 | CW>50D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% | 4 | HA | 0,20 | 10,04 | 127 | CW-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-403 -d -00 | CZ>50S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75% | 4 | HA | 1,15 | 40,65 | 127 | CW-W |
|  | H-POZ | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 20,00 | - | 373 | GODZ RU8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 20,00 | - | 373 | GODZ RU8 |
|  | MA-PORZ | Kapałów | 16-12-1-02-481 -b -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 1 | HA | 0,65 | 7,82 | 39 | ROZDR-PP |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -m -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 4 | HA | 0,50 | 10,94 | 39 | ROZDR-PP |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-487 -d -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 4 | HA | 0,25 | 5,47 | 39 | ROZDR-PP |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-517 -b -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 3 | HA | 0,55 | 9,86 | 39 | ROZDR-PP |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-373 -a -00 | PORZ>100 | oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% | 3 | HA | 1,17 | 66,71 | 12 | PORZ>100 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -h -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 1,98 | 9,63 | 40 | ROZDR-PDR |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-379 -l -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 1,72 | 8,37 | 40 | ROZDR-PDR |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-379 -l -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 1 | HA | 1,72 | 20,7 | 39 | ROZDR-PP |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-380 -c -01 | WPOD-3BN | Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | 1 | HA | 0,68 | - | 22 | WPOD-BN |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-380 -c -99 | WPOD-3BN | Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | 1 | HA | 1,42 | - | 22 | WPOD-BN |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-385 -a -00 | WPOD-3BN | Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | 2 | HA | 2,48 | - | 22 | WPOD-BN |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-396 -c -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 2,07 | 10,07 | 40 | ROZDR-PDR |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -k -00 | WPOD-3BN | Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | 1 | HA | 1,77 | - | 22 | WPOD-BN |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-457 -c -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 2,28 | 11,09 | 40 | ROZDR-PDR |
|  | ODN-GLEB | Kapałów | 16-12-1-02-481 -b -00 | GODZ GLE | Godz. transp. dow. gleby | 1 | H | 9,00 | - | 70 | WYK-PLWY |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-481 -b -00 | WYK-PLWY1 | Wyk.plac.wywyższ.0,4x1,2 | 1 | SZT | 181,00 | 89,23 | 70 | WYK-PLWY |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-481 -b -00 | WYK WAŁK | Przyg. gleby pługofrezarką | 1 | KMTR | 2,25 | - | 85 | WYK WAŁK |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-482 -f -00 | WYK-TAL40 | zdarcie pokr.na talerz.40x40 | 2 | TSZT | 0,30 | 4,66 | 59 | WYK-TAL40 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -m -00 | GODZ GLE | Godz. transp. dow. gleby | 4 | H | 12,00 | - | 70 | WYK-PLWY |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -m -00 | WYK-PLWY1 | Wyk.plac.wywyższ.0,4x1,2 | 4 | SZT | 310,00 | 269,08 | 70 | WYK-PLWY |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-487 -d -00 | GODZ GLE | Godz. transp. dow. gleby | 2 | H | 6,00 | - | 70 | WYK-PLWY |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-487 -d -00 | WYK-PLWY1 | Wyk.plac.wywyższ.0,4x1,2 | 4 | SZT | 156,00 | 135,41 | 70 | WYK-PLWY |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-517 -b -00 | WYK-TAL40 | zdarcie pokr.na talerz.40x40 | 3 | TSZT | 3,85 | 79,43 | 59 | WYK-TAL40 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -h -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy | 1 | KMTR | 12,37 | 9,61 | 80 | WYK-FRECZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-379 -l -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy | 1 | KMTR | 21,56 | 16,75 | 80 | WYK-FRECZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-396 -c -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy | 3 | KMTR | 12,93 | 15,63 | 80 | WYK-FRECZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-457 -c -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy | 2 | KMTR | 14,25 | 13,81 | 80 | WYK-FRECZ |
|  | ODN-POZ | Kapałów | 16-12-1-02- - - | DOŁ-1I | dołow. 1 lat. igl. z donies. | 1 | TSZT | 16,20 | 4,96 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | DOŁ-1L | dołow. 1 lat. liśc. z donies. | 1 | TSZT | 34,86 | 14,57 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | DOŁ-2I | dołow. 2-3 lat. igl. z donies. | 1 | TSZT | 0,30 | 0,14 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | DOŁ-2L | dołow. 2-3 l liśc. z donies. | 1 | TSZT | 3,00 | 1,97 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | DOW-SADZ | dowóz sadzonek | 1 | TSZT | 54,36 | - | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | ZAŁ-1IL | załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. | 1 | TSZT | 16,20 | 1,31 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | ZAŁ-1LL | załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. | 1 | TSZT | 34,86 | 4,43 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | ZAŁ-2IL | załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 0,30 | 0,04 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | ZAŁ-2LL | załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 3,00 | 0,54 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | DOŁ-1I | dołow. 1 lat. igl. z donies. | 1 | TSZT | 17,64 | 5,4 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | DOŁ-2L | dołow. 2-3 l liśc. z donies. | 1 | TSZT | 3,40 | 2,23 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | DOW-SADZ | dowóz sadzonek | 1 | TSZT | 36,58 | - | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | ZAŁ-1IL | załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. | 1 | TSZT | 17,64 | 1,43 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | ZAŁ-2IL | załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 1,50 | 0,21 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | ZAŁ-2IP | zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem | 1 | TSZT | 14,04 | 0,62 | 110 | DOW-SADZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | ZAŁ-2LL | załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 3,40 | 0,62 | 110 | DOW-SADZ |
|  | ODN-ZŁOŻ | Kapałów | 16-12-1-02-476 -g -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 16,20 | 162,08 | 101 | SADZ 1R |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-482 -c -00 | SADZ-1M | sadzenie 1 latek w jamkę | 2 | TSZT | 6,51 | 137,71 | 101 | SADZ 1R |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-482 -c -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 2 | TSZT | 3,00 | 82,82 | 102 | SADZ WIEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-484 -a -00 | SADZ-1M | sadzenie 1 latek w jamkę | 2 | TSZT | 21,00 | 444,21 | 101 | SADZ 1R |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-507 -g -00 | SAD-B<150 | sadz.zakryty s.korz.brył do150 | 2 | TSZT | 4,20 | 39,19 | 105 | SAD-BRYŁ |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-512 -i -00 | SADZ-1M | sadzenie 1 latek w jamkę | 2 | TSZT | 3,15 | 66,63 | 101 | SADZ 1R |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-356 -b -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 17,64 | 389,56 | 102 | SADZ WIEL |
|  | ODN-ZRB | Salachowy Bór | 16-12-1-04-457 -c -00 | SAD-B<150 | sadz.zakryty s.korz.brył do150 | 1 | TSZT | 14,04 | 88,54 | 105 | SAD-BRYŁ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-457 -c -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 3,40 | 75,09 | 102 | SADZ WIEL |
|  | PIEL | Kapałów | 16-12-1-02- - - | KOSZ UA | Wyk chw i us zb nal st. I-II | 1 | HA | 7,00 | 137 | 122 | KOSZ UA |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | KOSZ UB | Wyk chw i us zb nal st. III-IV | 3 | HA | 6,00 | 205 | 123 | KOSZ UB |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | KOSZ UC | Wyk chw i us zb nal st. V-VI | 5 | HA | 4,00 | 219 | 124 | KOSZ UC |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | KOSZ UA | Wyk chw i us zb nal st. I-II | 1 | HA | 23,00 | 449 | 122 | KOSZ UA |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | KOSZ UB | Wyk chw i us zb nal st. III-IV | 3 | HA | 3,00 | 102 | 123 | KOSZ UB |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | KOSZ UC | Wyk chw i us zb nal st. V-VI | 5 | HA | 1,00 | 55 | 124 | KOSZ UC |
|  | POPR | Kapałów | 16-12-1-02-482 -f -00 | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamkę w popr | 2 | TSZT | 0,30 | 8,3 | 104 | SADZ POP |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -99 | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamkę w popr | 2 | TSZT | 1,00 | 30,76 | 104 | SADZ POP |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -k -00 | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamkę w popr | 1 | TSZT | 0,50 | 12,85 | 104 | SADZ POP |
| OCHRL | O-BOBRY | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 5,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 50,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  | O-GRODZN | Kapałów | 16-12-1-02-484 -a -00 | GODZ RSIA | Godz. transp. siatki rozb | 1 | H | 5,00 | - | 144 | GRODZ-SRN |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-484 -a -00 | GRODZ-SRN | Grodz. upraw siatką rozb.nizin | 2 | HM | 3,20 | 48,38 | 144 | GRODZ-SRN |
|  | O-GRODZR | Kapałów | 16-12-1-02-471 -d -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 3,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-471 -d -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 3 | HM | 5,90 | 38,44 | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-472 -a -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 3,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-472 -a -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 3 | HM | 11,00 | 71,68 | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-479 -o -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 3,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-479 -o -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 3 | HM | 5,55 | 36,16 | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-480 -p -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 2,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-480 -p -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 2 | HM | 4,00 | 14,95 | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-480 -s -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 1,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-480 -s -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 2 | HM | 2,09 | 7,81 | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-491 -g -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 2,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-491 -g -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 3 | HM | 4,50 | 29,32 | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-500 -b -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 2,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-500 -b -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 4 | HM | 3,80 | 43,16 | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-514 -d -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 3,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-514 -d -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 4 | HM | 5,20 | 59,07 | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-373 -a -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 2,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-373 -a -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 3 | HM | 5,26 | 34,27 | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-385 -a -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 2,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-385 -a -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 2 | HM | 9,00 | 33,63 | 147 | GRODZ-DEM |
|  | O-GRODZS | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ KGR | Godz. transp. konserw. grodz. | 1 | H | 2,00 | - | 148 | K GRODZEŃ |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | K GRODZEŃ | Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. | 1 | H | 40,00 | - | 148 | K GRODZEŃ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ KGR | Godz. transp. konserw. grodz. | 1 | H | 1,00 | - | 148 | K GRODZEŃ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | K GRODZEŃ | Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. | 1 | H | 41,90 | - | 148 | K GRODZEŃ |
|  | O-POZ | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 2,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 8,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 4,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 4,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  | O-PROGNŚ | Kapałów | 16-12-1-02-479 -m -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 2 | SZT | 1,00 | 3,79 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-487 -b -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 2 | SZT | 1,00 | 3,79 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-491 -h -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 3 | SZT | 1,00 | 4,46 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-505 -a -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 3 | SZT | 1,00 | 4,46 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-525 -b -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 4 | SZT | 1,00 | 5,24 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-353 -b -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 2 | SZT | 1,00 | 3,79 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -d -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-377 -c -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-383 -g -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-393 -b -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 3 | SZT | 1,00 | 4,46 | 159 | SZUK-OWAD |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-458 -d -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 2 | SZT | 1,00 | 3,79 | 159 | SZUK-OWAD |
|  | O-SMIECI | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 4,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 37,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 2,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 10,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  | O-SPALGAŁ | Kapałów | 16-12-1-02- - - | PORZ-SPAL | spalanie pozost.pozręb. | 1 | M3P | 20,00 | 1,98 | 19 | PORZ-SPAL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | PORZ-STOS | wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy | 1 | M3P | 20,00 | 9,02 | 18 | PORZ-STOS |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | PORZ-SPAL | spalanie pozost.pozręb. | 1 | M3P | 8,00 | 0,79 | 19 | PORZ-SPAL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | PORZ-STOS | wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy | 1 | M3P | 8,00 | 3,61 | 18 | PORZ-STOS |
|  | O-ZGRYZC | Kapałów | 16-12-1-02-480 -f -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,50 | - | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-480 -f -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 3 | HA | 0,30 | 5,97 | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -b -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,50 | - | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -b -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 3 | HA | 0,43 | 8,55 | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -f -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 1,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -f -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 3 | HA | 0,25 | 4,97 | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-487 -d -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 1,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-487 -d -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 4 | HA | 0,09 | 2,11 | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-502 -b -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,40 | - | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-502 -b -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 3 | HA | 0,70 | 13,92 | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-505 -b -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,50 | - | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-505 -b -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 4 | HA | 0,30 | 7,02 | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-505 -c -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,50 | - | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-505 -c -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 4 | HA | 0,30 | 7,02 | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-506 -a -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,50 | - | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-506 -a -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 3 | HA | 0,40 | 7,96 | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -99 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 2,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -99 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 1,67 | 28,23 | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -k -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 2,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -k -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 1 | HA | 0,72 | 10,35 | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-384 -b -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 5,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-384 -b -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 3 | HA | 3,50 | 69,62 | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-385 -c -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 2,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-385 -c -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 2,05 | 34,66 | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -f -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 1,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -f -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 1,95 | 32,97 | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-457 -c -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 2,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-457 -c -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 2,24 | 37,87 | 132 | ZAB-REPEL |
|  | O-ZWRYJK | Kapałów | 16-12-1-02-476 -g -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 34,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-476 -g -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 2,50 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-476 -g -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 27,00 | 3,67 | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-356 -b -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 52,92 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-356 -b -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 1,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-356 -b -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 42,00 | 5,71 | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -f -01 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 55,44 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -f -01 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 1,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -f -01 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 44,00 | 5,98 | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-457 -c -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 45,36 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-457 -c -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 1,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-457 -c -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 36,00 | 4,9 | 155 | PUŁ-RYJ |
|  | O-ZWRYJM | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 1,50 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 45,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 2,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 10,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| OCHRP | P-INFO | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 1,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 1,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 1,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 1,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  | P-POŻAR | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 16,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 1,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZNOC | Prace godzinowe w porze nocnej | 1 | H | 16,00 | - | 375 | GODZNOC |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 16,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 1,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZNOC | Prace godzinowe w porze nocnej | 1 | H | 16,00 | - | 375 | GODZNOC |
|  | UT-WODA | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 10,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| OCHRPR | OP-BUDKIN | Kapałów | 16-12-1-02- - - | ZAW-BUD | W. n. bud. lęg. i schr. nietop | 1 | SZT | 10,00 | - | 167 | ZAW-BUD |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | ZAW-BUD | W. n. bud. lęg. i schr. nietop | 1 | SZT | 15,00 | - | 167 | ZAW-BUD |
|  | OP-BUDKIS | Kapałów | 16-12-1-02- - - | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek/schronów | 1 | SZT | 89,00 | - | 169 | CZYSZ-BUD |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek/schronów | 1 | SZT | 100,00 | - | 169 | CZYSZ-BUD |
| POZ | IB | Salachowy Bór | 16-12-1-04-380 -c -99 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 427,00 | 17,02 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-380 -c -99 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 1,00 | 1,45 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-380 -c -99 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 427,00 | 50,78 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-380 -c -99 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 1,00 | 0,23 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-382 -c -99 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 451,00 | 17,82 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-382 -c -99 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 451,00 | 59,55 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-382 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 136,00 | 4,08 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-382 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 136,00 | 12,51 | 2 | CWD-D |
|  | IIIA | Kapałów | 16-12-1-02-510 -g -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 74,00 | 2,17 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-510 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 12,00 | 13,25 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-510 -g -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 74,00 | 8,37 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-510 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 12,00 | 1,77 | 2 | CWD-D |
|  | IIIAU | Salachowy Bór | 16-12-1-04-373 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 382,00 | 15,51 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-373 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 6,00 | 8,88 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-373 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 382,00 | 64,08 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-373 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 6,00 | 1,63 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-385 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 979,00 | 40,22 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-385 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 18,00 | 26,02 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-385 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 979,00 | 115,72 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-385 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 18,00 | 2,79 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -k -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 557,00 | 19,1 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -k -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 19,00 | 26,4 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -k -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 557,00 | 62,98 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -k -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 19,00 | 2,8 | 2 | CWD-D |
|  | IIIBU | Kapałów | 16-12-1-02-489 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 116,00 | 5,16 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-489 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 22,00 | 26,82 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-489 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 116,00 | 18,17 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-489 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 22,00 | 3,84 | 2 | CWD-D |
|  | IVD | Kapałów | 16-12-1-02-486 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 78,00 | 43,07 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 78,00 | 11,75 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-495 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 1 111,00 | 50,66 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-495 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 30,00 | 39,93 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-495 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 1 111,00 | 180,74 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-495 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 30,00 | 6,41 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-517 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 494,00 | 25,08 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-517 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 5,00 | 8,38 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-517 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 494,00 | 78,55 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-517 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 5,00 | 1,08 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 240,00 | 148,55 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 240,00 | 44,98 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-377 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 172,00 | 7,36 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-377 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2,00 | 3,06 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-377 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 172,00 | 29,94 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-377 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2,00 | 0,53 | 2 | CWD-D |
|  | PM | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MC8 | Pr. ciągnik. z prz. samozaład. | ----- | H | 0,50 | - | 382 | GODZ MC8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MC8 | Pr. ciągnik. z prz. samozaład. | ----- | H | 1,00 | - | 382 | GODZ MC8 |
|  | POZ-P | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ HH8 | Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | ----- | H | 1,00 | - | 376 | GODZ HH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MC8 | Pr. ciągnik. z prz. samozaład. | ----- | H | 1,00 | - | 382 | GODZ MC8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MF8 | Prace wykonywane forwarderem | ----- | H | 1,00 | - | 378 | GODZ MF8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 5,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ PILA | Prace godz. wyk. pilarką | ----- | H | 5,00 | - | 372 | GODZ PILA |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 5,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ HH8 | Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | ----- | H | 1,00 | - | 376 | GODZ HH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MC8 | Pr. ciągnik. z prz. samozaład. | ----- | H | 1,00 | - | 382 | GODZ MC8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MF8 | Prace wykonywane forwarderem | ----- | H | 1,00 | - | 378 | GODZ MF8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 5,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ PILA | Prace godz. wyk. pilarką | ----- | H | 5,00 | - | 372 | GODZ PILA |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 5,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  | PR | Kapałów | 16-12-1-02- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 205,00 | 164,95 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MC8 | Pr. ciągnik. z prz. samozaład. | ----- | H | 10,00 | - | 382 | GODZ MC8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MF8 | Prace wykonywane forwarderem | ----- | H | 10,00 | - | 378 | GODZ MF8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 205,00 | 49,17 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 27,00 | 16,99 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MC8 | Pr. ciągnik. z prz. samozaład. | ----- | H | 10,00 | - | 382 | GODZ MC8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MF8 | Prace wykonywane forwarderem | ----- | H | 10,00 | - | 378 | GODZ MF8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 27,00 | 4,27 | 2 | CWD-D |
|  | PTP | Kapałów | 16-12-1-02- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 250,00 | 205,06 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 250,00 | 61,36 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 115,00 | 95,5 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 115,00 | 22,14 | 2 | CWD-D |
|  | PTW | Kapałów | 16-12-1-02- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 10,00 | 7,96 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 10,00 | 2,09 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 25,00 | 22,89 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 25,00 | 4,74 | 2 | CWD-D |
|  | TPN | Kapałów | 16-12-1-02-480 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 9,00 | 10,28 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-480 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 9,00 | 1,79 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-480 -k -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 13,00 | 14,68 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-480 -k -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 13,00 | 2,59 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-504A -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 17,00 | 14,96 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-504A -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 17,00 | 4,11 | 1 | CWD-P |
|  | TPP | Kapałów | 16-12-1-02-471 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 33,00 | 26,35 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-471 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 33,00 | 6,74 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-474 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 42,00 | 24,04 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-474 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 42,00 | 7,25 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-475 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 140,00 | 10,14 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-475 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2,00 | 3,23 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-475 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 140,00 | 30,45 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-475 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2,00 | 0,56 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-475 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 28,00 | 15,93 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-475 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 28,00 | 4,49 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-475 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 546,00 | 26,8 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-475 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 6,00 | 10,06 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-475 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 546,00 | 81,7 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-475 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 6,00 | 1,37 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-475 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 38,00 | 20,58 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-475 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 38,00 | 5,01 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-482 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 91,00 | 39,48 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-482 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 91,00 | 13,8 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-483 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 166,00 | 7,87 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-483 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 24,00 | 25,06 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-483 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 166,00 | 26,17 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-483 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 24,00 | 4,22 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-492 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 15,00 | 17,97 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-492 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 15,00 | 3,06 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-493 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 61,00 | 21,2 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-493 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 61,00 | 9,01 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-496 -o -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 58,00 | 24,73 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-496 -o -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 58,00 | 7,35 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-500 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 34,00 | 21,67 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-500 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 34,00 | 7,29 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-500 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 112,00 | 88,55 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-500 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 112,00 | 27,82 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-510 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 1 261,00 | 79,07 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-510 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 37,00 | 50,96 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-510 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 1 261,00 | 245,52 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-510 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 37,00 | 9,03 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-510 -b -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 92,00 | 4,64 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-510 -b -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 92,00 | 16,5 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-510 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 136,00 | 5,17 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-510 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 24,00 | 27,59 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-510 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 136,00 | 19,4 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-510 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 24,00 | 4,14 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-511 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 381,00 | 161,75 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-511 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 381,00 | 46,59 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-512 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 72,00 | 21,99 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-512 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 72,00 | 8,27 | 1 | CWD-P |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 200,00 | 14,8 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 45,00 | 49,39 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 200,00 | 36,95 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 45,00 | 10,53 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 143,00 | 9,92 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 12,00 | 18,29 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 143,00 | 19,08 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 12,00 | 2,49 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 208,00 | 17,35 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 55,00 | 65,19 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 208,00 | 40,72 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 55,00 | 10,58 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 61,00 | 42,18 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 61,00 | 11,36 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 30,00 | 1,97 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 10,00 | 10,7 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 30,00 | 5,4 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 10,00 | 2,44 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -i -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 95,00 | 10,41 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 23,00 | 23,22 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -i -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 95,00 | 21,03 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 23,00 | 5,57 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -j -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 80,00 | 5,78 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -j -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 12,00 | 14,71 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -j -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 80,00 | 14,4 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -j -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 12,00 | 2,3 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 32,00 | 3,36 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2,00 | 2,46 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 32,00 | 7,43 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2,00 | 0,53 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -l -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 83,00 | 6,54 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -l -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 83,00 | 12,39 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -m -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 537,00 | 40,37 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -m -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 68,00 | 82,87 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -m -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 537,00 | 97,31 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -m -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 68,00 | 13,42 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-398 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 731,00 | 75,68 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-398 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 38,00 | 51,99 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-398 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 731,00 | 164,13 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-398 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 38,00 | 8,4 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-398 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 10,00 | 12,02 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-398 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 10,00 | 2,16 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-398 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 65,00 | 4,83 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-398 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 26,00 | 26,21 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-398 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 65,00 | 13 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-398 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 26,00 | 6,82 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -i -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 23,00 | 2,26 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 5,00 | 7,03 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -i -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 23,00 | 4,03 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 5,00 | 1,11 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -n -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 27,00 | 2,89 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -n -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 8,00 | 10,11 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -n -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 27,00 | 4,3 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -n -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 8,00 | 1,29 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -m -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 121,00 | 9,98 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -m -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 20,00 | 26,35 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -m -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 121,00 | 20,94 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -m -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 20,00 | 4,32 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -o -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 141,00 | 105,21 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -o -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 141,00 | 33,99 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -r -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 92,00 | 6,22 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -r -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 13,00 | 16,79 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -r -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 92,00 | 15,9 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -r -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 13,00 | 2,7 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-458 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 21,00 | 18,29 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-458 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 21,00 | 5,17 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -b -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 86,00 | 6,73 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -b -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 86,00 | 18,96 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 346,00 | 29,44 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 9,00 | 15,29 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 346,00 | 86,29 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 9,00 | 2,88 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -f -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 235,00 | 22,53 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -f -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 235,00 | 52,82 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -g -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 150,00 | 12,47 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -g -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 150,00 | 33,56 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -i -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 157,00 | 10,6 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 18,00 | 21,85 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -i -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 157,00 | 30,01 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 18,00 | 3,89 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -j -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 172,00 | 107,45 | 1 | CWD-P |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -j -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 172,00 | 43,43 | 1 | CWD-P |
|  | TWP | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -g -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 71,00 | 7,79 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2,00 | 2,59 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -g -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 71,00 | 17,01 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2,00 | 0,48 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-371 -m -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 62,00 | 38,6 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-371 -m -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 62,00 | 9,11 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 93,00 | 11,2 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2,00 | 2,9 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 93,00 | 25,37 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2,00 | 0,56 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -i -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 131,00 | 20,97 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 6,00 | 8,51 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -i -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 131,00 | 31,22 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 6,00 | 1,41 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -k -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 50,00 | 6,92 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -k -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 6,00 | 9,14 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -k -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 50,00 | 10,35 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -k -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 6,00 | 1,32 | 2 | CWD-D |
|  | VA | Kapałów | 16-12-1-02-488 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 509,00 | 316,25 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-488 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 509,00 | 76,01 | 1 | CWD-P |
|  | ZS | Kapałów | 16-12-1-02- - - | REM SZLZN | Napr. szlaku operac. niziny | ----- | M | 149,00 | - | 9 | REM SZLZN |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | WYK SZLN | Wyk. szlaku oper. war. nizinne | ----- | M | 164,00 | - | 8 | WYK SZLN |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | REM SZLZN | Napr. szlaku operac. niziny | ----- | M | 170,00 | - | 9 | REM SZLZN |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | WYK SZLN | Wyk. szlaku oper. war. nizinne | ----- | M | 170,00 | - | 8 | WYK SZLN |
| UBOCP | CHOINKIL | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 5,00 | - | 381 | GODZ MH23 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 20,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 5,00 | - | 381 | GODZ MH23 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 10,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| UTRZ | UT-TURYST | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 8,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 50,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-515 -a -00 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 2,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-515 -a -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 5,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-515 -c -00 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 2,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-515 -c -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 5,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 10,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 30,00 | - | 370 | GODZ RH8 |

Legenda:

Załącznik nr 2.1.3.1. do SWZ

Załącznik nr 2.1.3.2. do SWZ

| Grupa czynn. | Adres leśny | Iglaste |  |  |  |  | Iglaste |  | Liściaste |  |  |  | Liściaste |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S2A D | S2AP | S4 | W (dłużyca) | W (kłoda) |  |  | S2A D | S4 | W (dłużyca) | W (kłoda) |  |  |  |
| IB | 16-12-1-04-380 -c -99 | 40 | 1 | 42 | 302 | 42 | 427 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 428 |
|  | 16-12-1-04-382 -c -99 | 31 | 1 | 23 | 369 | 27 | 451 |  |  |  |  |  |  |  | 451 |
|  | 16-12-1-04-382 -d -00 | 8 |  | 5 | 109 | 14 | 136 |  |  |  |  |  |  |  | 136 |
|  | Razem: IB | 79 | 2 | 70 | 780 | 83 | 1014 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1015 |
| IIIA | 16-12-1-02-510 -g -00 |  |  | 9 |  | 65 | 74 |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 86 |
|  | Razem: IIIA |  |  | 9 |  | 65 | 74 |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 86 |
| IIIAU | 16-12-1-04-373 -a -00 | 45 | 2 | 15 |  | 320 | 382 |  | 2 | 4 | 0 |  | 6 |  | 388 |
|  | 16-12-1-04-385 -a -00 | 106 | 7 | 49 | 663 | 154 | 979 |  | 5 | 13 |  |  | 18 |  | 997 |
|  | 16-12-1-04-400 -k -00 | 27 | 2 | 38 | 421 | 69 | 557 |  | 3 | 16 | 0 |  | 19 |  | 576 |
|  | Razem: IIIAU | 178 | 11 | 102 | 1084 | 543 | 1918 |  | 10 | 33 | 0 |  | 43 |  | 1961 |
| IIIBU | 16-12-1-02-489 -c -00 | 10 |  | 13 |  | 93 | 116 |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 138 |
|  | Razem: IIIBU | 10 |  | 13 |  | 93 | 116 |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 138 |
| IVD | 16-12-1-02-486 -h -00 | 7 |  | 6 |  | 46 | 59 |  |  | 19 |  |  | 19 |  | 78 |
|  | 16-12-1-02-495 -c -00 | 121 | 40 | 66 |  | 884 | 1111 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 1141 |
|  | 16-12-1-02-517 -c -00 | 13 | 117 | 35 |  | 329 | 494 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 499 |
|  | 16-12-1-04-351 -b -00 | 25 | 1 | 10 |  | 103 | 139 |  | 61 | 40 |  |  | 101 |  | 240 |
|  | 16-12-1-04-377 -a -00 | 12 |  | 8 |  | 152 | 172 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 174 |
|  | Razem: IVD | 178 | 158 | 125 |  | 1514 | 1975 |  | 61 | 96 |  |  | 157 |  | 2132 |
| PR | 16-12-1-02- - - | 10 | 40 | 90 |  | 20 | 160 |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 205 |
|  | 16-12-1-04- - - | 5 | 5 | 5 |  | 12 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  | Razem: PR | 15 | 45 | 95 |  | 32 | 187 |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 232 |
| PTP | 16-12-1-02- - - | 30 | 40 | 110 |  | 25 | 205 |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 250 |
|  | 16-12-1-04- - - | 35 | 25 | 25 |  | 15 | 100 |  | 5 | 10 |  |  | 15 |  | 115 |
|  | Razem: PTP | 65 | 65 | 135 |  | 40 | 305 |  | 5 | 55 |  |  | 60 |  | 365 |
| PTW | 16-12-1-02- - - |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 10 |
|  | 16-12-1-04- - - | 15 | 5 | 5 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | Razem: PTW | 15 | 5 | 10 |  |  | 30 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 35 |
| TPN | 16-12-1-02-480 -f -00 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 9 |
|  | 16-12-1-02-480 -k -00 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 13 |
|  | 16-12-1-02-504A -i -00 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 17 |
|  | Razem: TPN |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 39 |
| TPP | 16-12-1-02-471 -d -00 |  |  | 4 |  | 5 | 9 |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 33 |
|  | 16-12-1-02-474 -d -00 |  | 5 | 4 |  | 26 | 35 |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 42 |
|  | 16-12-1-02-475 -a -00 | 14 | 16 | 8 |  | 102 | 140 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 142 |
|  | 16-12-1-02-475 -b -00 |  | 3 | 4 |  | 17 | 24 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 28 |
|  | 16-12-1-02-475 -d -00 | 55 | 21 | 21 |  | 449 | 546 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 552 |
|  | 16-12-1-02-475 -f -00 | 4 |  | 3 |  | 23 | 30 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 38 |
|  | 16-12-1-02-482 -h -00 |  | 16 | 5 |  | 70 | 91 |  |  |  |  |  |  |  | 91 |
|  | 16-12-1-02-483 -a -00 |  | 25 | 8 |  | 133 | 166 |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 190 |
|  | 16-12-1-02-492 -b -00 | 5 |  | 2 |  | 1 | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 15 |
|  | 16-12-1-02-493 -b -00 |  |  | 14 |  | 44 | 58 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 61 |
|  | 16-12-1-02-496 -o -00 |  |  | 6 |  | 52 | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |
|  | 16-12-1-02-500 -b -00 |  |  | 5 |  | 13 | 18 |  | 8 | 8 |  |  | 16 |  | 34 |
|  | 16-12-1-02-500 -c -00 | 7 | 88 | 11 |  | 5 | 111 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 112 |
|  | 16-12-1-02-510 -a -00 | 271 | 43 | 59 |  | 888 | 1261 |  |  | 37 |  |  | 37 |  | 1298 |
|  | 16-12-1-02-510 -b -00 |  | 14 | 6 |  | 72 | 92 |  |  |  |  |  |  |  | 92 |
|  | 16-12-1-02-510 -c -00 |  |  | 26 |  | 110 | 136 |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 160 |
|  | 16-12-1-02-511 -b -00 |  | 102 |  |  | 273 | 375 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 381 |
|  | 16-12-1-02-512 -d -00 |  |  | 8 |  | 61 | 69 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 72 |
|  | 16-12-1-04-351 -a -00 | 44 | 15 | 11 |  | 130 | 200 |  | 16 | 29 |  |  | 45 |  | 245 |
|  | 16-12-1-04-351 -c -00 | 20 | 10 | 5 |  | 108 | 143 |  | 8 | 4 |  |  | 12 |  | 155 |
|  | 16-12-1-04-351 -d -00 | 77 | 5 | 15 |  | 111 | 208 |  | 20 | 35 |  |  | 55 |  | 263 |
|  | 16-12-1-04-351 -f -00 | 11 |  | 4 |  | 17 | 32 |  | 15 | 14 |  |  | 29 |  | 61 |
|  | 16-12-1-04-351 -h -00 | 7 |  | 2 | 4 | 17 | 30 |  | 4 | 6 |  |  | 10 |  | 40 |
|  | 16-12-1-04-351 -i -00 | 59 | 10 |  |  | 26 | 95 |  | 5 | 16 |  | 2 | 23 |  | 118 |
|  | 16-12-1-04-351 -j -00 | 21 | 7 | 1 |  | 51 | 80 |  | 2 | 10 |  |  | 12 |  | 92 |
|  | 16-12-1-04-372 -c -00 | 12 | 5 |  |  | 15 | 32 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 34 |
|  | 16-12-1-04-372 -l -00 | 15 |  | 6 |  | 62 | 83 |  |  |  |  |  |  |  | 83 |
|  | 16-12-1-04-372 -m -00 | 117 | 30 | 30 |  | 360 | 537 |  | 21 | 36 |  | 11 | 68 |  | 605 |
|  | 16-12-1-04-398 -a -00 | 386 | 38 | 43 |  | 264 | 731 |  | 12 | 26 |  |  | 38 |  | 769 |
|  | 16-12-1-04-398 -b -00 | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 4 | 3 |  |  | 7 |  | 10 |
|  | 16-12-1-04-398 -d -00 | 20 |  | 7 |  | 38 | 65 |  | 7 | 15 |  | 4 | 26 |  | 91 |
|  | 16-12-1-04-400 -i -00 | 10 |  | 2 |  | 11 | 23 |  | 3 | 2 |  |  | 5 |  | 28 |
|  | 16-12-1-04-400 -n -00 | 15 | 3 |  |  | 9 | 27 |  | 3 | 5 |  |  | 8 |  | 35 |
|  | 16-12-1-04-402 -m -00 | 46 | 6 | 6 |  | 63 | 121 |  | 10 | 10 |  |  | 20 |  | 141 |
|  | 16-12-1-04-402 -o -00 | 45 | 10 | 15 |  | 24 | 94 |  | 27 | 20 |  |  | 47 |  | 141 |
|  | 16-12-1-04-402 -r -00 | 18 | 8 | 7 |  | 59 | 92 |  | 5 | 8 |  |  | 13 |  | 105 |
|  | 16-12-1-04-458 -c -00 | 9 | 3 |  |  | 4 | 16 |  | 1 | 4 |  |  | 5 |  | 21 |
|  | 16-12-1-04-459 -b -00 | 25 | 13 | 7 |  | 41 | 86 |  |  |  |  |  |  |  | 86 |
|  | 16-12-1-04-459 -d -00 | 102 | 62 | 13 |  | 169 | 346 |  | 5 | 4 |  |  | 9 |  | 355 |
|  | 16-12-1-04-459 -f -00 | 111 | 30 | 18 |  | 76 | 235 |  |  |  |  |  |  |  | 235 |
|  | 16-12-1-04-459 -g -00 | 39 | 29 | 10 |  | 72 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
|  | 16-12-1-04-459 -i -00 | 33 | 27 | 7 |  | 90 | 157 |  | 4 | 14 |  |  | 18 |  | 175 |
|  | 16-12-1-04-459 -j -00 | 64 | 20 |  |  | 50 | 134 |  | 13 | 23 |  | 2 | 38 |  | 172 |
|  | Razem: TPP | 1663 | 664 | 404 | 4 | 4212 | 6947 |  | 193 | 450 |  | 19 | 662 |  | 7609 |
| TWP | 16-12-1-04-351 -g -00 | 33 | 25 | 13 |  |  | 71 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 73 |
|  | 16-12-1-04-371 -m -00 | 21 |  | 9 |  | 24 | 54 |  | 3 | 5 |  |  | 8 |  | 62 |
|  | 16-12-1-04-372 -a -00 | 45 | 30 | 18 |  |  | 93 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 95 |
|  | 16-12-1-04-372 -i -00 | 100 | 15 | 8 |  | 8 | 131 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 137 |
|  | 16-12-1-04-372 -k -00 | 35 | 15 |  |  |  | 50 |  | 3 | 3 |  |  | 6 |  | 56 |
|  | Razem: TWP | 234 | 85 | 48 |  | 32 | 399 |  | 6 | 18 |  |  | 24 |  | 423 |
| VA | 16-12-1-02-488 -b -00 | 74 | 70 | 47 |  | 303 | 494 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 509 |
|  | Razem: VA | 74 | 70 | 47 |  | 303 | 494 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 509 |
| Razem |  | 2511 | 1105 | 1073 | 1868 | 6917 | 13474 |  | 275 | 776 | 0 | 19 | 1070 |  | 14544 |

Załącznik nr 2.1.3.3. do SWZ

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.Kapałów | IIIA | 16-12-1-02-510 -g -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 1 | 02.Kapałów | IIIBU | 16-12-1-02-489 -c -00 | 700 | 100 | 600 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 02.Kapałów | IVD | 16-12-1-02-486 -h -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 1 | 02.Kapałów | IVD | 16-12-1-02-495 -c -00 | 600 | 500 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 1 | 02.Kapałów | IVD | 16-12-1-02-517 -c -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 02.Kapałów | PR | 16-12-1-02- - - | 800 | 800 | 0 |  |  |
| 1 | 02.Kapałów | PTP | 16-12-1-02- - - | 800 | 800 | 0 |  |  |
| 1 | 02.Kapałów | PTW | 16-12-1-02- - - | 500 | 500 | 0 |  |  |
| 1 | 02.Kapałów | TPN | 16-12-1-02-480 -f -00 | 1200 | 400 | 800 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 02.Kapałów | TPN | 16-12-1-02-480 -k -00 | 1100 | 400 | 700 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 02.Kapałów | TPN | 16-12-1-02-504A -i -00 | 800 | 700 | 100 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 1 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-471 -d -00 | 400 | 400 | 0 |  |  |
| 1 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-474 -d -00 | 800 | 600 | 200 | twarda | 0 |
| 1 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-475 -a -00 | 900 | 300 | 600 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-475 -b -00 | 700 | 600 | 100 | twarda | 0 |
| 1 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-475 -d -00 | 400 | 300 | 100 | twarda | 0 |
| 1 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-475 -f -00 | 200 | 100 | 100 | twarda | 0 |
| 1 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-482 -h -00 | 400 | 400 | 0 |  |  |
| 1 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-483 -a -00 | 500 | 500 | 0 |  |  |
| 1 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-492 -b -00 | 900 | 200 | 700 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 1 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-493 -b -00 | 400 | 400 | 0 |  |  |
| 1 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-496 -o -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 1 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-500 -b -00 | 800 | 100 | 700 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-500 -c -00 | 900 | 200 | 700 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-510 -a -00 | 600 | 600 | 0 |  |  |
| 1 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-510 -b -00 | 500 | 500 | 0 |  |  |
| 1 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-510 -c -00 | 400 | 400 | 0 |  |  |
| 1 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-511 -b -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 1 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-512 -d -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 1 | 02.Kapałów | VA | 16-12-1-02-488 -b -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | IB | 16-12-1-04-380 -c -99 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 1 | 04.Salachowy Bór | IB | 16-12-1-04-382 -c -99 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | IB | 16-12-1-04-382 -d -00 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | IIIAU | 16-12-1-04-373 -a -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | IIIAU | 16-12-1-04-385 -a -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 1 | 04.Salachowy Bór | IIIAU | 16-12-1-04-400 -k -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 1 | 04.Salachowy Bór | IVD | 16-12-1-04-351 -b -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | IVD | 16-12-1-04-377 -a -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | PR | 16-12-1-04- - - | 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | PTP | 16-12-1-04- - - | 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | PTW | 16-12-1-04- - - | 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-351 -a -00 | 500 | 500 | 0 |  | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-351 -c -00 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-351 -d -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-351 -f -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-351 -h -00 | 900 | 100 | 800 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-351 -i -00 | 800 | 100 | 700 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-351 -j -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-372 -c -00 | 800 | 100 | 700 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-372 -l -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-372 -m -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-398 -a -00 | 900 | 100 | 800 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-398 -b -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-398 -d -00 | 1200 | 100 | 1100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-400 -i -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-400 -n -00 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-402 -m -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-402 -o -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-402 -r -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-458 -c -00 | 800 | 100 | 700 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-459 -b -00 | 1400 | 200 | 1200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-459 -d -00 | 1500 | 400 | 1100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-459 -f -00 | 1200 | 200 | 1000 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-459 -g -00 | 1200 | 100 | 1100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-459 -i -00 | 800 | 100 | 700 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-459 -j -00 | 1000 | 100 | 900 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TWP | 16-12-1-04-351 -g -00 | 800 | 100 | 700 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TWP | 16-12-1-04-371 -m -00 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TWP | 16-12-1-04-372 -a -00 | 900 | 200 | 700 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TWP | 16-12-1-04-372 -i -00 | 200 | 200 | 0 |  | 0 |
| 1 | 04.Salachowy Bór | TWP | 16-12-1-04-372 -k -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 3 |

Załącznik nr 2.1.3.4. do SWZ

| Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna | Współczynnik | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna | Współczynnik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.Kapałów | TPN | 16-12-1-02-480 -f -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 |  | 1 |
| 02.Kapałów | TPN | 16-12-1-02-480 -k -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 |  | 1 |
| 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-510 -a -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-510 -b -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 04.Salachowy Bór | IIIAU | 16-12-1-04-373 -a -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 04.Salachowy Bór | IIIAU | 16-12-1-04-385 -a -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 04.Salachowy Bór | IIIAU | 16-12-1-04-400 -k -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 |  | 1 |
| 04.Salachowy Bór | IVD | 16-12-1-04-377 -a -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-372 -c -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-402 -m -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-402 -o -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-459 -j -00 |  | 1 | Rabatowałki | 1,1 |
| 04.Salachowy Bór | TWP | 16-12-1-04-372 -a -00 | Rabatowałki | 1,1 | Rabatowałki | 1,1 |
| 04.Salachowy Bór | TWP | 16-12-1-04-372 -i -00 | Rabatowałki | 1,1 | Rabatowałki | 1,1 |
| 04.Salachowy Bór | TWP | 16-12-1-04-372 -k -00 | Rabatowałki | 1,1 | Rabatowałki | 1,1 |

Załącznik nr 2.1.3.5. do SWZ

| Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz | Adres leśny | Powierzchnia {Ha] | Nachylenie [%] | Typ siedliskowy lasu | Pokrywa | Rzeźba | Ilość [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapałów | 16-12-1-02-471 -d -00 | 1,65 | 9 | LMWYŻŚW | ZAD | WYŻ FAL | 33,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-474 -d -00 | 1,67 | 4 | LMWYŻŚW | SZAD | WYŻ RÓW | 42,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-475 -b -00 | 0,95 | 4 | LMWYŻŚW | SZAD | WYŻ FAL | 28,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-475 -f -00 | 0,66 | 6 | LMWYŻŚW | MSZ | WYŻ RÓW | 38,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-480 -f -00 | 0,87 | 3 | LMW | ZAD | NIZ RÓW | 9,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-480 -k -00 | 0,92 | 1 | LMW | ZAD | NIZ RÓW | 13,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-486 -h -00 | 2,33 | 6 | LMWYŻŚW | MSZC | WYŻ FAL | 78,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-488 -b -00 | 11,65 | 3 | LMWYŻŚW | MSZC | WYŻ FAL | 509,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-492 -b -00 | 1,10 | 6 | LMWYŻŚW | ZAD | WYŻ FAL | 15,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-493 -b -00 | 0,98 | 3 | LMWYŻŚW | MSZC | WYŻ RÓW | 61,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-496 -o -00 | 2,07 | 6 | LMWYŻŚW | SZCH | WYŻ RÓW | 58,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-500 -b -00 | 1,02 | 5 | LWYŻŚW | SZCH | WYŻ FAL | 34,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-500 -c -00 | 1,79 | 8 | LWYŻŚW | MSZC | WYŻ FAL | 112,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-504A -i -00 | 1,27 | 5 | LMWYŻŚW | SZAD | WYŻ FAL | 17,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-511 -b -00 | 5,84 | 4 | LWYŻŚW | MSZC | WYŻ FAL | 381,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-512 -d -00 | 1,35 | 4 | LWYŻŚW | MSZC | WYŻ FAL | 72,00 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -j -00 | 3,21 | 1 | BMW | ZAD | NIZ RÓW | 172,00 |

Załącznik nr 2.1.3.6. do SWZ

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynn. | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapałów | 16-12-1-02- - - | PR |  |  | 205 | 100 | 205 |
| Kapałów | 16-12-1-02- - - | PTP |  |  | 250 | 100 | 250 |
| Kapałów | 16-12-1-02- - - | PTW |  |  | 10 | 100 | 10 |
| Kapałów | 16-12-1-02-471 -d -00 | TPP |  |  | 33 | 100 | 33 |
| Kapałów | 16-12-1-02-474 -d -00 | TPP |  |  | 42 | 100 | 42 |
| Kapałów | 16-12-1-02-475 -a -00 | TPP | 140 | 99 | 2 | 1 | 142 |
| Kapałów | 16-12-1-02-475 -b -00 | TPP |  |  | 28 | 100 | 28 |
| Kapałów | 16-12-1-02-475 -d -00 | TPP | 546 | 99 | 6 | 1 | 552 |
| Kapałów | 16-12-1-02-475 -f -00 | TPP |  |  | 38 | 100 | 38 |
| Kapałów | 16-12-1-02-480 -f -00 | TPN |  |  | 9 | 100 | 9 |
| Kapałów | 16-12-1-02-480 -k -00 | TPN |  |  | 13 | 100 | 13 |
| Kapałów | 16-12-1-02-482 -h -00 | TPP |  |  | 91 | 100 | 91 |
| Kapałów | 16-12-1-02-483 -a -00 | TPP | 166 | 87 | 24 | 13 | 190 |
| Kapałów | 16-12-1-02-486 -h -00 | IVD |  |  | 78 | 100 | 78 |
| Kapałów | 16-12-1-02-488 -b -00 | VA |  |  | 509 | 100 | 509 |
| Kapałów | 16-12-1-02-489 -c -00 | IIIBU | 116 | 84 | 22 | 16 | 138 |
| Kapałów | 16-12-1-02-492 -b -00 | TPP |  |  | 15 | 100 | 15 |
| Kapałów | 16-12-1-02-493 -b -00 | TPP |  |  | 61 | 100 | 61 |
| Kapałów | 16-12-1-02-495 -c -00 | IVD | 1111 | 97 | 30 | 3 | 1 141 |
| Kapałów | 16-12-1-02-496 -o -00 | TPP |  |  | 58 | 100 | 58 |
| Kapałów | 16-12-1-02-500 -b -00 | TPP |  |  | 34 | 100 | 34 |
| Kapałów | 16-12-1-02-500 -c -00 | TPP |  |  | 112 | 100 | 112 |
| Kapałów | 16-12-1-02-504A -i -00 | TPN |  |  | 17 | 100 | 17 |
| Kapałów | 16-12-1-02-510 -a -00 | TPP | 1261 | 97 | 37 | 3 | 1 298 |
| Kapałów | 16-12-1-02-510 -b -00 | TPP | 92 | 100 |  |  | 92 |
| Kapałów | 16-12-1-02-510 -c -00 | TPP | 136 | 85 | 24 | 15 | 160 |
| Kapałów | 16-12-1-02-510 -g -00 | IIIA | 74 | 86 | 12 | 14 | 86 |
| Kapałów | 16-12-1-02-511 -b -00 | TPP |  |  | 381 | 100 | 381 |
| Kapałów | 16-12-1-02-512 -d -00 | TPP |  |  | 72 | 100 | 72 |
| Kapałów | 16-12-1-02-517 -c -00 | IVD | 494 | 99 | 5 | 1 | 499 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | PR |  |  | 27 | 100 | 27 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | PTP |  |  | 115 | 100 | 115 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | PTW |  |  | 25 | 100 | 25 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -a -00 | TPP | 200 | 82 | 45 | 18 | 245 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -b -00 | IVD |  |  | 240 | 100 | 240 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -c -00 | TPP | 143 | 92 | 12 | 8 | 155 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -d -00 | TPP | 208 | 79 | 55 | 21 | 263 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -f -00 | TPP |  |  | 61 | 100 | 61 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -g -00 | TWP | 71 | 97 | 2 | 3 | 73 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -h -00 | TPP | 30 | 75 | 10 | 25 | 40 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -i -00 | TPP | 95 | 81 | 23 | 19 | 118 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -j -00 | TPP | 80 | 87 | 12 | 13 | 92 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-371 -m -00 | TWP |  |  | 62 | 100 | 62 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -a -00 | TWP | 93 | 98 | 2 | 2 | 95 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -c -00 | TPP | 32 | 94 | 2 | 6 | 34 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -i -00 | TWP | 131 | 96 | 6 | 4 | 137 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -k -00 | TWP | 50 | 89 | 6 | 11 | 56 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -l -00 | TPP | 83 | 100 |  |  | 83 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -m -00 | TPP | 537 | 89 | 68 | 11 | 605 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-373 -a -00 | IIIAU | 382 | 98 | 6 | 2 | 388 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-377 -a -00 | IVD | 172 | 99 | 2 | 1 | 174 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-380 -c -99 | IB | 427 | 100 | 1 | 0 | 428 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-382 -c -99 | IB | 451 | 100 |  |  | 451 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-382 -d -00 | IB | 136 | 100 |  |  | 136 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-385 -a -00 | IIIAU | 979 | 98 | 18 | 2 | 997 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-398 -a -00 | TPP | 731 | 95 | 38 | 5 | 769 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-398 -b -00 | TPP |  |  | 10 | 100 | 10 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-398 -d -00 | TPP | 65 | 71 | 26 | 29 | 91 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -i -00 | TPP | 23 | 82 | 5 | 18 | 28 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -k -00 | IIIAU | 557 | 97 | 19 | 3 | 576 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -n -00 | TPP | 27 | 77 | 8 | 23 | 35 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -m -00 | TPP | 121 | 86 | 20 | 14 | 141 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -o -00 | TPP |  |  | 141 | 100 | 141 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -r -00 | TPP | 92 | 88 | 13 | 12 | 105 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-458 -c -00 | TPP |  |  | 21 | 100 | 21 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -b -00 | TPP | 86 | 100 |  |  | 86 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -d -00 | TPP | 346 | 97 | 9 | 3 | 355 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -f -00 | TPP | 235 | 100 |  |  | 235 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -g -00 | TPP | 150 | 100 |  |  | 150 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -i -00 | TPP | 157 | 90 | 18 | 10 | 175 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -j -00 | TPP |  |  | 172 | 100 | 172 |
|  |  | Suma: | 11026 | 76 | 3518 | 24 | 14 544 |

Załącznik nr 2.1.3.7. do SWZ

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynn. | Wariant |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapałów | 16-12-1-02- - - | PR | 1a |
| Kapałów | 16-12-1-02- - - | PTP | 1a |
| Kapałów | 16-12-1-02- - - | PTW | 1a |
| Kapałów | 16-12-1-02-471 -d -00 | TPP | 1a |
| Kapałów | 16-12-1-02-474 -d -00 | TPP | 3a |
| Kapałów | 16-12-1-02-475 -a -00 | TPP | 3ab |
| Kapałów | 16-12-1-02-475 -b -00 | TPP | 3a |
| Kapałów | 16-12-1-02-475 -d -00 | TPP | 3ab |
| Kapałów | 16-12-1-02-475 -f -00 | TPP | 1a |
| Kapałów | 16-12-1-02-480 -f -00 | TPN | 3a |
| Kapałów | 16-12-1-02-480 -k -00 | TPN | 3a |
| Kapałów | 16-12-1-02-482 -h -00 | TPP | 3a |
| Kapałów | 16-12-1-02-483 -a -00 | TPP | 3ab |
| Kapałów | 16-12-1-02-486 -h -00 | IVD | 1a |
| Kapałów | 16-12-1-02-488 -b -00 | VA | 3a |
| Kapałów | 16-12-1-02-489 -c -00 | IIIBU | 3ab |
| Kapałów | 16-12-1-02-492 -b -00 | TPP | 3a |
| Kapałów | 16-12-1-02-493 -b -00 | TPP | 1a |
| Kapałów | 16-12-1-02-495 -c -00 | IVD | 3ab |
| Kapałów | 16-12-1-02-496 -o -00 | TPP | 3a |
| Kapałów | 16-12-1-02-500 -b -00 | TPP | 1a |
| Kapałów | 16-12-1-02-500 -c -00 | TPP | 1a |
| Kapałów | 16-12-1-02-504A -i -00 | TPN | 1a |
| Kapałów | 16-12-1-02-510 -a -00 | TPP | 3ab |
| Kapałów | 16-12-1-02-510 -b -00 | TPP | 1ab |
| Kapałów | 16-12-1-02-510 -c -00 | TPP | 3ab |
| Kapałów | 16-12-1-02-510 -g -00 | IIIA | 3ab |
| Kapałów | 16-12-1-02-511 -b -00 | TPP | 3a |
| Kapałów | 16-12-1-02-512 -d -00 | TPP | 3a |
| Kapałów | 16-12-1-02-517 -c -00 | IVD | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | PR | 1a |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | PTP | 1a |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | PTW | 1a |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -a -00 | TPP | 1ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -b -00 | IVD | 1a |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -c -00 | TPP | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -d -00 | TPP | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -f -00 | TPP | 1a |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -g -00 | TWP | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -h -00 | TPP | 1ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -i -00 | TPP | 1ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-351 -j -00 | TPP | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-371 -m -00 | TWP | 1a |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -a -00 | TWP | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -c -00 | TPP | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -i -00 | TWP | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -k -00 | TWP | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -l -00 | TPP | 1ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-372 -m -00 | TPP | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-373 -a -00 | IIIAU | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-377 -a -00 | IVD | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-380 -c -99 | IB | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-382 -c -99 | IB | 1ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-382 -d -00 | IB | 1ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-385 -a -00 | IIIAU | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-398 -a -00 | TPP | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-398 -b -00 | TPP | 3a |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-398 -d -00 | TPP | 1ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -i -00 | TPP | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -k -00 | IIIAU | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -n -00 | TPP | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -m -00 | TPP | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -o -00 | TPP | 1a |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -r -00 | TPP | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-458 -c -00 | TPP | 1a |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -b -00 | TPP | 1ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -d -00 | TPP | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -f -00 | TPP | 1ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -g -00 | TPP | 1ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -i -00 | TPP | 3ab |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-459 -j -00 | TPP | 1a |

Załącznik nr 2.1.4.1. do SWZ

| Leśnictwo | Adres leśny | akt. adr. | Rok założenia uprawy | Grupa czynności (założenie uprawy) | Wersja planu | powierzchnia uprawy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapałów | 16-12-1-02-472 -a -00 | T | 2024 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 1 |
| Kapałów | 16-12-1-02-475 -g -00 | T | 2022 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 0,76 |
| Kapałów | 16-12-1-02-476 -g -00 | T | 2025 | ODN-ZŁOŻ | prowizorium | 1,8 |
| Kapałów | 16-12-1-02-478 -b -00 | T | 2023 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 0,3 |
| Kapałów | 16-12-1-02-478 -i -00 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 2,61 |
| Kapałów | 16-12-1-02-482 -c -00 | T | 2021 | ODN-LUK | wykonane | 0,28 |
| Kapałów | 16-12-1-02-482 -c -00 | T | 2025 | ODN-ZŁOŻ | prowizorium | 1,1 |
| Kapałów | 16-12-1-02-482 -f -00 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 1,06 |
| Kapałów | 16-12-1-02-484 -a -00 | T | 2025 | ODN-ZŁOŻ | prowizorium | 1,6 |
| Kapałów | 16-12-1-02-484 -b -00 | T | 2024 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 0,5 |
| Kapałów | 16-12-1-02-484 -c -00 | T | 2024 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 2,5 |
| Kapałów | 16-12-1-02-486 -b -00 | T | 2022 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 0,45 |
| Kapałów | 16-12-1-02-486 -c -00 | T | 2023 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 0,8 |
| Kapałów | 16-12-1-02-487 -c -00 | T | 2022 | ODN-HAL | wykonane | 3,98 |
| Kapałów | 16-12-1-02-488 -c -00 | T | 2022 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 0,66 |
| Kapałów | 16-12-1-02-507 -g -00 | T | 2025 | ODN-ZŁOŻ | prowizorium | 0,6 |
| Kapałów | 16-12-1-02-512 -h -00 | T | 2022 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 0,62 |
| Kapałów | 16-12-1-02-512 -i -00 | T | 2025 | ODN-ZŁOŻ | prowizorium | 0,25 |
| Kapałów | 16-12-1-02-513 -c -00 | T | 2022 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 0,87 |
| Kapałów | 16-12-1-02-517 -d -00 | T | 2021 | ODN-LUK | wykonane | 0,32 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -01 | T | 2023 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 0,6 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -99 | T | 2023 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 1,67 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-356 -a -00 | T | 2021 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 1,65 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-356 -b -00 | T | 2025 | ODN-ZŁOŻ | prowizorium | 2,1 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-368 -f -01 | T | 2024 | ODN-ZŁOŻ | plan zasadn. | 1,65 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -k -00 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 0,96 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-380 -c -01 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 2,7 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-381 -c -00 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 3,35 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-382 -c -01 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 3,61 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-383 -f -00 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 1,57 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-384 -b -00 | T | 2021 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 4,09 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-385 -c -01 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 3,07 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-401 -r -00 | T | 2023 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 0,25 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-401 -s -00 | T | 2023 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 0,43 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -b -00 | T | 2023 | ODN-LUK | wykonane | 0,12 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-405 -a -02 | N | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 2,36 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-405 -d -00 | T | 2021 | ODN-LUK | wykonane | 0,16 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-405 -f -00 | T | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 1,83 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-408 -a -00 | T | 2024 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 0,65 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -f -01 | T | 2024 | ODN-ZRB | wykonane | 2,94 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-457 -c -00 | T | 2025 | ODN-ZRB | prowizorium | 2,43 |