**Załącznik nr 2.4 do SWZ**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Spis treści:

Załącznik nr 2.4.1. – planowany rozmiar prac;

Załącznik nr 2.4.2. - szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 2.4.3.1. – charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna;

Załącznik nr 2.4.3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie;

Załącznik nr 2.4.3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 2.4.3.4. – zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki;

Załącznik nr 2.4.3.5. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Załącznik nr 2.4.3.6. – informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał);

Załącznik nr 2.4.3.7. - informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna;


Załącznik nr 2.4.4.1. - potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych.


**Załącznik nr 2.4.1. do SWZ**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nr poz. w STWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** | | **Czynność - opis prac** | **Jedn. miary** | **Ilość** | | | |
| 1 | 2 | CWD-D | | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 338,00 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe cięcia rębne** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nr poz. w STWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** | | **Czynność - opis prac** | **Jedn. miary** | **Ilość** | | | |
| 2 | 1 | CWD-P | | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 169,00 | | | |
| 3 | 2 | CWD-D | | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 2 405,00 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nr poz. w STWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** | | **Czynność - opis prac** | **Jedn. miary** | **Ilość** | | | |
| 4 | 1 | CWD-P | | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 40,00 | | | |
| 5 | 2 | CWD-D | | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 6 978,00 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nr poz. w STWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** | | **Czynność - opis prac** | **Jedn. miary** | **Ilość** | | | |
| 6 | 2 | CWD-D | | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 1 245,00 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cięcia przygodne i pozostałe** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nr poz. w STWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** | | **Czynność - opis prac** | **Jedn. miary** | **Ilość** | | | |
| 7 | 2 | CWD-D | | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 495,00 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nr poz. w STWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** | | **Czynność - opis prac** | **Jedn. miary** | **Ilość** | | | |
| 8 | 8 | WYK SZLN | | Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych | M | 340,00 | | | |
| 9 | 9 | REM SZLZN | | Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych | M | 340,00 | | | |
| 10 | 18 | PORZ-STOS | | Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe | M3P | 160,00 | | | |
| 11 | 19 | PORZ-SPAL | | Spalanie gałęzi ułożonych w stosy | M3P | 160,00 | | | |
| 12 | 22 | WPOD-BN | | Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem na powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren równy lub falisty) | HA | 7,76 | | | |
| 13 | 39 | ROZDR-PP | | Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą | HA | 9,37 | | | |
| 14 | 40 | ROZDR-PDR | | Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą | HA | 6,96 | | | |
| 15 | 59 | WYK-TAL40 | | Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm | TSZT | 6,66 | | | |
| 16 | 73 | WYK-PASCZ | | Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha | KMTR | 49,71 | | | |
| 17 | 83 | WYK-FREZ | | Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem | KMTR | 48,94 | | | |
| 18 | 85 | WYK WAŁK | | Przygotowanie gleby pługofrezarką | KMTR | 51,26 | | | |
| 19 | 101 | SADZ 1R | | Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym | TSZT | 115,14 | | | |
| 20 | 102 | SADZ WIEL | | Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym | TSZT | 56,15 | | | |
| 21 | 104 | SADZ POP | | Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach | TSZT | 6,66 | | | |
| 22 | 105 | SAD-BRYŁ | | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym | TSZT | 27,53 | | | |
| 23 | 110 | DOW-SADZ | | Dowóz sadzonek | TSZT | 193,73 | | | |
| 24 | 122 | KOSZ UA | | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II | HA | 20,00 | | | |
| 25 | 123 | KOSZ UB | | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV | HA | 34,00 | | | |
| 26 | 124 | KOSZ UC | | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI | HA | 10,00 | | | |
| 27 | 127 | CW-W | | Czyszczenia wczesne | HA | 12,87 | | | |
| 28 | 131 | CP-W | | Czyszczenia późne | HA | 20,06 | | | |
| 29 | 132 | ZAB-REPEL | | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów | HA | 25,55 | | | |
| 30 | 142 | GRODZ-SN | | Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką | HM | 10,51 | | | |
| 31 | 144 | GRODZ-SRN | | Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową | HM | 12,39 | | | |
| 32 | 147 | GRODZ-DEM | | Demontaż (likwidacja) ogrodzeń | HM | 13,29 | | | |
| 33 | 148 | K GRODZEŃ | | Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych | H | 50,00 | | | |
| 34 | 155 | PUŁ-RYJ | | Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. | SZT | 218,00 | | | |
| 35 | 157 | SZUK-PĘDR | | Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 | SZT | 51,00 | | | |
| 36 | 159 | SZUK-OWAD | | Próbne poszukiwania owadów w ściółce | SZT | 13,00 | | | |
| 37 | 165 | SMAR-PBIO | | Smarowanie pni biopreparatem | HA | 4,47 | | | |
| 38 | 167 | ZAW-BUD | | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT | 30,00 | | | |
| 39 | 169 | CZYSZ-BUD | | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT | 178,00 | | | |
| 40 | 172 | PPOŻ-PORZ | | Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych | HA | 4,44 | | | |
| 41 | 370 | GODZ RH8 | | Prace wykonywane ręcznie | H | 1 038,69 | | | |
| 42 | 372 | GODZ PILA | | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki | H | 10,00 | | | |
| 43 | 373 | GODZ RU8 | | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem | H | 62,00 | | | |
| 44 | 375 | GODZNOC | | Prace godzinowe w porze nocnej | H | 32,00 | | | |
| 45 | 376 | GODZ HH8 | | Prace wykonywane harwesterem | H | 2,00 | | | |
| 46 | 378 | GODZ MF8 | | Prace wykonywane forwarderem | H | 22,00 | | | |
| 47 | 380 | GODZ MH8 | | Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny | H | 99,00 | | | |
| 48 | 381 | GODZ MH23 | | Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny | H | 10,00 | | | |
| 49 | 382 | GODZ MC8 | | Prace wykonywane ciągnikiem z przyczepą samozaładowczą | H | 24,00 | | | |


**Załącznik nr 2.4.2. do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Grupa czynn.** | **Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz** | **Adres** | **Kod czynności do wyceny** | **Nazwa czynności** | **Stopień trudności** | **J.M.** | **Ilość** | **roboczo- godziny** | **Nr poz. OSTWPL** | **Kod czynności do rozliczeń** |
| HOD | CP | Lipa | 16-12-1-06-107 -i -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 3 | HA | 0,70 | 18,32 | 131 | CP-W |
| Lipa | 16-12-1-06-122 -g -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 4 | HA | 1,84 | 55,22 | 131 | CP-W |
| Lipa | 16-12-1-06-153 -c -00 | CP>50D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% | 4 | HA | 0,45 | 20,2 | 131 | CP-W |
| Lipa | 16-12-1-06-170 -l -00 | CP>30D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% | 4 | HA | 1,35 | 51,45 | 131 | CP-W |
| Lipa | 16-12-1-06-171 -c -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 3 | HA | 1,74 | 45,54 | 131 | CP-W |
| Lipa | 16-12-1-06-172 -k -00 | CP>30D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% | 3 | HA | 0,85 | 28,26 | 131 | CP-W |
| Lipa | 16-12-1-06-172 -k -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 3 | HA | 2,54 | 66,48 | 131 | CP-W |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -f -00 | CP>30D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% | 4 | HA | 1,15 | 43,83 | 131 | CP-W |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -f -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 4 | HA | 4,58 | 137,44 | 131 | CP-W |
| Lipa | 16-12-1-06-189 -f -00 | CP<05D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 4 | HA | 1,30 | 36,13 | 131 | CP-W |
| Lipa | 16-12-1-06-191 -d -00 | CP>05D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 4 | HA | 1,00 | 31,92 | 131 | CP-W |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -c -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 3 | HA | 2,56 | 67,01 | 131 | CP-W |
| CW | Lipa | 16-12-1-06-129 -c -00 | CW>05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 4 | HA | 0,75 | 26,77 | 127 | CW-W |
| Lipa | 16-12-1-06-129 -g -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 3 | HA | 0,90 | 19,17 | 127 | CW-W |
| Lipa | 16-12-1-06-139 -f -00 | CZ<05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% | 4 | HA | 3,00 | 65,65 | 127 | CW-W |
| Lipa | 16-12-1-06-153 -f -00 | CW>05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 4 | HA | 0,12 | 4,28 | 127 | CW-W |
| Lipa | 16-12-1-06-153 -g -00 | CW>05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 4 | HA | 0,15 | 5,35 | 127 | CW-W |
| Lipa | 16-12-1-06-167 -f -00 | CW>05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 5 | HA | 1,30 | 55,01 | 127 | CW-W |
| Lipa | 16-12-1-06-193 -f -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 3 | HA | 1,91 | 40,68 | 127 | CW-W |
| Radoszyce | 16-12-1-07-150 -d -00 | CW>05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 0,11 | 2,83 | 127 | CW-W |
| Radoszyce | 16-12-1-07-150 -d -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 0,97 | 17,59 | 127 | CW-W |
| Radoszyce | 16-12-1-07-150 -l -00 | CW>05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 5 | HA | 0,18 | 7,62 | 127 | CW-W |
| Radoszyce | 16-12-1-07-150 -l -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 5 | HA | 1,67 | 49,77 | 127 | CW-W |
| Radoszyce | 16-12-1-07-151 -b -00 | CW>05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 0,18 | 4,63 | 127 | CW-W |
| Radoszyce | 16-12-1-07-151 -b -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 1,63 | 29,56 | 127 | CW-W |
| H-POZ | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 20,00 | - | 373 | GODZ RU8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 20,00 | - | 373 | GODZ RU8 |
| MA-PORZ | Lipa | 16-12-1-06-121 -j -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 3 | HA | 1,28 | 22,95 | 39 | ROZDR-PP |
| Lipa | 16-12-1-06-122 -i -00 | WPOD>6BN | Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | 2 | HA | 1,78 | - | 22 | WPOD-BN |
| Lipa | 16-12-1-06-129 -b -00 | WPOD-6BN | Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | 3 | HA | 0,35 | - | 22 | WPOD-BN |
| Lipa | 16-12-1-06-153 -d -00 | WPOD-6BN | Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | 3 | HA | 1,00 | - | 22 | WPOD-BN |
| Lipa | 16-12-1-06-153 -i -00 | WPOD-6BN | Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | 3 | HA | 0,40 | - | 22 | WPOD-BN |
| Lipa | 16-12-1-06-166 -c -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 2 | HA | 0,35 | 5,14 | 39 | ROZDR-PP |
| Lipa | 16-12-1-06-170 -l -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 4 | HA | 2,08 | 45,5 | 39 | ROZDR-PP |
| Lipa | 16-12-1-06-172 -h -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 2 | HA | 2,83 | 41,57 | 39 | ROZDR-PP |
| Lipa | 16-12-1-06-172 -i -00 | WPOD>6BN | Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | 2 | HA | 0,77 | - | 22 | WPOD-BN |
| Lipa | 16-12-1-06-188 -b -00 | WPOD-6BN | Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | 3 | HA | 1,70 | - | 22 | WPOD-BN |
| Lipa | 16-12-1-06-191 -d -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 2 | HA | 2,66 | 39,07 | 39 | ROZDR-PP |
| Lipa | 16-12-1-06-192 -b -00 | WPOD>6BN | Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | 2 | HA | 1,46 | - | 22 | WPOD-BN |
| Lipa | 16-12-1-06-195 -f -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 2,37 | 11,53 | 40 | ROZDR-PDR |
| Lipa | 16-12-1-06-77 -b -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 1,47 | 7,15 | 40 | ROZDR-PDR |
| Radoszyce | 16-12-1-07-151 -c -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 0,57 | 2,77 | 40 | ROZDR-PDR |
| Radoszyce | 16-12-1-07-152 -a -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 1,00 | 4,87 | 40 | ROZDR-PDR |
| Radoszyce | 16-12-1-07-152 -b -00 | WPOD-6BN | Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | 3 | HA | 0,30 | - | 22 | WPOD-BN |
| Radoszyce | 16-12-1-07-164 -a -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 1,05 | 5,11 | 40 | ROZDR-PDR |
| Radoszyce | 16-12-1-07-460 -m -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 0,30 | 1,46 | 40 | ROZDR-PDR |
| Radoszyce | 16-12-1-07-518 -f -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 1 | HA | 0,20 | 0,97 | 40 | ROZDR-PDR |
| Radoszyce | 16-12-1-07-518 -f -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 1 | HA | 0,17 | 2,05 | 39 | ROZDR-PP |
| ODN-GLEB | Lipa | 16-12-1-06-121 -j -00 | WYK WAŁK | Przyg. gleby pługofrezarką | 1 | KMTR | 8,00 | - | 85 | WYK WAŁK |
| Lipa | 16-12-1-06-141 -a -01 | WYK-TAL40 | zdarcie pokr.na talerz.40x40 | 2 | TSZT | 2,16 | 37,3 | 59 | WYK-TAL40 |
| Lipa | 16-12-1-06-166 -c -00 | WYK-FREZ | przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. | 1 | KMTR | 2,19 | - | 83 | WYK-FREZ |
| Lipa | 16-12-1-06-170 -l -00 | WYK-FREZ | przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. | 1 | KMTR | 3,06 | - | 83 | WYK-FREZ |
| Lipa | 16-12-1-06-170 -l -00 | WYK WAŁK | Przyg. gleby pługofrezarką | 1 | KMTR | 9,94 | - | 85 | WYK WAŁK |
| Lipa | 16-12-1-06-172 -h -00 | WYK-FREZ | przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. | 1 | KMTR | 5,19 | - | 83 | WYK-FREZ |
| Lipa | 16-12-1-06-172 -h -00 | WYK WAŁK | Przyg. gleby pługofrezarką | 1 | KMTR | 12,50 | - | 85 | WYK WAŁK |
| Lipa | 16-12-1-06-191 -d -00 | WYK WAŁK | Przyg. gleby pługofrezarką | 1 | KMTR | 16,63 | - | 85 | WYK WAŁK |
| Lipa | 16-12-1-06-195 -f -00 | WYK-FREZ | przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. | 1 | KMTR | 14,81 | - | 83 | WYK-FREZ |
| Lipa | 16-12-1-06-77 -b -00 | WYK-FREZ | przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. | 1 | KMTR | 9,19 | - | 83 | WYK-FREZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-151 -c -00 | WYK-FREZ | przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. | 1 | KMTR | 3,56 | - | 83 | WYK-FREZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-151 -j -00 | WYK-TAL40 | zdarcie pokr.na talerz.40x40 | 2 | TSZT | 4,50 | 77,72 | 59 | WYK-TAL40 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-152 -a -00 | WYK-FREZ | przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. | 1 | KMTR | 4,38 | - | 83 | WYK-FREZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-152 -a -00 | WYK WAŁK | Przyg. gleby pługofrezarką | 1 | KMTR | 1,88 | - | 85 | WYK WAŁK |
| Radoszyce | 16-12-1-07-164 -a -00 | WYK-FREZ | przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. | 1 | KMTR | 6,56 | - | 83 | WYK-FREZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-460 -a -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-pług leśny | 2 | KMTR | 2,13 | 1,32 | 73 | WYK-PASCZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-460 -b -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-pług leśny | 2 | KMTR | 9,38 | 5,81 | 73 | WYK-PASCZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-460 -i -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-pług leśny | 2 | KMTR | 0,88 | 0,54 | 73 | WYK-PASCZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-460 -j -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-pług leśny | 2 | KMTR | 6,56 | 4,06 | 73 | WYK-PASCZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-460 -k -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-pług leśny | 2 | KMTR | 9,38 | 5,81 | 73 | WYK-PASCZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-460 -l -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-pług leśny | 2 | KMTR | 18,13 | 11,22 | 73 | WYK-PASCZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-460 -m -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-pług leśny | 2 | KMTR | 1,88 | 1,16 | 73 | WYK-PASCZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-460 -y -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-pług leśny | 2 | KMTR | 1,37 | 0,85 | 73 | WYK-PASCZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-518 -f -00 | WYK WAŁK | Przyg. gleby pługofrezarką | 1 | KMTR | 2,31 | - | 85 | WYK WAŁK |
| ODN-POZ | Lipa | 16-12-1-06- - - | DOŁ-1I | dołow. 1 lat. igl. z donies. | 1 | TSZT | 100,64 | 30,8 | 110 | DOW-SADZ |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | DOŁ-1L | dołow. 1 lat. liśc. z donies. | 1 | TSZT | 3,53 | 1,48 | 110 | DOW-SADZ |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | DOŁ-2I | dołow. 2-3 lat. igl. z donies. | 1 | TSZT | 6,26 | 3,02 | 110 | DOW-SADZ |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | DOŁ-2L | dołow. 2-3 l liśc. z donies. | 1 | TSZT | 15,02 | 9,85 | 110 | DOW-SADZ |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | DOW-SADZ | dowóz sadzonek | 1 | TSZT | 125,45 | - | 110 | DOW-SADZ |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | ZAŁ-1IL | załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. | 1 | TSZT | 100,64 | 8,15 | 110 | DOW-SADZ |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | ZAŁ-1LL | załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. | 1 | TSZT | 3,53 | 0,45 | 110 | DOW-SADZ |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | ZAŁ-2IL | załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 6,26 | 0,86 | 110 | DOW-SADZ |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | ZAŁ-2LL | załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 15,02 | 2,72 | 110 | DOW-SADZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | DOŁ-1I | dołow. 1 lat. igl. z donies. | 1 | TSZT | 23,40 | 7,16 | 110 | DOW-SADZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | DOŁ-2I | dołow. 2-3 lat. igl. z donies. | 1 | TSZT | 6,03 | 2,91 | 110 | DOW-SADZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | DOŁ-2L | dołow. 2-3 l liśc. z donies. | 1 | TSZT | 38,85 | 25,49 | 110 | DOW-SADZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | DOW-SADZ | dowóz sadzonek | 1 | TSZT | 68,28 | - | 110 | DOW-SADZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | ZAŁ-1IL | załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. | 1 | TSZT | 23,40 | 1,9 | 110 | DOW-SADZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | ZAŁ-2IL | załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 6,03 | 0,83 | 110 | DOW-SADZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | ZAŁ-2LL | załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 38,85 | 7,03 | 110 | DOW-SADZ |
| ODN-ZŁOŻ | Lipa | 16-12-1-06-153 -c -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 2 | TSZT | 5,13 | 64,16 | 101 | SADZ 1R |
| Lipa | 16-12-1-06-153 -c -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 2 | TSZT | 0,29 | 8,01 | 102 | SADZ WIEL |
| Lipa | 16-12-1-06-167 -g -00 | SAD-B<150 | sadz.zakryty s.korz.brył do150 | 2 | TSZT | 3,43 | 32 | 105 | SAD-BRYŁ |
| Lipa | 16-12-1-06-167 -g -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 2 | TSZT | 1,26 | 34,78 | 102 | SADZ WIEL |
| Lipa | 16-12-1-06-171 -d -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 7,72 | 170,49 | 102 | SADZ WIEL |
| Lipa | 16-12-1-06-189 -f -00 | SAD-B<150 | sadz.zakryty s.korz.brył do150 | 1 | TSZT | 18,00 | 113,51 | 105 | SAD-BRYŁ |
| Lipa | 16-12-1-06-189 -f -00 | SADZ-1KR | sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w | 1 | TSZT | 13,70 | 164,48 | 101 | SADZ 1R |
| Lipa | 16-12-1-06-189 -f -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 2,37 | 52,34 | 102 | SADZ WIEL |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -d -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 16,65 | 166,58 | 101 | SADZ 1R |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -d -00 | SADZ-1M | sadzenie 1 latek w jamkę | 1 | TSZT | 0,10 | 1,81 | 101 | SADZ 1R |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -d -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 0,58 | 12,81 | 102 | SADZ WIEL |
| ODN-ZRB | Lipa | 16-12-1-06-140 -i -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 21,42 | 214,31 | 101 | SADZ 1R |
| Lipa | 16-12-1-06-140 -i -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 3,15 | 69,56 | 102 | SADZ WIEL |
| Lipa | 16-12-1-06-154 -d -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 3,60 | 36,02 | 101 | SADZ 1R |
| Lipa | 16-12-1-06-154 -d -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 0,55 | 12,15 | 102 | SADZ WIEL |
| Lipa | 16-12-1-06-154 -f -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 22,14 | 221,51 | 101 | SADZ 1R |
| Lipa | 16-12-1-06-154 -f -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 3,20 | 70,67 | 102 | SADZ WIEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-124 -f -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 5,00 | 55,03 | 101 | SADZ 1R |
| Radoszyce | 16-12-1-07-124 -f -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 0,85 | 20,65 | 102 | SADZ WIEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -c -01 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 7,30 | 73,04 | 101 | SADZ 1R |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -c -01 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 1,10 | 24,29 | 102 | SADZ WIEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -k -01 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 15,10 | 151,08 | 101 | SADZ 1R |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -k -01 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 3,45 | 76,19 | 102 | SADZ WIEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -w -01 | SAD-B<150 | sadz.zakryty s.korz.brył do150 | 1 | TSZT | 1,00 | 6,31 | 105 | SAD-BRYŁ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -w -01 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 0,23 | 5,08 | 102 | SADZ WIEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-135 -h -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 5,00 | 55,03 | 101 | SADZ 1R |
| Radoszyce | 16-12-1-07-135 -h -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 0,90 | 21,86 | 102 | SADZ WIEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-520 -b -01 | SAD-B<150 | sadz.zakryty s.korz.brył do150 | 2 | TSZT | 5,10 | 47,58 | 105 | SAD-BRYŁ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-520 -b -01 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 2 | TSZT | 9,50 | 262,25 | 102 | SADZ WIEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-520 -c -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 2 | TSZT | 21,00 | 579,71 | 102 | SADZ WIEL |
| PIEL | Lipa | 16-12-1-06- - - | KOSZ UA | Wyk chw i us zb nal st. I-II | 1 | HA | 9,00 | 176 | 122 | KOSZ UA |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | KOSZ UB | Wyk chw i us zb nal st. III-IV | 3 | HA | 31,00 | 1057 | 123 | KOSZ UB |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | KOSZ UC | Wyk chw i us zb nal st. V-VI | 5 | HA | 9,00 | 492 | 124 | KOSZ UC |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | KOSZ UA | Wyk chw i us zb nal st. I-II | 1 | HA | 11,00 | 215 | 122 | KOSZ UA |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | KOSZ UB | Wyk chw i us zb nal st. III-IV | 3 | HA | 3,00 | 102 | 123 | KOSZ UB |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | KOSZ UC | Wyk chw i us zb nal st. V-VI | 5 | HA | 1,00 | 55 | 124 | KOSZ UC |
| POPR | Lipa | 16-12-1-06-141 -a -01 | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamkę w popr | 2 | TSZT | 2,16 | 66,44 | 104 | SADZ POP |
| Radoszyce | 16-12-1-07-151 -j -00 | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamkę w popr | 2 | TSZT | 4,50 | 138,41 | 104 | SADZ POP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCHRL | O-BOBRY | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 10,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 85,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| O-GRODZN | Lipa | 16-12-1-06-153 -c -00 | GODZ SIAT | Godz. transp. siatki | 1 | H | 1,00 | - | 142 | GRODZ-SN |
| Lipa | 16-12-1-06-153 -c -00 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatką niziny | 2 | HM | 1,90 | 26,11 | 142 | GRODZ-SN |
| Lipa | 16-12-1-06-167 -g -00 | GODZ RSIA | Godz. transp. siatki rozb | 1 | H | 4,00 | - | 144 | GRODZ-SRN |
| Lipa | 16-12-1-06-167 -g -00 | GRODZ-SRN | Grodz. upraw siatką rozb.nizin | 4 | HM | 4,50 | 91,76 | 144 | GRODZ-SRN |
| Lipa | 16-12-1-06-171 -d -00 | GODZ RSIA | Godz. transp. siatki rozb | 1 | H | 8,00 | - | 144 | GRODZ-SRN |
| Lipa | 16-12-1-06-171 -d -00 | GRODZ-SRN | Grodz. upraw siatką rozb.nizin | 3 | HM | 4,65 | 82,56 | 144 | GRODZ-SRN |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -d -00 | GODZ RSIA | Godz. transp. siatki rozb | 1 | H | 4,00 | - | 144 | GRODZ-SRN |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -d -00 | GRODZ-SRN | Grodz. upraw siatką rozb.nizin | 2 | HM | 2,85 | 43,09 | 144 | GRODZ-SRN |
| Radoszyce | 16-12-1-07-520 -b -01 | GODZ RSIA | Godz. transp. siatki rozb | 1 | H | 2,00 | - | 144 | GRODZ-SRN |
| Radoszyce | 16-12-1-07-520 -b -01 | GODZ SIAT | Godz. transp. siatki | 1 | H | 5,00 | - | 142 | GRODZ-SN |
| Radoszyce | 16-12-1-07-520 -b -01 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatką niziny | 3 | HM | 8,61 | 138,97 | 142 | GRODZ-SN |
| Radoszyce | 16-12-1-07-520 -b -01 | GRODZ-SRN | Grodz. upraw siatką rozb.nizin | 3 | HM | 0,39 | 6,92 | 144 | GRODZ-SRN |
| O-GRODZR | Lipa | 16-12-1-06-115 -b -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 2,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
| Lipa | 16-12-1-06-115 -b -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 3 | HM | 2,37 | 15,44 | 147 | GRODZ-DEM |
| Lipa | 16-12-1-06-170 -k -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 2,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
| Lipa | 16-12-1-06-170 -k -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 3 | HM | 2,80 | 18,24 | 147 | GRODZ-DEM |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -f -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 3,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -f -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 3 | HM | 3,40 | 22,15 | 147 | GRODZ-DEM |
| Lipa | 16-12-1-06-188 -c -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 4,00 | - | 147 | GRODZ-DEM |
| Lipa | 16-12-1-06-188 -c -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 4 | HM | 4,72 | 53,61 | 147 | GRODZ-DEM |
| O-GRODZS | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ KGR | Godz. transp. konserw. grodz. | 1 | H | 1,00 | - | 148 | K GRODZEŃ |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | K GRODZEŃ | Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. | 1 | H | 40,00 | - | 148 | K GRODZEŃ |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ KGR | Godz. transp. konserw. grodz. | 1 | H | 1,00 | - | 148 | K GRODZEŃ |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | K GRODZEŃ | Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. | 1 | H | 10,00 | - | 148 | K GRODZEŃ |
| O-POZ | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 4,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 16,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 4,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 16,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| O-PROGNG | Radoszyce | 16-12-1-07-460 -k -00 | SZUK-PĘDR | badanie zapędraczenia gleby | 2 | SZT | 12,00 | 10,18 | 157 | SZUK-PĘDR |
| Radoszyce | 16-12-1-07-460 -a -00 | SZUK-PĘDR | badanie zapędraczenia gleby | 1 | SZT | 3,00 | 2,04 | 157 | SZUK-PĘDR |
| Radoszyce | 16-12-1-07-460 -b -00 | SZUK-PĘDR | badanie zapędraczenia gleby | 2 | SZT | 9,00 | 7,63 | 157 | SZUK-PĘDR |
| Radoszyce | 16-12-1-07-460 -i -00 | SZUK-PĘDR | badanie zapędraczenia gleby | 1 | SZT | 1,00 | 0,68 | 157 | SZUK-PĘDR |
| Radoszyce | 16-12-1-07-460 -j -00 | SZUK-PĘDR | badanie zapędraczenia gleby | 2 | SZT | 7,00 | 3,39 | 157 | SZUK-PĘDR |
| Radoszyce | 16-12-1-07-460 -k -00 | SZUK-PĘDR | badanie zapędraczenia gleby | 1 | SZT | 9,00 | 6,11 | 157 | SZUK-PĘDR |
| Radoszyce | 16-12-1-07-460 -l -00 | SZUK-PĘDR | badanie zapędraczenia gleby | 2 | SZT | 6,00 | 5,09 | 157 | SZUK-PĘDR |
| Radoszyce | 16-12-1-07-460 -m -00 | SZUK-PĘDR | badanie zapędraczenia gleby | 3 | SZT | 2,00 | 2,12 | 157 | SZUK-PĘDR |
| Radoszyce | 16-12-1-07-460 -y -00 | SZUK-PĘDR | badanie zapędraczenia gleby | 1 | SZT | 2,00 | 1,36 | 157 | SZUK-PĘDR |
| O-PROGNŚ | Lipa | 16-12-1-06-102 -i -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 2 | SZT | 1,00 | 3,79 | 159 | SZUK-OWAD |
| Lipa | 16-12-1-06-106 -f -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 2 | SZT | 1,00 | 3,79 | 159 | SZUK-OWAD |
| Lipa | 16-12-1-06-109 -d -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
| Lipa | 16-12-1-06-123 -d -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 2 | SZT | 1,00 | 3,79 | 159 | SZUK-OWAD |
| Lipa | 16-12-1-06-188 -f -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 2 | SZT | 1,00 | 3,79 | 159 | SZUK-OWAD |
| Lipa | 16-12-1-06-202 -b -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -a -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
| Radoszyce | 16-12-1-07-161 -j -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
| Radoszyce | 16-12-1-07-182 -c -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
| Radoszyce | 16-12-1-07-185 -j -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
| Radoszyce | 16-12-1-07-360 -a -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
| Radoszyce | 16-12-1-07-363 -b -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
| Radoszyce | 16-12-1-07-388 -g -99 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 3,22 | 159 | SZUK-OWAD |
| O-SMIECI | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 5,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 60,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 18,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 140,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| O-SPALGAŁ | Lipa | 16-12-1-06- - - | PORZ-SPAL | spalanie pozost.pozręb. | 1 | M3P | 120,00 | 11,88 | 19 | PORZ-SPAL |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | PORZ-STOS | wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy | 1 | M3P | 120,00 | 54,12 | 18 | PORZ-STOS |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | PORZ-SPAL | spalanie pozost.pozręb. | 1 | M3P | 40,00 | 3,96 | 19 | PORZ-SPAL |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | PORZ-STOS | wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy | 1 | M3P | 40,00 | 18,04 | 18 | PORZ-STOS |
| O-ZGRYZC | Lipa | 16-12-1-06-108 -a -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 1,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Lipa | 16-12-1-06-108 -a -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 1 | HA | 0,75 | 10,78 | 132 | ZAB-REPEL |
| Lipa | 16-12-1-06-112 -f -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 3,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Lipa | 16-12-1-06-112 -f -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 1,95 | 32,97 | 132 | ZAB-REPEL |
| Lipa | 16-12-1-06-141 -a -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 1,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Lipa | 16-12-1-06-141 -a -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 0,84 | 14,2 | 132 | ZAB-REPEL |
| Lipa | 16-12-1-06-141 -d -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 1,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Lipa | 16-12-1-06-141 -d -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 1 | HA | 0,79 | 11,35 | 132 | ZAB-REPEL |
| Lipa | 16-12-1-06-141 -f -99 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 1,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Lipa | 16-12-1-06-141 -f -99 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 1 | HA | 0,24 | 3,45 | 132 | ZAB-REPEL |
| Lipa | 16-12-1-06-154 -i -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 3,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Lipa | 16-12-1-06-154 -i -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 1,56 | 26,37 | 132 | ZAB-REPEL |
| Lipa | 16-12-1-06-174 -f -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 3,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Lipa | 16-12-1-06-174 -f -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 1,54 | 26,04 | 132 | ZAB-REPEL |
| Lipa | 16-12-1-06-174 -g -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 2,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Lipa | 16-12-1-06-174 -g -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 0,67 | 11,33 | 132 | ZAB-REPEL |
| Lipa | 16-12-1-06-174 -h -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 2,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Lipa | 16-12-1-06-174 -h -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 1,15 | 19,44 | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-124 -f -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,50 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-124 -f -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 1 | HA | 0,62 | 8,91 | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -c -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 2,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -c -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 1 | HA | 0,81 | 11,64 | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -k -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 2,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -k -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 2,04 | 34,49 | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -w -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 2,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -w -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 1 | HA | 0,13 | 1,87 | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-135 -h -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,50 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-135 -h -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 1 | HA | 0,68 | 9,77 | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-138 -j -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 2,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-138 -j -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 1,73 | 29,25 | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-151 -g -99 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 2,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-151 -g -99 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 3 | HA | 1,81 | 36 | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-151 -i -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 1,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-151 -i -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 3 | HA | 0,66 | 13,13 | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-151 -j -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 1,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-151 -j -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 0,84 | 14,2 | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-152 -j -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 2,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-152 -j -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 0,79 | 13,36 | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-163 -b -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 2,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-163 -b -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 1 | HA | 2,00 | 28,74 | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-163 -h -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 2,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-163 -h -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 0,65 | 10,99 | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-389 -k -99 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,50 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-389 -k -99 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 3 | HA | 0,30 | 5,97 | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-520 -c -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 3,00 | - | 132 | ZAB-REPEL |
| Radoszyce | 16-12-1-07-520 -c -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 4 | HA | 3,00 | 70,2 | 132 | ZAB-REPEL |
| O-ZWGRZBD | Lipa | 16-12-1-06-189A -h -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | 1 | H | 1,00 | - | 165 | SMAR-PBIO |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -h -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 1 | HA | 0,78 | 3,2 | 165 | SMAR-PBIO |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -j -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | 1 | H | 1,00 | - | 165 | SMAR-PBIO |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -j -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 1 | HA | 0,81 | 3,33 | 165 | SMAR-PBIO |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -y -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | 1 | H | 2,00 | - | 165 | SMAR-PBIO |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -y -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 2 | HA | 1,47 | 10,84 | 165 | SMAR-PBIO |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -z -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | 1 | H | 1,00 | - | 165 | SMAR-PBIO |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -z -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 2 | HA | 1,41 | 10,4 | 165 | SMAR-PBIO |
| O-ZWRYJK | Lipa | 16-12-1-06-140 -i -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 44,10 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Lipa | 16-12-1-06-140 -i -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 5,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
| Lipa | 16-12-1-06-140 -i -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 35,00 | 4,76 | 155 | PUŁ-RYJ |
| Lipa | 16-12-1-06-153 -c -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 10,08 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Lipa | 16-12-1-06-153 -c -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 3,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
| Lipa | 16-12-1-06-153 -c -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 8,00 | 1,09 | 155 | PUŁ-RYJ |
| Lipa | 16-12-1-06-154 -d -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 7,56 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Lipa | 16-12-1-06-154 -d -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 5,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
| Lipa | 16-12-1-06-154 -d -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 6,00 | 0,82 | 155 | PUŁ-RYJ |
| Lipa | 16-12-1-06-154 -f -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 46,62 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Lipa | 16-12-1-06-154 -f -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 5,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
| Lipa | 16-12-1-06-154 -f -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 37,00 | 5,03 | 155 | PUŁ-RYJ |
| Lipa | 16-12-1-06-189 -f -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 66,78 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Lipa | 16-12-1-06-189 -f -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 5,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
| Lipa | 16-12-1-06-189 -f -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 53,00 | 7,21 | 155 | PUŁ-RYJ |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -d -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 34,02 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -d -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 4,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -d -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 27,00 | 3,67 | 155 | PUŁ-RYJ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-124 -d -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 5,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-124 -d -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 2,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-124 -d -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 4,00 | 0,54 | 155 | PUŁ-RYJ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -c -01 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 15,12 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -c -01 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 1,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -c -01 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 12,00 | 1,63 | 155 | PUŁ-RYJ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -k -01 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 37,80 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -k -01 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 1,50 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -k -01 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 30,00 | 4,08 | 155 | PUŁ-RYJ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -w -01 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 2,52 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -w -01 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 0,50 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -w -01 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 2,00 | 0,27 | 155 | PUŁ-RYJ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-135 -h -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 5,09 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-135 -h -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 2,00 | - | 155 | PUŁ-RYJ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-135 -h -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 4,00 | 0,54 | 155 | PUŁ-RYJ |
| O-ZWRYJM | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 3,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 120,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 2,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 100,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCHRP | P-INFO | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 1,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 1,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 1,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 1,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| P-PORZ | Lipa | 16-12-1-06-106 -c -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 1 | HA | 0,09 | 1,02 | 172 | PPOŻ-PORZ |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -a -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 2 | HA | 2,17 | 32,68 | 172 | PPOŻ-PORZ |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -g -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 2 | HA | 0,70 | 10,54 | 172 | PPOŻ-PORZ |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -z -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 2 | HA | 0,13 | 1,96 | 172 | PPOŻ-PORZ |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -i -99 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 1 | HA | 0,18 | 2,03 | 172 | PPOŻ-PORZ |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -j -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 2 | HA | 0,67 | 10,09 | 172 | PPOŻ-PORZ |
| Radoszyce | 16-12-1-07-523 -f -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 1 | HA | 0,50 | 5,65 | 172 | PPOŻ-PORZ |
| P-POŻAR | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 16,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 1,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZNOC | Prace godzinowe w porze nocnej | ----- | H | 16,00 | - | 375 | GODZNOC |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 16,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 1,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZNOC | Prace godzinowe w porze nocnej | 1 | H | 16,00 | - | 375 | GODZNOC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCHRPR | OP-BUDKIN | Lipa | 16-12-1-06- - - | ZAW-BUD | W. n. bud. lęg. i schr. nietop | 1 | SZT | 20,00 | - | 167 | ZAW-BUD |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | ZAW-BUD | W. n. bud. lęg. i schr. nietop | 1 | SZT | 10,00 | - | 167 | ZAW-BUD |
| OP-BUDKIS | Lipa | 16-12-1-06- - - | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek/schronów | 1 | SZT | 93,00 | - | 169 | CZYSZ-BUD |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek/schronów | 1 | SZT | 85,00 | - | 169 | CZYSZ-BUD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZ | IB | Lipa | 16-12-1-06-122 -i -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 331,00 | 13,31 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-122 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 7,00 | 9,58 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-122 -i -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 331,00 | 63,56 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-122 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 7,00 | 1,9 | 2 | CWD-D |
| IIA | Lipa | 16-12-1-06-194 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 169,00 | 59,49 | 1 | CWD-P |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 169,00 | 19,76 | 1 | CWD-P |
| IIIAU | Lipa | 16-12-1-06-172 -i -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 218,00 | 8,15 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-172 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 8,00 | 10,17 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-172 -i -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 218,00 | 23,72 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-172 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 8,00 | 1,1 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-192 -b -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 374,00 | 13,94 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-192 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 23,00 | 27,11 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-192 -b -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 374,00 | 43,67 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-192 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 23,00 | 3,58 | 2 | CWD-D |
| IIIB | Lipa | 16-12-1-06-129 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 115,00 | 40,85 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-129 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 115,00 | 16,81 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-153 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 320,00 | 160,87 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-153 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 320,00 | 49,81 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-167 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 141,00 | 106,54 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-167 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 141,00 | 21,31 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-188 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 406,00 | 227,11 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-188 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 406,00 | 64,84 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-152 -b -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 181,00 | 9,35 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-152 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 15,00 | 19,86 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-152 -b -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 181,00 | 30,42 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-152 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 15,00 | 3,9 | 2 | CWD-D |
| IVD | Lipa | 16-12-1-06-153 -i -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 170,00 | 6,13 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-153 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 22,00 | 23,59 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-153 -i -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 170,00 | 25,21 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-153 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 22,00 | 3,92 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-166 -n -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 182,00 | 189,79 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-166 -n -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 182,00 | 43,32 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-152 -i -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 173,00 | 10,16 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-152 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 16,00 | 21,28 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-152 -i -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 173,00 | 31,53 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-152 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 16,00 | 4 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-519 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 41,00 | 46,91 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-519 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 41,00 | 11,06 | 2 | CWD-D |
| PM | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MC8 | Pr. ciągnik. z prz. samozaład. | ----- | H | 1,00 | - | 382 | GODZ MC8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MC8 | Pr. ciągnik. z prz. samozaład. | ----- | H | 1,00 | - | 382 | GODZ MC8 |
| POZ-P | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ HH8 | Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | ----- | H | 1,00 | - | 376 | GODZ HH8 |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MC8 | Pr. ciągnik. z prz. samozaład. | ----- | H | 1,00 | - | 382 | GODZ MC8 |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MF8 | Prace wykonywane forwarderem | ----- | H | 1,00 | - | 378 | GODZ MF8 |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 5,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ PILA | Prace godz. wyk. pilarką | ----- | H | 5,00 | - | 372 | GODZ PILA |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 5,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ HH8 | Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | ----- | H | 1,00 | - | 376 | GODZ HH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MC8 | Pr. ciągnik. z prz. samozaład. | ----- | H | 1,00 | - | 382 | GODZ MC8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MF8 | Prace wykonywane forwarderem | ----- | H | 1,00 | - | 378 | GODZ MF8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 5,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ PILA | Prace godz. wyk. pilarką | ----- | H | 5,00 | - | 372 | GODZ PILA |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 5,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| PR | Lipa | 16-12-1-06- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 130,00 | 86,13 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MC8 | Pr. ciągnik. z prz. samozaład. | ----- | H | 10,00 | - | 382 | GODZ MC8 |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MF8 | Prace wykonywane forwarderem | ----- | H | 10,00 | - | 378 | GODZ MF8 |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 130,00 | 30,15 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 70,00 | 50,45 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MC8 | Pr. ciągnik. z prz. samozaład. | ----- | H | 10,00 | - | 382 | GODZ MC8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MF8 | Prace wykonywane forwarderem | ----- | H | 10,00 | - | 378 | GODZ MF8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 70,00 | 14,88 | 2 | CWD-D |
| PTP | Lipa | 16-12-1-06- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 130,00 | 89,53 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 130,00 | 30,87 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 165,00 | 130,42 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 165,00 | 38,31 | 2 | CWD-D |
| PTW | Lipa | 16-12-1-06- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 80,00 | 54,35 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 80,00 | 18,63 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 30,00 | 25,16 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 30,00 | 6,4 | 2 | CWD-D |
| TPN | Radoszyce | 16-12-1-07-522 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 90,00 | 70,63 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 90,00 | 16,96 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 106,00 | 86,33 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 106,00 | 31,56 | 2 | CWD-D |
| TPP | Lipa | 16-12-1-06-123 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 40,00 | 33,63 | 1 | CWD-P |
| Lipa | 16-12-1-06-123 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 40,00 | 12,28 | 1 | CWD-P |
| Lipa | 16-12-1-06-123 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 230,00 | 23,07 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-123 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 230,00 | 55,21 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-123 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 479,00 | 73,5 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-123 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 5,00 | 9,39 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-123 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 479,00 | 141,16 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-123 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 5,00 | 1,67 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-123 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 20,00 | 1,75 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-123 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 20,00 | 5,14 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-166 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 15,00 | 11,06 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-166 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 15,00 | 2,63 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-167 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 119,00 | 105,13 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-167 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 119,00 | 26,2 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-168 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 66,00 | 43,71 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-168 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 66,00 | 11,36 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-173 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 39,00 | 31,71 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-173 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 39,00 | 11,07 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-174 -j -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 229,00 | 21,83 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-174 -j -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 229,00 | 39,03 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 230,00 | 26,91 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 35,00 | 47,96 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 230,00 | 44,56 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 35,00 | 6,67 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -g -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 70,00 | 7,51 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 6,00 | 7,56 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -g -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 70,00 | 11,36 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 6,00 | 0,94 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 193,00 | 19,05 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 22,00 | 30,55 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 193,00 | 34,91 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 22,00 | 3,97 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -j -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 28,00 | 3,12 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -j -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 28,00 | 7,21 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -y -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 50,00 | 4,98 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -y -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 50,00 | 10,87 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -i -99 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 355,00 | 34,58 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -i -99 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 5,00 | 8,98 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -i -99 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 355,00 | 51,25 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -i -99 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 5,00 | 1,09 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -j -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 156,00 | 14,92 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -j -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 156,00 | 22,55 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 270,00 | 28,79 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 5,00 | 8,05 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 270,00 | 57,45 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 5,00 | 1,63 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 415,00 | 39,23 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 5,00 | 8,68 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 415,00 | 80,51 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 5,00 | 1,65 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-127 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 545,00 | 59,54 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-127 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 5,00 | 7,21 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-127 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 545,00 | 110,2 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-127 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 5,00 | 1,34 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-463 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 482,00 | 37,43 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-463 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 20,00 | 32,88 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-463 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 482,00 | 83,07 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-463 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 20,00 | 5,34 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-463 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 357,00 | 41,04 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-463 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 13,00 | 17,45 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-463 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 357,00 | 70,03 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-463 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 13,00 | 3,4 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-518 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 67,00 | 51,75 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-518 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 67,00 | 14,55 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-519 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 703,00 | 60,74 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-519 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 117,00 | 153,44 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-519 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 703,00 | 155,21 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-519 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 117,00 | 32,13 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-520 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 40,00 | 22,59 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-520 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 40,00 | 6,03 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 125,00 | 102,19 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 125,00 | 25,72 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 224,00 | 182,2 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 224,00 | 54,67 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 130,00 | 12,99 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 46,00 | 53,75 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 130,00 | 26,27 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 46,00 | 10,24 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -g -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 302,00 | 31,03 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 43,00 | 56,11 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -g -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 302,00 | 81,72 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 43,00 | 14,61 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-523 -f -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 465,00 | 41,52 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-523 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 51,00 | 76,94 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-523 -f -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 465,00 | 112,22 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-523 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 51,00 | 17,73 | 2 | CWD-D |
| TWP | Lipa | 16-12-1-06-110 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 75,00 | 76,39 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-110 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 75,00 | 15,92 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-110 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 264,00 | 248,9 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-110 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 264,00 | 53,89 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-111 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 283,00 | 265,08 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-111 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 283,00 | 57,85 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-111 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 285,00 | 266,53 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-111 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 285,00 | 64,02 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-169 -j -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 95,00 | 88,52 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-169 -j -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 95,00 | 16,99 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 15,00 | 15,79 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 15,00 | 4,17 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -z -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 48,00 | 6,83 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -z -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2,00 | 2,79 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -z -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 48,00 | 10,24 | 2 | CWD-D |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -z -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2,00 | 0,45 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -o -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 30,00 | 31,61 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -o -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 30,00 | 8,93 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -f -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 36,00 | 4,7 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2,00 | 2,78 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -f -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 36,00 | 7,69 | 2 | CWD-D |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2,00 | 0,56 | 2 | CWD-D |
| ZS | Lipa | 16-12-1-06- - - | REM SZLZN | Napr. szlaku operac. niziny | ----- | M | 170,00 | - | 9 | REM SZLZN |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | WYK SZLN | Wyk. szlaku oper. war. nizinne | ----- | M | 170,00 | - | 8 | WYK SZLN |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | REM SZLZN | Napr. szlaku operac. niziny | ----- | M | 170,00 | - | 9 | REM SZLZN |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | WYK SZLN | Wyk. szlaku oper. war. nizinne | ----- | M | 170,00 | - | 8 | WYK SZLN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UBOCP | CHOINKIL | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 5,00 | - | 381 | GODZ MH23 |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 20,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 5,00 | - | 381 | GODZ MH23 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 20,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTRZ | UT-TURYST | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 3,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 10,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Lipa | 16-12-1-06-129A -k -00 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 5,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Lipa | 16-12-1-06-129A -k -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 20,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 5,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 30,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-124 -g -00 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 3,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-124 -g -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 30,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-135 -l -00 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 10,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-135 -l -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 30,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAD | Z-PIELD | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -f -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 1,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-133 -g -00 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 2,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-133 -g -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 5,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-133 -g -00 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 5,00 | - | 373 | GODZ RU8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-133 -g -04 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 5,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-133 -g -04 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 5,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-133 -g -04 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 5,00 | - | 373 | GODZ RU8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-133 -k -01 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 2,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-133 -k -01 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 5,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-133 -k -01 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 2,00 | - | 373 | GODZ RU8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-133 -k -99 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 2,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-133 -k -99 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 5,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-133 -k -99 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 5,00 | - | 373 | GODZ RU8 |
| Z-PIELK | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -g -04 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 2,00 | - | 380 | GODZ MH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-133 -g -04 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 2,00 | - | 370 | GODZ RH8 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-133 -g -04 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 5,00 | - | 373 | GODZ RU8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |













**Załącznik nr 2.4.3.1. do SWZ**









**Załącznik nr 2.4.3.2. do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa czynn. | Adres leśny | Iglaste | | | | | Iglaste |  | Liściaste | | | | Liściaste |  | Razem |
| S2A D | S2AP | S4 | W (dłużyca) | W (kłoda) |  | S2A D | S4 | W (dłużyca) | W (kłoda) |  |
| IB | 16-12-1-06-122 -i -00 | 15 | 35 | 3 |  | 278 | 331 |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 338 |
| Razem: IB | 15 | 35 | 3 |  | 278 | 331 |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 338 |
| IIA | 16-12-1-06-194 -f -00 | 16 | 6 | 5 |  | 142 | 169 |  |  |  |  |  |  |  | 169 |
| Razem: IIA | 16 | 6 | 5 |  | 142 | 169 |  |  |  |  |  |  |  | 169 |
| IIIAU | 16-12-1-06-172 -i -00 | 10 | 21 | 4 | 165 | 18 | 218 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 226 |
| 16-12-1-06-192 -b -00 | 25 | 33 | 10 | 274 | 32 | 374 |  |  | 23 |  |  | 23 |  | 397 |
| Razem: IIIAU | 35 | 54 | 14 | 439 | 50 | 592 |  |  | 31 |  |  | 31 |  | 623 |
| IIIB | 16-12-1-06-129 -b -00 | 5 | 8 | 1 |  | 79 | 93 |  | 10 | 12 |  |  | 22 |  | 115 |
| 16-12-1-06-153 -d -00 | 11 | 17 | 20 |  | 151 | 199 |  | 20 | 81 | 20 |  | 121 |  | 320 |
| 16-12-1-06-167 -f -00 | 2 | 4 | 5 |  | 36 | 47 |  | 35 | 37 | 22 |  | 94 |  | 141 |
| 16-12-1-06-188 -b -00 | 10 | 13 | 6 |  | 127 | 156 |  | 47 | 158 | 42 | 3 | 250 |  | 406 |
| 16-12-1-07-152 -b -00 | 31 | 14 | 18 |  | 118 | 181 |  | 2 | 13 |  |  | 15 |  | 196 |
| Razem: IIIB | 59 | 56 | 50 |  | 511 | 676 |  | 114 | 301 | 84 | 3 | 502 |  | 1178 |
| IVD | 16-12-1-06-153 -i -00 | 8 | 16 | 5 |  | 141 | 170 |  | 6 | 11 | 5 |  | 22 |  | 192 |
| 16-12-1-06-166 -n -00 | 100 |  | 33 |  | 30 | 163 |  |  | 19 |  |  | 19 |  | 182 |
| 16-12-1-07-152 -i -00 | 26 | 34 | 16 |  | 97 | 173 |  | 4 | 12 |  |  | 16 |  | 189 |
| 16-12-1-07-519 -d -00 | 12 |  | 3 |  | 1 | 16 |  | 12 | 13 |  |  | 25 |  | 41 |
| Razem: IVD | 146 | 50 | 57 |  | 269 | 522 |  | 22 | 55 | 5 |  | 82 |  | 604 |
| PR | 16-12-1-06- - - | 50 | 5 | 15 |  | 50 | 120 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 130 |
| 16-12-1-07- - - | 30 |  | 20 |  | 20 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| Razem: PR | 80 | 5 | 35 |  | 70 | 190 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 200 |
| PTP | 16-12-1-06- - - | 50 | 10 | 15 |  | 45 | 120 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 130 |
| 16-12-1-07- - - | 50 |  | 40 |  | 35 | 125 |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 165 |
| Razem: PTP | 100 | 10 | 55 |  | 80 | 245 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 295 |
| PTW | 16-12-1-06- - - | 25 | 5 | 20 |  | 25 | 75 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 80 |
| 16-12-1-07- - - | 10 |  | 20 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Razem: PTW | 35 | 5 | 40 |  | 25 | 105 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 110 |
| TPN | 16-12-1-07-522 -a -00 | 26 |  | 10 |  | 22 | 58 |  | 17 | 15 |  |  | 32 |  | 90 |
| 16-12-1-07-522 -f -00 | 55 |  | 10 |  | 20 | 85 |  |  | 21 |  |  | 21 |  | 106 |
| Razem: TPN | 81 |  | 20 |  | 42 | 143 |  | 17 | 36 |  |  | 53 |  | 196 |
| TPP | 16-12-1-06-123 -b -00 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 14 | 22 |  |  | 36 |  | 40 |
| 16-12-1-06-123 -c -00 | 115 | 17 | 3 |  | 95 | 230 |  |  |  |  |  |  |  | 230 |
| 16-12-1-06-123 -d -00 | 340 | 58 | 9 |  | 72 | 479 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 484 |
| 16-12-1-06-123 -h -00 | 7 | 2 | 1 |  | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 16-12-1-06-166 -a -00 | 1 |  | 4 |  | 5 | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 15 |
| 16-12-1-06-167 -d -00 | 12 | 5 | 2 |  | 7 | 26 |  | 31 | 62 |  |  | 93 |  | 119 |
| 16-12-1-06-168 -f -00 | 23 | 10 | 5 |  | 12 | 50 |  |  | 16 |  |  | 16 |  | 66 |
| 16-12-1-06-173 -g -00 | 18 | 4 | 9 |  | 8 | 39 |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
| 16-12-1-06-174 -j -00 | 85 | 35 | 5 |  | 104 | 229 |  |  |  |  |  |  |  | 229 |
| 16-12-1-06-187 -a -00 | 140 | 25 | 15 |  | 50 | 230 |  | 13 | 22 |  |  | 35 |  | 265 |
| 16-12-1-06-187 -g -00 | 40 | 10 | 5 |  | 15 | 70 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 76 |
| 16-12-1-06-187 -h -00 | 75 | 40 | 13 |  | 65 | 193 |  | 9 | 13 |  |  | 22 |  | 215 |
| 16-12-1-06-189A -j -00 | 15 | 5 | 3 |  | 5 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 16-12-1-06-189A -y -00 | 20 | 9 | 1 |  | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 16-12-1-06-194 -i -99 | 100 | 34 | 8 |  | 213 | 355 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 360 |
| 16-12-1-06-194 -j -00 | 35 | 15 | 5 |  | 101 | 156 |  |  |  |  |  |  |  | 156 |
| 16-12-1-07-126 -d -00 | 165 | 25 | 10 |  | 70 | 270 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 275 |
| 16-12-1-07-126 -h -00 | 210 | 30 | 20 |  | 155 | 415 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 420 |
| 16-12-1-07-127 -a -00 | 370 | 30 | 15 |  | 130 | 545 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 550 |
| 16-12-1-07-463 -c -00 | 132 | 35 | 20 |  | 295 | 482 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 502 |
| 16-12-1-07-463 -d -00 | 237 |  | 14 |  | 106 | 357 |  |  | 13 |  |  | 13 |  | 370 |
| 16-12-1-07-518 -d -00 | 45 |  | 5 |  | 12 | 62 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 67 |
| 16-12-1-07-519 -a -00 | 280 | 38 | 30 |  | 355 | 703 |  | 50 | 67 |  |  | 117 |  | 820 |
| 16-12-1-07-520 -d -00 | 15 |  | 5 |  | 18 | 38 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 40 |
| 16-12-1-07-522 -b -00 | 26 |  | 6 |  |  | 32 |  | 43 | 35 | 15 |  | 93 |  | 125 |
| 16-12-1-07-522 -c -00 | 45 |  | 8 |  | 22 | 75 |  | 80 | 59 | 10 |  | 149 |  | 224 |
| 16-12-1-07-522 -d -00 | 60 |  | 10 |  | 60 | 130 |  | 20 | 26 |  |  | 46 |  | 176 |
| 16-12-1-07-522 -g -00 | 162 | 30 | 20 |  | 90 | 302 |  |  | 43 |  |  | 43 |  | 345 |
| 16-12-1-07-523 -f -00 | 160 | 45 | 30 |  | 230 | 465 |  | 5 | 46 |  |  | 51 |  | 516 |
| Razem: TPP | 2933 | 502 | 285 |  | 2325 | 6045 |  | 265 | 487 | 25 |  | 777 |  | 6822 |
| TWP | 16-12-1-06-110 -b -00 | 70 |  | 5 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 16-12-1-06-110 -g -00 | 255 |  | 5 |  |  | 260 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 264 |
| 16-12-1-06-111 -a -00 | 265 | 10 | 5 |  |  | 280 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 283 |
| 16-12-1-06-111 -b -00 | 265 | 10 | 5 |  |  | 280 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 285 |
| 16-12-1-06-169 -j -00 | 85 | 5 | 5 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 16-12-1-06-189A -h -00 | 12 |  | 3 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 16-12-1-06-189A -z -00 | 38 | 5 | 5 |  |  | 48 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 50 |
| 16-12-1-07-125 -o -00 | 25 |  | 3 |  |  | 28 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 30 |
| 16-12-1-07-126 -f -00 | 30 |  | 6 |  |  | 36 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 38 |
| Razem: TWP | 1045 | 30 | 42 |  |  | 1117 |  |  | 18 |  |  | 18 |  | 1135 |
| Razem | | 4545 | 753 | 606 | 439 | 3792 | 10135 |  | 418 | 1000 | 114 | 3 | 1535 |  | 11670 |

**Załącznik nr 2.4.3.3. do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET** | **Leśnictwo** | **Grupa czynności** | **Adres leśny** | **Odległość zrywki [metr]** | **Odległość zrywki po lesie [metr]** | **Odległość zrywki poza lasem [metr]** | **Typ nawierzchni** | **Nachylenie terenu %** |
| 4 | 06.Lipa | IB | 16-12-1-06-122 -i -00 | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | IIA | 16-12-1-06-194 -f -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 4 | 06.Lipa | IIIAU | 16-12-1-06-172 -i -00 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | IIIAU | 16-12-1-06-192 -b -00 | 200 | 200 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | IIIB | 16-12-1-06-129 -b -00 | 400 | 400 | 0 |  |  |
| 4 | 06.Lipa | IIIB | 16-12-1-06-153 -d -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 4 | 06.Lipa | IIIB | 16-12-1-06-167 -f -00 | 400 | 400 | 0 |  |  |
| 4 | 06.Lipa | IIIB | 16-12-1-06-188 -b -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 4 | 06.Lipa | IVD | 16-12-1-06-153 -i -00 | 600 | 600 | 0 |  |  |
| 4 | 06.Lipa | IVD | 16-12-1-06-166 -n -00 | 600 | 600 | 0 |  |  |
| 4 | 06.Lipa | PR | 16-12-1-06- - - | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | PTP | 16-12-1-06- - - | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | PTW | 16-12-1-06- - - | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-123 -b -00 | 1500 | 1500 | 0 |  |  |
| 4 | 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-123 -c -00 | 1500 | 1500 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-123 -d -00 | 1500 | 1500 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-123 -h -00 | 1500 | 1500 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-166 -a -00 | 300 | 300 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-167 -d -00 | 400 | 400 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-168 -f -00 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-173 -g -00 | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-174 -j -00 | 200 | 200 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-187 -a -00 | 400 | 400 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-187 -g -00 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-187 -h -00 | 200 | 200 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-189A -j -00 | 1500 | 1500 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-189A -y -00 | 600 | 600 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-194 -i -99 | 200 | 200 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-194 -j -00 | 200 | 200 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TWP | 16-12-1-06-110 -b -00 | 300 | 300 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TWP | 16-12-1-06-110 -g -00 | 300 | 300 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TWP | 16-12-1-06-111 -a -00 | 300 | 300 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TWP | 16-12-1-06-111 -b -00 | 300 | 300 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TWP | 16-12-1-06-169 -j -00 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TWP | 16-12-1-06-189A -h -00 | 1500 | 1500 | 0 |  | 0 |
| 4 | 06.Lipa | TWP | 16-12-1-06-189A -z -00 | 300 | 300 | 0 |  | 0 |
| 4 | 07.Radoszyce | IIIB | 16-12-1-07-152 -b -00 | 700 | 100 | 600 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 4 | 07.Radoszyce | IVD | 16-12-1-07-152 -i -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 4 | 07.Radoszyce | IVD | 16-12-1-07-519 -d -00 | 800 | 100 | 700 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 4 | 07.Radoszyce | PR | 16-12-1-07- - - | 700 | 100 | 600 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 4 | 07.Radoszyce | PTP | 16-12-1-07- - - | 700 | 100 | 600 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 4 | 07.Radoszyce | PTW | 16-12-1-07- - - | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 4 | 07.Radoszyce | TPN | 16-12-1-07-522 -a -00 | 300 | 100 | 200 | twarda | 2 |
| 4 | 07.Radoszyce | TPN | 16-12-1-07-522 -f -00 | 1700 | 200 | 1500 | gruntowa ulepszona | 3 |
| 4 | 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-126 -d -00 | 500 | 400 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 4 | 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-126 -h -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 4 | 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-127 -a -00 | 400 | 400 | 0 |  | 0 |
| 4 | 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-463 -c -00 | 700 | 300 | 400 | twarda | 2 |
| 4 | 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-463 -d -00 | 600 | 200 | 400 | twarda | 2 |
| 4 | 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-518 -d -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 4 | 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-519 -a -00 | 700 | 700 | 0 |  | 0 |
| 4 | 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-520 -d -00 | 200 | 100 | 100 | twarda | 1 |
| 4 | 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-522 -b -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 4 | 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-522 -c -00 | 700 | 400 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 4 | 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-522 -d -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 4 | 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-522 -g -00 | 1300 | 300 | 1000 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 4 | 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-523 -f -00 | 1100 | 300 | 800 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 4 | 07.Radoszyce | TWP | 16-12-1-07-125 -o -00 | 1300 | 100 | 1200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 4 | 07.Radoszyce | TWP | 16-12-1-07-126 -f -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |

**Załącznik nr 2.4.3.4. do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leśnictwo** | **Grupa czynności** | **Adres leśny** | **Utrudnienia (przyczyna)  w zakresie pozyskania drewna** | **Współczynnik** | **Utrudnienia (przyczyna)  w zakresie zrywki drewna** | **Współczynnik** |
| 06.Lipa | IB | 16-12-1-06-122 -i -00 | Miejscowe przeszkody terenowe | 1,2 | Słaba nośność gruntu | 1,2 |
| 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-123 -b -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-123 -d -00 | Rabatowałki | 1,3 | Rabatowałki | 1,1 |
| 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-123 -h -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-166 -a -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 |  | 1 |
| 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-173 -g -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-174 -j -00 | Rabatowałki | 1,1 | Rabatowałki | 1,1 |
| 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-189A -y -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-194 -i -99 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,3 |  | 1 |
| 06.Lipa | TPP | 16-12-1-06-194 -j -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,3 |  | 1 |
| 06.Lipa | TWP | 16-12-1-06-111 -b -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 06.Lipa | TWP | 16-12-1-06-169 -j -00 | Rabatowałki | 1,1 |  | 1 |
| 06.Lipa | TWP | 16-12-1-06-189A -h -00 | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 |  | 1 |
| 06.Lipa | TWP | 16-12-1-06-189A -z -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 | Rabatowałki | 1,1 |
| 07.Radoszyce | IVD | 16-12-1-07-519 -d -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 07.Radoszyce | TPN | 16-12-1-07-522 -f -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-126 -d -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-126 -h -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-127 -a -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-518 -d -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-519 -a -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-522 -b -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-522 -c -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-522 -d -00 | Uprawa pochodna Jd. | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-522 -g -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 07.Radoszyce | TPP | 16-12-1-07-523 -f -00 | Linie energetyczne, drogi i granice | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 07.Radoszyce | TWP | 16-12-1-07-125 -o -00 | Rabatowałki | 1,1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 07.Radoszyce | TWP | 16-12-1-07-126 -f -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |

**Załącznik nr 2.4.3.5. do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz** | **Adres leśny** | **Powierzchnia {Ha]** | **Nachylenie [%]** | **Typ siedliskowy lasu** | **Pokrywa** | **Rzeźba** | **Ilość [m3]** |
| Lipa | 16-12-1-06-123 -b -00 | 1,06 | 1 | LMW | SZAD | NIZ FAL | 40,00 |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -f -00 | 3,24 | 1 | BMŚW | ZAD | NIZ FAL | 169,00 |

**Załącznik nr 2.4.3.6. do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leśnictwo** | **Adres leśny** | **Grupa czynn.** | **Pozyskanie maszynowe [m3]** | **%** | **Pozyskanie ręczne [m3]** | **%** | **Razem [m3]** |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | PR |  |  | 130 | 100 | 130 |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | PTP |  |  | 130 | 100 | 130 |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | PTW |  |  | 80 | 100 | 80 |
| Lipa | 16-12-1-06-110 -b -00 | TWP |  |  | 75 | 100 | 75 |
| Lipa | 16-12-1-06-110 -g -00 | TWP |  |  | 264 | 100 | 264 |
| Lipa | 16-12-1-06-111 -a -00 | TWP |  |  | 283 | 100 | 283 |
| Lipa | 16-12-1-06-111 -b -00 | TWP |  |  | 285 | 100 | 285 |
| Lipa | 16-12-1-06-122 -i -00 | IB | 331 | 98 | 7 | 2 | 338 |
| Lipa | 16-12-1-06-123 -b -00 | TPP |  |  | 40 | 100 | 40 |
| Lipa | 16-12-1-06-123 -c -00 | TPP | 230 | 100 |  |  | 230 |
| Lipa | 16-12-1-06-123 -d -00 | TPP | 479 | 99 | 5 | 1 | 484 |
| Lipa | 16-12-1-06-123 -h -00 | TPP | 20 | 100 |  |  | 20 |
| Lipa | 16-12-1-06-129 -b -00 | IIIB |  |  | 115 | 100 | 115 |
| Lipa | 16-12-1-06-153 -d -00 | IIIB |  |  | 320 | 100 | 320 |
| Lipa | 16-12-1-06-153 -i -00 | IVD | 170 | 89 | 22 | 11 | 192 |
| Lipa | 16-12-1-06-166 -a -00 | TPP |  |  | 15 | 100 | 15 |
| Lipa | 16-12-1-06-166 -n -00 | IVD |  |  | 182 | 100 | 182 |
| Lipa | 16-12-1-06-167 -d -00 | TPP |  |  | 119 | 100 | 119 |
| Lipa | 16-12-1-06-167 -f -00 | IIIB |  |  | 141 | 100 | 141 |
| Lipa | 16-12-1-06-168 -f -00 | TPP |  |  | 66 | 100 | 66 |
| Lipa | 16-12-1-06-169 -j -00 | TWP |  |  | 95 | 100 | 95 |
| Lipa | 16-12-1-06-172 -i -00 | IIIAU | 218 | 96 | 8 | 4 | 226 |
| Lipa | 16-12-1-06-173 -g -00 | TPP |  |  | 39 | 100 | 39 |
| Lipa | 16-12-1-06-174 -j -00 | TPP | 229 | 100 |  |  | 229 |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -a -00 | TPP | 230 | 87 | 35 | 13 | 265 |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -g -00 | TPP | 70 | 92 | 6 | 8 | 76 |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -h -00 | TPP | 193 | 90 | 22 | 10 | 215 |
| Lipa | 16-12-1-06-188 -b -00 | IIIB |  |  | 406 | 100 | 406 |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -h -00 | TWP |  |  | 15 | 100 | 15 |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -j -00 | TPP | 28 | 100 |  |  | 28 |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -y -00 | TPP | 50 | 100 |  |  | 50 |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -z -00 | TWP | 48 | 96 | 2 | 4 | 50 |
| Lipa | 16-12-1-06-192 -b -00 | IIIAU | 374 | 94 | 23 | 6 | 397 |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -f -00 | IIA |  |  | 169 | 100 | 169 |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -i -99 | TPP | 355 | 99 | 5 | 1 | 360 |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -j -00 | TPP | 156 | 100 |  |  | 156 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | PR |  |  | 70 | 100 | 70 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | PTP |  |  | 165 | 100 | 165 |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | PTW |  |  | 30 | 100 | 30 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -o -00 | TWP |  |  | 30 | 100 | 30 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -d -00 | TPP | 270 | 98 | 5 | 2 | 275 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -f -00 | TWP | 36 | 95 | 2 | 5 | 38 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -h -00 | TPP | 415 | 99 | 5 | 1 | 420 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-127 -a -00 | TPP | 545 | 99 | 5 | 1 | 550 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-152 -b -00 | IIIB | 181 | 92 | 15 | 8 | 196 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-152 -i -00 | IVD | 173 | 92 | 16 | 8 | 189 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-463 -c -00 | TPP | 482 | 96 | 20 | 4 | 502 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-463 -d -00 | TPP | 357 | 96 | 13 | 4 | 370 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-518 -d -00 | TPP |  |  | 67 | 100 | 67 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-519 -a -00 | TPP | 703 | 86 | 117 | 14 | 820 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-519 -d -00 | IVD |  |  | 41 | 100 | 41 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-520 -d -00 | TPP |  |  | 40 | 100 | 40 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -a -00 | TPN |  |  | 90 | 100 | 90 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -b -00 | TPP |  |  | 125 | 100 | 125 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -c -00 | TPP |  |  | 224 | 100 | 224 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -d -00 | TPP | 130 | 74 | 46 | 26 | 176 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -f -00 | TPN |  |  | 106 | 100 | 106 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -g -00 | TPP | 302 | 88 | 43 | 12 | 345 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-523 -f -00 | TPP | 465 | 90 | 51 | 10 | 516 |
|  |  | **Suma:** | **7240** | **62** | **4430** | **38** | **11 670** |

**Załącznik nr 2.4.3.7. do SWZ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Leśnictwo** | **Adres leśny** | **Grupa czynn.** | **Wariant** |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | PR | 1a |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | PTP | 1a |
| Lipa | 16-12-1-06- - - | PTW | 1a |
| Lipa | 16-12-1-06-110 -b -00 | TWP | 1a |
| Lipa | 16-12-1-06-110 -g -00 | TWP | 1a |
| Lipa | 16-12-1-06-111 -a -00 | TWP | 1a |
| Lipa | 16-12-1-06-111 -b -00 | TWP | 1a |
| Lipa | 16-12-1-06-122 -i -00 | IB | 3ab |
| Lipa | 16-12-1-06-123 -b -00 | TPP | 1a |
| Lipa | 16-12-1-06-123 -c -00 | TPP | 1ab |
| Lipa | 16-12-1-06-123 -d -00 | TPP | 3ab |
| Lipa | 16-12-1-06-123 -h -00 | TPP | 1ab |
| Lipa | 16-12-1-06-129 -b -00 | IIIB | 1a |
| Lipa | 16-12-1-06-153 -d -00 | IIIB | 1a |
| Lipa | 16-12-1-06-153 -i -00 | IVD | 3ab |
| Lipa | 16-12-1-06-166 -a -00 | TPP | 1a |
| Lipa | 16-12-1-06-166 -n -00 | IVD | 1a |
| Lipa | 16-12-1-06-167 -d -00 | TPP | 1a |
| Lipa | 16-12-1-06-167 -f -00 | IIIB | 3a |
| Lipa | 16-12-1-06-168 -f -00 | TPP | 1a |
| Lipa | 16-12-1-06-169 -j -00 | TWP | 1a |
| Lipa | 16-12-1-06-172 -i -00 | IIIAU | 3ab |
| Lipa | 16-12-1-06-173 -g -00 | TPP | 1a |
| Lipa | 16-12-1-06-174 -j -00 | TPP | 1ab |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -a -00 | TPP | 3ab |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -g -00 | TPP | 3ab |
| Lipa | 16-12-1-06-187 -h -00 | TPP | 3ab |
| Lipa | 16-12-1-06-188 -b -00 | IIIB | 1a |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -h -00 | TWP | 1a |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -j -00 | TPP | 1ab |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -y -00 | TPP | 1ab |
| Lipa | 16-12-1-06-189A -z -00 | TWP | 3ab |
| Lipa | 16-12-1-06-192 -b -00 | IIIAU | 3ab |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -f -00 | IIA | 3a |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -i -99 | TPP | 3ab |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -j -00 | TPP | 2ab |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | PR | 1a |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | PTP | 1a |
| Radoszyce | 16-12-1-07- - - | PTW | 1a |
| Radoszyce | 16-12-1-07-125 -o -00 | TWP | 1a |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -d -00 | TPP | 1ab |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -f -00 | TWP | 1ab |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -h -00 | TPP | 1ab |
| Radoszyce | 16-12-1-07-127 -a -00 | TPP | 3ab |
| Radoszyce | 16-12-1-07-152 -b -00 | IIIB | 1ab |
| Radoszyce | 16-12-1-07-152 -i -00 | IVD | 1ab |
| Radoszyce | 16-12-1-07-463 -c -00 | TPP | 1ab |
| Radoszyce | 16-12-1-07-463 -d -00 | TPP | 1ab |
| Radoszyce | 16-12-1-07-518 -d -00 | TPP | 1a |
| Radoszyce | 16-12-1-07-519 -a -00 | TPP | 1ab |
| Radoszyce | 16-12-1-07-519 -d -00 | IVD | 1a |
| Radoszyce | 16-12-1-07-520 -d -00 | TPP | 1a |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -a -00 | TPN | 1a |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -b -00 | TPP | 1a |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -c -00 | TPP | 1a |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -d -00 | TPP | 1ab |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -f -00 | TPN | 1a |
| Radoszyce | 16-12-1-07-522 -g -00 | TPP | 1ab |
| Radoszyce | 16-12-1-07-523 -f -00 | TPP | 1ab |

**Obraz zawierający tekst, Czcionka, list, papier

Opis wygenerowany automatycznie**

**Załącznik nr 2.4.1. do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet: 4** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Leśnictwo** | **Adres leśny** | **akt. adr.** | **Rok założenia uprawy** | **Grupa czynności (założenie uprawy)** | **Wersja planu** | **powierzchnia  uprawy (ha)** |
|  | Lipa | 16-12-1-06-107 -d -00 | T | 2022 | ODN-LUK | wykonane | 0,14 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-107 -g -00 | T | 2022 | ODN-LUK | wykonane | 0,13 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-108 -a -00 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 1,38 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-109 -c -00 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 3,56 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-112 -f -01 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 2,93 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-113 -i -00 | T | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 2,25 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-117 -a -00 | T | 2021 | ODN-ZRB | wykonane | 2,57 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-139 -f -00 | T | 2021 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 3,22 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-140 -g -01 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 2,42 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-140 -i -00 | T | 2025 | ODN-ZRB | prowizorium | 3,14 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -a -01 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 1,33 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -d -01 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 0,99 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -f -01 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 0,3 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-153 -c -00 | T | 2025 | ODN-ZŁOŻ | prowizorium | 0,75 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-153 -k -00 | T | 2024 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 3,72 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -d -00 | T | 2025 | ODN-ZRB | prowizorium | 0,55 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -f -00 | T | 2025 | ODN-ZRB | prowizorium | 3,21 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -i -01 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 2,5 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -j -01 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 0,02 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-155 -b -00 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 1,35 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-166 -o -00 | T | 2024 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 1,57 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-167 -c -00 | T | 2024 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 1,17 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-167 -g -00 | T | 2025 | ODN-ZŁOŻ | prowizorium | 1,22 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-168 -b -00 | T | 2024 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 0,9 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-169 -b -00 | T | 2024 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 0,6 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-170 -b -00 | T | 2024 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 2,4 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-170 -g -00 | T | 2024 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 0,5 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-171 -d -00 | T | 2025 | ODN-ZŁOŻ | prowizorium | 1,1 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-172 -j -00 | T | 2022 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 1,17 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-173 -j -01 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 1,9 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-174 -f -01 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 2,31 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-174 -g -00 | T | 2023 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 0,73 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-174 -h -00 | T | 2023 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 1,46 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-189 -f -00 | T | 2025 | ODN-ZŁOŻ | prowizorium | 4,32 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-190 -g -00 | T | 2024 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 3,15 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-191 -h -01 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 2,16 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-192 -c -00 | T | 2022 | ODN-ZŁOŻ | wykonane | 2,77 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-192 -i -00 | T | 2024 | ODN-ZRB | wykonane | 0,9 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-193 -h -01 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 1,93 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-193 -i -00 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 0,47 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-193 -j -01 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 0,4 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-194 -a -00 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 0,49 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-194 -d -00 | T | 2025 | ODN-ZŁOŻ | prowizorium | 2,29 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-194 -i -01 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 2,2 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-194 -k -01 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 0,46 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-195 -a -01 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 3,07 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-195 -c -01 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 0,52 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-124 -f -00 | T | 2025 | ODN-ZRB | prowizorium | 0,83 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -a -00 | T | 2022 | ODN-LUK | wykonane | 1,06 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -c -01 | T | 2025 | ODN-ZRB | prowizorium | 1,06 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -j -00 | T | 2022 | ODN-LUK | wykonane | 0,11 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -k -01 | T | 2025 | ODN-ZRB | prowizorium | 2,59 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -w -01 | T | 2025 | ODN-ZRB | prowizorium | 0,16 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -f -01 | N | 2021 | ODN-POR | wykonane | 1,22 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -g -01 | N | 2021 | ODN-POR | wykonane | 3,5 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -k -01 | N | 2021 | ODN-POR | wykonane | 0,55 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-135 -h -00 | T | 2025 | ODN-ZRB | prowizorium | 0,85 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-138 -j -01 | T | 2023 | ODN-ZRB | wykonane | 2,36 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-151 -g -00 | N | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 2,8 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-151 -i -00 | T | 2024 | ODN-ZRB | wykonane | 1,55 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-151 -j -00 | T | 2024 | ODN-ZRB | wykonane | 0,91 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-152 -j -00 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 1,18 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -b -01 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 3 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -h -00 | T | 2022 | ODN-ZRB | wykonane | 0,98 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-389 -k -99 | T | 2024 | ODN-ZRB | wykonane | 0,51 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-520 -b -01 | T | 2025 | ODN-ZRB | prowizorium | 2,08 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-520 -c -00 | T | 2025 | ODN-ZRB | prowizorium | 3 |