Załącznik nr 8a

Umowa ……/ WRG.272.8.2022.MJ (wzór)

o  wykonanie  robót budowlanych

W dniu ……….. 2022 r. w Miastku pomiędzy Gminą Miastko reprezentowaną przez Burmistrza Miastka -  Danutę  Karaśkiewicz , mającą swą siedzibę w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Miastka – Bronisławy Nielipik,

a

………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” w imieniu, którego działa:

…………………………………………………………………………………………………………….….…….,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)  została zawarta umowa o następującej treści:

§1.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania w pełnym zakresie na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego - robót budowlanych pn.: ,,Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej  w Wołczy Małej – etap I, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie’’

§2.

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz  w:

      - dokumentacji projektowej;

      - specyfikacji warunków zamówienia;

      - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

      - harmonogramie rzeczowo-finansowy;

      - ofercie  Wykonawcy wraz z załącznikami;

- stanowiącymi integralną część umowy.

    - Szczegółowy zakres robót został ujęty w dokumentach  wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

    - Roboty budowlane określone w § 1 zostaną  wykonane zgodnie z  dokumentami wymienionymi w ust. 1 oraz przepisami Prawa budowlanego.

§3.

1. Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia:

1) rozpoczęcie  - po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy;

2) zakończenie -  6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

  - Określony termin zakończenia realizacji zamówienia oznacza dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zrealizowania całego zakresu rzeczowego robót i gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

§4.

1. Strony zgodnie stwierdzają, że:

      - Zamawiający dostarczył Wykonawcy dokumenty zawierające istotne warunki udzielenia zamówienia publicznego w tym: specyfikację warunków zamówienia,  dokumentację  projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które pozwalają na wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością;

      - Wykonawca przedłożył Zamawiającemu umowę ……………. regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) – jeżeli taki przypadek wystąpi.

- dokumenty ww. stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Strony ustalają, że przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy.

§5.

        - Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego wg odrębnej umowy, który reprezentuje go wobec Wykonawcy.

        - Z ramienia Zamawiającego osobami do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia są: Magdalena Jankowska - podinsp. ds. inwest., Kazimierz Kozieł Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego UM w Miastku.

§6.

Wykonawca za wynagrodzeniem określonym w ofercie zobowiązuje się w szczególności  do:

1) urządzeniem i utrzymywaniem terenu budowy (w tym zaplecza budowy – pomieszczenia socjalne, biuro budowy, magazynowanie materiałów i urządzeń), zapewnieniem dostawy  wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy, ponoszeniem opłat za ich pobór, wyłączenia i włączenia związanymi w okresie realizacji robót z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób postronnych;

2) utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco   zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz ostatecznego uporządkowania tego terenu i przekazania zamawiającemu w terminie - na odbiór robót;

3)  zapewnieniem dozoru terenu budowy w tym wybudowanej infrastruktury do dnia odbioru końcowego, 
a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

4)  zapewnieniem komunikacji osobom trzecim (w tym dojść do posesji) w obszarze stanowiącym teren budowy (np. poprzez  wykonanie  objazdów  dla miejsc wyłączonych z ruchu na czas prowadzenia robót);

5) demontażem, naprawą i montażem  m.in. ogrodzeń, innych tymczasowych obiektów i elementów                zagospodarowania terenu, zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego, (o ile zajdzie taka konieczność);

6) poniesienia kosztów opracowania projektów zamiennych dotyczących robót objętych umową (o ile zajdzie taka konieczność w trakcie realizacji przedmiotu umowy z inicjatywy wykonawcy);

7) dokonania uzgodnień, uzyskania wszystkich opinii, itp. niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku;

8) przeprowadzeniem niezbędnych prób, badań i odbiorów, uzyskania stosownych dokumentów wymaganych obowiązującymi  przepisami  potwierdzających wymaganą jakość robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i urządzeń;

9) dokonaniem odkrywek na własny koszt w przypadku nie  zgłoszenia robót zanikających do odbioru przed ich zakryciem;

10) zakupem  i transportem wyrobów budowlanych i urządzeń  do miejsca wbudowania  wraz z  transportem wewnętrznym;

11) innymi pracami (m.in. tymczasowymi, towarzyszących i pomocniczymi), których wykonanie jest niezbędne w celu wykonania robót podstawowych w zakresie uprawniającym do uznania przedmiotu zamówienia za kompletne dzieło; uporządkowania terenu po przeprowadzonych robotach;

12) bieżącej obsługi geodezyjnej realizowanych robót wraz ze sporządzeniem powykonawczej  inwentaryzacji geodezyjnej obejmującą cały przedmiot zamówienia w 3 egz. + wersja na nośniku elektronicznym (o ile będzie wymagana);

13) wstępem na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i innych upoważnionych jednostek sprawujących funkcje kontrolne w tym przedstawicielom zamawiającego;

14) zatrudnieniem przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych na podstawie umowy o pracę osób w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) zgodnie z art. 95 Pzp Pzp zgodnie z wymogami określonymi w swz;

15) przeprowadzeniem na koszt Wykonawcy przeglądów gwarancyjnych w okresie objętym gwarancją.

§7.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji 
     przedmiotu  umowy. Odpowiedzialność Zamawiającego w tym zakresie jest wyłączona.

2. Za straty powstałe wskutek niewłaściwego utrzymywania placu budowy (brak  zabezpieczenia placu  
     budowy, brak dozoru mienia znajdującego się na placu budowy, nieprzestrzegania przepisów BHP itd.)                    w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

§8.

          - Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie Pana/i: …………………. posiadającego właściwe uprawnienia budowlane w zakresie branży drogowej, za którego zachowania odpowiada na zasadach ogólnych. Szczegółowy zakres czynności kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane i przepisy wykonawcze.

          - Wykonawca zapewni również ustanowienie kierowników robót w zakresie branż określonych w dokumentacji projektowej, posiadających właściwe uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia wskazanych funkcji.

§9.

          - Materiały i wyroby wytworzone do realizacji zamówienia, które Wykonawca nabędzie na własny koszt powinny odpowiadać:

- wymaganiom określonych w art. 10 Prawa budowlanego w zakresie stosowania wyłącznie wyrobów wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem;

- w wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, swz.

          - Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polska Normą lub ważną aprobatę techniczną, a także złożyć deklarację zgodności z wymienioną aprobatą.

          - Wykonawca zobowiązuje się również uwzględniać wszystkie, zgodne z obowiązującym prawem, w tym Polskimi Normami i przepisami techniczno-budowlanymi,  uwagi i zalecenia Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia i dokonywać w nim zmian i uzupełnień zgodnie z żądaniami, w terminie każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym.

          - Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia przed wbudowaniem wszystkie materiały, urządzenia, które zostaną użyte w ramach  realizacji przedmiotu zamówienia. Wyroby jak i urządzenia nie zatwierdzone przez Inspektora nadzoru nie mogą być wbudowane, a w sytuacji stwierdzenia takich przypadków, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia, demontażu na własny koszt.

          - Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić własnym staraniem.

          - Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane wyroby, urządzenia bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, Polskimi Normami przenoszącymi Normy Europejskie, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badania wykażą, że wyroby, urządzenia bądź wykonanie robót jest zgodne z umową, to koszty badań obciążają Zamawiającego.

          - Wykonawca zobowiązany jest zgłosić na piśmie przedstawicielowi Zamawiającego (Inspektorowi nadzoru) termin zakrycia robót ulegających zakryciu oraz termin odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie zawiadomił o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty.

          - Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wymienionych w ust. 7 pisemnie i telefonicznie. Brak potwierdzenia podjęcia wiadomości lub brak ustosunkowania się Inspektora nadzoru w terminie 5 dni od daty zawiadomienia pisemnego oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie oznaczonej w zawiadomieniu. O powyższym fakcie Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie.

§10.

Wykonawca wykona własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót/lub część zamówienia w zakresie wskazanym w ofercie powierzy podwykonawcy.

§11.

W przypadku udziału podwykonawców, dalszych podwykonawców w realizacji zamówienia strony obowiązują następujące postanowienia:

- umowy z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności;

- do zawarcia umów o roboty budowlane: Wykonawcy z Podwykonawcą, Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą, wymagana jest odpowiednio zgoda: Zamawiającego, Zamawiającego i Wykonawcy;

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, albo niezwłocznie w trakcie trwania umowy, projekty wszystkich umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz projekty ich zmian z określeniem zakresu rzeczowego przewidywanego do wykonania przez Podwykonawców stosownie do obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego;

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane z Wykonawcą, oraz niezwłocznie w trakcie trwania umowny na podwykonawstwo projektu wszystkich umów z dalszymi podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane oraz projekty ich zmian, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy z określeniem zakresu rzeczowego przewidywanego do wykonania przez Podwykonawców;

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmian, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do ich treści, o ile nie są spełnione wymagania dotyczące terminu zapłaty tj. nie dłuższego niż 21 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, brak zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do treści przedłożonych dokumentów należy rozumieć jako ich akceptację przez Zamawiającego;

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem jest dostawa i usługa o wartości na podstawie wszystkich umów nie przekraczającej kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto od jednego podwykonawcy;

- jeżeli termin zapłaty w umowach na podwykonawstwo jest dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcą i wezwie go do doprowadzenia zgodności zapisów w umowie z treścią siwz pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 0,2% wartości zamówienia;

- wprowadzenie zmian w projekcie umowy i umowie o podwykonawstwo wymaga poinformowania Zamawiającego zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zgłoszenia projektu umowy i umowy 
o podwykonawstwo;

- powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie powierzonej części zamówienia, Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§12.

    - Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie                         z warunkami określonymi w dokumentach postępowania (swz), ofercie Wykonawcy, wybraną w trybie podstawowym  zgodnie z  art. 275 pkt 1 Pzp jest wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ……………………….zł (brutto), słownie: ………………………………..złotych, która zawiera VAT.

    - Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost 
z dokumentacji projektowej, jak również pozostałe  niezbędne do wykonania zamówienia jako kompletnego dzieła zgodnie z warunkami wynikającymi z dokumentów postępowania  (swz).

    - Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu przyjęte jako ryczałtowe wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z realizacji niniejszej umowy  
z wyłączeniem okoliczności wskazanych w umowie.

§13.

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących  po stronie     Zamawiającego w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 12 z zastrzeżeniem  §20 ust.1     pkt 1 umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od  następnego dnia po upływie wskazanego w §3 ust. 1 pkt 2 terminu realizacji zamówienia lub wyznaczonego terminu odbioru końcowego do dnia podpisania przez zamawiającego bez jakichkolwiek zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego stanowiącego stwierdzenie wykonania przedmiotu umowy (z wyłączeniem okresu zawartego w § 15 ust. 4);

- zwłoki w usunięciu wad, usterek i braków w wyznaczonym terminie, stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego lub w okresie gwarancji i rękojmi w  wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki  liczony od  następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie do dnia podpisania przez zamawiającego bez jakichkolwiek zastrzeżeń protokołu stwierdzającego ich usunięcie;

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto;

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto;

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust.10 Pzp wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto;

- za niedopełnienie wymogu w zakresie zatrudnienia na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę , obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby pracowników wskazanych przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy;

- odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %   wynagrodzenia  brutto.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może być wyższa niż 20%  wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1 umowy.

4. Zamawiający wyznacza końcowy termin naliczania kar umownych, 40 dni licząc od pierwszego dnia wystąpienia przesłanek określonych w ust. 2 umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, z faktur stanowiących zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, co Wykonawca wyraża zgodę.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania, przewyższającego kary umowne

7. Wykonawca nie ma prawa, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności wynikającej 
z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§14.

        - Strony postanawiają, że zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty mogą być  przedmiotem odbiorów częściowych. Dokonany odbiór może stanowić podstawę do częściowego fakturowania. Wówczas należne Wykonawcy wynagrodzenia będzie wypłacone w kwocie ustalonej na podstawie protokołu odbioru częściowego.

        - Łączna wypłata wynagrodzenia Wykonawcy rozliczana fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego.

        - Płatności za zrealizowanie zamówienia dokonywane będą etapowo zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy.

§15.

          - W celu dotrzymania określonego w §3 ust. 1 pkt 2 umowy terminu zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru   końcowego nie później niż  określonym w umowie terminie zakończenia. Przy czym zgłoszenie gotowości do odbioru przez Wykonawcę nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia.

          - Na potwierdzenie osiągnięcia gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi nadzoru do weryfikacji nie później niż 4 dni przed zamierzonym terminem zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości, nw. dokumenty stanowiące podstawę uznania gotowości do odbioru i jego rozpisania:

- dokumentacja projektowa powykonawcza  z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w toku  realizacji robót  - jeżeli  wystąpiły w  trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

- recepty i ustalenia technologiczne (o ile były wymagane przez inspektora nadzoru w trakcie budowy);

- wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  ( o ile były  wymagane  przez Inspektora nadzoru);

- dokumenty wydane przez upoważnione w tym zakresie jednostki organizacyjne, świadczące,    
że zastosowane materiały znajdują się w wykazie wyrobów budowlanych, posiadają pozytywną ocenę techniczną i przydatności a tym samym są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.(np. certyfikat zgodności z PN, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną, itp.);

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egz. oraz na nośniku elektronicznym;

- oświadczenie podwykonawcy o zapłacie należnego mu wynagrodzenia z tytułu powierzonej części zamówienia (jeżeli jego udział w realizacji zamówienia będzie wskazany w ofercie);

          - Zamawiający uzna zawiadomienie za skuteczne jeżeli wraz z nim Wykonawca przedłoży pisemne potwierdzenie Inspektora nadzoru o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru dokonane  wpisem w dzienniku budowy.

          - Zamawiający w terminie 5 dni od podjęcia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego zawiadomi o zamiarze przystąpienia lub odmowie przystąpienia do odbioru.

          - Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu odbioru ciąży na Zamawiającym.

          - Nie dotrzymanie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z postanowień zawartych w §16 umowy upoważnia Zamawiającego do odmowy dokonania  odbioru ze skutkiem określonym w §13 ust. 2 pkt 1 umowy do dnia ponownego skutecznego zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę.

§16.

            - Strony postanawiają, że:

      - przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w §1 i §2;

      - z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

            - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub żądania usunięcia stwierdzonych wad;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo przerwać czynności odbioru – aż do czasu usunięcia tych wad lub żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ich ponownego wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia (na koszt Wykonawcy).

            - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania  wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

            - Zamawiający wyznacza terminy przeglądów oraz sprawdzenia usunięcia usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Z powyższych przeglądów sporządzane będą stosowne protokoły.

§17.

              - Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie na podstawie faktur VAT: częściowych               i końcowej.

              - Podstawą do wystawienia faktur częściowych są:

- protokół odbioru częściowego (elementu) podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora nadzoru);

- dowody zapłaty przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom za wykonany i odebrany częściowy zakres rzeczowy robót, których brak wstrzyma dalszą realizację płatności częściowych.

              - Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego podpisany przez  Zamawiającego.

              - Faktury wystawiane i doręczane Zamawiającemu będą przedkładane inspektorowi nadzoru wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych, celem sprawdzenia i zatwierdzenia do zapłaty.

              - Płatność należności ustala się na 30 dni licząc od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru częściowego lub końcowego, z uwzględnieniem postanowień umowy.

              - Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

              - W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca ma prawo dochodzić zapłaty odsetek za zwłokę w zapłacie w wysokości ustawowej.

              - Do faktur stanowiących płatność za wynagrodzenie, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody zapłaty dla Podwykonawców i dalszym podwykonawcom za odebrane elementy robót wraz z oświadczeniami Podwykonawców, co do tego czy należności wynikające z wystawionych przez nich dla Wykonawcy faktur zostały uiszczone, w jakim zakresie i w jaki sposób.

              - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

              - Wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, może dotyczyć wyłącznie zobowiązań powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo z wyłączeniem zapłaty odsetek.

              - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia o zamiarze takiej zapłaty.

              - W przypadku wniesienia uwag, w w/w terminie Zamawiający może:

- odmówić dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dla  Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia dla Podwykonawcy, w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

              - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający pokrywa kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należytego Wykonawcy.

§18.

                - Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi i za wady przedmiotu umowy zostanie  rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

                - Niezależnie od udzielonej rękojmii Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot zamówienia.

                - Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577, art. 5771 oraz art. 5772 kodeksu cywilnego.

                - Gwarancja obejmuje okres …………(nie krótszy niż 36 m-cy) licząc od daty odbioru końcowego.

                - Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.

                - Zgłoszenie wady winno nastąpić pisemnie lub drogą elektroniczną.

                - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich zgłoszenia.

                - W przypadku nie usunięcia wady w terminie Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wady we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

                - Niezależnie od uprawnień z tytułu usunięcia wady Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości.

                - W przypadku ujawnienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin i zachowując jednocześnie roszczenie o zapłatę kar umownych oraz naprawienie szkody.

§19.

- Zmiana ustaleń umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Treść oferty jest przeniesiona do treści umowy.

3. Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w  stosunku do treści oferty:

- Przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest:

- wstrzymaniem robót przez zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np. wskutek prowadzonych prac ziemnych odsłonięte zostaną nie zainwentaryzowane i nie wskazane w dokumentacji projektowej urządzenia podziemne lub inne przeszkody techniczne, które wywołały sytuację kolizyjną uniemożliwiającą kontynuację robót do czasu jej usunięcia, wówczas okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o udokumentowaną ilość dni niezbędnych do usunięcia wyżej opisanych przyczyn wstrzymania robót,

- koniecznością dokonania zmian  w dokumentacji projektowej na wniosek Stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót spowodowane np. niezgodności stanu faktycznego projektowanym po dokonaniu robót rozbiorkowych, koniecznością zmian rzędnych posadowienia określonych elementów w dokumentacji projektowej ( np. rurociągi kan. deszczowej, kable, itp.), okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o udokumentowaną ilość dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

- szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. intensywnymi opadami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w okresie nie krótszym niż 10 dni. Wówczas okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o dwukrotność ilości dni, w których warunki te występowały;

- nie wywiązaniem się kontrahentów wykonawcy z terminowego dostarczenia  zamówionych wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w okolicznościach, 
za które Wykonawca nie odpowiada np. jednostronne wycofanie się dostawców z przyjętych zobowiązań wobec wykonawcy w tym zakresie, w opisanych okolicznościach przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o udokumentowaną przez Wykonawcę  wydłużoną ilość dni oczekiwania na dostarczenie zamówionych wyrobów z uwzględnieniem niezbędnego czasu na wykonanie prac montażowo-budowlanych,

- wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie niezależne od Stron, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie mogą zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, do której zalicza się m.in. klęski żywiołowe, embarga, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, w tym dostosowanie  się do zarządzeń, zakazów lub wiążących rekomendacji ze strony organów państwowych dotyczących ochrony zdrowia publicznego w związku z zagrożeniem pandemią COVID-19 uniemożliwiającej dotrzymanie umownego terminu realizacji zamówienia, w opisanych okolicznościach przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o udokumentowany przez Wykonawcę  okres trwającej siły wyższej powodującej np. zmniejszenie liczby pracowników z uwagi na odbywanie kwarantanny, opiekowaniem się dziećmi, brakami w materiałach budowlanych w związku z zawieszeniem/zmniejszeniem produkcji, zamknięciem hurtowni budowlanych, zamknięciem granic wstrzymaniem lub ograniczeń dostaw materiałów budowlanych zza granicy itp.;

- zamiany wyrobów budowlanych i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że określony rodzaj wyrobów lub urządzeń został wycofany z rynku lub może zostać zastąpiony wyrobami, urządzeniami charakteryzującymi się co najmniej takimi samymi lub wyższymi standardami jakościowymi, parametrami technicznymi, technologicznymi niż wynikające z dokumentacji projektowej, które zapewnią osiągnięcie zakładanego efektu w stopniu równym lub wyższym wynikającym z dokumentacji projektowej – bez prawa zmiany ceny wynagrodzenia.

§20.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej  na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24UE, dyrektywy  214/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

3) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

4) jeżeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 14 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót, albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu ich zakończenia,

d) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,

e) podzleca jakąkolwiek część umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania  ………….... (podmiot trzeci).

2. W okolicznościach opisanych w ust. 1 pkt 2 - 4 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

4. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku gdy:

1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy przekracza 30 dni;

2) na skutek polecenia Zamawiającego, przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 dni;

3) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;

4) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy;

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

4) Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

5) w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy;

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały      wykonane do dnia odstąpienia,

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów         zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że       Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§21.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§22.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, w szczególności przepisy tytułu XVI i XV K.c., Prawo budowlane i inne określone w swz.

§23.

Załącznikami do umowy są:

- harmonogram rzeczowo - finansowy robót;

- specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami;

- dokumentacja projektowa;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;

§24.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA