UMOWA NR SPZ.271.3.2021

zawarta w Zamościu w dniu ___________ roku pomiędzy Miastem Zamość NIP: 922-269-74-72 mającym siedzibę w Zamościu, Rynek Wielki 13, reprezentowanym przez Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu, ul. Kilińskiego 86, 22 – 400 Zamość, reprezentowanym przez:

1. Dyrektora 	 	          - Marcina Nowaka

2. Głównego Księgowego   -  Monikę Gancarz,

zwaną dalej Zamawiającym

a:

_______________________________________________________________________

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy", w oparciu art. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) oraz o regulaminu wydatkowania środków publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 20/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu z dnia 28 grudnia 2020 roku, Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę:

§1

- Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Branżowego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy” (zw. dalej „inwestycją”).

- Koordynatorem czynności Inspektora Nadzoru Branżowego jest Inspektor Nadzoru branży drogowej, którym jest Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu (zwany dalej „ZDG”).

- Zakres rzeczowy prac do nadzorowania przedstawiono w projektach budowlanych, projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszej umowy, stanowiącą jej integralną część, Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót, którego prawidłową realizację będzie nadzorował Inspektor Nadzoru, obejmuje w szczególności:

  - nadzór inwestorski podczas realizacji przebudowy w przedmiocie wykonania robót: budowlanych mostowych, elektrycznych oraz sanitarnych zgodnie z przepisami i zasadami prawa polskiego.

  - wizytowanie obiektu przebudowywanego, monitorowanie realizacji prac, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót.

  - rozwiązywanie wszelkich problemów i sporów związanych z realizacją robót, w szczególności w zakresie akceptacji zamiennych rozwiązań i materiałów, rozliczania robót, nadzoru nad sporządzaniem dokumentacji powykonawczej, itp.;

  - przedstawianie opinii ZDG i aprobata dokumentów zawierających wnioski wykonawcy robót, co do sposobu lub harmonogramu realizacji robót, w tym w zakresie wydłużenia czasu trwania umowy,

  - informowanie na piśmie przedstawicieli ZDG o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez ZDG;

  - obsługa okresu gwarancji – Inspektor Nadzoru Branżowego zobowiązany będzie do przeprowadzenia okresowego oraz końcowego przeglądu gwarancyjnego obiektu mostowego, przygotowania dokumentacji po przeprowadzonym przeglądzie, egzekwowanie od wykonawcy usunięcia stwierdzonych wad i usterek.

3. Termin wykonania usługi:

- na czas realizacji robót, od zawarcia niniejszej umowy do zakończenia realizacji robót budowlanych:– pn. „Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy”

- na okres gwarancji - „Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy” okresie 86 m-cy, (minimum 1 przegląd/rok).

§ 2

- Inspektor Nadzoru Branżowego będzie wykonywał swoje obowiązki i uprawnienia stosownie do właściwych przepisów prawa polskiego.

- Do obowiązków Inspektora Nadzoru Branżowego należy wykonanie zakresu rzeczowego, o którym mowa w § 1.

- Inspektor Nadzoru Branżowego oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Inspektor Nadzoru Branżowego zobowiązuje się do współpracy z ZDG oraz podejmowania działań mających na celu niezakłóconą i terminową realizację umowy.

- W zakresie czynności wykonanych Inspektor Nadzoru Branżowego sporządzał będzie, sprawozdanie zawierające informacje dotyczące m.in.:

- zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę inwestycji,

- kontroli robót budowlanych pod względem zachowania należytego poziomu ochrony zdrowia,  przepisów BHP i ochrony środowiska,

- przeprowadzania odbiorów robót zanikających i częściowych,

- dokonywania obmiaru wykonanych robót, sprawdzanie miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót,

- badania i pomiary kontrolne potwierdzające jakość wykonanych robót,

- prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branżach: mostowej, sanitarnej elektrycznej objętymi umową z wykonawcą inwestycji,

- opiniowania harmonogramu robót i monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem,

- wyników wykonanych badań laboratoryjnych,

- inne informacje wymagane przez Zamawiającego

- W terminie do 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez ZDG sprawozdania o, o którym mowa w ust. 5, zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego, podpisany przez Inspektora Nadzoru Branżowego i ZDG.

§ 3

- Strony ustalają, że za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru Branżowego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości __________zł brutto (słownie _________________/100).

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie wypłacał Inspektorowi Nadzoru Branżowego wynagrodzenie na zasadach określonych w poniższych ustępach.

- Inspektor Nadzoru Branżowego ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia w trakcie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy”.

- Prawo do płatności wynagrodzenia, Inspektor Nadzoru Branżowego nabywa po rozpoczęciu robót budowlanych. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest zatwierdzenie i dostarczenie Zamawiającemu faktury za wykonane roboty budowlane wraz z wymaganymi dokumentami towarzyszącymi fakturze (m.in. protokół odbioru częściowego, zestawienie wartości wykonanych robót) oraz zaakceptowanie przez Zamawiającego sprawozdania z realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, z zastrzeżeniem ust. 5-7. Wysokość płatności częściowych Inspektora Nadzoru Branżowego nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1.

- Warunkiem wystawienia faktur z tytułu płatności, o których mowa w ust. 4, jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru częściowego.

- Prawo do ostatniej płatności w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1, tj. …………………………….. zł netto (słownie: ………………………), VAT: ………………… zł (słownie: ………………………………), …………………………… zł brutto (słownie: ……………………………..), Inspektor Nadzoru Branżowego nabywa po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Inspektorowi Nadzoru na konto wskazane w prawidłowo wystawionej fakturze lub korekcie faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

§ 4

ZESPÓŁ INSPEKTORA NADZORU BRANŻOWEGO

- W skład wielobranżowego zespołu nadzoru branżowego wchodzą:

- ………………. - inspektor nadzoru robót mostowych,

- ……………..…- inspektor nadzoru robót elektrycznych,

- ………………. - inspektor nadzoru robót sanitarnych

§ 5

- Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary umowne.

- Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

- Inspektor Nadzoru Branżowego zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku:

- odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Inspektor Nadzoru w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Inspektora Nadzoru, o którym mowa w § 4 ust. 1,

- za każdy przypadek niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu umowy 0,5% wynagrodzenia brutto Inspektora Nadzoru Branżowego odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

- 3% wynagrodzenia brutto Inspektora Nadzoru Branżowego za fakt wystąpienia zdarzenia, w szczególności za:

– naruszenie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót, w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego;

– niedochowanie obowiązku zapewnienia nadzoru;

– nieudostępnienie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

d. jeżeli prace objęte niniejszą umową będzie wykonywał podmiot inny niż Inspektor – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,

3. Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeśli wartość rzeczywiście wyrządzonej szkody jest wyższa niż suma kar umownych.

§ 5

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Inspektor Nadzoru Branżowego przerwał, z przyczyn leżących po jego stronie, realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni.

  - Inspektor Nadzoru Branżowego skierował, bez akceptacji ZDG, do wykonywania nadzoru, inne osoby niż wskazane w umowie.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru Branżowego może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część umowy.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 7

- Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji umowy.

- Ewentualne, niedające się rozstrzygnąć polubownie spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 8

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:

ZAMAWIAJĄCY:                                                  INSPEKTOR NADZORU BRANŻOWEGO: