# Załącznik nr 2 do SWZ

Istotne postanowienia umowy dla dwóch części zamówienia

- UMOWA NR ……….

- WL.2371.2.2023

zawarta w dniu ………………2023 roku w Warszawie

pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………

zarejestrowanym w ……………………………………………………………………………………

NIP:  ………………………………….

REGON: ……………………………..

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”.

a

Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, 
NIP:  526-179-67-33   REGON: 000173516

reprezentowanym przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w imieniu którego działa:

…………………………………………………………………………………………………………

zwany w dalszej części umowy „ZamawiającYm”

łącznie zwani dalej „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP zwany, dalej ZAMAWIAJĄCYM, działa jako Pełnomocnik na mocy Porozumienia zawartego w dniu 30 sierpnia 2023 roku w sprawie realizacji projektu „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego”, Aneksem nr 1 z dnia 23 maja 2023 roku, Aneksem nr 2 z dnia 30 czerwca 2023 roku oraz Porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu 
i na rzecz Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej wyszczególnionych 
w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

Niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. O ile w umowie jest mowa o:

1) ODBIORCY – należy przez to rozumieć Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 2 do umowy, który stanowi jej integralną część;

- UŻYTKOWNIKU – należy przez to rozumieć każdą jednostkę bezpośrednio eksploatującą przedmiot umowy, zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 2 do umowy, który stanowi jej integralną część;

- DNIACH, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951  r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1920).

- ZESTAW – należy przez to rozumieć dostawę 1 sztuki zdalnie sterowanego pojazdu do gaszenia pożarów i likwidacji zagrożeń CBRN wraz platformą do ich transportu zgodnie 
z wymaganiami załącznika nr 1 do umowy.

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2, winien posiadać uzgodnione oznakowanie, zgodne 
z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) do umowy oraz 
ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy (wzór tabliczki pamiątkowej).

§ 2.  PRZEDMIOT UMOWY

- WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść na własność na ODBIORCÓW i wydać … sztuki zdalnie sterowanych pojazdów do gaszenia pożarów i likwidacji zagrożeń CBRNE wraz 
z platformą do ich transportu zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy (załącznik nr 5… do SWZ) o parametrach technicznych i warunkach minimalnych wyszczególnionych w załączniku nr 1… do SWZ, który jest równocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, musi być fabrycznie nowy.

- WYKONAWCA, na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO, zobowiązuje się do pisemnego informowania go, w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, jednak nie krótszym niż 1 dzień roboczy i nie dłuższym niż 5 dni roboczych, o postępach w pracach, ewentualnych problemach czy opóźnieniach w realizacji przedmiotu umowy.

§ 3.  CENA

- Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi brutto: .................................... zł (słownie: ............................................................. zł), w tym:

- wartość netto przedmiotu umowy wynosi: ……………… zł,

- wartość podatku VAT …..% wynosi…………. zł.

- Cena jednostkowa przedmiotu umowy brutto wynosi: ………………….. zł, w tym:

- cena jednostkowa netto przedmiotu umowy wynosi: ……………… zł,

- wartość podatku VAT …..% wynosi……………………. zł.

- Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym 
w szczególności należny podatek VAT, cła i inne koszty, koszty transportu, odbiorów i szkolenia.

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

- ODBIORCA, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zobowiązany jest do zapłaty ceny w PLN.

- WYKONAWCA wystawi na każdego ODBIORCĘ odrębną fakturę (jedna faktura na jeden zestaw). Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru faktycznego bez zastrzeżeń (uwag).

- Każdy ODBIORCA, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 2 do umowy, zapłaci WYKONAWCY cenę jednostkową brutto za każdy zestaw stanowiący przedmiot umowy, 
o której mowa w § 3 ust. 2, przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (potwierdzonego wpływu/otrzymania), na rachunek bankowy w niej wskazany, po uprzednim odbiorze faktycznym przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru faktycznego bez zastrzeżeń. Protokoły muszą być podpisane przez przedstawicieli Stron.

- Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ODBIORCY.

- ODBIORCA nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Faktury będą wystawiane w języku polskim lub muszą posiadać polską wersję językową (w przypadku podatnika spoza terytorium RP).

§ 5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- WYKONawCa zobowiązuje się przenieść i wydać przedmiot umowy w terminie do ……….. Termin realizacji umowy zostaje zachowany, jeżeli pozytywny odbiór faktyczny odbędzie się 
w terminie, o którym mowa w niniejszym ustępie.

- Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie, jest pozytywny protokół odbioru faktycznego, o którym mowa w § 6 ust. 4.

- Termin rozpoczęcia realizacji określa się na 29.09.2023 roku i odnosi się do najwcześniejszego możliwego terminu odbioru faktycznego przedmiotu umowy. Nie wyklucza natomiast możliwości wykonywania innych czynności przez ZAMAWIAJĄCEGO, przewidzianych podczas realizacji zamówienia, a w szczególności inspekcji produkcyjnej, odbioru techniczno-jakościowego.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej. Inspekcja odbędzie się w miejscu wskazanym przez WYKONAWCĘ i dokonana zostanie przez 
maksimum 8 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu maksimum 2 dni roboczych. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza wydłużenie czasu inspekcji o czas niezbędny do jej przeprowadzenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba po otrzymaniu stosownej informacji od WYKONAWCY. Inspekcja, o której mowa powyżej zostanie przeprowadzona w sposób zapewniający jak najmniejszą ingerencję osób ze strony ZAMAWIAJĄCEGO w tok procesu produkcji. ZAMAWIAJĄCY zobowiąże osoby uczestniczące w inspekcji do stosowania się do wszelkich procedur i przepisów porządkowych obowiązujących w zakładzie produkcyjnym oraz wykonywania poleceń uprawnionych przedstawicieli/pracowników.

- Inspekcja odbędzie się na pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zawiadomienie w formie wiadomości e-mail do Wydziału Technicznego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na adres logistyka@mazowsze.straz.pl

- Z inspekcji produkcyjnej zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO każdy na prawach oryginału.

- Strony dopuszczają możliwość przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej w formie video konferencji (on-line) w przypadku braku możliwości organizacji wyjazdu przedstawicieli Stron np. ze względu na sytuację epidemiologiczną. W takim przypadku inspekcja produkcyjna zostanie dokonana na podstawie uzgodnień pomiędzy Stronami.

§ 6. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ SZKOLENIE

- Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w dwóch etapach:

- Etap I - odbiór techniczno-jakościowy w miejscu wskazanym przez WYKONAWCĘ;

- Etap II - odbiór faktyczny w miejscu wskazanym przez WYKONAWCĘ.

- Odbioru techniczno-jakościowego dokona komisja ZAMAWIAJĄCEGO w składzie 
minimum 3-osobowym, a maksimum 8-osobowym, na każdy zestaw. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zawiadomienie w formie wiadomości e-mail do Wydziału Logistycznego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na adres: logistyka@mazowsze.straz.pl

- Protokół odbioru techniczno-jakościowego danego zestawu zostanie sporządzony 
w 3 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, ODBIORCY 
i  WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez Strony, każdy na prawach oryginału. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających dokonanie odbioru techniczno-jakościowego. Odbiór techniczno-jakościowy będzie polegał na sprawdzeniu zgodności wykonania zestawu i wyposażenia z wymaganiami specyfikacji (w tym parametry techniczne zestawu i wyposażenia czy kompletności wyposażenia) oraz występowania ewentualnych wad. Jeżeli podczas odbioru techniczno-jakościowego zostaną wskazane wady nieeliminujące zestawu z użytkowania i możliwe jest ich usunięcie do dnia odbioru faktycznego, przedmiotowe uwagi zostaną wpisane do protokołu ze zobowiązaniem WYKONAWCY do ich usunięcia (do terminu odbioru faktycznego).

- Odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się na terenie Polski, w miejscu wskazanym przez WYKONAWCĘ, po pozytywnym dokonaniu odbioru techniczno-jakościowego. Odbioru faktycznego przedmiotu umowy dokona min. 2 max. 5 osobowa komisja ZAMAWIAJĄCEGO lub ODBIORCY na każdy zestaw. Odbiór faktyczny przedmiotu umowy polegał będzie na sprawdzeniu stanu przedmiotu umowy i potwierdzeniu kompletności wyposażenia zgodnie ze stanem podczas odbioru techniczno-jakościowego. Protokół odbioru faktycznego dla każdego zestawu zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY i ODBIORCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli Stron.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego lub faktycznego przedmiotu umowy wad z wyłączeniem okoliczności wskazanych w ust. 3, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad.

- W przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie niezwłocznie usunąć wad, 
o których mowa w ust. 5, odbiór techniczno-jakościowy i faktyczny zostaje przerwany. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach 
w 3 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY i ODBIORCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli Stron. Po usunięciu usterek, dalszy tok postępowania będzie zgodny z ust. 2 (odbiór rozpoczyna się od nowa).

- WYKONAWCA lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi przedmiotu umowy dla min. 2 max. 8 (zgodnie z wyborem OBDIORCY) przedstawicieli ODBIORCY/UŻYTKOWNIKA dla każdego z zestawów w dniu odbioru faktycznego dostawy. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, UŻYTKOWNIKA i WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli Stron.

- WYKONAWCA na pisemny wniosek ODBIORCY lub UŻYTKOWNIKA przeprowadzi dodatkowe indywidulane szkolenie z obsługi zestawu w siedzibach poszczególnych UŻYTKOWNIKÓW (dla każdego UŻYTKOWNIKA) w terminie do 10 dni od zgłoszenia takiej potrzeby. Zgłoszenie musi zostać przesłane do WYKONAWCY w terminie maksymalnie 
do 60 dni od dnia przeprowadzenia odbioru faktycznego Pojazdu. Czas trwania szkolenia musi zapewnić pełne przeszkolenie osób biorących w nich udział jednak nie może być dłuższe niż 
5 dni. W szkoleniu dla każdego UŻYTKOWNIKA będzie brało udział od minimalnie 5 do maksymalnie 30 osób. Również z tego szkolenia zostanie sporządzony protokół z wykazem przeszkolonych osób w 3 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, 2 egzemplarze dla ODBIORCY/UŻYTKOWNIKA i 1 egzemplarz dla WYKONAWCY oraz podpisany przedstawicieli obu stron.

- Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO 
i ODBIORCÓW/UŻYTKOWNIKÓW podczas inspekcji produkcyjnej, odbiorów techniczno-jakościowych oraz faktycznych i szkolenia obciążają WYKONAWCĘ. Koszty zostaną również poniesione w przypadku niedojścia do skutku odbiorów z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.

§ 7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Następujące dokumenty techniczne WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć i wydać ODBIORCY/UŻYTKOWNIKOWI wraz ze sprzętem (komplet do każdego zestawu):

- instrukcję (e) obsługi i konserwacji w języku polskim 1 szt. na płycie CD lub innym nośniku np. typu pendrive – w dniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy;

- książkę serwisową zestawu wraz z wyposażeniem w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy – w dniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy;

- wykaz dostarczonego sprzętu (wyposażenia), stanowiącego wyposażenie zestawu, wykaz ilościowo – wartościowy (brutto) wyposażenia składającego się na przedmiot umowy (niezbędnego do wprowadzenia na ewidencję majątkową) – w dniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy;

- Dokumenty niezbędne do zarejestrowanie platformy transportowej zgodnie z jej przeznaczeniem. Szczegóły zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji umowy.

§ 8. GWARANCJA I SERWIS

- WYKONAWCA udziela ODBIORCY na przedmiot umowy …. miesięcy gwarancji jakości (gwarancja) i rękojmi za wady (rękojmia) (minimum 24 miesiące), zwanej dalej „gwarancją”. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ. Udzielona gwarancja i rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu ODBIORCÓW, będące następstwem ujawnionych wad przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO protokołów odbioru faktycznego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń (uwag), w trybie o którym mowa w § 6 ust. 4. Obowiązki gwaranta pełni WYKONAWCA, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych WYKONAWCA może zlecić innemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w siedzibie UŻYTKOWNIKA przedmiotu umowy 
lub w miejscu wskazanym przez WYKONAWCĘ na jego koszt w ciągu 5 DNI od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki/wady. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki 
w formie wiadomości e-mail. Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji i rękojmi za wady obciążają WYKONAWCĘ. WYKONAWCA w okresie gwarancji zobowiązany jest do naprawy lub wymiany części 
i podzespołów na nowe, nieregenerowane. W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY może wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie części regenerowanych.

- Wady, których z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY nie da się usunąć w terminie określonym w ust. 2, wykonywane będą w terminie uzgodnionym z ODBIORCĄ. 
W przypadku nieuzgodnienia terminu, o którym mowa powyżej, ustala się termin 21 DNI, liczony od dnia otrzymania zgłoszenia wad. Do okresu usunięcia wad nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

- Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o okres od momentu zgłoszenia usterki/wady do naprawy do momentu odbioru naprawionego sprzętu/zestawu.

- W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem wad, których nie można usunąć (wykonać) 
w siedzibie UŻYTKOWNIKA, przemieszczenie przedmiotu umowy celem naprawy 
i z powrotem do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, dokonuje się na koszt WYKONAWCY, 
w sposób i na warunkach określonych pomiędzy WYKONAWCĄ a ODBIORCĄ.

- Zastępcze usunięcie wad może nastąpić wyłącznie w sytuacji zwłoki WYKONAWCY i po uprzednim bezskutecznym wezwaniu WYKONAWCY do wykonania napraw objętych zwłoką. W przypadku zastępczego zlecenia napraw, ODBIORCA uprawniony będzie do naliczania kar za zwłokę wyłącznie do czasu zlecenia zastępczego usuwania wad/usterek. 
W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu ODBIORCY przysługuje prawo usunięcia wady w wybranym przez siebie serwisie. W takim przypadku ODBIORCA wystawi WYKONAWCY notę obciążeniową równą kosztom poniesionym za naprawy przedmiotu umowy lub jego części przez inny podmiot, 
a WYKONAWCA zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym na niej. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych. Usunięcie wad przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji i rękojmi udzielonej przez WYKONAWCĘ.

- W przypadku rozbieżności stanowisk, co do istnienia i zakresu wad Strony mogą zlecić wspólne wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowisko nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta będzie przysługiwać ZAMAWIAJĄCEMU, a WYKONAWCA zobowiązany będzie do zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU całości kosztów wykonania ekspertyzy w przypadku potwierdzenia stanowiska ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 9. KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, WYKONAWCA zapłaci ODBIORCY kary umowne, osobno w odniesieniu do każdego przedmiotu umowy:

    - w przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa 
w § 5 ust. 1, w wysokości 0,2% ceny jednostkowej przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki za niedostarczony zestaw, jednakże nie więcej niż 20% tej ceny, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ODBIORCĘ;

    - za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY 
w wysokości 20% ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy, 
na podstawie noty obciążającej wystawionej przez właściwego ODBIORCĘ, którego odstąpienie dotyczy;

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminach określonych 
w § 6 ust. 3 lub/i w okresie gwarancji i rękojmi w terminach określonych § 8 ust. 2 i 3 
w wysokości 0,15 % ceny jednostkowej przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez właściwego ODBIORCĘ, 
w przypadku napraw zgodnie z informacją przekazaną przez UŻYTKOWNIKÓW;

    - za zwłokę w przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 6 ust. 7 i 8 w wysokości 0,2% ceny jednostkowej przedmiotu umowy brutto, o której mowa  w § 3 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez właściwego ODBIORCĘ, którego zwłoka dotyczy, jednakże nie więcej niż 20% tej ceny, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ODBIORCĘ;

    - za odstąpienie przez WYKONAWCĘ z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy od umowy w wysokości 20% ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez właściwego ODBIORCĘ.

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi zwłoka 
w dostarczeniu przedmiotu umowy powyżej 5 dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu realizacji dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Z umownego prawa do odstąpienia od umowy ZAMAWIAJĄCY może skorzystać w terminie 30 dni od powstania przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze 
w wyniku poniesionej szkody. W takim przypadku ODBIORCY naliczą kary umowne, 
o których mowa w ust. 1 lit. b.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary umowne podlegają łączeniu, z zastrzeżeniem iż nie podlegają kumulacji kary zastrzeżone na wypadek niewykonania umowy z karami zastrzeżonymi na wypadek nienależytego wykonania umowy. Łączna wysokość naliczonych WYKONAWCY kar umownych z jednego lub kilku tytułów nie może przekraczać 20% wartości ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

- Niezależnie od sytuacji, o której mowa w ust. 2 ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW,OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, KLAUZULA RODO

- Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO lub ODBIORCY, zależnie od tego, który z tych podmiotów będzie stroną sporu.

- W sprawach nieobjętych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i polskiego kodeksu cywilnego.

- 3.	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ZAMAWIAJĄCY informuje WYKONAWCĘ, a WYKONAWCA zobowiązuje się przekazać tą informację osobom, które mogą występować w imieniu WYKONAWCY i w jego imieniu biorąc udział w wykonaniu umowy (osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę̨), zwanych dalej osobami reprezentującymi, że:

- a)	Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie jest Administratorem danych osobowych WYKONAWCY, a także osób reprezentujących;

- b)	u Administratora powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się̨ pisząc na adres poczty elektronicznej ochrona.danych@mazowsze.straz.pl;

- c)	dane osobowe WYKONAWCY, a także osób reprezentujących przetwarzane będą̨ przez ZAMAWIAJĄCEGO w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń́ zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) oraz lit. c) RODO;

- d)	przetwarzaniem objęte są dane osobowe wskazane w treści umowy oraz inne niezbędne do realizacji umowy, w tym wypełnienia procedur bezpieczeństwa obowiązujących 
u ZAMAWIAJĄCEGO;

- e)	dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców; **

- f)	dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

- g)	ZAMAWIAJĄCY będzie przetwarzał dane osobowe, przez okres nie dłuższy niż̇ okres konieczny do realizacji celów wskazanych w lit. c), jak również realizacji obowiązków prawnych ciążących na ZAMAWIAJĄCYM;

- h)	WYKONAWCA, a także osoby reprezentujące mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania;

- i)	WYKONAWCY, a także osobom reprezentującym przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie przy ulicy Stawki 2 (kod pocztowy: 00 - 193);

- j)	dane osobowe przekazane zostały ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ;

- k)	podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, w tym warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie może skutkować niepodpisaniem umowy lub brakiem możliwości jej realizacji, do jej rozwiązania włącznie;

- l)	przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

- 4.  ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA zobowiązują̨ się̨ do ochrony udostępnionych im danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO i ustawą z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

- 5. ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA oświadczają̨, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych udostępnionych na podstawie niniejszej umowy znają̨ przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz zostali upoważnieni do przetwarzania tych danych osobowych.

- 6. ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA oświadczają̨, że udostępnione dane osobowe Stron umowy zostaną̨ wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy.

- 7. W przypadku ewentualnego naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ, Strona która dopuściła się̨ naruszenia jest zobowiązana pokryć́ wszelkie koszty, które druga ze Stron poniesie w związku z naruszeniem zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

- Objaśnienia:

- *  Zapisy tego paragrafu stosujemy w umowach zawieranych z osobami fizycznymi, którzy przekazują nam (udostępniają) dane osobowe swoje, swoich pracowników i współpracowników.

- W przypadku gdy KW PSP powierza dane osobowe do dalszego przetwarzania (KW nadal jest Administratorem a usługodawca wykonuje tylko czynności wskazane przez Administratora – jest Podmiotem Przetwarzającym) w umowie muszą być zawarte zapisy zgodne z wzorem określonym w Polityce i kary umowne.

- ** W przypadku gdy dane osobowe są przekazywane do innych odbiorców należy wskazać tych odbiorców lub kategorie odbiorców np. podmioty realizujące dla zamawiającego następny etap usługi; podmioty na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami nie są podmioty realizujące czynności w ramach postepowania zgodnego z prawem, np. Policja, Prokuratura, Sąd, Komornik.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

2.	Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie 
w formie aneksu.

3. 	ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany w zakresie:

- w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia przedmiotu umowy  odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 1 do umowy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia zestawu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego;

- w przypadku zaproponowania przez WYKONAWCĘ szczególnie uzasadnionej pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej 
w ofercie – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartym w załączniku nr 1 rozwiązań konstrukcyjnych;

- w przypadku pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń do wykonania przedmiotu umowy nowszej technologii/generacji, której zastosowanie będzie miało wpływ na koszty eksploatacji wykonania przedmiotu umowy;

- wystąpienia konieczności wykonania umowy pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych, zastosowania innych technologii niż pierwotnie oferowane, w tym również dokumentacji technicznej, gdy przewidziane wcześniej rozwiązania skutkowałoby niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy;

- w przypadku gdy zmiany aktualnie obowiązującego prawa wymagają zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niezbędnych do wykonania zamówienia;

- dokonania zmian w wymaganiach technicznych i eksploatacyjnych przedmiotu umowy podyktowanych praktycznymi wnioskami z dotąd użytkowanego sprzętu przez ZAMAWIAJĄCEGO;

- w przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostawy przedmiotu umowy oraz innych umów zawartych przez ZAMAWIAJĄCEGO – dopuszczalna jest zmiana umowy 
w zakresie zmiany miejsca przeprowadzenia miejsca odbioru przedmiotu umowy, miejsca szkolenia przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO;

- w przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest tak zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i jego wyposażenia do nowych przepisów prawa;

- terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieje okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla ZAMAWIAJĄCEGO lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymanych od dysponentów nadrzędnych, lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.);

- realizacji przedmiotu umowy gdy nastąpi brak możliwości jej realizacji w umówiony sposób, w szczególności w ustalonych terminach, spowodowanej niedostępnością sprzętu, produktów lub ich komponentów lub materiałów, lub trudności w ich dostępie, niedostępnością lub trudnością w dostępie do personelu, utrudnieniami w realizacji usług transportowych lub innymi przyczynami, pod warunkiem że pozostają w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy lub z pomocą wojskową lub humanitarną realizowaną przez Rzeczpospolitą Polską w związku z ww. konfliktem. W takim przypadku Strona dotknięta przyczynami niezwłocznie powiadomi o nich drugą Stronę umowy, a Strony przystąpią do próby uzgodnienia zakresu zmian w umowie niezbędnych w celu jej realizacji (w tym w szczególności związanych z terminami wykonania przedmiotu umowy lub jego odbioru) lub postanowią o całkowitym lub częściowym rozwiązaniu umowy. Każda ze Stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy lub z pomocą wojskową lub humanitarną realizowaną przez Rzeczpospolitą Polską w związku z ww. konfliktem, na należyte wykonanie przedmiotu umowy;

- w przypadku wprowadzenia zmian umowy niedopuszczalna jest zmiana umowy, której konsekwencją będzie zwiększenie ceny przedmiotu umowy;

- w przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY podejmie decyzje w zakresie zmiany umowy mającej na uwadze okoliczności czy zmiany proponowane przez WYKONAWCĘ odpowiadają jego potrzebom oraz wymogom dotyczącym wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w zakresie wydatkowania ich w określonym roku budżetowym;

- wprowadzanie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych,

-  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

4. Ponadto ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany w zakresie:

        - procedury odbiorowej przedmiotu umowy;

        - procedury szkoleniowej przedmiotu umowy;

        - serwisowania przedmiotu umowy;

- Warunkiem wprowadzenia tych zmian, o których mowa w ust. 4, jest:

- przekazanie przedmiotu umowy na stan majątkowy innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;

- zmiana formy organizacyjnej lub prawnej WYKONAWCY lub jego siedziby;

- zmiany legislacyjne w ustawodawstwie polskim;

- konieczność ciągłego użytkowania przedmiotu umowy z uwagi na okoliczności faktyczne niezależne od stron i brak możliwości zapewnienia ciągłości obsługi przez wyszkolone grupy;

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji wierzytelności, przenoszenia 
w jakikolwiek sposób swoich praw i zobowiązań przysługujących mu względem ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu niniejszej umowy, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności na bank finansujący WYKONAWCĘ za uprzednią, pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO.

7.  Zamawiający ma prawo do przeniesienia wszelkich praw, obowiązków i roszczeń wynikających z umowy na dowolny podmiot, na co Wykonawca niniejszym wyraża bezwarunkową 
i nieodwołalną zgodę.

8. Ze strony Zamawiającego legitymowanym zarówno czynnie jak i biernie w zakresie praw 
i obowiązków oraz przysługujących roszczeń z niniejszej umowy do czasu jej wykonania, po jej wykonaniu, a także w razie niewykonania czy niewłaściwego wykonania jest samodzielnie każda Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej.

8. Strony postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia umowy będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją Stron. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostało uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w umowie, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje stron w granicach dopuszczalnych przez prawo.

9. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, tj.: dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden egzemplarz WyKONAWCY, każdy na prawach oryginału.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne według załącznika nr 1… 
do SWZ.

2. Wykaz Odbiorców i Użytkowników dostawy.

3. Wzór tabliczki pamiątkowej.

WYKONAWCA				                       ZAMAWIAJĄCY