Załącznik nr 2 – Projekt umowy

UMOWA NR ......

zawarta w dniu …….. 2023 roku we Włoszczowie pomiędzy:

Powiatowym Urzędzie Pracy we Włoszczowie z siedzibą ul. Strażacka 11, 29-100 Włoszczowa, NIP 6561720479, REGON 291145840

reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie – Zdzisławę Pośpiech, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

.......................................................………………........................................................................NIP: .......................................... REGON: ................................................, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

o następującej treści:

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest remont pochylni i schodów zewnętrznych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie.

Przedmiot umowy został szczegółowo określony w przedmiarze robót stanowiącym zał. nr ……. do umowy.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi zał. nr …… .

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Strony ustalają termin wykonania umowy do 30 września 2023 r.

- O planowanym terminie rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z 2-dniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub e-mailem. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest osoba wskazana w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostanie stwierdzone, że całość lub część przedmiotu zamówienia nie nadaje się do odbioru, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Datą wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń.

§ 3

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Osobą wyznaczoną do bieżącej współpracy ze strony Zamawiającego jest:

……………………… – tel. ……………….,

- Osobą wyznaczoną do bieżącej współpracy i uzgodnień ze strony Wykonawcy jest: ……………………… – tel. ……………….,

- Zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 lub ich danych kontaktowych nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: ……………………………….. zł brutto  (słownie: …………….. złotych brutto) w tym należny podatek VAT w wysokości …………..  (słownie: …………………………………............. złotych).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, na podstawie pozytywnego protokołu odbioru końcowego usługi po złożeniu kompletnej dokumentacji.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Podstawą płatności za wykonany przedmiot umowy jest jego odebranie przez Zamawiającego w formie bezusterkowego  protokołu odbioru oraz otrzymanie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania podpisanego przez obie strony końcowego protokołu odbioru pod warunkiem złożenia również Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Jeżeli faktura VAT za wykonane prace zostanie dostarczona do Zamawiającego 
w terminie późniejszym niż otrzymany przez Zamawiającego protokół odbioru prac, 
to zapłata nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Otrzymanie przez Zamawiającego faktury VAT przed terminem otrzymania protokołu odbioru prac nie jest podstawą do płatności faktury VAT.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z ofertą, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, siłami własnymi z własnych materiałów, spełniających parametry techniczne podane w przedmiarze robót oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe podczas realizacji 
i jest zobowiązany do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisów prawa, w tym m. in. bhp 
i ppoż. przy wykonywaniu zleconych prac.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

- zabezpieczenia terenu robót,

- zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- ponoszenia odpowiedzialności za wszystkie szkody powstałe podczas realizacji zadania 
i do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt,

- utrzymywania na swój koszt i ryzyko terenu objętego zakresem prowadzonych prac 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco wszelkich zbędnych materiałów i odpadów.

- przyjęcia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich za nienależyte wykonanie umowy,

- uporządkowania terenu objętego zakresem prowadzonych prac po ich zakończeniu 
i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru robót,

- zgłaszania do odbioru wykonanych robót.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie placu budowy,

- przejęcie końcowe przedmiotu umowy w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia jego wykonania,

- informowanie Wykonawcy o wadach w terminie 5 dni, licząc od daty wykrycia wady przedmiotu odbioru,

- zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 6

OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ….-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. Okres rękojmi wynosi: …...-miesięcy. Gwarancja i rękojmia rozpoczyna swój bieg od daty spisania protokołu odbioru przedmiotu umowy w okresie trwania umowy.

- Gwarancja i rękojmia rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego robót.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi wad lub usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach lub usterkach, 
a Wykonawca zobowiązuje się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni, do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 wyżej, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

§ 7

KARY UMOWNE

- Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub niewykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy (kwota maksymalna). Postanowienie obowiązuje także po odstąpieniu od umowy;

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy (kwota maksymalna) za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy (kwota maksymalna) za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z faktury Wykonawcy kar umownych 
i ewentualnych odszkodowań uzupełniających, a ponadto kwot należnych od Wykonawcy z innych tytułów wynikających z niniejszej umowy. Dotyczy to również kwot należnych 
z tytułu szkód wyrządzonych przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot należnych z tytułów opisanych w ust. 1 wyżej bez uzyskiwania dodatkowej zgody.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte                                w wyznaczonym terminie.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zapłata kar przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kar z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość naliczenia każdej z kar umownych określonych w ust. 1 wyżej. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie i wielokrotnie.

§ 8

PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza podzlecania wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia finansowe w stosunku do podmiotów, którym Wykonawca mimo zakazu zlecił realizację zamówienia.

§ 9

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień umownych                                            w szczególności:

- zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 
w treści umowy;

- zmiany dotyczącej nazw, siedziby stron umowy lub jego formy organizacyjno-prawnej                               w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;

- śmierci, choroby, innych zdarzeń losowych, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zmian kadrowo-personalnych, utraty stanowiska;

- wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

- zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie, udokumentowanych w sposób nie budzących zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie;

- zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia;

- zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia określonego umową, który może zostać ograniczony przez Zamawiającego, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- gdy Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac;

- uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania robót ulega przesunięciu o okres wynikający z ww. przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac;

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

- W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach.

- W przypadkach określonych wyżej Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, do których będzie miał dostęp w trakcie realizacji umowy, a także po jej ustaniu zgodnie z wymogami wynikającymi  z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). Jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących przedmiotu umowy, 
z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy obowiązek ich ujawnienia będzie wynikać z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub jeśli będzie to konieczne dla prawidłowej realizacji umowy bądź, kiedy informacje staną się jawne lub powszechnie dostępne. Naruszenie obowiązku zachowania poufności przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, rozwiązania zlecenia oraz do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Przepisów ustawy PZP nie stosuje się (art. 2 ust. 1 pkt 1).

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w drodze negocjacji.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA