Zał. nr 3 do zaproszenia do składania propozycji cenowej nr IZP.271.5.2021 z dnia 23.04.2021r

**UMOWA NR IZP.271.5.2021**

zawarta w dniu **……………………..2021** roku w Piechowicach pomiędzy **Gminą Miejską Piechowice,** 58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49, Regon: 230821612, NIP 611-010-86-58, reprezentowaną przez:

**Jacka Kubielskiego** – Burmistrza Miasta Piechowice

przy kontrasygnacie **Marty Mielczarek** - Skarbnika Miasta Piechowice

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

**……………………………………………………………………..** z siedzibą ul. ……………………………………, posiadającą **NIP: …………………………….., REGON: …………………………………………….**

wpisany do CIDG/KRS …… pod nr…… prowadzonym przez Sąd….

reprezentowanym przez:

**…………………………………. –**  ……………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

zawarta zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych.

§ 1

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, który stanowi sporządzenie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, STWIOR, operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień dla inwestycji pn. „**Odbudowa zabudowy regulacyjnej potoku Piastówka wzdłuż ul. Stromej**.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji określa **załącznik nr 1**  do niniejszej umowy.

**§ 2**

**TERMIN REALIZACJI**

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy:

**do 31 sierpnia 2021r.**

**§ 3**

WYNAGRODZENIE

1. Z tytułu należytego wykonania całego przedmiotu umowy obejmującego przedmiot umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………… zł netto, powiększone o właściwy podatek VAT, który w dniu zawarcia umowy wynosi 23 % podatku VAT w kwocie ………………………….. zł co stanowi łącznie kwotę brutto **………………………………….. zł.**

słownie: ………………………………………… zł.

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie ryzyka związane z realizacją niniejszego zamówienia.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji lub zwiększeniu w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu umowy, a także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawa na wykonywanie zależnego majątkowego prawa autorskiego.

§ 4

OBOWIĄZKI STRON

Strony ustalają, że postanowienia i zobowiązania wykonawcy , które zostały zawarte w Opisie przedmiotu umowy,stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy będącym integralną częścią umowy , wiążą wykonawcę na równi z postanowieniami umowy.

Obowiązki zamawiającego :

1. przekazanie wykonawcy materiałów, będących w posiadaniu zamawiającego w celu wykorzystania przy realizacji przedmiotu umowy,
2. zapewnienie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy,
3. odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy,
4. zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Obowiązki wykonawcy:

1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami i w oparciu o wymagania zawarte w *Opisie przedmiotu umowy*stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. pisemne oświadczenie wykonawcy, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru,
3. pozyskania własnym staraniem materiałów archiwalnych, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, znajdujących się w zasobach odpowiednich instytucji;
4. stosowania wyrobów budowlanych w rozwiązaniach objętych dokumentacją dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania,
5. przestrzegania wytycznych a w szczególności, nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu, itp., chyba , że będzie to niezbędne, wówczas wykonawcapoda kilka nazw i określi wymagane parametry w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów,
6. udział w naradach koordynacyjnych z udziałem zamawiającego, których przedmiotem będą uzgodnienia dotyczące realizacji niniejszej umowy. Wynagrodzenie z tego tytułu zawiera się w kwocie ogólnej określonej w § 3 ust. 1;
7. udzielenie wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań projektowych w trakcie postępowania przetargowego na realizacje inwestycji, jak również na etapie realizacji inwestycji. Wynagrodzenie z tego tytułu zawiera się w kwocie ogólnej określonej w § 3 ust. 1;
8. wykonanie uzupełnień lub poprawy nienależycie wykonanego przedmiotu zamówienia na własny koszt i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
9. dokonywanie na żądanie zamawiającego, ewentualnych zmian w uzyskanych decyzjach będących następstwem nienależytego wykonania przedmiotu w ramach niniejszej umowy;
10. informowanie zamawiającegoo problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin realizacji umowy,
11. przestrzeganie praw patentowych i licencji;
12. przekazanie oświadczeń, podpisanych przez poszczególnych projektantów o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na rzecz zamawiającego oraz oświadczeń o możliwości korzystania przez zamawiającego z przedmiotu zamówienia w celu dokonywania zmian formy, rozwiązań uzupełniających i zamiennych przez osoby trzecie.

§ 5

ROZLICZENIE I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie rozliczone na podstawie jednej faktury za cały przedmiot umowy, w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust.1, uznaje się za dokonane w dniu uznania rachunku bankowego zamawiającego.
3. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonane usługi odbywać się będzie z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług - art. 108a-108d.

§ 6

ODBIÓR

1. Przedmiotem odbioru będzie dokumentacja projektowa opisana w załączniku nr 1 do umowy*.*
2. Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.
3. Przekazanie przedmiotu umowy wraz z wykazem opracowań podpisanym przez wykonawcę nastąpi w siedzibie zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania Rady Technicznej poprzedzającej przekazanie przedmiotu umowy.

5. Zamawiający po otrzymaniu przedmiotu zamówienia potwierdza otrzymanie dokumentacji protokołem przekazania a następnie przystąpi do czynności odbioru, które zakończy w terminie do 30 dni roboczych podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego albo zwrotem dokumentacji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji przy jej przekazaniu.

6. Jeżeli zamawiający w trakcie sprawdzania dokumentacji stwierdzi, że przedmiot umowy został wykonany niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, posiada wady lub usterki wówczas wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wskazanych wad , usterek lub usunięcia braków. Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji i protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanych opracowań i nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku ich stwierdzenia.

7. Wykonawca dokona uzupełnienia lub poprawi nienależycie wykonaną dokumentację na własny kosz i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8. W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu wykonawcy.

§ 7

**PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO**

1. W celu koordynacji spraw związanych z wykonywaniem umowy zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela w osobie:

Andrzej Proczek, tel. 75 7548914,

1. W celu koordynacji spraw związanych z wykonywaniem umowy wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela(li) w osobie(ach):

………………………………….., tel. ………………………………,

§ 8

WYKONAWSTWO

Dokumentacja projektowa, o której mowa w niniejszej umowie musi być wykonana przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności w skład zespołu wykonawcy musi wchodzić projektant branży sanitarnej posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej lub równoważne.

Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. , nr 63 poz. 394), które uprawniają do pełnienia wyżej wymienionych funkcji.

§ 9

**UBEZPIECZENIE WYKONAWCY**

* 1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu nienależytego wykonania umowy - następstw błędów w przedmiocie zamówienia, mogących powstać w toku realizacji niniejszej umowy na co przedkłada do niniejszej polisę poświadczoną za zgodność z oryginałem.
	2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia w całym okresie trwania umowy i przedłożenia aktualnej polisy, o której mowa w ust. 1, w terminie 5 dni od daty wygaśnięcia dotychczasowej polisy OC.
	3. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umową, ocenianego w granicach przewidzianych do umów starannego działania, z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanych czynności.

§ 10

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

* 1. Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.
	2. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji jakości na dokumentację stanowiącą przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
	3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 2 jeżeli reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu.
	4. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad w przedmiocie umowy.
	5. Zamawiający powiadamia pisemnie wykonawcę o wadach w przedmiocie umowy, stwierdzonych w okresie gwarancji.
	6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych przez zamawiającego wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
	7. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt wykonawcy.
	8. Wszelkie konsekwencje błędów projektowych, w tym również finansowe, ponosi wykonawca dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić zamawiającemu koszty, jakie zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywaniu robót budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez wykonawcę.
	9. Strony przedłużają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji.
	10. Przez pojęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy należy rozumieć podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.2 niniejszej umowy.

**§ 11**

**PODWYKONAWCY**

* 1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami).
	2. Wykonawca dla wykonania przedmiotu zamówienia może powierzyć część prac podwykonawcom. W takim przypadku zwróci się do Zamawiającego o wyrażenie zgody w formie aneksu do umowy na wprowadzenie części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawcy.
	3. W przypadku powierzenia części prac podwykonawcom, wykonawca będzie odpowiadał za ich pracę jak za swoja własną. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji opracowań wykonywanych przez podwykonawcę.
	4. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec zamawiającego, które mogą powstać w związku z wykonaniem umowy.
	5. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą, wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą autora na samoograniczenie w wykonaniu praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy oraz przeniesienia ich na zamawiającego. Wykonawca przekaże ww. dokumenty zamawiającemu wraz z protokołami odbioru.

**§ 12**

**PRAWA AUTORSKIE**

1. Wraz z odbiorem opracowań projektowych zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy oraz prawo na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
2. Zamawiający ma prawo do wykorzystania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy na następujących polach eksploatacji :
3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką,
4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w szczególności przekazanie dokumentacji lub jej dowolnej części, a także jej kopii:
	* innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,
	* wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako części specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
	* innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,
	* stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
5. w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
6. w zakresie wprowadzania do pamięci komputera.
7. samodzielnie lub z udziałem osób/ podmiotów trzecich w zakresie dokonywania dalszych zmian, modyfikacji, przekształceń i przeróbek dokumentacji - w razie wątpliwości poczytuje się, że opracowania powstały w celu dalszego opracowania.
8. W zakresie dotyczącym udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru autorskiego.
9. Wykonawca oświadcza, że przenosi na zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy, które zostaną zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu umowy.
10. Zapłata wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, wyczerpuje roszczenia wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, przeniesienia własności egzemplarzy oraz przeniesienia prawa na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
11. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu, o którym mowa w § 1 umowy i do wszelkich utworów wykorzystywanych w tym utworze oraz, że w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, z roszczeniem majątkowym przeciwko zamawiającemu, to wówczas wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni od wezwania bezsporną część roszczenia osoby trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu sądowego zobowiązany jest wstąpić do procesu po stronie zamawiającego oraz pokryć koszty procesu poniesione przez zamawiającego.
12. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia za wykonanie projektów do czasu potwierdzenie na piśmie przez wykonawcę przeniesienia praw autorskich majątkowych oraz prawa na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.

**§ 13**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych części przedmiotu umowy, wykonanych do daty odstąpienia od umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości określonej § 14 ust.1 lit. c umowy, gdy wykonawca:

a) nie przystąpił do realizacji obowiązków wynikających z umowy,

b) wykonuje umowę w sposób nienależyty lub niezgodny z postanowieniami umowy czy też z poleceniami zamawiającego,

c) nie dotrzymał terminów realizacji poszczególnych elementów określonych w harmonogramie rzeczowym.

1. Odstąpienie od umowy następuje z zachowaniem formy pisemnej poprzez pisemne oświadczenie wraz z podaniem uzasadnienia odstąpienia.
2. W razie odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzą w terminie do 5 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia prac.

§ 14

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE

* 1. Wykonawca jest obowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej:
		+ 1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminach określonych w § 2, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za dany etap, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
			2. za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za dany etap, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez zamawiającego na usunięcie wad,
			3. za odstąpienie zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
			4. za odstąpienie wykonawcy od umowy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,
			5. za nie przedłożenie aktualnej polisy OC, o której mowa w § 9 ust. 2 umowy.
	2. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy karę umowną za odstąpienie zamawiającego od umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w § 13 ust. 1 umowy nie stanowi podstawy do naliczenia kary umownej, o której mowa wyżej.
	3. Wykonawca wyraża zgodę, aby należności z tytułu kar umownych zamawiający potracił z należności przysługujących wykonawcy. W przypadku gdy potrącenie nie jest możliwe wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.
	4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania.
	5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§ 15**

**ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY**

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy:
2. w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy lub jej części ze względu na:

- przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę a także określonych w przedmiocie zamówienia oraz zmiany warunków realizacji przedmiotu umowy,

* konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;
* zmiany przepisów wydanych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne przepisy, brak zgody na dysponowanie gruntem w zakresie realizacji inwestycji, w tym m.in. zgody na wejście i zajęcie gruntu w celu realizacji i utrzymania inwestycji,
* udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówienia dodatkowego związanego z realizacją zamówienia podstawowego, mającego wpływ na termin realizacji umowy powodującego konieczność wydłużenia terminu,
* zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania, z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., które skutkują koniecznością zmian założeń projektowych określony w opisie przedmiotu umowy,
* pisemnego żądania wstrzymania prac projektowych skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego o ile żądanie nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
* siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,

- w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego,

* zaistnienie okoliczności leżących po stronie zamawiającego np. zmian w opracowaniach lub dokumentacji technicznej,

Przedłużenie terminu wykonania umowy lub jej części, może nastąpić o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;

1. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, w tym ustawowej zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może zostać odpowiednio zmienione z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT;
2. rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
3. zmiana warunków rozliczenia z uwagi na wydłużenie terminu realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

§ 16

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
2. Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób wskazanych w ofercie i umowie przez Wykonawcę jest Zamawiający. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych kontakt z nim jest możliwy za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz zawarcia i realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, a także zabezpieczenia roszczeń co jest prawnie uzasadnionym interesem art. 6 ust. 1 lit. f). Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, których szczegółowy wykaz znajduje się w sekretariacie. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, a przechowywane będą 5 lat po zakończeniu umowy i pełnym rozliczeniu umowy, nie krócej jednak niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich nie podanie uniemożliwi zawarcie umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
3. Źródłem pozyskania danych osobowych osób biorących udział w postępowaniu jest Wykonawca.
4. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane udostępnia Zamawiającemu o treści pkt 4 i 5.
5. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: „Rozporządzenie”) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi prze-pisami z zakresu ochrony danych osobowych.
6. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
7. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe przetwarzane na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
8. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych: dane zwykłe: pracowników, współpracowników, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz podwykonawców w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi.
9. Wykonawca jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych danych: utrwalanie, organizowanie, przeglądanie, kopiowanie, archiwizowanie, modyfikowanie, łączenie przetwarzanie.
10. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z Rozporządzeniem, w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.
11. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i są niezbędne do w realizacji celu niniejszej Umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnione zostaną przez niego do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie trwania ich zatrudnienia u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu.
13. Wykonawca po zakończeniu Umowy usuwa wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji Umowy, oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni, chyba że przepisy prawa nakładają na Wykonawcę inny obowiązek w tym zakresie. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich danych.
14. Wykonawca zobowiązuje się pomagać, w miarę możliwości, Zamawiającemu w niezbędnym zakresie w wywiązywaniu się przez niego z:
	1. obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia;
	2. obowiązków określonych w art. 32 - 36 Rozporządzenia.
15. Wykonawca powiadamia Zamawiającego o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, powierzonych Umową, niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od chwili uzyskania informacji o potencjalnym naruszeniu, oraz umożliwia Zamawiającemu uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Zamawiającego o ustaleniach w tym zakresie z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu faktycznego naruszenia.
16. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia ma prawo kontroli, mającej na celu weryfikację czy Wykonawca spełnia obowiązki wynikające z niniejszej Umowy. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem.
17. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego danych. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
18. Wykonawca jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, przepisami Rozporządzenia lub innymi przepisami krajowymi, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
19. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii Europejskiej lub prawo krajowe. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
20. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich wiadomych mu:
	1. postępowaniach, w szczególności sądowych lub administracyjnych,
	2. decyzjach administracyjnych i orzeczeniach sądowych,
	3. planowanych lub realizowanych kontrolach i inspekcjach, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez PUODO lub inny podmiot powołany odpowiednimi przepisami do pełnienia tożsamej funkcji, dotyczących danych powierzonych mu przez Zamawiającego.

§ 17

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiającego. Cesja praw dokonana przez wykonawcę bez zgody zamawiającego, jest nieskuteczna wobec zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie ma ustawa Kodeks cywilny i pozostałe akty prawne.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy.

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:**

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu umowy

Zał. nr 2 - Oferta wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

#