Odpowiedź na pytania nr  2 i modyfikacja SWZ nr 1

dot.: postępowania pn.: ,,Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego chemoutwardzalnego z wbudowaniem mikrokulek na drogach gminnych w Grodzisku Mazowieckim” ZP.271.92.2023

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych  ( tj. Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późzn.zm.), udzielam odpowiedzi na niżej wymienione pytania i dokonuje modyfikacji treść SWZ  w następującym zakresie:

Pytanie nr 1:

Dzień dobry W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania nr ZP.271.92.2023 dotyczącego zadania pn. "Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego chemoutwardzalnego z wbudowaniem mikrokulek na drogach gminnych w Grodzisku Mazowieckim"prosimy o udzielenie następujących wyjaśnień:

1. Czy w 2024 roku do realizacji oznakowania poziomego przeznaczone będą wszystkie ulice miasta Grodzisk Maz., czy tylko wybrane, a odrzucone te, na których obowiązuje 24-miesięczna gwarancja udzielona przez poprzedniego wykonawcę?

2. W przypadku zamiaru przekazania w 2024 roku do realizacji tylko wybranych ulic, prosimy o uzupełnienie materiałów zawartych w SWZ poprzez podanie wykazu ulic miasta Grodzisk Maz., na które w 2024 roku nadal będzie obowiązywała 24- miesięczna gwarancja poprzedniego wykonawcy i które w związku z tym będą na odpowiedni okres wyłączone z zakresu.

Odpowiedź Pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w celu wyłonienia wykonawcy i zabezpieczenia realizacji oznakowania poziomego w obrębie całego miasta w zależności od bieżących potrzeb. Dlatego przedmiotem zamówienia jest sukcesywne odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego  i grubowarstwowego chemoutwardzalnego z wbudowaniem mikrokulek na drogach gminnych w Grodzisku Mazowieckim w obrębie ulic wskazanych w wykazie lokalizacji. Zakres prac będzie realizowany w ramach bieżących potrzeb i zleceń według wskazań Wydziału Zarządzania Drogami Gminnymi. Tym samym Zamawiający wskazuje, że umowa ma charakter ramowy wykonywania prac do ilości wskazanych w przedmiocie i obrębie wskazanych lokalizacji w zależności od potrzeb Zamawiającego. Za wykonane prace przysługiwać będzie wynagrodzenie wynikające z faktycznie wykonanego zakresu prac wynikającego z obmiaru powykonawczego z uwzględnieniem cen jednostkowych wskazanych w ofercie odpowiednio:

- Cena malowania oznakowania poziomego cienkowarstwowego  z wbudowaniem mikrokulek   za 1m 2 nawierzchni

- Cena  oznakowania poziomego  grubowarstwowego za 1m 2 nawierzchni.

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenie prac w całym obrębie wskazanych lokalizacji. Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć możliwość odtworzenia lub przemalowania oznakowania poziomego na wypadek uszkodzeń nawierzchni drogi w tym prac remontowych  jak również zmiany oznakowania w przypadku zmiany organizacji ruchu. Przedmiotowy zakres prac jest niezależny od innych umów Zamawiającego nie będących przedmiotem niniejszego postępowania.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się wraz z odbiorem dokonanym przez Zamawiającego potwierdzającym należyte wykonanie danego oznakowania. Potwierdzenie takie stanowi protokół częściowy lub końcowy w zależności który z tych dokumentów potwierdza wykonanie danego oznakowania bez wad.

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ i załączników następująco:

Rozdział XVIII Sposób i termin składania i otwarcia ofert

Jest:

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę  https://platformazakupowa.pl/transakcja/823997  do dnia 12.10.2023r do godziny 12:00.

- O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie zakupowej.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2023r o godzinie 12:30.

Zmienia się na:

      - Ofertę należy złożyć poprzez Platformę  https://platformazakupowa.pl/transakcja/823997  do dnia 16.10.2023r .do godziny 12:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie zakupowej.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2023r o godzinie 12:30.

Rozdział XVII Termin związania ofertą

Zapis:

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.11.2023. r.

Zmienia się na:

1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.11.2023. r.

W załączniku nr 5 do SWZ- wzór umowy

Zapis:

§ 2. Termin realizacji

1. Umowa zawarta została na okres od dnia ............2023r. do dnia 15.11.2025r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty umownej określonej w § 3 ust.2 umowy.

2. Poszczególne zakresy oznakowania, z uwzględnieniem etapów wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, wykonane zostaną w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zleceniu, przy czym termin wskazany przez Zamawiającego będzie nie krótszy niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia.

3. Ze względu na wykonywanie robót częściowo w okresie jesienno-zimowym, strony dopuszczają możliwość przerwania robót przewidzianych do wykonania na okres wystąpienia, niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych.

Zmienia się na:

- Umowa zawarta została na okres od dnia ............2023r. do dnia 15.11.2025r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty umownej określonej w § 3 ust.2 umowy.

- Zamawiający zastrzega, że zakres faktycznie zleconych ilości oznakowania poziomego zależny będzie od faktycznych potrzeb. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia pełnego zakresu m2 prac przewidzianych do zlecenia.

- Poszczególne zakresy oznakowania, z uwzględnieniem etapów wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, wykonane zostaną w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zleceniu, przy czym termin wskazany przez Zamawiającego będzie nie krótszy niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia.

- Ze względu na wykonywanie robót częściowo w okresie jesienno-zimowym, strony dopuszczają możliwość przerwania robót przewidzianych do wykonania na okres wystąpienia, niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych.

Zapis:

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją  warunków zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy, jest wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe, obliczone według cen jednostkowych za wykonanie:

37 200 m 2  x  (Cena malowania oznakowania poziomego cienkowarstwowego  z wbudowaniem mikrokulek   za 1m 2 nawierzchni ) ……………………. zł brutto = ……………………………….

1.600 m 2  x  (Cena  oznakowania poziomego  grubowarstwowego za 1m 2 nawierzchni ) ……………………. zł brutto = ……………………………….

2. Łączne nieprzekraczalne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy wynosi brutto ........................ zł    (słownie:  złotych…………...), w tym podatek VAT w wysokości ……. %,

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznego obmiaru robót objętych umową, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, uwzględniającego cenę jednostkową określoną w ust. 1. Wynagrodzenie to nie może przekroczyć wynagrodzenia określonego w ust.2 niniejszego paragrafu.

Zmienia się na:

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją  warunków zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy, jest wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe, obliczone według cen jednostkowych za faktycznie wykonany zakres, przy założeniu że  nie przekroczy on przewidywanej ilości m2 jak i wartości umowy do kwoty:

do 37 200 m 2  x  (Cena malowania oznakowania poziomego cienkowarstwowego  z wbudowaniem mikrokulek   za 1m 2 nawierzchni ) ……………………. zł brutto = ……………………………….

do 1.600 m 2  x  (Cena  oznakowania poziomego  grubowarstwowego za 1m 2 nawierzchni ) ……………………. zł brutto = ……………………………….

2. Łączne wynagrodzenie wykonawcy będzie wynikała z iloczynu faktycznie wykonanego zakresu prac w m2  i ceny jednostkowej, przy czym łączne wynagrodzenie nie przekroczy wartości  Umowy tj. brutto ........................ zł    (słownie:  złotych…………...), w tym podatek VAT w wysokości ……. %,

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznego obmiaru robót objętych umową, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, uwzględniającego cenę jednostkową określoną w ust. 1. Wynagrodzenie to nie może przekroczyć wynagrodzenia określonego w ust.2 niniejszego paragrafu.

Zapis:

§ 14. Okres gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady   fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru  końcowego i powstałe w okresie trwania rękojmi.

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne na wykonane oznakowanie poziome cienkowarstwowe  wynosi ….. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy,

3. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne na wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe  wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć na koszt Wykonawcy.

Zmienia się na:

§ 14. Okres gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady   fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru  końcowego i powstałe w okresie trwania rękojmi.

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne na wykonane oznakowanie poziome cienkowarstwowe  wynosi ….. miesięcy licząc od daty odbioru prac zgodnie z protokołem częściowym lub końcowym w zależności od tego który protokół potwierdza wykonanie danego oznakowania,

3. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne na wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe  wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru prac zgodnie z protokołem częściowym lub końcowym w zależności od tego który protokół potwierdza wykonanie danego oznakowania.

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć na koszt Wykonawcy.

Po dokonanych zmianach, Zamawiający anuluje Załącznik nr 5 do SWZ i dodaje nowy pn;  Zmiana 1 Załącznik nr 5 do SWZ- Wzór umowy”

Ww. załącznik do pobrania ze strony internetowej prowadzonego postępowania tj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/823997

Grodzisk Maz., dn. 06.10.2023r                                                    Burmistrz Grodziska Mazowieckiego