SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej 
w miejscowości Sulęcin gm. Siechnice

w ramach Rewitalizacji parku w Sulęcinie

| Obiekt: | Park w Grodziszowie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja: | Działki nr 27 i 37, obręb Sulęcin - Szostakowice, gm. Siechnice, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie |  |  |
| Inwestor: | Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice |  |  |
| Opracowanie: | mgr inż. Anna Sobczak PWr, Wydz.Arch., dypl. nr 3590/2000/A |  |  |
| Wykonawca opracowania: | Pracownia projektowa – „KERRIA” Piórkowski, Spółka jawna |  |  |
| Data opracowania: | 23.04.2021 |  | ## Egz. 1 |

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

|  |  | str. |
| --- | --- | --- |
|  | OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PZ-00.00. WYMAGANIA OGÓLNE | 4 |
| 1. | WSTĘP | 6 |
| 2. | MATERIAŁY | 11 |
| 3. | SPRZĘT | 11 |
| 4. | TRANSPORT | 12 |
| 5. | WYKONANIE ROBÓT | 12 |
| 6. | KONTROLA JAKOSCI ROBÓT | 13 |
| 7. | OBMIAR ROBÓT | 16 |
| 8. | ODBIÓR ROBÓT | 17 |
| 9. | PODSTAWA PŁATNOŚCI | 19 |
| 10. | PRZEPISY ZWIĄZANE | 20 |
|  | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PZ-01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 21 |
| 01.01. | Roboty pomiarowe | 22 |
| 01.02. | Roboty rozbiórkowe i ziemne | 26 |
| 01.03. | Usuwanie oraz pielęgnacja drzew i krzewów | 31 |
| 01.04. | Wywóz odpadów stałych | 42 |
|  | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PZ-02.00. NAWIERZCHNIE | 46 |
| 02.01. | Podbudowa | 47 |
| 02.02. | Nawierzchnie | 53 |
| 02.03. | Obrzeża | 61 |
|  | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PZ-03.00. MAŁA ARCHITEKTURA | 65 |
| 03.03. | Mała architektura – ławki, kosze i tablica, itp. | 66 |
|  | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PZ-04.00. ZIELEŃ | 73 |
| 04.01. | Nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin | 74 |
| 04.02. | Trawniki | 91 |
|  | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PZ-05.00. OGRODZENIE | 98 |
|  | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PZ-06.00. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | 102 |