# ZP-271.50.2022                                                                                               Zał. nr 5 do SWZ

# UMOWA nr …

zawarta w dniu  ……………………….  2023 r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy:

GMINĄ USTRZYKI DOLNE, ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne,                                        REGON 370440070,  NIP 6891190300

reprezentowaną przez:

Burmistrza – mgr Bartosza Romowicza,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Ewy Kaczmaryk-Elmerych

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony,

a

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

reprezentowanym/ą przez:

………………………………………….........………………………………………….

zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późń. zm.), Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Strwiążyk – góra w m-ci Ustrzyki Dolne – PT”

- W ramach projektu budowlanego i wykonawczego należy uwzględnić następujące branże:

- drogowa,

- inżynieryjna,

- energetyczno-elektryczna,

- teletechniczna,

- sanitarna,

- geodezyjna,

- geotechniczna.

- Zakres opracowania obejmuje:

  - projekt budowlany wielobranżowy – 4 egz.,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,

  - projekty wykonawcze branżowe –  po 4 egz.,

  - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dla każdej branży – po 2 egz.,

  - przedmiar robót dla każdej branży – po 2 egz.,

  - kosztorys inwestorski dla każdej branży – po 2 egz.,

  - projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem – 4 egz.,

  - projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem – 4 egz.,

  - kompletny projekt kanału technologicznego – 4 egz., specyfikację techniczną, przedmiar, kosztorys inwestorski, po 2 egz.,

  - przeprowadzenie badań geologicznych gruntu wraz z opinią geotechniczną: 
Wykonawca we własnym zakresie wykona badania geologiczne wraz z opinią 
geotechniczną oraz oceni stan istniejącej nawierzchni i gruntów podłoża w zakresie 
niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i prawidłowego wykonania projektu budowlanego.

  - inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami inwentarzowymi i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej. Sporządzenie planu wycinki drzew (wg numeracji naniesionej na mapie z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonych w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz z podaniem nr geod. działki, kilometrażu i strony drogi - w projekcie wielobranżowym i wykonawczym),

  - podziały działek w celu wydzielenia drogi - 45 działek (dz. nr: 70/1, 88/3, 2801/16, 2801/15, 2801/10, 2801/7, 87/15, 87/6, 86/2, 67, 82, 66, 81/3, 65/3, 81/2, 80/6, 64/3, 65/2, 80/5, 64/2, 2786/7, 63, 2786/6, 60/1, 2786/1, 60/2, 76/4, 59/5, 59/6, 59/4, 76/5, 75, 58, 74/13, 74/15, 57, 74/11, 73/1, 73/2, 56, 72/2, 55, 72/1, 71, 54) w m-ci Ustrzyki Dolne. Wykonawca przygotuje dokumenty na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.), W przypadku gdy w trakcie wykonywania umowy zaistnieje potrzeba dokonania podziału większej ilości nieruchomości, Wykonawca powinien o tym fakcie zawiadomić Zamawiającego. Wykonanie dodatkowych podziałów może nastąpić w ramach zamówienia uzupełniającego. Niedopełnienie tego obowiązku lub nieudzielenie zamówienia uzupełniającego spowoduje, iż Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie przewidzianej umową przy ilościach działek określonych w opisie zamówienia,

  - uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie decyzji ZRID przez Wykonawcę może nastąpić dopiero po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Gminy Ustrzyki Dolne na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości, na co Wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemne potwierdzenie od Zamawiającego przed uzyskaniem tej decyzji.

  - uzyskanie dokumentu potwierdzającego brak potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego zakresu projektu, z uwzględnieniem terenu wymagającego czasowego zajęcia do przebudowy kolidującej infrastruktury, oraz złożenie przedmiotowego wniosku i uzyskanie decyzji ostatecznej

  - opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - (jeżeli zajdzie konieczność) – 2 kpl.,

  - wynegocjowanie, przygotowanie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych umów użyczenia (w przypadku konieczności)

  - uzyskanie dokumentów wymaganych przez prawo wodne celem uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie urządzeń wodnych i/lub korzystania z wód, w tym 
odwodnienia drogi i/lub wykonania kanalizacji deszczowej wraz z operatem 
wodnoprawnym oraz wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne, jego złożeniem i uzyskaniem decyzji (w przypadku konieczności)

  - przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę - w przypadku braku możliwości realizacji niektórych 
robót na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 
wraz ze zgłoszeniem i uzyskaniem braku sprzeciwu (w przypadku konieczności)

  - opracowanie kompletnej dokumentacji również na płycie CD zawierającej całość opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC, DWG,PUZ). UWAGA !Skany dokumentacji zatwierdzonej decyzją ZRID należy wykonać po jej zatwierdzeniu i opieczętowaniu przez odpowiednie organy, w tym organ wydający decyzję ZRID.

  - uzyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:2000 poza obszarem zabudowy i w skali 1:500 w obszarze zabudowy zgodnie z zakresem opracowania,

  - przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji, w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy, koncepcji przebiegu drogi wraz z podaniem szacowanej wartości jej realizacji,

  - ponoszenie wszelkich opłat związanych z uzgodnieniami, opiniami,

  - uzgadnianie zaproponowanych rozwiązań projektowych z Zamawiającym,

  - pełnienie czynności nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego w czasie realizacji inwestycji,

  - nieodpłatne i niezwłoczne udzielanie wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców jakie zostaną złożone w toku przetargu na realizację robót na podstawie wykonanej dokumentacji,

  - udzielenie na wykonaną usługę gwarancji jakości/rękojmi na okres 36 m-cy. W okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej aktualizacji opracowanej przez siebie dokumentacji, o ile zajdzie taka potrzeba podyktowana wymaganiami aktów prawnych,

  - aktualizację kosztorysów na wniosek Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi.

- Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składają się następujące elementy:

- zakres opracowania i opis stanu istniejącego

Początek opracowania od projektowanego skrzyżowania drogi gminnej nr 119214R z projektowaną drogą na całej długości działki nr 70/2 w m-ci Ustrzyki Dolne. Rozwiązania należy konsultować z Zamawiającym.

- dane wyjściowe do projektowania przebudowy drogi:

- klasa techniczna drogi – L

- szerokość jezdni - 6 m,

- jednostronny ciąg pieszo rowerowy o szerokości 2,5-3,0m

- odwodnienie drogi

- oświetlenie uliczne z zastosowaniem LED-owych opraw oświetleniowych,

- wykonanie pobocza z kruszyw naturalnych;

- wykonanie kanału technologicznego;

- obiekt mostowy;

- przebudowa skrzyżowań wraz z dostosowaniem ich geometrii do wymogów 
związanych z widocznością na tych skrzyżowaniach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie odstępstwa konsultować z Zamawiającym.

- konstrukcja  nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

- propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi:

Ze względu na możliwość wystąpienia zbliżeń do cieków wodnych może zajść konieczność zaprojektowania odwodnienia terenu przy pomocy drenażu lub alternatywnych rozwiązań.

Uzbrojenie projektowanego odcinka drogi należy pobrać z aktualnego podkładu geodezyjnego i przedstawić w opisie technicznym.

- inne informacje:

Opracowana dokumentacja winna być kompleksowym opracowaniem, na podstawie którego Wykonawca będzie mógł uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót zgodnie ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.)

- pełnienie nadzoru:

Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. Na pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta oddzielna umowa.

- Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać z Zamawiającym koncepcję zaprojektowanej drogi wraz z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi, materiałami i urządzeniami. Zaleca się Wykonawcy dokonać wizji lokalnej projektowanego odcinka drogi w celu potwierdzenia stanu istniejącego. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Opisów w dokumentacji Wykonawca nie możne dokonywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności poprzez opisywanie ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, stwierdzonymi po zawarciu niniejszej umowy, Zamawiającemu służy prawo wyboru rozwiązania odpowiadającego warunkom zamówienia.

§ 2

Obowiązki stron

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:

- umową,

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, normami i normatywami obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu,

- zasadami sztuki budowlanej,

- Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami oraz modyfikacjami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych wykonawcom w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego,

- ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami

- ustaleniami i uzgodnieniami poczynionymi z Zamawiającym.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części, innym wykonawcom.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy będące w posiadaniu Zamawiającego dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych.

§ 3

## Terminy realizacji

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§ 4

Odbiór przedmiotu umowy

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową dokumentację projektowo-kosztorysową w siedzibie Zamawiającego.

- Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego końcowego oraz dwóch protokołów zdawczo – odbiorczych częściowych.

- Pierwszy protokół zdawczo - odbiorczy musi obejmować co najmniej 50 % prac projektowych. Drugi protokół zdawczo – odbiorczy musi obejmować co najmniej 75 % prac projektowych. Procent zawansowania prac projektowych będzie określany na podstawie kosztorysu ofertowego.

- Protokół zdawczo - odbiorczy końcowy podpisany przez Zamawiającego jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania przedmiotu umowy, lecz nie jest dowodem sprawdzenia jego kompletności i jakości.

- Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 4, traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Podpisane przez Strony protokoły zdawczo-odbiorcze stanowią dla Wykonawcy podstawę do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT za wykonany przedmiot umowy.

- Do opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca załącza jej wykaz oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Przed przekazaniem przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu opracowanie projektowe w całości lub w części bądź jego roboczą wersję w celu akceptacji lub sformułowania uwag.

- Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 8 , Zamawiający dokonuje w terminie czternastu dni roboczych od dnia przekazania opracowania.

- Jeżeli w trakcie sprawdzania zostaną ujawnione wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy Zamawiający może w kolejności:

- żądać poprawienia lub uzupełnienia przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

- po upływie wyznaczonego terminu, jeżeli przedmiot umowy nie został należycie poprawiony lub uzupełniony, wyznaczyć termin dodatkowy,

- w przypadku upływu terminu dodatkowego, jeżeli przedmiot umowy nie został należycie poprawiony lub uzupełniony, odstąpić od umowy.

    - Wykonawca ma obowiązek usunąć nieodpłatnie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy, których istnienie zostało ujawnione w trakcie realizacji inwestycji, a których nie można było wykryć w czasie dokonywania czynności sprawdzających.

    - W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 11, mają odpowiednie zastosowanie procedury opisane w ust. 10.

§ 5

# Zmiany w umowie

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów z art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Postanowienia umowy mogą ulec zmianie w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy ustalonego w § 3 dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku:

- przedłużających się prac instytucji i organów, od których konieczne jest uzyskanie decyzji, postanowień, uzgodnień itp., pod warunkiem, że Wykonawca dochował wszelkiej staranności w przygotowaniu wniosku o wydanie takich decyzji, opinii czy uzgodnień,

- niemożności rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonywaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii od organów lub podmiotów,

- zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

- zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,

- konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących),

- konieczności wykonania dodatkowych prac związanych np. z przekopami próbnymi, odkryciem istniejących obiektów,

- zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usługi,

- przedłużających się negocjacji z właścicielami działek,

- trudności z ustaleniem spadkobierców właścicieli działek,

- trudności z ustaleniem miejsca zamieszkania właścicieli działek,

- przedłużających się branżowych uzgodnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- konieczności uregulowania stanu prawnego w zakresie geodezyjnej ewidencji gruntów na obszarze objętym przedmiotem zamówienia – w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a ujętym w ewidencji gruntów,

- konieczności dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowo–kosztorysowej na wniosek stron ze względu na okoliczności, które na etapie przystąpienia do prac projektowych nie były możliwe do przewidzenia i określenia,

- opóźnienia otrzymania prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu  publicznego,

- opóźnienia otrzymania prawomocnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,

- przedłużających się procedur w celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ustrzyki Dolne na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o czas trwania w/w zdarzeń i/lub okoliczności.

- W sytuacjach opisanych w ust. 3 zmiana postanowień umowy wymaga pisemnego wniosku Zamawiającego lub Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu podpisanego przez właściwie umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 6

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie rozwiązania projektowe zastosowane 
w opracowanej i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, z chwilą wykonania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do przedmiotu umowy, całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na wszelkich znanych polach eksploatacji jak i udziela Zamawiającemu wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że gdyby jakiekolwiek majątkowe prawa autorskie lub prawa zależne do przedmiotu umowy przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom i podwykonawcom, sam spowoduje, że wszelkie takie osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym w niniejszej umowie, jak i udzielą Zamawiającemu niezwłocznych i bez dodatkowych wynagrodzeń wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych.

- Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych, z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczania projektu imieniem 
i nazwiskiem autora.

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu wolno będzie w czasie budowy i podczas eksploatacji inwestycji:

- używać i wykorzystywać przedmiot umowy do przeprowadzania postępowania 
o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji robót budowlanych,

- sporządzać kopie przedmiotu umowy, rysunki, opisy, specyfikacje i inne dokumenty jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, wprowadzać do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

- wykorzystywać przedmiot umowy do celów innych niż wyżej wymienione, niezbędnych i związanych z wykonaniem robót budowlanych,

- rozpowszechniać dokumentację projektowo-kosztorysową poprzez publiczne jej udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji 
i reklamie w mediach, publikować w książkach, albumach, broszurach, a także wystawiać, wyświetlać, odtwarzać, nadawać i reemitować w każdej możliwej formie urzeczywistniania,

- przekazać dokumentację projektowo-kosztorysową innej jednostce finansującej inwestycję.

§ 7

# Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania bądź zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania bądź zaniechania.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić do niego pisemne zastrzeżenia w przypadku:

  - niespełnienia wymagań określonych w dokumentach postępowania,

  - gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,

  - gdy zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego mu projektu umowy o  podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku:

  - niespełnienia wymagań zawartych w dokumentach postępowania,

  - gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,

  - gdy zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się to za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszystkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Każdy projekt umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu prac przewidzianego do wykonania,

- terminów realizacji,

- wynagrodzenia i terminów płatności,

- rozwiązania umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres prac wykonanych przez podwykonawcę,

  - uzależniających zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,

  - kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane prace projektowe jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 13, biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 19, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia w wysokości kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta w formie pisemnej – należy przez to rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania, uchybienia i zaniedbania.

§ 8

## Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto ………………… zł, słownie …...…………………………………………………………

w tym wartość bez podatku VAT (netto) wynosi: ……..…………………………………… zł

i  podatek VAT w wysokości  …% co stanowi kwotę: ……………...…………………… zł

- Kwota określona w ust. 1 umowy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające z treści złożonej oferty i SWZ, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia jako kompletnego dzieła zgodnie z warunkami wynikającymi z dokumentacji przetargowej (SWZ).

- Wykonawca nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej  umowy na rzecz osoby trzeciej.

- Podstawą do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będą prawidłowo wystawione faktury VAT.

- W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca ma prawo dochodzić zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej.

- Płatności za wykonanie przedmiotu umowy będą dokonywane na podstawie dwóch faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej.

- Podstawą do wystawienia faktur VAT częściowych będą protokoły zdawczo – odbiorcze częściowe, a podstawą do wystawienia faktury VAT końcowej będzie protokół odbioru końcowego, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie w następujący sposób:

- 95% wynagrodzenia płatne będzie na podstawie dwóch faktur częściowych wystawionych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze częściowe podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego. Pierwsza faktura częściowa będzie obejmować min. 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, a druga faktura częściowa będzie obejmować min. 75 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1

- pozostała część wynagrodzenia płatna będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy końcowy podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego po zatwierdzeniu dokumentacji, jej sprawdzeniu, wprowadzeniu ewentualnych uwag i uzyskaniu co najmniej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 95% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, natomiast wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Gmina  Ustrzyki Dolne jest  podatnikiem podatku VAT, NIP 6891190300.

- Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP  ………………………..

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 9

## Waloryzacja wynagrodzenia

- Wysokość wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)

- jeśli zmiany określone w pkt 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę,

- ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia zawarcia umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. Wysokość wynagrodzenia umownego netto nie ulegnie zmianie.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokość minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia w zakresie przewyższającym wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokość minimalnej stawki godzinowej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek 
o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. 
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać wpływ zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa 
w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

- W przypadku:

- obniżenia stawki podatku od towarów i usług albo podatku akcyzowego

- zmniejszenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)

Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemne żądanie zmiany umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie wyżej wymienionych obciążeń publicznoprawnych. Żądanie to powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie ustalona w oparciu o wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.

- Warunkiem zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jest wykazanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na koszt wykonania zamówienia. Wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia określony zostanie na podstawie wniosku Wykonawcy lub Zamawiającego 
o zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy i załączonych do niego dokumentów potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/ rzeczywiste poniesienie poszczególnych kosztów w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Z żądaniem zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Strony niniejszej umowy nie mogą występować częściej niż raz na 6 miesięcy. Z pierwszym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy Strony mogą wystąpić nie wcześniej niż siedem miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemne żądanie 
zmiany umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Żądanie to powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

- W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemne żądanie zmiany umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Żądanie to powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 pkt 5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. w wysokości:  .................................... zł (słownie:  ………………………………).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione przez Wykonawcę w formie:

- pieniądza;

- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancji bankowych;

- gwarancji ubezpieczeniowych;

- udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek  bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70%, tj. w kwocie ……………………………...zł (słownie:  ………………………………..), nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez  Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostałe wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30%, tj. w kwocie ……………………………. zł (słownie: …………………………), zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub  gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający  zwróci w wysokości w której nie zostało ono wykorzystane na pokrycie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 11

# Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela trzyletniej rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Termin rękojmi i gwarancji skończy się nie wcześniej niż z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Żadne postanowienia umowy nie ograniczają ani nie wykluczają w żaden sposób wynikającej z postanowień kodeksu cywilnego odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne. Odpowiedzialność 
z tytułu rękojmi dotyczy w  szczególności wad w zakresie:

- rozwiązań przewidzianych w dokumentacji, w tym w szczególności projektu budowlanego i projektu wykonawczego,

- niezgodności dokumentacji z parametrami ustalonymi dla inwestycji, wskazaniami wiedzy architektonicznej, standardami projektowania i doświadczeniem budowlanym oraz przepisami techniczno – budowlanymi,

- błędów obliczeniowych, luk w opracowaniu, niezgodności z przepisami prawa, warunkami technicznymi, nieekonomicznego opracowania dokumentacji, wadliwego wykonania dokumentacji prowadzącego do zrealizowania inwestycji, która nie osiągnęła założonych parametrów technicznych lub użytkowych, niekompletności dokumentacji projektowo-kosztorysowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt niezwłocznie wszystkie wady wykonanego przedmiotu umowy, które ujawniły się w okresie gwarancji i rękojmi, 
w terminie określonym przez Zamawiającego, który będzie nie krótszy niż 7 dni od daty zawiadomienia o wadzie.

- W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający będzie miał prawo dokonać ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z gwarancji, ale po uprzednim bezskutecznym wezwaniu pisemnym i nieprzystąpieniu przez Wykonawcę do usunięcia wad w wyznaczonym dodatkowym terminie. W przypadku rozbieżnej oceny Stron co do przyczyn wad przedmiotu umowy rozstrzygająca będzie opinia rzeczoznawcy powołanego przez Zamawiającego. Koszty wykonania zastępczego pokrywa Wykonawca.

- Niezależnie od powyższych postanowień Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady robót budowlanych wykonanych zgodnie z dokumentacją stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, a spowodowane jej wadami.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się, na wniosek Zamawiającego, do aktualizacji wartości robót określonych w kosztorysach inwestorskich, co zostało uwzględnione w cenie oferty.

§ 12

## Kary umowne

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych z następujących tytułów:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z  przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie terminu wskazanego w § 3,

  - zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorcze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie terminu do usunięcia wad,

  - odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto.

  - nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto,

  - brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy, w rozumieniu art. 489 i 499 kodeksu cywilnego, należności powstałej poprzez naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 1.

- Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

## Odstąpienie od umowy

- Niezależnie od przysługujących stronom powodów odstąpienia od umowy, a wynikających z przepisów prawa lub innych postanowień umowy, Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy, w całości lub w części, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w sytuacji gdy:

- Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem lub ukończeniem sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w ustalonym terminie,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub zaprzestał jego wykonywania oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- właściwe organy nie uzgodnią bądź nie wydadzą pozytywnych decyzji wymaganych do realizacji inwestycji,

- wyniki badań gruntowych wykluczą możliwość realizacji inwestycji.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym przypadku przewidzianym w umowie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę do odstąpienia od umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur pomimo pisemnego wezwania dokonanego przez Wykonawcę.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące  obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół wykonanych czynności do dnia odstąpienia od umowy,

- Wykonawca sporządzi rozliczenie finansowo-rzeczowe wykonanych prac oraz inne dokumenty wynikające z treści umowy, które Wykonawca zobowiązany był sporządzić,

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za czynności, które zostały  wykonane do dnia odstąpienia oraz odebrane przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy z powodu określonego w ust. 1 lit. e):

- żadnej ze stron nie przysługuje odszkodowanie z tego tytułu,

- na żadną ze stron nie zostaną nałożone kary umowne za odstąpienie od umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

## Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie sąd powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

§ 15

### Integralną częścią niniejszej umowy jest:

### Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi

### ZAMAWIAJĄCY			                            WYKONAWCA