UMOWA NR GN-IV.271.3.2024 Fn ……… PZP 109/2024

zawarta w dniu ..................................2024 r. w Poznaniu

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych

pomiędzy:

Miastem Poznań, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP 2090001440,

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do zaprojektowania i wykonania roboty budowlane polegające na „Zaprojektowanie i wykonanie strefy do ćwiczeń street workout nad rzeką Wartą w Poznaniu” zwanego dalej Przedmiotem Umowy. Lokalizacja planowanej strefy do ćwiczeń street workout: obręb Poznań, arkusz mapy nr 33, działka nr 14/3.

- Przedmiot Umowy określa załączony programem funkcjonalno-użytkowy.

- Przedmiot Umowy obejmuje:

      - wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz uzgodnień mających na celu złożenie skutecznego zgłoszenia niewymagającego decyzji pozwolenia na budowę, w tym między innymi:

- opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, w skład której powinny wchodzić 
w szczególności:

- mapa do celów projektowych,

- wypisy z rejestru gruntów,

- mapy ewidencyjne,

- opracowanie szczegółowej koncepcji w oparciu o mapę do celów projektowych i pomiary geodezyjne, która będzie wymagała zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem procedur zgłoszenia niewymagającego decyzji pozwolenia na budowę (2 egz.),

- zatwierdzonego w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMP projektu budowlano-wykonawczego,

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień z uprawnionymi organami (w tym Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie),

- kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, w przypadku stwierdzenia konieczności jej pozyskania,

- uwzględnienie dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych opinii, uzgodnień 
i decyzji po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,

- wykonanie wszelkich innych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę uzgodnień 
i decyzji administracyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego,

      - pełnienie nadzoru autorskiego, w przypadku realizacji inwestycji w oparciu o ww. dokumentację, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

      - wykonanie robót budowlanych, w tym:

    - budowę strefy do ćwiczeń street workout wraz z urządzeniem bezpośredniego otoczenia inwestycji i wykonaniem dojścia z Wartostrady - zgodnie ze sporządzonymi projektami, 
o których mowa w ust. 3 pkt. 1,

    - wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w formie operatu kolaudacyjnego 
w wersji papierowej (1 egz.) i elektronicznej (zapis na płycie CD/DVD lub dysku zewnętrznym),

    - doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz odtworzenia uszkodzonych dróg, ścieżek pieszo-rowerowych, terenów zielonych – wysiew trawy, nieruchomości, urządzeń czy obiektów sąsiadujących, które Wykonawca naruszył w celu realizacji Przedmiotu zamówienia,

    - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robót budowlanych,

    - przygotowanie kompletnego wniosku dla złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego,

    - zakres robót obejmuje również wykonanie wszelkich prac wymaganych przez przepisy bhp oraz związanych z organizacyjną i realizacją Przedmiotu Umowy bez zakłóceń.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. e, w okresie 10 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji 
od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się Przedmiot Umowy wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne, wymagane prawem uprawnienia do wykonywania prac będących Przedmiotem Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz dostarczenia dokumentów wymaganych przez ustawę Prawo budowlane.

- Roboty budowlane zostaną wykonane wyłącznie z materiałów Wykonawcy, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie.

§ 2

Prawa autorskie

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz wyraża zgodę na wykonanie praw zależnych Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt. 1, na wszystkich znanych w dacie zawierania Umowy polach eksploatacji, w szczególności:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Przedmiotu Umowy – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką cyfrową,

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Przedmiot Umowy utrwalono 
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie,

  - w zakresie rozpowszechniania Przedmiotu Umowy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

oraz własność egzemplarzy Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na:

  - wykonywanie praw majątkowych do utworów zależnych, w szczególności udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Przedmiotu Umowy, w tym również do wykorzystywania go w części lub w całości oraz łączenia z innymi dziełami,

  - korzystanie i rozpowszechnianie Przedmiotu Umowy oraz jego opracowania.

- Kwota określona w §5 obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 i udzielenie zezwoleń określonych w ust. 2.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Umowy, szczegółowo określonego §1 ust. 3 pkt. 1, nastąpi z chwilą jego przekazania Zamawiającemu, na podstawie protokołu odbioru dokumentacji, o którym mowa w § 6 ust. 4.

- Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania 
z uzyskanych zezwoleń.

- Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenie udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

- Umowa upoważnia do korzystania z praw nabytych bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych.

- W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszeń jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany 
do przystąpienia do procesu po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

§ 3

Teren budowy

- Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ciągu do 5 dni od dnia odbioru dokumentacji projektowej, o której mowa § 1 ust. 3 pkt. 1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od przekazania terenu budowy wyznaczyć jego granice oraz wygrodzić w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zorganizowania we własnym zakresie dostępu do wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót,

  - pełnego ubezpieczenia terenu budowy,

  - zapewnienia kompleksowej ochrony terenu budowy, jej zabezpieczenia oraz jej właściwego oznakowania,

  - dbania o należyty porządek na terenie budowy i wokół, jeżeli zanieczyszczenia powstały w efekcie prowadzonych robót.

- Wykonawca, w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego lub poziomu wody w rzece uniemożliwiającego prowadzenie robót, zobowiązany jest do usunięcia wszelkiego sprzętu lub materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy z terenu zagrożenia powodziowego. Stały monitoring poziomu wody w rzece Warcie leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia strat powstałych w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia terenu budowy, sprzętu lub materiałów budowlanych przez osoby trzecie lub powstałego zagrożenia powodziowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia otoczenia miejsca budowy, ulic, dróg dojazdowych, terenów zielonych, zjazdów, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego lub osób trzecich na własny koszt.

§ 4

Terminy realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać Etapy realizacji Przedmiotu Umowy:

  - Etap I – sporządzenie dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 ust. 3 pkt. 1 
i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy,

  - Etap II – zakończenie robót, o których mowa w §1 ust. 3 pkt. 3 i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi w terminie do dnia 30.06.2024 r. 
wraz z przygotowaniem kompletnego wniosku dla złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

- Wykonawca po podpisaniu umowy w przeciągu 3 tygodni przedstawi Zamawiającemu 
do uzgodnienia szczegółową koncepcję wraz z harmonogramem prac.

- Bieg terminu realizacji Przedmiotu Umowy może zostać zawieszony na czas niezbędny 
do uzyskania wszystkich wymaganych pozwoleń wydawanych przez uprawnione do tego podmioty.

- W razie zagrożenia poszczególnych terminów wykonania Umowy, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań zmierzających do przyspieszenia tempa robót, aby Przedmiot Umowy został wykonany w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba że niezwłocznie poinformuje on Zamawiającego, 
że termin wykonania Przedmiotu Umowy nie jest zagrożony.

- W przypadku, gdy roboty zostaną przerwane przez uprawniony do tego podmiot 
lub Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin wykonania Umowy zostanie wydłużony o taką ilość dni, na jaką roboty zostały wstrzymane.

- Wykonawca ma obowiązek w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o powstaniu przyczyny mogącej mieć wpływ na zmianę terminu realizacji któregokolwiek Etapu realizacji Przedmiotu Umowy, zawiadomić na piśmie lub drogą elektroniczną Zamawiającego o zagrożeniu dla któregokolwiek z terminów wykonania wskazanych w ust. 1.

- Zmiana terminów wykonania poszczególnych Etapów realizacji Przedmiotu Umowy może nastąpić tylko i wyłącznie o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonywania Przedmiotu Umowy i może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

- Szczególne uwarunkowania dotyczące odbiorów Przedmiotu umowy zostały określone 
w §6 Umowy.

- Za zakończenie Przedmiotu Umowy Strony uznają datę przekazania Zamawiającemu kompletnego wniosku dla złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowej inwestycji.

§ 5

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wynagrodzenie za całość Przedmiotu Umowy wynosi, zgodnie z przyjętą ofertą ………………………… zł brutto (słownie: ………………………. złotych …/100), w tym należny podatek VAT w wysokości …………….. zł (słownie: ……………….. złotych …/100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z przyjętą ofertą przysługuje w części:

  - Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu I – w wysokości 30% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, co stanowi kwotę ………………. zł brutto (słownie: ……………….  złotych …/100), 
w tym należny podatek VAT w wysokości …………….. zł (słownie: ……………….. złotych …/100).

  - Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu II - w wysokości 70% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, co stanowi kwotę ………………… zł brutto (słownie: ……………….. złotych …/100), w tym należny podatek VAT w wysokości …………….. zł (słownie: ……………….. złotych …/100)

- Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, obejmuje również aktualizację kosztorysów inwestorskich, o czym mowa w §1 ust. 4, a także przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i udzielenie zezwoleń, o których mowa w §2 .

- Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT w ramach wykonania danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy, dopiero po odbiorze danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy.

- Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych 
po zrealizowaniu i dokonaniu odbiorów etapów określonych w §4  ust. 1.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 21 dni licząc od dnia następnego po dacie dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą posiada rachunek bankowy nr konta: ………………………………………………, które znajdują się na białej liście podatników VAT. Rachunek ten zostanie wskazany na fakturze VAT jako rachunek rozliczeniowy.

- Transakcja objęta jest mechanizmem podzielonej płatności.

- Jeśli wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie rachunkiem rozliczeniowym i nie zostanie umieszczony na białej liście VAT, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku bankowego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy w przypadku zapłaty należności umownych po terminie spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego i niezgodnością numeru rachunku bankowego wskazanego na białej liście podatników VAT.

- W razie opóźnienia płatności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie.

- W przypadku wystawienia faktury VAT papierowej, musi ona zawierać następujące dane:

- NABYWCA:

Miasto Poznań,

pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznań

NIP 2090001440

ODBIORCA:

Miasto Poznań

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania

adres: ul. Gronowa 20

61-655 Poznań,

- Fakturę należy doręczyć do siedziby Zamawiającego: Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMP, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, Sala Obsługi Klienta.

- W przypadku wystawienia faktury elektronicznej Zamawiający przyjmie od Wykonawcy ustrukturyzowane faktury elektroniczne przesłane za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Zamawiający upoważnia do odbioru faktury elektronicznej wystawionej zgodnie z niniejszą umową, następującą jednostkę organizacyjną/wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania.

- Faktura elektroniczna powinna zawierać następujące dane:

NABYWCA:

Miasto Poznań

pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznań

NIP: 2090001440

ODBIORCA:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Urzędu Miasta Poznania,

adres: ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań,

GLN: 5907459620047

- Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie koszty związane z doprowadzeniem do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz odtworzenia uszkodzonych dróg, ścieżek pieszo-rowerowych, terenów zielonych, nieruchomości, urządzeń czy obiektów sąsiadujących, które Wykonawca naruszył w celu realizacji przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie  umowne   obejmuje   ryzyko   Wykonawcy   i   jego   odpowiedzialność 
za prawidłowe oszacowanie ceny za Przedmiot Umowy.

- Nie uwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 19 przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

- Zamawiający oświadcza, iż jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 6

Odbiór Przedmiotu Umowy

- Częściowym przedmiotem odbioru jest Przedmiot Umowy, określony w §1 ust. 3 pkt. 1 – Etap I.

- W terminie określonym w §4 ust. 1 pkt 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu Przedmiot Umowy, określony w §1 ust. 3 pkt. 1. Zamawiający dokona odbioru ilościowego na podstawie potwierdzenia przyjęcia dokumentacji.

- Przekazany Zamawiającemu Przedmiot Umowy, określony w §1 ust. 3 pkt. 1, będzie weryfikowany pod względem formalnym przez Zamawiającego, w okresie 7 dni roboczych, od dnia potwierdzenia przyjęcia dokumentacji. W uzasadnionych przypadkach ww. okres może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Zamawiający poinformuje o tym pisemnie lub drogą elektroniczną Wykonawcę.

- Poprawność formalną wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa §1 ust. 3 pkt. 1, Zamawiający potwierdzi protokołem odbioru dokumentacji podpisanym przez strony, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury VAT.

- W przypadku, gdy Przedmiot Umowy, o którym mowa §1 ust. 3 pkt. 1, będzie zawierał braki lub błędy, Zamawiający zwróci Przedmiot Umowy Wykonawcy w celu dokonania stosownych zmian.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 5, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy kolejny termin odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa §1 ust. 3 pkt. 1.

- Weryfikacja dokumentacji projektowej nie wyklucza dokonywania, w razie potrzeby, zmian w dokumentacji wynikających z ujawnionych wad lub braków.

- Końcowym przedmiotem odbioru jest Przedmiot Umowy, określony w §1 ust. 3 pkt. 3 – Etap II, podstawą do wystawienia faktury VAT jest przeprowadzenie skutecznego odbioru końcowego w postaci podpisanego protokołu przez strony oraz Inspektora nadzoru, w przypadku jego powołania.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 3 dni 
od doręczenia wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz nienaliczenia stosownych kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w terminie.

- W związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 10, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru robót.

§ 7

Warunki i sposób realizacji prac

- Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad projektu, o którym mowa §1 ust. 3 pkt. 1 będącego przedmiotem zamówienia (również polegających na niekompletności dokumentacji), które uniemożliwiają realizację robót zgodnie z przepisami i normami, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- W przypadku braku usunięcia wad projektu, o którym mowa §1 ust. 3 pkt. 1  będącego przedmiotem zamówienia (również polegających na niekompletności dokumentacji) Zamawiający usunie wadę obciążając kosztami usunięcia wady Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy po weryfikacji pod względem formalnym przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa § 1 ust. 3 pkt. 1.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami, oraz wykonania przez nich prac, wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie 7 dni od jej zawarcia, poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub kopię jej zmian.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować na piśmie lub drogą elektroniczną Zamawiającego o wysokości wynagrodzeń należnych Podwykonawcom oraz zapłatach dokonanych na ich rzecz, a wraz z fakturami VAT przedstawienia Zamawiającemu kserokopii potwierdzeń przelewów bankowych na kwoty należne Podwykonawcom.

- Wykonawca do chwili odbioru końcowego robót ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe 
na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny pracy 
i przepisów przeciwpożarowych, a także odpowiedzialny jest za zapewnienie swoim pracownikom właściwej odzieży ochronnej.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie 
w wyniku realizacji robót budowlanych, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 3, na skutek jego działań lub zaniechań.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpośrednie otoczenia miejsca robót i za szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji robót na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, wszystkich osób wykonujących Przedmiot Umowy, za wyjątkiem pełniącego funkcję projektanta dokumentacji.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 12 prace. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 12 prace Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 11 ust. 2 umowy.  Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umów o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 12 prac.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 8

Obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- formalnej weryfikacji projektu

- protokolarnego przekazania terenu budowy,

- odbioru Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - sporządzenia i przekazania dokumentacji projektowej

  - protokolarnego przejęcia terenu budowy,

  - zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

  - opracowania, w razie konieczności w porozumieniu z Zamawiającym, projektu czasowego ograniczenia ruchu,

  - zorganizowania zaplecza budowy,

  - zorganizowania we własnym zakresie dostępu do wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót,

  - pełnego ubezpieczenia budowy,

  - zapewnienia obsługi geodezyjnej,

  - przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

  - zgłoszenia Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 3 pkt. 3 do odbioru końcowego

  - uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

  - dbania o należyty porządek na terenie budowy,

  - uporządkowania, po zakończeniu robót, terenu budowy i przekazać go Zamawiającemu przy podpisaniu protokołu odbioru końcowego

  - utylizacji i usunięcia wszelkich odpadów i pozostałości materiałowych powstałych w wyniku prac budowlanych w sposób bezpieczny dla środowiska i przedłożenia dokumentacji z tych działań na żądanie Zamawiającego.

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

  - zapewnienia osobom świadczącym prace w imieniu wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy, że posiadają: prawo do ubezpieczenia, w szczególności prawo do ubezpieczenia wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań 
do wykonywania prac na zajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokości, aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, świadomość zagrożeń występujących przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrożeń, kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla prac lub obsługi urządzeń wymagających posiadania kwalifikacji dodatkowych.

  - każdorazowego przedstawiania właściwemu inspektorowi nadzoru, dokumentów potwierdzających w myśl ustawy o wyrobach budowlanych możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych. Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po akceptacji przez inspektora nadzoru danej branży, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach oraz wpisem do Dziennika budowy.

  - uzyskania decyzji inspektora nadzoru co do akceptacji materiału lub odmowy akceptacji w ciągu 3 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów, o których mowa w ust. 19.

  - informowania właściwego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do dokumentu budowy na nie mniej niż 3 dni przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z treści dokumentacji projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich.

  - opracowania przed rozpoczęciem robót:

    - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

    - projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia,

    - programu zapewnienia jakości,

  - wypełnienia wszelkich pozostałych obowiązków, wynikających z tej umowy.

- Wszelkie reklamy na terenie budowy, w tym na ogrodzeniu, mogą zostać umieszczone jedynie 
po uzyskaniu pisemnej zgody oraz uzgodnieniu treści i wyglądu przez Zamawiającego.

§ 9

Przedstawiciele stron

- Przedstawicielem Zamawiającego, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa §1, będą: ………………………………………….., którzy będą sprawowali bieżący nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy.

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca wyznacza: …………………, telefon: ………………………, poczta elektroniczna: .....……………….

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a związane są z realizacją Przedmiotu Umowy.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane przez siebie roboty budowlane w okresie 36  miesięcy od daty odbioru końcowego prac.

- Okres gwarancji dla zastosowanych urządzeń i materiałów zgodny jest z gwarancjami producentów.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z upływem 2 lat od daty protokołu odbioru końcowego prac.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady Strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający uprawniony jest do ich usunięcia i obciążenia Wykonawcy kosztami ich usunięcia, 
na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o którym mowa §1 ust. 3 pkt. 1, liczonej od dnia, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt. 1, do dnia odbioru dokumentacji projektowej, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

- 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o którym mowa §1 ust. 3 pkt. 3, liczonej od dnia, o którym mowa §4 ust. 1 pkt 2,

- 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 – za odstąpienie od Umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

- 1.000,00 zł brutto za przekroczenie terminu wskazanego w § 3 ust. 3 umowy,

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących prace, o których mowa w §7 ust. 12, Wykonawca będzie zobowiązany 
do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody spowodowane 
w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy.

- Podwykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego o braku terminowej zapłaty przez Wykonawcę, wynikającej z umowy o podwykonawstwo. Zamawiający ma w takim wypadku prawo potrącić przysługujące podwykonawcy wartość z wynagrodzenia Wykonawcy na każdym etapie realizacji Przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający upoważniony jest do potrącenia z wypłaconego wynagrodzenia lub jego części naliczonych, zgodnie z ust. 1, kar umownych oraz innych należności, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W sytuacji, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12

Dane osobowe

- Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

- Dane osobowe wskazane w umowie (oraz w załącznikach do niej) będą przetwarzane w celu jej zawarcia i wykonania. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/.

- Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

- Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

§ 13

Zmiany w umowie

Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy 
– Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
w Poznaniu.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy

.................................. 							..................................

# ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA