Numer klasyfikacji budżetowej wydatków .........................

(PROJEKT)

UMOWA O DZIEŁO

NR  RI 215.       .2019.K

Zawarta w dniu  ......................................... w Lęborku, pomiędzy:

Gminą Miasto Lębork z siedzibą w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, zwaną w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Lęborka – Witolda Namyślaka

z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Lęborka – Arlety Bałon

a:

............................................................................... z siedzibą w ..............................................

reprezentowanym przez: ..............................................................................................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą:

§ 1

Niniejsza umowa została sporządzona na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 styczna 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

§ 2

| 1. | 1.1. a) b) c) | Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Zwarowskiej w Lęborku na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywoustego do przejazdu kolejowego. Zakres zamówienia obejmuje: branża drogowa – jezdnie, chodniki, zjazdy, miejsca postojowe, branża sanitarna – przebudowa kanalizacji deszczowej z przeprojektowaniem systemu oczyszczenia wód deszczowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba oraz uwzględnieniem włączenia kanalizacji deszczowej z sąsiadującej działki nr 56/1 obr. 10, usunięcie kolizji z sieciami (bez budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego). |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: |
|  | 2.1. | wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, |
|  | 2.2. | sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, |
|  | 2.3. | opracowanie przedmiaru robót wg słownika CPV, |
|  | 2.4. | opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. |
| 3. |  | W zakres opracowania wchodzi: |
|  | 3.1. | dokumentacja projektowa : |
|  | a. | Projekt budowlany - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.) - w 5 egzemplarzach przekazanych Zamawiającemu, 2 egzemplarze zatwierdzone przez organ wydający pozwolenie na budowę i 3 dodatkowe egzemplarze wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. doc,pdf) , |
|  | b. | Projekt wykonawczy (osobno dla każdej branży - zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z późn.zm.) - w 5 egzemplarzach przekazanych Zamawiającemu wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. doc,pdf) , |
|  | c. | Przedmiar robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. z 2004 r., nr 202 poz. 2072 z późn.zm.) - w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. doc,pdf), |
|  | d. | Kosztorys inwestorski - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130 poz. 1389) w 2 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. doc,pdf), |
|  | e. | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (osobno dla każdej branży) – zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z późn.zm.) - w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. doc,pdf), |
|  | f. | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy ich opracowanie jest wymagane - w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. doc,pdf), |
|  | g. | Projekt organizacji ruchu – uzgodniony - w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. doc,pdf), |
|  | 3.2. | Obowiązkiem Wykonawcy jest również uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów a także uzgodnienie projektu w ZUDP. |
|  | 3.3. | Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID. |
|  | 3.4. | Wykonawca musi uzyskać mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, kopie mapy należy dostarczyć Zamawiającemu. |
|  | 3.5. | Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac dokonał dokładnej wizji w terenie, rozpoznania co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. Wartość ryczałtowa zamówienia uwzględnia wszystkie elementy § 2 pkt. 3 niniejszej umowy. |
| 4. |  | Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji, warunków, opinii uzgodnień oraz uzyskania decyzji ZRID. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest wymagane do złożenia z niektórymi wnioskami, podpisywać będzie Burmistrz Miasta Lęborka. |
| 5. |  | Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zamówionych prac projektowych w trakcie ich sporządzania. |
| 6. |  | W dokumentacji projektowej nie należy odnosić się do konkretnej marki ani źródła, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji. W przypadku gdy jest to niezbędne dla dostatecznie precyzyjnego i zrozumiałego opisu, należy wskazać dopuszczalne rozwiązania równoważne opisywanym wraz z podaniem parametrów równoważności. |
| 7. |  | Wykonawca projektu przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za opracowanie. Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt budowlany i wykonawczy w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych. |
| 8. |  | Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji projektowej. O zauważonych wadach w dokumentacji projektowej Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 1–go miesiąca od dnia przekazania dokumentacji, a ten usunie wady bezpłatnie w terminie 14 dni. |
| 9. |  | Wykonawca oświadcza, iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane upoważniające do realizacji przedmiotu umowy. |
| 10. |  | Zamawiający udostępni: - koncepcję pn.„Koncepcja przebudowy ul. Zwarowskiej na dz. nr 56/1 i 55/34 w miejscowości Lębork”, - projekt pt. „Rozbudowa ul. Krzywoustego w Lęborku (DW 214) od ul. Toruńskiej do ul. Kościuszki – budowa drogi rowerowej i zatoki autobusowej” |

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji w zakresie określonym w § 2 umowy, dołączając do ostatniej części dokumentacji oświadczenie o kompletności całej dokumentacji. Wykonawca oświadcza także, że zakres dokumentacji jest niezbędny                      do realizacji celu, któremu ma służyć.

§ 4

Termin wymagany wykonania zamówienia

  - Termin realizacji zamówienia: : do 11 miesięcy od daty zawarcia umowy                      (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID),

  - Za ostateczny termin wykonania zadania uważa się termin przedłożenia wszystkich elementów dokumentacji projektowej o których mowa w § 2. pkt. 3 niniejszej umowy wraz z ostateczną decyzją ZRID.

§ 5

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie prac w pełnym zakresie i w terminie ujętym         w  § 2 i § 4 w formie ryczałtowej, w wysokości : .......................... ( słownie złotych:..................................................00/100).

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia ujętego w § 2 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie po protokolarnym odbiorze.

- Zamawiający oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 841-162-20-90.

- Zamawiający będzie dokonywał wpłat na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie              14 dni od daty otrzymania faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołu.

- Strony ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

- W razie nieterminowej zapłaty faktury Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

| 1. 2. | Strony ustalają, że formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne. Ustala się wysokość kar umownych dla Wykonawcy: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2.1. 2.2. | za nieterminowe wykonanie usługi w wysokości 20,00 zł (słownie złotych : dwadzieścia 00/100) licząc za każdy dzień zwłoki; za nieterminowe usunięcie wad i usterek w wysokości 20,00 zł (słownie złotych : dwadzieścia 00/100) licząc za każdy dzień zwłoki; |
| 3. | Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 2.000,00zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100). |  |
| 4. 5. | Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego wynagrodzenia. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. |  |

§ 7

Do stałych kontaktów w zakresie wykonania niniejszej umowy ze strony Zamawiającego  jest Romuald Babul, Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego                        w Lęborku,  tel. 608 584 785, 59 8637 753, e-mail: inwestycje@um.lebork.pl.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne projektu.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa w stosunku do Zamawiającego, wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu wykonanego na podstawie tego projektu, jednak nie dłużej niż 5 lat.

§ 10

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie wykonywania prac objętych umową, strony będą współdziałać w celu ich rozwiązania i podejmować niezbędne działania bez zwłoki.

- Sprawy sporne, których strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie, rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają ustawy Prawo budowlane, Kodeks Cywilny, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 dla Zamawiającego                   i 1 dla Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY |  | WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
| ........................................... |  | ........................................... |
|  | Kontrasygnata Skarbnika Miasta ...................................... |  |