WZÓR UMOWY*

ZAWIERAJĄCY ISTOTNE POSTANOWIENIA

UMOWA NR RU/            /2020

zawarta w dniu  .................r  pomiędzy:

# Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 ul. J.W.Goethego 3, 41-800 Zabrze, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS 00000 99059 , nr identyfikacyjny NIP: 648-00-01-295; REGON 272270898 reprezentowanym przez:

- .........................................................................................

- .........................................................................................

zwany w treści umowy „Zamawiającym”,

a ....................................................

reprezentowanym przez:

1.  ...................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

Niniejsza Umowa jest realizowana i finansowana w ramach Projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. ,poz.1843 ze zm. dalej jako „ustawa PZP”) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Strony zawarły Umowę o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający na podstawie niniejszej Umowy udziela zamówienia na roboty budowlane, w rozumieniu ustawy PZP, na wykonanie Zadania pn.” Budowa sieci ciepłowniczej od komory przyłączeniowej KP do punktu rozdziału na sieci osiedlowe: oś. Helenka i oś. Rokitnica w Zabrzu” (dalej; „Zadanie Inwestycyjne” lub „Przedmiot Umowy”).

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej w oparciu i zgodnie z następującymi dokumentami:

- Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- Decyzją Prezydenta m. Zabrze nr 6/2019 z dnia 01.04.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa sieci magistralnej przyłączeniowej od EC Miechowice do punktu KP oraz budowa sieci ciepłowniczej od komory przyłączeniowej KP do punktu rozdziału na sieci osiedlowe: oś. Helenka i oś. Rokitnica w Zabrzu”, wraz z uzgodnieniami szczegółowymi dokonanymi w ramach w/w decyzji,

- Decyzją pozwolenia na budowę nr 683/2019 z dnia 21.11.2019 dla zadania” Budowa sieci ciepłowniczej od komory przyłączeniowej KP do punktu rozdziału na sieci osiedlowe: oś. Helenka i oś. Rokitnica w Zabrzu”, wydana przez Prezydent miasta Bytom.

- Decyzją pozwolenia na budowę nr 101/19  z dnia 28.10.2019 dla zadania” Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2x323.9/450 od punktu KP do północnych dzielnic miasta Zabrze w rejonie ul. Jordana”, wydana przez Wojewodę Śląskiego. wraz z Postanowieniem z dnia 23.03.2020r.

- Decyzją pozwolenia na budowę nr 1268/2019  z dnia 09.12.2019 dla zadania” Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2x323.9/450 od punktu KP do północnych dzielnic miasta Zabrze w rejonie ul. Jordana w Zabrzu” 9od załamania Z99 do Punktu A przy ul. Jordana w Zabrzu), wydana przez Prezydenta miasta Zabrze.

- Uzgodnieniami branżowymi z gestorami uzbrojenia podziemnego występującego w pobliżu zaprojektowanej sieci ciepłowniczej i wyprowadzonych z niej odgałęzień przyłączy,

- Uzgodnieniami dotyczącymi lokalizacji sieci ciepłowniczej dokonane w toku prac projektowych z właścicielami lub zarządcami działek terenu na podstawie których Zmawiający uzyskał zgody na dysponowaniem terenem działek w celu budowy sieci ciepłowniczej,

- Opinią geotechniczną ,

- Niniejszą Umową,

- Ofertą Wykonawcy.

§ 2

Zakres umowy

- Przedmiot Umowy określony w §1 obejmuje wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z dokumentacją określoną w § 1 ust. 2 Umowy wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń oraz zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem wykonania Zadania Inwestycyjnego, zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Zadanie Inwestycyjne obejmuje: Budowę sieci ciepłowniczej od komory przyłączeniowej KP do punktu rozdziału na sieci osiedlowe: oś. Helenka i oś. Rokitnica w Zabrzu.

Sieć ciepłownicza jest siecią wodną, podziemną.

- Wykonawca w szczególności zobowiązany jest:

- Zapewnić kierownika budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) oraz w razie konieczności kierowników robót w poszczególnych branżach i koordynatora BHP na czas realizacji prac objętych Umową wraz z pokryciem kosztów ich funkcjonowania.

- Dokonać wszelkich wymaganych formalności administracyjno-prawnych niezbędnych do należytej realizacji Przedmiotu Umowy , w tym uzyskania na koszt Wykonawcy wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji administracyjnych, jak również uzgodnień z podmiotami trzecimi niezbędnymi do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem tych, które zostały wyraźnie zastrzeżone jako leżące w gestii Zamawiającego.

- Wykonać sieć ciepłowniczą z rur preizolowanych o średnicach rur przewodowych w zakresie 2xDN300. Rurociągi wyposażone zostaną w instalację alarmową typu impulsowego, która umożliwia kontrolę stanu zawilgocenia izolacji oraz ewentualną lokalizację miejsca awarii sieci. Sieć i przyłącza ułożone będą w całości podziemnie.

- Zabezpieczyć teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi nieruchomości. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

- Wykonać roboty budowlano montażowe konieczne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji teletechnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych lub gazowych oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia, jeśli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach załączonych do projektu oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe, które należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej wraz z dokumentacją powykonawczą.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową infrastruktury podziemnej, która koliduje z wykonywaną inwestycją.

- Opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – BIOZ.

- Opracować inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np. Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót – IBWR oraz Instrukcję Bezpieczeństw i Higieny Pracy – BHP, ocena ryzyka zawodowego, jeśli odrębne przepisy nakładają taki obowiązek.

- Zapewnić obsługę geodezyjną dla całości realizowanego zadania zgodnie z prawem budowlanym, a w szczególności:

  - wytyczenie trasy sieci wg projektu wykonawczego,

  - pomiar ułożenia obiektu liniowego (pomiar sytuacyjno-wysokościowy z naniesieniem szczegółowym lokalizacji  muf oraz skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym),

  - wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu szkiców pomiarowych powykonawczych (sytuacyjnych i wysokościowych),

  - uzupełnienie mapy zasadniczej w zasobach geodezyjnych Urzędu Miasta Zabrze i dostarczenie Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego 3 egzemplarzy mapki zasadniczej z potwierdzeniem naniesienia na zasobach geodezyjno kartograficznych wraz z płytą CD zawierającą współrzędne i rzędne ułożenia sieci ciepłowniczej.

- Zapewnić nadzory techniczne nad uzbrojeniem należącym do podmiotów trzecich znajdujących się w pasie robót sieci cieplnej. Jako uzbrojenie należące do podmiotów trzecich należy rozumieć między innymi: sieć wodociągową, sieci  kanalizacyjne, teletechniczne, telekomunikacyjne, energetyczne i inne.

- Zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i ich układy korzeniowe nie podlegające wycince, a będące w pasie prowadzenia robót.

- Spisać protokoły wejścia w teren z władającymi nieruchomościami oraz po zakończeniu robót spisać protokoły oddania terenu budowy z władającymi nieruchomościami. Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego/ dokumentacji powykonawczej.

- Uzyskać stosowne zezwolenia zarządcy dróg dotyczące transportu materiałów potrzebnych do realizacji Przedmiotu Umowy do i z terenu budowy jeśli jest wymagane oraz zezwolenie na zajęcie pasa drogowego podczas wykonywania Przedmiotu Umowy. Dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego kopię protokołu z odbioru terenu po robotach budowalnych z zarządcą dróg.

- Prowadzić dziennik budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U.2018 poz. 963), nawet jeżeli przepisy tego nie wymagają.

- Dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentację fotograficzną każdego etapu robót (przed przystąpieniem do robót, każdego etapu robót i po ich zakończeniu).

- Wykonać odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzić do stanu pierwotnego teren robót oraz teren nie będący terenem budowy, a związany z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, chodników i trawników oraz innych elementów które wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego) oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe spisane z właścicielami lub zarządcami terenów, które należy przekazać Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wynagrodzeniu konieczność ewentualnego wykonania tymczasowego odtworzenia nawierzchni w przypadku np. występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych). Wykonać roboty rekultywacyjne w obrębie prowadzonych robót budowlanych (m.in. sprzątanie, wyrównanie terenu, uzupełnienie nawierzchni, odtworzenie nawierzchni, nasadzenie zieleni).

- Pokryć we własnym zakresie koszty zużycia wody i energii elektrycznej oraz ciepła, odprowadzania ścieków, transportu i przekazania do utylizacji odpadów powstałych w wyniku lub w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Wykonać próbę szczelności oraz płukanie.

- Dokonać pomiarów reflektometrem stanu zawilgocenia i instalacji alarmowej, sporządzić z pomiarów pisemny protokół dla Zamawiającego oraz załączyć wyniki pomiarów.

- Opracować i przekazać Zamawiającemu w terminie zgłoszenia odbioru końcowego dokumentację geodezyjną powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą Zadania Inwestycyjnego sporządzoną w oparciu o egzemplarz projektu wykonawczego dostarczonego przez Zamawiającego, uwzględniającą ewentualne zmiany trasy i głębokości posadowienia sieci/przyłącza zgodnie z pomiarem geodezyjnym powykonawczym.

- Udzielić rękojmi i gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy.

- Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania Zadania Inwestycyjnego wykwalifikowany personel (kierownika budowy, kierowników robót), posiadający niezbędne do realizacji robót budowlanych uprawnienia wymagane przez przepisy obowiązującego prawa i przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody związane z prowadzeniem robót budowlanych, jak również zobowiązuje się do usunięcia lub pokrycia ewentualnych szkód będących skutkiem realizacji Zadania Inwestycyjnego, w szczególności ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej i jej ciągłe funkcjonowanie.

§ 3

Termin realizacji

- Termin realizacji umowy strony ustalają od dnia jej podpisania do dnia 
17.02.2023r.(odbiór końcowy)

- Całość Przedmiotu Umowy należy wykonać w podziale na IV etapy w latach 2020, 2021, 2022,2023 z wykonaniem zakresu rzeczowo finansowego w podziale: ETAP I 15% zadania, ETAP II 40% zadania, ETAP III 40%, ETAP IV 5% z zadania Inwestycyjnego.

- Zakres robót budowlanych do wykonania przez Wykonawcę w danym Etapie zostanie ustalony w Harmonogramie, o którym stanowi § 6 Umowy,

- Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi natychmiast po protokolarnym przekazaniu terenu budowy lecz nie później niż 7dni po przekazaniu.

- Gotowość do odbioru Końcowego należy zgłosić Zamawiającemu do dnia 31.01.2023

§ 4

Zobowiązania Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania kopii Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego ,dziennika budowy, oraz posiadanych zgód i uzgodnień,

- przekazania placu budowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy,

- przekazania Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw umożliwiających wykonanie Zadania Inwestycyjnego, w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego wystąpienia przez Wykonawcę do Zamawiającego o udzielenie stosownego pełnomocnictwa zawierającego wskazanie  danych osoby której pełnomocnictwo winno zostać udzielone,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- dokonywania odbiorów częściowych

- dokonania odbioru końcowego robót,

- zapłaty wynagrodzenia za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy,

- Zamawiający jest uprawniony do:

- wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zorganizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, na terenie budowy,

- wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy kontroli ich wykonania, żądania czasowego lub trwałego usunięcia z terenu budowy pracowników Wykonawcy rażąco naruszających obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją robót budowlanych,

- wstrzymania wykonywania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia. W takim przypadku Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione z tego tytułu przez Wykonawcę. Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić podstawy do uzupełnienia ewentualnych opóźnień.

- w sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Wykonawcy, których stan według oceny Zamawiającego może wpłynąć na wystąpienie bezpośrednich zagrożeń zdrowia lub życia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania robót porządkowych na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystąpienia specyficznych zagrożeń wymagających zastosowania odrębnych działań zapobiegawczych.

§ 5

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy.

- Na swój koszt i we własnym zakresie przygotowanie terenu budowy i zapewnienie doprowadzenia niezbędnych mediów na teren budowy oraz ponoszenie kosztów ich poboru w okresie realizacji Zadania Inwestycyjnego.

- Zapoznanie się oraz zapoznanie swoich pracowników z Koordynatorem BHP budowy, planem BIOZ. Wykonawca będzie posiadał pisemne potwierdzenie zapoznania się pracowników z powyższym oraz stosowanie się do zawartych w nim wymagań i wytycznych.

- Zapewnienie stałego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz posiadające wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także będą one wyposażone we właściwą odzież ochronną i odpowiednie narzędzia spełniające wymogi przepisów BHP.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przygotowanie do pracy pracowników, zgodne z wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami między innymi:

- orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazań do wykonywania powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

- dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w zakresie BHP i ppoż., w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczęciem robót, szkoleń na stanowiskach pracy, a dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niż raz na 3 lata,

- świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje niezbędne do wykonywania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami,

- kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi zapoznanie pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na określonych stanowiskach pracy,

- potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urządzeń technicznych lub instrukcją obsługi,

- potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa,

- posiadanymi wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie.

- Strzeżenie mienia na terenie budowy.

- Zapewnienie podczas prowadzenia prac stałej obecności osób wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników a także zapewnienie środków niezbędnych do działania w przedmiotowym zakresie, chyba że z BIOZ wynika inaczej.

- Przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi oraz urządzeniami technicznymi.

- Koordynowanie realizacji zadań i działań, w tym zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, jak również przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub poszczególnych etapów.

- Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i STWiOR oraz w planie BIOZ.

- Wykonanie Instrukcji Bezpiecznej Pracy i stosowanie jej na budowie

- Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynacji robót.

- Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoż.

- Terminowe przekazywanie informacji objętych obowiązkiem raportowania, zgodnie z wymogami określonymi w planie BIOZ.

- Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Organów Nadzoru Budowlanego.

- Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym.

- Utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, a w szczególności usuwanie i właściwie składowanie wszelkich urządzeń, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami BHP, jak również ponosić koszty związane z obsługą geodezyjną i nadzorem archeologicznym.

- Ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenów oraz pasa drogowego, niezbędnymi odtworzeniami, w tym także odtworzeniami tymczasowymi, jeżeli będzie tego wymagał właściciel lub zarządca terenu.

- Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru terenu przez ich właścicieli w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót.

- Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym realizacji inwestycji.

- Umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie wstęp na teren robót, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych.

- Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu oraz Zamawiającego.

- Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe na budowie lub w związku z jej realizacją. A gdy zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzić to pisemnie nie później niż w ciągu 24 godzin po zdarzeniu.

- Zapewnienie przeprowadzenia postępowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadków pracowników oraz umożliwić obecność przedstawiciela Zamawiającego podczas postępowania powypadkowego, a także udostępnić mu dokumentację powypadkową.

- Zapewnienie pomieszczeń oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a także środków czystości dla pracowników oraz osób wykonujących pracę na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami przepisów oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urządzeń.

- Zapewnienie odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbędnych środków ochrony, dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

- Zapewnienie ładu i porządku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a także bezpiecznego stanu urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej stosowanych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszej umowy zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz.701 ze zmianami) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

- Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wbudowania stanowią własność Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania np. rury z demontażu sieci.

- Odpady powstające w wyniku wykonywania umowy wywożone będą na bieżąco na koszt Wykonawcy, a kopia karty przekazania odpadów będzie każdorazowo przedkładana Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub przedstawić umowę zawartą z podmiotem posiadającym takie zezwolenie chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt szczelnych pojemników odpowiednich do rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, z pokrywą zapobiegającą zanieczyszczeniu wód opadowych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów i posiadania stosownych umów z podmiotami posiadającymi zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

- W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca we własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

- Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowalnych poinformuje społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imieniem i nazwiskiem kierownika budowy i kierownika robót oraz numerów telefonów kontaktowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót budowlanych, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu Zadania Inwestycyjnego lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Częstotliwość narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia na trasie wykonywanych robót budowlanych tablicy informacyjnej / baneru informacyjnego oraz do jej przenoszenia w trakcie trwania robót budowlanych wraz z postępem prac. Tablica informacyjna/baner informacyjny zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Zapewnienie bezpieczeństwa wszelkiej posiadanej przez siebie dokumentacji wykonawczej, w szczególności dokumentacji zawierającej dane osobowe władających działkami przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 6

Harmonogram z proponowanym harmonogramem płatności

- Wykonawca w dniu podpisania Umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram realizacji umowy wraz z proponowanym harmonogramem płatności. (dalej „Harmonogram”).

- Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym np. wykres Gantta lub inny równoważny. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych, zaproponowanych przez Wykonawcę, etapów postępu w realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu na terenie budowy.

- Harmonogram będzie uwzględniał w szczególności Etapy i kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące Zadanie Inwestycyjne; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na Zadanie Inwestycyjne.

- Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 7 dni  od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

- Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji Zadania Inwestycyjnego, Harmonogram może podlegać aktualizacji pod warunkiem, iż wprowadzone zmiany będą zgodne z Dokumentacją Projektową, SIWZ i Umową i nie wpłyną na zmianę terminów wykonania Zadnia Inwestycyjnego.

- Zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla Stron.

§ 7

Podwykonawcy

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. To samo dotyczy zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą, z tym że w takim przypadku wymagana jest dodatkowo zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej umowy.

- Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia Podwykonawcy,

- umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, dopiero powyżej którego Podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę,

- wynagrodzenie Podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie podatki.

- umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej Umowy projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

- umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany,

- umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym Pdwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

- umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego,

- umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności:

- wykonywanie wykopów liniowych pod sieci ciepłownicze,

- odkrywanie kanałów ciepłowniczych,

- zasypywanie wykopów, wyrównywanie terenu,

- roboty wyburzeniowe kanałów ciepłowniczych,

- demontaż rurociągów, w tym elementów kanałów ciepłowniczych ,

- układanie rur preizolowanych w wykopach liniowych.

będą zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,

- umowy z Podwykonawcami winny zawierać oświadczenie Podwykonawcy, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,

- umowy z Podwykonawcami  muszą przewidywać, iż w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Podwykonawcy odnośnie spełniania przez Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w opisie Przedmiotu Umowy, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w lit. j) powyżej czynności i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo,

- umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na każde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Podwykonawca  przedłoży Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę osób wykonujących wskazane pod lit j) powyżej czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo:

  - oświadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Wykonawcy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781)- (tj. w szczególności bez  adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko, rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz.1781).

- w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą działalności gospodarczej, umowa o podwykonawstwo  lub dalsze podwykonawstwo musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2018 poz.2177 ze zm.),

- w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo  winna zawierać oświadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze zleceniobiorcami,

- umowa o podwykonawstwo winna być sporządzona w języku polskim,

- umowa o podwykonawstwo winna zawierać postanowienie, zgodnie z którym Prawem właściwym dla umowy o podwykonawstwo winno być prawo polskie a do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących  umowy o podwykonawstwo właściwy powinien być sąd polski.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu:

- każdy projekt umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub projekt jej zmiany bez względu na wartość tej umowy, nie później niż na 14 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, a po jego akceptacji przez Zamawiającego złożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię zawartej umowy lub jej zmiany nie później niż w terminie 7 dni od jej zawarcia,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię każdej umowy 
o podwykonawstwo dostaw i usług związanych z realizacją przedmiotu Umowy lub jej zmiany, bez względu na wartość tej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia; w przypadku, gdy w umowie o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż termin wskazany w ust. 2 lit a) powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający, w terminie 10 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 3, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w niniejszej Umowie,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej Umowy.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w terminie do 14 dni od jej przekazania przez Wykonawcę, uznaje się za jego akceptację przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający uzasadnione zastrzeżenia Zamawiającego.

- Zamawiający w terminie 15 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub kopii jej zmiany, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy lub jej zmiany wyłącznie w przypadku, gdy przedłożona kopia umowy jest niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem umowy o podwykonawstwo.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 15 dni od jej przekazania przez Wykonawcę, uznaje się za jej akceptację lub akceptację jej zmiany przez Zamawiającego.

- Postanowienia ustępów 4 do 8 stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo zawartych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym została zawarta umowa o podwykonawstwo, która nie została uprzednio  zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez uzyskania akceptacji Zamawiającego stanowi naruszenie warunków Umowy.

- Jeżeli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę Podwykonawcy, który na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udostępnił mu swoje zasoby w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w tym postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że Wykonawca spełnia te warunki samodzielnie lub że nowy Podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym  niż Podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania o udzielenia zamówienia.

- Umowy z Podwykonawcami powinny zawierać w szczególności zakres prac, terminy (harmonogram) ich wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz termin (harmonogram) uregulowania wynagrodzenia.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań określonych Umową. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie usunie z terenu budowy odpowiednio: Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

- W przypadku złożenia przez Podwykonawców roszczeń o zapłatę wobec Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, a ten niezwłocznie ustosunkuje się do roszczeń, przedkładając wszelką niezbędną dokumentację (w szczególności umowy, protokoły odbioru, faktury, potwierdzenia przelewów). W przypadku postępowania sądowego Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do toczącego się postępowania po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zwrotu Zamawiającemu wszelkich poniesionych przez Zamawiającego udokumentowanych wydatków związanych z roszczeniami Podwykonawców.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Powyższa informacja będzie przekazywana drogą elektroniczną na adres: …………@………………… oraz faxem na nr: ………………. Informacje przesłane zgodnie z niniejszym postanowieniem uważa się za doręczone (adres poczty elektronicznej oraz numer faksu należy uzupełnić po rozstrzygnięciu przetargu, w oparciu o informacje od wybranego wykonawcy).

- W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 20 Wykonawca zobowiązany jest przekazać w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy , a także co do innych okoliczności mających  wpływ na tę wymagalność.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20 i ust. 21, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 20 i ust. 21 w zastrzeżonym 7 dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż Wykonawca uznaje zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 17 i nie wnosi żadnych uwag.

- Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

- W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury  lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez  Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§ 8

# Czynności sprawdzenia i odbioru robót budowlanych

- Wprowadza się następujące odbiory Zadania Inwestycyjnego:

    - odbiór częściowy robót budowlanych, z czynności którego sporządza się protokół częściowego odbioru robót budowlanych,

    - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

    - odbiór końcowy, z czynności którego sporządza się protokół odbioru końcowego,

    - odbiór gwarancyjny, z czynności którego sporządza się protokół wad,

    - odbiór pogwarancyjny, z czynności którego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego.

- Odbiory częściowe robót budowlanych zostaną dokonane przez komisję odbioru robót powołaną przez Zamawiającego, która przystąpi do odbiorów w ciągu 4 dni roboczych od daty powiadomienia o gotowości przez kierownika budowy.

- Odbiory częściowe winny zakończyć się bez zbędnej zwłoki. Do odbioru robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania, robót będących przedmiotem odbioru wraz z atestami, protokołami badań i sprawdzeń, protokołami odbiorów robót zanikających, kart nadzorów autorskich itp. oraz protokołów odbiorów częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, jeżeli wykonywali oni roboty budowlane zgłoszone do odbioru.

- Załącznikiem do protokołu częściowego odbioru robót budowlanych jest kosztorys powykonawczy prac podlegających odbiorowi określający zaawansowanie rzeczowe realizacji Zadania Inwestycyjnego, który to winien być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Odbiory częściowe robót budowlanych i branżowych dokonywane będą w celu prowadzenia bieżących rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym i nie stanowią potwierdzenia należytego wykonania części Zadania Inwestycyjnego. Na podstawie odbioru robót budowlanych i branżowych Zamawiający potwierdza jedynie   fakt ukończenia pewnego zakresu robót w celu umożliwienia zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiory częściowe robót budowlanych nie rozliczają Wykonawcy z odpowiedniej części robót objętych Zadaniem Inwestycyjnym ze skutkiem w postaci wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości. W każdym roku kalendarzowym wykonywania robót budowlanych mogą odbyć się maksymalnie cztery odbiory robót budowlanych. Powyższe postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o którym mowa w  art. 654 k.c. i oznacza, że potwierdzenie przez Zamawiającego faktu ukończenia pewnego zakresu robót budowlanych w celu umożliwienia zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia może być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym ustępie.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzane będą na bieżąco przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia robót wpisem do dziennika budowy. Do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pomiary geodezyjne każdorazowo dla zakończonego etapu robót zanikających (przed ich zakryciem).

- Przed przystąpieniem do Odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dowód przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia gotowości robót do Odbioru końcowego.

- Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu równocześnie ze zgłoszeniem robót do odbioru końcowego dziennik budowy, kompletną Dokumentację Powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i nadzór autorski oraz wszelkie decyzje administracyjne oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz w wersji elektronicznej sporządzonej w formie wektorowej w obowiązującym układzie współrzędnych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub niższej (*.dxf, *.dwg).

- W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże zamawiającemu 3 egzemplarze mapy zasadniczej z potwierdzeniem naniesienia Przedmiotu Umowy w zasobach geodezyjnych i kartograficznych Miasta Zabrze.

- Zawartość dokumentacji powykonawczej:

- Zgłoszenie zakończenia budowy do PINB (o ile wymagane, potwierdzone),

- Zgłoszenie rozpoczęcia robót do PINB (o ile wymagane, potwierdzone),

- Dziennik budowy.

- Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i przywróceniu terenu budowy do stanu pierwotnego,

-decyzja o nadaniu uprawnień kierownika budowy

-zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów

- Kopia pozwolenia na budowę, przyjęcia zgłoszenia,

- Kopie decyzji na zajęcie pasa drogowego,

- Protokół odbioru terenu przez Gestora/Właściciela/użytkownika terenu,

- Protokół z płukania sieci,

- Protokół z prób szczelności,

- Protokoły odbioru podsypki, obsypki i zasypki wraz z załącznikami,

- Sprawozdanie z badań wizualnych spawów, badań radiograficznych wraz ze schematem spawów,

- Protokoły odbiorowe z właścicielami uzbrojenia podziemnego potwierdzającego prawidłowe wykonanie skrzyżowań z siecią ciepłowniczą m.in.: wodociągi, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, telekomunikacja,

- Protokół pomiarów  reflektometrem stanu zawilgocenia i instalacji alarmowej,

- Dokumentacja projektowa powykonawcza,

- Rysunki powykonawcze sieci ciepłowniczej z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- Karty nadzoru autorskiego,

- Zestawienia zabudowanych materiałów i urządzeń dla sieci ciepłowniczej,

- Zawartość dokumentacji geodezyjnej powykonawczej:

- Uprawnienia geodety,

- Zestawienie powykonawcze długości sieci z podziałem na: średnice DN, długość zasilania, długość powrotu, długość sieci,

- Informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu, sporządzoną przez osobę wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- Szkice wytyczeniowe,

- Szkice powykonawcze zawierające:

- istniejące uzbrojenie z opisem rodzaju uzbrojenia, średnic oraz rzędnych góry posadowienia

- zaznaczona lokalizację zaworów, muf oraz ich rzędne

- wykaz współrzędnych załamań sieci

- Głębokości: rzędna góry rurociągu i uzbrojenia w wykopie, rzędna terenu

- Zapis danych w wersji papierowej i elektronicznej (PDF, dwg)

- Dokumentacja Powykonawcza ma być dostarczona Zamawiającemu w 2 egzemplarzach oraz w 2 egz. na nośniku elektronicznym (w formacie wskazanym powyżej). Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich.

- Odbiór końcowy przez Zamawiającego nastąpi po spełnieniu następujących warunków:

  - Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego o gotowości do dokonania odbioru końcowego Zadania Inwestycyjnego,

  - Zamawiający powoła komisję Odbioru końcowego i przystąpi do odbioru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Komisja zakończy prace w ciągu 14 dni od dnia powołania,

  - Zgłoszenie o gotowości do dokonania odbioru końcowego zawierać będzie w szczególności:

- Dziennik budowy,

- protokoły odbiorów technicznych i prób wymaganych przepisami,

- certyfikaty lub deklarację zgodności lub aprobatę techniczną na wszystkie urządzenia i materiały stanowiące przedmiot zamówienia,

- atesty na wbudowane materiały i urządzenia,

- dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy,

- dokumentację geodezyjną powykonawczą,

- protokołów odbioru terenu oraz gestorów sieci uzbrojenia podziemnego,

- gwarancje, instrukcje obsługi, instrukcja p.poż., dokumentacja techniczno- ruchowa, itp.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru końcowego, wad uniemożliwiających funkcjonowanie Zadania Inwestycyjnego, Strony ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych a ponowny Odbiór końcowy rozpocznie się w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego potwierdzenia gotowości. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza prolongaty terminu spełnienia świadczenia Wykonawcy.

- Za Odbiór końcowy uważa się odbiór bez wad.

- W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych Strony ustalają następujące zasady:

- odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości,

- odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji,

- oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt. a) i b), co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy Odbioru końcowego, przeprowadzane będą przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego przeglądy gwarancyjne Zadania Inwestycyjnego, do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak; w razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 13 niniejszej Umowy.

- W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego Strony ustalają następujące zasady:

- odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji,

- odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad, dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad.

- Wszelkie Protokoły, o których stanowi niniejszy paragraf sporządzi Zamawiający. Protokół zostanie podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego i innych uczestników odbioru. Odmowa podpisania Protokołu przez Wykonawcę skutkuje koniecznością sporządzenia przez strony Protokołu Rozbieżności.

§ 9

Wynagrodzenie

- Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za zrealizowanie w sposób należyty Zadania Inwestycyjnego objętego Umową, określone na podstawie złożonej oferty wynosi …………… zł brutto, (słownie: ……………………………………………………… zł), w tym podatek VAT: % tj. ……………… zł (słownie: ………………… zł).

Zamawiający planuje wypłacić wynagrodzenie:

- za Etap I, za roboty wykonane w roku 2020 w wysokości 15% kwoty wskazanej w ust.1.

- za Etap II, za roboty wykonane w roku 2021 w wysokości 40% kwoty wskazanej w ust.1.

- za Etap III, za roboty wykonane w roku 2022 w wysokości 40% kwoty wskazanej w ust.1.

- za Etap IV, za roboty wykonane w roku 2023 w wysokości 5% kwoty wskazanej w ust.1.

- Szczegółowe zakresy rzeczowe etapów i wynagrodzenie będą ustalane na bieżąco przez Strony Umowy.

- Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej Umowie, Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać zmiany wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Zadania Inwestycyjnego nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- Szczegółowy wykaz poszczególnych elementów, zakresów robót wykonywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego określający ich szacunkową wartość zawarty jest w Harmonogramie.

- Wykonawca jest uprawniony do wystawienia następujących faktur:

- faktur częściowych za roboty budowlane realizowane w ramach Zadania Inwestycyjnego – wystawianych nie częściej niż 4 razy w roku, za wykonanie części Zadania Inwestycyjnego zgodnie z Harmonogramem. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół częściowy odbioru robót budowlanych, o którym stanowi § 8 ust.1 lit. a Umowy. Płatności częściowe za roboty budowlane realizowane w ramach danego Etapu Zadania Inwestycyjnego będą dokonywane proporcjonalnie do postępu wykonania robót budowlanych, w oparciu o Harmonogram i kosztorys powykonawczy prac podlegających odbiorowi.

- faktury końcowej – wystawionej po zrealizowaniu Zadania Inwestycyjnego, które zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego.

§ 10

Rozliczenia finansowe

- Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, na jego rachunek bankowy o nr ......................................Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót. Zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

- W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac dotyczących Zadania  Inwestycyjnego do każdej faktury (za roboty budowlane,) wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

- dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz podwykonawców robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj. faktury  nr …. z dnia …..”, który  musi zawierać:

- nazwy Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw należnych danemu Podwykonawcy, wykonanych lub dostarczonych w ramach robót objętych składana fakturą,

- nazwy Podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury,

- załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawców tj. zarówno tych, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy oraz przez Podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury; brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury oraz

- oświadczenia Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców całości wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura wystawiona i składana  przez Wykonawcę, oraz

- kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz

- potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz Podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury.

Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia prawidłowo wystawionej zgodnie z przepisami prawa, kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane.

- W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do każdej faktury Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę.

- Do końcowej faktury Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:

- wykazu umów zawartych z Podwykonawcami oraz umów zawartych przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami

- oświadczenia wszystkich Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą lub w wypadku dalszych Podwykonawców – z tytułu umów zawartych z Podwykonawcą, a dotyczących wykonania Zadania Inwestycyjnego.

- W przypadku, gdy Podwykonawca, świadczący prace w ramach Zadania Inwestycyjnego za zgodą Zamawiającego na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił Podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 3 k.c. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu Podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych Podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy z Wykonawcy lub Podwykonawcy na osobę trzecią z zastrzeżeniem ust. 7.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia ewentualnej zgody na zmianę wierzyciela na  podstawie cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na wykonanie świadczeń, do których wykonania jest zobowiązany na podstawie niniejszej Umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował ich wykonanie. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego, w której Zamawiający określi szczegółowe  warunki na jakich zgoda jest wyrażana. Do czasu wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przelew wierzytelności, ewentualny  przelew wierzytelności dokonany bez zgody Zamawiającego jest bezskuteczny ( bezskuteczność zawieszona).

- Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), umożliwia Wykonawcy wysyłanie ustrukturyzowanych faktur do Zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/., wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, winny być przesłane w oryginale na adres 
ul. J. W. Goethego 3, 41-800 Zabrze.

- Wykonawca zapewnia, że zarówno on, jak i rachunki bankowe wskazane do dokonania zapłaty należności, w chwili dokonywania płatności przez Zamawiającego będą znajdować się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług

- Zamawiający nie przewiduje żadnych zaliczek na poczet przyszłych należności Wykonawcy.

- W przypadku gdy stroną umowy są Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego zgodnie z § 21 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu wykonania Zadania Inwestycyjnego, pozostali Wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace.

§ 11

Ubezpieczenie Przedmiotu Umowy

- Wykonawca w dniu zawarcia Umowy przedłożył kopię dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela, potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą prace wykonywane na podstawie niniejszej Umowy, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą ................................(tu zostanie wpisana kwota z § 9 ust.1 Umowy), na cały okres wykonywania Zadania Inwestycyjnego, z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez Podwykonawców (jeżeli Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawców).

- W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu lub kopii podpisanej przez ubezpieczyciela, na kolejny okres, nie później niż na 7 dni przed datą wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

- W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej poniżej kwoty wskazanej w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia tak, aby w całym okresie ubezpieczenia suma gwarancyjna umowy ubezpieczenia wynosiła nie mniej niż wartość określona w ust.1 i przedłożenia niezwłocznie (nie później niż 7 dni po wypłaceniu przez ubezpieczyciela odszkodowania) stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć na własny koszt budowę na cały okres jej trwania (aż do podpisania końcowego protokołu odbioru końcowego) na sumę ubezpieczenia, co najmniej równą wysokości całości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy. Ubezpieczenie takie powinno obejmować w pełnej wysokości szkody w mieniu Zamawiającego i osób trzecich, powstałe w związku z wykonaniem robót budowlanych lub w inny sposób związane z wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym szkody powstałe w materiałach zgromadzonych na terenie budowy, zapleczu budowy, sprzęcie i nieruchomościach znajdujących się w rejonie oddziaływania budowy. Ubezpieczenie musi obejmować wszystkie ryzyka budowy w tym ryzyka związane z pożarem, powodzią, kradzieżą, katastrofą budowlaną i innymi zdarzeniami losowymi.

- Projekt umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 winien być przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania niniejszej Umowy. Po podpisaniu umowy ubezpieczenia Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela.

- W stosunku do umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 4 stosuje się odpowiednio ust. 2 i ust. 3.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 zostało wniesione przed podpisaniem Umowy w formie ..........................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym w szczególności z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcom, rękojmi za wady, gwarancji jakości robót budowlanych.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 w następujący sposób:

  - 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego który potwierdzi należyte wykonanie umowy

  - 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady dla Zadania Inwestycyjnego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy obejmie w swym zakresie w szczególności roszczenia z tytułu naliczonych kar umownych, dotyczy to również zabezpieczenia wniesionego na okres rękojmi za wady.

- Wykonawca jest uprawniony w każdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonana z zachowaniem jego ciągłości, a nowe zabezpieczenie będzie odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku przedłużenia terminów realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w ust. 1 w taki sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminów realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku zmiany wysokości całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w taki sposób aby jego wysokość  wynosiła 8 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w § 9 ust. 1.

- Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia).

# § 13

# Rękojmia i gwarancja jakości

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, który potwierdzi należyte wykonanie Umowy.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na roboty wykonane w ramach realizacji Umowy na okres 5 lat licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, który potwierdzi należyte wykonanie Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Zadania Inwestycyjnego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Terminy, o których mowa w tym ustępie mają zastosowanie również w przypadku gwarancji.

- Wykonawca zapewnia serwis dostępny 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.

Czas reakcji 24h od momentu zgłoszenia awarii.

- Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:

  - O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub mailem na podane niżej dane kontaktowe:

adres ..................................................................,

e-mail……………………………………………….

| Lp. | Nazwisko i Imię | Godziny | Tel. kontaktowy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady.

  - Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w lit. a) powyżej, nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego. W przypadku niemożności uzgodnienia wspólnego protokołu wad, protokół sporządza Zamawiający a Wykonawca ma prawo wnieść do niego zdanie odrębne.

  - Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu lub wada ujawniła się przed upływem tego terminu.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał wymiany elementów infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

- Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie napraw będzie zgodne ze sztuką budowlaną.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wszystkie zrealizowane roboty i instalacje na okres 5 lat. Okres gwarancji jest połączony z koniecznością wykonania w deklarowanym okresie czynności niezbędnych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Przedmiotu Umowy.

§ 14

Kary Umowne

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

  - 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 9 ust.1 Umowy w razie odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego, w tym nieterminowego wykonania zobowiązań niepieniężnych określonych w Umowie przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć następujące kary umowne, do zapłaty których Wykonawca zobowiązuje się:

- 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 9 ust.1 Umowy w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w przypadku opóźnienia w wykonaniu Etapu I Umowy określonego w Harmonogramie zgodnie z treścią § 6 Umowy w wysokości:

- 0,1% wynagrodzenia netto za Etap I Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienie po terminie określonym w harmonogramie do 30 dnia opóźnienia.

- 0,2% wynagrodzenia netto za Etap I Umowy  - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i po terminie określonym w harmonogramie, licząc od 31 dnia późnienia

- w przypadku opóźnienia w wykonaniu Etapu II Umowy określonego w Harmonogramie zgodnie z treścią § 6 Umowy w wysokości:

- 0,1% wynagrodzenia netto za Etap II Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po terminie określonym w harmonogramie do 30 dnia opóźnienia.

- 0,2% wynagrodzenia netto za Etap II Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po terminie określonym w harmonogramie, licząc od 31 dnia opóźnienia.

- w przypadku opóźnienia w wykonaniu Etapu III określonego w Harmonogramie zgodnie z treścią § 6 Umowy w wysokości:

- 0,1% wynagrodzenia netto za Etap III Umowy -za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po terminie określonym w harmonogramie do 30 dnia opóźnienia,

- 0,2% wynagrodzenia netto za Etap III Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po terminie określonym w harmonogramie, licząc od 31 dnia opóźnienia.

- w przypadku opóźnienia w wykonaniu Etapu IV określonego w Harmonogramie zgodnie z treścią § 6 Umowy w wysokości:

- 0,1% wynagrodzenia netto za Etap IV Umowy -za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po terminie określonym w harmonogramie do 30 dnia opóźnienia,

- 0,2% wynagrodzenia netto za Etap IV Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po terminie określonym w harmonogramie, licząc od 31 dnia opóźnienia.

- W przypadku opóźnienia w przedstawieniu do zatwierdzenia prawidłowego Harmonogramu zgodnie z terminem określonym w § 6 ust. 2 Umowy lub zwłoki w uwzględnieniu wytycznych Zamawiającego do Harmonogramu i przedstawienia poprawionego Harmonogramu zgodnie z terminem określonym w § 6 ust. 6  Umowy – w wysokości 3000 zł za każdy dzień opóźnienia.

- 0,25% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za cały zakres Umowy, określonego w § 9 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi, czy gwarancji, których termin usunięcia został określony w § 13 ust.3 Umowy.

- Zamawiający dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w poniżej określonych sytuacjach:

- kara umowna w wysokości 500,00 zł za każdy dzień nie zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, w zakresie czynności które wykonywane są w sposób określony w § 16 ust.1 niniejszej umowy,

- kara umowna w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu listy, o której stanowi § 16 ust.3 Umowy, osób zatrudnionych na umowę o pracę przy pomocy których wykonawca będzie realizował Umowę lub zwłoki w przekazaniu zaktualizowanej listy, o której stanowi § 16 ust.4 Umowy,

- kara umowna w wysokości 1000,00 zł za każde nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

- kara umowna w wysokości 1000,00 zł za każde nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- kara umowna w wysokości 1000,00 zł za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

- kara umowna w wysokości 1000,00 zł za każde dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

- kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za każdy dzień nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, liczona od kwoty niezapłaconego wynagrodzenia,

- kara umowna za brak wyposażenia lub niestosowania przez pracowników i osoby wykonujące pracę na rzecz Wykonawcy, podwykonawców, dalszych podwykonawców środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, w kwocie 100,00 zł, za każdy ujawniony przypadek,

- kara umowna za brak ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zł, za każdy ujawniony przypadek,

- kara umowna za naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa, w tym określonych w planie BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zł, za każdy ujawniony przypadek,

- kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierującej, w kwocie 1000,00 zł, za każdy ujawniony przypadek,

- kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robót wymagających dodatkowych kwalifikacji przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami w kwocie 1000,00 zł, za każdy ujawniony przypadek,

- kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robót przez osobę nieposiadającą wymaganych i aktualnych badań lekarskich w kwocie 1000,00 zł, za każdy ujawniony przypadek.

- W razie naliczania kar umownych Zamawiający wystawi noty obciążeniowe płatne w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Wykonawcę.

- Kwoty kar umownych mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy jest ograniczona do wysokości 50% wynagrodzenia za cały zakres Umowy, określony w § 9 ust.1 Umowy.

- Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w razie gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń niezależnie od działań lub zaniechań którejkolwiek ze Stron, i których to zdarzeń Strony nie mogły przewidzieć ani też nie mogły mu zapobiec przy dołożeniu należytej staranności. Do zdarzeń siły wyższej zalicza się w szczególności wojny, rewolucje, pożary, powodzie, epidemie, embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu.

- Strona może powołać się na działanie siły wyższej, pod warunkiem, że możliwie jak najszybciej po jej wystąpieniu, ale nie później niż w terminie 48 godzin powiadomi drugą Stronę o zaistniałym zdarzeniu siły wyższej, wskazując równocześnie w jakim stopniu siła wyższa uniemożliwia prawidłowe wykonanie obowiązków umownych.

- Jeśli wykonanie części lub całości jakiegokolwiek zobowiązania w ramach Umowy jest opóźnione z powodu Siły Wyższej o okres przekraczający 3 miesiące, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki kontynuacji lub zakończenia Umowy.

§ 15

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez PZP, ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145.) oraz w okolicznościach przewidzianych w Umowie.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- mimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca narusza postanowienia niniejszej Umowy. Pierwsze wezwanie, o którym mowa powyżej będzie sporządzone na piśmie. W wezwaniu Zamawiający wyznaczy termin, nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych na usunięcie naruszeń. Po bezskutecznym upływie zakreślonego w wezwaniu terminu, Zamawiający może wystosować drugie wezwanie, a po bezskutecznym upływie terminu zakreślonego w drugim wezwaniu (nie dłuższego niż 7 dni kalendarzowych), może od Umowy odstąpić.

- pozostaje w zwłoce z wykonaniem którejkolwiek części Umowy w stosunku do terminów określonych w Umowie, jeżeli zwłoka przekroczy 40 dni, lub też pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych części tak dalece, że wątpliwe jest ich wykonanie w terminie;

- dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego;

- suma naliczonych kar umownych osiągnie 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1 Umowy.

- Odstąpienie Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1 i 2 powyżej wywołuje skutek ex nunc (na przyszłość).

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron:

- Wykonawca ma obowiązek, w terminie do 21 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, sporządzić na własny koszt przy udziale Zamawiającego szczegółowy pisemny protokół inwentaryzacji wykonanych elementów objętych Umową, wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy;

- jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązków wskazanych w pkt 1 w terminie określonym w tym punkcie, Zamawiający ma prawo sporządzenia jednostronnego protokołu, a Wykonawca będzie związany jego treścią;

- Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do stopnia zaawansowania realizacji Umowy, ustalonego procentowo, na podstawie protokołu inwentaryzacji, o którym mowa w ust 4 pkt 1) lub 2).

- Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień odstąpienia od Umowy przyjmuje się dzień doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy i z tym dniem Umowa ulega rozwiązaniu. Odstąpienie uznaje się za skutecznie doręczone również, jeżeli (nadane listem poleconym na adres siedziby drugiej Strony podany w Umowie) zostało zwrócone z adnotacją „odmowa odbioru korespondencji”, „nie podjęto w terminie”, „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się”, itp.

- Wykonawca, który był stroną niniejszej umowy do dnia odstąpienia, zobowiązany jest do wykonywania wszelkich uzupełnień lub zmian dokumentacji w zakresie za który otrzymał wynagrodzenie.

§ 16

Zatrudnienie na umowę o prace

- Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby czynności przy realizacji zamówienia, które wykonywane są w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj. praca określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę) były wykonywane przez osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Do czynności tych Zamawiający zalicza czynności budowlane realizowane własnym sprzętem Wykonawcy lub ręcznie, polegające na:

  - wykonywaniu wykopów liniowych pod sieci ciepłownicze,

  - odkrywaniu kanałów ciepłowniczych,

  - zasypywaniu wykopów, wyrównywanie terenu,

  - wykonywaniu robót wyburzeniowych kanałów ciepłowniczych,

  - demontażu rurociągów, w tym elementów kanałów ciepłowniczych,

  - układaniu rur preizolowanych w wykopach liniowych.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca w terminie 15 dni od podpisania umowy z Zamawiającym, przekaże listę osób zatrudnionych na umowę o pracę, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w zakresie czynności określonych w ust.1.

- W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących czynności wymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zaktualizowanej listy. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie do 10 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO i ustawy. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w ust. 1 powyżej Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 3 pkt. 1) niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w ust. 1 powyżej.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 17

Zmiany umowy I

- Zamawiający, w trybie art.144 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem ich zakresu oraz charakteru i warunków ich wystąpienia.

- Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może wystąpić i obejmować będzie czas, w którym niemożliwe było realizowanie zamówienia w następujących przypadkach:

  - opóźnienia w zawarciu umowy, uniemożliwiające rozpoczęcie prac spowodowane m.in. korzystaniem przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej określonych w PZP.,

  - wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub opóźnia realizację robót budowlanych mających wpływ na termin wykonania robót,

  - wstrzymanie robót budowlanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, które nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - wystąpienia konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych, ub zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu Umowy,

  - wstrzymania robót budowlanych przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp.,

  - wystąpienia warunków geologicznych lub terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, niezinwentaryzowanych: uzbrojenia podziemnego, instalacji lub innych obiektów,

  - niemożności wykonywania robót budowlanych z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

  - zaistnienia siły wyższej oznaczającej zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można zapobiec,

  - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi: wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - zmiany będące następstwem działania osób trzecich,

  - zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności wynikających z terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, itp.

  - zmiany przepisów prawa związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

  - zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy (m.in. spowodowane w szczególności pojawieniem się nowych technologii umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót albo zaoszczędzenie czasu czy kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy),

  - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym Przedmiotu Umowy,

  - odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

  - konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

  - zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Przedmiotu Umowy spowodowanych działaniem osób trzecich np. wycofanie zgody przez właściciela terenu,

  - zmian wytycznych lub zaleceń dla beneficjentów POIiŚ,

  - zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływających na należyte wykonanie przedmiotu umowy.

  - zmian oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

  - wprowadzenie Podwykonawców w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub zmiana Podwykonawców lub rezygnacja z Podwykonawcy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 PZP, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zaistnienie okoliczności o których mowa w ust.1 pkt.1 lub w ust.2 powyżej winno być potwierdzone stosownymi dokumentami. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1 powyżej strony mogą zmienić takie elementy Umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w tym również mogą dokonać zmiany terminów przewidzianych w niniejszej Umowie, jeżeli zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej uniemożliwiło Wykonawcy dochowanie terminów pierwotnie zastrzeżonych w umowie – w takiej sytuacji zmiana terminu, w szczególności jego przedłużenie może nastąpić o okres trwania przeszkody powstałej wskutek zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej, w przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

- Zmiany Umowy mogą być zainicjowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego poprzez pisemne żądanie skierowane do drugiej strony. W żądaniu winna zostać wskazana przyczyna zmian, a także szczegółowy zakres zmiany. Jeśli z wnioskiem takim występuje Wykonawca winien on również zawrzeć w nim żądanie dodatkowego wynagrodzenia (o ile takie żądanie wystąpi) z tego tytułu oraz zobowiązany jest dołączyć szczegółową kalkulację podwyższenia wynagrodzenia. Zamawiający ustosunkuje się do wniosku Wykonawcy w ciągu 30 dni.

- Wniosek Wykonawcy o zmianę treści Umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie do 21 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy.

- W przypadku gdy zmiana dotyczy terminów wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca co najmniej 7 dni przed upływem terminu zgłasza wniosek o zmianę Umowy. W takim przypadku Zmiana Umowy w zakresie terminów wykonania Umowy może nastąpić po upływie danego terminu.

- Zmiana umowy w zakresie numeru rachunku bankowego, na który mają być dokonywane na rzecz Wykonawcy płatności, może nastąpić w drodze pisemnego aneksu, na wniosek Wykonawcy zgłoszony na co najmniej 30 dni przed terminem danej płatności.

- Zmiana Umowy następuje w formie pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Pozostałe okoliczności, w których dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały opisane w art.144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.).

§ 18

Zmiana Umowy II

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania Umowy ulegną zmianie:

  - stawka podatku od towarów i usług,

  - wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. 2018 poz.2177 ze zm.),

  - zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  - zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w lit. a) – d) niniejszego ustępu na zasadach określonych w ust 6 do ust 10 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzależnione jest od wykazania, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt. a) - d) niniejszego ustępu wymaga zawarcia stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku od towarów i usług na usługi wchodzące w zakres niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia aneksu do niniejszej Umowy, na mocy którego pomniejszona zostanie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono pomniejszone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie obniżona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka podatku od towarów i usług na usługi wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie podwyższona stawka podatku VAT. Powyższa zmiana może być jednak dokonana pod warunkiem  wykazania przez Wykonawcę, że zmiana w zakresie stawki podatku od towarów i usług miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej ważności sporządzonego na piśmie.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania Umowy ulegną zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania Umowy ulegną zmianie zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z ww. zmianą. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, części odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadkach określonych w ust. 1-6  niniejszego paragrafu Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w ust. 1 pkt a) - d) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia zawierającego w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt b), c) lub d) niniejszego paragrafu, może ewentualnie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmian w zakresie pracowniczych planów kapitałowych. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których wynikać będzie, w jakim zakresie zmiany, o których mowa w ust. 1 niniejszej paragrafu mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności :

  - w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 1 pkt b) - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zestawienia wysokości wynagrodzeń (zarówno przed i jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy wraz z określeniem zakresu (części etatu/ ilości godzin), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;

  - w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 1 pkt c) - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych tytułem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi.

- Wniosek Wykonawcy o zmianę treści Umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie do 21 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy.

§ 19

Przetwarzanie Danych Osobowych

- Mając na względzie, iż w celu realizacji umowy może istnieć konieczność przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, osób ujętych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy, lub dokumentacji tworzonej przez Wykonawcę, o której mowa w niniejszej umowy, w szczególności danych osób władających działkami sąsiadującymi, lub na które oddziaływać będzie budowa, wobec których to danych Zamawiający, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych.

- Wykonawca, w związku z postanowieniami ust. 1 powyżej, uprawniony jest w szczególności do przetwarzania danych dotyczących nieruchomości, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska osób lub nazwy podmiotu władających działkami sąsiadującymi lub na które oddziaływać będzie budowa, jak również ich przedstawicieli, a także danych adresowych i kontaktowych.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać w imieniu Zamawiającego jego przedstawicielom, pracownikom i współpracownikom, których dane udostępnił Zamawiającemu w związku z realizacją umowy, wszelkie informacje wymagane zgodnie z art. 14  RODO, w szczególności zobowiązany jest poinformować te osoby, że: Zamawiający, jako administrator danych w rozumieniu art. 4  pkt 7  RODO, z chwilą udostępnienia mu danych będzie przetwarzał je w celach związanych z prawidłową realizacją niniejszej umowy, w tym w celu prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, posiadania przez osoby, których dane dotyczą wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej umowy, nawiązywania i utrzymywania kontaktu służbowego pomiędzy wyznaczonymi do tego celu osobami. Ponadto, że dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

- Szczegółowe zapisy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w umowie powierzenia danych osobowych, stanowiącej odrębny załącznik.

§ 20

Osoby do kontaktów

- Korespondencja w ramach niniejszej Umowy będzie prowadzona w języku polskim.

- Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest ………………………………..tel. ..........mail.......

- Ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym oraz nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Wykonawcy jest ………………………………..tel. mail. ............

- Wykonawca ustanawia Kierownikiem budowy, uprawnionym do bieżącej koordynacji robót budowlanych:. Pana/ Panią ........................................, nr tel. ………………., e-mail ………………………..

- Zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnego aneksu do niniejszej Umowy. Nowa osoba zaproponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla tej funkcji.

§21

Konsorcjum

Pełnomocnik Wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania wszystkich Wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony jest do :

  - składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich Wykonawców

  - wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy,

  - przyjmowania w imieniu wszystkich Wykonawców oświadczeń woli składanych przez Zamawiającego,

  - prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą Umową,

  - reprezentowania wszystkich Wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach wykonywanych w związku z realizacją niniejszej Umowy,

  - podpisywania w imieniu wszystkich Wykonawców wszelkich dokumentów związanych z realizacja niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania Umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów do Umowy, protokołów.

§ 22

- Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 – SIWZ, wraz z załącznikami,

- Załącznik nr 2 – Kompletna Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu przetargowym,

- Załącznik nr 3 – Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

- Załącznik nr 4 – Harmonogram (wymienny załącznik nie wymagający zmiany umowy w formie aneksu),

- Załącznik nr 5 – Kopia umowy ubezpieczenia Przedmiotu Umowy,

- Załącznik nr 6 – Umowa powierzenia danych.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony rozstrzygać będą w formie polubownej, a przypadku braku takiej możliwości spory rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

- Zmiana, rozwiązanie Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, dwa egzemplarza dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA