MT.2370.2.2022

Ruda Śląska, dnia 02.08.2022 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – „Budowa Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Rudzie Śląskiej”

Zamawiający na podstawie art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, odpowiada na pytania Wykonawców wyjaśniając treść SWZ.

Pytania:

- Proszę o informację czy Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał obiekt użyteczności publicznej w formule zaprojektuj i wybuduj o parametrach technicznych wskazanych w SWZ tj. o wartości 20 000 000,00 zł brutto oraz o powierzchni co najmniej 2000 m2.

- W SWZ w punkcie VI. Warunki udziału w postępowaniu widnieje zapis, o obiekcie o powierzchni 2000 m2 natomiast w punkcie XVII Zamawiający informuje, że Wykonawca otrzyma po 10 punktów za każdy projekt budynku użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 3 000 m2. Proszę o wskazanie, która wartość jest poprana.

- Czy Zmagający przyzna Wykonawcy punkty w ramach kryterium oceny ofert pkt. XVII 3.1 SWZ, jeżeli ten wykaże się doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat w realizacji robót budowlanych w ramach dwóch oddzielnych  umów, z czego każda z nich dotyczyła budowy zespołu budynków użyteczności publicznej o wartości każdej z nich co najmniej 20 000 000,00 PLN brutto.

- Wnioskujemy o zmianę zapisów umowy dot. terminu wykonania przedmiotu umowy § 2 pkt 2., Wyznaczony przez Zamykającego termin wykonania etapu I umowy – 45 dni jest nie realny. Prosimy na zwrócenie uwagi na to, że samo uzyskanie pozwolenia na budowę wg. obowiązującego prawa może potrwać do 62 dni,  co w tej sytuacji jest niemożliwe. Biorąc pod uwagę wymagany czas na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz czas na zaprojektowanie budynku, wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji Etapu I do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, a co za tym idzie, również o wydłużenie terminu zakończenia całości umowy do 18 miesięcy.

- W związku z zapisami w dokumencie PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY §2 pkt 2. Jest mowa o przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę w terminie 45 dni od podpisania umowy , okres ten z uwagi na czas potrzebny do uzgodnienia przekładek sieci z ich gestorami ( w załączeniu PZT ) ,czas potrzebny do wykonania prac projektowych terminy administracyjne 65 dni + uprawomocnienie jest nie realny do spełnienia prosimy o urealnienie podanych w umowie terminów

- W związku z zapisami w dokumencie PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY §2 pkt 9 jest mowa o przekazaniu kosztorysu szczegółowego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, termin ten jest nie realny ,gdyż wykonanie szczegółowych kosztorysów możliwe jest po wykonaniu projektów wykonawczych, prosimy o zmianę terminów.

- Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu składania ofert. Proponuję nowy termin składania ofert tj. 23.08.2022r.

Odpowiedzi:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zapisy punktu VI SWZ dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz zapisy punktu XVII SWZ dotyczące kryteriów oceny ofert są niezależne od siebie. Należy je traktować rozłącznie i odnosić do właściwego im zakresu SWZ. Obydwie wartości są poprawne. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zamawiający zmienia wskazane w zapytaniu zapisy w ten sposób, że kosztorys szczegółowy musi zostać przekazany wraz z kompletnym projektem wykonawczym.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

\Właściwy podpis na oryginale\