Wykonanie projektu architektoniczno-konstrukcyjnego przebudowy istniejącej sali sportowej na dwie sale lekcyjne z niezbędną komunikacją w szkole podstawowej w Goślinowie.

Zadanie podzielone na dwa etapy:

Etap I – Przygotowanie dokumentacji projektowej i dokonanie zgłoszenia przebudowy pomieszczeń do 30.06.2024 r.

Etap II – Wykonanie projektu łącznik szkoła-hala sportowa i uzyskanie pozwolenia na rozbudowę do 30.09.2024 r.

Oferta dotyczy etapu I + etapu II.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Dokumentacja musi posiadać SST oraz kosztorys inwestorski ( przedmiar robot i kosztorys ofertowy)