Załącznik nr 4a do SWZ – Wzór umowy

ZNAK SPRAWY: RZP.271.5.2022/DS

UMOWA Nr…………………..

zawarta w dniu  …………….. roku pomiędzy:

Gminą Chmielno z siedzibą w 83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, NIP: 589 10 05 420 REGON: 191674925, reprezentowaną przez Wójta Gminy Chmielno – Michała Melibrudę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Justyny Augustynowicz-Simenak

zwaną dalej „Zamawiającym",

przy kontrasygnacie ……………………………………………….

a

firmą  ………………………………………

reprezentowaną przez ……………………………………,
nazywaną dalej Wykonawcą

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej także „ustawa” pn.: „Dostawa i montaż dźwigu oraz platformy schodowej wraz z przygotowaniem dokumentacji do odbioru UDT do szkół podstawowych z terenu gminy Chmielno w ramach projektu „Dostępna Szkoła”, nr postępowania: ZP.271.14.2022 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie dostawy i montażu platformy schodowej wraz z przygotowaniem dokumentacji do odbioru UDT do Szkoły Podstawowej w Miechucinie. Wykonawca dokona dostawy przedmiotu zamówienia, który będzie nieużywany, kompletny, wolny od wad. Wykonawca dostarczy również wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności CE, instrukcje obsługi sprzętu, dokumenty gwarancyjne.

- Wykaz przedmiotu zamówienia zawiera „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” określony w Załączniku nr A do SWZ.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie deklarowanych warunków realizacji przedmiotu Umowy przedstawionych w ofercie.

- Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach:

Projektu „Dostępna szkoła” IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.11.2022r.

§ 3

Wartość umowy

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  wynosi: ……………………….. zł netto (słownie: ……………………………………………..) ,w tym podatek Vat: ………………% co daje łącznie: ……………………… zł brutto (słownie: …………………………………...).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, których konieczność wykonania Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania oferty, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie finansowane jest w ramach  Projektu „Dostępna szkoła” IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie przez niego wystawiona, jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2021 poz. 2439 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie (jeśli dotyczy).

- Wykonawca uprawniony jest do wystawienia ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na stronie: https://efaktura.gov.pl

- Faktury powinny zostać wystawione w następujący sposób:

Nabywca: Gminą Chmielno, 83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, NIP: 589 10 05 420

Odbiorca: Gmina Chmielno, 83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22

- Zapłata  wynagrodzeni nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Warunki odbioru oraz warunki techniczne

- Wykonawca jest zobowiązany urządzenie objęte przedmiotem umowy dostarczyć, rozładować 
i zamontować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Szkoła Podstawowa w Chmielnie) we własnym zakresie i na swój koszt, po wcześniejszym ustaleniu terminu dostawy/montażu z Zamawiającym – Iwona Miotk, nr tel. 58 685-68-44

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie dostawy/montażu nie później niż na 2 dni robocze przed dniem dostawy.

- Urządzenie należy dostarczyć wraz ze sporządzonymi w języku polskim: informacją o gwarancji, instrukcjami obsługi, licencjami autentyczności oraz innymi dokumentami niezbędnymi do przejęcia niniejszego przedmiotu umowy do używania publicznego.

- Po przyjęciu przez Zamawiającego zamontowanego urządzenia, Zamawiający przystępuje do weryfikacji merytorycznej – oceny zgodności przedmiotu dostawy z niniejszą umową. Termin przeprowadzenia weryfikacji wynosi 5 dni roboczych. Należy go liczyć od dnia podpisania przez strony umowy protokołu przekazania. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 strony podpisują protokół zdawczo-odbiorczy dostawy objętej przedmiotem umowy, jeśli dostawa nie zawiera wad lub braków.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie przeprowadzenia weryfikacji wad lub braków 
w dostawie objętej przedmiotem umowy, a także braku zamontowania, Zamawiający odmawia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, podając Wykonawcy pisemnie przyczyny odmowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, poprawienia lub uzupełnienia w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia o stwierdzeniu wad lub braków, o których mowa w ust.4 powyżej. W takim przypadku za termin wykonania dostawy strony przyjmują termin, w którym Wykonawca przekaże urządzenie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Z dokonanej oceny Zamawiający sporządzi protokół odbioru końcowego.

- Najpóźniej w dniu zgłoszenia prac instalacyjnych do odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację odbiorową, potwierdzenia odbycia szkolenia osób uprawnionych bądź Użytkowników z obsługi.

- Jeżeli wykonany przez Wykonawcę przedmiot Umowy będzie niekompletny lub nie będzie wykonany zgodnie z niniejszą Umową, Strony spiszą wykryte wady i usterki, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym 7 dni. W przypadku braku wad i usterek strony spiszą protokół odbioru końcowego „bez uwag”. W przypadku dokonania poprawek w uzgodnionym terminie strony podpiszą protokół odbioru końcowego „bez dalszych uwag”.

- Podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego „bez uwag” lub w przypadku wykrycia wad i usterek w toku procedury odbioru końcowego, „bez dalszych uwag” uważa się za odbiór przedmiotu Umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

- Jeżeli w toku czynności odbiorów robót, o których mowa w ust. 1, zostaną stwierdzone usterki lub wady, Zamawiający może wstrzymać się z dokonaniem odbioru i w takiej sytuacji Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku usterek nadających się do natychmiastowego usunięcia - Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie usterek nie dłuższy niż 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. W razie nie usunięcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy;

- w przypadku wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody:

- jeżeli wady nie są istotne i umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej;

- jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od umowy;

- naliczyć kary wynikające z opóźnienia Wykonawcy;

- zażądać ponownego wykonania umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu usterek lub wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Po usunięciu przez Wykonawcę usterek i wad na własny koszt, Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty te obciążają Zamawiającego.

- Odbiór ostateczny dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w terminie 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2 Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w odniesieniu do odbioru końcowego.

§ 5

Zasady realizacji Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy terminowo i bez wad/usterek.

- W przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonania zamówienia, Zamawiający odmówi podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad/usterek niezwłocznie, tj. w ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia.

- Wykonawca złoży oświadczenie najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, że urządzenie stanowiące przedmiot umowy, o których mowa w § 1 ust. 1 jest fabrycznie nowe i sprawne technicznie, spełnia wymagania przewidziane prawem.

§ 6

Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na prace montażowe stanowiące przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres ……………….. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego „bez uwag” lub „bez dalszych uwag”. Niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na urządzenia pisemnej gwarancji na okres: …………………. lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego „bez uwag” lub „bez dalszych uwag” dla falowników;

- W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz robót (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.

- Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o wykrytych wadach. Sprawdzenie prac przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy.

- Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.

- Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, w oparciu o sporządzoną, na zlecenie Zamawiającego, ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego wad i usterek.

- W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać adekwatnego obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający dokona odbioru ostatecznego.

- Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 30 przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, o którym mowa w ust. 1.

- Strony zrównują okres rękojmi całego przedmiotu Umowy i wszystkich elementów wchodzących w jego skład z okresem gwarancji, o którym mowa w ust. 1.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania przedmiotu Umowy ze starannością przyjętą w obrocie profesjonalnym, oraz aktualną wiedzą i kwalifikacjami;

- Wyznaczenia personelu o liczebności i kompetencjach zapewniających terminową i zgodną z wymaganiami jakościowymi realizację zakupu i dostawy w umownym terminie;

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonaniu umowy.

- zabezpieczenie i ewentualne wygrodzenie miejsc prowadzenia robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zapewnienie należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzeganie przepisów BHP w czasie wykonywania prac, zorganizowanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń i dozoru mienia podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności;

- zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie objętym inwestycją i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem w trakcie wykonywania prac montażowych oraz właściwe zabezpieczenie wykonywanych prac i istniejącej infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż. oraz innymi bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

- pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawców i dalszych podwykonawców dostaw i towarzyszącym im robót instalacyjnych;

- informowanie na piśmie Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość przedmiotu umowy;

- przeprowadzenie wszelkich wymaganych prób, badań i pomiarów oraz przedstawienie Zamawiającemu ich wyników w tym niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość i bezpieczeństwo wbudowanych materiałów i urządzeń;

- naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy istniejącej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych, urządzeń, obiektów budowlanych, naruszonych nawierzchni;

- przeprowadzenie rozruchu technicznego wraz z przeszkoleniem Użytkowników lub pracowników wyznaczonych do obsługi wbudowanych instalacji i urządzeń;

- uczestniczenie w naradach w terminach i miejscu ustalonych przez Zamawiającego;

- utrzymanie w czasie realizacji robót terenu robót z dążeniem do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a po zakończeniu prac całkowite uporządkowanie  terenu, na którym prowadzone były prace, jak również terenów sąsiednich zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy, złożona ofertą oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną;

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;

- na użyte urządzenia i instalacje dostarczenie Zamawiającemu, sporządzonych w języku polskim, dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych urządzeń i wyrobów do obrotu powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, to jest: aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobatami technicznymi, świadectwa dopuszczenia etc.;

- na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla urządzeń, wyrobów, używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami szczegółowego opisu przedmiotu umowy, a także z tych części montaży, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej;

- ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy;

- naprawienie szkód powstałych w okresie realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyn ich powstania, na własny koszt;

- usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania prac, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia – uzgodniony z Zamawiającym;

- ponoszenie odpowiedzialności także za szkody spowodowane podczas napraw powstałych w trakcie usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych instalacji  – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na własny koszt;

- informowania Zamawiającego o zmianie podwykonawców najpóźniej przed dniem przystąpienia nowego podwykonawcy do wykonania  umowy – jeżeli dotyczy;

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy określonymi w dokumentacji przetargowej i przyjmuje zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń;

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i dane, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 8

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą, co Strony rozumieją w szczególności jako:

- Terminowe realizowanie przez Zamawiającego zadań, za które jest odpowiedzialny.

- Niezwłoczne informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznościach, które w ocenie Zamawiającego mogą mieć wpływ na realizację Umowy.

- Udostępnianie Wykonawcy posiadanych informacji i danych dotyczących wykonania Umowy w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Wykonawcę.

- bieżące konsultowanie rozwiązań technicznych dotyczących wykonania przedmiotu umowy,

- Zapłaty umówionego wynagrodzenia.

- Odbioru zamówienia zgodnego ze opisem przedmiotu zamówienia określonego w SWZ.

§ 9

Zmiana umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w postaci aneksu do niniejszej umowy. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w  art. 454 - 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku:

- aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty (opisu przedmiotu zamówienia/opisu oferowanego towaru), na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;

- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy;

- w razie zmiany terminu wykonania umowy z powodu:

- wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,

- siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach,

- działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

- Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

- Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w §8 ust. 2.

- Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie będzie wymagało aneksowania umowy.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy lub zwłokę w usunięciu awarii – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% kwoty tego wynagrodzenia,

- za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych.

- Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

- Do niniejszej umowy mają także zastosowanie pozostałe postanowienia w/w umowy.

§ 11

Odstąpienie od Umowy

- Strony ustalają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tym, że:

- nastąpi rozwiązanie lub otwarcie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca dostarczy produkt nie odpowiadający właściwym dla niego Normom oraz cechom technicznym określonym w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”.

- Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli druga Strona narusza w rażący sposób postanowienia Umowy.

- Do rażących naruszeń Umowy zalicza się w szczególności opóźnienie się Wykonawcy w realizacji istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i nie wywiązanie się z nich w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego żądania ich wypełnienia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia wykonanej pracy i sprzętu.

- W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w części dotyczącej niezrealizowanej części zobowiązań, chyba, że spełniona część świadczenia nie będzie miała dla Strony odstępującej od Umowy znaczenia lub wartości ze względu na brak możliwości osiągnięcia celu określonego w Umowie.

- Odstąpienie następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia o przyczynie odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

- W przypadku stwierdzenia wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, kosztami niezbędnymi do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez odstąpienie.

- Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar umownych.

§ 12

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części umowy.

- Jeżeli w realizacji zamówienia będą brali udział podwykonawcy, to Wykonawca jest odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy oraz odpowiada on wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy tj. jak za działania lub zaniechania własne.

- Za zobowiązania umowne wobec Zamawiającego, w szczególności za udzielenie gwarancji na dostarczane przez Podwykonawcę urządzenia, odpowiada Wykonawca.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 122 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 13

Obowiązek zachowania tajemnicy i ochrona danych osobowych

      - Wykonawca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy co do wszelkich informacji i danych uzyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy i może je wykorzystać wyłącznie do prowadzenia spraw zleconych przez Zamawiającego.

      - Zasady ochrony danych osobowych uregulowane są odrębną umową powierzenia danych osobowych.

      - Szczegóły dotyczące podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę, osób wskazanych do kontaktu w ramach realizacji niniejszej umowy oraz osób wyznaczonych do realizacji umowy znajdują się w Polityce Przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Chmielnie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielno pod adresem: http://bip.chmielno.pl/a,20599,polityka-prywatnosci-w-urzedzie-gminy-w-chmielnie.html.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, chyba że bez tych postanowień Strony umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy w sposób określony w ust. 2.

- W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy w sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

- Wszelkie pisma kierowane przez Strony niniejszej umowy w związku z jej realizacją uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

1) Zamawiający: Gmina Chmielno, 83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22

2) Wykonawca: …………………………………………………….

- Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważane za skuteczne.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu zawarcia lub realizacji umowy, w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a razie braku dojścia Stron do porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw, jak również inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Zamawiający, a drugi Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA: