Załącznik nr 5 do SIWZ

Numer klasyfikacji budżetowej wydatków …..........

UMOWA NR RI.272. ... .2021.M

(PROJEKT)

Zawarta w dniu ...................................... w Lęborku, pomiędzy:

Gminą Miasto Lębork z siedzibą w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

........................................................................ – ........................................................................

z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Lęborka – ........................................................................

a:

........................................................................ z siedzibą ...................................................................., reprezentowanym przez: .........................................................................

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest przetarg nieograniczony, którego część jawna odbyła się dnia …............

§ 2

| 1. | Przedmiotem zamówienia jest realizacja 7 podwórek integracyjnych na obszarze rewitalizowanym w Lęborku. Podwórka zlokalizowane są przy budynkach: Stryjewskiego 49 i Bohaterów Westerplatte 5; Stryjewskiego 63-64; Stryjewskiego 5 i Malczewskiego 11-12; Malczewskiego 22-24; Kossaka 72; Kossaka 87; Kossaka 100. |
| --- | --- |
| 2. | Zadanie ma być zrealizowane w oparciu dokumentację projektową (projekty, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) wykonaną przez PROSTO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Alicja Walkusz w lutym i marcu 2020: „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ul. Stryjewskiego 49”; „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowania projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat. Sieć Elektroenergetyczna 0,4 kV – OŚWIETLENIE” (dot. podwórka przy ul. Stryjewskiego 49 i Bohaterów Westerplatte 5); „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ul. Stryjewskiego 63-64”; „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowania projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat. Siec Elektroenergetyczna 0,4 kV – OŚWIETLENIE” (dot. podwórka przy ul. Stryjewskiego 63-64); „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ul. Stryjewskiego 5; Malczewskiego 11-12”; „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ul. Malczewskiego 22-24”; „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowania projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat. Sieć Elektroenergetyczna 0,4 kV – OŚWIETLENIE” (dot. podwórka przy ul. Malczewskiego 22-24); „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ul. Kossaka 72”; „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowania projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat. Sieć Elektroenergetyczna 0,4 kV – OŚWIETLENIE” (dot. podwórka przy ul. Kossaka 72); „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ul. Kossaka 87”; „Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat przy ul. Kossaka 100”. |
| 3. | Zamówienie obejmuje również: |
| 3.1. | Geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie; |
| 3.2. | Ogrodzenie terenu budowy; |
| 3.3. | Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych; |
| 3.4. | Organizację terenu budowy z zasilaniem z niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe; |
| 3.5. | Wykonanie robót budowlanych obejmujących wszystkie elementy zagospodarowania terenu w oparciu o dokumentację projektową; |
| 3.6. | Usuwanie wszelkich kolizji i prac niewymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją; |
| 3.7. | Uwzględnienie uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych; |
| 3.8. | Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac budowlanych; |
| 3.9. | Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów oraz rysunki z oznaczeniem wszelkich zmian dokonanych w stosunku do dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych podpisów); |
| 3.10. | Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego; |
| 3.11. | wykonanie i umieszczenie w momencie rozpoczęcia robót budowlanych w widocznym miejscu 7 tablic informacyjnych dot. realizowanego projektu i wsparcia ze środków unijnych. Tablice mają być wykonane z trwałych materiałów odpornych na działanie promieni słonecznych, wody itp. Wymiary tablic nie mogą być mniejsze niż 80 cm na 120 cm. Szczegóły zapisów na tablicy (wzór dostępny na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja oraz www.rpo.pomorskie.eu) oraz miejsce umieszczenia – do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Tablic mają być umieszczone w gruncie na stalowych ocynkowanych słupkach. Jeżeli po zakończeniu rzeczowej realizacji inwestycji tablice będą wyglądać właściwie, tzn. będą czytelne i nieuszkodzone, pozostaną wówczas na terenie inwestycji jako tablice pamiątkowe. Jeżeli jednak wykonane przez Wykonawcę tablice lub konstrukcje mocujące w gruncie ulegną uszkodzeniu, korozji itp. lub tablice stracą czytelność, Wykonawca dokona demontażu tablic i złoży ją w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do umieszczenia dodatkowych tablic pamiątkowych (na stalowych ocynkowanych słupkach) o formie i treści takiej jak tablice informacyjne. |
| 4. | UWAGI: |
| a) | Nie należy wykonywać przewidzianych dokumentacją nasadzeń zieleni. W ramach niniejszego zamówienia należy jedynie przygotować teren pod nasadzenia (obejmuje to ukształtowanie terenu, nawiezienie humusu i wykonanie zaprojektowanych donic). |
| b) | Wszystkie zaprojektowane podwórka znajdują się w granicach ochrony konserwatorskiej. Prace należy wykonywać zgodnie z opiniami konserwatorskimi, które stanowiły załączniki do SIWZ w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy. |
| 5. | Ustalenia dodatkowe: |
| 5.1. | Wszelkie rozbiórki należy wykonać w raki sposób, aby odzyskany materiał mógł być w jak największym zakresie przeznaczony do ponownego wykorzystania. Przed rozbiórką materiałów komisja składająca się z przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektora nadzoru dokona oceny ilości i jakości materiałów, które Wykonawca będzie zobowiązany odzyskać. Odzyskany materiał Wykonawca przewiezie do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (do 3 km). Materiał zostanie złożony przez Wykonawcę w sposób umożliwiający jego ponowne wykorzystanie (np. płyty chodnikowe, krawężniki na palety). Materiał nienadający się do ponownego wykorzystania Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego, zlokalizowane w odległości do 3 km od miejsca realizacji inwestycji, lub zutylizuje, jeśli zajdzie taka potrzeba. Koszty te należy wliczyć w cenę ryczałtową. |
| 5.2. | Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji Umowy, ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia w trakcie trwania robót budowlanych - w zakresie ubezpieczenia robót budowlanych oraz rzeczy/materiałów. W okresie trwania prac budowlanych w ramach realizacji przedsięwzięcia mienie oraz wykonawcy robót będą ubezpieczeni od wszelkich ryzyk w zakresie uszczerbku w mieniu i w zakresie odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków. Suma gwarancyjna wynosić winna nie mniej niż 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. |
| 5.3. | Wszystkie dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia w powyższym zakresie oraz dowody opłacenia składki (rat składki) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umów ubezpieczenia, jednak nie później niż w dniu przekazania terenu budowy. |
| 5.4. | Jeżeli ważność polisy wygasa w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające nawiązanie nowych umów ubezpieczenia (potwierdzające zawarcie umów i opłacenie składek) nie później niż 21 dni przed upływem ważności dotychczasowych polis pod rygorem prawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. |
| 5.5. | Wykonawca udzieli 5-letniej rękojmi na wszystkie wykonane roboty i zamontowane elementy. Termin rękojmi liczy się od daty zakończenia odbioru końcowego inwestycji. |
| 6. | Wartość ryczałtowa zamówienia uwzględnia wszystkie punkty opisu przedmiotu zamówienia. |
| 7. | W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawią się nazwy materiałów lub towarów za wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważny, tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe i że proponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań. |
| 8. | Wymagania dot. zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę: |
| 8.1. | Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2020.1320): - prace ziemne, w tym rozbiórkowe; - wykonanie ciągów pieszych; - wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej; - wykonanie nawierzchni, - montaż elementów małej architektury. Uwaga: Czynności wykonywane przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333) nie noszą znamion pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, zatem nie istnieje wobec nich obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę. |
| 8.2. | W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w p. 6.1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: |
| 8.2.1. | żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; |
| 8.2.2. | żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; |
| 8.2.3. | przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. |
| 8.3. | W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: |
| 8.3.1. | Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; |
| 8.3.2. | Poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia umowy / umów o prace osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności niewidoczne powinny być adresy i numery PESEL pracowników. Informacje takie jak imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; |
| 8.3.3. | Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; |
| 8.3.4. | Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. |
| 8.4. | Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 7.1. Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1. czynności. |
| 8.5. | W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. |
| 8.6. | Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w punkcie 6.1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. |
| 9. | Opis przedmiotu zamówienia wraz z PFU został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. |

§ 3

| 1. | Termin zakończenia realizacji zamówienia: 30.04.2021 r. |
| --- | --- |
| 2. | Terminy realizacji poszczególnych elementów rozliczeniowych – zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. |

§ 4

| 1. | Wartość zadania ujętego w § 2 umowy, określa się w formie ryczałtu w wysokości: DLA PODWÓRKA PRZY UL. STRYJEWSKIEGO 49 I BOHATERÓW WESTERPLATTE 5: wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT) w wysokości ............................................ plus podatek VAT w wysokości ............................................ co stanowi cenę ryczałtową brutto w wysokości ............................................ słownie złotych: ..................................................................................................................................................… DLA PODWÓRKA PRZY UL. STRYJEWSKIEGO 63-64: wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT) w wysokości ............................................ plus podatek VAT w wysokości ............................................ co stanowi cenę ryczałtową brutto w wysokości ............................................ słownie złotych: ……………….............................................................................................................................. DLA PODWÓRKA PRZY UL. STRYJEWSKIEGO 5 I MALCZEWSKIEGO 11-12: wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT) w wysokości ............................................ plus podatek VAT w wysokości ............................................ co stanowi cenę ryczałtową brutto w wysokości ............................................ słownie złotych: ..................................................................................................................................................… DLA PODWÓRKA PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 22-24: wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT) w wysokości ............................................ plus podatek VAT w wysokości ............................................ co stanowi cenę ryczałtową brutto w wysokości ............................................ słownie złotych: …………………........................................................................................................................... DLA PODWÓRKA PRZY UL. KOSSAKA 72: wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT) w wysokości ............................................ plus podatek VAT w wysokości ............................................ co stanowi cenę ryczałtową brutto w wysokości ............................................ słownie złotych: ………………..........................................................................................................................… DLA PODWÓRKA PRZY UL. KOSSAKA 87: wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT) w wysokości ............................................ plus podatek VAT w wysokości ............................................ co stanowi cenę ryczałtową brutto w wysokości ............................................ słownie złotych: …………………........................................................................................................................... DLA PODWÓRKA PRZY UL. KOSSAKA 100: wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT) w wysokości ............................................ plus podatek VAT w wysokości ............................................ co stanowi cenę ryczałtową brutto w wysokości ............................................ słownie złotych: ..................................................................................................................................................… ŁĄCZNIE wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT) w wysokości ............................................ plus podatek VAT w wysokości ............................................ co stanowi cenę ryczałtową brutto w wysokości ............................................ słownie złotych: ...................................................................................................................................................... ….……………….……………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
| 2. | W okresie realizacji zamówienia wykonanie poszczególnych jego części będzie finansowane w okresach wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Płatności będą dokonywane w odniesieniu do bezusterkowego zakończenia poszczególnych elementów wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. |

§ 5

Przed rozpoczęciem robót budowlanych na poszczególnych podwórkach Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren prac.

§ 6

| 1. | Funkcję kierownika robót z ramienia Wykonawcy pełni ……………………………………… |
| --- | --- |
| 2. | Osobą odpowiedzialną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest ……………………………… |
| 3. | Osobą odpowiedzialną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest ........................................... |

§ 7

| 1. | Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w §2 zgodnie z Prawem budowlanym. Materiały i urządzenia własne Wykonawcy, które zostaną użyte do realizacji przedmiotu umowy, muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. |
| --- | --- |
| 2. | Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywanych robót. |
| 3. | Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. |
| 4. | Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy.. |
| 5. | Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania robót zanikających i ulegających zakryciu osobie upoważnionej do nadzorowania robót. Niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. |

§ 8

| 1. | W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca winien spełnić niżej wymienione warunki pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w §11: |
| --- | --- |
| 1.1. | Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. |
| 1.2. | W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. |
| 1.3. | Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w pkt. 1.2, w przypadku zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane. |
| 1.4. | Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. |
| 1.5. | Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądania Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. |
| 1.6. | Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. |
| 1.7. | Przepisy ust. 1.5. i 1.6. stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli Zamawiający przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. |
| 1.8. | Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. |
| 1.9. | Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. |
| 1.10. | Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. |
| 1.11. | Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane |
| a) | niespełniającej wymagań określonych w umowie; |
| b) | gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 1.10. |
| 1.12. | Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. |
| 1.13. | Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. |
| 1.14. | Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt. 1.11. |
| 1.15. | Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. |
| 1.16. | Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. |
| 1.17. | W przypadku, o którym mowa w pkt. 1.16., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt. 1.10., Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. |
| 1.18. | Przepisy ust. 1.9.-1.17. stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. |
| 2. | Ust. 1 dotyczy również zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. |

§9

| 1. | Podstawą do finansowania będzie wypełniony przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na elementy rozliczeniowe – Załącznik nr 1 do umowy. |
| --- | --- |
| 2. | Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur za wykonane elementy rozliczeniowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Potwierdzenia wykonania danego zakresu robót dokonuje osoba nadzorująca roboty w protokole odbioru robót. |
| 3. | Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 4, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania objętego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacją projektową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. |
| 4. | Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 niniejszej umowy. |
| 5. | Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy. NIP Zamawiającego: 841-162-20-90. |
| 6. | Zapłata wynagrodzenia nastąpi tylko na rachunki znajdujące się w wykazie podatników VAT z zastrzeżeniem odmowy wykonania zapłaty. |
| 7. | W razie nieterminowej zapłaty faktur Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. |
| 8. | Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót. |
| 9. | W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty |
| 10. | Sposób i tryb bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy opisuje art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). |

§ 10

| 1. | Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą 5% wartości brutto zamówienia określonej w § 4 umowy, tj. kwotę …....................... zł, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy (słownie złotych: ……………………………………) najpóźniej do dnia podpisania umowy. |
| --- | --- |
| 2. | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu – przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 (Bank Polska Kasa Opieki, nr konta 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508), poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. |
| 3. | Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. |
| 4. | W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy PZP. |
| 5. | Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. |
| 6. | Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. |
| 7. | W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. |
| 8. | Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. |
| 9. | Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. |
| 10. | Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia. |
| 11. | Kwota, o której mowa w ust. 10, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. |

§ 11

| 1. | Ustala się wysokość kar umownych dla Wykonawcy: |
| --- | --- |
| 1.1. | za nieterminowe wykonanie całości zadania, w odniesieniu do terminu podanego w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 0,1 % całkowitej wartości brutto zadania ujętej w §4 umowy licząc za każdy dzień zwłoki; |
| 1.2. | za nieterminowe wykonanie poszczególnych elementów prac określonych w załączniku nr 1 do umowy – harmonogramie rzeczowo – finansowym, w wysokości 0,05% całkowitej wartości brutto zadania ujętej w §4 umowy licząc za każdy dzień zwłoki; |
| 1.3. | za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05 % całkowitej wartości brutto zadania ujętej w §4 umowy licząc za każdy dzień zwłoki; |
| 1.4. | W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100). |
| 1.5. | Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub niezłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminach określonych przez Zamawiającego (§8 umowy) wykonawca zapłaci karę w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100) licząc za każdy dzień zwłoki. |
| 1.6. | W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o której mowa w §8 ust. 1 pkt. 1.17. umowy, w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci karę w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100) licząc za każdy dzień zwłoki. |
| 1.7. | Za nieprzedłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie chociaż jednego dokumentu z listy dokumentów, o których mowa w §2 p. 6.2 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). |
| 1.8. | Za nieprzedłożenie wskazanego przez Zamawiającego któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w §2 p. 6.2 Umowy, w kolejnym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100). |
| 1.9. | Z tytułu zatrudnienia przy realizacji robót budowlanych lub usług osób wskazanych w §2 p. 6.1 Umowy w oparciu o umowę inną niż umowa o pracę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy dzień za każdą osobę; |
| 1.10. | Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). |
| 2. | Zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. |
| 3. | Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. |
| 4. | Strony ustalają, że łączna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §4 umowy. |
| 5. | Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego wierzytelności wynikających z naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia wynikającego z realizacji niniejszej umowy. |

§ 12

| 1. | Wykonawca udziela ……………. miesięcy gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji liczy się od dnia zakończenia czynności odbioru końcowego zadania. |
| --- | --- |
| 3. | Wykonawca udziela 5-letniej rękojmi na wykonane roboty. Termin rękojmi liczy się od dnia zakończenia czynności odbioru końcowego zadania. |
| 4. | Warunki rękojmi i gwarancji: |
| 4.1. | Wykonawca oświadcza, że wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno–budowlanymi. |
| 4.2. | Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót. |
| 4.3. | W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w trakcie eksploatacji po odbiorze końcowym oraz wszelkich skutków wad. |
| 4.4. | Termin usunięcia wad i usterek wskazuje Zamawiający. |
| 4.5. | Usunięcie wad i usterek powinno zostać stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. |
| 4.6. | W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady termin gwarancji danego elementu biegnie na nowo od chwili odebrania naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia przez Zamawiającego wady do usunięcia do odebrania naprawy. |
| 4.7. | Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 7 dni od dnia wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. |

§ 13

| 1. | Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 – 1b ustawy Prawo zamówień publicznych. |
| --- | --- |
| 2. | Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy: |
| 2.1. | w przypadku wniesienia odwołania przez Wykonawcę (dotyczy postępowania wyboru wykonawcy niniejszego postępowania) i przedłużającej się procedury zawarcia umowy z Wykonawcą; |
| 2.2. | w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian dokumentacji projektowej, jeżeli taka konieczność wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy; |
| 2.3. | w związku z przesunięciem terminu przekazania terenu budowy oraz zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; |
| 2.4. | w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie prowadzenia prac; |
| 2.5. | w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy (tj. przeprowadzenie prac, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów), utrzymujących się co najmniej 7 dni. W takim przypadku termin wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu odpowiednio o liczbę dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; |
| 2.6. | w przypadku konieczności wstrzymania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; |
| 2.7. | w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych znalezisk w trakcie realizacji inwestycji (takich jak niewypały, niewybuchy, znaleziska archeologiczne); |
| 2.8. | w przypadku wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (warunków gruntowych itp.); |
| 2.9. | w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należyta starannością, nie mógł przewidzieć; |
| 2.10. | w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. |
| 2.11. | Powyższe postanowienia stanowią katalog dopuszczalnych zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednak nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. |
| 3. | Dopuszczalne są również zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a zmiany te nie będą istotne zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. |
| 5. | Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: |
| a) | zmiana nr rachunku bankowego, |
| b) | zmiana danych teleadresowych. |
|  | Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie, wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. |

§14

Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jednak jest zmiana sprzeczna z Prawem zamówień publicznych.

§ 15

| 1. | W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny |
| --- | --- |
| 2. | Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego |

§ 16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY .................................................... | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| Kontrasygnata Skarbnika Miasta ...................................................... | ......................................................... |

Zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia …………….. (Wydz. RI, poz. …..)

Załącznik nr 1

do Umowy nr ……………….

z dnia …………

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

(HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY)

REALIZACJA 7 PODWÓREK INTEGRACYJNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM W LĘBORKU

| Lp. | Opis etapu | Termin wykonania | Wartość PLN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Netto | Brutto |
| R A Z E M |  |  |  |

| ZAMAWIAJĄCY .................................................... | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| Kontrasygnata Skarbnika Miasta ...................................................... | ......................................................... |