Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg lokalno miejskich na terenie miasta Będzina.

Zamówienie zostaje podzielone na 3 zadania, których szczegółową charakterystykę podano poniżej:

**Część 1 –** Zimowe utrzymanie dróg lokalno miejskich: Centrum, Syberka.

**Część 2 –** Zimowe utrzymanie dróg lokalno miejskich: Góra Zamkowa - Brzozowica, Ksawera – Koszelew, Małobądz – Górki Małobądzkie, Warpie.

**Część 3 –** Zimowe utrzymanie dróg lokalno miejskich: Grodziec, Łagisza, Zamkowe – Gzichów.

**Zimowe utrzymanie dróg**

1. Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg, wykonywane będzie w terminie od 15 października 2022r. do
15 kwietnia 2023r. Zimowe utrzymanie obejmuje:
* mechaniczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego z dróg lokalno-miejskich na terenie miasta Będzina zgodnie z **załącznikiem nr 1.1 do SWZ (wykaz dróg); Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dodatkowych miejsc do utrzymania mechanicznego, których lokalizacja zostanie wskazana w trakcie prowadzenia Akcji Zima. Rozliczenie utrzymania dodatkowych miejsc nastąpi zgodnie z obowiązującym cennikiem i obmiarem podanym przez Zamawiającego.**
* likwidację śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy) z dróg lokalno-miejskich za pomocą chlorku sodu, chlorku wapnia i piasku zgodnie z **załącznikiem nr 1.1 do SWZ** (częstotliwość może być ustalana przez Zamawiającego).
1. Doba zimowego utrzymania dróg trwa od godz. 6:00 do godz. 6:00 dnia następnego.
2. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do przekazywania codziennych raportów (do godz. **700** każdego dnia za dzień poprzedni) określających prowadzenie akcji zimowej
z wyszczególnieniem miejsc, które w czasie prowadzenia akcji były utrzymywane (wykaz dróg posypywanych i odpłużanych, oraz miejsc wyznaczonych posypywanych i odśnieżanych, krotności przejazdów, ilości użytych materiałów uszorstniających, godziny prowadzenia akcji) zgodnie
z **załącznikiem nr 1.2 do SWZ (wzór raportu dobowego)**. **Raportowanie odbywa się drogą elektroniczną. Zamawiający nie dopuszcza raportowania w formie ustnej bądź telefonicznej.**
3. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do pełnienia od dnia rozpoczęcia sezonu zimowego całodobowego dyżuru dyspozytorskiego w celu kierowania w ścisłej koordynacji
z Zamawiającym pracami dotyczącymi usuwania skutków zimy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu jednego numeru telefonu do dyspozytora koordynującego akcją ze strony Wykonawcy, który będzie aktywny przez 24h na dobę. **Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której nie może nawiązać skutecznego połączenia telefonicznego z Wykonawcą powyżej 15 minut od pierwszej próby uzyskania połączenia przez Zamawiającego. Za skuteczne połączenie telefoniczne uważa się nawiązanie kontaktu i przeprowadzenie rozmowy pomiędzy stronami.**
4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do zapewnienia ciągłej gotowości pozwalającej w sposób natychmiastowy, ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne prowadzić prace związane z zadaniami wynikającymi z zimowego utrzymania, przede wszystkim utrzymanie w sprawności technicznej wymaganego przez Zamawiającego sprzętu, oraz zapewnienie pełnego stanu osobowego pracowników koniecznych do realizacji tych zadań. Zamawiający wymaga, aby baza sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg Zamawiającego ulokowana była
w promieniu 15 km od siedziby Zamawiającego. Równocześnie Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą brać udział w zabezpieczeniu dróg Zamawiającego w poszczególnych dniach, były obecne na terenie bazy sprzętowej i były w pełnej dyspozycji do podjęcia działań na rzecz Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane do zimowego utrzymania dróg wskazane w **załączniku nr 5 do** SWZ użyte zostały w pierwszej kolejności do zimowego utrzymania dróg Zamawiającego zgodnie z terminami określonymi w SWZ. Po zakończeniu działań na rzecz Zamawiającego narzędzia i urządzenia mogą zostać wykorzystywane do innych zadań Wykonawcy.
6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli narzędzi i urządzeń przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg w każdym momencie trwania umowy oraz
w szczególności bezpośrednio przed rozpoczęciem AZ.
7. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do udziału w realizacji zamówienia, które posiadają stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa. Wykonawca musi być dyspozycyjny i zgłaszać się na każde wezwanie Zamawiającego w celach związanych z realizację umowy (np. objazdy dróg, ustalanie rozliczeń). – **załącznik 5 do SWZ**
8. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania pracownikom, biorącym udział w AZ, przedmiotu zamówienia, a w szczególności w zakresie wyznaczonych dróg lokalno miejskich na terenie Będzina.
9. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do dokonywania na każde wezwanie Zamawiającego wspólnych objazdów dróg celem oględzin stanu ich nawierzchni bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia (koszty powyższe Wykonawca winien skalkulować
w cenie oferty).
10. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do przystąpienia do usuwania śniegu
i likwidacji gołoledzi po wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych bez zbędnej zwłoki (w ciągu 30 minut), przy czym wykonanie w/w czynności powinno zostać zakończone
w następującym czasie:
* dla dróg I kolejności zimowego utrzymania - do 4 godz. po ustaniu opadów,
* dla dróg II kolejności zimowego utrzymania - do 6 godz. po ustaniu opadów.
1. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego reagowania na każde zgłoszenie lub interwencję ze strony Zamawiającego.
2. Ustala się następujące standardy zimowego utrzymania dróg:

- dla dróg I kolejności II standard zimowego utrzymania,

**- dla dróg II kolejności III standard zimowego utrzymania.**

Wskazane standardy są tożsame (identyczne) jak w Zarządzeniu nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.

1. Technologia zimowego utrzymania dróg:

1. Płużenie:

– pługiem pracującym pojedynczo – na drogach jednokierunkowych i dwukierunkowych szerokości jezdni 6 metrów i poniżej,

– pługami pracującymi w zespole po 2 lub 3 – drogi szerokości jezdni powyżej 6 metrów.

b) Posypywanie:

– solą drogową o gęstości posypywania 30 g\m2 dla II – go standardu zimowego utrzymania, przy czym dopuszcza się alternatywnie użycie soli drogowej zwilżanej solanką o gęstości posypywania 20 g\m2, przy temperaturze poniżej -10 0C dopuszcza się użycie materiałów uszorstniających,

**- solą drogową z piaskiem w stosunku 1:2, (30 g\m2 ) dla III standardu zimowego utrzymania.**

1. Utrzymanie odcinków dróg w rejonie przystanków komunikacji publicznej w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne (bez możliwości poślizgu) hamowanie i ruszanie pojazdów, utrzymywanie zatok przystankowych w taki sposób aby możliwe było swobodne i bezpieczne wysiadanie
i wsiadanie do pojazdów komunikacji miejskiej. Zatoka autobusowa stanowi część drogi i powinna być utrzymywana w standardzie drogi.
2. Utrzymanie odcinków dróg zlokalizowanych w rejonach skrzyżowań i podjazdów (wzniesienia
i spadki dróg) w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne (bez możliwości poślizgu) hamowanie
i ruszanie pojazdów.
3. Wykonawca zobowiązany jest stosować do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości na drogach materiały z atestem wg obowiązujących przepisów (m.in. środków chemicznych spełniających Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub przenoszące normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego - stosowania odpowiednich dawek materiałów do usuwania śliskości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów materiałów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach ( Dz.U. z 2005r. Nr 230 poz.1960 )
i przedłożenia na żądanie Zamawiającego atestu dopuszczającego środki do ich stosowania.
4. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia materiały do wykonania zleconych zadań oraz pokrywa koszty związane z zakupem środków chemicznych, soli drogowej, piasku, solanki i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadań.
5. Obowiązkiem Wykonawcy jest przystąpienie do realizacji zadania w takim zakresie, by nie spowodować sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu na drogach oraz ruchu pieszego. W przypadku zaniedbań Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną
w stosunku do poszkodowanych.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac objętych zamówieniem zgodnie
z obowiązującymi normami i technologiami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Przy realizacji zimowego utrzymania Wykonawca może stosować inne niż piasek materiały do zwiększenia szorstkości jezdni tylko za zgodą Zamawiającego.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu podczas wykonywania prac, o ile będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
9. Sól do usuwania skutków zimy winna spełniać normę dla soli drogowej.
10. Zimowe utrzymanie dróg polega na usuwaniu śniegu i śliskości niezależnie od grubości warstwy śniegu lub lodu zalegającej na utrzymywanym terenie.
11. Wykonawca jest zobowiązany w terminie od 1 kwietnia 2023r. do 15 kwietnia 2023r. do uporządkowania po okresie zimowym wszystkich jezdni objętych przedmiotem zamówienia.
W szczególności do ich oczyszczenia z materiałów szorstkich użytych do posypywania nawierzchni, zebrania wszystkich zanieczyszczeń zalegających na jezdni ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczenia w rejonie krawężnika. Koszty oczyszczania należy uwzględnić w zimowym utrzymaniu dróg, Zakończenie prac zimowego utrzymania dróg lokalno-miejskich na terenie miasta Będzina musi być potwierdzone protokołem odbioru. **Zamawiający dopuszcza wyznaczenie innego terminu uporządkowania pozimowego dróg w zależności od panujących warunków atmosferycznych, niemniej czasokres przeznaczony do wykonania zadania wynosił będzie od zgłoszenia zapotrzebowania oczyszczenia dróg do odbioru prac 15 dni kalendarzowych.**

Załączniki

Załącznik nr 1.1 - Wykaz dróg lokalno miejskich na terenie Miasta Będzina

Załącznik nr 1.2 - Raport dobowy

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy

**Dane: Wykonawcy**

“ **Zimowe utrzymanie wyznaczonych dróg lokalno miejskich na terenie Miasta Będzina w okresie od 15 października 2022r. do 15 kwietnia 2023r.”** **nr: ZP-3/2022**

oferuję wykonanie ww. zadania na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

1. **Cena ofertowa dla Zadania 1 - Zimowe utrzymanie dróg lokalno miejskich: Centrum,Syberka.**

cena ofertowa brutto : ...........................................................................zł.

 w tym należny podatek VAT ...............%, tj. ..........................zł.

w tym :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres czynności | Jedn.miary | Ilość | Cenajednostkowanetto w zł. | Krotność wykonywania czynności | Wartość netto(4x5x6) | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jednokrotne posypywanie dróg w standardzie II zimowego utrzymania solą drogową (30g/m2) lub alternatywnie sola drogową zwilżoną solanką (20g/m2) | km | 12,89  |   | 40 |  |  |
| 2. | Jednokrotne posypywanie dróg w standardzie III zimowego utrzymania solą drogową z piaskiem 1:2 (tj. 30 g/m2) | km | 5,7 |  | 30 |  |  |
| 3. | Jednokrotne odpłużenie obszaru zimowego utrzymania dróg  | km | 18,59  |  | 12 |  |  |
| RAZEM |  |  |

1. **Cena ofertowa dla Zadania 2 - Zimowe utrzymanie dróg lokalno miejskich: Góra Zamkowa - Brzozowica, Ksawera – Koszelew, Małobądz – Górki Małobądzkie, Warpie.**

cena ofertowa brutto : ...........................................................................zł.

w tym należny podatek VAT ...............%, tj. ..........................zł.

w tym :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres czynności | Jedn.miary | Ilość | Cenajednostkowanetto w zł. | Krotność wykonywania czynności | Wartość netto(4x5x6) | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jednokrotne posypywanie dróg w standardzie II zimowego utrzymania solą drogową (30g/m2) lub alternatywnie sola drogową zwilżoną solanką (20g/m2) | km | 22,36  |   | 35 |  |  |
| 2. | Jednokrotne posypywanie dróg w standardzie III zimowego utrzymania solą drogową z piaskiem 1:2 (tj. 30 g/m2) | km | 18,41 |  | 33 |  |  |
| 3. | Jednokrotne odpłużenie obszaru zimowego utrzymania dróg  | km | 40,77  |  | 16 |  |  |
| RAZEM |  |  |

1. **Cena ofertowa dla Zadania 3 - Zimowe utrzymanie dróg lokalno miejskich: Grodziec, Łagisza, Zamkowe – Gzichów.**

cena ofertowa brutto : ...........................................................................zł.

w tym należny podatek VAT ...............%, tj. ..........................zł.

w tym :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres czynności | Jedn.miary | Ilość | Cenajednostkowanetto w zł. | Krotność wykonywania czynności | Wartość netto(4x5x6) | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jednokrotne posypywanie dróg w standardzie II zimowego utrzymania solą drogową (30g/m2) lub alternatywnie sola drogową zwilżoną solanką (20g/m2) | km | 21,32  |   | 34 |  |  |
| 2. | Jednokrotne posypywanie dróg w standardzie III zimowego utrzymania solą drogową z piaskiem 1:2 (tj. 30 g/m2) | km | 29,9 |  | 32 |  |  |
| 3. | Jednokrotne odpłużenie obszaru zimowego utrzymania dróg  | km | 51,22  |  | 17 |  |  |
| RAZEM |  |  |

Ponadto:

1. Oświadczam/my\*, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się\* ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z wprowadzonymi do niej zmianami *(w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego)* i nie wnoszę/wnosimy\* do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam/my\*, że uważam/uważamy\* się za związanego/związanych\* niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3. Oświadczam/my\*, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ do realizacji zamówienia przy czynnościach określonych przez Zamawiającego, na stanowisku kierowcy, zaangażuję/my\* osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy.

4. Oświadczam/my\*, że zamierzam/my\* zlecić Podwykonawcom następujące części zamówienia (*wypełnić jeżeli dotyczy).*

**Nazwa i adres Podwykonawcy**

(o ile jest już znany)

**Część zamówienia jaką zamierzamy podzlecić** **Podwykonawcy**

5. Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegamy na zasobach niżej wymienionych podmiotów we wskazanym zakresie, którym zostanie powierzona następująca część zamówienia (wypełnić jeżeli dotyczy):

**Nazwa i adres Podmiotu Zakres udostępnianych zasobów**

**Część zamówienia powierzona**

**do wykonania** *(jeśli dotyczy)*

6. Oferta wspólna:

*/Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę wspólną – spółki cywilne, konsorcja/*

Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę

Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………

Adres………………………………………………………………………………

Telefon……………………………………………………………………

Zakres umocowania……………………………………………………

7. Oświadczam/my\*, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy został przeze mnie/przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczam/my\*, że w przypadku zawarcia umowy posiadać będę/będziemy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

9. Wadium w kwocie ……………………… zostało wniesione w dniu …………………………….. w formie……………………………… Wadium wniesione w formie gotówkowej należy zwrócić na konto bankowe o numerze: …………………………………

10. Oświadczam/my\*, że jestem/jesteśmy\* :

 Mikroprzedsiębiorstwem \*

 Małym przedsiębiorstwem\*

 Średnim przedsiębiorstwem\*

 *Mikrop r z ed sięb ior stw o : przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro,*

 *Ma ł e pr z ed sięb ior stw o : przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro, i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;*

 *Śr ed n ie pr z ed sięb ior stw o: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwem ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.*

*Zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.).*

11. Oświadczam/my\*, że wypełniłem/wypełniliśmy\* obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

12. Oświadczam/my\*, że zapoznałem/zapoznaliśmy\* się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego w pkt. II specyfikacji warunków zamówienia, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

13. Pod groźbą odpowiedzialności karnej i wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne za złożenie nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania oświadczam/my\*, że załączone do oferty dokumenty są prawdziwe i opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert.

14. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktowania się z Zamawiającym jest:

Nazwisko i imię ……………………………………………, nr telefonu: ………………………..

e-mail: ………………………

15. Wykaz oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty:

a) Formularz ofertowy – Załacznik nr 2 do SWZ

b)…………………………………………………….

c)……………………………………………………..

.

.

.

………………………, dnia…………………….

/miejscowość/

\* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

**Dane: Wykonawcy\* / Podmiotu trzeciego, na zasoby którego powołuje się wykonawca\***

…………………………………

…………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**Oświadczenia Wykonawcy\* / Podmiotu trzeciego, na zasoby którego powołuje się Wykonawca\* składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

**Zimowe utrzymanie wyznaczonych dróg lokalno miejskich na terenie Miasta Będzina w okresie od 15 października 2022r. do 15 kwietnia 2023r.**

**Oświadczam**, że **spełniam** warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. VIII SWZ.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :**

Oświadczam , że wszystkie informacje zawarte w powyższych oświadczeniach składanych na rzecz niniejszego postępowania są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

\*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania

**Dane: Wykonawcy\* / Podmiotu trzeciego, na zasoby którego powołuje się wykonawca\***

………………………………………

………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**Oświadczenia Wykonawcy\* / Podmiotu trzeciego, na zasoby którego powołuje się Wykonawca\* składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące podstaw do wykluczenia z postępowania**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

**Zimowe utrzymanie wyznaczonych dróg lokalno miejskich na terenie Miasta Będzina w okresie od 15 października 2022r. do 15 kwietnia 2023r.**

 oświadczam/my, że **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.

  oświadczam/my, że **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).

 Oświadczam/y, że **zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art. ……..…ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2 i 5).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

\* jeżeli nie dotyczy proszę przekreślić

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w powyższych oświadczeniach składanych na rzecz niniejszego postępowania są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**UWAGA:** W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz sprzętu, wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, oświadczenie o dysponowaniu bazą sprzetową.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

**„**Zimowe utrzymanie wyznaczonych dróg lokalno miejskich na terenie Miasta Będzina
w okresie od 15 października 2022r. do 15 kwietnia 2023r.” **nr ZP-3/2022**

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, do realizacji ww. zadania dysponuje/będzie dysponowała następującym sprzętem dla Części. ……….

| Lp | **Opis sprzętu**  | Ilość jednostek | Sposób dysponowania sprzętem\* /własność/bezpośrednie dysponowanie/poleganie na potencjale innych podmiotów.  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.  |   |  |  |

Oświadczamy, że:

1. Dysponujemy jednostkami sprzętowymi wymienionymi w pozycjach ………………….wykazu.

2. Wszystkie pojazdy biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia wyposażone są w pozycjonery GPS umożliwiające ich lokalizację w terenie.

3. Nie dysponujemy jednostkami sprzętowymi wymienionymi w poz. ……………….. wykazu, lecz polegając na potencjale technicznym innych podmiotów, będziemy dysponować tymi zasobami przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia stanowiące załącznik do niniejszego wykazu.

Oświadczam, iż dysponuję/będę dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia pn.:

**„Zimowe utrzymanie wyznaczonych dróg lokalno miejskich na terenie miasta Będzina w okresie od 15 października 2022r. do 15 kwietnia 2023r.” znak ZP-3/2022**

Składając ofertę w postępowaniu przedkładam poniższy wykaz dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie | Zakres czynności przy realizacji zamówienia | Podstawa dodysponowaniadaną osobą |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

2. Jednocześnie oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

3. Oświadczam, że inny podmiot, którego zasobami będę dysponował, będzie/ nie będzie brał udział/u w realizacji zamówienia.

Oświadczam, że dysponuję bądź będę dysponował bazą gdzie zlokalizowany będzie wymagany przez Zamawiającego sprzęt do realizacji przedmiotu zamówienia.

Baza sprzętowa zlokalizowana jest w promieniu…………. km od siedziby Zamawiającego.

Adres:……………………… …………………………………………………………………..

Ponadto oświadczam, że w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej,na wniosek Zamawiajacego zobowiązuję się najpóźniej do dnia podpisania umowy, przedłożyć dokumenty potwierdzające dysponowanie bazą sprzętową\*.

\*W przypadku nie dostarczenia, na wniosek Zamawiającego, dokumentów potwierdzających dysponowanie bazą sprzętową Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

Załącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy

UMOWA NR ZP - ……………….

Zawarta w dniu ...................... pomiędzy następującymi Stronami:

Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo - Usługowe “INTERPROMEX” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie (42-500), ul. Paryska 11, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - KRS 0000074721, NIP 625-001-03-56, REGON 003453009, wysokość kapitału zakładowego: 5.001.279,00 zł, reprezentowaną przez:

1. Oliwera Topolskiego - Prezesa Zarządu
2. Macieja Fazana - Wiceprezesa Zarządu

zwaną w treści umowy Zamawiającym,

a

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

REGON: .................................... NIP: ..................................... KRS: ...................................

reprezentowanym przez :

....................................................................................

....................................................................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą.

## § 1

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
o nr ZP-3/2022 przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ).

§ 2

1. Przedmiot umowy wykonywany będzie w terminie od 15 października 2022r. do
15 kwietnia 2023r.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
* mechaniczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego z wyznaczonych dróg lokalno – miejskich, zgodnie z załącznikiem nr 1(wykaz ulic odpowiednio dla Zadania ….. ) do umowy,
* likwidację śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy) z wyznaczonych dróg lokalno – miejskich, za pomocą chlorku sodu, chlorku wapnia lub piasku zgodnie z załącznikiem (częstotliwość może być ustalana przez Zamawiającego).
1. Doba zimowego utrzymania dróg, chodników i miejsc wyznaczonych trwa od godz. 6:00 do godz. 6:00 dnia następnego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania codziennych raportów (do godz. 700 każdego dnia za dobę poprzednią) określających prowadzenie akcji zimowej
z wyszczególnieniem miejsc, które w czasie prowadzenia akcji były utrzymywane (wykaz dróg posypywanych i odpłużanych), za pomocą drogi elektronicznej na adres email ............................... lub faxem na numer ............................................. Nie jest dopuszczalne raportowanie w formie ustnej bądź telefonicznej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia całodobowego dyżuru dyspozytorskiego w celu kierowania w ścisłej koordynacji z Zamawiającym pracami dotyczącymi usuwania skutków zimy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłej gotowości pozwalającej
w sposób natychmiastowy, ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne prowadzić prace związane z zadaniami wynikającymi z zimowego utrzymania, przede wszystkim utrzymać w sprawności technicznej sprzęt, oraz zapewnić pełny stan osobowy pracowników koniecznych do realizacji tych zadań.
5. Zamawiający wymaga, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane do zimowego utrzymania użyte zostały w pierwszej kolejności do zimowego utrzymania dróg Zamawiającego.
Po zakończeniu działań na rzecz Zamawiającego narzędzia i urządzenia mogą zostać wykorzystywane do innych zadań Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na każde wezwanie Zamawiającego objazdów dróg, które Wykonawca utrzymuje w ramach zimowego zabezpieczenia.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania śniegu i likwidacji gołoledzi
po wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych bez zbędnej zwłoki (nie później niż
w ciągu 30 minut od momentu wystąpienia tych warunków), przy czym wykonanie w/w czynności winno zostać zakończone w następującym czasie:
* dla dróg lokalno - miejskich I kolejności zimowego utrzymania - do 4 godz. po ustaniu opadów,
* dla dróg lokalno - miejskich II kolejności zimowego utrzymania - do 6 godz. po ustaniu opadów.
1. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego reagowania na każde zgłoszenie lub interwencję ze strony Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie od 1 kwietnia 2022r. do 15 kwietnia 2022r. do uporządkowania po okresie zimowym wszystkich jezdni objętych przedmiotem zamówienia.
W szczególności do ich oczyszczenia z materiałów szorstkich użytych do posypywania nawierzchni, zebrania wszystkich zanieczyszczeń zalegających na jezdni ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczenia w rejonie krawężnika.
3. Ustala się następujące standardy zimowego utrzymania dróg:
* II standard zimowego utrzymania – dla dróg I kolejności zimowego utrzymania
* III standard zimowego utrzymania – dla dróg II kolejności zimowego utrzymania
1. Technologia zimowego utrzymania dróg:
* Płużenie pługiem pracującym pojedynczo – na drogach jednokierunkowych
i dwukierunkowych szerokości jezdni 5 metrów i poniżej,
* Płużenie pługami pracującymi w zespole po 2 lub 3 – drogi szerokości jezdni powyżej
5 metrów.
* Posypywanie:
* solą drogową o gęstości posypywania 30 g\m2 dla II – go standardu zimowego utrzymania, przy czym dopuszcza się alternatywnie użycie soli drogowej zwilżanej solanką o gęstości posypywania 20 g\m2, przy temperaturze poniżej -10 0C dopuszcza się użycie materiałów uszorstniających, posypywanie należy wykonać na całej powierzchni jezdni,
* solą drogową z piaskiem w stosunku 1:2, (30 g\m2 ) dla III standardu zimowego utrzymania.
* Usuwanie zasp śnieżnych powodujących przerwanie ruchu pojazdów – w razie wystąpienia intensywnych opadów śniegu powodujących zaspy śnieżne uniemożliwiające ruch pojazdów Wykonawca powinien :
* Użyć koparko-ładowarek o pojemności łyżki minimum 1m3 w niezbędnej ilości,
* Zareagować na zjawisko w ciągu 4 godzin od wystąpienia,
* Podjąć działania tak, aby przerwanie ruchu pojazdów spowodowane ww. zjawiskiem atmosferycznym nie przekroczyło 4 godzin od ustania zjawiska dla I kolejności dróg, 6 godzin od ustania zjawiska dla II kolejności dróg.
1. Utrzymanie odcinków dróg w rejonie przystanków komunikacji publicznej w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne (bez możliwości poślizgu) hamowanie i ruszanie pojazdów, utrzymywanie zatok przystankowych w taki sposób, aby możliwe było swobodne i bezpieczne wysiadanie
i wsiadanie do pojazdów komunikacji miejskiej. Zatoka autobusowa stanowi część drogi
i powinna być utrzymywana w standardzie drogi.
2. Utrzymanie odcinków dróg zlokalizowanych w rejonach skrzyżowań i podjazdów (wzniesienia
i spadki dróg) w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne (bez możliwości poślizgu) hamowanie
i ruszanie pojazdów.

UWAGI

1. Wykonawca zobowiązany jest stosować do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości na drogach materiały z atestem wg obowiązujących przepisów (m.in. środków chemicznych spełniających Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub przenoszące normy innych państw członkowskich Unii Europejskiej- stosowania odpowiednich dawek materiałów do usuwania śliskości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów materiałów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005r. Nr 230 poz.1960)
i przedłożenia na żądanie Zamawiającego atestu dopuszczającego środki do ich stosowania.
2. Materiały zabezpieczone do zimowego utrzymania wyznaczonych dróg powinny być do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego, w celu realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli sprzętu przeznaczonego do realizacji przedmiotu umowy wykazanego w informacji przekazanej do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sprzętu w terenie, w trakcie wykonywania usługi.
4. Zapewnienia zapasów środków chemicznych (soli drogowej) w ilości zapewniającej prawidłową realizację usług niezależnie od długości i intensywności występowania warunków zimowych.
5. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia materiały do wykonania zleconych zadań oraz pokrywa koszty związane z zakupem środków chemicznych, soli drogowej, solanki, i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadań.
6. Obowiązkiem Wykonawcy jest przystąpienie do realizacji zadania w takim zakresie, by nie spowodować sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu na drogach oraz ruchu pieszego. W przypadku zaniedbań w tym zakresie Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną w stosunku do poszkodowanych.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy zgodnie
z obowiązującymi normami i technologiami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu podczas wykonywania prac, o ile będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
9. Sól do usuwania skutków zimy winna spełniać normę dla soli drogowej.
10. Zimowe utrzymanie dróg wyznaczonych polega na usuwaniu śniegu i śliskości niezależnie od grubości warstwy śniegu lub lodu zalegającej na utrzymywanym terenie.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty netto ……….. zł (brutto………. zł , w tym 8% podatku VAT, tj……………zł).
2. Strony ustalają, że wysokość rzeczywistego wynagrodzenia Wykonawcy może być niższa od kwoty określonej w ust.1 jeżeli wynikać to będzie z dokonanych rozliczeń faktycznie wykonanych czynności zimowego utrzymania.
3. Ustala się rozliczenie za wykonane i odebrane prace w formie ilościowej wynikającej
z wycen jednostek obmiarowych tj.:

- jednokrotne posypywanie dróg lokalno – miejskich na terenie gminy Będzin w II standardzie - ……… zł netto/ 1 km,

- jednokrotne posypywanie dróg lokalno – miejskich na terenie gminy Będzin w III standardzie - ……… zł netto/ 1 km,

- odpłużenie obszaru zimowego utrzymania wyznaczonych dróg lokalno – miejskich na terenie gminy Będzin – ….. zł netto/1km*,*

1. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie następowało miesięcznie na podstawie raportów dziennych (od 6:00 do 6:00 dnia następnego) i miesięcznego zestawienia zbiorczego.
2. Należne wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej
i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT i dokumentów, o których mowa w ust. 4.
3. Zapłata za należności wynikające z faktury VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
4. Strony wyłączają możliwość przenoszenia wierzytelności Wykonawcy wynikających
z niniejszej umowy na inne podmioty, ustanawiania na nich zastawu na zabezpieczenie
i potrącania ich z wierzytelnościami Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 %
ceny ofertowej brutto tj. ………………….. zł (słownie: …………………………………zł)
w formie zgodnej z art. 450 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia prawidłowego wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 5

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne
z zastrzeżeniem ust.3 niniejszego paragrafu.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku opóźnienia w wykonywaniu określonej w umowie czynności objętej przedmiotem umowy w wysokości 500,00 zł za każdą godzinę opóźnienia w stosunku do określonych dla tej czynności terminów,

- w przypadku opóźnienia w wykonywaniu czynności wskazanej w § 2 pkt 11 wysokości 2000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do określonego dla tej czynności terminu,

- w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu umowy w wysokości:
10 000,00zł,

- w przypadku stosowania podczas prowadzonej akcji materiałów uszorstniających niezgodnych z wolą Zamawiającego w wysokości 1000,00 zł za każde stwierdzone odstępstwo,

- w przypadku braku przekazania raportów określających prowadzenie akcji zimowej
z wyszczególnieniem miejsc, które w czasie akcji były utrzymywane, w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

- w przypadku braku możliwości nawiązania skutecznego kontaktu telefonicznego trwającego dłużej niż 15 minut od pierwszej próby uzyskania połączenia w wysokości 100,00 zł za każde rozpoczęte 15 minut (za skuteczne połączenie telefoniczne uważa się nawiązanie kontaktu i przeprowadzenie rozmowy pomiędzy stronami),

- w przypadku braku poinformowania Zamawiającego o awarii wykluczającej sprzęt niezbędny do wykonania zadania w wysokości 1000,00 zł za każde stwierdzone odstępstwo,

- w przypadku stwierdzenia, że na drogach pracuje mniejsza ilość sprzętu niż wymagana przez Zamawiającego przez co nie mogą zostać dotrzymane standardy zimowego utrzymania 1000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę do uzupełnienia pracującej ilości sprzętu (maksymalnie do zakończenia jednorazowej akcji zabezpieczenia)

- w przypadku braku stosowania się do odpłużania dróg o szerokości powyżej 6 metrów zespołem pojazdów 2000,00 zł za każde stwierdzone odstępstwo,

-w przypadku stwierdzenia zaniedbań prowadzących do powstania naboju lodowego 1000,00 zł za każde stwierdzone zaniedbanie,

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

b) trzykrotne nienależyte wykonanie czynności objętych przedmiotem umowy, potwierdzone - podpisanym przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę - protokołem z oceną negatywną, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu składa Zamawiający na piśmie pod rygorem nieważności.

3.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy
w przypadku gdy Wykonawca nie posiada lub nie przedstawi na każde żądanie Zamawiającego aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej odpowiedzialność deliktowa na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN i kontraktową na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN

4. Kary umowne mogą się sumować.

5. Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, jeżeli nie pokryją one poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wskazanych
w art. 455 ust. 1 pkt. 1 – 4 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz na warunkach jak niżej:

a) Zmiana terminu realizacji poszczególnych czynności wchodzących w zakres przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku opóźnień wynikających z:

-opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

-przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,

-wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- klęski żywiołowej,

- w przypadku nietypowych warunków pogodowych, które wymagają zmiany wyznaczonego okresu zimowego utrzymania,

b) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić:

- w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych,

- w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających
z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów– w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień niniejszej umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów
i usług.

c) Zmiana osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku:

-utraty uprawnień,

-długotrwałej choroby,

-ustanie stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z ww. osobami.

§ 7

* + 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
		2. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych czynności wynikających
		z umowy.
		3. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
		w przypadku gdy:
	1. Wykonawca nie wykonuje czynności wskazanych w § 2, a w szczególności nie dotrzymuje wskazanych w nim terminów,
	2. Wykonawca nie wykonuje całego zakresu prac wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

4. Powyższe uprawnienia Zamawiającego nie wyłączają prawa do odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę.

§ 8

 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA :**

Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

**Wykonawca:**

………………………………………

……………………………………… *(pełna nazwa/firma)*

**Oświadczenia Wykonawcy**

**składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.

**„Zimowe utrzymanie wyznaczonych dróg lokalno miejskich na terenie miasta Będzina w okresie od 15 października 2022r. do 15 kwietnia 2023r.” znak ZP-3/2022**

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwe):

 **nie należę** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 279) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu pn.:  **„**Zimowe utrzymanie wyznaczonych dróg lokalno miejskich na terenie miasta Będzina w okresie od 15 października 2021r. do 15 kwietnia 2022r.”prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowo – Usługowe Interpromex Sp. z o.o.

 **należę** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 279) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu pn.:„Zimowe utrzymanie wyznaczonych dróg lokalno miejskich na terenie miasta Będzina w okresie od 15 października 2021r. do 15 kwietnia 2022r.”prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowo – Usługowe Interpromex Sp. z o.o.

1. nazwa podmiotu: …………………………………..

2. nazwa podmiotu:……………………………………

………………………………………………………….

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1. …………………………………………

2………………………………………………

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

*UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum/ członków spółki cywilnej oddzielnie w imieniu swojej firmy.*

Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego

 *Je że li wystę p u je w n i n iej szym p o stę p o wa n iu*

**ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Po zapoznaniu się z treścią SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **pn.: „Zimowe utrzymanie wyznaczonych dróg lokalno miejskich na terenie miasta Będzina w okresie
od 15 października 2022r. do 15 kwietnia 2023r”, znak ZP-3/2022**

ja: …………………………………………………..., oświadczając, iż jestem osobą odpowiednio umocowaną do niniejszej czynności, udzielając w imieniu ………………………. *(nazwa Podmiotu Trzeciego)*, **zobowiązuję się do udostępnienia** Wykonawcy ………………………….…………….…………………………………………..……………….

 *(nazwa Oferenta)* posiadanych przez ……………………………………………*(nazwa Podmiotu Trzeciego)*, **niżej wymienionych zasobów**, niezbędnych do realizacji w/w zamówienia.

Zakres zasobów, jakie zostaną udostępnione Wykonawcy: ……………………………..……………….… ………………………

Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego udostępnianych zasobów przy wykonywaniu zamówienia: ………..………………………………………………

\*W związku z poleganiem przez Wykonawcę na naszych zdolnościach w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, oświadczam, że zrealizujemy usługi, których wskazane zdolności dotyczą, w następującym zakresie:

……………………………………………. *(\*jeśli nie dotyczy należy przekreślić)*

Załącznik nr 9 do SWZ Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Działając jako przedstawiciel Konsorcjum\* / wspólnik spółki cywilnej\* w składzie:

1. …………………………………………. z siedzibą w …………………………………………. przy
ul. ……………….., wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr…………………………….., posiadającego Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):…………………………., REGON ……………………………….

2. …………………………………………. z siedzibą w …………………………………………. przy
ul. ……………….., wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr…………………………….., posiadającego Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):…………………………., REGON ……………………………….

oświadczam, stosownie do art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, że w ramach zamówienia pn. **„Zimowe utrzymanie wyznaczonych dróg lokalno miejskich na terenie miasta Będzina w okresie
od 15 października 2022r. do 15 kwietnia 2023r.” ZP-3/2022**

następujące *usługi* wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): wykona:

Wykonawca (nazwa): wykona:

\*niepotrzebne skreślić