OR.272.53.2021

Lwówek Śląski 05.10.2021 roku

**Z A P Y T A N I E O F E R T O W E**

1. Zamawiający:

Powiat Lwówecki  
ul Szpitalna 4  
59-600 Lwówek Śląski  
NIP 616 14 10 172

**dotyczy** **zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości 130 000,00 zł netto  
na podstawie art. 2 ust 1) pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami)**

zaprasza do złożenia ofert na:

**„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Lwóweckiego”**

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Lwóweckiego w zakresie:

**ZADANIE 1** – Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających **azbest z budynków** obejmujące:

a) rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest,

b) zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),

c) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

d) załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

e) przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych.

**ZADANIE 2** – Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających **azbest składowany** obejmujące:

a) zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),

b) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

c) załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

d) przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie sukcesywnie, w okresie obowiązywania umowy, na podstawie „Harmonogramu wykonania robót”, który Wykonawca ma obowiązek opracować po podpisaniu umowy.

**Szacunkowa ilość** materiałów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia z terenu Powiatu Lwóweckiego wynosi ok. **103,75** ton, w tym:

Zadanie 1 – **29,11** tony,

Zadanie 2 –  **74,64** tony.

Zestawienie orientacyjnej ilości azbestu oraz miejsc z których winien być usunięty zawiera poniższa tabela:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa obiektu** |
| **1.** | Janice gm. Lubomierz, dach budynki gospodarcze 353,47 m2, płyta składowana 16,50 m2 |
| **2.** | Ubocze 68, gm. Gryfów Śląski, dach budynek gospodarczy 104,62 m2, elewacja 22,40 m2 |
| **3.** | ul. Fabryczna 26, Mirsk, płyta składowana 220,00 m2 |
| **4.** | ul. Gryfowska 4C, Lwówek Śląski, dach budynek gospodarczy 109,12 m2 |
| **5.** | ul. Bankowa 7, Gryfów Śląski, dach budynek gospodarczy 23,10 m2 |
| **6.** | Ogrody Działkowe im. Wyzwolenia dz. nr 390, Lwówek Śląski, płyta składowana 31,51 m2 |
| **7.** | Mroczkowice 56, gm. Mirsk, płyta składowana 93,56 m2 |
| **8.** | Krobica 82, gm. Mirsk, płyta składowana 54,80 m2 |
| **9.** | ul. Grodzka 4, Gryfów Śląski, dach budynek mieszkalny 55,00 m2 |
| **10.** | Mroczkowice 8, gm. Mirsk, płyta składowana 288,75 m2 |
| **11.** | Ubocze 24, gm. Gryfów Śląski, płyta składowana 48,13 m2 |
| **12.** | Ubocze 89, gm. Gryfów Śląski, płyta składowana 22,28 m2 |
| **13.** | Chmielno 88, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 71,50 m2 |
| **14.** | Wola Augustowska 33, gm. Mirsk, płyta składowana 113,44 m2 |
| **15.** | Radłówka 76, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 190,96 m2 |
| **16.** | ul. Lubańska 38, gm. Gryfów Śląski, płyta składowana 148,50 m2 |
| **17.** | Włodzice Wielkie 7, gm. Lwówek Śląski, dach budynek gospodarczy 202,13 m2 |
| **18.** | ul. Zdrojowa 9, gm. Mirsk, płyta składowana 53,20 m3 |
| **19.** | Płóczki Górne 143, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 91,31 m2 |
| **20.** | Ogrody Działkowe im. Wyzwolenia dz. nr 260, Lwówek Śląski, płyta składowana 27,50 m2 |
| **21.** | Proszów 52, gm. Gryfów Śląski, dach budynku mieszkalno gospodarczego 515,63 m2 |
| **22.** | Krzewie Wielkie 8, gm. Gryfów Śląski, płyta składowana 39,88 m2 |
| **23.** | ul. Zdrojowa 9, Mirsk, dach budynek gospodarczy 30,25 m2 |
| **24.** | Orłowice 58A, gm. Mirsk, płyta składowana 121,00 m2 |
| **25.** | Zbylutów 62, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 162,62 m2 |
| **26.** | Górczyca 26, gm. Lwówek Śląski, dach przybudówki 68,75 m2, |
| **27.** | Kotliska 25, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 350,00 m2 |
| **28.** | ul. Sikorskiego 2, Lwówek Śląski, płyta składowana 501,75 m2 |
| **29.** | Krzewie Wielkie 20, gm. Gryfów Śląski, dach budynek gospodarczy 168,00 m2, płyta składowana 55,00 m2, |
| **30.** | ul. Płakowicka 22, Lwówek Śląski, płyta składowana 181,21 m2 |
| **31.** | Młyńsko 42, gm. Gryfów Śląski, płyta składowana 86,90 m2 |
| **32.** | ul. Garbarska 22, Gryfów Śląski, płyta składowana 19,25 m2, |
| **33.** | Krzewie Wielkie 38, gm. Gryfów Śląski, płyta składowana 20,62 m2 |
| **34.** | Skorzynice 24, gm. Lwówek Śląski, dach budynek gospodarczy 34,38 m2, płyta składowana 16,50 m2 |
| **35.** | Chmielno 90, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 363,44 m2 |
| **36.** | Giebułtówek 26, gm. Mirsk, płyta składowana 328,23 m2 |
| **37.** | Gierczyn 17, gm. Mirsk, płyta składowana 211,10 m2, |
| **38.** | Giebułtów 94, gm. Mirsk, płyta składowana 79,20 m2 |
| **39.** | ul. Oświęcimska 46/1, Lwówek Śląski, ściany budynku mieszkalnego 25,36 m2 |
| **40.** | Krobica 8, gm. Mirsk, płyta składowana 22,70 m2 |
| **41.** | Skała 2, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 176,00 m2 |
| **42.** | ul. Graniczna 16, Mirsk, płyta składowana 178,20 m2 |

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego w zakresie ilości ton azbestu podlegającego usunięciu i utylizacji

Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest przez WFOŚ i GW we Wrocławiu ze środków przeznaczonych na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚ i GW.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV 90 65 00 00-8 , 90 51 20 00-9 , 45 26 26 60-5

1. Warunki stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

3.1 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

3.2 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w ciągu ostatnich 3 lat usług – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to wykonanych w tym okresie usług na potwierdzenie posiadania doświadczenia; Zamawiający informuje, że warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie we wskazanym wyżej okresie wykonania minimum jednej usługi usuwania azbestu o wartości 30 000,00 zł

3.3 - dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiada

3.4 zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

3.5 dysponuje pojazdem do przewozu odpadów niebezpiecznych ADR oraz jego kierowcą

3.6 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

3.7 Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

3.8 W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez osobę, która nie prowadzi działalności gospodarczej, Zamawiający dokona przeliczenia ceny takiej oferty poprzez doliczenie do jej wartości zobowiązań cywilnoprawnych (składki ZUS) jakie będzie musiał oprowadzić.

1. Termin realizacji zamówienia: **do dnia podpisania umowy** **do 10.12.2021 roku.**
2. Miejsce i termin złożenia oferty:
   1. Oferty elektroniczne można składać za pośrednictwem platformy zakupowej Powiatu Lwóweckiego https://platformazakupowa.pl/pn/sp\_lwowekslaski do **dnia 13.10.2021 r. do godz. 11:00**.
   2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w postępowaniu dokumenty:
      1. Po wypełnieniu Formularza składania oferty Załącznik nr 1
      2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2
      3. Wykaz usług o podobnym charakterze Załącznik nr 3
      4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
      5. zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
   3. lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
   4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie powinny zostać podpisane. Zaleca się stosowanie elektronicznego podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (elektronicznym). W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
   5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
   6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
   7. Otwarcie ofert nastąpi Starostwie Powiatowym w czym będzie mógł uczestniczyć Wykonawca w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, sala nr 217 w dniu 13.10.2021 roku o godz. 11:10.
3. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena brutto oferty – znaczenie **100%**

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

1. Warunki płatności: **30 dni** od otrzymania faktury. Pozostałe warunki dotyczące płatności określone w projekcie umowy – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
2. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest: Mariusz Kowalski – Naczelnik wydziału Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, dostępny w poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00 i od wtorku do piątku 7:30 – 15:30 mail m.kowalski@pwowiatlwowecki.pl oraz Michał Mruk – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, dostępny w poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00 i od wtorku do piątku 7:30 – 15:30 mail m.mruk@powiatlwowecki.pl

1. Sposób przygotowania oferty:

**Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego**. 5.

**Wraz z ofertą należy przedłożyć:**

1. **aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,**
2. **zezwolenie na transport odpadów** zawierających azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Dodatkowe informacje: W przypadku, gdy w określonym w pkt. 5 terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający unieważni to postępowanie i przeprowadzi ponowne. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekraczać będzie wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez uzasadniania przyczyny.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.

1. Załączniki do niniejszego zapytania:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz usług o podobnym charakterze

Załącznik nr 4 – Projekt umowy.

ZATWIERDZAM

Starosta Lwówecki

Daniel Koko

/-/

Załącznik nr 1

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu / faksu ………………………………………………………………………………………………………………………

NIP i Regon: ………………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………………………………………………

**Powiat Lwówecki**

**O F E R T A**

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: **„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Lwóweckiego ”**

OFERUJEMY:

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ……………………………… zł (słownie zł: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………).

Cenę wyszacowano w oparciu o następujące zestawienie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość [t] | Cena jednostkowa brutto | Wartość  brutto  [kol. 3 x kol. 5] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zadanie 1 – Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (demontaż, transport, utylizacja) | 29,11 | ………………………… | ………………………… |
| 2 | Zadanie 2 - Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (transport, utylizacja) | 74,64 | ………………………… | ………………………… |
| **Cena (brutto)**  (suma kwot z kolumny 5) | | xxxx | xxxxxx | ………………………… |

1. Oświadczamy, że posiadamy aktualne zezwolenie na transport odpadów z grupy 17 06 (materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest).
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
3. Przyjmujemy termin realizacji zamówienia: **do dnia podpisania umowy do 10.12.2021 roku**.
4. Wyrażamy zgodę na warunki płatności wynoszące: **30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego**.
5. Do oferty dołączamy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

(miejscowość, data)

…………………………………………………………………..

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

**Załącznik Nr 2**

**OŚWIADCZENIE**

**Oświadczam, że :**

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, związanych z realizacja przedmiotowego zamówienia publicznego,
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia,
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,
5. posiadamy wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa w zakresie transportu odpadów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. *w sprawie katalogu odpadów* (Dz. U. poz. 10) w grupie 17 06, lub posiadam podpisaną umowę na transport odpadów z przedsiębiorstwem posiadającym takowy wpis.

...................................................

Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

**Załącznik nr 3**

OR.272.53.2021

……………………………………………….

Wykonawca

**Wykaz wykonanych usług**

Zadanie: **Zapytanie ofertowe pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Lwóweckiego**

oświadczam, że zrealizowałem (zostały zakończone) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące zadania:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i adres Zamawiającego** | **Wartość**  **(PLN brutto) zadań/robót wykonanych przez Wykonawcę** | **Nazwa kontraktu, rodzaj i miejsce wykonanych przez Wykonawcę usług** | **Czas realizacji** | |
| **początek**  **miesiąc**  **rok** | **koniec**  **miesiąc**  **rok** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

data .......................................... ……………………………………………………

podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 4

Projektowane postanowienia umowy

**U M O W A NR 273. ... .2021**

**o usuwanie wyrobów zawierających azbest**

W dniu ….................................... 2021r. pomiędzy:

Powiatem Lwóweckim  
Szpitalna 4  
59-600 Lwówek Śląski  
NIP 616 14 10 172

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

przy kontrasygnacie

a:

NIP: REGON:

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

reprezentowanym przez osoby uprawnione:

zwanymi łącznie w dalszej części umowy Stronami,

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy przez Zamawiającego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Lwóweckiego, podzielonych na zadania:
2. **zadania 1**: demontaż, opakowanie, załadunek i transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów wyrobów zawierających azbest, w przewidywanej ilości **ok., 29,11 t**
3. **zadanie 2**: opakowanie, załadunek i transport na przystosowane do tego celu składowisku odpadów zalegających na nieruchomościach wyrobów i odpadów zawierających azbest, w przewidywanej ilości **ok. 74,64 t**

przy zastosowaniu przelicznika **0,017 t/m2**.

1. Strony zgodnie postanawiają, iż w okresie trwania umowy nie przewiduje się minimalnej ani maksymalnej (gwarantowanej) ilości zgłaszanych prac.
2. Ostateczna ilość wyrobów zawierających azbest usuniętych w ramach niniejszej umowy zależy od ilości deklaracji założonych przez wykorzystujących wyroby zawierające azbest.

§ 2

1. Zakres prac obejmuje:
2. opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest dla każdej nieruchomości, w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. *w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest* (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.); plan prac winien być przedstawiony Zamawiającemu do wiadomości co najmniej 7 dni przed przystąpieniem przez Wykonawcę do ich wykonywania,
3. urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza dla wykonywanych prac oraz zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie azbestu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
4. sporządzenie dokumentacji fotograficznej obiektów sprzed rozpoczęcia usuwania z nich odpadów zawierających azbest oraz po ich usunięciu oraz dodatkowo dokumentacji fotograficznej (wykonanej już po zdjęciu) wyrobów zawierających azbest - z ilością zdjęć dokumentującą w sposób wyczerpujący stan faktyczny każdego z ww. etapów, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych,
5. demontaż, opakowanie, załadunek i transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów wyrobów zawierających azbest **(zadanie 1)**,
6. opakowanie, załadunek i transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów zalegających na nieruchomościach wyrobów zawierających azbest **(zadanie 2)**,
7. uporządkowania terenu po zakończeniu prac,
8. obmiar i ważenie wyrobów zawierających azbest na każdej nieruchomości,
9. sporządzenia protokołu odbioru prac na okoliczność usunięcia wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości wraz z określeniem ilości odebranych odpadów w m2 oraz Mg, potwierdzonego podpisami przedstawiciela Wykonawcy oraz władającego daną nieruchomością, w trzech egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla władającego nieruchomością, Wykonawcy oraz Zamawiającego,
10. udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko - miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu).
11. Usuwanie wyrobów odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb (wpływu deklaracji założonych przez wykorzystujących wyroby zawierające azbest), na podstawie pisemnych wykazów nieruchomości, dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
12. Na podstawie otrzymanego wykazu Wykonawca ustalać będzie z władającymi wskazanymi nieruchomościami szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia prac, a o ustalonych terminach niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania danego wykazu.
13. Przy wykonywaniu usługi Wykonawca winien w miarę możliwości uwzględniać kolejność wynikającą z daty wpływu deklaracji do siedziby Zamawiającego.
14. Ustalony termin wykonywania prac będzie aktualizowany na bieżąco i indywidualnie w przypadku:
15. działania siły wyższej, uzasadniającej brak możliwości wykonania prac w umówionym terminie,
16. wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac.
17. W przypadkach określonych w ust. 5 Wykonawca ma obowiązek dokonać korekty terminu wykonywania prac w oparciu o:
18. czas niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
19. czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,

a o ustalonych terminach niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia, z pisemnym uzasadnieniem zmiany terminu.

1. W przypadku zmiany terminu z powodu okoliczności wskazanych w ust. 6, Wykonawcy nie służy roszczenie o zwrot kosztów (np. dojazdu na miejsce planowanych prac).
2. Wycofanie się z korzystania z usługi przez władającego nieruchomością nie rodzi po stronie Wykonawcy prawa do domagania się od Zamawiającego roszczeń odszkodowawczych, w tym zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia usługi, tj. gotowości do rozpoczęcia realizacji prac określonych w § 1 ust. 1: **dzień zawarcia umowy**.
2. Termin zakończenia usługi, tj. wykonania wszystkich prac: **do dnia 31 października 2014r.uwzgledniając czynniki określające w § 2ust. 5**

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, iż:
2. posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności obejmującej przedmiot umowy,
3. pracownicy oraz osoby kierujące lub nadzorujące prace obejmujące przedmiot umowy zostali przeszkoleni przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
5. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami, w tym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. *w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest* (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
6. pisemnego uzgadniania z władającym nieruchomością terminu przystąpienia do prac oraz ich zakończenia,
7. przekazywania do wiadomości Starosty Lwóweckiego zgłoszeń, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
8. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
9. zgłaszania właściwym organom zamiaru przystąpienia do prac, w terminie i zakresie określonym w § 6 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. *w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest* (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
10. zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, w tym zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie wyrobów zawierających azbest, określonych w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia,
11. prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia, określony w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia,
12. złożenia władającemu nieruchomością pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia,
13. transportu odpadów zawierających azbest na przystosowane do tego celu składowisko odpadów w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska,
14. prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów i w oparciu o wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
15. Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt oraz pracowników, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem prac.
17. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania, określonego w § 1 ust. 1, wykorzysta wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy, a dane osobowe będzie chronić zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. *o ochronie danych osobowych* (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 5

1. Zamawiającemu przysługuje prawo uzyskania od Wykonawcy informacji o zaawansowaniu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.
3. W ramach umowy Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia związane z realizacją umowy, w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania tego wystąpienia.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
5. Do udzielania informacji o stanie realizacji zadania Wykonawca upoważnia ze swojej strony następujące osoby:
6. Pana
7. Do wykonywania obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy ze strony Zamawiającego, w tym odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający upoważnia następujące osoby:
8. Pana

§ 6

1. Łączna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 pkt 1, nie może przekroczyć kwoty brutto ….... zł (słownie złotych: ).
2. Cena jednostkowa **za usunięcie 1 Mg wyrobów zawierających azbest** wynosi:
3. **zadanie 1**: brutto …. zł (słownie złotych: ), w tym:

* netto zł ,
* podatek VAT zł,

1. **zadanie 2**: brutto …. zł (słownie złotych: ), w tym:

* netto …. zł,
* podatek VAT ….. zł,

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi ustalane będzie w oparciu o zakres zadania i obmiar prac oraz cenę jednostkową danego zadania ( przemnożenie ilości Mg usuniętego azbestu przez cenę jednostkową wskazaną w ust. 2 ).
2. Obmiar prac ustalany będzie w oparciu o dokumenty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 7-8.
3. Wykonawca oświadcza, iż cena jednostkowa, o której mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty poniesione w związku z realizacją umowy, w tym koszty składowania odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów.
4. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, zaś ich wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia objętego niniejszą umową, będą one przedmiotem odrębnego zamówienia i rozliczenia.

Roboty te będą rozliczane według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót wynikających z obmiaru.

§ 7

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie fakturami wystawianymi na podstawie prac rzeczywiście wykonanych, odrębnie dla każdej nieruchomości, przy czym za nieruchomość należy przyjmować również pojedyncze działki na rodzinnych ogrodach działkowych.
2. Fakturę należy wystawić na Zamawiającego.
3. Podstawą do wystawienia faktur będą:
4. dokumentacja fotograficzna, o której mowa § 2 ust. 1 pkt 3
5. pozytywny, bezusterkowy protokół odbioru prac, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8,
6. kopia karty przekazania odpadu uprawnionemu odbiorcy na ilość wynikającą z przedkładanych faktur,
7. kopia oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 4.
8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty należności, o której mowa w ust. 1,  
   w terminie do 21 dni po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury oraz poświadczonych kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.
9. Płatność regulowana będzie z rachunku ….........

§ 8

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
3. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w tym z przyczyn, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, określonej w § 6 ust. 1,
4. w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, określonej w § 6 ust. 1,
5. w razie zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac z danej nieruchomości w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy, określonej w § 6 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
6. z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru prac z danej nieruchomości w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy, określonej w § 6 ust.1.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, określonej w § 6 ust. 1.
8. W razie zaistnienia podstaw do domagania się zapłaty kary umownej Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty stanowiącej karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli taka należność w danej chwili nie istnieje, kwota stanowiąca karę umowną powinna być zapłacona Zamawiającemu w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty kary umownej.
9. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu VII i tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 1-go miesiąca od dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie:
3. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
4. gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,
5. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli nie otrzyma dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „.................................”, lub otrzyma ją w niższej wysokości; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia informacji przez Zamawiającego o przyczynie uzasadniającej odstąpienie,
7. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji umowy, nie zmienia dotychczasowego sposobu realizacji umowy, nie przestrzega postanowień umowy i zasad technicznych obowiązujących przy usuwaniu azbestu,
8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty trzech kolejnych faktur, pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty wystawionego na piśmie.
9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
10. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
11. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia,
12. na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia świadectwo płatności, obejmujące wartość wykonanych prac, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury,
13. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w terminie i w zakresie obustronnie uzgodnionym; koszt zabezpieczenia obciąża stronę, z przyczyn której odstąpiono od umowy lub wypowiedziano umowę.
14. Po zabezpieczeniu przerwanych prac, na podstawie protokołu inwentaryzacyjnego, Zamawiający przejmuje prace pod swój nadzór. Z czynności tej strony sporządzą protokół.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Księgi III tytułu XV i XVI Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, zaś w sprawach formalno-prawnych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd siedziby Zamawiającego.

§ 11

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. Oferta Wykonawcy

§ 12

Umowę niniejszą oraz załączniki wymienione w § 11 sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze do dyspozycji Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: