**UMOWA nr ……………**

zawarta w dniu ……………… w Szubinie pomiędzy:

Gminą Szubin z siedzibą w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, zwaną dalej "Zamawiającym”, reprezentowaną przez Burmistrza Szubina Mariusza Piotrkowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wioletty Martek

a

………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………. z siedzibą w …………………, NIP …………………, REGON …………………., zwanym dalej "Wykonawcą".

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 złotych, została zawarta umowa o następującej treści:

**§1 Przedmiot umowy**

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 090513C ul. Wiejskiej w Szubinie” **w zakresie od km 1+330 do km 2+718 oraz od km 0+000 do km 0+020,** zwany dalej przedmiotem umowy.

1. Ogólne obowiązki wykonawcy:
2. pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia   
   7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.),
3. wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania,
4. zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,
5. sprawdzanie, kontrolowanie i nadzorowanie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową opracowaną przez MBZ Andler, Tomczak sp. j. z siedzibą we Włocławku w **zakresie od km 1+330 do km 2+718 oraz od km 0+000 do km 0+020.**
6. udział w naradach koordynacyjnych.

2. Obowiązki Wykonawcy w okresie poprzedzającym realizację budowy:

1. zapoznanie się z dokumentacją projektową, umową o wykonanie robót budowlanych, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
2. w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedokładności, albo też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej, lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z Wykonawcą robót budowlanych,
3. dostarczenie przed dniem podpisania umowy oświadczeń inspektorów stwierdzających przyjęcie obowiązku nadzoru nad inwestycją,
4. wykonawca weryfikuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

3. Obowiązki Wykonawcy na etapie prowadzenia robót budowlanych:

1. ścisła współpraca z Zamawiającym oraz Wykonawcą robót budowlanych,
2. nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską, w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór oraz w zależności od potrzeb Zamawiającego i wykonawcy robót,
3. dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego,
4. w razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na placu budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji,
5. poszczególni inspektorzy nadzoru mają prawo i obowiązek dokonywać zapisu w Dzienniku Budowy wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru przez Wykonawcę,
6. organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji,
7. kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad BHP i utrzymania porządku,
8. wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót i niezwłoczne pisemne zawiadomienie Zamawiającego o tym fakcie,
9. kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy,
10. w czasie każdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonywania czynności stosownym wpisem,
11. w razie konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych Wykonawca działając ściśle w porozumieniu z Zamawiającym spisuje protokół konieczności, podając uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac, przybliżony koszt tych robót i występuje z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych zamówień lub robót niezbędnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
12. Wykonawca ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z inwestorem,
13. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania kosztorysów ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych pod względem merytorycznym, formalno – prawnym i kosztowym,
14. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania ,,zestawienia odbioru częściowego” oraz końcowego pod względem merytorycznym, formalno – prawnym i kosztowym,
15. w porozumieniu z Zamawiającym każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych,
16. reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji,
17. egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych nieskrępowanego dostępu do terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składowania lub przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania,
18. zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez wykonawcę robót do zastosowania,
19. kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie; ocena ich zgodności z dokumentacją projektową, a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem,
20. sprawdzanie autentyczności ww. dokumentów, certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń, za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest wykonawca robót,
21. informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych,
22. organizowanie w zależności od potrzeb narad technicznych i sporządzanie protokołów z tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 5 dni od dnia narady,
23. bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac i narad technicznych,
24. monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym,
25. kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń,
26. nadzorowanie badań wbudowywanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych,
27. nakazywanie Wykonawcy robót wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,
28. zatwierdzanie rysunków wykonawczych, warsztatowych i powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót i ich archiwizowanie,
29. udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji,
30. Wykonawca jest obowiązany wykazywać inicjatywę osiągania oszczędności i obniżki kosztów budowy oraz ujawniania występujących na budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałania, powiadamiając i współdziałając przy tym z Zamawiającym,
31. zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót,
32. nadzorowanie przeprowadzonych prób i rozruchów i wyników laboratoryjnych oraz weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych instrukcji eksploatacyjnych w języku polskim, w celu ułatwienia przekazania Zamawiającemu obiektów do eksploatacji,
33. dokonywanie bez zbędnej zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, a także dokumentowanie tych czynności,
34. sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie wykonawcy robót o wykrytych wadach, określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
35. sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót,
36. przeprowadzenie odbiorów częściowych robót, każdorazowo sporządzenie protokołu częściowego odbioru robót,
37. przeprowadzenie odbioru końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru,
38. poświadczanie terminu zakończenia robót,
39. sprawdzenie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót,
40. doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych,
41. powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót i rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy.

4. Obowiązki Wykonawcy związane z odbiorem obiektu lub robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie:

1) przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez wykonawcę robót oraz niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie;

2) zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną) w formie ustalonej z Zamawiającym;

3) po zakończeniu robót oraz wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń oraz wyników laboratoryjnych Wykonawca potwierdza w dzienniku budowy wpis wykonawcy robót budowlanych o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy;

4) opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania.

5. Obowiązki Wykonawcy związane z rozliczaniem inwestycji:

1. rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze stron,
2. szacowanie i weryfikowanie zamówień dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę robót, w zakresie rzeczowym i finansowym,
3. kontrola prawidłowości zafakturowanych robót.

**§2 Termin realizacji zamówienia**

1. Przewidywany termin realizacji zamówienia ustala się w terminie do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót, z tym, że ostateczny termin realizacji zamówienia będzie tożsamy z dniem końcowego rozliczenia inwestycji.

2. Wykonawca może zlecić za zgodą Zamawiającego powierzenie części przedmiotu umowy podwykonawcy (bez naliczania dodatku za koordynację), za którego działanie lub zaniechanie działania ponosi odpowiedzialność.

3. W przypadku wydłużenia okresu realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór inwestorski na warunkach określonych w niniejszej umowie, do czasu zakończenia inwestycji. Termin obowiązywania umowy zostanie ustalony w formie aneksu.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania lub zawieszenia realizacji niniejszej umowy w przypadku rozwiązania lub zawieszenia realizacji umowy na roboty, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski.

**§3 Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………….. zł brutto (słownie: ………………… złotych), w tym podatek VAT w wysokości ………. zł. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy lub miejsce narad, opłaty dodatkowe i uzgodnienia.
2. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia:
3. nie ulegnie zmianie w przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia określonego w §2 ust. 1,
4. nie ulegnie zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia kosztów inwestycji,
5. nie podlega waloryzacji rozumianej w ten sposób, że nie ulegnie zmianie w przypadku zwiększenia kosztów inwestycji.
6. W przypadku nie wyłonienia Wykonawcy robót lub braku możliwości przekazania placu budowy Wykonawcy robót, umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego ulega rozwiązaniu. Za okres od podpisania umowy, lecz nie wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. O braku możliwości realizacji budowy i  przyczynach Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawcę na piśmie.

**§4 Warunki płatności**

* 1. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 2 faktur: 1 faktury częściowej oraz faktury końcowej. Zapłata wynagrodzenia będzie możliwa w następujący sposób:

1. faktura częściowa - po dokonaniu częściowego odbioru robót budowlanych Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie proporcjonalnie do wynagrodzenia Wykonawcy robót,
2. faktura końcowa - po końcowym rozliczeniu inwestycji Zamawiający zapłaci Wykonawcy pozostałe wynagrodzenie, stanowiące różnicę pomiędzy kwotą określoną w §3 ust. 1,   
   a wynagrodzeniem zapłaconym na podstawie pkt 1.
3. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół częściowego odbioru robót

budowlanych.

1. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół końcowego odbioru robót budowlanych i rozliczenie finansowe wykonawcy robót z Zamawiającym.
2. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
3. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
4. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek.
5. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wszelkich wierzytelności przysługujących Zamawiającemu wobec Wykonawcy z wszelkimi wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego.
7. Strony oświadczają, że są uprawnione do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
8. Faktury wystawione będą na:

**Gmina Szubin**

**ul. Kcyńska 12**

**89-200 Szubin**

**NIP 558-172-32-33**

1. Fakturę należy przesłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres:

Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.

**§5 Zakres obowiązków Wykonawcy**

1. Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o:
2. wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
3. zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robót nie usunie

ich w wyznaczonym terminie,

1. przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnych inspektorów, rzeczoznawców i laboratoria,
2. zmianę terminu zakończenia robót w umowie z wykonawcą robót,
3. konieczność zlecenia wykonania zamówień dodatkowych.
4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do:
5. bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności zamówień dodatkowych,
6. przygotowania dla Zamawiającego protokołu sporządzonego przy udziale przedstawicieli wykonawcy robót, nadzoru autorskiego, zawierającego opis powstałych problemów technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych zamówień dodatkowych,
7. przedstawienie Zmawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów wykonawcy robót na wykonanie zamówień dodatkowych,
8. wydanie polecenia wykonania zamówień dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,
9. zamówienie dodatkowe udzielane będzie przez Zamawiającego zgodnie z ustawą - Prawo Zamówień Publicznych.
10. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do:
11. uczestnictwa w odbiorze robót i sporządzenia protokołu końcowego odbioru,
12. dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami związanymi z usunięciem wad przez cały okres trwania gwarancji,
13. odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu przez cały okres trwania gwarancji,
14. wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.

4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych - bez oddzielnego wynagrodzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.

**§6 Nadzór nad realizacją umowy**

1. Nadzór inwestorski sprawować będą:
2. osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów:

Imię i nazwisko ……………………………

nr uprawnień ……………………………..

tel. kom. ……………………………………

e-mail………………………………………

1. osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów:

Imię i nazwisko ……………………………

nr uprawnień ………………………………

tel. kom. …………………………………...

e-mail………………………………………

1. osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów:

Imię i nazwisko ……………………………

nr uprawnień ……………………………..

tel. kom. ……………………………………

e-mail………………………………………

1. osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów:

Imię i nazwisko ……………………………

nr uprawnień ……………………………..

tel. kom. ……………………………………

e-mail………………………………………

1. Każda zmiana inspektora nadzoru wymaga akceptacji Zamawiającego.
2. Osoba wymieniona w ust. 1 pkt 1 pełni funkcję koordynatora nadzoru inwestorskiego i w związku z tym jest osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym.

**§7 Oświadczenia Wykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, mającymi bezpośrednie zastosowanie dyrektywami i normami UE oraz innymi obowiązującymi przepisami mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy.
2. Wykonawca nie ma prawa do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego oraz występowania w jego imieniu bez jego zgody, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyłącznej winy Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że usługi będące przedmiotem umowy wykonywane będą przez pracowników posiadających ważne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz, że roboty będą wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p.poż. Wszelkie ujemne dla Zamawiającego następstwa naruszenia powyższego obciążają w całości Wykonawcę.

**§8 Odstąpienie od umowy, kary umowne**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, prócz okoliczności wskazanych w Kodeksie cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztów - ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1. zostanie złożony wniosek o otwarcie postępowania układowego dla Wykonawcy lub ogłoszona zostanie upadłość Wykonawcy lub ogłosi on otwarcie likwidacji Spółki,
2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3. Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową,
4. jeżeli Zamawiający nabierze podejrzeń, że Wykonawca nie wykonuje z należytą starannością obowiązków nadzoru inwestorskiego, a w szczególności nie egzekwuje od Wykonawcy robót budowlanych stosowania właściwych materiałów, urządzeń, technologii lub jakości robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania eksperta celem dokonania oceny z jednoczesnym wstrzymaniem wynagrodzenia. O powołaniu eksperta Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. W przypadku potwierdzenia podejrzeń Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 2, a także do pokrycia wynagrodzenia eksperta.
5. W wypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 15% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy. Poza karą umowną z tytułu odstąpienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego wszelkich innych przewidzianych w umowie kar umownych, jeżeli przed odstąpieniem od umowy zaszły okoliczności uzasadniające ich naliczenie.
6. W wypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 15% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy.
7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia roszczeń osób trzecich z tego tytułu wobec Zamawiającego.
8. Wykonawca może odstąpić od umowy, prócz okoliczności wskazanych w Kodeksie cywilnym, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą Wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 30 dni.
9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.
10. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca sporządzą protokół określający stan realizacji umowy na dzień odstąpienia, a Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i przekazać wszelkie dokumenty dotyczące realizacji umowy w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.
11. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za brak udziału w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umożliwiającego Zamawiającemu przesunięcie terminu odbioru.
12. Niezależnie od wyżej wymienionych kar umownych Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez stronę odpowiedzialną za niedopełnienie postanowień umownych, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
13. Zastrzeżone w umowie kary umowne mogą być kompensowane z należnościami Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości kompensaty wystawione zostaną noty obciążeniowe z 7-dniowym terminem płatności.

**§9 Zmiany w umowie**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy, wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

2. Zmiany postanowień zawartej Umowy, o których mowa w pkt 1 mogą nastąpić między innymi w następujących przypadkach:

1) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających zmianę), w tym w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła tylko tej części, która pozostała do wykonania

2) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu umowy - zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac;

3) Zmiana terminu wykonania Umowy:

a) na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

b) na skutek konieczności zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót Budowlanych,

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

4) Inne zmiany:

a) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

4. Wszelkie zmiany do umowy możliwe są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego i muszą być uzasadnione prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

**§10 Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych**

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Szubin.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan kontaktować pod adresem e-mail: iod@szubin.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, a także wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, co spełnia przesłanki art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.
4. Dane mogą być przekazywane podmiotom oraz organom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, np. Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Konserwatorowi Zabytków oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie wsparcia informatycznego czy poradnictwa prawnego.
5. Podanie danych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.
6. Dane przechowywane będą przez czas trwania umowy oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie.
7. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach art. 15-21 RODO, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje w celu realizacji powyższego zadania.

**§11 Postanowienia końcowe**

1. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy oraz 2 dla Zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**