- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej (przyuliczne tereny zieleni, parki, parki kieszonkowe, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, miejsca piknikowe, itp.),w tym:

- Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej (opis w cz. III pkt. 1)

- Konserwacja elementów małej architektury (opis w cz. III pkt. 2)

II. OPIS REJONU

Powierzchnia terenów zieleni objętych bieżącą konserwacją obejmuje przyuliczne tereny zieleni, parki, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, miejsca piknikowe i pozostałe tereny ujęte w zakresie rzeczowym –zał. 2. Wykaz i podstawowy harmonogram prac przewidywanych w rejonie – zał. 3,
formularz cenowy – zał. 4, meldunek (wzór) – zał. 5, protokół odbioru (wzór) – zał. 6, 
harmonogramu koszenie/grabienia (wzór) – zał. 7, mapa rejonu graficzna (Zamawiający dopuszcza udostępnienie linku do strony www) – zał. 8.

- III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU USŁUG DLA REJONU

KONSERWACJA BIEŻĄCA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ

- 1. PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ

- 1.1. PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW

1.1.1. Podstawowy zakres rzeczowy prac zgodny z przyjętym harmonogramem (zał. 2 i 3) obejmuje:

- Koszenie wraz z wygrabieniem (zgodnie z zał. 2 i 3)

- Zamawiający przewiduje zróżnicowanie standardów koszenia trawników - w zależności 
od potrzeb i warunków atmosferycznych.

- Przewiduje się koszenie całości powierzchni do 4 razy w sezonie wraz z dodatkowym wykaszaniem wskazanych powierzchni.

- Koszenie przewidziane jest do wykonania w miesiącach od maja do października 
(w zależności od warunków atmosferycznych) na zlecenie Zamawiającego.

- Decyzję o terminie rozpoczęcia koszenia oraz zakresie koszenia każdorazowo podejmuje Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

- Dopuszcza się możliwość wstrzymania koszenia w przypadku braku opadów atmosferycznych trwających powyżej 2 tygodni oraz na zlecenie Zamawiającego.

- Z koszenia traw wyłączone zostają tereny będące w fazie kwitnienia łąk kwietnych. Konieczne jest wykonanie przez Wykonawcę obmiaru powierzchni łąki kwietnej będącej w fazie kwitnienia i odjęcie obmierzonej powierzchni od zakresu koszenia oraz poinformowanie o tym Zamawiającego (dokumentacja zdjęciowa).

- W momencie wystąpienia opadów śniegu oraz utrzymującej się pokrywy śnieżnej koniecznie jest natychmiastowe zaprzestanie wszelkich prac pielęgnacyjnych
i poinformowanie o tym Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje przekazanie Wykonawcy załącznika w postaci graficznej terenów wskazanych do koszenia / link do strony www.

- Koszenie wraz z wygrabieniem pól widoczności:

- Przewiduje się w całym rejonie - poza koszeniem całości powierzchni, do 1 razu w sezonie (w miesiącach maj-październik), koszenie wraz z wygrabieniem pól widoczności przy skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych, obejmujące pasy środkowe oraz pasy zieleni znajdujące się w pasie drogowym w odległości do 10-15 m od skrzyżowania
i/lub przejścia dla pieszych, dróg rowerowych, umożliwiające zachowanie widoczności oraz ok. 0,5 m skrajni, na stykach z ciągami komunikacyjnymi wskazanymi przez Zamawiającego.

- Decyzję o terminie rozpoczęcia koszenia w zakresie koszenia każdorazowo podejmuje Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

- Zamawiający zastrzega możliwość koszenia pól widoczności tylko we wskazanych lokalizacjach, maksymalna powierzchnia pól nie przekroczy 30 %  powierzchni wszystkich trawników.

- W momencie wystąpienia opadów śniegu oraz utrzymującej się pokrywy śnieżnej koniecznie jest natychmiastowe zaprzestanie wszelkich prac pielęgnacyjnych
i poinformowanie o tym Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje przekazanie Wykonawcy załącznika w postaci graficznej terenów wskazanych do koszenia/ link do strony www.

- Grabienie liści:

- Przewiduje się grabienie liści z powierzchni trawników średnio 2-4 razy w sezonie (1 raz wiosną – w kwietniu oraz jesienią – w październiku/listopadzie w miarę potrzeb, na zlecenie Zamawiającego).

- Częstotliwość grabienia może ulec zmianie – w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych.

- Decyzję o terminie rozpoczęcia grabienia oraz zakresie grabienia każdorazowo podejmuje Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

- W przypadku występowania na trawniku roślin porażonych przez szkodniki lub patogeny, liście należy wygrabiać regularnie, od momentu pierwszych opadających liści (prace należy wykonywać w uzgodnieniu z Zamawiającym).

- W momencie wystąpienia opadów śniegu oraz utrzymującej się pokrywy śnieżnej koniecznie jest natychmiastowe zaprzestanie wszelkich prac pielęgnacyjnych
i poinformowanie o tym Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje przekazanie Wykonawcy linka/załącznika w postaci graficznej terenów wskazanych do grabienia.

1.1.2. Uwagi ogólne dotyczące koszenia:

- Teren powinien być wykoszony równo na całej koszonej powierzchni, z zachowaniem odpowiedniej wysokości koszenia. W przypadku terenów koszonych z częstotliwością 2 razy 
w sezonie należy kosić na wysokość nie mniejszą niż 6-8 cm, w przypadku terenów rzadziej koszonych należy wykonać koszenie na wysokość nie mniejszą niż 8 cm.

- Podczas koszenia trawników należy zachować szczególną ostrożność przy pniach drzew, przy krzewach (zabiegi wykonywać w sposób nie powodujący uszkodzenia kory drzew i uszkodzeń krzewów, m.in. stosując osłony przy drzewach) i w pobliżu miejsc postojowych (zabiegi wykonywać w sposób nie powodujący uszkodzenia i zabrudzenia samochodów, stosując ekrany ochronne). Dopuszcza się pozostawienie nieskoszonej powierzchni wokół pni drzew (pas szer. maksymalnie do 0,15 m). W przypadku drzew młodych zaleca się wypielenie mis przed przystąpieniem do koszenia. W przypadku uszkodzenia drzewa, należy fakt ten niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu, drogą mailową, z załączoną dokumentacją zdjęciową.

- W przypadku występowania na trawniku roślin cebulowych, koszenie trawnika należy wykonać dopiero po zaschnięciu liści roślin cebulowych.

- Na bieżąco, równolegle z postępem koszenia należy usuwać pokos z latarni, słupów, ławek, koszy oraz usuwać pokos z utwardzonych terenów przyległych – jezdni, dróg dla rowerów, chodników, opasek, itp.

1.1.3. Dodatkowy zakres prac (poza zakresem określonym w przyjętym harmonogramie) obejmuje:

- Nawożenie (zgodnie z pkt. 1.7.a),

- Wertykulację (zgodnie z pkt. 1.7.a),

- Wapnowanie (zgodnie z pkt. 1.7.a),

- Ochronę chemiczną - oprysk środkami chwastobójczymi (zgodnie z pkt. 1.7.c),

- Podlewanie (zgodnie z pkt. 1.7.d),

- Aplikacja preparatu anty-dzik (zgodnie z pkt. 1.7.e).

Wykonawcę zobowiązuje się do dostarczenia harmonogramu prac koszenia lub grabienia, w ciągu 48 godzin od uruchomienia usługi (zgodnie z załączonym wzorem), na najbliższe pięć dni kalendarzowych oraz uzupełnienie w tym okresie czasu, harmonogramu prac do planowego zakończenia usługi zgodnie z załączonym wzorem (zał.7).

1.2. PIELĘGNACJA ŻYWOPŁOTÓW (zgodnie z zał. 2 i 3)

1.2.1. Podstawowy zakres prac zgodny z przyjętym harmonogramem (zał. 2 i 3) obejmuje:

- Grabienie liści, pielenie, spulchnianie	
– Grabienie liści wykonywane jest w miesiącach IV, X, XI, zgodnie z harmonogramem prac. W wybranych żywopłotach dopuszcza się pozostawienie niewielkiej ilości liści
do naturalnego rozkładu. W przypadku roślin porażonych przez szkodniki lub patogeny liście należy wygrabiać regularnie, od momentu pierwszych opadających liści (prace należy wykonywać w uzgodnieniu z Zamawiającym). Pielenie i spulchnianie wykonywane jest w miesiącach IV-X, zgodnie z harmonogramem prac. Przy pieleniu i spulchnianiu
- Ręczne usuwanie chwastów i samosiewów z systemem korzeniowym. Po zakończeniu pielenia należy poprawić (wyrównać) powierzchnię ściółki, poprzez jej zagrabienie.

- Odcinanie brzegów trawnika.

- Cięcie - obejmuje wszystkie płaszczyzny żywopłotu (po linii odrostów pędów rocznych).

- Nawożenie dotyczy zakresu oznaczonego gwiazdką* w zał. 2., przewidziane jest w młodych nasadzeniach i donicach (zgodnie z pkt. 1.7.b).

1.2.2. Dodatkowy zakres prac (poza zakresem określonym w przyjętym harmonogramie) obejmuje:

- Ochronę chemiczną (zgodnie z punktem 1.7.c)

- Podlewanie (zgodnie z punktem 1.7.d)

c)   Rozłożenie preparatu anty-dzik (zgodnie z punktem 1.7.e)

1.3.PIELĘGNACJA SKUPIN KRZEWÓW I RÓŻANEK (zgodnie z zał. 2 i 3)

1.3.1. Podstawowy zakres prac zgodny z przyjętym harmonogramem (zał. 2 i 3) obejmuje:

- Grabienie liści, pielenie, spulchnianie

– Grabienie liści wykonywane jest w miesiącach IV, X, XI, zgodnie z harmonogramem prac. W wybranych skupinach i różankach dopuszcza się pozostawienie niewielkiej ilości liści do naturalnego rozkładu. W przypadku roślin porażonych przez szkodniki lub patogeny liście należy wygrabiać regularnie, od momentu pierwszych opadających liści (prace należy wykonywać w uzgodnieniu z Zamawiającym). Pielenie i spulchnianie wykonywane jest miesiącach IV-X, zgodnie z harmonogramem prac. Przy pieleniu i spulchnianiu- ręczne usuwanie chwastów i samosiewów z systemem korzeniowym. Po zakończeniu pielenia należy poprawić (wyrównać) powierzchnię ściółki, poprzez jej zagrabienie.

Zamawiający przewiduje zróżnicowanie standardów pielenia skupin krzewów w zależności od ich lokalizacji, formy/struktury:

- Pielenie regularne, z częstotliwością 1 raz w miesiącu obejmujące skupiny: rosnące na wyodrębnionych rabatach, krzewy niskie, młode w luźnych skupinach na trawnikach (np. Tawuły, hortensje, irgi, lawendy, itp.).

- Pielenie doraźne, usuwanie chwastów i samosiewów przerastających krzewy oraz podkaszanie mis wokół skupin przy koszeniu trawników. Dotyczy to krzewów dużych, starszych rosnących w zwartych skupinach lub na trawnikach koszonych z ograniczoną częstotliwością (np. dereń, pęcherznica, tamaryszek, rokitnik, oliwnik, itp.).

- Pielenie różanek, ręczne usuwanie chwastów i samosiewów z systemem korzeniowym. Usuwanie chwastów winno odbywać się niezbyt głęboko, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego. Po zakończeniu pielenia należy poprawić (wyrównać) powierzchnię ściółki, poprzez jej zagrabienie.

- Odcinanie brzegów trawnika (dotyczy skupin pielonych regularnie),

- Cięcie krzewów i różanek:

  - należy wykonywać na zlecenie Zamawiającego,

  - cięcie uzależnione jest od gatunku i wieku krzewu i winno być wykonywane według wskazań Zamawiającego,

  - cięcie formujące krzewów obejmuje przycinanie pędów, mające na celu zagęszczenie krzewu i nadanie odpowiedniej formy,

  - cięcie pielęgnacyjne krzewów obejmuje usunięcie przekwitłych kwiatostanów, suchych
i uszkodzonych części roślin oraz odmładzanie,

  - cięcie nie powinno powodować deformacji naturalnego pokroju rośliny,

  - wymagania dotyczące cięcia krzewów i róż z uwzględnieniem gatunku:

    - krzewy liściaste kwitnące przed końcem maja (tworzące pędy kwiatowe na pędach zeszłorocznych) przycina się zaraz po przekwitnięciu, usuwając pędy słabe, martwe
i źle wyrastające oraz nadmiernie zagęszczone,

    - krzewy liściaste kwitnące na początku czerwca (na końcach pędów tegorocznych) przycina się przed rozwojem liści w lutym i marcu,

    - krzewy liściaste zimozielone najlepiej jest ciąć pod koniec wiosny, gdy widoczne są miejsca przemarznięte. Krzewy kwitnące wiosną, należy przycinać po przekwitnięciu,

    - cięcie wiosenne róż należy przeprowadzić po zdjęciu zimowej okrywy, gdy minie niebezpieczeństwo przymrozków, a pąki są dostatecznie nabrzmiałe, usunąć należy pędy zbyt cienkie i części uszkodzone, przemarznięte,

    - wymagania dot. cięcia poszczególnych roślin należy wykonywać zgodnie
z zaleceniami dla poszczególnych gatunków roślin zgodnie z zaleceniami związku szkółkarzy polskich (tj. cięcie młodych krzewów po zakończeniu kwitnienia w celu rozkrzewienia, odmładzanie krzewów wieloletnich po zakończeniu kwitnienia, cięcia odmładzające co kilka lat, skrócenie roślin o 1/3 po kwitnieniu, cięcie coroczne)

- Usuwanie przekwitłych kwiatostanów,

- Usuwanie odrostów korzeniowych,

- Wiosenne odkrycie różanek i jesienne przykrycie różanek - zabezpieczenie różanek na okres zimowy, poprzez usypanie wokół krzewów kopczyków o wysokości do 20 cm,

- Nawożenie dotyczy zakresu oznaczonego gwiazdką* w zał. 2., przewidziane jest w młodych nasadzeniach i donicach (zgodnie z pkt. 1.7.b).

1.3.5. Uwagi ogólne dotyczące pielęgnacji skupin krzewów i różanek:

W przypadku występowania na rabacie roślin cebulowych, Wykonawca zobowiązany jest do:

- bieżącego usuwania przekwitłych kwiatów wraz z fragmentem pędu kwiatowego, 
a po przekwitnięciu roślin cebulowych, usunięcia kwiatów wraz z fragmentem pędu kwiatowego,

- usunięcia liści roślin cebulowych, po ich uschnięciu – przełom maja/czerwca.

1.3.2. Dodatkowy zakres prac (poza zakresem określonym w przyjętym harmonogramie) obejmuje:

- Ochronę chemiczną (zgodnie z pkt. 1.7.c),

- Podlewanie (zgodnie z pkt. 1.7.d),

- Aplikacja preparatu anty-dzik (zgodnie z pkt. 1.7.e).

1.4. PIELĘGNACJA BYLIN, TRAW, DONIC. (zgodnie z zał. 2 i 3)

1.4.1. Podstawowy zakres prac zgodny z przyjętym harmonogramem (zał. 2 i 3) obejmuje:

- Grabienie liści, pielenie, spulchnianie	
– Grabienie liści wykonywane jest w miesiącach IV, X, XI, zgodnie z harmonogramem prac. W wybranych bylinach i trawach dopuszcza się pozostawienie niewielkiej ilości liści do naturalnego rozkładu. W przypadku roślin porażonych przez szkodniki lub patogeny liście należy wygrabiać regularnie, od momentu pierwszych opadających liści (prace należy wykonywać w uzgodnieniu z Zamawiającym). Pielenie i spulchnianie wykonywane jest miesiącach IV-X, zgodnie z harmonogramem prac. Przy pieleniu i spulchnianiu- ręczne usuwanie chwastów i samosiewów z systemem korzeniowym. Po zakończeniu pielenia należy poprawić (wyrównać) powierzchnię ściółki, poprzez jej zagrabienie. Grabienie należy wykonywać również w donicach,

- Odcinanie brzegów trawnika,

- Cięcie traw - wczesną wiosną lub zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego,

- Odmładzanie bylin – byliny wymagające odmłodzenia, należy wykopać, oddzielić części najstarsze, suche, porażone przez choroby a posadzić młode, zdrowe przyrosty. Termin odmłodzenia bylin zależny jest od gatunku. Większość bylin rozsadza się wiosną bądź po przekwitnieniu. Uzyskane w wyniku podziału sadzonki bylin należy sadzić w miejsce starannie przygotowane (tj.: pozbawione chwastów, głęboko przekopane),

- Usuwanie przekwitłych kwiatostanów – na bieżąco, nie dopuszczając do zawiązywania się nasion (dot. bylin),

- Usuwanie obumarłych części roślin,

- Nawożenie dotyczy zakresu oznaczonego gwiazdką* w zał. 2., przewidziane jest w młodych nasadzeniach i donicach (zgodnie z pkt. 1.7.b).

Zabiegi pielęgnacyjne polegające na usuwaniu liści, pieleniu i spulchnianiu itd. (pkt. a-g) należy wykonać również w DONICACH, zgodnie z harmonogramem prac, ewentualne braki
w nasadzeniach donic, uszkodzenia donic oraz ich nieprawidłowe ustawienie należy zgłaszać
na bieżąco Zamawiającemu. 1 szt. donicy to powierzchnia 0,5 m2.

1.4.2. Uwagi ogólne dotyczące pielęgnacji bylin, traw, donic:

W przypadku występowania na rabacie roślin cebulowych, Wykonawca zobowiązany jest do:

- bieżącego usuwania przekwitłych kwiatów wraz z fragmentem pędu kwiatowego, a po przekwitnięciu roślin cebulowych, usunięcia kwiatów wraz z fragmentem pędu kwiatowego,

- usunięcia liści roślin cebulowych, po ich uschnięciu – w drugiej połowie maja.

1.4.3. Dodatkowy zakres prac (poza zakresem określonym w przyjętym harmonogramie) obejmuje:

- Ochronę chemiczną (zgodnie z pkt. 1.7.c),

- Podlewanie (zgodnie z pkt. 1.7.d),

- Aplikacja preparatu anty-dzik (zgodnie z pkt. 1.7.e).

d)   Wykonanie nowych nasadzeń (zgodnie z pkt. 1.9)

1.5. PIELĘGNACJA PNĄCZY (zgodnie z zał. 2 i 3)

1.5.1. Podstawowy zakres prac zgodny z przyjętym harmonogramem (zał. 2 i 3) obejmuje:

- Pielenie, spulchnianie – ręczne usuwanie chwastów i samosiewów z systemem korzeniowym. 
Po zakończeniu pielenia należy poprawić /wyrównać powierzchnię ściółki, poprzez jej zagrabienie.

- Cięcie pnączy:

  - w celu ich rozkrzewienia: szczególnie ważne w ciągu pierwszych 1-3 lat uprawy, polega na skróceniu pędów o 1/3 do 2/3 ich długości , pozwala stworzyć mocną bazę dla roślin

  - w celu usunięcia nadmiaru pędów: wycięcie pędów nadmiernie zagęszczających roślinę, ograniczających dostęp światła i przewietrzenie jej wnętrza, poprawia jej zdrowotność
i wygląd

  - w celu poprawy warunków fitosanitarnych: usuwanie martwych oraz chorych pędów, przeciwdziała rozprzestrzenianiu się chorób

  - cięcie pnączy ograniczających widoczność: cięcie wykonuje się ostrym narzędziem, lekko ukośnie 0,5-1 cm powyżej pąka lub rozgałęzienia, unikając cięcia w połowie międzywęźla

1.5.3. Dodatkowy zakres prac (poza zakresem określonym w przyjętym harmonogramie) obejmuje:

- Ochronę chemiczną, (zgodnie z pkt. 1.7.c),

- Podlewanie (zgodnie z pkt. 1.7.d),

- Aplikacja preparatu anty-dzik (zgodnie z pkt. 1.7.e),

- Cięcie/ściąganie/usuwanie  pnączy na słupach trakcyjnych, słupów oświetleniowych
i innych obiektów architektonicznych znajdujących się w rejonie: na zlecenie Zamawiającego wraz z wywozem urobku.

1.6. PIELĘGNACJA MIS PRZY DRZEWACH (zgodnie z zał. 2 i 3)

1.6.1. Podstawowy zakres prac zgodny z przyjętym harmonogramem (zał. 2 i 3) obejmuje:

a) Pielenie mis przy drzewach z trawy i chwastów, oczyszczenie do gruntu (również osadzonych   „w chodniku”).

b) Wygrabianie zanieczyszczeń z mis przy drzewach w tym mis kwadratowych, osadzonych „w    chodniku”.

- Wymiana keramzytu w misach przy drzewach.

- Poprawianie agrowłókniny i kamienia ozdobnego, oczyszczanie kamienia ozdobnego z nieczystości (liście, niedopałki, drobne odpady, itp.).

- Uzupełnianie kamieni ozdobnych w misach przy drzewach - kamień ozdobny płukany Ø 16-40 mm ok. 2 m3 na rok.

- 1 raz w okresie wiosennym (kwiecień-maj) oczyszczenie misy poprzez: wybranie kamieni 
z misy, oczyszczenie kamieni z wszelkich zanieczyszczeń, tj. mchu, zgniłych części roślinnych, błota i piasku, przy użyciu myjki ciśnieniowej, ponowne równomierne ułożenie kamieni w misie.

W przypadku wykonywania prac z  krotnością:

- 1 raz w miesiącu - termin w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- 2 razy w miesiącu   pierwsze pielenie  od 1 do 15 dnia każdego miesiąca, drugie pielenie od  16 do ostatniego dnia każdego miesiąca.

1.7. PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ - USTALENIA OGÓLNE I UWAGI, WYKONYWANE W UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJĄCYM

- Nawożenie, wapnowanie, wertykulacja trawnika - wykonywane w uzgodnieniu
z Zamawiającym, na terenach wskazanych przez Zamawiającego,

- nawożenie: Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest
do powiadomienia Zamawiającego o terminie nawożenia – min. z jednodniowym wyprzedzeniem. Do nawożenia należy zastosować nawóz mineralny wieloskładnikowy,
w formie granulatu w dawce zalecanej przez producenta. Nawożenie trawników rozliczane będzie wg ceny jednostkowej nawożenia trawników na powierzchni 100 m2,

- wapnowanie: Należy przeprowadzić jesienią nawozami węglanowymi. Wapnowanie trawników rozliczane będzie wg ceny jednostkowej wapnowania trawników
na powierzchni 100 m2,

- wertykulacja: Należy przeprowadzić przy pomocy wertykulatora mechanicznego,
po pierwszym koszeniu trawy. Wetrykulacja trawników rozliczana będzie wg ceny jednostkowej wertykulacji trawników na powierzchni 100 m2.

- Nawożenie roślin (żywopłotów, skupin krzewów, różanek, bylin, traw, pnączy, nasadzeń w donicach):

- wykonywane w uzgodnieniu z Zamawiającym, na terenach wskazanych przez Zamawiającego,

- dotyczy nowych nasadzeń roślin oraz gatunków wymagających,

- przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie nawożenia – min. z jednodniowym wyprzedzeniem,

- do nawożenia należy zastosować nawóz mineralny wieloskładnikowy, w dawce zalecanej przez producenta,

- koszty związanie z nawożeniem: żywopłotów, skupin krzewów, różanek, bylin, traw, pnączy Wykonawca winien uwzględnić w stawce za pielęgnację 100 m2 ww. terenów zieleni miejskiej.

- Ochrona chemiczna trawników, roślin (przeciw chwastom, chorobom, szkodnikom):

- wykonawca zobowiązany jest do monitorowania stanu zdrowia roślin, w celu wczesnego wykrycia objawów chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi,

- środki chwastobójcze oraz środki ochrony roślin stosowane do zwalczania chorób i szkodników nie mogą stwarzać zagrożenia dla ludzi, zwierząt znajdujących się w sąsiedztwie pielęgnowanych roślin,

- terminy i dawki stosowanych środków chwastobójczych lub środków ochrony roślin należy uzgodnić z Zamawiającym (przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonania zabiegu – min. Z jednodniowym wyprzedzeniem),

- koszt związany z zastosowaniem środków chwastobójczych na trawnikach, Wykonawca winien uwzględnić w cenie jednostkowej za oprysk środkami chwastobójczymi trawników na powierzchni 100 m2,

- koszt związany z zastosowaniem środków ochrony roślin, Wykonawca winien uwzględnić 
w cenie jednostkowej zastosowania ochrony chemicznej roślin na powierzchni 100 m2.

- Podlewanie trawników, roślin:

- czynność podlewania należy wykonywać do godz. 9.00 rano lub po godz. 17.00,

- podlewanie trawników, roślin należy wykonywać w miarę potrzeb (w zależności od warunków atmosferycznych), w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z poniższymi zasadami:

| Typ | Wymagana głębokość nawodnienia [cm] | Ilość wody[l/m2] | Częstotliwość podlewania |
| --- | --- | --- | --- |
| Trawniki | 15 | 20 | W miarę potrzeb, w uzgodnieniu z Zamawiającym |
| Krzewy i różanki | 30 | 60-70 |  |
| Byliny, trawy | 20 | 30 |  |
| Pnącza | 20 | 30 |  |
| Rośliny jednoroczne | 20 | 30 |  |
| Rośliny cebulowe | 20 | 30 |  |

- koszt za zużytą wodę do podlewania trawników Wykonawca winien uwzględnić w cenie jednostkowej za podlewanie trawników na powierzchni 100 m2,

- koszt za zużytą wodę do podlewania roślin: żywopłotów, skupin krzewów, różanek oraz bylin, traw, pnączy, roślin jednorocznych, roślin cebulowych, Wykonawca winien uwzględnić w cenie jednostkowej za: podlewanie żywopłotów, skupin krzewów, różanek na powierzchni 100 m2 oraz podlewanie bylin, traw, pnączy, roślin jednorocznych, roślin cebulowych na powierzchni 100 m2.

- Aplikacja preparatu anty-dzik na trawniki i rośliny – w formie granulatu wg ceny jednostkowej, zakupu i rozłożenia preparatu anty-dzik  na powierzchni 100 m2.

- Zabezpieczenie róż na okres zimowy – obejmuje wszystkie młode nasadzenia, gatunki wymagające oraz nasadzenia wskazane przez Zamawiającego, (zgodnie z pkt. 1.3.1. f).

- Zebranie i wywiezienie odpadów powstałych w trakcie pielęgnacji -winno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu prac w danym dniu. Wykonawca winien stosować do zbierania odpadów worki biodegradowalne lub pojemniki wielokrotnego użytku,

- zagrabienie terenu z większych nieczystości i wywiezienie pryzmy odpadów biodegradowalnych do 0,5 m3,

- wykonawca zobowiązany jest do bieżącego zbierania drobnych gałęzi (o średnicy nie przekraczającej ok. 10 cm i długości do ok. 2 m) z terenów zieleni objętych utrzymaniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do przycięcia koron drzew o pokroju zwisającym (np. wierzba, brzoza itp.) rosnących na terenach zieleni będących objętych utrzymaniem oraz znajdujących się nad terenem utrzymywanym, na zlecenie zamawiającego, w przypadku gdy zwisające pędy drzewa będą tego wymagać, uniemożliwiać przejście lub wykonanie prac pielęgnacyjnych na tym terenie.

- Do wykonywania prac należy używać sprzęt sprawny technicznie, który (wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem) nie spowoduje zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska.

- Zamawiający wprowadza zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści niezależnie od sposobu ich zastosowania.

- Zamawiający nie dopuszcza poruszania się po chodnikach pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienie auta do objazdu rejonu
z przedstawicielem Zamawiającego do 4 razy w miesiącu (1 raz w tygodniu).

  - DODATKOWY ZAKRES PRAC (POZA ZAKRESEM OKREŚLONYM W PRZYJĘTYM HARMONOGRAMIE) OBEJMUJE M.IN.:

Uwagi ogólne:

- Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac dodatkowych nie objętych zakresem rzeczowym (zał. 2 ) w granicach danego rejonu.

- Usuwanie dzikich biowysypisk i większych gałęzi wraz z ich wywozem w rozliczeniu na 1t. Rozliczenie następować będzie na podstawie okazanego dokumentu określającego tonaż przekazanych odpadów z punktu odbioru bioodpadów, przekazywanych wraz z protokołem odbioru, na podstawie ceny z kosztorysu.

- Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu
po bytowaniu dzików – wyrównanie i uporządkowanie w zależności od zapotrzebowania przy użyciu glebogryzarki, zagrabienia, oczyszczenia i dosiania trawy na powierzchni 100 m2 .

- Zakup, transport, posadzenie rośliny cebulowej, rośliny jednorocznej, byliny, trawy, krzewu liściastego i iglastego, pnącza wraz z moczeniem bryły korzeniowej (10 min.)
oraz jednokrotnym podlaniem po posadzeniu.

- Usuwanie odrostów przy drzewach.

- Wykaszanie nieużytków na terenach płaskich i skarpach. Za nieużytki uważa się tereny
nie objęte koszeniem w okresie 1 roku.

- Wszystkie powyższe prace oraz pozostałe z formularza cenowego rozliczone będą na jego podstawie.

- W przypadku podpisania umowy przez konsorcjum, spółkę itd., Zamawiający zastrzega konieczność wykonywania prac (koszenie, grabienie całych ciągów komunikacyjnych itp.)
w sposób jednolity i spójny w całym rejonie. Jedną osobę do kontaktu oraz objazdy po całym rejonie w celu weryfikacji wykonywanych zadań.

- W przypadku zamiennych/dodatkowych prac, nie objętych harmonogramem oraz nie ujętych w formularzu cenowym, po uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza się oszacowanie kwoty przeznaczonej na ich realizację na podstawie wyceny przekazanej przez Wykonawcę
z biuletynu cen SEKOCENBUD.

1.9. MATERIAŁ ROŚLINNY DO NASADZEŃ

1.9.1. Cechy ogólne

Zamawiany materiał roślinny: powinien spełniać najwyższe wymagania jakościowe, powinien być: opatrzony etykietą, czysty odmianowo, prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokości, szerokości i długości pędów, równomiernie rozkrzewiony zwarty, zahartowany, zdrowy, wolny od szkodników i patogenów, pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach, bez uszkodzeń mechanicznych, wyrównany, nie zwiędnięty, nie powinien posiadać zaschniętych pąków, korzeni lub liści.

- 1.9.2. System korzeniowy:

Powinien spełniać najwyższe wymagania jakościowe, powinien być: skupiony, zwarty, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, nie przesuszony, odpowiedni gabarytowo.

1.9.3. Część nadziemna:

Powinna spełniać najwyższe wymagania jakościowe, powinna być: w pełni uformowana 
i rozgałęziona o konstrukcji charakterystycznej dla odmiany bądź gatunku, o barwie liści/igieł typowej dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, z plamkami i nienormalnymi odbarwieniami, pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez oznak zasychania, dla krzewów żywopłotowych specjalnie prowadzona, równomiernie zagęszczona od gruntu.

1.9.4. Pozostałe uwagi

- Przed wykonaniem nasadzeń Wykonawca winien przedstawić materiał roślinny do akceptacji Zamawiającemu oraz na wezwanie Zamawiającego w Wydziale Ogrodnika Miasta,

- Wykonawca winien zagwarantować wysoką jakość roślin:

  - byliny, trawy powinny być młode i żywotne, dzielone i przesadzane w poprzednim sezonie, wolne od szkodników, chorób i uszkodzeń mechanicznych,

  - rośliny jednoroczne powinny być wysokiej jakości w całym okresie wegetacji (zdrowy, jednorodny materiał roślinny, sadzony w początkowej fazie kwitnienia, zapewniający długotrwały efekt kwitnienia),

  - rośliny cebulowe - cebule powinny być zdrowe, jędrne, bez plam, przebarwień lub narośli 
i innych uszkodzeń, pokryte łuskami okrywającymi (materiał powinien być wyrównany, jednolity w całej partii).

Rośliny sadzone w jednogatunkowych grupach powinny mieć zbliżone wielkości i pokrój.

- W przypadku negatywnej oceny jakości roślin przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zażądać wymiany części lub całości roślin w celu osiągnięcia właściwego efektu.

2. KONSERWACJA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

- 2.1. PODSTAWOWY ZAKRES PRAC ZGODNY Z PRZYJĘTYM HARMONOGRAMEM

- OBEJMUJE:

- Malowanie ławek, przysiadaków, siedzisk, leżaków (desek i konstrukcji metalowych), pergoli, trejaży, stołów, scen, barier, elementów drewnianych, płotków, itp. (zgodnie z zał. 2 i 3):

  - przed malowaniem powierzchnię desek i konstrukcji metalowych należy gruntownie oczyścić i usunąć nierówności,

  - powierzchnię należy pokryć min. 2-krotnie lub zgodnie z zaleceniami producenta, farbą przeznaczoną do malowania drewna, metalu, w przypadku desek lakierowanych - lakierobejcą, odporną na warunki atmosferyczne,

  - rodzaj i kolor farby, lakierobejcy, należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu.

- Mycie ławek, przysiadaków, stołów, siedzisk, leżaków, donic, podestów, scen, elementów
z drewna egzotycznego itp. (zgodnie z zał. 2 i 3):

- do mycia należy użyć biodegradowalnych środków czyszczących,

- przed umyciem element należy oczyścić z wszelkich zabrudzeń (naklejki, ptasie odchody, itp.),

- w ławkach drewniano – betonowych 1 raz w roku na wiosnę należy umyć metodą ciśnieniową konstrukcje betonowe,

- elementy ze stali nierdzewnej należy czyścić preparatem chemicznym przeznaczonym
do  czyszczenia stali nierdzewnej,

- do czyszczenia elementów o konstrukcji stalowej ocynkowanej, pokrytych lakierem proszkowym nie należy używać rozpuszczalników chemicznych (benzyna, aceton, trichloryetylen itp.).

- Olejowanie ławek, przysiadaków, leżaków, siedziskach, stołów, olejowanie podestów, trejaży, scen, elementów z drewna egzotycznego itp. (zgodnie z zał. 2 i 3):

- przed olejowaniem powierzchnie drewniane należy dokładnie oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń,

- stosować środki zalecane przez producenta olejowanych elementów,

- środek do olejowania należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu.

- Czyszczenie obudów drzew: Elementy ze stali nierdzewnej należy czyścić preparatem chemicznym   przeznaczonym do czyszczenia stali nierdzewnej. Do czyszczenia elementów
o konstrukcji stalowej ocynkowanej, pokrytych lakierem proszkowym nie należy używać rozpuszczalników chemicznych (benzyna, aceton, trichloryetylen itp.).

- Poprawianie konstrukcji podtrzymującej pnącza i obudowy drzew.

- Usuwanie naklejek, ulotek i usuwanie napisów na elementach małej architektury.

- Gracowanie alejek glino-żwirowych i nawierzchni gruntowych z zagrabieniem.

- Oczyszczanie alejek glino-żwirowych i nawierzchni gruntowych z zagrabieniem, grabienie

liści.

- Oczyszczanie cieków brukowych/ koryt odwadniających.

- Poprawa posadowienia palisady i palików.

- Mycie tablic informacyjnych, usuwanie ulotek, naklejek, itp.

2.2. DODATKOWY ZAKRES PRAC (POZA ZAKRESEM OKREŚLONYM W PRZYJĘTYM

HARMONOGRAMIE) OBEJMUJE ZGODNIE Z ZAŁ-.4, M.IN.:

  - Wymianę deski w ławce, przysiadaku, siedzisku, stole, leżaku, scenie itp. (demontaż, montaż deski): deski powinny być wykonane z drewna sosnowego lub liściastego pozbawionego sęków (klasa 1-2) lub drewna egzotycznego z wygładzonymi rantami, wymiana deski kompozytowej.

  - Przed pomalowaniem drewna jego powierzchnię należy pokryć preparatem gruntującym.

  - Po zagruntowaniu powierzchnię deski należy pokryć min. 2 krotnie, lub zgodnie 
z zaleceniami producenta, farbą przeznaczoną do malowania drewna, w przypadku desek lakierowanych - lakierobejcą, odporną na warunki atmosferyczne.

  - Wymiary deski z drewna sosnowego lub liściastego: długość od 1,6 m do 2 m, szerokość - 
od 6 do 12 cm, grubość – 4- 4,5 cm.

  - Wymiary deski z drewna egzotycznego: długość od 1,6 m do 1,8 m, szerokość - od 10 do 
12 cm, grubość – od 3 do 4 cm.

  - Wymiary deski kompozytowej: długość 1 mb, szerokość - od 6 do 12cm, grubość – od 3 do 5cm.

  - Wymiana i uzupełnienie  elementu  drewnianego z drewna sosnowego lub liściastego 1m3.

  - Wymiany i uzupełnienie  elementu  drewnianego  z drewna egzotycznego 1m3.

  - Montaż, demontaż, transport ławki, transport donicy.

  - Zakup, montaż palisady, impregnowanego palika drewnianego, impregnowanego półwałka drewnianego.

  - Kapitalny remont ścieżki glino-żwirowej.

  - Uzupełnienie murka z kamieni.

  - Demontaż, zakup, montaż słupka ogrodzeniowego i siatki ogrodzeniowej.

  - Wymiana, uzupełnienie desek w podestach, olejowanie podestów.

  - Dostawa i montaż głazów i kamieni (o masie nieprzekraczającej 100 kg).

  - Zakupu, montażu, poprawy posadowienia 1 mb obrzeża trawnikowego.

  - Zakup, dostawa i montaż tabliczek informacyjnych (montażu poprzez wbetonowanie 1 szt. Dwustronnej, metalowej tabliczki informacyjnej wraz ze słupkiem lub obejmą - wielkość tabliczki ok 20x30 cm, wraz ze wskazanym przez zamawiającego nadrukiem).

  - Utrzymanie pergoli, trejażu, trelisów – montaż, wymiana, naprawa i uzupełnienie drewnianych elementów.

  - Utrzymanie krat/osłon przy drzewach – montaż, demontaż, prostowanie, naprawa.

  - W przypadku dodatkowych prac nie objętych cennikiem oraz harmonogramem, po uzgodnieniu z zamawiającym, oszacowanie kwoty przeznaczonej na wycenę prac i zakupu części składowych małej architektury i innych usług nieopisanych w formularzu cenowym, na podstawie wyceny przekazanej przez Wykonawcę, z SEKOCENBUDU.

3. USTALENIA OGÓLNE

- Szczegółowy zakres, opis i częstotliwość czynności związanych z konserwacją bieżącą terenów zieleni miejskiej (tj. pielęgnacją terenów zieleni miejskiej i konserwacją elementów malej architektury) przedstawiono w przyjętym harmonogramie prac dla rejonu  (zał. 3)

- W ramach zamówienia przewiduje się również realizację prac związanych z pielęgnacją terenów zieleni miejskiej i konserwacją elementów małej architektury:

- nieujętych w zakresie rzeczowym i przyjętym harmonogramie prac,

- wynikających ze zwiększenia krotności wykonywania zabiegów,

- poza miesiącami określonymi w harmonogramie prac, tj. od grudnia do marca.

- Polecenie wykonania prac w ww. zakresie, będzie przekazywane wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aplikacji np. Asystent Mieszkańca). Wykonawca winien za każdym razem, gdy otrzyma zlecenie, potwierdzić przyjęcie zlecenia (w ciągu 48 godzin od jego otrzymania) i określić termin jego wykonania (w ciągu 7 dni kalendarzowych), potwierdzić jego wykonanie wraz z dokumentacją zdjęciową (w ciągu 48 godzin od jego wykonania).

- Zamawiający dopuszcza, w uzgodnieniu z Wykonawcą wykonanie równoważnych prac zamiennych. Wykonanie tych prac odbywać się będzie na podstawie polecenia przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aplikacji Asystent Mieszkańca).

- W przypadkach tego wymagających, np. w przypadku konieczności pilnego zlecenia
i wykonania interwencyjnych prac dodatkowych, Zamawiający może przekazać Wykonawcy polecenie wykonania prac w formie odrębnej wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną
lub ustnie (telefonicznie), z późniejszym potwierdzeniem pisemnym zlecenia
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aplikacji np. Asystent Mieszkańca. Wykonawca będzie zobowiązany do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o wykonaniu takiego polecenia odpowiednim wpisem w meldunku lub jeśli to będzie wymagane przez Zamawiającego, także wyprzedzająco ustnie (telefonicznie), bądź odrębną wiadomością przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aplikacji wraz z dokumentacją zdjęciową.

- Z każdej kontroli przeprowadzonej w rejonie, Zamawiający sporządzi notatkę, którą prześle do wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, faktu otrzymania notatki, co będzie równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia do wykonania prac dodatkowych i zaleceń pokontrolnych wyszczególnionych w notatce.

- Wszystkie notatki, meldunki i inne wiadomości przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczące realizacji umowy, będą przechowywane u Zamawiającego
i Wykonawcy przez cały okres jej realizacji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania następujących zmian dotyczących zakresu prac objętych przedmiotem umowy:

- włączania nowych terenów do stałego utrzymania (wzrost powierzchni uwzględniony został w Formularzu cenowym (zał. 2 i 3),

- wyłączania z utrzymania terenów:

- na stałe (z powodu np. zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany właściciela terenu),

- czasowo (np. w związku z prowadzonymi inwestycjami, remontami, organizacją imprez),

- zwiększenia lub zmniejszenia ilości elementów małej architektury (np.: ławek, przysiadaków, itp),

- wszystkie powyższe zmiany muszą zostać uwzględnione w wykazie włączeń/wyłączeń do protokołu odbioru prac,

- ograniczenia zakresu prac wskazanego w umowie o 50%.

- O zmianach określonych w pkt. 3 lit. h) Wykonawca będzie informowany przez Zamawiającego pisemnie (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Zmiany te odnotowywane będą również w protokole odbioru prac za okres rozliczeniowy, w którym zmiany te nastąpiły. Zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wprowadzenia zmiany.

- Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia/zmianę sposobu komunikacji
z przedstawicielem Wykonawcy poprzez wprowadzenie aplikacji Asystenta Mieszkańca
np. z funkcją Podwykonawcy.

- Na prośbę Wykonawcy, w razie konieczności, możliwe jest wykonanie nowego pomiaru powierzchni terenu, w miejscu wykonywania prac.

- Zamawiający zastrzega, że w przypadku zaistnienia potrzeby w zakresie pielęgnacji zieleni oraz elementów małej architektury wynikającej z zakresu rzeczowego (np. pielęgnacją pnączy, krzewów, itp.) niezbędne może być wykonywanie prac na wysokości. Wykonawca zobowiązany jest do zachowaniem wszelkich przepisów bezpieczeństwa, BHP itd. w trakcie wykonywania prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

    - prowadzenia prac w rejonie zgodnie z miesięcznym harmonogramem prac, uzgodnionym 
z Zamawiającym, przygotowanym na podstawie zał. 3. Miesięczny harmonogram należy przekazać Zamawiającemu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej
w ostatnim dniu roboczym w miesiącu poprzedzającym realizację prac,

    - sporządzania i przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, meldunków z każdego dnia realizacji prac stanowiących przedmiot umowy (zał. 5) - najpóźniej do godziny 815 dnia następnego, każdego dnia roboczego, przez cały okres świadczenia usług. Podanie przez Wykonawcę w meldunku informacji o wykonanych pracach będzie równoznaczne ze zgłoszeniem tych prac Zamawiającemu do odbioru. W meldunku Wykonawca, informuje także Zamawiającego
o ewentualnym niewykonaniu prac zgodnie z planem lub innych zakłóceniach w realizacji umowy.

    - przekazania na własny koszt zebranych odpadów do właściwych miejsc ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz udokumentowania przekazania odpadów, przez dołączenie do protokołu odbioru prac kart przekazania odpadów lub dowodów ważenia odpadów, poświadczonych przez uprawnionych odbiorców (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). Załączenie ww. dokumentów jest warunkiem podpisania protokołu odbioru prac,

    - zapewnienia osobom wykonującym prace w terenie jednolitej kolorystycznie odzieży roboczej, oznakowanej czytelną nazwą firmy oraz zobowiązanie tych osób do jej noszenia w trakcie wykonywania prac objętych zakresem umowy,

    - do wyposażenia osób wykonujących prace w pasie drogowym w kamizelki lub inne elementy odblaskowe oraz przestrzegania obowiązku ich noszenia, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

    - oznakowania pojazdów wykorzystywanych do realizacji usług w nazwę i adres firmy,
w taki sposób, aby możliwa była łatwa, jednoznaczna identyfikacja przynależności pojazdów do firmy oraz ich wyposażenie w sygnalizację świetlną i oznakowanie drogowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    - prowadzenia prac objętych zakresem zamówienia w sposób nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego oraz w sytuacjach tego wymagających, oznakowanie miejsc wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    - zapewnienia średnio 4 x w miesiącu samochodu wraz z przedstawicielem Wykonawcy do kontrolnego objazdu rejonu (jednorazowo średnio 40 km) wraz 
z przedstawicielem Zamawiającego, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,

    - dysponowania (od dnia podpisania umowy) stałą bazą zlokalizowaną w rejonie Gdyni lub 
w Gdyni, w takiej odległości od obsługiwanego rejonu, która umożliwi realizację zamówienia zgodnie z przyjętymi wymaganiami, umożliwiającą na jej terenie stacjonowanie i przechowywanie wymaganych w SWZ sprzętu, samochodów, itp., wyposażoną w środki komunikacji teleinformatycznej (telefon, internet),

    - zapewnienia całodobowego, przez 7 dni w tygodniu, kontaktu telefonicznego
z Zamawiającym i służbami miejskimi (Straż Miejska, Policja)- telefon alarmowy,

    - wyznaczenia oraz wskazania Zamawiającemu w umowie (imię i nazwisko,
nr telefonu) osoby odpowiedzialnej za kierowanie pracami w zakresie konserwacji bieżącej terenów zieleni miejskiej (kierownika prac), do obowiązków którego należy:

- bezpośredni nadzór nad pracownikami wykonującymi prace ogrodniczo-porządkowe 
w terenie,

- organizacja prac w terenie zgodnie z przyjętymi do wykonania zakresami miesięcznymi,

- udział w odbiorze zleconych prac,

- prawidłowe sporządzanie protokołów odbioru,

- kontrolowanie i ocena jakości wszystkich wykorzystywanych materiałów i wykonywanych prac, w tym materiału roślinnego– niedopuszczenie
do wykorzystania materiału wadliwego,

- bieżące ustalanie harmonogramu prac wykonywanych w ramach pozycji zryczałtowanych, jak np. pielęgnacja bylin i traw,

- bezpośrednia współpraca z Zamawiającym,

    - dysponowania, w trakcie realizacji zamówienia, sprzętem umożliwiającym bezpieczny załadunek i przemieszczanie ciężkich elementów – betonowych donic (masa jednej sztuki 
ok. 200-350 kg), betonowych elementów ławek, głazów itp. (np. samochodem ciężarowym wyposażonym w HDS, podnośnikiem, wózkiem do przemieszczania ciężkich przedmiotów), sprzętu do przeprowadzania prac powyżej 3m,

    - informowania na bieżąco Zamawiającego o sytuacjach wpływających na czystość
i estetykę w obsługiwanym rejonie, wymagających interwencji zarówno w zakresie zieleni, jak i oczyszczania, a w szczególności o:

- przypadkach zanieczyszczenia terenu odpadami, których usunięcie, ze względu na ich ilość lub charakter, nie mieści się w zakresie realizowanych usług (np. dzikie wysypiska odpadów, odpady niebezpieczne, padłe zwierzęta),

- „zajmowaniu” trawników przez parkujące pojazdy,

- prowadzeniu na trawnikach i ciągach komunikacyjnych prac przez innych wykonawców,

- złym stanie urządzeń technicznych usytuowanych na trawnikach i ciągach komunikacyjnych (np. studzienki telekomunikacyjne, kanalizacyjne),

    - wykonania i dostarczenia w formie elektronicznej dokumentacji fotograficznej prac realizowanych w ramach umowy (na polecenie Zamawiającego),

    - zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt ilości osób gwarantującej realizację usług objętych przedmiotem zamówienia oraz sprzętu mechanicznego i ręcznego niezbędnego do wykonania ww. usług,

    - w przypadku wystąpienia opadów śniegu oraz utrzymującej się pokrywy śnieżnej koniecznie jest natychmiastowe zaprzestanie wszelkich prac pielęgnacyjnych
i poinformowanie o tym Zamawiającego,

    - w przypadku prowadzenia prac przy użyciu środków chemicznych:

- do stosowania środków, które przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska, a w szczególności środków ochrony roślin, które nie zawierają substancji aktywnych stwarzających takie zagrożenie i posiadają zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu,

- wykonania i zamieszczenia w widocznym miejscu informacji dla mieszkańców 
(w terminie 2 dni przed rozpoczęciem prac) o rodzaju stosowanych środków chemicznych i terminie wykonania prac,

- zabezpieczenia terenu przyległego przed ich oddziaływaniem,

- wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

- przygotowania i przekazania kopii dokumentacji -rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 art. 67 z dnia 21 października 2009r. 
(Dz. U. UE. L. 309/1), ustawa o środkach ochrony roślin 8 marca 2013 r.  (Dz.U.2018.0.1310, art.37, ust.1) – dotyczącej stosowania przez niego środków ochrony roślin, zawierającej pełną nazwę środka ochrony roślin, zastosowanie i zastosowaną dawkę, powierzchnię i lokalizację na której użyto środek ochrony roślin oraz przyczynę wykonania zabiegu. Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z miesięcznym rozliczeniem prac.

### IV. 	SPOSÓB ROZLICZANIA USŁUG OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

- ROZLICZENIE USŁUG W ZAKRESIE KONSERWACJI BIEŻĄCEJ TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ

- Wynagrodzenie miesięczne za realizację usługi związanej z konserwacją bieżącą terenów zieleni miejskiej będzie obliczane zgodnie z poniższymi zasadami oraz załącznikami: zakresem rzeczowym –zał. 2. Wykaz i podstawowy harmonogram prac przewidywanych w rejonie – zał. 3,
formularz cenowy – zał. 4.

      - Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej – wynagrodzenie obliczane jest na podstawie nw. cen jednostkowych oraz faktycznie utrzymywanych powierzchni zieleni w danym miesiącu rozliczeniowym (zakres ujęty przyjętym harmonogramie prac – zał. 3).

  - Pielęgnacja trawników:

- cena jednostkowa koszenia trawników (na terenie płaskim i na skarpach) na powierzchni 
100 m2 z zagrabieniem i wywozem,

- cena jednostkowa koszenia pól widoczności na powierzchni 100 m2 z zagrabieniem i wywozem,

- cena jednostkowa grabienia liści (na terenie płaskim i na skarpach) na powierzchni 100 m2 wraz z wywozem,

- cena jednostkowa nawożenia z zagrabieniem trawników na powierzchni 100 m2,

- cena jednostkowa podlewania trawników na powierzchni 100 m2,

- cena jednostkowa wertykulacji trawników na powierzchni 100 m2,

- cena jednostkowa oprysku trawników środkami chwastobójczymi na powierzchni 100 m2,

- cena jednostkowa wapnowania trawników na powierzchni 100 m2.

1.2. Pielęgnacja żywopłotów

- cena jednostkowa miesięcznej pielęgnacji 100 m2 żywopłotów.

1.3. Pielęgnacja skupin, krzewów i różanek

- cena jednostkowa miesięcznej pielęgnacji 100 m2 skupin krzewów i różanek.

1.4. Pielęgnacja bylin, traw, donic

- cena jednostkowa miesięcznej pielęgnacji 100 m2 bylin, traw, donic.

1.5. Pielęgnacja pnączy

- cena jednostkowa miesięcznej pielęgnacji 100 m2 pnączy.

1.6. Pielęgnacja mis przy drzewach

- Wynagrodzenie miesięczne jest równe cenie miesięcznej pielęgnacji mis przy drzewach wskazanej przez wykonawcę w Formularzu cenowym (zał. 4). Cena ta obejmuje pielęgnację mis przy drzewach i  uwzględnia cały zakres prac opisany w pkt. III, pkt. 1.6 i wykonywanych 
z częstotliwością określoną w zał. 3. Zwiększenie lub zmniejszenie zakresu prac w wysokości
do 10% stanu określonego na dzień zawarcia umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia.

- Ww. ceny winny uwzględniać zakres prac opisany w OPZ cz. III, ppkt. 1.1-1.6, wykonywanych z częstotliwością określoną w zał. 3. Wykaz powierzchni terenów zieleni aktualnych na dzień podpisania umowy określony został w zał. 2. Zamawiający przewiduje stopniowe włączanie lub wyłączenie powierzchni do utrzymania w okresie obowiązywania umowy, w tym terenów przejętych od Wydziału Ogrodnika Miasta. Włączanie lub wyłączenie powierzchni rozliczanej na podstawie cen wymienionych w OPZ cz. III, pkt. 1.1-1.6. następować będzie na podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.

- Konserwacja elementów małej architektury – wynagrodzenie miesięczne jest równe cenie miesięcznej konserwacji elementów małej architektury wskazanej przez wykonawcę
w Formularzu cenowym (zał. 4). Cena ta obejmuje konserwację elementów małej architektury
i uwzględnia cały zakres prac opisany w cz. III, pkt. 2 i w zał. 2, wykonywanych
z częstotliwością określoną harmonogramie prac (zał. 3). Zwiększenie lub zmniejszenie zakresu prac w wysokości do 10% stanu określonego na dzień zawarcia umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie obliczone będzie na podstawie rzeczywistego zakresu wykonanych prac 
w oparciu o ceny określone w Formularzu cenowym (zał. 4, poz. 1-72).

Wynagrodzenie za prace rozliczane według Formularza cenowego (zał. 4), poz. 2-6 płatne będzie za okres od kwietnia do końca listopada (zakres zgodny z przyjętym harmonogramem prac - 
zał. 3). Wykaz powierzchni terenów zieleni miejskiej przewidywanych do pielęgnacji w rejonie-zał.2.

4.	Wykonawca winien uwzględnić w cenie wykonania usługi, o której mowa 
w zał. 1 wartość materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, 
w szczególności zakup: nasion traw i materiału nasadzeniowego (np.: kwiaty jednoroczne, byliny, krzewy róż, pnącza, trawy), ziemi urodzajnej (Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego jakość dostarczonego materiału), przekompostowanej kory sosnowej, kamieni polnych, farby, oleju i impregnatu do konserwacji elementów małej architektury, środków chemicznych, środków ochrony roślin, środków chwastobójczych, nawozów, palisad, palików, impregnowanych półwałków drewnianych, taśmy ogrodniczej, desek do ławek, siedzisk, przysiadaków, wody do podlewania roślin.

      - Ilości i krotności wykonania prac wskazane w formularzu cenowym nie są podaną ilością całkowitą i ostateczną obowiązującą  przez cały okres trwania umowy, służą do przygotowania szacunku całości wykonania prac. Ilość prac i ich krotność może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

      - Kalkulacja szacunkowa jest podstawą do obliczenia wartości umowy, ale nie jest ani wartością maksymalną ani minimalną wykonania.

      - W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych (nieujętych w przedmiarze robót, kosztorysach ofertowych, nieobjętych harmonogramem prac oraz nieujętych w cenniku zawartym w umowie), ich rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych prac przy uwzględnieniu kalkulacji cenowej dotyczącej planowanych prac, cen materiałów (łącznie
z kosztami zakupu), sprzętu, transportu, zestawienie kosztu robót ziemnych oraz prac wykończeniowych przyjmowanych wg średnich cen publikowanych w Informatorze „SEKOCENBUD” lub przez producenta małej architektury, aktualnych w danym kwartale lub
w przypadku ich braku, kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiającego.