# Projekt postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy

zawarta w dniu ................2021 r. pomiędzy Gminą Zgierz, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zgierz z/s w Zgierzu, ul. Łęczycka 4, w której imieniu działa:

Wioleta Głowacka	 		- 	Wójt  Gminy

zwaną dalej "Zamawiającym",

a .............................., wpisaną do ............................................, w imieniu której działa:

# ...............................			-	.....................

zwaną dalej „Wykonawcą”

po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214.000 EURO, co stanowi równowartość kwoty 913 630 zł.

§ 1

- Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zmianami).

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do opracowania kompletną  wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Białej poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym
i dydaktycznym”, w podziale na zadania:

Zadanie 1: 	Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i innych decyzji, które pozwolą zamawiającemu zrealizować roboty budowlane na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia.

Zadanie Nr 2:	Pełnienie nadzoru autorskiego nad Zadaniem 1 w trakcie realizacji robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

- Podstawowe założenia:

- zlokalizowanie inwestycji na działkach o nr ewid. 414/11 o powierzchni 1459 m2, nr ewid. 414/13 o powierzchni 1720 m2 i częściowo na działce nr ewid. 417/2, na której zlokalizowane są istniejące budynki szkoły.

- zaprojektowanie sali gimnastycznej z zapleczem sportowym,

- zaprojektowanie minimum 6 sal lekcyjnych,

- zaprojektowanie innych pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły,

- zaprojektowanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej,

- włączenie rozbudowywanej części w istniejący system komunikacyjny szkoły,

- rozbudowywany obiekt lub jego część jedno lub dwukondygnacyjny.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami,

- specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- Załącznik Nr 1 „Zakres oraz wartość poszczególnych elementów”.

§ 3

Dokumentację projektową, o której mowa w § 1 należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym normami i przepisami.

§ 4

1.	Realizacja przedmiotu zamówienia, określonego powyżej polegać będzie na:

1.1	Zadanie 1: Opracowaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i innych decyzji, które pozwolą zamawiającemu zrealizować roboty budowlane na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, i obejmować:

- Koncepcję architektoniczno-budowlaną w dwóch wariantach wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów i wizualizacją,

- Mapę do celów projektowych,

- Opinię geotechniczną wraz z badaniem podłoża gruntowego

- Projekt budowlany, składający się z:

- Projektu zagospodarowania działki lub terenu (PZT),

- Projektu architektoniczno-budowlanego (PA-B),

- Projektu technicznego (PT).

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem planowanych kosztów inwestycji,

- Projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz,

- Technologię sali gimnastycznej,

- Plan ewakuacji,

- Inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki.

1.2	Zadanie Nr 2:	Pełnieniu nadzoru autorskiego nad zadaniem 1 w trakcie realizacji robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w tym:

- pełnieniu nadzoru autorskiego a w szczególności:

- stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową;

- wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, a także ewentualnie uzupełnianiu szczegółów dokumentacji projektowej;

- czuwaniu, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu, wymagającej uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę;

- uzgadnianiu z zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych;

- na wezwanie Zamawiającego – braniu udziału w naradach technicznych
i komisjach organizowanych przez Zamawiającego.

- sprawowaniu nadzoru autorskiego osobiście przez projektanta głównego
i projektantów branżowych.

1.3.	Nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót, na każde pisemne lub telefoniczne wezwanie zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie będzie przesłane przynamniej na 2 dni robocze przed terminem spotkania na budowie. Przewiduje się 10 pobytów na budowie.

1.4	W kosztach nadzoru autorskiego należy uwzględnić koszty dojazdu, delegacji, itp. Projektant zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia umownego w czasie prowadzonych robót a także w okresie gwarancji
i rękojmi.

1.5	Zamawiający zaznacza, możliwość realizacji robot budowlanych w oparciu
o opracowaną dokumentację przez okres do 3 lat od daty wydania ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowę, jednakże termin ten jest terminem szacunkowym i w związku
z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 1 egzemplarz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz koncepcję i dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla każdej branży, w następujących ilościach:

- Koncepcję architektoniczno-budowlaną wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów i wizualizacją w 2 egz. wraz z wersją elektroniczną opracowania na płycie CD w 2 egz. (skan w zapisie PDF oraz rysunki w formacie .dwg),

- Projekt zagospodarowania działki lub terenu w 4 egz., wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD w 2 egz. (skan w zapisie PDF oraz rysunki
w formacie .dwg),

- Projekt architektoniczno-budowlany w 4 egz., wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD w 2 egz. (skan w zapisie PDF oraz rysunki
w formacie .dwg),

- Projekt techniczny w 4 egz., wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD w 2 egz. (skan w zapisie PDF oraz rysunki w formacie .dwg),

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 4 egz., wraz
z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD w 2 egz. (skan w zapisie PDF),

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 4 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD w 2 egz. (w dokumencie tekstowym oraz skan w zapisie PDF),

- Kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów w 3 egz. wraz
z wersją elektroniczną na płycie CD w 2 egz.(w programie NORMA, w formie pliku z rozszerzeniem .ath lub innym możliwym do edycji w programie Norma oraz skan w zapisie PDF).

- Przedmiar robót w 3 egz. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD w 2 egz.
(w programie NORMA, w formie pliku z rozszerzeniem .ath lub innym możliwym do edycji w programie Norma oraz skan w zapisie PDF).

- Opinię geotechniczną wraz z badaniem podłoża gruntowego w 2 egz. wraz
z wersją elektroniczną na płycie CD w 2 egz. (skan w zapisie PDF),

- Projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz w 4 egz., wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD w 2 egz. (skan w zapisie PDF oraz rysunki
w formacie .dwg),

- Technologię Sali gimnastycznej w 4 egz., wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD w 2 egz. (skan w zapisie PDF oraz rysunki w formacie .dwg),

- Plan ewakuacji w 4 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD w 2 egz. (w dokumencie tekstowym oraz skan w zapisie PDF),

- Inwentaryzacja zieleni przeznaczonej do wycinki w 2 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD w 2 egz. (w dokumencie tekstowym oraz skan w zapisie PDF).

- Zamawiający wymaga, aby zamawiane egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Płyta CD powinna być skanem egzemplarza ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pieczęciami. Wykonawca złoży oświadczenie, że przekazana wersja elektroniczna na płytach CD jest odzwierciedleniem wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej.

- Zamawiający dopuszcza wielotomową oprawę każdego z podstawowych elementów projektu budowlanego (PZT, PA-B, PT). Każdy tom poszczególnego projektu musi posiadać oddzielną stronę tytułowa. Projekty PA-B i PT winny być również podzielone ze względu na branż.

- Wykonawca na podstawie wybranego wariantu koncepcji opracuje wstępny projekt budowlany, który będzie podlegał uzgodnieniu z zamawiającym na każdym etapie projektowania a następnie uzyska ostateczne uzgodnienie przyjętych w nim rozwiązań do dalszego projektowania.

- Wykonawca pozyska we własnym zakresie niezbędne do projektowania warunki, decyzje, opinie i uzgodnienia.

- Wykonawca przedstawi gotową dokumentację projektowo-kosztorysową do akceptacji zamawiającego przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwolenia na budowę. Zamawiający zobowiązuje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania, sprawdzić zgodność dokumentacji projektowo-kosztorysowej z umową. Brak uwag
w wyznaczonym terminie należy traktować jako jej akceptację.

- Wykonawca jest zobowiązany do aktualizowania kosztorysów inwestorskich  w okresie do 3 lat od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w terminie 7 dni od daty wpływu zgłoszenia w tym zakresie od Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielania zamawiającemu odpowiedzi o stopniu zaawansowania prac projektowych, na każdym etapie realizacji umowy oraz składaniu pisemnych raportów z postępu prac projektowych w odstępach 6 tygodniowych
w trakcie trwania umowy, licząc od dnia podpisania umowy (w raporcie należy ująć wszystkie informacje dotyczące realizacji umowy, w tym w szczególności informacje mogące mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy).

- Wymagania dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa będzie służyć do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w postępowaniu w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zmianami) oraz do realizacji pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie.

- Dokumentację projektową należy opracować zgodnie ze wszystkimi przepisami obowiązującymi w chwili przekazywania jej zamawiającemu.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pozostałymi dokumentami winna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać wszystkie wymagane  przepisami uzgodnienia, opinie, oświadczenia oraz decyzje, w tym między innymi decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzję pozwolenia wodno-prawnego, ostateczną decyzję pozwolenia na budowę. Koszty uzyskania wszystkich uzgodnień i decyzji obciążają Wykonawcę dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia.

- Opracowanie winno uwzględniać nowoczesne rozwiązania technologiczne o bardzo wysokiej efektywności energetycznej.

- W przypadku gdy w dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawca wskaże znaki towarowe, patenty lub pochodzenie i wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi bezwzględnie zawierać parametry równoważności (kryteria stosowane w celu oceny równoważności).

- W opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej będą wskazane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku, uzgodnione z zamawiającym.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być trwale i czytelnie oznaczona, ponadto trwale oprawiona.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje również wykonanie inwentaryzacji budowlanej istniejącego budynku szkoły w zakresie niezbędnym dla potrzeb opracowania projektu rozbudowy budynku szkoły oraz wykonanie oceny technicznej stanu istniejącego budynku szkoły pod kątem jego rozbudowy.

- W przypadku konieczności przebudowy elementów istniejącego budynku szkoły, dokumentacja projektowo-kosztorysowa również musi obejmować te elementy.

- Zamawiający udzieli wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu
w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Ewentualne poprawki i uzupełnienia opracowania Wykonawca wykona na własny koszt w ramach rękojmi jakości swoich usług oraz w ramach udzielonej gwarancji.

- Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 5

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia stanowiącego  przedmiot niniejszej umowy  Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, iż następujący zakres robót wykona przy udziale Podwykonawcy/ów: ...........................................................................................................

- W przypadku powierzenia wykonania przez Wykonawcę części przedmiotu umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jego należyte wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.*

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na usługi zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na usługi, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.*

- Umowa, o której mowa w ust. 5 powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.*

- Zamawiający, w terminie określonym w ust. 16 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi*:

        - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;

        - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7.

        - w innej kwestii dotyczącej realizacji zamówienia w przypadku niezgodności postanowień umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą z zakresem przedmiotowym umowy głównej.

          - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu ostatecznej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie określonym w ust. 16, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.*

          - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni  od dnia jej zawarcia.*

          - Zamawiający, w terminie określonym w ust. 16, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadkach, o których mowa
w ust. 9.*

          - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwa, której przedmiotem są usługi, w terminie określonym w ust. 16, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.*

          - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi,  w terminie 7 dni od jej zawarcia, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.*

          - W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany zawartej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.*

          - Przepisy ust. 4-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.*

          - Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej  zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian
– w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu tych dokumentów.*

          - Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w wyznaczonym terminie  dostarczy Zamawiającemu informacje dotyczące wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, z określeniem postępu realizacji zamówienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia dokonanej  płatności  na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.*

          - Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.*

          - Wykonawca,  do faktury przedkładanej Zamawiającemu zobowiązany jest*:

1)	przedłożyć oświadczenie Podwykonawcy/ Podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego Podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia, jeżeli roboty budowlane objęte fakturą  wykonywane były przez Podwykonawcę   lub dalszego Podwykonawcę,

2)	W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich Podwykonawców (w tym dalszych Podwykonawców) realizujących w przedmiotowym zamówieniu roboty budowlane, dostawy lub usługi  lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika,                 że Wykonawca zalega wobec nich z płatnościami -  Zamawiający będzie miał prawo  do wstrzymania płatności odpowiedniej kwoty  faktury, przy czym sytuacja ta  nie stanowi podstawy naliczania odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy
(w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd albo Podwykonawca zrzeknie się roszczenia.

- W przypadku uchylania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, powstałego                        po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zapłaty wynagrodzenia  zgodnie z przedłożoną Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są  dostawy lub usługi -  Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 465 ustawy i niniejszej umowie.*

- Powyższe ustalenia nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny.*

- W przypadku nie dokonania zmian w projekcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw, Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz nie będzie odpowiadał za żadne zobowiązania Wykonawcy względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.*

§ 6

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia  oraz ofertą Wykonawcy wybraną  w  trybie podstawowym jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie za przedmiot umowy strony ustalają na:

kwotę netto:  ......................... zł (słownie złotych: .......................................................)

kwotę brutto: ......................... zł (słownie złotych: .......................................................).

- Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za przedmiot umowy.

- Rozliczenie wynagrodzenia umownego za zrealizowane opracowanie odbędzie się na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo – odbiorczy wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, w stanie zupełnym / kompletna z punktu widzenia  celu, któremu ma służyć / wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę.

- Wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od protokolarnego przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego i przedłożenia faktury przez Wykonawcę wystawionej na: Gmina Zgierz, Urząd Gminy Zgierz, 95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4, NIP 732-20-11-556.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia przelewem na konto wskazane na fakturze wystawionej przez Wykonawcę, ujawnione w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (biała lista podatników VAT).

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy od daty potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru kompletnej dokumentacji do czasu upływu terminu odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych, wykonanych zgodnie z tą dokumentacją.

- W przypadku zaistnienia wad fizycznych dokumentacji, wad polegających na niekompletności i wad ukrytych, których Zamawiający i Wykonawca pomimo należytej staranności nie dostrzegli Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć zgłoszone wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli w rezultacie istnienia wad (w tym wad ukrytych) Zamawiający poniesie szkodę, która pozostaje w bezpośrednim związku z wadą dokumentacji, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania z tego tytułu.

§ 8

- Wykonawca przenosi w ramach zaoferowanej ceny na rzecz Zamawiającego  autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji.

- W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- użytkować opracowanie projektowe na własny użytek, w tym w szczególności 
przekazać opracowanie projektowe lub dowolną jego część, także jego kopie:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót 
budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- wykorzystywać opracowanie projektowe lub jego dowolną część do 
prezentacji,

- wprowadzać opracowanie projektowe lub jego części do pamięci komputera na 
dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,

- zwielokrotniać opracowanie projektowe lub jego części dowolną techniką,

- zbywać opracowanie projektowe na rzecz innych osób. Zamawiający nie może usuwać oznaczeń określających autora.

§ 9

- Strony postanawiają, że w razie opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej oraz w przypadku bezpodstawnego odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub wniesieniu poprawek i uzupełnień, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia umownego terminu zakończenia przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- 20% wynagrodzenia umownego w przypadku bezpodstawnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 50 % wartości brutto robót będących przedmiotem zamówienia.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy Zamawiający pokryje koszt wynagrodzenia za dokumentację sporządzoną do dnia odstąpienia od umowy. Podstawą obliczenia wynagrodzenia będzie protokół inwentaryzacji zaawansowania prac projektowych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający potrąci z faktury końcowej ewentualne należności z tytułu kar umownych, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w razie jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu wykonania umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 10

- Strony zastrzegają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w oparciu 
o porozumienie stron, w przypadku zaistnienia okoliczności nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wszelkiego rodzaju zmiany winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egz. otrzymuje Zamawiający a 1 egz. Wykonawca.

§ 14

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik Nr 1 „Zakres oraz wartość poszczególnych elementów”

Zamawiający:								Wykonawca:

Kontrasygnata:

- ma zastosowanie w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców