UMOWA NR …/21 wzór

zawarta w dniu ……………………2021r. w Gryficach pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej  w  Gryficach przy ul. Niechorskiej Nr 27, 72-300 Gryfice, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000001803, posiadającym NIP 857 – 168 – 85 – 60, reprezentowanym przez Dyrektora Piotra Sołtysińskiego, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

firmą ………………………………

NIP: ……………………………….

figurującym w KRS pod nr  …………………………………………..

reprezentowaną przez:

Członek Zarządu- ………………………………………………………

zwanym dalej – „Wykonawcą”

Podstawę zawarcia umowy stanowi oferta Wykonawcy przyjęta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania w zakresie robót budowlanych p.n. „Przebudowa pomieszczeń w budynku zamieszkania zbiorowego w SPZZOZ w Gryficach” ogłoszonego w BZP oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie inwestycyjne z zakresu robót budowlanych p.n. „Przebudowa pomieszczeń w budynku zamieszkania zbiorowego w SPZZOZ 
w Gryficach”.

- Zadanie stanowiące przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.

- Zakres robót oraz wymagania jakościowe określone zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz 
z załącznikami, a w szczególności w dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę projektową.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem wynikającym 
z postanowień niniejszej umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji warunków zamówienia wraz  z załącznikami oraz złożonej oferty. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, 
a treść dokumentacji winna być dostosowana do specyfiki i charakteru zadania inwestycyjnego.

- Wykonawca oświadcza, że znane są mu warunki realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności, że zapoznał się z lokalizacją przedmiotu umowy, założeniami i oczekiwaniami Zamawiającego co do standardu i jakości wykonania robót. Wykonawca oświadcza, że co do powyższego nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

§ 2

Terminy

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 120 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy. Za dzień wykonania przedmiotu umowy we wskazanym powyżej terminie  będzie pisemne zgłoszenie kierownika budowy o zakończeniu robót i wyznaczeniu przez Zamawiającego terminu odbioru.

- Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zakończenie wszystkich robót oraz wykonanie wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak również całkowite uprzątnięcie terenu                       i pomieszczeń, w których wykonywane były prace wraz z wywiezieniem resztek materiałów i gruzu.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej                        o przeszkodach mogących mieć wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy.

- W razie potrzeby i na wniosek Wykonawcy, Zamawiający wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i wystawi fakturę za zużyte media proporcjonalnie do okresu korzystania z mediów, przyjmując miesięczny ryczałt w wysokości 500,00 zł brutto.

- Termin wskazany w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego lub powstałych z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu: wstrzymania robót, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- konieczności wykonania dodatkowych prac, których strony nie przewidywały przy zawieraniu umowy,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych robót,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy (lub innej dokumentacji robót) i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego,

- wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- W przypadkach określonych w ust. 5 termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie przesunięciu                                 o okres przerwy lub postoju, albo wykonania dodatkowych prac, na podstawie aneksu do umowy.

§ 3

- Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały budowlane, które zapewnia Wykonawca, wykorzystane 
w celu realizacji przedmiotu umowy, muszą być nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela Wykonawca zobowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń odpowiednie certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości, itp., w terminie najpóźniej do 2 dni przed ich zastosowaniem. Dokumentację w tym zakresie Wykonawca winien przechowywać na budowie i przekazać ją Zamawiającemu w procedurze odbioru końcowego.

- W przypadku wykonania przedmiotu umowy z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na swój koszt rozbiórki i wymiany wadliwych materiałów budowlanych na wolne od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 4

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zaznajamiania się na bieżąco z postępem prac służących realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich komisjach zwołanych przez Zamawiającego          w  trakcie realizacji umowy, a także w okresie gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający wymaga obowiązkowego uczestnictwa Kierownika Budowy i Kierowników robót

w   organizowanych przez Zamawiającego 1 raz w tygodniu naradach roboczych z których sporządzony zostanie protokół z podjętymi ustaleniami.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy wykwalifikowanej kadry posiadającej wiedzę 
i doświadczenie oraz wszelkie uprawnienia niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonywania robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy,

- organizacja we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb,

- zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,

- utrzymanie ogólnego porządku i czystości na terenie budowy oraz uporządkowanie terenu prowadzenia prac po zakończeniu każdego dnia pracy,

- przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących bhp oraz przestrzeganie zasad ochrony środowiska,

- zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

- skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy na dzień rozpoczęcia   czynności  odbiorczych,

- niezwłoczne usuwanie ujawnionych usterek,

- wykonywanie innych obowiązków określonych w Prawie budowlanym,

- usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp. po zakończeniu robót oraz uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i naprawy istniejących nawierzchni zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy. W razie uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do uporządkowania terenu budowy może zlecić te prace podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę,

- ubezpieczenie terenu budowy od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyka budowlanego i odpowiedzialności cywilnej.

- Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu, np. z robót rozbiórkowych będą stanowiły własność Wykonawcy, który zobowiązany jest do przestrzegania, jako wytwarzający odpady, przepisów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania odpadów (przedstawić dowody utylizacji odpadów budowlanych).

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do czasu odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać i utrzymywać w toku wykonywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu umowy na wartość nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu polisę  ubezpieczeniową  lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie, które to dokumenty będą stanowiły załączniki do niniejszej umowy.

- Jeżeli ubezpieczenie wygasa w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nową polisę w terminie nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.

- W przypadku braku wymaganego ubezpieczenia OC potwierdzonego polisą lub nieprzedstawienia polisy w terminie, o którym mowa w ust. 5 lub na żądanie Zamawiającego, Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót do czasu przedstawienia odpowiedniej polisy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania prac, określonego w § 2 ust. 1 umowy lub odstąpić od umowy 
w terminie 14 dni od upływu terminu na przedstawienie polisy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, 
o których mowa w niniejszym ustępie, uznaje się za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

- Wykonawca do umowy dołącza kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową dotyczący przedmiotu umowy (przedłożony Zamawiającemu co najmniej 5 dni przed zawarciem niniejszej umowy), który winien zawierać stronę tytułową z czynnikami cenotwórczymi (stawka roboczogodziny, koszty pośrednie, zysk), tabelę elementów scalonych, wykaz materiałów i sprzętu. Kosztorys stanowi załącznik nr 6 do umowy. Niezależnie od przedłożonego kosztorysu, ustalone wynagrodzenie za roboty budowlane jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

§ 6

Roboty zamienne i dodatkowe

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robót budowlanych wynikających np. ze zmian projektowych lub nie ujętych w dokumentacji projektowej a niezbędnych do realizacji umowy, zostanie ustalone 
z zastosowaniem następujących zasad:

- jeżeli ceny odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie szczegółowym przedłożonym przez Wykonawcę – przy rozliczeniu będą brane ceny z kosztorysu,

- jeżeli ceny nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie szczegółowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Zamawiającemu,

- jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem pkt. 1 lub 2, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kosztorys własny sporządzony w oparciu o KNR, KNNR lub własne wyliczenia z uwzględnieniem składników ceny kosztorysowej z kosztorysu ofertowego,

- Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w pkt. 1-3 oraz przedstawi Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed rozpoczęciem tych robót,

- jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1-3 wówczas Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w w/w punktach.

- W w/w przypadkach wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót/robót dodatkowych nastąpi na podstawie Protokołu konieczności.

- Protokół konieczności zostanie sporządzony przez Kierownika budowy, zaakceptowany przez Zamawiającego bądź przedstawiciela Zamawiającego i podpisany przez: Kierownika budowy oraz Wykonawcę.

- Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji dotyczący wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Zamawiającego bądź przedstawiciela Zamawiającego.

§ 7

Wynagrodzenie i płatności

      - Strony ustaliły łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie całości zamówienia, zgodnie 
z ofertą Wykonawcy na kwotę  ………………..słownie:…………………………………………………

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym także koszty nie wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu umowy, ale możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę przed złożeniem oferty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. Wynagrodzenie obejmuje również całość kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym kosztów transportu, organizacji, ochrony, oznakowania miejsca budowy, zaplecza budowy i jego otoczenia, wywozu i utylizacji odpadów, itp.

      - Strony stwierdzają, że wynagrodzenie określone w § 1 zostało określone poprawnie, z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest ono wystarczające przez cały okres trwania umowy wraz z okresem gwarancji/rękojmi, bez możliwości jego zmiany w trakcie trwania umowy (wynagrodzenie nie podlega waloryzacji) oraz pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy zgodnie z umową i wszystko co okaże się konieczne dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz niezwłocznego usunięcia wad i usterek i dokonania potrzebnych napraw 
w okresie gwarancyjnym.

      - Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robót.

      - Płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych 
i faktury końcowej, zatwierdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

      - Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie obustronnie podpisany protokół częściowego odbioru wykonanych robót określający procentowe (rzeczowe) zaawansowanie robót zgodnie z tabelą elementów scalonych (załącznik nr 2a).

      - Rozliczenie końcowe za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną po zakończeniu czynności odbioru końcowego, na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

      - Protokół odbioru robót powinien zostać wystawiony w oparciu o wykonany zakres prac, zatwierdzony przez Zamawiającego bądź przedstawiciela Zamawiającego.

      - Zamawiający będzie dokonywał płatności wynagrodzenia w następujący sposób:

- płatność częściowa po przedstawieniu protokołu odbioru częściowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, nie więcej jednak niż 80 % wynagrodzenia określonego w ust. 1.   Podstawą do rozliczenia faktury częściowej będzie podpisany przez kierownika budowy (kierowników robót branżowych) i Zamawiającego bądź przedstawiciela Zamawiającego Protokół odbioru wykonanych robót (części robót) określający procentowe (rzeczowe) zaawansowanie robót zgodny z tabelą elementów scalonych (załącznik nr 2a).

- płatność końcowa (wykonanie robót budowlanych, potwierdzone protokołem odbioru końcowego  zatwierdzonym przez Zamawiającego bądź przedstawiciela Zamawiającego).

Wykonawca, według swojego wyboru, może także zrezygnować z wystawienia faktury częściowej 
i wystąpić o zapłatę całości wynagrodzenia po wykonaniu całości robót.

      - Wykonawca zrzeka się dochodzenia odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie, jeśli nie wezwie Zamawiającego do ich  zapłaty w terminie 30 dni od uregulowania należności głównej.

      - Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających                     z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2020 r.  poz. 295).

      - Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności częściowej nie częściej niż 1 raz  w miesiącu 
w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, którą Wykonawca wystawi na podstawie protokołu odbioru częściowego, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Zapłata nie może nastąpić wcześniej, niż po przedstawieniu oświadczeń lub dowodów dotyczących zapłaty wymagalnych należności na rzecz podwykonawców (§ 8 ust. 16).

      - Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT.

§ 8

Podwykonawcy

- Wykonawca może wykonywać część przedmiotu umowy opisaną w dokumentach przetargowych przy pomocy podwykonawców, zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Umowa z podwykonawcą powinna spełniać następujące warunki lub postanowienia:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni,

- umowa ma zawierać informację, że w przypadku bezzasadnego uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub

- przedłożone Zamawiającemu umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy                                          o podwykonawstwie,

- Wykonawca i Podwykonawca zobowiążą się do przedstawienia Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. W przypadku, gdy 
w tych protokołach będą zawarte zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie,

- Podwykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji nie krótszej niż Wykonawca i na warunkach nie gorszych niż udzielone przez Wykonawcę,

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających                     z umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2020 r. poz. 295), a zakaz niniejszy dotyczy również Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców).

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,

- kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Suma wynagrodzeń określona w umowach z Podwykonawcami nie może przekraczać wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prace stanowiące przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w umowach o roboty budowlane zawieranych z Podwykonawcami zawierać ponadto klauzule:

- zobowiązujące Podwykonawcę do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i obioru robót budowlanych,

- zawierające zgodę Podwykonawcy na ponoszenie solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą za wykonane przez Podwykonawcę roboty.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, winno być poprzedzone przedłożeniem Zamawiającemu i akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę winno być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy                                                 o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem.

- Jeśli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

- Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy                                                   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej określonych                                   w SWZ i niniejszej umowie wymagań dotyczących  umowy o podwykonawstwo.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis umowy o podwykonawstwo 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

- Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

- Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z KRS Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia (fakturami) oświadczenia Podwykonawców (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy) lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął 
w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców, wynikających                  z umów o podwykonawstwo. Dowodami tymi są odpisy faktur wystawionych przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) i kopia (poświadczona za zgodność) zrealizowanych przelewów.

- Jeżeli w terminie płatności określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o  podwykonawstwo. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, Zamawiający stosuje art. 465 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku uznania zasadności zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy lub złożenia jej do depozytu sądowego, kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

- Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca                           z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku uznania przez Zamawiającego, że Podwykonawca nie wykonuje w sposób należyty swoich zobowiązań, a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa, Zamawiający wzywa Wykonawcę do niezwłocznej zmiany sposobu wykonywania umowy. W przypadku niewykonania wezwania, Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca nadal nie wykonuje 
w sposób należyty swoich zobowiązań, a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa. W przypadku odmowy przez Wykonawcę wykonania tego polecenia, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odmowy usunięcia lub bezskutecznego upływu terminu na usunięcie.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę projektu umowy lub umowy zawartej z Podwykonawcą, stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy w terminie do 10 dni od daty powzięcia wiadomości o zawarciu umowy o podwykonawstwo lub bezskutecznego upływu terminu                                      na wykonanie obowiązku i na zasadach opisanych w niniejszej umowie. Odstąpienie od umowy nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia kar umownych za naruszenia, jak i kary przewidzianej za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

- Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.

§ 9

## Zmiany w umowie

- Dopuszcza się wprowadzanie zmian umowy w następujących okolicznościach:

- konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, niezbędnych w celu prawidłowej realizacji zamówienia, na zasadach i warunkach określonych w § 6,

- zmiany terminu wykonania umowy, na zasadach i warunkach określonych w § 2 ust. 5 i 6,

- zmiany materiałów lub urządzeń, jeżeli spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

- zmiany materiałów lub urządzeń na materiały lub urządzenia o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych, gdy zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej,

- w innych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że:

- spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

- wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia);

- zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku materiału lub urządzenia oferowanego;

- zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej.

- Dopuszcza się dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach wymaganych 
w SWZ.

- Postanowienia ust. 1-3 stanowią katalog zmian, poza zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy i zawarcia aneksu do umowy pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmiany terminu wykonania robót spowodowanych opóźnieniami i przestojami niezależnymi od Zamawiającego.

§ 10

Przedstawiciele stron

- Osobami koordynującymi działania Stron i upoważnionymi do kontaktów między Stronami są:

- ze strony Wykonawcy – ………………………………….

- ze strony Zamawiającego – ……………………………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest: Kierownik Budowy…………………….

§11

Odbiory robót

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający powoła komisję odbioru, która w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przedmiotu umowy do odbioru częściowego/końcowego, przystąpi do czynności odbiorczych.

- Wykonawca na dzień rozpoczęcia czynności odbiorczych skompletuje i przekaże komisji wszystkie  potrzebne dokumenty odbiorcze, pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Czynności odbiorcze zakończą się najpóźniej w terminie  3 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.

- Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem odbioru częściowego/końcowego, podpisanym  przez komisję  powołaną przez Zamawiającego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego pozytywny odbiór przez komisję Zamawiającego stanowi ostateczny termin   odbioru przedmiotu umowy.

§12

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ………  miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu  zgłoszenia, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych lub zagrażających bezpieczeństwu – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokona wraz z Wykonawcą przeglądu pogwarancyjnego w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie w ramach gwarancji.

- Zamawiający, w razie potrzeby, może zwołać dodatkowe przeglądy zawiadamiając pisemnie o tym fakcie Wykonawcę.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa wraz z kartą gwarancyjną stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- Szczegółowe warunki gwarancji wykonanych robót budowlanych określono w załączniku nr 2 do umowy.

- Zamawiający może wykonywać przewidziane przepisami uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy, w tym także części realizowane przez podwykonawców.

- Uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie mogą naruszać uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, przysługujących Zamawiającemu na podstawie właściwych przepisów kodeksu cywilnego. Strony zgodnie postanawiają, że okres rękojmi wydłuża się do czasu trwania gwarancji. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uprawnienia z tytułu rękojmi nie wygasają przed upływem okresu gwarancji. Warunki udzielonej gwarancji jakości nie mogą być dla Zamawiającego mniej korzystne niż wynikające z kodeksu cywilnego.

§13

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w związku z realizacją przedmiotu umowy określonego               w § 1 ust.1:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminem wskazanym w § 2 ust. 1 w wysokości  0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

- w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1  niniejszej umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Kary te dotyczą również zwłoki w przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 8 ust. 12 – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

- Maksymalna wysokość kar umownych określonych w ust. 1 pkt. 1 i 3 może wynosić 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, zaś kar umownych określonych w ust. 1 pkt. 4-7 może wynosić 100 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 (dopuszczalne jest nakładanie kary umownej za każde naruszenie). Nałożenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego. Ograniczenie kar umownych do maksymalnej wysokości nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn przez siebie zawinionych, zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca zabezpieczy na swój koszt teren budowy i przekaże go Zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, wraz z pełną dokumentacją. W przypadku niewykonania w/w obowiązku Zamawiający dokona zabezpieczenia terenu budowy na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie                    o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, dochodzonego na zasadach ogólnych.

- Kary umowne będą potrącane z bieżących płatności, z faktury końcowej (częściowej) Wykonawcy lub 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

§14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- W ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie, którego wartości wynosi 5% wynagrodzenia wynikającego ze złożonej ceny ofertowej brutto zaokrąglonego do pełnych tysięcy w górę, tj. ……. złotych (słownie: …………. złotych 00/100). Kwota ta będzie kwotą ostateczną wartości zabezpieczenia i nie będzie podlegała zmianom bez względu na ostateczną wartość wynagrodzenia umownego.

- Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:

- w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Do wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zastosowanie mają przepisy rozdziału 2 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”, ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku zamiaru złożenia zabezpieczenia w postaci poręczenia, gwarancji bankowej oraz gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu odpowiednie wzory dokumentów na trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy, celem zweryfikowania dokumentu. Wzór ww. zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przekazać za pośrednictwem platformy www.platformazakupowa.pl/pn/medicam

Z zabezpieczenia wnoszonego w postaci poręczenia, gwarancji bankowej oraz gwarancji ubezpieczeniowej musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

- zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/zabezpieczeniu kwoty, nieodwołanie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) przesłane na adres wskazany w treści dokumentu, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane w niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy

- termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia oraz nazwa przedmiotowego postępowania

- wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji.

- Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego 
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.

- W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§15

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w umowie, powszechnie obowiązujących przepisach oraz jej rozwiązanie w przypadku:

- nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy;

- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

- nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy 
i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie jego wykonania,

- wykonywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania  przedmiotu umowy,

- stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy nie nadających się do usunięcia,

- nie usunięcia przez Wykonawcę istotnych wad przedmiotu umowy nadających się do usunięcia

- Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy w przypadku, gdy  Zamawiający, pomimo dodatkowego  wezwania,  bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót bądź podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie przez Stronę z przyczyn wymienionych w ust. 1 lub odpowiednio w ust. 2  może być  dokonane w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu, chyba że umowa lub ustawa przewiduje dłuższy termin.

- Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.

- W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy i o ile będzie to możliwe w danych okolicznościach – przy udziale drugiej Strony – zostanie sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych robót i robót w toku, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia.

§16

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia - spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu  Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowiązujące akty prawne.

- Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część:

- Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy.

- Załącznik nr 2 - Karta gwarancji jakości

- Załącznik nr 2a - tabela elementów scalonych (załącznik nr 2a).

- Załącznik nr 3 - Uprawnienia Kierownika robót

- Załącznik nr 4 - oświadczenie podwykonawcy

- Załącznik nr 5 - Polisa ubezpieczeniowa

- Załącznik nr 6 - Specyfikacja Warunków Zamówienia

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający	Wykonawca

………………………….                                                                                          ………………………..

Załącznik do umowy nr 2

................... dnia ...........................

/pieczęć firmowa Wykonawcy/

KARTA GWARANCYJNA

Do umowy nr ……………………….. z dnia ……………… r. o wykonanie robót budowlanych

Przedmiot gwarancji:

„

Data odbioru końcowego robót - . „Przebudowa pomieszczeń w budynku zamieszkania zbiorowego w SPZZOZ w Gryficach...................................................... roku.

Warunki gwarancji:

Zgodnie z § 12 umowy nr ……………….. z dnia ….. 2021 roku, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ……….. lat na wszystkie wykonane roboty budowlane, urządzenia, części i materiały, licząc od daty odbioru końcowego robót.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
i usterek powstałych w okresie eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie 1 dnia od daty powiadomienia go o wystąpieniu wady. Uzgodniony termin usunięcia wady lub usterki może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia niezależnych od udzielającego gwarancji przyczyn okresowo uniemożliwiających wykonanie prac określonego typu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

- Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad 
w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia 
w terminie określonym w ust. 1, bądź usunie je nieskutecznie. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu Umowy są niezależne od uprawnień z tytułu niniejszej gwarancji. Do Zamawiającego należy wybór czy korzysta z uprawnień przewidzianych w gwarancji, czy z rękojmi.

- Wykonawca zwolniony będzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji, rewolucji, wszelkich wewnętrznych zamieszek, ataków terroru, sabotażu, wandalizmu, klęsk żywiołowych, kataklizmów lub niewłaściwego użytkowania przedmiotu umowy.

- Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający. Zgłoszenie takie kierowane będzie do Wykonawcy: ……………………, 
z siedzibą w ……………..

- Obowiązek usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy powstaje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej wadzie lub/i usterce.

- Na wyroby gotowe okres gwarancji przyjmuje się wg okresu gwarantowanego przez producenta tych wyrobów, lecz na okres nie krótszy jak 2 lata od daty odbioru końcowego robót.

- Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady lub też odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad przez Zamawiającego będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia.

Wykonawca : 								Zamawiający :

..................................................				...............................................

Załącznik nr 4 do umowy

….…                                                                             .........…..................., ......….................

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca)					                                                                          miejscowość             dnia

OŚWIADCZENIE

Reprezentując …....................................................................................................................................

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy – ADRES)

będącego Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą

…......................................................................................................................................

(nazwa firmy Wykonawcy)

w zakresie …......................................................................................................................................

(rodzaj robót)

na zadaniu …......................................................................................................................................

realizowanym w ramach Umowy nr …................................. z dnia..............................................

zawartej przez Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej                  w Gryficach z

......................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że otrzymałem/łam należne wynagrodzenie od Wykonawcy: ….................................................................................................................................

w kwocie: ….............................. słownie : ...............................................................................

za roboty wykonane w okresie od …........................... do .............................................

netto …................................................................

podatek VAT …...................................................

brutto …..............................................................

zgodnie z fakturą VAT nr …........................................ z dnia ..........................................

i że nie będę składał w przyszłości roszczeń wobec Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, wynikających z art. 6471 § 5 k.c.

Ponadto, oświadczam, że w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawcę/Podwykonawcę* części wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej (zabezpieczenia) nie będę dochodzić w/w kwoty na drodze sądowej wobec Zamawiającego, gdyby nie została zwrócona przez Wykonawcę/Podwykonawcę*. Kwota ta dotyczy wewnętrznych zobowiązań między Wykonawcą/Podwykonawcą* i Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą i nie wchodzi z zakres roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę za roboty budowlane wynikającej z artykułu 6471 k. c.

………………………………………

(Podpis)