Umowa nr ………../2022

zawarta w  dniu ………………….. r. pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, z siedzibą w Złotowie (77-400) przy ul. Szpitalnej 28, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000011762, NIP 767-14-49-305, reprezentowanym przez:

Dyrektora -  Pana Artura Bobruka,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a firmą ………………………………………….,

reprezentowaną przez:

właściciela - Pana …………………………………

zwaną  dalej „Inspektorem”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie postepowania ID ……………………….:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej  nad realizacją przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa, przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb budynku Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie”

- Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim obejmuje w szczególności:

- Weryfikację dokumentacji projektowej;

- Weryfikację zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę na zadanie obejmujące „Rozbudowa, przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb budynku Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie”.

Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi zawiera dokumentacja przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych, tj: specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, które znajdują się na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Złotowie, zakładka Zamówienia publiczne, postępowanie 19/ZP/2022 (ID 627762)

- Przez wykonawcę robót budowlanych należy rozumieć podmiot wyłoniony do realizacji robót budowlanych, nadzorowanych przez inspektora nadzoru.

§ 2

OBOWIĄZKI STRON

- Inspektor zobowiązuje się do wykonania prac określonych szczegółowo w §1 zgodnie ze złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami i na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.

- Do podstawowych obowiązków Inspektora należy mi.in.:

  - Weryfikację dokumentacji projektowej oraz wniesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez Zamawiającego;

  - pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującym polskim Prawem Budowlanym i obowiązkami nałożonymi w pozostałych uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji decyzjach i uzgodnieniach;

  - zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania go przez wykonawcę robót;

  - analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych;

  - nadzór i kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji;

  - reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego, umowy na realizację inwestycji z wykonawcą robót, przyznanego dofinansowania;

  - zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami;

  - wspieranie i pomoc  Zamawiającemu we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją przedsięwzięcia;

  - monitorowanie postępu prac,;

  - kontrolowanie robót budowlanych będzie wykonywane w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu (podczas trwania prac budowlanych) oraz na każde spotkanie (rady budowy) oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego

  - współpraca z osobami realizującymi nadzór autorski;

  - zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót;

  - prowadzenie rejestrów oraz zarządzanie analizy dokumentacji projektowej zamiennej i uzupełniającej;

  - nadzór i akceptacja przeprowadzonych badań i sprawdzeń, testów i technologicznych rozruchów;

  - rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania;

  - nadzór rzeczowo-terminowy w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie (jeśli zajdzie taka potrzeba);

  - rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych;

  - zachowanie poufności informacji;

  - utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji;

  - zatwierdzanie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego;

  - kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów związanych z ochroną środowiska;

  - zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną;

  - zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę robót;

  - kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót;

  - sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych urządzeń i materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 Prawa budowlanego oraz innymi przepisami;

  - szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę robót, w zakresie wartości fizycznych i finansowych;

  - uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót;

  - negocjowanie z wykonawcą robót i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich robót spoza harmonogramu;

  - weryfikacja, sprawdzenie i rekomendowanie Zamawiającemu protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie;

  - sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, dokonywanie odbiorów częściowych, dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - organizowanie, (jeśli zaistnieje potrzeba), rad budowy dotyczących postępu robót z ewentualnym udziałem przedstawicieli Zamawiającego, wykonawcy robót oraz sporządzanie protokołów dla zainteresowanych stron;

  - weryfikacja rysunków powykonawczych, robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych dostarczonych przez wykonawcę robót;

  - organizacja oraz przeprowadzanie odbiorów częściowych, końcowych i gwarancyjnych tj. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie z przygotowaniem protokołów odbioru w porozumieniu z Zamawiającym a odbiorów gwarancyjnych również w porozumieniu z Użytkownikiem;

  - rozliczenie wykonawcy robót budowlanych pod względem rzeczowym i finansowym;

  - bieżące zatwierdzanie wniosków materiałowych

  - informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniach korygujących, mających na celu usuwanie tych problemów;

  - wyjaśnianie wątpliwości, przygotowanie wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień – jeśli taka konieczność zaistnieje;

  - współpraca z Zamawiającym i pomoc w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane;

  - ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy na roboty budowlane, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne;

  - uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych odbiorowych oraz innych, mogących powstać w okresie udzielonej przez wykonawcę robót rękojmi i gwarancji,;

  - uczestnictwo w przeglądach w przypadku pojawienia się wad, zgłaszanych wykonawcy robót, okresowej inspekcji wad usuwanych przez wykonawcę robót;

  - uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w okresie gwarancyjnym;

  - weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami użytkowania obiektu mając na uwadze późniejsze prawidłowe funkcjonowanie obiektu przez Zamawiającego.

- Inspektor zobowiązany jest każdorazowo do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentacji sporządzonej i zebranej w ramach wykonywania umowy lub otrzymanej od Zamawiającego.

- W przypadku sporu prawnego na żądanie Zamawiającego,  Inspektor zobowiązany jest do niezwłocznego wydania dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się wobec Inspektora do:

- udziału w komisjach odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych od wykonawcy,

- terminowego podejmowania pisemnych decyzji dotyczących wykonywanych robót we wszystkich sprawach przedłożonych przez Inspektora.

- Godziny pracy Inspektora powinny być dostosowane do godzin pracy wykonawcy robót budowlanych.

- Zamawiający przekaże Inspektorowi:

a) kopię umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych,

b) kopię oferty wykonawcy robót budowlanych,

c) SWZ

§ 3

TERMIN

- Inspektor zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia ……………… tj zakończenia prac przez Wykonawcę potwierdzonego podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru robót.

- Inspektor udziela 60 miesięcznej rękojmi.

- Od momentu rzeczowego zakończenia robót budowlanych Inspektor zobowiązuje się do uczestnictwa bez dodatkowego wynagrodzenia w czynnościach związanych z obsługą 60-miesięcznego okresu rękojmi uzyskanego od wykonawcy robót budowlanych. Następnie po upływie okresu rękojmi wykonawcy robót budowlanych Inspektor będzie pełnił obowiązki Inspektora bez dodatkowego wynagrodzenia przez okres kolejnego 1 miesiąca.

- Inspektor musi przewidzieć możliwość miesięcznego wydłużenia terminu obowiązywania umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

§ 4

OSOBY DO KONTAKTU

1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów w związku z realizacją niniejszej Umowy są:

1) Ze strony Inspektor: ………………………....

tel. ……………  e-mail: …………………….

2) Ze strony Zamawiającego: …………………

tel. …………….. e-mail:  ……………………..

§ 5

WYNAGRODZENIE

  - Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe Inspektora wynosi:                                                            cena brutto ………………….zł (słownie …………………… złotych) w tym: cena netto ………………..zł i podatek VAT w wysokości 23 %, co stanowi kwotę ……………..zł.

  - Zamawiający  dokona jednej  płatności wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Inspektora po podpisaniu bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót.

  - Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Inspektora Zamawiającemu. Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się fakturę (VAT) wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących umowę (np. w ramach konsorcjum) faktury będą wystawiane przez lidera konsorcjum.

  - Podstawą do wystawienia faktury  będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

  - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Inspektorowi w terminie 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami (podpisany przez strony protokół odbioru).

  - Inspektor nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego ani dokonywania, bez pisemnej zgody Zamawiającego, zmian w wykonywaniu zakresu i technologii robót określonych przez Zamawiającego w umowie dotyczącej robót budowlanych nadzorowanych przez Inspektora.

  - Przelew wierzytelności wynikających z Umowy nie może nastąpić bez zgody pisemnej zgody Zamawiającego

§ 6

PODWYKONAWSTWO

  - Zawarcie przez Inspektora umowy o podwykonawstwo całości lub części wymaga zgody Zamawiającego.

  - Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Inspektora umowy z podwykonawcą wraz ze wskazaną częścią robót określoną w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

  - Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Inspektorem.

  - Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania przez podwykonawcę z dalszego podwykonawcy.

  - Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Inspektora. Inspektor jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie, jak za swoje działania.

  - Inspektor nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 7

KARY UMOWNE, GWARANCJE

  - Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto.

- W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót terminu końcowego realizacji robót na skutek zaniechania lub niewłaściwego działania Inspektora, Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Gdyby kara umowna ustalona w ust. 1 nie pokryła szkody wyrządzonej przez Inspektora Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

  - W razie naliczenia kar umownych Zamawiający może je potrącić z wystawionych faktur lub żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający zapłaci Inspektorowi odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur.

  - Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

  - Inspektor zobowiązany jest do posiadania umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z pokryciem minimum 0,2 mln PLN. Inspektor jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego przedłożyć takie obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności. Ww. sumy pokrycia nie stanowią ograniczenia odpowiedzialności.

  - Inspektor zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Inspektor zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.

  - Strony rozszerzają okres rękojmi na wykonanie usługi na okres 60 miesięcy, której bieg terminu rozpocznie się z dniem zakończenia odbioru końcowego inwestycji i rozliczenia finansowego wykonawcy robót budowlanych.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn, za które ponosi winę Inspektor w następujących przypadkach:

- Inspektor nie wykonuje przedmiotu umowy,

- Inspektor nadzoruje budowę w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej,

- nastąpi ciężkie i/lub trwałe naruszenie postanowień umowy przez Inspektora;

- Inspektor zawiesza działalność, staje się niewypłacalny lub ogłasza upadłość;

- poprzez działania Inspektora spowodowane zostanie zagrożenie celu projektu lub zaistnieje taka obawa.

  - W przypadku określonym w ust. 1  Inspektor może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - W razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Inspektor nie ponosi winy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Inspektorowi z tytułu wykonania części umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie.

  - Inspektorowi nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek rozwiązania umowy w trybie ust. 1.

§ 9.

ZMIANY W UMOWIE

  - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie zaistnienia przynajmniej jednej z opisanych poniżej okoliczności:

- zmiana terminu realizacji umowy w przypadku:

- wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności (np. inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane;).

- wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć: zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Inspektora), działania legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania umowy.

- ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;

- konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;

- wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Inspektor ponosi odpowiedzialność;

- wystąpienie opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Inspektor ponosi odpowiedzialność;

- Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku:

- zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w Umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji prac według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inspektora. Wynagrodzenie Inspektora ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Inspektora, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

Zmiany wynagrodzenia opisane w powyższych sytuacjach wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.

- istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia.

- Inne zmiany, takie jak:

- zmianę osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy na skutek np. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji;

Zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego;

  - Warunkami wprowadzenia zmian w niniejszej umowie są:

- każdy wniosek o zmianę zapisów Umowy winien być przedłożony przez Inspektora pisemnie wraz z szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Inspektorze.

- Zamawiający może uwzględnić możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikającym z opisanych w Umowie okoliczności.

- Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do Umowy nie będzie miało charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony umowy są zgodne, że w razie wystąpienia sporu odnośnie wykonania i wykładni tej umowy będą dążyły do znalezienia rozsądnego, odpowiedniego i zgodnego rozwiązania przed odwołaniem się do sądu.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Złotowie.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Inspektora, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                           INSPEKTOR NADZORU: