**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Umowa o roboty budowlane**

**Nr: ……………/2022**

zawarta w dniu …………2022r.

pomiędzy:

**Powiatem Tczewskim** 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2, NIP 593-21-40-707, reprezentowanym przez  **Dom Pomocy Społecznej** z siedzibą w Pelplinie ul. Szpitalnej 2, 83-130 Pelplin, wpisanym w pozycji 27 do wykazu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego REGON 000296093,

reprezentowanym przez Dyrektora – Emilię Rzeniecką,

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

**…………………………………………………………………………………………………..**

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

w związku z wyborem oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o nazwie „Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru” prowadzonego pod sygnaturą DAO.271.8.2022, strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania zamówienia publicznego o nazwie „ Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru”.
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac modernizacyjnych w budynku DPS w Pelplinie, zgodnie z zakresem wynikającym z przedmiaru robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
3. Roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z:
4. Z przedmiarem robót,
5. specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
6. z poszanowaniem zasad dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
7. z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i doświadczenia Wykonawcy,
8. ofertą Wykonawcy.
9. Dokumenty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, oraz SWZ stanowią integralną część niniejszej umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności wynikające z przedmiaru robót, w tym także roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty.
11. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania zadań będących przedmiotem umowy.
12. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi zamówienia oraz konkretnymi uwarunkowaniami panującymi w miejscu realizacji robót, które są niezbędne do wykonania przez niego całości przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
13. Materiały i urządzenia potrzebne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymogi dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określone w Prawie budowlanym. Koszty tych materiałów i urządzeń zawarte są w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 7 ust. 1.

§ 2

1. Oferta Wykonawcy jest dokumentem zobowiązującym Wykonawcę do dotrzymania terminów realizacji od momentu przekazania pomieszczeń objętych modernizacją.
2. Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:
3. rozpoczęcie – od dnia przekazania Wykonawcy pomieszczeń będących przedmiotem remontu, co następuje w chwili podpisania niniejszej umowy;
4. Zakończenie – w terminie do dnia 15.12.2022r., z zastrzeżeniem §11 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.
5. Do upływu terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt b, Wykonawca jest zobowiązany:
6. zakończyć całość robót budowlanych składających się na przedmiot umowy,
7. dokonać całkowitego uprzątnięcia pomieszczeń, na którym wykonywane były roboty wraz z wywiezieniem resztek materiałów,
8. przeprowadzić wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia – jeżeli zachodzi taka potrzeba, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego na piśmie w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach,
9. uzyskać pozwolenie na użytkowanie zmodernizowanej instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Zamawiający powinien być niezwłocznie, pisemnie poinformowany o przeszkodach mogących mieć wpływ na opóźnienie terminu wykonania przedmiotu umowy. Informacja taka, nie jest jednoznaczna ze zgodą Zamawiającego na przesunięcie terminu zakończenia robót.
11. Realizacja przedmiotu zamówienia, odbywać się będzie w dwóch etapach:
12. etap I – prace demontażowe, modernizacyjne oraz budowlane określonych w przedmiarze robót, z wyłączeniem montażu urządzenia do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodociągowych przeciwpożarowych oraz przeprowadzenia prób szczelności instalacji ;
13. etap II – montaż urządzenia do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodociągowych przeciwpożarowych, przeprowadzenie prób szczelności instalacji przeciwpożarowej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

§ 3

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
2. wykonanie przedmiotu umowy:
3. zgodnie z aktualnymi polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
4. z uwzględnieniem charakteru obiektu (budynek DPS) oraz nieprzerwanego, całodobowego jego funkcjonowania (praca w czynnym obiekcie) i związanym z tym przebywaniem tam osób (personelu Zamawiającego i mieszkańców), skutkiem czego czas wykonywania robót jest ograniczony dobowo – prace mogą być wykonywane od godz.7.00 do godz.19.00,
5. z ograniczeniem, że roboty budowlane muszą postępować według ustalonego planu – zgodnie z harmonogramem wykonania robót,
6. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zasadami bhp i przepisami przeciwpożarowymi,
7. zgodnie z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie robót,
8. z najwyższą starannością,
9. w ustalonym terminie;
10. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież;
11. dostarczenie Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy harmonogramu wykonania robót oraz przedstawienia planu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
12. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców, jeżeli prace odbywają się z ich pomocą;
13. zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników i podwykonawców. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego;
14. niepodawanie do wiadomości osób trzecich informacji o sposobie lub przebiegu prac albo innych kwestiach związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz dokumentacji związanej z niniejszą umową, bez wiedzy i pisemnej zgody Zamawiającego;
15. posiadanie przez cały okres realizacji zamówienia ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w SWZ w związku z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za wszelkie szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności za:
16. szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,
17. szkody wynikające z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy;
18. utrzymanie ogólnego porządku na budowie/terenie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy poprzez:
19. ochronę mienia,
20. oznakowanie terenu budowy/robót,
21. nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
22. zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,
23. usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy,
24. wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót, w szczególności przed rozprzestrzenianiem się kurzu i zanieczyszczeń;
25. pokrywanie wszystkich kosztów i opłat, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, w tym z tytułu ewentualnego zajęcia chodników i jezdni, z wyłączeniem opłat za media zużyte do realizacji przedmiotu umowy,
26. wykonanie, bez zbędnej zwłoki, robót nieobjętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,
27. każdorazowe zawiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego, z co najmniej czterodniowym wyprzedzeniem, o terminie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu pod rygorem dokonania odkrycia i ponownego wykonania tych robót na koszt własny Wykonawcy.
28. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi robotami. Za działania i zaniechania osób zatrudnionych i podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania.
29. Projekt harmonogramu wykonania robót, o którym mowa w ust.1 pkt 3, Wykonawca przedkłada do pisemnej akceptacji Zamawiającemu, który zatwierdzenie harmonogramu może uzależnić od dokonania w nim określonych przez siebie zmian. Podpisany przez Zamawiającego harmonogram może ulec zmianie wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. Z dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres powierzanych robót budowlanych, termin ich realizacji, kwota wynagrodzenia oraz termin płatności. Do dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, należy dołączyć część dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie.
2. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, a także sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian, w terminie 14 dni od daty przedłożenia stosownego dokumentu. Zastrzeżenia i sprzeciw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wymagają formy pisemnej.
3. Zawarcie przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą robót budowlanych musi być każdorazowo poprzedzone akceptacją Zamawiającego przed jej zawarciem analogicznie do zasad opisanych w ustępach poprzedzających, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dodatkowo dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy wynikającej z § 7 ust. 1.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§ 5

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wymóg ten nie dotyczy osoby dedykowanej do pełnienia funkcji kierownika budowy, który to może wykonywać czynności nadzorcze w oparciu o umowę cywilnoprawną.
2. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
* żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
* żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
* przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
1. Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są:
* oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
* poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
1. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa powyżej, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 6

1. Gotowością do odbioru końcowego jest przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu w pełni ukończonego przedmiotu umowy, niezawierającego jakichkolwiek wad, wraz z niezbędną dokumentacją, w szczególności zgodnie z § 2 ust. 3, jeżeli została sporządzona. Odbiór częściowy odbywa się na tych samych zasadach, w odniesieniu do prac wskazanych jak wchodzące w zakres etapu I o którym mowa w §2 ust. 5.
2. Odbiór następuje na podstawie protokołu odbioru częściowego (etap I) lub końcowego (etap II), który podpisują upoważnieni przez strony przedstawiciele, o których mowa w § 13.
3. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia gotowości do odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający odmawia przyjęcia przedmiotu odbioru.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone nieistotne wady (usterki) przedmiotu umowy, Zamawiający może:
6. przyjąć przedmiot odbioru, obniżając wynagrodzenie w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikającego z umowy, w jakiej wartość przedmiotu odbioru z wadą pozostaje do wartości przedmiotu odbioru bez wady,
7. odmówić przyjęcia przedmiotu odbioru do czasu usunięcia wad.
8. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń niezwłocznie – jeżeli charakter prac tego wymaga.
9. Po wykonaniu robót, usunięciu wad lub przeprowadzeniu prób i sprawdzeń Wykonawca ponownie zgłasza gotowość do odbioru przedmiotu umowy. Postanowienia ust. 2-6 stosuje się.
10. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do wykonania robót, usunięcia wad lub usunie wady w sposób nienależyty, lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć te czynności podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.

§ 7

1. Strony ustalają, iż za wykonane zgodnie z umową zamówienie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości łącznej ……………………… netto tj. ……………………. brutto, wypłaconej w dwóch transzach:
2. Za etap I, o którym mowa w §2 ust. 5 – kwota stanowiąca 70% ceny ofertowej tj. ……………………. Złotych netto (………….złotych brutto)
3. Za etap II, o którym mowa w §2 ust. 5 - kwota stanowiąca 30% ceny ofertowej tj. ……………………. Złotych netto (………….złotych brutto)
4. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu faktury, co może nastąpić po dokonanym odbiorze częściowym w zakresie etapu I oraz odbiorze końcowym w zakresie etapu II, dokonanych bez zastrzeżeń Zamawiającego. Dane Zamawiającego do fakturowania:

NABYWCA: POWIAT TCZEWSKI UL. PIASKOWA 2 83-110 TCZEW NIP 593-21-40-707

ODBIORCA: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. SZPITALNA 2, 83-130 PELPLIN

1. Płatność wynagrodzenia nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę, przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru częściowego/końcowego bez zastrzeżeń Zamawiającego. W przypadku przedłożenia nieprawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.
2. Wynagrodzenie opisane powyżej stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, które stanie się należne za zrealizowanie całości zamówienia oraz należyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy i wywiązanie się z obowiązków zgodnie z niniejszą umową. Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty wynikające z realizacji zobowiązań Wykonawcy, a także podatek od towarów i usług, za którego prawidłowe obliczenie i zapłatę odpowiada Wykonawca.
3. Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania dodatkowej zapłaty z tytułu wzrostu cen materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny zmiany lub wprowadzenia nowych podatków bądź też innych kosztów związanych z wykonaniem robót.
4. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca jest obowiązany przedłożyć dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może wstrzymać zapłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu przedłożenia tych dokumentów lub dokonać płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawców, potrącając te należności z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.
6. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3. za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
4. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1; Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
5. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
6. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
7. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
8. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
9. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1,
10. za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową – w wysokości 2,5% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1,
11. za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności – w wysokości 1% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy ujawniony przypadek niespełnienia przedmiotowego wymogu.
12. Łączna maksymalna wysokość kar umownych w rozumieniu art. 436 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 1, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1.
13. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia stronie wezwania do zapłaty.
14. Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody, strona może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
15. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
16. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 9

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 2 lat, od daty odbioru przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie dostarczone przez niego materiały i urządzenia oraz wykonane roboty budowlane.
3. Termin gwarancji wynosi ……………………………….. miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń Zamawiającego.
4. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym przez Zamawiającego. Termin ten winien uwzględniać charakter wad i czas niezbędny do ich usunięcia.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.

§ 10

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
2. gdy rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie poszczególnych części lub całości przedmiotu umowy opóźnia się z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,
3. wszczęcia postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego w stosunku do Wykonawcy,
4. wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy,
5. zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, a w szczególności przerwania wykonywania robót,
6. naruszania przez Wykonawcę zasad prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności naruszania przepisów bhp, ppoż. i warunków technicznych wykonania robót,
7. korzystania z pomocy podwykonawców z naruszeniem zasad, o których mowa w § 4,
8. niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności,
9. określonym w przepisach prawa, w tym w Prawie zamówień publicznych.
10. Odstępując od umowy, Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
11. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zastosowania się do zarządzeń porządkowych Zamawiającego.
12. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadkach określonych w przepisach prawa, w tym w Prawie zamówień publicznych. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 11

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna w zakresie:
2. zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych – w razie konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
3. zmiany terminu zakończenia robót, o okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z następujących przyczyn:
4. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;
5. zaistnienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okoliczności te miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
6. wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.
7. W przypadku braku dostępności podzespołów, zgodnych z wymogami wskazanymi w dokumentacji technicznej i opisie przedmiotu zamówienia,
8. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie uprawniają Wykonawcy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy.
9. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy jest zobowiązana do pisemnego wskazania drugiej stronie i w razie potrzeby, udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.

§ 12

1. Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
3. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
5. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
6. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.
7. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, oraz jeden dla Wykonawcy.

§ 13

1. Przedstawicielami Zamawiającego są:
2. Tadeusz Błędzki – Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie prac konstrukcyjno-budowlanych;
3. Sławomir Partyka -Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie prac sanitarnych;
4. Przedstawicielem(-ami) Wykonawcy jest/są:
5. ……………………… - Kierownik budowy/robót,
6. …………………………………………….

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA