Załącznik nr ……………do SWZ

Umowa nr ………………………….

zawarta w dniu …………………… r. w Woli Dębińskiej pomiędzy:

GMINĄ DĘBNO, z siedzibą: Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno,

REGON: 851660708, NIP: 869-13-26-517, reprezentowana przez,

Wójt Gminy Dębno – Pana Wiesława Kozłowskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy/Głównej Księgowej,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………., 
NIP: ………………………., REGON: …………………………………….

zwany/ą dalej: „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

…………………………………………….

…………………………………………….

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego , które zostało przeprowadzone w  trybie podstawowym bez negocjacji , o którym mowa w art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp.

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania p.n. „Remont konserwatorski kamiennej kapliczki słupowej figury Matki Boskiej Niepokalanej w Dębnie”.

2. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w  ust. 1 obejmuje wykonanie remontu konserwatorskiego obiektu wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego wraz z elementami zabytkowego wyposażenia ruchomego kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty w Dębnie pod nr rej. B-397/M z dnia 28 grudnia 2015 r., zlokalizowanego na działce ew. nr 186 w Dębnie.

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa, program prac konserwatorskich, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), pozwolenia konserwatorskie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwolenie organu architektoniczno-budowlanego i pomocniczo przedmiar robót, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.

4. Wykonawca potwierdza otrzymanie w/w dokumentacji.

- Wszystkie powyższe dokumenty należy rozpatrywać wspólnie i ich treść traktować, jako wzajemnie się uzupełniające.

- W trakcie wykonywania prac ziemnych (zgodnie z uzgodnionym projektem) na działce nr 186 w Dębnie, Zamawiający zapewnia nadzór dendrologiczny oraz nadzór archeologiczny w oparciu o uzyskane pozwolenie konserwatorskie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych (nadzoru archeologicznego) podczas realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, 
a w szczególności z dokumentacją, o której mowa w ust. 3, przeanalizował terminy wykonania niniejszej umowy uwzględnił terminy rozliczeń (płatności), a także z miejscem wykonania zamówienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, położeniem terenu budowy, dojazdami i warunkami terenu budowy, które mogą mieć wpływ na wykonanie robót) uzyskał i przeanalizował wszelkie inne informacje, niezbędne do określenia zakresu i charakteru robót koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej oraz przepisami regulującymi wykonywanie czynności danego rodzaju.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zdolnościami finansowymi oraz ekonomicznymi, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada uprawnienia do wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłego sprawdzania stanu wykonania przedmiotu umowy i przedstawienia swoich uwag Wykonawcy.

- Wykonawca umożliwia Zamawiającemu sprawowanie nadzoru nad wykowywanymi przez Wykonawcę pracami w ramach niniejszej umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub jego uprawnionemu przedstawicielowi wgląd w wykonywane prace.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wyznaczonej przez niego Wykonawca przedstawi bieżący zakres prac, materiały użyte do konserwacji jak również wskaże osoby, które wykonują prace konserwatorskie przy obiekcie.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie w całości z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca na własny koszt zorganizuje transport obiektu (z placu przykościelnego przy kościele pw. św. Małgorzaty w Dębnie, 32-852 Dębno do miejsca wykonywania prac konserwatorskich (pracownia konserwatorska) oraz w czasie zwrotu obiektu z miejsca wykonywania prac konserwatorskich (pracownia konserwatorska) na plac przykościelny przy kościele pw. św. Małgorzaty w Dębnie, 32-852 Dębno z zastrzeżeniem wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę tj. prac ziemnych oraz prac przy fundamentach obiektu „in situ”. Wykonawca zobowiązuje się do ustalania wszelkich szczegółów związanych z transportem z Przedstawicielem Zamawiającego lub wyznaczonym przez Zamawiającego inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca wskazuje miejsce wykonywania prac konserwatorskich (dokładny adres pracowni konserwatorskiej):………………………………………………………………….

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść przedmiotu konserwacji 
w inne miejsce niż określone w ust. 16.

- Przedmiot umowy współfinansowany będzie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

§ 2

Kierownictwo budowy

1. Wykonawca wskazuje, że:

a) kierownikiem prac konserwatorskich będzie: …………………………………………..,

b) kierownikiem budowy do kierowania robotami budowlanymi towarzyszącymi działaniom konserwatorskim będzie: ………………………………………….................., nr uprawnień………………………….., działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

2. Oświadczenia stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania pracami przez kierownika prac konserwatorskich  oraz kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi towarzyszącymi działaniom konserwatorskim Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej dniu podpisania niniejszej umowy.

3. Kierownik budowy do kierowania robotami budowlanymi towarzyszącymi działaniom konserwatorskim ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.

4. W przypadku niemożności wykonywania obowiązków przez osoby wskazane 
w ust. 1, Wykonawca zapewni kierowanie pracami przez inne osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie niższe niż osoby, które mają być zastąpione. Propozycje w tym zakresie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do  akceptacji. Zmiany te wprowadzone zostaną do umowy pisemnie w formie aneksu.

5. Merytoryczną poprawność wykonywanych prac przy obiekcie, o którym mowa 
w § 1 ust. 1 ocenia Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków uczestnicząc w komisjach 
i odbiorach zwoływanych przez Zamawiającego.

§ 3

Podwykonawstwo

- Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź 
z udziałem Podwykonawców. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót budowlanych Podwykonawcom, po złożeniu Zamawiającemu oświadczenia przez Wykonawcę o wywiązaniu się ze zobowiązań wynikających z umowy o powierzeniu prac Podwykonawcom oraz o powierzeniu części tych robót Podwykonawcy mającemu uprawnienia do prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych.

- Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym podwykonawcom

- Nazwa podwykonawcy: …………………...

- Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..

- Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie)

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w § 3 ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia 
i przekazania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że:

- proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego Podwykonawcy.

- Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec Podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych Podwykonawców .

- Postanowienia dotyczące Podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego Podwykonawcy oraz umów zawieranych między Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.

- W celu powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

- Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać 
w szczególności:

- określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa 
o Podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich;

- zakres robót przewidzianych do wykonania;

- termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4,

- terminy i zasady dokonywania odbioru,

- wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy),

- wymóg zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 19 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu,

- wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o Podwykonawstwo zawieranej z dalszym Podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego Podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 7 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 10 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Procedurę, o której mowa w § 3 ust. 10 i 11 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wykonanie części zadania w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez Podwykonawcę i do ich koordynacji.

- Wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziane 
w umowie o podwykonawstwo za dany zakres prac nie może być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawców nie może być wyższa od wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczącej rękojmi za wady, nie może być mniejszy od zakresu i krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wynikający z niniejszej Umowy.

- Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach 
z dalszymi Podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający 
i Inspektor nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty finansowe Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i żądania przedstawiania dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy projektu umowy 
o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 
w szczególności gdy:

- nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia,

- będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

- nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi Podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego,

- będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią,

- będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 20 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie do 7 dni od doręczenia mu kopii umowy 
o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Może też, 
w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych robót lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, jeżeli według oceny Zamawiającego, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje świadczenia w sposób nienależyty, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Żądanie Zamawiającego powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie oraz termin na rozwiązanie tej umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robót wykonanych przez tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do czasu rozwiązania umowy.

- Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów 
o podwykonawstwo, jak i zmianach umów o podwykonawstwo.

- Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego 
z wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.

- Wykonawca, powierzając realizację robót Podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z podwykonawcą.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp w terminie 14 dni od uzyskania wyjaśnień od Wykonawcy lub upływu terminu na ich Zgłoszenie, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

§ 4

Harmonogram robót

- Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej harmonogramem, w którym będą uszczegółowione części realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych części, z zastrzeżeniem, że harmonogram będzie zawierał podział prac, których realizacja jest planowana do odbioru częściowego, zgodnie z § 8 ust. 1 lit. a) umowy wraz ze wskazaniem jej wartości.

- Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaj i wartość prac, które zostaną powierzone Podwykonawcy.

- W terminie do 5 dni roboczych od dnia przedstawienia harmonogramu Zamawiający zaakceptuje harmonogram lub zgłosi do niego uwagi. Harmonogram po akceptacji Zamawiającego będzie stanowił załącznik do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną cześć. Na mocy zgodnych oświadczeń Stron termin na przedłożenie harmonogramu przez Wykonawcę może zostać wydłużony, jednak nie dalej niż 
o kolejne 5 dni roboczych.

- Każdorazowa aktualizacja/zmiana harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiającego. Aktualizacja/zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, a jedynie pisemnego udokumentowania.

§ 5

Obowiązki stron umowy

- Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

- Zamawiający zobowiązuję się do:

- przekazania terenu budowy w terminie do 7  dni od daty zawarcia umowy,

- zapewnienia na czas trwania robót inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie 
z wymogami Prawa budowlanego,

- zapewnienia na czas trwania robót ziemnych (zgodnie z uzgodnionym projektem) inspektora nadzoru dendrologicznego, zgodnie z wymogami art. 37b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 840),

- zapewnienia na czas trwania robót ziemnych (zgodnie z uzgodnionym projektem) inspektora nadzoru archeologicznego, zgodnie z wymogami  art. 37e ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 840),

- dokonywania odbioru końcowego i odbioru częściowego odpowiadających wykonanej części umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w terminach ustalonych w umowie.

- Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do:

- Wykonania swoich obowiązków wynikających z umowy zgodnie z jej postanowieniami z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług (podwyższona staranność) oraz zapewnienia ochrony praw i interesów Zamawiającego, podejmowania wszelkich niezbędnych działań dla należytego 
i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

- Wykonania robót budowlanych z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności, aktualnym poziomem sztuki konserwatorskiej, a ponadto zgodnie z:

- Umową,

- Dokumentacją projektową tj. projektem budowlanym, programem prac konserwatorskich, STWiORB, pozwoleniem organu architektoniczno-budowlanego oraz pozwoleniem  Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- Ofertą Wykonawcy,

- Harmonogramem rzeczowo - finansowym,

- obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Przejęcia placu budowy od Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczenia terenu budowy wraz z urządzeniami technicznymi i uniemożliwienia wstępu na budowę osobom nieupoważnionym i na czas robót zapewnienia organizacji budowy zgodnie 
z przepisami BHP i ppoż, przepisami prawa budowlanego, oraz ochrony mienia 
i ponoszenia odpowiedzialność za szkody powstałe i wynikłe na terenie budowy z winy pracowników oraz osób trzecich.

- Dostarczenia oświadczenia stwierdzającego przyjęcie obowiązku kierowania pracami przez kierownika prac konserwatorskich  oraz kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi towarzyszącymi działaniom konserwatorskim wraz 
z kserokopią uprawnień i zaświadczeniem o przynależności do izby.

- Zapewnienia na własny koszt opakowania i transportu przedmiotu konserwacji do miejsca prowadzenia prac konserwatorskich oraz transportu powrotnego. Transport winien odbywać się w warunkach, które nie narażają obiektu na uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie.

- Zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania przedmiotu konserwacji 
w okresie od dnia jej przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy do dnia jej odbioru przez Zamawiającego po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się zapewnić, by pomieszczenia, w których wydany mu przedmiot konserwacji będzie przechowywany spełniały wszelkie wymogi bezpieczeństwa i posiadały zabezpieczenia przed kradzieżą, uszkodzeniem i pożarem oraz uniemożliwiały wstęp do nich osobom trzecim. Przy czym przedstawiciel Zamawiającego lub wyznaczony przez Zamawiającego inspektor nadzoru inwestorskiego są uprawnieni w każdym czasie do  sprawdzenia warunków miejsca konserwacji w trakcie wykonywania prac konserwatorskich.

- Prowadzenia w okresie obowiązywania umowy dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu konserwatorskim prac w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności użytych materiałów oraz do sporządzenia opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac, a także do opracowania dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przekazania 3 egzemplarzy tego opracowania i dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej uwzględniającej również dokumentację fotograficzną Zamawiającemu najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru robót. Wykonawca  obowiązany jest również na każde wezwanie Zamawiającego do przedstawienia stanu zaawansowania prac nad opracowaniem tej dokumentacji.

- Prowadzenia na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

- Wykonania na własny koszt wszelkich wymaganych badań stratygraficznych nawarstwień na wskazanych w programie prac konserwatorskich elementach przedmiotu konserwacji oraz pisemnego przedstawienia wyników tych badań do szczegółowych ustaleń Małopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz do wiadomości Zamawiającego.

- Wskazania kierownika prac konserwatorskich i kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi towarzyszącymi działaniom konserwatorskim  oraz angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania przedmiotu umowy. Przy czym kierownik prac konserwatorskich będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót.

- Przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, inspektorowi nadzoru archeologicznego, inspektorowi nadzoru dendrologicznego informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania.

- Umożliwienia Zamawiającemu monitorowania postępu prac konserwatorskich oraz ich zgodności z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym i programem prac konserwatorskich oraz dokumentacją projektową. Zamawiający nie jest jednakże zobowiązany do sprawowania takiego monitoringu, a jego zaniechanie lub sposób wykonywania nie stanowi podstawy dla ograniczenia lub uwolnienia się przez Wykonawcę od odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.

- Wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 
w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Zapewnienia właściwej koordynacji organizacji prac oraz zapewnienia, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac 
z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę oraz żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę.

- Umożliwienia prowadzenia nadzoru dendrologicznego i archeologicznego upoważnionym przez Zamawiającego osobom w trakcie wykonywania prac ziemnych na działce nr 186 w Dębnie w oparciu o uzyskane pozwolenie konserwatorskie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych (nadzoru archeologicznego) podczas realizacji przedmiotu umowy.

- Umożliwienia Zamawiającemu lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy i miejsca wykonywania prac konserwatorskich w każdym czasie oraz umożliwienia wglądu do materiałów 
i dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w programie prac konserwatorskich, STWiORB, dokumentacji projektowej i innych dokumentach wskazanych przez Zamawiającego, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów i własnym sprzętem oraz zapewnienia na swój koszt tych materiałów i sprzętu oraz narzędzi pracy, urządzeń, odzieży ochronnej i roboczej oraz dozoru własnego mienia, a także segregowania 
i ponoszenia kosztów wywozu i utylizacji wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji umowy.

Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa , być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodnie z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi właściwe certyfikaty zgodności z Polską Normą lub innych dokumentów zgodności.

- Zapewnienia i pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej łącznie ze sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

- Współpracy z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego.

- Uczestniczenia w posiedzeniach Komisji konserwatorskiej zwoływanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.

- Zgłaszania robót do odbioru częściowego, odbioru końcowego i zapewnienia terminowego usunięcia wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbioru oraz w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

- Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, jeśli dotyczy.

- Bieżącego sprzątania i wywożenia materiałów z rozbiórki oraz uporządkowania terenu robót po zakończeniu tych robót z zajętych na czas wykonywania robót. 
W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy.

- Poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazania powstałych odpadów do utylizacji (Wykonawca jest wytwórcą odpadów 
w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

- Utrzymywania porządku na terenie budowy, we własnym zakresie, na własny koszt zorganizowania i urządzenia zaplecza socjalno-technicznego budowy oraz placu budowy wraz z zapewnieniem niezbędnych mediów oraz likwidacja zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót lecz nie później niż 2 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

- Poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe i osobowe oraz inne zdarzenia powstałe i wynikłe w związku z wykonywaniem robót budowlanych, będących przedmiotem umowy na terenie placu budowy z winy pracowników  Wykonawcy wobec osób  trzecich, chyba, że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

- Poniesienia odpowiedzialności prawnej i materialnej  za działania, uchybienia 
i zaniedbania osób trzecich, w tym Podwykonawców i ich pracowników, za pomocą których Wykonawca zobowiązanie wykonuje lub którym powierza jego wykonanie, jak za swoje własne działania, uchybienia lub zaniedbania.

- Oddania przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, 
z zachowaniem terminu realizacji, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

- Przekazania dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej z przebiegu prac, co do której w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, na zasadach określonych w § 16 umowy.

- Zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy 
i w miejscu wykonywania prac konserwatorskich oraz utrzymanie terenu budowy 
i miejsca wykonywania prac w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób.

- Ochrony przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty 
i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w tym okresie, Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót 
i materiałów z dokumentacją projektową, odpowiednimi normami, aprobatami 
i obowiązującymi przepisami prawa.

- Posiadania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującej swym zakresem szkody powstałe w związku 
z wykonywaniem prac konserwatorskich i innych prac objętych przedmiotem umowy. Okres ubezpieczenia w polisie obejmuje okres nie krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów lub robót oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

- Kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa wyżej, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy,  tj. do czasu końcowego odbioru prac konserwatorskich.

- W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć, nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia – pod rygorem zapłaty kary umownej, zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszej umowy.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy – pod rygorem zapłaty kary umownej, zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszej umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma również prawo wstrzymać się 
z przekazaniem placu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót oraz w miejscu wykonywania prac, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami,

- bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót oraz 
w miejscu wykonywania prac i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

- wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- uszkodzenia lub zniszczenia obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót,

- zgodność materiałów i technologii stosowanych w czasie wykonywania przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami i sztuką konserwatorską.

§ 6

Termin wykonania umowy

1. Przedmiot umowy , o którym mowa w  §1 umowy, zostanie wykonany  w terminie 
14 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do  ………….. 2025 r. z zastrzeżeniem 
§ 6 ust. 2.

2. Ze względu na konieczność zapewnienia przez Zamawiającego nadzoru dendrologicznego i archeologicznego nad robotami ziemnymi prowadzonymi w ramach realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiotowe roboty ziemne w roku 2024.

3. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

4. Strony ustalają , że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony protokołem odbioru końcowego robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót.

6. Z zastrzeżeniem §17 umowy, termin wykonania przedmiotu nie może ulec zmianie.

7. Zmiana terminu , o którym mowa w § 6 ust. 1  umowy, w okolicznościach, o których mowa w §17 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej aneksu do umowy.

8. Od dnia przejęcia placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe związane z wykonywaniem robót.

9. Za zakończenie robót związanych z wykonaniem całości przedmiotu umowy oraz odpowiednio jego poszczególnych części, uważa się protokolarne i faktyczne przekazanie przez Wykonawcę całości przedmiotu umowy lub odpowiednio jego poszczególnych części wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego przedłożonego przez Wykonawcę, wykonanych zgodnie z umową, stwierdzone protokołem odbioru.

10. Za termin zgłoszenia gotowości do odbioru robót, uważa się datę wpływu zawiadomienia do Urzędu Gminy Dębno w godzinach jego urzędowania tj.: poniedziałek 7:30-16:30, 
wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:30 z uwzględnieniem okolicznościowych lub tymczasowych godzin urzędowania.

11. Wykonawca zobowiązany jest informować bezzwłocznie Zamawiającego 
o możliwości wystąpienia opóźnienia w realizacji prac w stosunku do terminów określonych 
w umowie.

12. W razie opóźnienia ze strony Wykonawcy w stosunku do terminów określonych 
w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału i przyspieszenia rytmu tempa prac, może też zażądać od Wykonawcy szczegółowego uaktualnienia harmonogramu robót wraz z opisem planowanych działań zmierzających do nadrobienia opóźnień. Harmonogram ten musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

13. W przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 10 dni roboczych w stosunku do terminów wynikających z uaktualnionego harmonogramu robót, Zamawiający ma prawo do wyłączenia części robót Wykonawcy i zaangażowania innych wykonawców w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę bez zachowania trybu art. 480 k.c., bądź od umowy odstąpić.

14. W przypadku nieterminowego wykonania robót przez Wykonawcę, Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z tym opóźnieniem.

§ 7

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

1. Za prawidłową realizacje przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z wynagrodzeniem podanym w ofercie Wykonawcy, w formie ryczałtu na kwotę :

cena netto w wysokości:  ……………..zł

słownie złotych: …………………………….

podatek VAT …… % w wysokości : ………………zł

słownie złotych: ……………………………………….

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:  ……………..zł

słownie złotych: ………………………………..

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy  
w rozumieniu art.632 §1 KC.

3. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi wynagrodzenie za całość zamówienia i  zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i kompleksowej realizacji przedmiotu umowy.

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek prac lub kosztów określonych w dokumentacji postępowania i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia 
z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie czynności konieczne do wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały czas trwania umowy, przy czym wynagrodzenie ulegnie stosownemu pomniejszeniu w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy.

7. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie  faktury częściowej i faktury końcowej wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz odbioru końcowego, o których mowa w  § 8 ust. 1 lit. a i b, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag 
i zastrzeżeń.

8. Płatności, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy, będą dokonywane na podstawie oryginałów faktur VAT doręczonych Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie umowy, jest protokół odbioru częściowego i końcowego, potwierdzający pozytywny odbiór, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przedłożony przez Wykonawcę zarówno do faktury częściowej, jak i końcowej. Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty w przypadku niedostarczenia wraz z fakturą wskazanych dokumentów.

- Płatności, o których mowa w § 7 będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

10. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturach rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

11. Zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i w związku realizacją inwestycji w okresie dłuższym niż 12 miesięcy  wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie realizowana w  dwóch transzach, pierwsza transza po zakończeniu wydzielonej części prac zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę  harmonogramem rzeczowo-finansowym w ramach realizacji zadania, druga po zakończeniu  realizacji inwestycji.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w 2 transzach odpowiadającym wykonanej części umowy:

- pierwsza transza w wysokości  do 52 % wartości zadania,

- druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty  kwoty wynagrodzenia, 
z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia, 
z zastrzeżeniem, że procentowa wartość tej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13. Wypłata pierwszej transzy wynagrodzenia przewidziana jest w roku 2024, natomiast wypłata II transzy wynagrodzenia przewidziana jest w roku 2025, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

14. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym Zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu.

15. Wykonawca wystawi fakturę dla Zamawiającego z uwzględnieniem następujących danych:

NABYWCA: Gmina Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno; NIP 8691326517, ODBIORCA: Urząd Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno.

Faktura, o której mowa zostanie dostarczona na adres wskazany w pozycji odbiorcy.

- Zamawiający oświadcza, że zrealizuje płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment w przypadku otrzymania faktury 
z wskazaną kwotą podatku VAT.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności i oświadcza, że posiada wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania (na: Gminę Dębno) 
i przesyłania faktur VAT bez drugostronnego potwierdzenia.

19. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców, do faktury Wykonawca obowiązany jest dołączyć:

- oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że Wykonawca nie zalega 
z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur,

- potwierdzenie płatności za dokonane faktury oraz

- kserokopię tych faktur.

Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu powyżej nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej części przedmiotu umowy.

20. W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej: 
- oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy,

- potwierdzenie płatności za dokonane faktury oraz

-  kserokopię tych faktur.

21. Wykonawca oświadcza, iż zakres robót budowlanych określony w §1 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy, jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz oświadcza, iż nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac.

22. Wykonawca oświadcza, że przewidział w swojej cenie ryczałtowej wszystkie elementy 
i rodzaje robót, czynności, materiały i urządzenia, zarówno, co do ilości jak 
i ich rodzaju, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, które były możliwe na podstawie dokumentacji technicznej oraz wiedzy i doświadczenia. Nie doszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego z zastrzeżeniem wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, których sposób rozliczenia wskazano w umowie.

23. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych oraz robót dodatkowych, jeżeli wystąpi taka okoliczność w stosunku do przewidywanych w projekcie budowlanym, programie prac konserwatorskich, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Przez konieczność wykonania robót zamiennych rozumie się potrzebę wykonania robót przewidzianych w przedmiocie zamówienia, ale w sposób odmienny niż pierwotnie wskazany.

Przez konieczność wykonania robót dodatkowych rozumie się potrzebę wykonania robót nieobjętych przedmiotem umowy, o ile ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania umowy, a konieczność ich wykonania wynika z okoliczności nie zawinionych przez Strony lub zaleceń MWKZ.

24. Zmiana, o której mowa w ust. 23 niniejszego § musi być każdorazowo dokonana w formie aneksu do umowy i wymaga uzyskania pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

25. Rozliczenie robót zamiennych i dodatkowych będzie dokonywane w sposób opisany 
w § 17 ust. 1 pkt 4 lit e) umowy.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem umowy, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca oświadcza, że w razie wykonania jakichkolwiek prac z naruszeniem powyższego zapisu, wykonuje je na swoją odpowiedzialność i zrzeka się prawa do wynagrodzenia z tytułu ich wykonania.

28. Zważywszy, że dofinansowanie przedmiotu umowy pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zapewnia on finansowanie wykonania przedmiotu umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków  z Promesy dotyczącej finansowania wykonania przedmiotu umowy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

§ 8

Odbiory robót

- Strony zgodnie ustalają , że będą stosować następujące rodzaje odbiorów :

- odbiór częściowy– na podstawie protokołu odbioru częściowego zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 4.

- odbiór  końcowy robót – na podstawie protokołu odbioru końcowego zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 4.

- Przez zakończenie robót związanych z wykonaniem całości przedmiotu umowy (odbiór końcowy) lub jej części (odbiór częściowy) strony rozumieją protokolarne 
i faktyczne przekazanie Zamawiającemu całości lub odpowiedniej części przedmiotu umowy, wykonanych bez wad i usterek, zgodnie z Umową oraz zasadami wiedzy technicznej oraz sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem, o którym mowa § 4.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego pisemnie w siedzibie Zamawiającego.  Podstawą skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego, będzie faktyczne zakończenie odpowiednio części lub całości wszystkich robót.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru także Podwykonawców, przy pomocy których wykonywał przedmiot umowy. Zamawiający natomiast zobowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie.

- Z czynności odbioru zostaną sporządzone odpowiednio protokół odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego. Protokół winien zawierać ustalenia stron odnośnie zgodności wykonanych robót z umową, w tym także stwierdzenie istnienia ewentualnych wad lub usterek.

- Zamawiający może odmówić odbioru w razie stwierdzenia, że roboty mają wady istotne. Oświadczenie Zamawiającego w powyższym przedmiocie winno zostać zawarte 
w protokole odbioru. W razie odmowy odbioru Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad w terminie 7 dni od daty dokonania czynności odbioru, chyba, że Zamawiający wyrazi na piśmie zgodę na inny termin albo wady istotne będą nieusuwalne. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wady nie mające charakteru wad istotnych oraz usterki stwierdzone podczas odbioru zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 
7 dni od dnia dokonania odbioru.

- Dochowanie terminu usunięcia wad lub usterek i podpisanie przez strony ostatecznego protokołu odbioru robót nie stanowi zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów umownych.

- W przypadku jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie określonym 
w protokole odbioru, wówczas podpisanie ostatecznego protokołu odbioru zostanie przesunięte do dnia usunięcia wad lub usterek .W takim przypadku Strony uznają, że Wykonawca pozostaje w zwłoce co do terminu zakończenia robót.

- W razie, gdy Wykonawca nie usunie we właściwym terminie stwierdzonych podczas odbioru wad lub usterek Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, do zlecenia wykonania podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy prac i czynności koniecznych do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, bez zachowania trybu przewidzianego w art. 480 k.c. i potrącenia poniesionych kosztów z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także do obniżenia wynagrodzenia lub naliczenia kar umownych, o których mowa w § 11.

- Wykonawca zobowiązany jest w dacie dokonywania odbioru końcowego przekazać Zamawiającemu wymaganą dokumentację, w szczególności:

a)	wymagane dokumenty, atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla zastosowanych materiałów,

b)	certyfikaty zgodności z PN lub aprobaty techniczne na zastosowane wyroby budowlane, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań,

c) oryginał dziennika budowy,

d) dokumentację konserwatorską powykonawczą wraz z opracowaniem dotyczącym sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac w ilości 3 egzemplarzy,

e) dokumentację geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji robót (w związku z przeniesieniem obiektu 
w nowe miejsce), zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzesku lub z dokumentem potwierdzającym złożenie ww. dokumentacji do zatwierdzenia przez PODGiK.

12. Brak lub niekompletność opisanej wyżej dokumentacji uważa się za wadę przedmiotu umowy i stanowi podstawę do odmowy dokonania odbioru. W takim wypadku zastosowanie będą miały odpowiednio postanowienia ustępów 6-9 niniejszego paragrafu.

13. Po usunięciu istotnych wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze oraz 
w okresie gwarancji i rękojmi, potwierdzonych protokolarnie, rozpoczyna bieg termin zwolnienia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa § 10.

14. Odbiór dzieła, dokumentacji powykonawczej i każdej innej od Wykonawcy, jeżeli wiążą się z nią prawa autorskie, jest równoznaczny z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do tych dokumentacji i dzieła.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ……………... miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. b umowy.

- Okres rękojmi za wady  biegnie równolegle z okresem gwarancji.

- Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego  jest  niniejsza umowa.

- Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody.

- O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstałych wadach zgodnie z § 9 ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu o czas naprawy lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, 
z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z wniesionej przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 umowy.

- Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

- Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających 
z zabezpieczenia.

- Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy tj. kwotę …………………….… zł (słownie:……………………………………………), przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia 
z należności za częściowo wykonane świadczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważość na czas określony w umowie.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu 
i jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 ustawy Pzp.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu następujących terminach:

- 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. b umowy,

- 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres rękojmi, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym 
w Brzesku o/Dębno nr rachunku: 40 9453 0009 0030 0300 0026 0006 tytuł przelewu: Zabezpieczenie wykonania umowy pn.: „Remont konserwatorski kamiennej kapliczki słupowej figury Matki Boskiej Niepokalanej w Dębnie”.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia zawartego 
w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:

a) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności za

naruszenie postanowień § 5 ust. 3 niniejszej umowy – 300,00 zł za każdy

stwierdzony przypadek,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia, ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za nieterminowe usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę na skutek okoliczności, za które Zamawiający nie odpowiada w wysokości 20 %  wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20%  wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i odebranych,

- za dopuszczenie do wykonywania prac konserwatorskich objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca – w wysokości 5 000,00 zł za każdorazowe takie naruszenie,

- w przypadku naruszenia zobowiązania Wykonawcy opisanego w § 5 ust. 35 umowy - w wysokości 1 000,00 zł za każdorazowe takie naruszenie,

f) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,05 % wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia wznowienia robót,

g) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości – 3 000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

h) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

j) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

k) za nieprzedłożenie kopii polisy OC na wezwanie Zamawiającego oraz 
z tytułu braku zachowania ciągłości polisy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

l) za nie dokonanie zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
z którym została zawarta umowa o podwykonawstwo i który realizuje zobowiązania wynikające z zawartej umowy w sposób nienależyty, w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek,

ł) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 19 ust. 1 czynności 
w wysokości 1 % wartości umownego wynagrodzenia brutto określonego w umowie w sprawie zamówienia publicznego, za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 19 ust.1  czynności,

m) za niedokonanie zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 
o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, z którym Wykonawca zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

n) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, w wysokości 500,00 zł, za każdy stwierdzony dzień opóźnienia w dokonaniu zmiany umowy, licząc od dnia doręczenia pisma od Zamawiającego, wzywającego do dokonania tej zmiany umowy.

2. Zamawiający potrąci kary umowne z kwot należnych Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty bez uprzedniego wezwania do ich zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

- opóźnienia w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Kary umowne mogą być potrącone jednostronnie przez Zamawiającego 
z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo do łącznego naliczenia kar umownych 
z poszczególnych tytułów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wysokości 40% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 1  niniejszej umowy.

§ 12

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

1.	Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

a)	nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

b)	bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

c)	mimo pisemnego upomnienia, realizuje roboty wadliwie, nieterminowo, 
z opóźnieniem, niezgodnie z zapisami umowy i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub przepisami i jest wysoce prawdopodobne, iż nie przekaże Zamawiającemu przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie,

d)	gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

e) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie 
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

f)	z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,

g)	podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,

h)	podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podwykonawstwa,

i) nie wypełnia pozostałych, określonych umową obowiązków.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym 
w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

5.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

6. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.

§ 13

Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę

1.	Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, 
w przypadku, gdy Zamawiający:

a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 14 dni kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie,

b) odmawia przez 30 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie.

2.	Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

3. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.

§ 14

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od umowy

1.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

a.	natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia 
i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

b.	przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

2.	W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

3.	Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia 
o odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały 
i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

4.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robót przerwanych 
i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

5.	W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt 
i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.	Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu 
o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

§ 15

Cesja wierzytelności

Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie jakichkolwiek praw 
i obowiązków wynikających z umowy, w tym w szczególności wierzytelności przysługujących wobec Zamawiającego z tytułu realizacji umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

§ 16

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznie uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich do utworów wykonanych w ramach niniejszej umowy, tj. konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej oraz opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac.

- Utwory wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zmianami).

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów  wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy w zakresie wielokrotnego wykorzystania jej na potrzeby Zamawiającego.

- Przejście autorskich praw majątkowych do utworów wykonanych w ramach niniejszej umowy z Wykonawcy na rzecz Zamawiającego, następuje z dniem przekazania jej Zamawiającemu. W tym też terminie przejdzie na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji wykonanej w ramach realizacji przedmiotu umowy.

- Autorskie prawa majątkowe do utworów wykonanych w ramach niniejszej umowy przeniesione przez Wykonawcę na Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, obejmują od dnia przeniesienia, bezterminowe 
i bez ograniczeń terytorialnych prawo Zamawiającego do wykorzystywania dokumentacji opracowanej w ramach umowy, zgodnie z art. 50 ustawy prawo autorskie, na następujących polach eksploatacji :

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego przeróbek, zmian 
i adaptacji utworów wykonanych w ramach niniejszej umowy, a ponadto wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystania z tych zmienionych opracowań w zakresie określonym w ust. 
5 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jeżeli wykonanie utworów, stanowiących przedmiot nin. umowy powierzy (w całości lub jakiejkolwiek części) jakimkolwiek osobom trzecim 
(np. podwykonawcom) zobowiązany jest niniejszym do przedstawienia Zamawiającemu dowodu nabycia autorskich praw majątkowych do wykonanych przez te osoby trzecie prac składających się na powyższą dokumentację, co najmniej w takim zakresie, w jakim przeniesienie przez Wykonawcę, autorskich praw majątkowych w tym praw majątkowych zależnych na Zamawiającego, nastąpi na podstawie niniejszej umowy.

- W razie wniesienia przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń pozostających w związku z powyższą dokumentacją, Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zaspokojenia tych roszczeń, a także do pokrycia wszelkich kosztów związanych z tymi roszczeniami.

- Wykonawca udziela niniejszym zgody na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane nieodpłatnych praw autorskich zależnych do utworów wykonanych 
w ramach niniejszej umowy, poprzez ich opracowywanie, wprowadzanie zmian.

§ 17

Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy 
w następujących przypadkach:

1) możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia o czas trwania okoliczności uzasadniającej zmianę z powodu:

a) wystąpienia tzw. siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, jak również siły wyższej, która już wystąpiła (COVID-19), lecz jej skutki nie są jeszcze znane, o okres trwania siły wyższej. Za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,

b) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można wykonać w umówionym terminie wykonania zamówienia.

c) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych przedmiotem umowy, których nie można wykonać w umówionym terminie wykonania zamówienia.

d) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, w tym wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji 
z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

e) zmiany będące następstwem działania organów administracji,

f) wystąpieniu opóźnień w dokonaniu określonych czynności, w tym w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, 
w którym ww. czynności powinny zostać dokonane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

g) braku możliwości wykonywania robót w związku z nie dopuszczaniem do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

h) wystąpieniu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w tym przede wszystkim, gdy będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności  usunięcia błędów lub też wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

i) wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót lub zagrażających bezpieczeństwu osób zaangażowanych w realizację umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

j) wystąpieniu warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową,

k) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań archeologicznych, w tym ratowniczych badań archeologicznych,

l) natrafieniu na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robót, nie przewidziane dokumentacją projektową,

ł) ujawnieniu na placu budowy niewybuchów,

m) zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy,

n) konieczności przeprowadzenia postępowania sądowego lub administracyjnego związanego z przedmiotem zamówienia,

o) z powodu stwierdzonych błędów w dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia, polegających na ich niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej lub zgodności z przepisami prawa,

p) z powodu zmiany przepisów mających wpływ na sposób wykonania umowy, których pominięcie może skutkować wykonaniem umowy z naruszeniem przepisów prawa i zasadami wiedzy technicznej,

r) z powodu wystąpienia okoliczności w wyniku, których wstrzymane zostanie wykonywanie robót przez uprawnione do tego instytucje lub osoby, w tym właściwy dla siedziby Zamawiającego Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

2) zmiany sposobu realizacji świadczenia – zmiany technologiczne, w szczególności:

a) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót lub jeśli możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

- podwyższą jakość wykonanych robót,

- zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji inwestycji,

- pozwolą na skrócenie terminu wykonywania umowy, lub

- pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji inwestycji po jej zakończeniu lub zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego

b) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub ze względu na odmienne od uwidocznionych 
w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany, pod warunkiem, że nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 
w przypadku zmiany przepisów zasad wypłaty dofinansowania,

4) możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w odniesieniu do zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość wynagrodzenia netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto Wykonawcy, płatne po zaistnieniu ww. okoliczności, może ulec zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy o kwotę równą różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów 
i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), 
a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano.
W sytuacji wystąpienia powyższej okoliczności Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów 
i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie brutto Wykonawcy, płatne po zaistnieniu ww. okoliczności może ulec zmianie o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób;

Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

- udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, tj. podwyższa koszty wykonania przedmiotu umowy,

- wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

W przypadku wystąpienia powyższej okoliczności Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej . Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

Wykonawca powinien wykazać się środkami dowodowymi, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę tj. wymusza podwyższenie kosztów wykonania przedmiotu umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wartość wynagrodzenia Wykonawcy  może ulec zmianie o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

- udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę tj. podwyższa koszty wykonania przedmiotu umowy,

- wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

W przypadku wystąpienia powyższej okoliczności Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, 
w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt 4 lit. c) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt. 4 lit. c) niniejszego paragrafu.

Wykonawca powinien wykazać się środkami dowodowymi, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę tj. wymusza podwyższenie kosztów wykonania przedmiotu umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
z tym zastrzeżeniem, że wartość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie o wartość zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, jakie będzie  on zobowiązany dodatkowo ponieść o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dotyczących zasad gromadzenia i wysokości wpłat podstawowych do  pracowniczych planów kapitałowych finansowanych przez podmiot zatrudniający w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

- udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę tj. podwyższa koszty wykonania przedmiotu umowy,

- wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

W przypadku wystąpienia powyższej okoliczności Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit d) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w powołanym wyżej ustępie.

Wykonawca powinien wykazać się środkami dowodowymi, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę tj. wymusza podwyższenie kosztów wykonania przedmiotu umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

e) konieczności  wykonania zamówień dodatkowych lub zamówień zamiennych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe, jeżeli ich wykonanie ma wpływ na prawidłowość realizacji zamówienia podstawowego.

Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie mogą być wprowadzane na pisemny wniosek Strony zawierający w szczególności kosztorys, który musi zostać zaakceptowany  przez druga stronę umowy.

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych przedmiotem umowy Wykonawca jest zobowiązany zgłosić konieczność wykonania robót dodatkowych bezpośrednio po stwierdzeniu takiej konieczności i przedłożyć przedmiar tych robót wraz 
z ich wyceną Zamawiającemu do akceptacji. Do aneksu do umowy Strony sporządzą protokół konieczności zawierający szczegółowy opis okoliczności powodujących konieczność zmiany umowy oraz sposób ustalenia wartości robót dodatkowych.

W przypadku zastosowania robót zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu jedynie pod warunkiem wykazania się przez Wykonawcę, stosownymi dowodami, że roboty zamienne generują dla Wykonawcy wyższe koszty niż przyjęte do oszacowania danego zakresu prac na etapie składania oferty. Do aneksu do umowy Strony sporządzą protokół konieczności zawierający szczegółowy opis okoliczności powodujących zmiany umowy oraz sposób ustalenia wartości robót zamiennych.

f) zmiany technologii opisanej w ust. 1 pkt 2)

Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie mogą być wprowadzane na pisemny wniosek Strony zawierający w szczególności kosztorys, który musi zostać zaakceptowany przez druga stronę umowy.

Strona wnioskująca o zmiany wskazane w ust. 1 pkt 2  musi wykazać się środkami dowodowymi, że zmiany, o których mowa w powołanym ustępie mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, tj. wymuszają podwyższenie kosztów wykonania przedmiotu umowy. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2) może obejmować wyłącznie płatności za prace, których jeszcze nie wykonano.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 4 lit. b-d:

- mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, 
z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS),

- mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia 
w życie przepisów, z których wynikają te zmiany,

- mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu,

- mogą obejmować wyłącznie płatności za prace, których jeszcze nie wykonano.

3. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w § 17 ust. 1 pkt 4 lit. b), lit. c), lit. d) mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy,  pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego, przy czym zmiany ceny nie mogą mieć podwójnego charakteru, tzn. nie można jednocześnie w tym przypadku zastosować klauzuli waloryzacyjnej.

4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych stron niniejszej umowy.

5. Każda zmiana umowy ingerująca w zakres pozwolenia konserwatorskiego wymaga uzyskania zgody tj. pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7. W przypadku uwzględnienia zmiany kosztów pracy w oparciu o zapisy niniejszego paragrafu, klauzula waloryzacyjna będzie dot. wyłącznie cen materiałów i innych kosztów nie związanych z kosztami zatrudnienia pracowników.

8. Zmiany umowy wymagają zachowania formy aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Waloryzacja wynagrodzenia – wzrost cen materiałów i kosztów

- Zgodnie z art. 439 ustawy pzp Strony przewidują możliwość zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów (materiałów budowlanych i wyrobów budowlanych) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy:

- Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, na podstawie której została zawarta niniejsza umowa.

- Wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu 
o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku, gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

- Wykonawca i Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy wzrośnie/spadnie o co najmniej 15 % w stosunku do wskaźnika obowiązującego 
w  miesiącu złożenia oferty Wykonawcy, na podstawie której zawarto niniejszą umowę (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia), a jeżeli zawarcie umowy nastąpiło po 180 dniach od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

- W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% nie później niż 30 dni od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacja kosztów oraz sposobem sporządzenia tej kalkulacji, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15%, nie później niż 30 dni od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacją kosztów oraz sposobem sporządzenia tej kalkulacji, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 4 i ust. 5 musza zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia.

- Dopuszcza się złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 4 i ust. 5 najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian  wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane  nie częściej niż co kwartał.

- Poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy.

- Waloryzacja nie może dotyczyć wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane 
i odebrane przed datą złożenia wniosku.

- W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 4) i pkt 5), Strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

- Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy.

- Jeżeli zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.

- Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, Zamawiający określa maksymalną dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień o których mowa w ust. 1 na poziomie 5% wartości wynagrodzenia brutto, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 19

Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/dalszych Podwykonawców osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 1465), w następującym zakresie:

- wykonanie robót ogólnobudowlanych

- wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej.

Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne (np. kierownik budowy do kierowania robotami budowlanymi towarzyszącymi działaniom konserwatorskim przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego), osób pełniących nadzór po stronie Wykonawcy nad wykonywanymi pracami pełniących samodzielną funkcję kierownika prac konserwatorskich, osób pełniących usługi geodezyjne, transportowe i sprzętowe. Nie dotyczy również osób odnośnie których Wykonawca wykaże, że czynności określone powyżej, nie będą przez nie wykonywane 
w żadnym zakresie pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.

2. Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 ustawy pzp, zobowiązuje się do zatrudnienia (w przedsiębiorstwie własnym lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę osób wymienionych w ust. 1 wykonujących prace w ramach niniejszego zamówienia.

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

•	oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

•	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

•	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

•	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 20

Narady konsultacyjne

1.W razie konieczności, Zamawiający jest uprawniony do zwoływania narad konsultacyjnych  z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, kierownika budowy oraz robót, inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób.

2. Minimalna częstotliwość narad zostanie ustalona z Wykonawcą po przekazaniu placu budowy.

3. Celem narad konsultacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy.

4. Kierownik budowy oraz odpowiednio kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć 
w naradach konsultacyjnych.

5. Zamawiający informuje z co najmniej  3-dniowym wyprzedzeniem uczestników narady konsultacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie,  
a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

6. Do ustaleń zapisanych w protokole narady konsultacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3  dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.

§ 21

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiającego oraz osobą do kontaktu w sprawach związanych 
z prawidłową realizacją umowy będzie:

a) …………………………………… -  tel. …………….., e-mail ………………..

2. Inspektorem nadzoru inwestorskiego powołanym przez Zamawiającego będzie:

a) ……………………………………. – tel. ……………………………., nr

uprawnień ………………………………., e-mail ………………………………….

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego 
z umową, dokumentacją projektową, programem prac konserwatorskich, stosownymi opiniami, pozwoleniami i przepisami prawa dotyczącymi wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielami Wykonawcy oraz osobą do kontaktu w sprawach związanych 
z prawidłową realizacją umowy będzie:

a) ……………………………………. - …………………………………, tel. ………, e-mail ………………………..

b  …………………………………. - ………………………………….., tel. ………, e -mail ………………………………………

- ………………………………… - ……………………………………., tel. ………………., e-mail…………………………………

- W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa w § 21  ust. 1-3 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a  w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Przedstawiciele stron, o których mowa w § 21 ust. 1-3 umowy, są upoważnieni do protokołu odbioru częściowego i końcowego umowy, o których mowa w § 8 ust. 1  umowy.

- Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w § 21 ust. 3 umowy 
w trakcie jej realizacji może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przed dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem spełnienia przez nowo proponowanych przedstawicieli Wykonawcy kryteriów warunkujących pełnienie funkcji danego rodzaju wynikających z przepisów prawa.

- Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy):

a) dla Zamawiającego: Urząd Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno tel. 14 66 58 714, fax: (014) 66 58 722, e-mail:sekretariat@gminadebno.pl

b) dla Wykonawcy: …………………………………………………………………

8. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach danych zawartych w ust. 7 pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej stronie adres.

§ 22

Przepisy końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności Prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej mowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia Strony oddają zaistniałe spory pod rozstrzygnięcie, sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Ewentualne spory Zamawiającego  z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne 
w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mogą być poddane   mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, wybranym mediatorem, albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

4.  Wszelkie zmiany lub uzupełnienie niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 23

RODO

1.	Administratorem danych osobowych Wykonawcy (w rozumieniu przedstawicieli Wykonawcy, pracowników, Podwykonawców i innych osób, którymi się posługuje) jest Gmina Dębno reprezentowana przez Wójta Gminy Dębno, mający siedzibę w Woli Dębińskiej 240, 32-852 Dębno, tel. 14 631-85-60.

2.	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@gminadebno.pl  lub telefonicznie pod nr tel.: 14 631-85-77. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

3.	Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4.	Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora (Poczta Polska, bank obsługujący jednostkę, firmy informatyczne serwisujące oprogramowanie komputerowe) oraz inne organy i podmioty publiczne uprawnione do pozyskiwania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z RODO przysługuje Wykonawcy (w rozumieniu przedstawicielom Wykonawcy, pracownikom, Podwykonawcom i innym osobom, którymi się posługuje) prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych prawem, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, żądania przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia

5.	Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 z zm.).

6.	Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form komunikacji.

Załączniki:

      - Oferta Wykonawcy.

      - Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiający:						   	  	                      Wykonawca: