Załącznik nr 2 do SWZ

(Ogólne warunki umowy, ostateczna treść umowy

może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym

istotnych postanowień wynikających z wzoru umowy,

oferty wykonawcy i SWZ)

- dotyczy obydwóch części zamówienia !

UMOWA

zawarta w dniu …………..... w ................ pomiędzy:

Powiatem Gorlickim, z siedzibą przy ul. Bieckiej 3, 38-300 Gorlice, reprezentowanym przez:

Marię Gubałę – Starostę Powiatu Gorlickiego

Stanisława Kaszyka –Wicestarostę Powiatu Gorlickiego,

zwanym dalej Zamawiającym

a
............................................................................................. z siedzibą .........................................., o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ........................, o wpisie aktywnym do CEiDG według stanu na dzień………………………..….,

NIP ..............., REGON ........................,

reprezentowaną przez: .......................................,

zwanym dalej Wykonawcą.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - bez negocjacji zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: ZP.272.2.2022 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych oraz niezbędnych uzgodnień dla zadań obejmujących swym zakresem):

(zgodnie z wybraną częścią zamówienia):

Część 1:

Sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Racławice, gmina Biecz, powiat Gorlice"

Część 2:

Sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach projektu. „Scalanie gruntów wsi Sękowa, gmina Sękowa, powiat Gorlice"

współfinansowane ze środków objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycję związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, operacji pn. „Scalanie gruntów wsi Racławice, gmina Biecz, powiat Gorlice" oraz „Scalanie gruntów wsi Sękowa, gmina Sękowa, powiat Gorlice"

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określa „Opis przedmiotu zamówienia” będący załącznikiem nr 1 do umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego (nie później niż w terminie 2 dni) udzielania wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi (na wniosek Zamawiającego i w formie pisemnej) oraz na pytania kierowane do Zamawiającego w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (przetargów), które odnoszą się do opracowania, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Termin wykonania Umowy

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

Część I- 330 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy,

Część II- 330 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy,

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- W ramach zadania określonego w § 1 Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania dokumentacji zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,

- pozyskania wszelkich danych niezbędnych do sporządzenia dokumentacji o której mowa w § 1 oraz pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do późniejszej realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w przetargu, posiada niezbędne uprawnienia, umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać ją z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielaniu odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz dokonywaniu ewentualnych zmian projektowych, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi lub w trakcie postępowania administracyjnego lub sądowo - administracyjnego

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

  - uzyskania w ramach ceny ofertowej wszystkich niezbędnych warunków, decyzji, postanowień, opinii oraz uzgodnień rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, jak również innych dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

  - terminowego wykonania prac projektowych,

  - niezwłocznego, pisemnego i wyczerpującego informowania Zamawiającego 
o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość, koszt lub termin wykonania przedmiotu Umowy,

  - przestrzegania praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji,

  - wykonania wszelkich poprawek wynikłych z winy projektanta, również w trakcie uzgodnień, opiniowania, uzyskiwania zezwolenia na realizację zadania i etapie robót budowlanych.

  - wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, obowiązującymi normami, Prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

  - uwzględnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia wszelkich zmian związanych 
z nowelizacją ustaw i rozporządzeń, lub zastąpienia ich nowymi wersjami tych aktów prawnych,

  - opracowania dokumentacji projektowej, w tym wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót dla każdego asortymentu robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

  - wykonania kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

  - uwzględnienia w przedmiocie zamówienia przepisów prawa:

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848) oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062)

  - zaopatrzenia dokumentacji projektowej, stanowiącej umowny przedmiot odbioru 
w pisemne oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu któremu ma służyć,

  - udzielania Zamawiającemu odpowiedzi na pytania, wyjaśnień, informacji odnośnie wykonanego przedmiotu umowy, w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia na realizację projektowanego zadania, w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu pytania do Wykonawcy,

  - wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu pytania do Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w  ust 4 pkt.12,

  - współpracy z wybranymi inspektorami nadzoru inwestorskiego, w razie ich ustanowienia przez Zamawiającego,

  - opisania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) w szczególności:

    - przedmiot umowy należy opisać za pomocą norm, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych lub poprzez dokładny opis wskazujący wymagania funkcjonalne; w przypadku opisania w dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, należy wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne",

    - w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót niedozwolone jest określanie materiałów, wyrobów, urządzeń lub technologii za pomocą znaków towarowych (nazw producentów), patentów lub pochodzenia; jeżeli nie jest  to możliwe ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń to wskazaniom takim winny towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” wraz z informacją w jaki sposób będzie oceniana równoważność – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia uzasadnienia wprowadzenia takiego rozwiązania,

    - Wykonawca sporządzi wykaz znaczących zastosowanych materiałów, wyrobów, urządzeń lub technologii wraz ze wskazaniem co najmniej dwóch producentów dla każdej pozycji, spełniających stawiane wymagania,

  - zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującej odpowiedzialność Wykonawcy za wady w projektach i uchybieniach w sprawowaniu nadzoru autorskiego,

  - zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym), używanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie co najmniej 10% (zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych [Dz. U. z 2018 r., poz. 317]). Udział pojazdów oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.

- Przyjęte przez Wykonawcę (Projektanta) założenia wstępne do projektu (koncepcji) podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Przed przystąpieniem do realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca zobligowany jest do opracowania projektu wstępnego (koncepcji) obejmującego założenia projektowe w postaci szkiców, analitycznych zestawień, przybliżonych wyliczeń, wstępnych ekspertyz - w terminie 21 dni od daty podpisania Umowy.

- Uzgodnienie przez Zamawiającego projektu wstępnego (koncepcji) będzie podstawą do przystąpienia do dalszych prac projektowych.

- Prace projektowe w rozumieniu zapisów niniejszej umowy obejmują wykonanie kompletnego projektu budowlanego, projektu wykonawczego, innych projektów dotyczących zadania, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, rysunków, szkiców, a także dokonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do uzyskania przewidzianych prawem aktów administracyjnych uprawniających do rozpoczęcia robót budowlanych oraz prac i czynności umożliwiających wykonanie obiektu budowlanego na podstawie rezultatu prac projektowych.

- Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności materialno-technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności. Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich wykonanie.

- W okresie rękojmi i gwarancji na prace projektowe, na etapie realizacji robót budowlanych, Wykonawca uwzględni w projekcie wszelkie uwagi przedłożone przez Zamawiającego.

- W ramach niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy Prawo budowlane, od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji za wady dla wykonanych robót budowlanych, przy czym nadzór, o którym mowa wyżej, rozpocząć się może w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia wydania przez Wykonawcę zamawianego projektu. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową będzie obejmowało nieodpłatne odbycie 10 wizyt na budowie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, usuwanie wynikłych w trakcie realizacji inwestycji ewentualnych wad i braków dokumentacji technicznej, z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego, opiniowanie zgłoszonych przez wykonawcę zamiennych rozwiązań w odniesieniu do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, uzupełnianie i modyfikacja dokumentacji technicznej – w terminie ustalonym przez strony.

- W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust.4 pkt.17, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 14 dni):

- szczegółowego wykazu pojazdów realizujących przedmiot umowy wraz ze wskazaniem, które z nich stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym.

- złożenia zanonimizowanych kserokopii dowodów rejestracyjnych, z których będzie wynikać rodzaj zastosowanego paliwa (pole P3 w dowodzie) w pojazdach realizujących przedmiot umowy.

Niezłożenie dokumentów, lub ich złożenie, z których treści nie będzie wynikało, że co najmniej 10% floty pojazdów stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym spowoduje wezwanie Wykonawcy do jego prawidłowego złożenia, z wyznaczeniem dodatkowego terminu wynoszącego 7 dni, pod rygorem odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od upływu terminu na złożenie żądanych dokumentów.

- Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji przyjmowanych rozwiązań, technologii i materiałów pod względem ekonomicznym.

§ 4

Prawa autorskie

- Z momentem przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przekazanej dokumentacji wraz  z uprawnieniami do wykonywania praw zależnych oraz ze zgodą na przekazywanie uprawnień do korzystania z dokumentacji aplikacyjnej wraz z prawami zależnymi na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie,

- zwielokrotnianie techniką druku i wszystkimi innymi technikami wideograficznymi, cyfrowymi i elektronicznymi,

- wprowadzanie do obrotu,

- wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w sieci internet,

- publicznie wykonywanie albo publicznie prezentowanie,

- wystawianie,

- wyświetlanie,

- wypożyczanie i wynajmowanie,

- wykorzystywanie dokumentacji lub jej fragmentów do reklamy i promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego,

- wprowadzenie korekt i zmian do dokumentacji, mających na celu utrzymanie lub podnoszenie jego jakości.

- Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego oraz inne podmioty działające na zlecenie Zamawiającego zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji przedmiotu umowy oraz do rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego lub podmioty działające na zlecenie Zamawiającego z dokonanych zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań i adaptacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy wolnego od praw osób trzecich.

- W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich do przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez uprawnione osoby trzecie.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 następuje bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych zostaje dokonane bez jakichkolwiek ograniczeń, w tym w szczególności oraz nie ogranicza liczby osób, którym Zamawiający udostępni możliwość wykorzystywania utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony zgodnie oświadczają, że ich intencją jest przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w najszerszym możliwym zakresie.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, przenosi na Zamawiającego własność nośników, na którym została utrwalona ekspertyza oraz własność egzemplarzy ekspertyzy z chwilą wydania tych nośników i egzemplarzy Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej.

§ 5

Personel Wykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy/-om ponosząc pełną odpowiedzialność za jego/ich czynności (działania lub zaniechania) jak za czynności (działania lub zaniechania) własne.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o powierzeniu usług Podwykonawcy/-om z uwzględnieniem zakresu czynności.

- Wykonawca nie może przenieść w całości ani w części na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy bez  zgody Zamawiającego.

- Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia:

po stronie Wykonawcy: …………………………….. - projektant specjalności architektonicznej

po stronie Zamawiającego: ………………… - koordynator prac projektowych

- Zmiana osób wyznaczonych przez strony nie wymaga zmiany Umowy, w tym zakresie wystarczające jest przesłanie drugiej stronie pisemnej informacji o nowej osobie wyznaczonej do realizacji zamówienia. Jednocześnie Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające uprawnienia osoby zastępującej zgodne z wymaganiami SWZ, jak również potwierdzi ilość zrealizowanych przez tę osobę usług o charakterystyce wymaganej dla obliczenia punktacji w kryterium oceny ofert w postępowaniu, dla uzyskania tożsamej ilości punktów zgodnie z tym kryterium (dotyczy projektanta branży architektonicznej)

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest do:

1) dokonania płatności na rzecz Wykonawcy stosownie do § 8 niniejszej Umowy,

2) udostępnienia Wykonawcy znajdujących się w jego posiadaniu informacji lub dokumentów, jakie będą niezbędne dla wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i sposobu realizacji przedmiotu umowy.

§ 7

Procedura odbioru

- Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy nie później niż w terminach wynikających z § 2.

- Przedmiot zamówienia (każde z zadań) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej, w 6 egzemplarzach opatrzonych wymaganymi podpisami i pieczęciami, oraz w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail, bądź na nośniku elektronicznym, w formacie dokumentów DOC (zgodny z edytorem tekstu MS Word 2007) i PDF.

- Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od przekazania przedmiotu umowy zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy informacji o akceptacji lub uwagach do materiału.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanej lub ostatecznej wersji materiału w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego uwag.

- Akceptacja ostatecznej wersji przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.

§ 8

Wynagrodzenie

- Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi: …………….zł brutto (słownie złotych: ………………….złotych 00/100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne jednorazowo i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy 
i obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury bezpośrednio na Zamawiającego,                 po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego, w sposób następujący:

1) Nabywca: Powiat Gorlicki, NIP 7382150787, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice

2) Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice

- Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia  prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

- Datą zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

Kary umowne

- Zamawiający jest uprawniony do żądania kary umownej w następujących przypadkach 
i wysokości:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 20 %  wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 1,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów, 
o którym mowa  w § 2 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,

- za naruszenie terminu, o którym mowa w § 7 ust. 4 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w jego dotrzymaniu,

- za naruszenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad 
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

- Kary umowne podlegają potrąceniu z faktury wystawionej przez Wykonawcę, bądź są płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego wynagrodzenia. 
W takim przypadku kara staje się wymagalna z dniem jej naliczenia.

- Wykonawca oświadcza, że poprzez podpisanie niniejszej umowy wyraził zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z tytułu wykonania niniejszej umowy.

- Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy nie może przekroczyć  30 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w  § 8 ust. 1

- Niezależnie od innych postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§ 10

Zmiany Umowy

- Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy, jeżeli opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej lub poszczególnych opracowań wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, tj.:

- działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas , któremu nie można zapobiec ani  przeciwdziałać przy zachowaniu  należytej staranności stron umowy; za przejaw siły wyższej strony uznają w szczególności:

- klęski żywiołowe w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne

- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itp.

- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu

- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne

- epidemie lub pandemie

- stany zagrożenia epidemiologicznego;

- w przypadku przedłużenia czasu trwania procedur administracyjnych w stosunku do terminów ustawowych (gdy uzyskanie przez Wykonawcę pozwoleń, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zostanie wydane przez właściwe organy z przekroczeniem terminów ustawowych, a w przypadku braku terminu ustawowego, gdy oczekiwanie na wymagane uzgodnienia wynosi powyżej 30 dni od daty złożenia wniosku o ich wydanie), o czas przekroczenia podanego terminu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania Zamawiającemu daty złożenia wniosku oraz faktu pisemnego monitowania jego rozpatrzenia (minimum 1 raz na każde 14 dni wnioskowanego przez Wykonawcę terminu przedłużenia umowy) poprzez pismo, e-mail, fax;

- z przyczyn społecznych (protesty, listy, petycje itp.) – o okres braku możliwości realizacji zamówienia;

- w przypadku szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do przygotowania dokumentacji projektowej – o okres tych trudności;

- w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych elementów, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie ma wpływ na terminy opracowania poszczególnych opracowań – o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian;

- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian przepisów prawa 
 oraz  wytycznych i zaleceń  Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

- Zmiany terminu, sposobu lub zakresu wykonywania  świadczeń Wykonawcy  mogą wynikać z zagrożenia COVID-19 zgodnie z  warunkami art. 15 r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z tj. 2021 poz. 2095 ze zm.).

- W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, w wysokości uwzględniającej konieczność wprowadzenia dodatkowych elementów. Zmiana wynagrodzenia zostanie potwierdzone Aneksem do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, jak też będących następstwem  zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych 
w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu,  nazwy Wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów)  oraz  innych  zmian  nie  stanowiących zmian treści umowy 
w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do   umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie  wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli  obu stron.

§ 11

Rozwiązanie Umowy

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w następujących okolicznościach:

- likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy;

- nakazanego przez organ publiczny zajęcia całego majątku Wykonawcy;

- w razie istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy. W tym wypadku wypowiedzenie wymaga uprzedniego wezwania na piśmie do usunięcia uchybień w terminie nie dłuższym niż 5 dni.

  - W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stopniowemu zaawansowania prac, stwierdzonemu protokołem sporządzonym przy udziale Zamawiającego.

  - Prawo do odstąpienia od umowy powinno być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 60 dni od  dnia otrzymania przez Zamawiającego informacji lub powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu podstawy do odstąpienia.

§ 12

Gwarancja i rękojmia

  - Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość sporządzonej dokumentacji projektowej, a także za ewentualne wadliwie wskazane rozwiązania zamienne i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Zamawiającemu.

  - Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru.

  - Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej udzielona zostaje na okres równy okresowi udzielonej 
gwarancji, licząc od daty  sporządzenia protokołu odbioru.

  - Zamawiający, jeżeli otrzymał wadliwą dokumentację projektową, a wada/wady tej nie stwierdził przyjmując dokumentację projektową, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może wezwać Wykonawcę, aby w terminie wyznaczonym usunął stwierdzone wady/wadę na swój koszt.

  - Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad określonych w art. 577 do 581 KC.

§ 13

Klauzula RODO

- Zamawiający realizując obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO,  oświadcza że jest administratorem danych osobowych Wykonawcy.

- W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować 
z  Inspektorem Ochrony Danych, a w razie jego nieobecności z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiatgorlicki.pl, tel. 
533 369 636. Kontakt do Zastępcy Inspektora Danych:l.dziuban@powiatgorlicki.pl, tel. 
+ 0 48 18 354 87 85.

- Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celach zawarcia i realizacji umowy, wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z  przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na tle wykonania umowy.

- Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed zawarciem umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiającego prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne oraz na podstawie zgody w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie obejmujących numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe Wykonawcy w imieniu Zamawiającego na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji   w sprawie organizacji archiwów zakładowych  lub przez okres przewidziany w przepisach podatkowych.

- Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć realizację niektórych z wyżej wymienionych uprawnień. Szczegółowe informacje w zakresie realizacji poszczególnych praw można uzyskać na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.powiatgorlicki.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

- Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

- Podanie danych osobowych Wykonawcy jest obowiązkowe w sytuacji, gdy wymaga tego przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Natomiast w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

- W zakresie, w jakim dane Wykonawcy są przetwarzane na podstawie zgody – jest on uprawniony do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wykonawca może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Zamawiającego.

- Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 14

Postanowienia końcowe.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim  i prawach pokrewnych.

- Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych pomiędzy nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, sprawy sporne rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Załączniki do umowy stanowi integralną jej część.

- Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Załączniki:

- Oferta wykonawcy.

- Opis przedmiotu zamówienia dla zadania objętego częścią I

lub

Opis przedmiotu zmówienia dla zadania objętego częścią II

ZAMAWIAJĄCY			                         			  WYKONAWCA