PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ / w granicach działki nr 186 (obręb Parowa) / długość - 110 m.b., szerokość jezdni - 3,5 m
Lp.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa	Wartość
			Nazwa	ilość
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-06.03.01	Ścinka poboczy oraz uporządkowanie ziemią za poboczami / 720 m.b. * 0,5 * 2 = 720 m² / Uporządkowanie terenu 720 m²	m²	720
2.	D-04.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej gr . 12 cm młotem pneumatycznym / celem usunięcia korzeni jezdni. Odcinki wg szkicu na powierzchni 10 % / 110 m.b. * 3,5 * 0,1 = 38,5 m²	m²	38,5
3.	D-04.04.02	Usunięcie korzeni z podbudowy kamiennej / rozprofilowanie podbudowy wraz z jej podkorytowaniem lub doziarnieniem na miejscu gr. 20 cm / 110 m.b. * 3,5 * 0,1 = 38,5 m²	m²	38,5
4.	D-05.03.05b	Remont cząstkowy betonem asfaltowym AC 11 S dwuwarstwowo 6 cm + 4 cm	m²	38,5
5.	D-04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni / 110,0 m.b. * 3,5 = 385,0 m²	m²	385,0
6.	D-05.03.-08	Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysem 2/5. Powierzchnie według szkicu na całą szerokość.	m²	385,0
7	D-06.03.01	Naprawa, uzupełnienie poboczy po rozbiórce korzeni, wraz z uporządkowaniem terenu poza poboczami / 720 m.b. * 0,75 * 2 = 1.080 m²	m²	1.080,0
8.	D-02.00.00	Korytowanie na gr 30 cm pod nową konstrukcje zjazdów / 147,0 m²	m²	147,0
9.	D-04.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 25 cm na zjazdach	m²	147,0
10.	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej 0/16 W gr. 4 cm na zjazdach	m²	147,0
11.	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm AC 11S KR 1-2 na zjazdach	m²	147,0
Wartość netto
Podatek Vat 23 %
Wartość brutto