Zapytanie ofertowe nr WTI.7223.1. 2024
„ Wykonanie oznakowania poziomego na drogach publicznych gminnych w Starogardzie Gdańskim”

1. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Miejska Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 530 6006
fax. 58 530 6111

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi oznakowania poziomego na drogach publicznych gminnych w Starogardzie Gdańskim. Wyszczególnienie prac:

a) odnowienie istniejącego oznakowania poziomego w ilości nie więcej niż 11000 m², w tym :
- ok 5500 m² znaki P-10
- ok 5000 m² znaki typu P-1, P-3, P-4, P-11, P-12, P-13, P-14, P-16, P-17, P-18, P-21, P-23, P-24, P-25, strzałki.
b) Wykonanie nowego oznakowania poziomego – ok. 500m²

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Łączna powierzchnia malowania około 11000 m²

Wykonanie oznakowanie poziome musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 2019r poz.2311 /.

W głównych ciągach komunikacyjnych powyższe prace należy realizować po godzinach szczytu.

Przewidywana powierzchnia może ulec zmianie +/-
Rozliczenie powykonawcze.

3. Termin wykonania zamówienia, gwarancja, warunki płatności, rozliczenia.
a) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia dotyczącego:
- odnowienia istniejącego oznakowania poziomego w terminie do dnia 31 maja 2024r.
- wykonanie nowego oznakowania poziomego w terminie do dnia 31 października 2024r.
b) Zamawiający wymaga udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na całość robót od daty odbioru końcowego prac
c) Zamawiający wymaga zaoferowania 30 dniowego terminu płatności.

4. Warunki udziału w postępowaniu

a) Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał- co najmniej jedną robotę odpowiadającą swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, obejmujących wykonanie przeglądu dróg publicznych z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w formie załączonego do oferty wykazu.

b) Wykonawca wykaże się, że dysponuje lub będzie dysponował:
- malowarka mechaniczna samojezdna- 1 szt.
- samochód z oznakowaniem do zabezpieczenia robót- 1 szt.

5. Sposób obliczenia ceny.

a) Cena ma charakter ryczałtowy. Wykonawca oblicza cenę jako wynik iloczynu uśrednionej ceny za metr kwadratowy i szacunkowej wielkości łącznej powierzchni malowania, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w zapytaniu

b) Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie stosowane przez wykonawcę zniżki, opusty, rabaty itp. oraz obowiązującą w tym przedmiocie stawkę VAT.

6. Kryterium wyboru oferty

- najniższa cena- 100%

7. Dodatkowe informacje

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny oraz zakresu robót.

8. Załączniki: