Harmonogram i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu operatów wodnoprawnych został podzielony na części:

Część I: wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu kompleksu wojskowego Dębogórze

Część II: wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z terenu kompleksu wojskowego Łężyce

Część III: wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z terenu kompleksu wojskowego Redzikowo

wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń wodnoprawnych dla ww. części zamówienia.

- Harmonogram zamówienia

Terminy złożenia wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do właściwego urzędu           o wydanie pozwoleń wodnoprawnych odpowiednio na odprowadzanie wód opadowych                  lub roztopowych oraz ścieków.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Część zlecenia | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz ze złożeniem wniosku do właściwego urzędu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 1) | Cz. I | 31.10.2022 r. |
| 2 |  | Cz. II | 30.09.2022 r. |
| 3 |  | Cz. III | 31.10.2022 r. |

- Wniosek do właściwego urzędu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz               z pozyskaniem pozwolenia należy zrealizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Cześć I: Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu kompleksu wojskowego Dębogórze

- Kontynuacja obecnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego znak: ZO/8703-4/2014/ZR z dnia 11.04.2014 r.

- Kopia pozwolenia wodnoprawnego – załącznik nr 1

Część II: wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z terenu kompleksu wojskowego Łężyce

- Kontynuacja obecnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego znak: OS.6341.83.2013.FJ z dnia 12.09.2013 r. wraz z Postanowieniem Nr OS-370/2013                z dnia 23.09.2013 r.

- Kopia pozwolenia wodnoprawnego – załącznik nr 2

Część III: wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z terenu kompleksu wojskowego Redzikowo

- Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego znak: ŚR-II.6341.74.2016 z dnia 25.07.2016 r.

- Kopia pozwolenia wodnoprawnego i postanowienie – załącznik nr 3

Dokumentacja powinna być wykonana po uprzednim przeprowadzeniu wizji w terenie, przy współudziale przedstawiciela administratora/użytkownika, w celu określenia terenu,    z którego odprowadzane są wody opadowe/ścieki ich ilości oraz miejsca ich wprowadzania.

Dokumenty niezbędne do wykonania operatu wodnoprawnego takie jak: m.in. wypis         z rejestru gruntów, przekroje kanalizacji oraz wylotów, szkice sytuacyjne z przebiegu kanalizacji deszczowej/sanitarnej itp. według obowiązujących przepisów oraz dokumenty do wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych, Wykonawca uzyska na własny koszt.

Wykonawcy zostaną udostępnione nw. dokumenty:

Cz. I: K Dębogórze:

- mapa sytuacyjno – wysokościowa – zastrzeżone

- operat wodnoprawny, na podstawie którego pozyskano obecnie obowiązujące pozwolenie – zastrzeżone

Cz. II: K Łężyce:

- mapa ewidencyjna – zastrzeżone

- operat wodnoprawny, na podstawie którego pozyskano obecnie obowiązujące pozwolenie – jawne

- badania laboratoryjne jakości ścieków

Cz. III: K Redzikowo:

- mapa sytuacyjno – wysokościowa – zastrzeżone

- Projekt wykonawczy infrastruktury sanitarnej, branża sanitarna, „Budowa parku sprzętu technicznego w kompleksie wojskowym w Redzikowie” – zastrzeżone

- Operat wodnoprawny, na podstawie którego pozyskano pozwolenie wodnoprawne, wymagające aktualizacji 1)

- Wymagany sposób wykonania dokumentacji

- część graficzna operatów wodnoprawnych dla każdej z części zamówienia:

na przekazanych przez Zamawiającego mapach, Wykonawca techniką odręczną naniesie wymagane dane zgodnie z art. 409 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo wodne,

- część graficzna (o klauzuli zastrzeżone) będzie stanowiła odrębny załącznik             do operatów wodnoprawnych (o klauzuli jawne) dla poszczególnych części zamówienia.

Załączniki 3 na 11 str.:

Zał. 1 – Kserokopia pozwolenia wodnoprawnego ZO/8703-4/2014/ZR z dnia 11.04.2014 r.

Zał. 2 – Kserokopia pozwolenia wodnoprawnego OS.6341.83.2013.FJ z dnia 12.09.2013 r. wraz             z Postanowieniem Nr OS-370/2013 z dnia 23.09.2013 r.

Zał. 3 – Kserokopia pozwolenia wodnoprawnego ŚR-II.6341.74.2016 z dnia 25.07.2016 r.

- Aktualizacja wg.: Projektu wykonawczego infrastruktury sanitarnej, branża sanitarna „Budowa parku sprzętu technicznego w kompleksie wojskowym w Redzikowie”.

Wykonała:

……………………………….

Joanna Waszkowska