ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: zadanie pn.. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych ( w tym zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę ) remontu schodów wejściowych zewnętrznych do budynku Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 1 wraz z rozbiórką istniejących i wykonaniem nowych schodów oraz naprawą liniowego koryta odwadniającego ”

- Zakres umowy:

Wykonawca zobowiązuje się w ramach ustalonego wynagrodzenia do:

1) opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych ( w tym zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę ) remontu schodów wejściowych zewnętrznych do budynku Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 1 wraz z rozbiórką istniejących i wykonaniem nowych schodów oraz naprawą liniowego koryta odwadniającego.

2) przeprowadzenia wszelkich czynności w celu uzyskania odpowiednich pozwoleń i decyzji, łącznie                   z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i decyzji na użytkowanie - jeżeli będą wymagane,

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

  - uzyskania map i innych materiałów na cele projektu,

  - opracowania i wstępnego uzgodnienia z zamawiającym koncepcji projektowej,

  - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej  na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do realizacji ww.  zadania,

  - uzyskania wszystkich koniecznych prawem decyzji, pozwoleń, zgód i uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę, jeśli wymagane

- Integralnymi składnikami umowy są:

  - Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.

§ 2

Wymagania względem przedmiotu umowy

- Szczegółowy zakres i wymagania dla dokumentacji projektowej określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, do uzyskania decyzji administracyjnych na budowę niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, wydanych na rzecz Zamawiającego, wraz z uzyskaniem wszystkich opinii i uzgodnień wymaganych prawem budowlanym,

- Zamawiający przekaże na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający niezbędne dane, dokumenty potrzebne do wystąpienia w jego imieniu w celu uzyskania decyzji administracyjnych na budowę w tym pozwolenia na budowę.

§ 3

Terminy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 17.12.2018  r.

- Terminem zakończenia umowy jest pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego dokumentacji, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 7 ustęp 10.

§ 4

Wynagrodzenie i warunki płatności.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………… zł brutto (słownie:…………………), w tym obowiązujący podatek VAT.

- Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1  nastąpi na podstawie:

-protokołu końcowego odbioru robót budowlanych - dla opracowania dokumentacji projektowej oraz  dla robót budowlanych.

- Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy, będzie wynosić do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, na konto Wykonawcy ………………………………………...

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT.

- NIP Zamawiającego  896-000-47-80

- NIP Wykonawcy ……………………. .

§ 6

Prawa i obowiązki stron.

- Wykonawca gwarantuje, że:

  - posiada pełną znajomość przedmiotu zamówienia wynikającą z analizy dokumentacji postępowania przedstawionej na stronie www.platformazakupowa.pl , jak również ma pełną znajomość i wiedzę wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań,

  - dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania przedmiotu umowy oraz, że całkowicie rozważył ich naturę i znaczenie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady zmniejszające wartość dokumentacji lub jej użyteczność ze względu na cel zaznaczony w umowie.

- W przypadku wadliwości dokumentacji Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy:

  - usunięcia wad oraz dokonania uzupełnień w wyznaczonym terminie, na jego koszt, bez względu na jego wysokość,

  - obniżenia wynagrodzenia,

  - wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami, na jego koszt.

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

  - przekazanie Wykonawcy pełnomocnictw i wytycznych do projektowania,

  - zapłata wynagrodzenia.

§ 7

Odbiory i nadzór

- Jako koordynatorów w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się:

………………………………….przedstawiciel Wykonawcy – projektant

………………………………… przedstawiciel Zamawiającego – Inspektor nadzoru

- Po zakończeniu prac nad dokumentacją, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne opracowanie celem wstępnej weryfikacji i dokonania odbioru.

- Zamawiający, w terminie do 15 dni, licząc od dnia przekazania dokumentacji do weryfikacji, dokona jej sprawdzenia oraz zaopiniuje i dokona protokolarnego odbioru.

- W przypadku negatywnego zaopiniowania dokumentacji przez Zamawiającego, w szczególności z powodu jej wad, Zamawiający nie dokona jej odbioru.

- W razie stwierdzenia wad dokumentacji, Zamawiający odmówi dokonania odbioru dokumentacji, do czasu ich usunięcia.

- W razie niestwierdzenia wad, Zamawiający dokona wstępnej akceptacji przedstawionej mu dokumentacji.

- Zamawiający może zlecić wykonanie ekspertyzy w zakresie zgodności wykonanej dokumentacji                                z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną, w tym również pod względem ekonomiki budowy. Jeżeli wyniki ekspertyzy potwierdzą zastosowanie niewłaściwych rozwiązań projektowych, koszty

ekspertyzy ponosi Wykonawca. 
      W przeciwnym razie koszty ekspertyzy pokrywa Zamawiający

- Po usunięciu wad, Wykonawca ponownie zgłosi roboty do odbioru.

- Po wykonaniu całości dokumentacji projektowo-kosztorysowej objętych umową, przeprowadza się odbiór końcowy ww. dokumentacji.

10. Termin zgłoszenia do odbioru końcowego dokumentacji jest jednocześnie terminem zakończenia umowy, po uzyskaniu pozytywnego odbioru ww. dokumentacji projektowo-kosztorysowej .

- Od daty odbioru końcowego dokumentacji rozpoczynają swój bieg terminy gwarancji i rękojmi.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w każdym z następujących przypadków:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w trakcie odbioru oraz w okresie rękojmi i gwarancji -                  w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało nastąpić usunięcie wad,

  - za opóźnienie w wykonaniu obowiązków sprawowania nadzoru autorskiego - w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało nastąpić wykonanie obowiązków nadzoru autorskiego,

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy,

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie,                      w którym miała nastąpić zapłata,

  - w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, za każdy przypadek naruszenia,

  - w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy               o podwykonawstwo lub jej zmiany albo przedłożenia takiej umowy z naruszeniem terminu określonego      w § 4 ustęp 4 – w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, za każdy przypadek naruszenia,

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, za każdy przypadek naruszenia,

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych oraz kar umownych.

- Kary umowne są natychmiast wymagalne.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kwoty kary umownej z należności Wykonawcy przy opłacaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

- Wykonawca pokryje wszelkie ewentualne szkody, roszczenia osób trzecich i opłaty publicznoprawne, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego naliczone kary umowne, na zasadach ogólnych.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części, w przypadku wystąpienia przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w tym w szczególności w każdym z następujących przypadków:

  - Wykonawca, pomimo pisemnie zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń, co do sposobu wykonywania przedmiotu umowy, nie zacznie wykonywać umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminów umowy lub harmonogramu,

  - Wykonawca, w ocenie Zamawiającego, opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest możliwe aby wykonał przedmiot umowy w terminie,

  - Zamawiający trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy,

  - Wykonawca oświadcza, ze umowy nie będzie wykonywał.

- Zgodnie z art.145 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W w/w przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, bądź wydania jego majątku.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od wpływu pisemnego zawiadomienia zawierającego podanie przyczyny odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia odstąpienia, sporządzi protokół inwentaryzacji przekazanych, kompletnych, należycie wykonanych opracowań i „robót w toku” wg stanu na dzień odstąpienia, będący podstawą do ustalenia ich wartości.

§ 11

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………..miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego.

- W ramach gwarancji, Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupełni przedmiot zamówienia, tak, aby był on zgodny z wymogami zawartymi w umowie, normami, przepisami prawa, sztuką budowlaną, jak również, żeby spełniały one wymagane standardy funkcjonowania i niezawodności. Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wszelkie wady lub usterki w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. W wypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub usterek lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo wynikające                      z gwarancji i rękojmi. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek                     z zabezpieczenia lub wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli koszt usunięcia wady przekracza wartość wynagrodzenia lub zabezpieczenia, Zamawiający może dochodzić kwoty przewyższającej wartość wynagrodzenia lub zabezpieczenia.

- W zakresie nieuregulowanym, Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji                        i rękojmi, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za koszty, jakie poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacja strat w wykonywanych robotach budowlanych, obiektach i urządzeniach, jeżeli przerwy i straty wynikły z powodu wad w wykonanym przez Wykonawcę przedmiocie umowy.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o:

  - zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

  - zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

  - ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

  - likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Zamawiający, przewiduje następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

  - Zamawiający ma prawo przesunięcia terminów ustalonych w § 3 w przypadku opóźnień wynikających z:

    - wystąpienia przyczyny lub działania siły wyższej, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpienia, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; lub która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

    - wystąpienia warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, geodezyjnych, hydrologicznych, błędów prawnych uniemożliwiających terminowe wykonywanie przedmiotu umowy,

    - opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

z zastrzeżeniem, że zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpłynie na koszt realizacji zamówienia.

  - zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

  - zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

  - zmiana podwykonawcy, powierzenie wykonania części zakresu robót podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonana części zamówienia przez podwykonawcę z zachowaniem zasad określonych w niniejszej umowie.

- W przypadku przesunięcia terminów z powodu wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt.1, strony ustalą nowe terminy realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji                     o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie.

- W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

- Wszelkie wymienione w ust. 1 zmiany uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.

- Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy, określonych w ofercie, nie musi być wprowadzana aneksem, a jedynie winna być zgłoszona Zamawiającemu na piśmie, w raz                z oświadczeniami osób zmienianych o rezygnacji/przejęciu obowiązków. Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu wyżej wymienionego pisma, jeżeli kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób spełniają warunki postawione w tym zakresie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności :  Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, zaś zaistniałe spory między Stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie ma wpływu na ważność lub skuteczność umowy w pozostałym zakresie.

- Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach (2 egzemplarze dla Zamawiającego,                1 egzemplarz dla Wykonawcy).

Zamawiający:																			Wykonawca: