# PROJEKT UMOWY

TI.271.335.4.2023.TID-2

zawarta w dniu ………..2023r. w Połańcu pomiędzy:

GMINĄ POŁANIEC zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje:

………………..

z jednej strony, a:

……...................................................................................................................................

z siedzibą ..........................................................................NIP...................................REGON............

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

lub

.......................... z siedzibą: .........................................

Wpisanym przez Sąd Rejonowy w ............................. do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ..................... którego reprezentują: ………….. , NIP ……………………….., wysokość kapitału zakładowego …………………………………

zwanym dalej Wykonawcą z drugiej strony,

zważywszy, że Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy w drodze zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie w trybie podstawowym, Strony zawierają Umowę o następującej treści

## §1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace projektowe i inne prace opisane w §2 niniejszej Umowy (wraz z koniecznymi uzgodnieniami, pozwoleniami, ekspertyzami i opiniami), składające się na Wykonanie dokumentacji technicznej dla ścieżki rowerowej niebieskiej o długości ok. 0,6 km, w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Połaniec – wykonanie dokumentacji technicznej” zaczynającej się na drodze powiatowej, biegnącej po wale i kończącej się na drodze gminnej zwanej dalej projektem budowlanym.

## §2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac dotyczących projektu budowlanego tj. m.in.:

- uzyskania materiałów do projektowania wraz z opracowaniem map do celów projektowych - jeżeli będzie wymagana,

- wykonania projektu budowlano-wykonawczego, zgodnego z wymogami SWZ,

- uzyskania wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii, ekspertyz, itp. niezbędnych dla zatwierdzenia w/w dokumentacji,

- opracowanie przedmiarów robót,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- Szczegółowe wymagania oraz zakres opracowań został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia będącej integralną częścią niniejszej Umowy.

- Jeżeli w związku z realizacją prac stanowiących przedmiot umowy powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek opłaty administracyjnej lub skarbowej, Wykonawca zobowiązuje się uiścić ją we właściwym urzędzie w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa.

- Wykonawca zapewnia, że materiały będą posiadały wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z obowiązujących, na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu, przepisów prawa.

- Wykonawca wykona umowę w terminie do 31.12.2024r.

- Przez wykonanie umowy rozumie się: dostarczenie do siedziby zamawiającego kompletnych projektów budowlanych oraz uzyskanie:

- zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,

-  zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

i dokonanie odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 3.

- Przez uzyskanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę rozumie się upływ terminu na wniesienie sprzeciwu lub uzyskanie zaświadczenia, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia.

## § 3

- Wykonawca zapewnia, że wykonany przez niego projekt budowlany będzie spełniał warunki przewidziane przez obowiązujące, na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu, przepisy prawa, w tym w szczególności projekt budowlany będzie opracowany zgodnie:

- przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawo Budowlane,

- przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień  publicznych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności przepisami Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.),

- przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440 ze zm.),

- wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych,

- obowiązującymi normami,

- zasadami wiedzy technicznej oraz poniższymi założeniami.

- Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- wykonać niniejszą Umowę, w tym w szczególności projekt budowlany z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług,

- przestrzegać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności zawartych w art. 99-103 tej ustawy. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań,

- do udzielenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia, a także do złożenia oświadczeń, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zapewnia, że projekt budowlany będzie wykonany w stanie kompletnym                 z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Projekt budowlany, w tym jego poszczególne części, służyć będą następującym celom:

- opisowi przedmiotu zamówienia do przetargu nieograniczonego bądź innego trybu udzielenia zamówienia na roboty budowlane budowy, które będzie udzielone 
w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych oraz ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane zgodnie z powołaną powyżej ustawą,

- realizacji robót budowlanych związanych z budową.

- Wykonawca zapewnia, że projekt budowlany, w tym jego poszczególne elementy wskazane w § 2 ust. 1, będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że projekt budowlany, w tym jego poszczególne elementy wskazane w § 2 ust. 1, nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie Autora do Pracy nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową.

- Wykonawca oświadcza, iż w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się przy realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe przy wykonywaniu przez niego przedmiotu umowy, w tym również wobec osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń cywilnoprawnych osób trzecich, będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania prac i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca obowiązany jest do poprawy wykonanego projektu, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania zmierzającym do uzyskania zgody od właściwego organu na realizację robót budowlanych (pozwolenia na budowę, brak sprzeciwu na realizację robót budowlanych).

- Wykonawca oświadcza, że do realizacji umowy skieruje Pana/Panią ….……, posiadającą/ego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz przynależącą/ego do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

## §4

- Projekt budowlany, stanowiący przedmiot odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w następujących ilościach:

- dokumentację należy opracować w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. 
w wersji elektronicznej (rysunki w formatach edytowalnych np. dwg i pdf, teksty w formatach edytowalnych np. doc i pdf),

- przedmiar robót w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików edytowalnych np. ath i pdf),

- kosztorys inwestorski w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików edytowalnych np. ath i pdf),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej edytowalnej- format np. doc i pdf.

- Za dodatkowe egzemplarze – ponad powyższe ustalenia - Zamawiający zapłaci dodatkowo według uzasadnionych nakładów ich wykonania.

## §5

- Strony uzgadniają, iż projekt budowlany przekazany Zamawiającemu w całości  będzie kompletny.

- Wykonawca do przekazywanych projektów budowlanych dołączy pisemne oświadczenia, iż dostarczony projekt budowlany jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostają przekazana Zamawiającemu w stanie zupełnym.

- Ustala się, że miejscem przekazania projektu budowlanego jest siedziba Zamawiającego. Sposób przekazania i akceptacji projektu budowlanego wskazany jest w § 6 niniejszej Umowy.

- Przy przekazaniu pracy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości  wykonanego projektu budowlanego.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w  §7 ust. 1 przenosi na Zamawiającego własność powstałych w ramach realizacji Umowy egzemplarzy dokumentacji oraz autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na: nośnikach video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego i nośnikach drukarskich,

- zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,

- użyczenie, najem lub wymiana nośników, na których przedmiot umowy utrwalono,

- sporządzenie wersji obcojęzycznych,

- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

- wykorzystanie na stronach internetowych,

- wykorzystywania fragmentów dzieła do celów promocyjnych i reklamy,

- wprowadzania zmian, skrótów,

- publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań 
i wielkości nakładów.

- Przejście autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, o których mowa powyżej, na Zamawiającego następuje z momentem zapłaty za przedmiot zamówienia.

- Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w związku z wykonaniem projektu budowlanego, dotyczące w szczególności naruszenia jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych osób trzecich i oświadcza, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób trzecich, przez co zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu korzystania z projektu budowlanego.

## §6

- Po przekazaniu projektu budowlanego zgodnie z §5 ust. 1 Umowy, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi jego dostarczenie podpisując Protokół Przekazania. Podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Przekazania stanowi pokwitowanie odbioru projektu jedynie pod względem ilościowym i nie stanowi odbioru w rozumieniu niniejszej Umowy.

- W terminie 10 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostarczenia projektu budowlanego pod względem ilościowym, Zamawiający lub upoważniony przez Zamawiającego podmiot/osoba fizyczna dokona weryfikacji przekazanego Zamawiającemu Projektu pod kątem zgodności jego wykonania  z niniejszą Umową.

- Jeżeli przekazany projekt budowlany będzie niekompletny lub nie będzie zgodny z założeniami określonymi w niniejszej Umowie, Zamawiający w terminie określonym  w ust. 2 powyżej, na piśmie wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanego Projektu budowlanego i wezwie Wykonawcę aby w terminie 10 dni usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości w projekcie budowlanym lub szczegółowo uzasadnił ewentualną odmowę usunięcia takich zgłoszonych nieprawidłowości.

- W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanego projektu budowlanego Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 powyżej przekaże Wykonawcy podpisaną przez siebie lub przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego akceptację  Projektu Budowlanego. Akceptacja nie stanowi odbioru w rozumieniu niniejszej Umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w trybie wskazanym w ust. 3 powyżej, zastrzeżeń do przekazanego projektu budowlanego, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę Projektu, procedura przekazania i akceptacji zostanie przeprowadzona ponownie stosownie do postanowień ust. 1 oraz 2 powyżej.

- Jeżeli projekt budowlany przekazany Zamawiającemu zgodnie z ust. 5 powyżej nie będzie zgodny z założeniami niniejszej Umowy oraz zgłoszonymi przez Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 3 powyżej, zastrzeżeniami lub wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości nie będą merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem na dzień otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu.

- Po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przekazanego projektu budowlanego, Wykonawca wystąpi o uzyskanie odpowiednio decyzji, zgłoszenia, zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.

## §7

- Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy wynosi …….……… złotych brutto (słownie: ………………………… złotych …/100).

- Zapłata na rzecz Wykonawcy nastąpi maksymalnie 2 fakturami/rachunkami, z zastrzeżeniem, że wartość ostatniej faktury/rachunku nie może być wyższa niż 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz z zastrzeżeniem że:

- pierwsza faktura może być złożona nie wcześniej niż 01.01.2024r.,

- wartość płatności w 2024r. nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł brutto,

- druga faktura będzie zrealizowana w 2025r.

- Podstawą wystawienia:

- pierwszej faktury jest uzyskanie akceptacji przekazanego Zamawiającemu projektu budowlanego, o której mowa w §6 ust. 4 niniejszej umowy,

- drugiej faktury jest uzyskanie:

- zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,

-  zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

potwierdzonych Protokołem Odbioru.

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje całkowity koszt realizacji umowy, w tym koszt dojazdów, zakwaterowania, koszty użycia materiałów i narzędzi Wykonawcy, należności publicznoprawne, w tym podatkowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zarówno te leżące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego, w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz opłaty o których mowa w §2 ust. 3 niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami gruntowo - terenowymi oraz wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- Płatność faktury/rachunku nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 4 i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Zamawiającego.

- Dniem płatności Wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.

- Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Wykonawca lub Podwykonawca w rozumieniu w/w ustawy może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy, o której mowa w w/w ustawie.

## §8

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przy rozszerzeniu uprawnień, o te o których mowa w ust. 2.

- Strony rozszerzają okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne projektu budowlanego od czasu złożenia projektu do czasu zakończenia robót budowlanych zrealizowanych na podstawie projektu budowlanego i uzyskania dla niego przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane, jednak nie dłużej niż …… miesięcy od dnia odbioru dokumentacji.

- Stwierdzone w okresie rękojmi wady Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia - bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi wyznaczonemu na usuniecie wady, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wady innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady.

## §9

- Zamawiający, jeżeli otrzymał wadliwy projekt budowlany, a wada/wady tej nie mógł stwierdzić przyjmując projekt budowlany, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy określone w KC oraz może  wezwać Wykonawcę aby w terminie wyznaczonym usunął stwierdzone wady/wadę na swój koszt - bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 1 powyżej nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania.

## §10

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu Umowy należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

- W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

- za zwłokę w wykonaniu Umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania umowy określonego w §2 ust. 5,

- w przypadku zwłoki w usunięciu wad  Umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 10 w wysokości 0,01 % od wysokości wynagrodzenia należnego danemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki.

- Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych z nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodą na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z faktury/rachunku Wykonawcy.

- Niezależnie od innych postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

- Zamawiający będzie ubiegał się o współfinansowane z zewnętrznych środków finansowych na wykonanie robót budowlanych wynikających w wykonanych projektów budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w tym m.in. nie otrzymania dotacji z przyczyny niedotrzymania terminu wykonania zadania  przez Wykonawcę.

## §11

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach wskazanych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności na podstawie 455 ust. 1 pkt 1 w okolicznościach wskazanych poniżej:

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia Umowy wynikająca ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

- Zmiana projektanta, w szczególności  w sytuacji zaistnienia przypadków i zdarzeń losowych np. ciężka choroba. Wykonawca musi wykazać, że nowy projektant spełniania warunki określone w SWZ.

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy przy zaistnieniu zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań, o czas ich trwania. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec.  W szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne, zgon lub ciężka choroba któregoś z projektantów.

- Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy będące następstwem  działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., o czas ich trwania,

- Zmiany terminy wykonania przedmiotu umowy z uwagi na termin uzyskania zgód lub uzgodnień/warunków przekraczający 30 dni, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czas ich trwania.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3 lub 4), termin przewidziany na ukończenie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia jej wykonywania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i pod warunkiem, że okoliczności te wpływają na niemożność dochowania pierwotnego terminu.

- Zmniejszenia zakresu usług objętych niniejszym zamówieniem wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia umownego wskazanego w § 7 ust. 1 z zastrzeżeniem, że wartość dokonanych zmniejszeń nie przekroczy łącznie 30% wartości pierwotnej Umowy.

## §12

- W związku z okresem realizacji umowy, który wynosi ponad 12 miesięcy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

jeżeli zmiany określone w pkt. 1-4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur/rachunków wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego  Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur/rachunków wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur/rachunków wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur/rachunków wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

- Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia  z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4  obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi/dostawy, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

- Obowiązek udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

- Zmiany o których mowa w ust. 1 mogą zostać dokonane adekwatnie do okoliczności które je uzasadniają, w szczególności ewentualna zmiana zasad rozliczeń powodująca podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi wyłącznie o wskaźnik wynikający z obowiązujących przepisów lub zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy.

## §13

- Strony postanawiają, że w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wynagrodzenie ulegnie zmianie wg. następujących zasad:

- wyliczenie wysokości zmiany miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 65 poz. 545, z późn. zm.), zwany dalej wskaźnikiem GUS;

- w sytuacji, gdy suma miesięcznych wskaźników GUS w stosunku do okresu poprzedniego (poprzedniego miesiąca), za dowolny okres następujący po podpisaniu umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) zmieni się o poziom przekraczający 4%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

- uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, możliwe jest wprowadzanie dwóch zmian wynagrodzenia;

- wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy zmiana cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać;

- strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-4 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

A x B% = C,

gdzie:

A – 	wartość usług wykonanych w okresie objętym wnioskiem z wyłączeniem kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem;

B – 	suma miesięcznych wartości wskaźników GUS z miesięcy objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do sumy tej nie wlicza się miesiąca, w którym podpisano umowę, natomiast wlicza się miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za który opublikowano wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia

C –	wartość zmiany umowy

- strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:

- wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

- dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem;

- dowody na to, że zmiana kosztów materiałów lub usług miała wpływ na koszt realizacji zamówienia;

- łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 10 % w stosunku do pierwotnej wartości umowy;

- jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert;

- zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.

- W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie niniejszego ustępu Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na usługi obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- Postanowienia §11-13 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.

## §14

- Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i bez potrzeby jej wypowiadania lub wyznaczania dodatkowych terminów w przypadku, gdy:

1) Wykonawca wykonuje usługi nieprawidłowo lub niezgodnie z umową, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia,

2) Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że prawdopodobne będzie, że nie ukończy go w terminie umownym.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i winno nastąpić w terminie siedmiu dni od dnia zaistnienia przyczyny.

## §15

- Ewentualne spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 
w tym w szczególności kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych.

- Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, korespondencja w   sprawach związanych z niniejszą Umową prowadzona będzie pisemnie w języku polskim.

- Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części innym osobom/podmiotom, bez zgody drugiej Strony.

- Umowa zostaje sporządzona i podpisana w języku polskim.

- Integralną częścią niniejszej Umowy są: oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia.

- Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Strony.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA