**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przebudowa ulicy Czerkaskiej na odcinku od nr 2 do ulicy Żołnierskiej (Program BBO)**

1. ***OPIS ZADANIA***

* Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej UPZP, polegające na remoncie, zgodnie z art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ulicy Czerkaskiej w Bydgoszczy poprzez wymianę konstrukcji chodnika w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na Osiedlu Leśnym w roku 2022.

**Uwaga!**

W przypadku jakiegokolwiek zastosowania w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych czy też kosztorysie ofertowym, nazw własnych (np. materiałów) wskazujących na producenta lub konkretny typ, należy każdy taki ewentualny przypadek traktować jako przykładowy i czytać z klauzulą „lub równoważne / równoważny o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych”.

* Zakres robót budowlanych, objętych zamówieniem**:**

Zgodnie z załączonymi planami sytuacyjnymi i kosztorysami ofertowymi.

Prace Wykonawca wykonuje w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub   
w stopniu nie większym niż niezbędne, ruch na drogach publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych prac, zgodnie z „instrukcją oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym”.

Wykonawca musi dysponować sprzętem potrzebnym do wykonania zakresu zamówienia.

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac, zapewnienie wszelkich warunków bezpieczeństwa w czasie ich trwania oraz za metody organizacyjnotechniczne stosowane w miejscu prowadzonych prac.

Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych prac. Na wszelkie prace wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia w ruchu drogowym musi być wydana zgoda przedstawiciela Zamawiającego z uwzględnieniem terminu i czasu prowadzenia tych prac oraz sposobem ich oznakowania. Wykonawca musi posiadać wystarczającą ilość znaków drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia prac.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac zapewnia bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego związane z ich wykonywaniem będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.

1. ***WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO***

* Wymagania Zamawiającego dotyczące terminu realizacji:

Wykonawca zrealizuje powierzone zadania w czasie 25 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

* Wymagania Zamawiającego dotyczące harmonogramu:
* roboty budowlane będą realizowane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, uzgodnionego z Zamawiającym w ciągu 7 dni od podpisania Umowy,
* harmonogram winien uwzględniać realizację robót w godzinach od 06:00 do 22:00. Dopuszcza się prowadzenie robót w godzinach 22:00–6:00 w wyjątkowych przypadkach jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru. W przypadku opóźnienia robót powyższe zalecenie staje się obowiązkiem Wykonawcy.
* Wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji:

Zamawiający wymaga 3 lub 4 lub 5 letniego okresu gwarancji (w zależności od deklaracji Wykonawcy) na wykonane roboty budowlane, od dnia odbioru końcowego.

* Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia pracowników:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową. W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy. Pracodawcą musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami UPZP lub podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą wpuszczane na teren budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Inspektora nadzoru, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie zostanie potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

* Wymagania Zamawiającego dotyczące personelu:

Wymagania dla **pozostałego personelu Wykonawcy** uczestniczącego w realizacji robót budowlanych

nie mniejsze niż określono poniżej dla poszczególnych funkcji, tj.:

**Kierownik budowy:**

***minimalna wymagana liczba osób****:*

1 osoba dla Zadania

***minimalne kwalifikacje zawodowe:***

uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczeń zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. Osoba odpowiedzialna za kierowanie budową winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności;

***minimalne doświadczenie zawodowe:***

3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych.

* Wymagania dotyczące robót, o których mowa w art.214 ust.1 pkt. 7 UPZP

Zamawiający nie przewiduje wykonania robót dodatkowych o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 UPZP.

* Pozostałe warunki wykonania zamówienia – w załączonym wzorze umowy.