# PROJEKT UMOWY NR TI.271.183.2022.TIB-3

# W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

# Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu”

zawarta w dniu ………..2022r. w Połańcu pomiędzy:

GMINĄ POŁANIEC zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje:

………………..

z jednej strony, a:

……...................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

Mając na uwadze fakt, że Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

## §1.

## Przedmiot Umowy

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku WTZ w Połańcu oraz jej dostawę wraz z montażem, zgodnie z Programem Funkcjonalno-użytkowym.

- Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu z uwzględnieniem demontażu paneli solarnych i zastosowaniem układu kompensacji mocy biernej” współfinansowanego ze środków PFRON, w ramach Obszary F Programu wyrównywania różnic między regionami III - 2022 r.

- Wykonawca zrealizuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej,

- uzyska wszelkie wymagane, uzgodnienia i opinie, których obowiązek posiadania wynika z obowiązujących przepisów i prawa, niezbędne do przeprowadzenia prac budowlanych objętych przedmiotem umowy,

- wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym oraz ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa,

- wykona dokumentację powykonawczą,

- wykona wszelkie niezbędne badania i próby,

- ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do zrealizowania Inwestycji, w tym usunie ewentualne szkody powstałe przy realizacji przedmiotu umowy oraz uporządkuje i odtworzy teren po zakończeniu robót

- inne obowiązki wskazane w SWZ.

- Zamówienie należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz SWZ, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

## § 2.

## Dostarczanie dokumentów i informacji oraz zastrzeżenia stron

- Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu rysunki lub inne dokumenty związane z umową z odpowiednim wyprzedzeniem, a także zgodnie z jakimkolwiek harmonogramem wydawania informacji uzgodnionym z Zamawiającym lub w inny uzasadniony sposób określony na piśmie przez Zamawiającego albo w uzasadnionym czasie poprzedzającym prowadzenie robót wskazanych i opisanych w nich tak, aby umożliwić przedstawicielowi Zamawiającego  wystarczającą ilość czasu na należyte sprawdzenie rysunków i innych dokumentów. Wykonawca ponosi koszty dostarczenia takich dokumentów.

- Wykonawca jest zobowiązany również do dostarczenia rysunków oraz innej dokumentacji technicznej w postaci elektronicznej.

- Zastrzeżenia stron:

- Materiał i urządzenia na koszt i w zakresie własnym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach podanych przez Zamawiającego lub równoważnych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za przestrzeganie przepisów BHP oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji robót prowadzonych na podstawie niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada za zachowanie czystości i porządku wokół placu budowy, w przypadku nie zachowania tego warunku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami oczyszczania.

- Wykonawca na własny koszt przygotowuje plac budowy, zabezpiecza go i uporządkuje teren po robotach w tym szczególnie przywraca drogi i ciągi piesze do stanu pierwotnego.

- W przypadku powstania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych w toku realizacji niniejszej umowy, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedstawi Zamawiającemu stosowne zaświadczenie lub inne wymagane dokumenty.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona niezbędne badania oraz ponosi wszelkie koszty i uzgodnienia związane z realizacją i odbiorem przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aprobaty techniczne, lub atesty, lub dokumenty równoważne na zabudowany materiał, który dostarczył Wykonawca we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z warunkami umowy, programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi i normami, Prawem Budowlanym, własną wiedzą i doświadczeniem, a także w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz bez wad.

- Jeżeli ekspertyza Wykonawcy wykaże konieczność wzmocnienia konstrukcji dachu, która zostanie potwierdzona przez  Zamawiającego, to Zamawiający dokona wzmocnienia konstrukcji dachu.

Jeśli Zamawiający nie potwierdzi słuszności ekspertyzy Wykonawcy to Zamawiający  obciążony Wykonawcę kosztami sporządzenia ekspertyzy.

- Strony potwierdzają wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę .................  zł, co stanowi 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z czego część wynosząca 70% zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, zaś część zabezpieczenia wynosząca 30% zostanie zwolniona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji.

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: …………..

## § 3.

## Termin wykonania

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 30.11.2022r.

- Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie wykonanie prac zgodnie z niniejszą umową, przedłożenie dokumentacji oraz skuteczne zgłoszenie gotowości do odbioru, potwierdzone podpisanym przez obie strony protokołem odbioru końcowego.

## § 4

## Wartość umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w wysokości:

Cena brutto ( wraz z podatkiem VAT wg stawki …%) w wysokości: ……………….  złotych

( słownie: ………………………………………………………………… 00/100)

w tym:

- opracowanie dokumentacji: ….......................................... zł brutto,

- dobór i montaż układu kompensacji mocy biernej:...................................zł brutto,

- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej :...................................zł brutto.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty mogące powstać w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Strony niniejszej umowy postanawiają, iż zapłata  wynagrodzenia Wykonawcy za kompletnie i prawidłowo wykonany przez Wykonawcę przedmiot umowy nastąpi po zrealizowaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, na podstawie wystawionej i dostarczonych do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę faktury VAT, po uprzednim podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Podstawą uruchomienia należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót.

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4, wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nastąpi przelewem, w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia faktur VAT do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie za przedmiot umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach VAT.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Z każdej należności Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę niezapłaconych podatków wraz z odsetkami wg stanu na dzień zapłaty oraz każdego innego zobowiązania wobec Zamawiającego ciążącym na Wykonawcy.

- Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy, o której mowa w w/w ustawie.

## § 5.

## Odbiory

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi komisyjnie poprzez sporządzenie protokołu  końcowego odbioru w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych i skutecznym zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całości zamówienia.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie 14 dni po uprzednim spełnieniu warunków określonych w ust. 1.

- Protokół odbioru końcowego musi zawierać wyszczególnienie nowo powstałych, dobudowanych lub modernizowanych środków trwałych z określeniem ich parametrów technicznych oraz wartości (brutto łącznie z podatkiem VAT).

## § 6.

## Rękojmia i gwarancja jakości

- Przedmiot umowy objęty jest rękojmią za wady i gwarancją jakości. Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości wynosi:

- na panele fotowoltaiczne ............ lat zgodnie z ofertą Wykonawcy,

- na pozostałe urządzenia i elementy oraz montaż instalacji fotowoltaicznej - 5 lat,

i rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego. Z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługują uprawnienia opisane w przepisach kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. W razie braku osiągnięcia porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia wady w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia Wykonawcy – Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wady lub usunie taką wadę na jego koszt. Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za Wady będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt.

- Jeżeli, w wyniku kontroli czy innych okoliczności, Zamawiający zdecyduje, że jakiekolwiek urządzenia, materiały lub wykonanie są nieodpowiedniej jakości lub są niezgodne z Umową, Zamawiający może odmówić zatwierdzenia takich urządzeń, materiałów lub wykonania i natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawcę z podaniem powodu takiej odmowy. Wykonawca zobowiązany jest w takim wypadku przedstawić do akceptacji urządzenia, materiały lub wykonanie, które są zgodne z umową i posiadają odpowiednią jakość.

## § 7.

## Cesja i podwykonawcy

- Wykonawca nie dokona cesji Umowy lub jakiejkolwiek jej części.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłozyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

## § 8

## Odpowiedzialność

- Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie szkody i straty powstałe z jakiejkolwiek przyczyny dotyczące przedmiotu umowy lub przedmiotów przeznaczonych do wbudowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy i pomimo takich szkód i strat będzie dalej prowadzić realizację oraz wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Koszty wyrównania takich szkód i strat w całości poniesie Wykonawca, z wyjątkiem przypadku, gdy szkody czy straty zostały w całości wywołane z wyłącznej winy Zamawiającego.

## § 9.

## Kary umowne, odszkodowanie

Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Zamawiający może żądać od Wykonawca kary umownej:

- za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,05 % wartości umowy z VAT (określonej w § 4ust. 1 niniejszej umowy), za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wartości umowy z VAT (określonej w § 4ust. 1 niniejszej umowy), za każdy dzień zwłoki,

- W przypadku rozwiązania od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający  zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy z VAT (określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy).

- W przypadku rozwiązania od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy z VAT (określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy).

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych z tytułów, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 30 % wartości umowy z VAT (określonej w § 4ust. 1 niniejszej umowy).

- Jeżeli zdaniem Zamawiającego tempo wykonywania przez Wykonawcę Robót lub jakichkolwiek jego obowiązków wynikających z Umowy jest zbyt wolne, aby zagwarantować zakończenie Robót lub jakiejkolwiek ich części w terminach określonych w Umowie, wówczas Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy lub jej odpowiedniej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o takich opóźnieniach Wykonawcy. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy ma on nadal prawo żądać od Wykonawcy kar umownych oraz odszkodowań określonych w Umowie.

## § 10.

## Zmiana

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wskazanych poniżej:

- zmiana terminu przewidzianego na ukończenie robót w tym:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności warunki atmosferyczne uniemożliwiające dochowanie wymogów technicznych i technologicznych właściwych dla przedmiotu umowy, które nie pozwoliły na wykonanie przedmiotu umowy, trwających powyżej 5 dni roboczych – o ile Wykonawca zgłosił fakt wystąpienia przedmiotowej przesłanki Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia jej zaistnienia,

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie lub przerwanie robót przez Zamawiającego,

- przestój i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

- nieterminowe przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiającego;

- wykonanie przez Zamawiającego robót budowlanych lub dostaw bez realizacji których Wykonawca nie może w sposób należyty wykonywać przedmiotu Umowy, z przekroczeniem terminów wskazanych dla wykonania tych robót lub dostaw;

- w przypadku wystąpienia siły wyższej;

- Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności:

- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na Teren Budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;

- protesty mieszkańców;

- przedłużenie się terminów dostawy materiałów budowlanych spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy;

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;

- zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej, a w szczególności przekroczenie terminów wydawania lub odmowa wydania wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

- pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że wartość dokonanych zmniejszeń nie przekroczy łącznie 40% wartości pierwotnej Umowy. W takim przypadku kwota wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami;

- zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ kodeksu cywilnego;

- Zmiany osobowe:

- zmiana osób, będących personelem Wykonawcy posiadających uprawnienia budowlane wskazane w SWZ, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, na zasadach określonych w niniejszej Umowie;

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1), termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia jej wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i pod warunkiem, że okoliczności te wpływają na niemożność dochowania pierwotnego terminu.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3), zmiana umowy może zostać dokonana, jeżeli zmiana ta jest zgodna z interesem publicznym i nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

## § 11.

## Rozwiązanie Umowy

- W razie zaistnienia jakiegokolwiek z wymienionych poniżej przypadków Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia uzyskania wiadomości o ich zaistnieniu, ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą.

- Powyższe dotyczy sytuacji gdy:

- w stosunku do Wykonawcy zostanie wydana decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadłości lub jeżeli Wykonawca zawrze porozumienie ze swoimi wierzycielami, albo dokona przeniesienia uprawnień na rzecz swoich wierzycieli, albo zostanie postawiony 
w stan likwidacji albo jeżeli zarządca przymusowy, zarządca masy upadłości, syndyk masy upadłości, likwidator czy podobna osoba zostanie ustanowiona dla jakiejkolwiek istotnej części jego majątku zgodnie z jakimikolwiek przepisami dotyczącymi jego zadłużenia lub rozwiązania, zarządu przymusowego czy likwidacji przedsiębiorstw,

- Wykonawca dokona przeniesienia Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego czy też jego towary zostaną zajęte w toku egzekucji,

- Wykonawca bez uzasadnionego wytłumaczenia nie rozpoczął Robót zgodnie z § 3 Umowy,

- Wykonawca wstrzymał postęp Robót na więcej niż 30 dni od otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania do kontynuacji Robót,

- Wykonawca nie przestrzegał wskazówek Zamawiającego dotyczących usunięcia niezadowalających robót lub materiałów,

- Wykonawca pomimo uprzednich ostrzeżeń kierowanych przez Zamawiającego na piśmie, nie kontynuuje Robót z najwyższą starannością lub uporczywie narusza jakiekolwiek swoje obowiązki wynikające z Umowy,

- Wykonawca podzlecił bez zgody Zamawiającego całość lub część robót,

- Wykonawca dopuścił się jakiegokolwiek innego rażącego naruszenia postanowień umowy,

- Rozwiązanie umowy stosownie do postanowień niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu odpowiednich kar umownych oraz odszkodowań.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w ciągu 14 dni od daty takiego rozwiązania nieodpłatnie dokona przeniesienia na Zamawiającego uprawnień wynikających z wszelkich umów dostawy materiałów czy towarów i/lub z umów o wykonanie jakichkolwiek robót do celów Umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie dopełnia zobowiązań wynikających z umowy jedynie w stosunku do części robót, Zamawiający może odstąpić tylko od odpowiedniej części umowy.

## § 12.

## Postępowanie dotyczące rozstrzygania sporów

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszenia przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## § 13.

## Prawa autorskie

- Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować Zamawiającemu, że do utworów, które powstaną w wyniku realizacji niniejszej Umowy będą mu przysługiwały wyłączne i nieograniczone terytorialnie prawa autorskie majątkowe.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby utwory, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie były obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

- Z chwilą zapłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów Wykonawcy powstałych w wyniku realizacji postanowień niniejszej umowy przejdą na Zamawiającego. Wartość umowy obejmuje również wszelkie należności za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, o których mowa powyżej, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie ich utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolną techniką ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone - wprowadzania do obrotu odpłatnego i nieodpłatnego, użyczenia lub najmu oryginału albo kopii;

- w zakresie rozpowszechniania ich w sposób inny niż określony powyżej - publicznego wystawiania, wyświetlenia, odtworzenia, rozpowszechniania, a także ich publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzania do pamięci komputerów oraz dowolnego przetwarzania w ich pamięci.

## § 14.

## Standardy i regulacje techniczne

- Wykonawca zobowiązuje się, że rysunki wykonawcze i powykonawcze wykonane przez Wykonawcę i wykonanie robót będzie odpowiadać:

- projektowi, wszelkim właściwym specyfikacjom i standardom technicznym, regulacjom dotyczącym budynków, budowy i środowiska oraz innym znajdującym zastosowanie do produktu będącego efektem robót,

- Polskim normom i standardom określonym w dokumentacji umowy. Jeśli po podpisaniu niniejszej umowy wejdą w życie zasadniczo zmienione lub nowe właściwe specyfikacje, standardy techniczne lub regulacje, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje dostosowawcze. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że takie propozycje stanowią zmianę, wówczas będzie wprowadzał zmianę zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- W przypadku gdy wymogi uwzględnione w specyfikacji lub umowie są sprzeczne lub różnią się od polskich norm, stosuje się wymogi bardziej rygorystyczne jeśli są dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## § 15.

## Błędy

- W razie wykrycia błędów w rysunkach wykonawczych lub powykonawczych wykonanych przez Wykonawcę, błędy te i roboty zostaną poprawione na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego weryfikowania poprawności i zgodności projektu 
z obowiązującymi przepisami, umową i wszelkimi normami technicznymi oraz sztuką budowlaną. W razie wykrycia błędów Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego i poinformuje o możliwych poprawkach w projekcie. W razie jakichkolwiek błędów w projekcie, których Wykonawca nie wykrył lub o których nie poinformował Zamawiającego, wszelkie takie błędy i związane z nimi roboty zostaną poprawione na koszt Wykonawcy.

## § 19.

## Ryzyko Wykonawcy

Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność w zakresie robót znanych mu w chwili podpisywanie umowy oraz w zakresie, w jaki doświadczony Wykonawca może je przewidzieć.

## § 20.

## Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

## § 21.

## Postanowienia końcowe

Integralną część umowy stanowią:

- Program Funkcjonalno - Użytkowy,

- Oferta Wykonawcy,

- SWZ.

Wykonawca:	Zamawiający: